План реализации муниципальной программы

на 2023 год

от 27.12.2022 № 173 (в редакции приказа от 01.02.2023 № 16, от 03.03.2023 № 23, от 31.03.2023 № 28, от 02.05.2023 № 39, от 02.06.2023 № 48, от 29.06.2023 № 57, от 31.07.2023 № 66, от 01.09.2023 № 73, от 29.09.2023 №85, от 03.11.2023 № 108, от 01.12.2023 № 120, 28.12.2023 № 138)

Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор

Постановление администрации городского округа г. Бор от 08.11.2016 № 5215

Управление ЖКХ

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | краткое описание | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе | Средства бюджета ГО г. Бор (без передаваемых в бюджет ГО г. Бор средств из областного и федерального бюджетов) | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор) | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор) | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма 1. «Содержание дорог общего пользования, тротуаров» | Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 | Беспрерывное содержание и улучшение состояния дорог, тротуаров | 61902,0 | 61902,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Основное мероприятие 1. Мероприятия по содержанию дорог общего пользования, тротуаров | Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 61902,0 | 61902,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.Реализация мероприятий направленных на содержание дорог, тротуаров общего пользования В том числе: |  | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 30801,0 | 30801,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 | Протяженность дорог 281,7 км (с твердым покрытием 167,3 км; грунтовое покрытие 114,4 км) | 21422,6 | 21422,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.Содержание и очистка дорог |  |  |  | 11 225,8 | 11 225,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.Восстановление горизонтальной разметки на автомобильных дорогах на территории г.о.г. Бор |  |  |  | 1 446,0 | 1 446,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.Ремонт и обслуживание светофоных объектов |  |  |  | 567,6 | 567,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.4.Содержание и ремонт дорожных знаков |  |  |  | 380,0 | 380,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.5.Содержание бортового камня |  |  |  | 2 707,4 | 2 707,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.6.Текущий (вт.ч. ямочный)ремонт дорог и тротуаров |  |  |  | 5095,8 | 5095,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Кантауровский ТО | 01.01.2023- 31.12.2023 | Протяженность дорог 126,9 км (с твердым покрытием 33,2 км; грунтовое покрытие 93,7 км) | 2167,3 | 2167,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Краснослободский ТО | 01.01.2023- 31.12.2023 | Протяженность дорог 147,5км (с твердым покрытием 15,1 км; грунтовое покрытие 132,4 км) | 1376,4 | 1376,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Линдовский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор | 01.01.2023- 31.12.2023 | Протяженность дорог 194,5км (с твердым покрытием 18,2 км; грунтовое покрытие 176,3км) | 1830,9 | 1830,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Останкинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор | 01.01.2023- 31.12.2023 | Протяженность дорог 92,5 км (с твердым покрытием 4,2 км; грунтовое покрытие 88,3 км) | 505,6 | 505,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Территориальный отдел в п.ППК администрации городского округа г.Бор | 01.01.2023- 31.12.2023 | Протяженность дорог 27,4 км (с твердым покрытием 6,9 км; грунтовое покрытие 20,5 км) | 325,4 | 325,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Редькинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор | 01.01.2023- 31.12.2023 | Протяженность дорог 94,3 км (с твердым покрытием 11,7 км; грунтовое покрытие 82,6 км) | 603,5 | 603,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Ситниковский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор | 01.01.2023- 31.12.2023 | Протяженность дорог 60,8км (с твердым покрытием 20,1 км; грунтовое покрытие 40,7 км) | 940,3 | 940,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Ямновский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор | 01.01.2023- 31.12.2023 | Протяженность дорог 85,5 км (с твердым покрытием 8,6 км; грунтовое покрытие 76,9км). | 1629,0 | 1629,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Реализация мероприятий направленных на содержание дорог общего пользования, тротуаров за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа г.Бор. В том числе: |  | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 31101,0 | 31101,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 31101,0 | 31101,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Содержание и очистка дорог |  |  |  | 26151,0 | 26151,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Восстановление горизонтальной разметки на автомобильных дорогах на территории г.о.г. Бор |  |  |  | 950,0 | 950,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Текущий (в т.ч. ямочный) ремонт дорог и тротуаров |  |  |  | 4000,0 | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма 2. «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий» | Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 | Увеличение площади отремонтированных дорог, тротуаров, дворовых территорий | 204478,7 | 92240,3 | 109223,0 |  | 3015,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Основное мероприятие 1 Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий | Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 54041,9 | 54041,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.Реализация мероприятий направленных на ремонт дорог общего пользования, тротуаров, дворовых территорий В том числе: | Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 54041,9 | 54041,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 45558,9 | 45558,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.Выполнение работ по ремонту дороги по адресу: г.Бор, ул.Энгельса (от ул.Коммунистическая до ул. Энгельса д.9а) |  |  | S=1222м2 | - 1048,0 | - 1048,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.Выполнение работ по ремонту дороги по адресу: г.Бор, 2 микрорайон (проезды к МАОУ СШ №8, к МАДОУ детский сад №9 «Золотой ключик») |  |  | S=4890м2 | - 3715,2 | - 3715,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.Выполнение работ по ремонту дороги по адресу: г.Бор,2 микрорайон (от ул.Тургенева д.101 до 2 микрорайон ТП д.16Б) |  |  | S=1990,5м2 | - 1505,1 | - 1505,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.4.Выполнение работ по ремонту дороги по адресу: г.Бор,ул.Свободы ( от ул.Интернациональная до ул.Профсоюзная) |  |  | S=3514м2 | - 2916,8 | - 2916,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.5.Выполнение работ по ремонту дороги по адресу: г.Бор,ул.Советская (от ул.Свободы д.2а до ул.Октябрьская) |  |  | S=1263м2 | - 939,0 | - 939,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.6.Выполнение работ по ремонту дороги по адресу: г.Бор, ул.Филиппова (от ул.Спортивная до ул.Чапаева) |  |  | S=2041м2 | - 1742,6 | - 1742,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.7.Ремонт дороги по адресу: Гастелло (от М.Горького до ул.Филиппова ) |  |  | S=2839м2 | - 2 704,1 | - 2 704,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.8.Ремонт дороги по адресу: Гастелло (от ул.Совхозная до ул.Гастелло д.63, от ул.Кольцова до ул.Покрышкина) |  |  | S=979м2 | - 2 107,0 | - 2 107,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.9.Выполнение работ по ремонту дороги по адресу: городской округ г.Бор, п.Неклюдово, кв-л Дружба к СОШ №12 (от ул.Неклюдово до ул.Дружбы) |  |  | S=1460,5м2 | - 1203,0 | - 1203,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.10.Ремонт дороги по адресу: г.Бор, п.Б.Пикино, ул. 1 Мая |  |  | S=1200м2 | - 1384,1 | - 1384,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.11. Выполнение работ по ремонту дороги по адресу: г.Бор ул.Чапаева от дома №49 до дома №13 по ул.Фурманова |  |  | S=416м2 | - 474,7 | - 474,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.12.Ремонт дороги по адресу: г. Бор, ул. Махалова (участок от ТЦ "Пищевик" до детской площадки) |  |  | S=516 м2 | - 445,4 | - 445,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.13.Ремонт дороги по адресу: г. Бор, ул. Полевая (от примыкания дороги Стеклозаводское шоссе до ул. Полевая, д. 19) |  |  | S=1854 м2 | - 1982,8 | - 1982,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.14.Ремонт дороги по адресу: г. Бор, ул. Свободы (съезд с ул. Профсоюзная д. № 13 до ул. Свободы, 45 (МАДОУ)) |  |  | S=750м2 | - 742,4 | - 742,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.15.Ремонт дороги по адресу: г. Бор, ул. Спортивная (от ул. Интернациональная до ул. М.Горького) |  |  | S=9730м2 | - 7096,1 | - 7096,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.16. Ремонт дороги по адресу: г.Бор, ул. Коммунистическая (от ул.Коммунистическая д. 28 до выезда на трассу Неклюдово-Бор-Валки-Макарьево) |  |  | S= 1553м2 | - 1733,7 | - 1733,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.17. Ремонт дороги по адресу: Нижегородская область, г.Бор, п.Большое Пикино, ул. 1 Мая (от д. 12а до МАОУ Большепикинская ОШ) |  |  | S= 1301м2 | - 2657,0 | - 2657,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.18. Ремонт дороги в районе озера "Юрасовское" г. Бор |  |  | S=3325 м2 | - 5243,6 | - 5243,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.19.Ремонт дороги по адресу: г.Бор, п. Неклюдово, ул. Рогунова (д.№47-д.№53) |  |  | S=416 м2 | - 531,9 | - 531,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.20.Ремонт дороги по адресу: г.Бор, п.Неклюдово, ул.Трудовая |  |  | S=993 м2 | - 2785,7 | - 2785,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.21. Выполнение работ по устройству тротуара по ул.Спортивная |  |  | S=274 м2 | - 974,7 | - 974,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.22.Ремонт дороги по адресу: г. Бор, п. Неклюдово, ул.Харчева |  |  | S=286 м2 | - 1626,0 | - 1626,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ТО ППК | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 279,8 | 279,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Останкинский ТО | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 2735,4 | 2735,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Ремонт участка дороги в д.Зименки (Останкинский с/с) в щебеночном исполнении |  |  |  | 336,5 | 336,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Ремонт переезда через р.Вишня п.Рустай |  |  |  | 1 867, 9 | 1 867, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.Подъезд к д.Межуйки (останкинский с/с) |  |  |  | 126,0 | 126,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Подъезд к кладбищу в п.Большеорловское |  |  | S=450 м2 | 405,0 | 405,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Линдовский ТО | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 1166,0 | 1166,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Ремонт автодороги в с.Спасское, ул.Заречная |  |  |  | 379,4 | 379,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.Прочие работы |  |  |  | 786,6 | 786,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Редькинский ТО | 01.06.2023- 31.12.2023 |  | 2289,0 | 2289,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Выполнение работ по ремонту дороги в асфальтном исполнении пос. Чистое Борское Редькинского с/с |  |  | S=625 м2 | 1585,0 | 1585,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Ремонт автомобильной дороги до д.Ушенино (Редькинский с/с) городского округа г.Бор Нижегородской области |  |  | S=280м2 | 227,7 | 227,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Ремонт автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении по ул.Молодежная в д.Владимирово (Редькинский с/с) городского округа город Бор Нижегородской области, протяженность - 550 м., ширина 4 м. |  |  | S=258 м2 | 336,8 | 336,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Ремонт автомобильной дороги в щебеночном исполнении по д. Елевая Редькинского с/с, протяженностью 1660м |  |  | S=172м2 | 139,5 | 139,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.Ситниковский ТО | 01.07.2023- 31.12.2023 |  | 742,8 | 742,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.Устройство дренажной канавы д.Мыс ул.Набережная |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Ремонт автомобильной дороги ул.Больничная-2 в п.Ситники |  |  | S= 1434 м2 | 702,8 | 702,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.Кантауровский ТО | 01.08.2023- 31.12.2023 |  | 1270,0 | 1270,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.Ремонт автомобильной дороги п.Шпалозавод ул.Школьная от автобусной остановки до школы № 25 |  |  | S= 1182 м2 | 958,4 | 958,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.Ремонт участка дороги от автодороги Н.Новгород – Шахунья - Киров до железнодорожного переезда |  |  |  | 311,6 | 311,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.Реализация мероприятий направленных на ремонт дорог общего пользования, тротуаров, дворовых территорий за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа г.Бор . В том числе: | Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Основное мероприятие 2. Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» | Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 61760,9 | 23166,0 | 38131,8 |  | 463,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» В том числе: | Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 61760,9 | 23166,0 | 38131,8 |  | 463,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 18047,8 | 9453,7 | 8131,0 |  | 463,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Ремонт дороги по адресу: городской округ г.Бор, п.Большое Пикино, ул.Зеленая |  |  | S=1572 м2 | 3198,7 | 1 004, 6 | 2 194,1 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Ремонт дороги по адресу: городской округ г.Бор, жилой район Тесовая, ул.Восточная, пер.Восточный |  |  | S= 5612 м2 | 9078,3 | 5900,4 | 2 985,3 |  | 192,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Ремонт дороги по адресу: городской округ г.Бор, жилой район Тесовая, ул.Лермонтова |  |  | S= 3063 м2 | 5620,8 | 2548,7 | 2 951,6 |  | 120,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Краснослободский ТО | 01.06.2023- 31.12.2023 |  | 4950,6 | 1950,6 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д.Березовка от дороги д.Потемино-с.Городищи Краснослободского сельсовета |  |  | S= 6690 м2 | 4950,6 | 1950,6 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Линдовский ТО | 01.06.2023- 31.12.2023 |  | 8050,5 | 2388,1 | 5662,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Ремонт автодороги от ул. Дзержинского до ул. Луговая в с. Линда г. Бор Нижегородской области |  |  | S= 2520 м2 | 3098,2 | 928,7 | 2169,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.Ремонт автодороги в д. Коврово (Линдовский сельсовет) г. Бор Нижегородской области |  |  | S= 3000 м2 | 3716,6 | 1114,1 | 2602,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.Ремонт участка автодороги до д. Мамакино (Линдовский сельсовет) г. Бор Нижегородской области |  |  | S= 2250 м2 | 1235,7 | 345,3 | 890,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Останкинский ТО | 01.06.2023- 31.12.2023 |  | 6793,3 | 2097,8 | 4695,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Ремонт подъездной дороги от а/дороги Бор-Останкино-Рустай до д. Комарово (Останкинский с/с) в асфальтобетонном исполнении 894 п. м. ширина 3 м. |  |  | S= 2682 м2 | 3564,3 | 1152,9 | 2411,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.Ремонт участка дороги д. Зименки (Останкинского с/с) от д.1 до магазина в асфальтобетонном исполнении 700 п.м. |  |  | S= 2100 м2 | 3229,0 | 944,9 | 2284,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.ТО ППК | 01.06.2023- 31.12.2023 |  | 6298,2 | 1961,3 | 4336,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Школьная от ул.Ленина до спуска к дамбе в поселке Память Парижской Коммуны |  |  | S= 2400 м2 | 2928,8 | 855,6 | 2073,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.Устройство асфальтобетонного покрытия по ул. Школьная от ул.Герцена (второй переулок) до ул.Ленина с заездом к поликлинике в поселке Память Парижской Коммуны |  |  | S= 1925 м2 | 3369,4 | 1105,7 | 2263,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Редькинский ТО |  |  | 7434,0 | 2345,0 | 5089,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.Ремонт участков автомобильной дороги в д.Боярское (Редькинский с/с) городского округа г.Бор Нижегородской области |  |  | S= 3000 м2 | 1999,1 | 619,6 | 1379,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.Ремонт автомобильной дороги до д.Ушенино (Редькинский с/с) городского округа г.Бор Нижегородской области |  |  | S= 3000 м2 | 2733,4 | 814,8 | 1918,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.Ремонт автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении по ул.Молодежная в д.Владимирово (Редькинский с/с) городского округа город Бор Нижегородской области, протяженность - 550 м., ширина 4 м. |  |  | S= 2200 м2 | 2701,5 | 910,6 | 1790,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Ситниковский ТО |  |  | 8061,0 | 2406,0 | 5655,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка дороги от дома 92 до дома 148 д. Тайново |  |  | S= 3000 м2 | 3961,3 | 1166,3 | 2795,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка дороги от дома 1а до дома 66 д.Золотово |  |  | S= 3630 м2 | 4099,7 | 1239,7 | 2860,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.Ямновский ТО |  |  | 2125,5 | 563,5 | 1562,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка дороги по улице Центральная села Селищи Ямновского с/с городского округа город Бор Нижегородской области |  |  | S= 3000 м2 | 2125,5 | 563,5 | 1562,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.Основное мероприятие 3. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 79590,2 | 8499,0 | 71091,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 79590,2 | 8499,0 | 71091,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 33186,5 | 1592,4 | 31594,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.Бор ул.Луначарского (0+000-1+015) |  |  | S=6063м2 | 9207.6 | 460.4 | 8747.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.Бор, Неклюдово-Ивонькино-Боталово. Участок 1 (от д.Боталово до поворота к тепличному комплексу). (1+755-2+920). |  |  | S=6990м2 | 10393,8 | 519,7 | 9874,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.Бор Неклюдово-Ивонькино-Боталово. Участок 2 (от а/д Н.Новгород-Шахунья-Киров до фабрики мороженого "Колибри"). (0+000-0+134) |  |  | S=915м2 | 2140,0 | 40,0 | 2100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: объездная дорога г.Бор от канатной дороги до Стеклозаводского шоссе. Участок 2 (объездная дорога от ул.Луначарского до Стеклозаводского шоссе), (0+035-0+431) |  |  | S=2397м2 | 4041,1 | 202,1 | 3839,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.Бор, пер.Полевой (0+000-0+081) (0+129-0+158) (0+230-0+623) |  |  | S=3415м2 | 3297,8 | 164,9 | 3132,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.Бор, ул.Везломцева (0+000-0+367) |  |  | S=1732м2 | 3344,7 | 167,2 | 3177,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Управление ЖКХ |  |  | 761,5 | 38,1 | 723,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Ситниковский ТО |  |  | 12740,3 | 3540,2 | 9200,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Ремонт автомобильной дороги д.Ситниково- д.Малое Ситниково -п.Нагорный городского округа г.Бор Нижегородской области |  |  | S=9840м2 | 12857,8 | 3540,2 | 9200,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Редькинский ТО |  |  | 17885,7 | 1788,6 | 16097,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в асвальтном исполнении от пересечения с автомобильной дорогой (22 ОП РЗ 22к-0021) "Неклюдово-Бор-Валки-Макарьево" Неклюдово-Бор-Валки-Макарьево до МАУДО ДООЦ "Орленок" |  |  | S=14630м2 | 17885,7 | 1788,6 | 16097,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Краснослободский ТО |  |  | 15777,7 | 1577,8 | 14199,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Ремонт участка автомобильной дороги от д.Ивановское до д.Мякотинское Краснослободского с/с городского округа г.Бор Нижегородской области |  |  | S=3344м2 | 3246,7 | 324,6 | 2 922,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.Ремонт участка автомобильной дороги - подъезд к д.Ивановское от а/д Бор – с.Развилье Краснослободского с/с городского округа г.Бор Нижегородской области |  |  | S=12650м2 | 12531,0 | 1 253,1 | 11 277,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Основное мероприятие 5. Мероприятия по ремонту дорог на территории городского округа г.Бор, основанные на инициативах граждан | Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 9085,7 | 6533,4 |  |  | 2552,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Реализация мероприятий по ремонту дорог на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан В том числе: | Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 9085,7 | 6533,4 |  |  | 2552,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 8572,1 | 6019,8 |  |  | 2552,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. Ремонт дороги по адресу: г.Бор, ж/р Боталово-4 ул.Металлургов от дома № 43 до 73 |  |  | S=2744,5 м2 | - 3677,0 | - 2887,9 |  |  | 789,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.Ремонт дороги по адресу: городской округ г.Бор, жилой район Липово, ул.1-я (съезд с ул.Толстого от д.1-до д.18) |  |  | S=1112 м2 | - 1807,5 | - 1348,7 |  |  | 458,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.Выполнение работ по ремонту дороги по адресу: городской округ г.Бор,п.Неклюдово ул.Народная ( от пер.Народный до ул.Исаева) |  |  | S=1476 м2 | - 2070,6 | - 1783,2 |  |  | 287,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Ямновский ТО | 01.08.2023- 31.12.2023 |  | 310,2 | 310,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1Ремонт дороги по ул. Полевая с. Ямново Ямновского с/с городского округа город Бор Нижегородской области |  |  |  | 117,0 | 117,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.Ремонт участка дороги по улице Центральная села Селищи Ямновского с/с городского округа город Бор Нижегородской области |  |  |  | 193,2 | 193,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Останкинский ТО |  |  | 203,4 | 203,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Ремонт подъездной дороги от а/дороги Бор-Останкино-Рустай до д. Комарово (Останкинский с/с) в асфальтобетонном исполнении 894 п. м. ширина 3 м. |  |  |  | 203,4 | 203,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. Реализация мероприятий по ремонту дорог на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан, за счет муниципального дорожного фонда В том числе: | Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор» | Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 1458,6 | 1458,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Основное мероприятие 1. Мероприятия в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор | Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 1458,6 | 1458,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.Мероприятия по безопасности дорожного движения В том числе: | Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 1458,6 | 1458,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 | Восстановление и установка дорожных знаков и искусственных неровностей | 664,8 | 664,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Большепикинский ТО | 01.01.2023- 31.12.2023 | Восстановление и установка дорожных знаков (по мере необходимости) | 70,3 | 70,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Управление народного образования | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 275,8 | 275,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Линдовский ТО | 01.06.2023- 31.12.2023 |  | 110,1 | 110,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.Кантауровский ТО | 01.06.2023- 31.12.2023 |  | 12,9 | 12,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.Редькинский ТО | 01.06.2023- 31.12.2023 |  | 33,4 | 33,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Краснослободский ТО |  |  | 291,3 | 291,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 60515,0 | 59532,9 |  |  | 982,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Основное мероприятие 1. Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством | Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 28916,4 | 27934,3 |  |  | 982,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 28916,4 | 27934,3 |  |  | 982,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.Основное мероприятие 2. «Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством, за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа г.Бор» | Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 31598,6 | 31598,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа город Бор | Управление ЖКХ | 01.01.2023- 31.12.2023 |  | 31598,6 | 31598,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  | S=166454,0 м2 | 328354,3 | 215133,8 | 109223,0 |  | 3997,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |