Совет депутатов городского округа город Бор

Нижегородской области

# РЕШЕНИЕ

от 30 августа 2010 г.                                                                          №33

О внесении изменений  в муниципальную адресную

программу  «Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов на территории Борского

муниципального района Нижегородской области  на 2010 год»

утвержденную постановлением Земского собрания Борского

района от 25 декабря  2009 года № 97

В связи с уточнением стоимости капитального ремонта многоквартирных домов и в целях дополнения адресного перечня домов Совет депутатов  р е ш и л:

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Борского муниципального района Нижегородской области на 2010 год» (далее - Программа), утвержденную Постановлением Земского собрания Борского района от 25 декабря 2009 года № 97, в частности в паспорт Программы:

1. В пункте 10 «Перечень многоквартирных домов, подлежащих ремонту»  внести дополнения следующего содержания:

1.1 Дополнить подпунктами № 25,26 следующего содержания:

«25. Борский район, с. Редькино, д. 12;

26. Борский район, п. Большеорловское, ул. Микрорайон, д. 10»

2. В пункте 13 «Планируемые показатели» внести изменения следующего содержания:

2.1 в подпункте 1.1 цифру «52,158» заменить цифрой «53,893»;

2.2 в подпункте 2.1 цифру «24» заменить цифрой «26»;

2.3 в подпункте 3.1 цифру «2418» заменить цифрой «2500».

3. В таблицу, указанную в разделе V «Ожидаемые результаты реализации Программы», а также в текст пояснения к указанной таблице, внести следующие изменения:

3.1 в графе таблицы «Количество домов»:

3.1.1 в строке 2 цифру 18 заменить на цифру 20

3.1.2 в строке 3 цифру 5 заменить на цифру 6

3.1.3 в строке 4 цифру 5 заменить на цифру 6

3.2 в графе таблицы «Объем»:

3.2.1 цифру 15,16 заменить на цифру 20,87

3.2.2 цифру 4,48 заменить на цифру 4,11

3.2.3 цифру 5 заменить на цифру 9

3.3  В тексте пояснения к таблице цифру 24 заменить на цифру 26.

4. Приложение 1 к муниципальной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Борского муниципального района Нижегородской области на 2010 год» утвержденной постановлением Земского собрания Борского района от 25.12.2009 № 97 изложить в новой редакции, указанной в приложении № 1 к настоящему решению.

5. Приложении 2 к муниципальной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Борского муниципального района Нижегородской области на 2010 год» утвержденной постановлением Земского собрания Борского района от 25.12.2009 № 97 изложить в новой редакции, указанной в приложении № 2 к настоящему решению.

6. Приложение 3 к муниципальной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Борского муниципального района Нижегородской области на 2010 год» утвержденной постановлением Земского собрания Борского района от 25.12.2009 № 97 изложить в новой редакции, указанной в приложении № 3 к настоящему решению.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на генерального директора МУП «Объединение ЖКХ» Смирнова А.Г.

Глава местного самоуправления-

председатель Совета депутатов 					В.В.Тарбеев

##### Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ                                                                                 Глава администрации

Борского района

_____________ А.В. Киселев

Муниципальная  адресная программа

«Проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Борского муниципального района Нижегородской области

#### ПАСПОРТ

муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории

Борского муниципального района

Нижегородской области»

| 1. | Наименование | Муниципальная адресная программа «Проведение Программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Борского муниципального района Нижегородской области» (далее -Программа). |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О разработке Программы Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| 3. | Заказчик Программы | # Администрация Борского района |
| 4. | Разработчик Программы | Администрация Борского района |
| 5. | Цели Программы | 1) Обеспечение населения комфортным жильем и соответствующими высоким стандартам качества коммунальными услугами. |
|  |  | 2) Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; |
|  |  | 3) Обеспечение надлежащего состояния общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170; |
|  |  | 4) Развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства. |
| 6. | Задачи Программы | • реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме; |
|  |  | • организация адресной поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах за счет средств федерального и областного бюджетов для проведения капитального ремонта многоквартирных домов; |
|  |  | • создание условий для управления многоквартирными домами на территории Борского муниципального района Нижегородской области. |
| 7. | Сроки реализации Программы | 2010 г. |
| 8. | Перечень основных направлений Программы | • меры государственной поддержки капитального ремонта многоквартирных домов |
|  |  | развитие общественного самоуправления в жилищной сфере на территории Борского муниципального района Нижегородской области |
| 9. | Исполнитель программы | Орган местного самоуправления – Администрация Борского района |

10. Перечень многоквартирных домов, подлежащих ремонту

| № п/п | ## Адрес многоквартирного дома |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | г. Бор, ул. Ленина, д. 159 |
|  | г. Бор, ул. Крупской, д. 20 |
|  | г. Бор, ул. Фрунзе, д. 73 |
|  | г. Бор, ул. Махалова, д. 7 |
|  | г. Бор, ул. Чугунова, д. 5 |
|  | г. Бор, ул. Чугунова, д. 7 |
|  | г. Бор, ул. 2-ой Микрорайон, д. 28 |
|  | г. Бор, ул. 2-ой Микрорайон, д. 7 |
|  | г. Бор, ул. Мира, д. 11 |
|  | г. Бор, ул. Лихачева, д. 3а |
|  | г. Бор, ул. Рослякова Д. 34 |
|  | г. Бор, ул. М. Горького, д. 104 |
|  | г. Бор, ул. С. Везломцева, д. 15 |
|  | г. Бор, ул. Ленина, д. 163 |
|  | г. Бор, ул. Свободы, д. 2 |
|  | г. Бор, ул. Тургенева, д. 105 |
|  | г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, д. 18 |
|  | г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, д. 20 |
|  | г. Бор, п. Октябрьский, ул. Некрасова, д. 2а |
|  | Борский район, п. Железнодорожный, ул. Новостройка, д. 18 |
|  | Борский район, пос. Память Парижской Коммуны, ул. Школьная, д. 22 |
|  | Борский район, с. Ямново, ул. Школьная, д. 2 |
|  | Борский район, с. Большеорловское, ул. Микрорайон, д. 5 |
|  | Борский район, п. Ч. Борское, ул. Октябрьская, д. 8 |
|  | Борский район, с. Редькино, д. 12 |
|  | Борский район, с. Борльшеорловское, ул. Микрорайон, д. 10 |

11. Объемы и источники финансирования Программы

| Источники финансирования | ## 2010 г. |
| --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 34546,208 тыс. руб. |
| Областной бюджет | 2141,000 тыс. руб. |
| Федеральный бюджет | 30125,000 тыс. руб. |
| (средства Фонда содействия |  |
| реформированию ЖКХ) |  |
| Местный бюджет | 535,625 тыс. руб. |
| Собственники жилых и нежилых помещений многоквартирных домов | 1744,583 тыс. руб. |

12. Система организации контроля за исполнением  Программы. Реализацию  Программы  осуществляет администрация Борского  муниципального   района при взаимодействии с управляющими организациями, обслуживающими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, жилищно-строительными кооперативами, иными специализированными потребительскими кооперативами и при взаимодействии с министерством жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.

Контроль за реализацией Программы осуществляет    администрация  Борского муниципального района (городского округа) Нижегородской

области.

13. Планируемые показатели.

1)   Общая, площадь   многоквартирных   домов,   в   которых  должен   быть произведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Программой:

1.1) в 2010 г. 53,893 тыс. м2 общей площади жилых помещений.

2) Количество многоквартирных домов, в которых должен быть произведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Программой:

2.1) в 2010 г.  26 многоквартирных дома.

3)   Число граждан,  проживающих в многоквартирных домах, в которых должен быть произведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Программой:

3.1) в 2010 гг. 2 500 человек.

14. Предельная стоимость капитального ремонта.

- Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления

- Ремонт крыш

- Утепление и ремонт фасадов

Размер предельной стоимости отражен в таблице 1.

I.Содержание проблемы

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Новые способы управления многоквартирными домами ориентированы на главенствующую роль собственников помещений в многоквартирных домах.

Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 154, пункт 3 статьи 158) возложил обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов на собственников помещений. Одновременно Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 249) и постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (далее - постановление Правительства Российской Федерации № 491) устанавливают обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирном доме.

В соответствии с действующим законодательством собственники помещений в многоквартирных домах помимо прав и обязанностей в отношении принадлежащих им помещений в таких домах несут обязанности по содержанию /в надлежащем состоянии/ общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов. В связи с высокой стоимостью капитального ремонта необходимо оказание государственной поддержки для его введения с учетом степени износа домов, с привлечением средств граждан - Собственников помещений в многоквартирных домах.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, предоставления качественных коммунальных услуг   гражданам,   проживающим   в   многоквартирных   домах,   на  территории Борского  муниципального района должны быть созданы условия для управления многоквартирными домами.

Независимо от формы собственности жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах должны выбрать один из следующих способов управления:

1)      непосредственное     управление      собственниками      помещений     в многоквартирном доме;

2)  управление товариществом собственников жилья (далее - ТСЖ) либо жилищным   кооперативом   или   иным   специализированным   потребительским кооперативом;

3) управление управляющей организацией.

Наиболее значимыми препятствиями при выборе способа управления многоквартирными домами, а особенно создания товариществ собственников жилья является неудовлетворительное техническое состояние многоквартирных домов в связи с многолетним неустранением неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

### II. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

1.  Обеспечение населения комфортным жильем и коммунальными услугами, соответствующими высоким стандартам качества.

2.  Устранение   неисправностей   изношенных   конструктивных   элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

3.  Обеспечение      надлежащего      состояния      общего      имущества      в многоквартирных домах в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного  фонда, утвержденными        постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170.

4.  Создание   условий   для   управления   многоквартирными   домами   на

территории Борского муниципального района  Нижегородской

области и развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства.

Создание условий для управления многоквартирными домами и развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства осуществляется для:

-    удовлетворения    жилищных    потребностей    собственников    помещений    в многоквартирных домах, защиты их потребительских интересов и прав;

- развития самоуправления в жилищной сфере;

-  демонополизации и развития конкурентных отношений на рынке управления многоквартирными домами.

Создание условий для управления многоквартирными домами и развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства осуществляется на основе принципов:

- добровольности создания и деятельности объединений собственников помещений в    многоквартирных     домах    (ТСЖ,     жилищных,     жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов);

- обеспечения равных условий деятельности организаций в сфере управления многоквартирными домами независимо от их организационно-правовой формы.

Создание условий для управления многоквартирными домами и развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства может осуществляться в таких формах, как:

-  обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, ранее находившихся в государственной (муниципальной) собственности, в которых избран способ управления;

-  предоставление государственной поддержки управляющим организациям, ТСЖ, жилищным,  жилищно-строительным  кооперативам  или иным специализированным  потребительским   кооперативам      для      проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Для достижения целей намечается решить следующие задачи:

• Организовать       адресную      поддержку       собственников      помещений

многоквартирных  домов Борского  муниципального  района Нижегородской  области     за счет  средств  федерального,  областного, местного бюджетов для проведения капитального ремонта.

• Реализовать механизм софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме.

• Создать условия для управления многоквартирными домами, их содержания

и ремонта на территории  Борского муниципального района Нижегородской области.

III. Срок реализации Программы

Настоящая Программа рассчитана на период – 2010 г.

IV. Механизм реализации Программы

Распределение бюджетных средств      производится      администрацией Борского муниципального района.

Отбор подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома осуществляется товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией в порядке, установленном органами исполнительной власти Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством.

Оплата работ по капитальному ремонту многоквартирных домов производится на    основании    актов    приемки    работ,    согласованных    с    администрацией Борского муниципального района и подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации.

V. Ожидаемые результаты реализации Программы

| Виды работ | Количество домов | Объем |
| --- | --- | --- |
| Ремонт кровли, тыс.кв.м | 20 | 20,87 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, тыс.п.м | 6 | 4,11 |
| Установка приборов учета потребления ресурсов и (или) узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), штук. | 6 | 9 |
| Ремонт и замена лифтового оборудования, ед. | 1 | 2 |
| Ремонт подвальных помещений, тыс.кв.м | - | - |
| Утепление и ремонт фасадов, тыс.кв.м | 2 | 2,99 |

Выполнение мероприятий Программы приведет к улучшению технического состояния 26 многоквартирных домов Борского  муниципального района,   что   позволит  повысить   степень   обеспеченности  комфортным жильем и соответствующими высоким стандартам качества коммунальными услугами.

VI. Система организации управления и контроль за ходом реализации

Программы

Контроль за  ходом   реализации  Программы осуществляет  администрация Борского муниципального района.

VII. Основные критерии отбора многоквартирных домов для проведения капитального ремонта.

- Технические критерии:

- год ввода в эксплуатацию;

- отсутствие комплексного капитального ремонта;

- улучшение технических характеристик.

- Организационные критерии:

- высокая степень готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта;

- готовность дома к капитальному ремонту.

- Финансовые критерии:

- доля финансирования собственников помещений – 5%.

#### VIII. Порядок привлечения подрядных организаций

- Подрядные организации привлекаются либо ТСЖ либо управляющей компанией.

- Количество подрядчиков для выполнения капитального ремонта не ограничивается.

- Применяются договоры подряда, обеспечивающие защиту интересов ТСЖ и управляющих организаций.

- Минимальное количество предложений – 1.

- Выбор подрядчика утверждается общим собранием членов собственников жилья.

- Учитывается опыт, репутация, надежность, профессионализм подрядчика.

- Цена, технология, сертификация, лицензия, сметная документация.

- Полное фирменное наименование организации, полный почтовый адрес, государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к решению Совета депутатов №33 от 30.08.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| включенных в муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Борского муниципального района Нижегородской области в 2010 году». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Адрес многоквартирных домов | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид работ | Стоимость капитального ремонта, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта, тыс.руб./кв.метр общей площади помещений в МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование | ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | ул. Ленина, д. 159 | 1970 | не было | кирпичные | 5 | 4 | 4180,20 | 3990,60 | 2316,10 | 131 | ЧАСТ | 1108900 | 966984 | 68733 | 17184 | 55999 | 278 | 5358 | 07.2010 |
| 2 | ул. Крупской, д. 20 | 1969 | не было | кирпичные | 5 | 4 | 3522,30 | 3277,83 | 2629,73 | 131 | ЧАСТ | 1414051 | 1233081 | 87647 | 21913 | 71410 | 431 | 5358 | 08.2010 |
| 3 | ул. Фрунзе, д. 73 | 1974 | не было | кирпичные | 5 | 4 | 4096,20 | 3435,60 | 2521,80 | 139 | ЧАСТ | 1374314 | 1198430 | 85184 | 21297 | 69403 | 400 | 5358 | 07.2010 |
| 4 | ул. Махалова, д. 7 | 1952 | не было | кирпичные | 2 | 1 | 415,50 | 379,90 | 337,30 | 17 | ЧАСТ | 401310 | 349950 | 24874 | 6220 | 20266 | 1056 | 5358 | 07.2010 |
| 5 | ул. Чугунова, д. 5 | 1973 | не было | кирпичные | 5 | 4 | 4084,90 | 3756,59 | 2512,39 | 132 | ЧАСТ | 1272834 | 1109937 | 78894 | 19725 | 64278 | 339 | 5358 | 07.2010 |
| 6 | ул. Чугунова, д. 7 | 1969 | не было | кирпичные | 5 | 6 | 5606,20 | 4614,98 | 3983,88 | 218 | ЧАСТ | 2008252 | 1751237 | 124478 | 31120 | 101417 | 435 | 5358 | 07.2010 |
| 7 | ул. 2-ой Микрорайон, д. 28 | 1980 | не было | кирпичные | 5 | 6 | 4714,90 | 4328,90 | 3592,90 | 190 | ЧАСТ | 2105246 | 1835818 | 130490 | 32623 | 106315 | 486 | 5358 | 07.2010 |
| 8 | ул. 2-ой Микрорайон, д. 7 | 1982 | не было | панельные | 5 | 4 | 3363,80 | 3105,60 | 2563,60 | 156 | ЧАСТ | 1193886 | 1041093 | 74001 | 18501 | 60291 | 384 | 5358 | 07.2010 |
| 9 | ул. Мира, д. 11 | 1939 | не было | кирпичные | 2 | 2 | 431,60 | 385,20 | 337,70 | 20 | ЧАСТ | 516527 | 450421 | 32016 | 8005 | 26085 | 1341 | 5358 | 07.2010 |
| 10 | ул. Лихачева, д. 3А | 1956 | не было | кирпичные | 2 | 2 | 452,30 | 409,90 | 305,60 | 18 | ЧАСТ | 512527 | 446933 | 31768 | 7943 | 25883 | 1250 | 5358 | 07.2010 |
| 11 | ул. Рослякова, д. 34 | 1967 | не было | кирпичные | 4 | 3 | 2528,60 | 2006,10 | 1929,57 | 95 | ЧАСТ | 1535182 | 1338710 | 95155 | 23790 | 77527 | 765 | 5358 | 07.2010 |
| 12 | ул. М. Горького, д. 104 | 1972 | не было | кирпичные | 5 | 4 | 4480,20 | 3282,80 | 2913,20 | 144 | ЧАСТ | 1165300 | 1016165 | 72229 | 18058 | 58848 | 355 | 5358 | 07.2010 |
| 13 | ул. С. Везломцева, д. 15 | 1962 | не было | кирпичные | 4 | 2 | 1394,60 | 1295,40 | 1220,90 | 56 | ЧАСТ | 697155 | 607933 | 43212 | 10804 | 35206 | 538 | 5358 | 07.2010 |
| 14 | ул. Ленина, д. 163 | 1988 | не было | кирпичные | 12 | 1 | 4545,61 | 3894,50 | 3249,10 | 157 | ЧАСТ | 2822783 | 2461525 | 174965 | 43742 | 142551 | 725 | 5358 | 09.2010 |
| 15 | ул. Свободы, д. 2 | 1982 | не было | кирпичные | 5 | 4 | 3335,50 | 2694,40 | 2475,20 | 128 | ЧАСТ | 4763420 | 4153801 | 295252 | 73814 | 240553 | 1768 | 5358 | 08.2010 |
| 16 | ул. Тургенева, д. 105 | 1986 | не было | кирпичные | 5 | 4 | 3166,40 | 2865,20 | 2865,20 | 104 | ЧАСТ | 2398920 | 2091908 | 148693 | 37174 | 121145 | 837 | 5358 | 07.2010 |
| 17 | п. Октябрьский, ул. Победы, д. 18 | 1985 | не было | кирпичные | 5 | 6 | 4326,10 | 3878,00 | 3297,80 | 164 | ЧАСТ | 1649392 | 1438304 | 102234 | 25560 | 83294 | 425 | 5358 | 07.2010 |
| 18 | п. Октябрьский, ул. Победы, д. 20 | 1990 | не было | кирпичные | 5 | 2 | 1529,00 | 1395,80 | 1208,20 | 63 | ЧАСТ | 582234 | 507719 | 36088 | 9024 | 29403 | 417 | 5358 | 07.2010 |
| 19 | п. Октябрьский, ул. Некрасова, д. 2А | 1988 | не было | кирпичные | 5 | 3 | 3466,40 | 2964,10 | 1984,20 | 148 | ЧАСТ | 1454500 | 1268354 | 90154 | 22540 | 73452 | 491 | 5358 | 07.2010 |
| 20 | п. Железнодорожный, ул. Новостройка д. 18 | 1982 | не было | кирпичные | 3 | 1 | 918,00 | 787,70 | 676,10 | 41 | ЧАСТ | 709231 | 618464 | 43960 | 10991 | 35816 | 900 | 5358 | 07.2010 |
| 21 | п. Память Парижской Коммуны, ул. Школьная, д. 22 | 1988 | не было | панельные | 3 | 2 | 946,40 | 859,80 | 537,40 | 42 | ЧАСТ | 670350 | 584558 | 41550 | 10389 | 33853 | 780 | 5358 | 07.2010 |
| 22 | с. Ямново, ул. Школьная д. 2 | 1974 | не было | кирпичные | 2 | 2 | 757,80 | 699,20 | 659,70 | 32 | ЧАСТ | 578473 | 504440 | 35855 | 8965 | 29213 | 827 | 5358 | 07.2010 |
| 23 | с.Большеорловское, ул. Микрорайон, д. 5 | 1975 | не было | панельные | 3 | 3 | 2064,17 | 1416,27 | 1293,21 | 72 | ЧАСТ | 1732116 | 1510441 | 107362 | 26841 | 87472 | 1223 | 5358 | 07.2010 |
| 24 | п. Ч. Борское, ул. Октябрьская, д. 8 | 1955 | не было | кирпичные | 2 | 2 | 547,00 | 531,00 | 470,00 | 20 | ЧАСТ | 587341 | 512173 | 36405 | 9102 | 29661 | 1106 | 5358 | 07.2010 |
| 25 | с. Редькино, д. 12 | 1987 | не было | кирпичные | 3 | 3 | 1676,80 | 1560,70 | 1311,20 | 73 | ЧАСТ | 1018240 | 887926 | 63113 | 15780 | 51421 | 652 | 5358 | 11.2010 |
| 26 | с.Большеорловское, ул. Микрорайон д. 10 | 1988 | не было | кирпичные | 2 | 1 | 247,20 | 174,10 | 101,60 | 9 | ЧАСТ | 273724 | 238695 | 16688 | 4520 | 13821 | 1572 | 5358 | 11.2010 |
|  |  |  |  |  |  |  | 66797,68 | 57990,17 | 47293,58 | 2500 |  | 34546208 | 30125000 | 2141000 | 535625 | 1744583 | 19781 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к решению Совета депутатов №33 от 30.08.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Борского муниципального района Нижегородской облати в 2010 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | всего | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | всего |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Борский район | 66797,68 | 2500 |  |  | 24 | 2 | 26 |  |  | 33234244 | 1291964 | 34526208 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к решению Совета депутатов №33 от 30.08.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реестр многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Борского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адрес МКД |  |  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт крыши |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  | Ремонт подвальных помещений |  |  |  |  | Утепление и ремонт фасадов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  | руб. | кв.м. |  | руб. |  | ед. | руб. |  | кв.м. |  | руб. |  | кв.м. |  | руб. |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |
| 1 | г. Бор, ул. Ленина, д. 159 |  |  | 1108900 |  |  | 917,00 |  | 1108900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Бор, ул. Крупской, д. 20 |  |  | 1414051 |  |  | 855,00 |  | 1414051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Бор, ул. Фрунзе, д. 73 |  |  | 1374314 |  |  | 1064,00 |  | 1374314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Бор, ул. Махалова, д. 7 |  |  | 401310 |  |  | 359,00 |  | 401310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Бор, ул. Чугунова, д. 5 |  |  | 1272834 |  |  | 919,00 |  | 1272834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Бор, ул. Чугунова, д. 7 |  |  | 2008252 |  |  | 1230,00 |  | 2008252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Бор, ул. 2-ой Микрорайон, д. 28 |  |  | 2105246 |  |  | 1203,00 |  | 2105246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Бор, ул. 2-ой Микрорайон, д. 7 |  |  | 1193886 |  |  | 775,00 |  | 1193886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Бор, ул. Мира, д. 11 |  |  | 516527 |  | 516527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Бор, ул. Лихачева, д. 3А |  |  | 512527 |  | 512527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Бор, ул. Рослякова, д. 34 |  |  | 1535182 |  | 1535182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Бор, ул. М. Горького, д. 104 |  |  | 1165300 |  |  | 885,00 |  | 1165300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Бор, ул. С. Везломцева, д. 15 |  |  | 697155 |  |  | 508,00 |  | 697155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Бор, ул. Ленина, д. 163 |  |  | 2822783 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2822783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Бор, ул. Свободы, д. 2 |  |  | 4763420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2190,00 |  | 4763420 |  |  |
| 16 | г. Бор, ул. Тургенева, д. 105 |  |  | 2398920 |  | 1883616 | 720,20 |  | 515304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, д. 18 |  |  | 1649392 |  |  | 1143,00 |  | 1649392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, д. 20 |  |  | 582234 |  |  | 402,00 |  | 582234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Бор, п. Октябрьский, ул. Некрасова, д. 2А |  |  | 1454500 |  |  | 832,50 |  | 1454500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Борский район, п. Железнодорожный, ул. Новостройка д. 18 |  |  | 709231 |  |  | 488,00 |  | 576643 |  |  |  |  |  |  |  |  | 797,30 |  | 132588 |  |  |
| 21 | Борский район, п. Память Парижской Коммуны, ул. Школьная, д. 22 |  |  | 670350 |  |  | 417,00 |  | 670350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Борский район, с. Ямново, ул. Школьная д. 2 |  |  | 578473 |  |  | 590,00 |  | 578473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Борский район, с. Болльшеорловское, ул. Микрорайон, д. 5 |  |  | 1732116 |  | 921911 | 659,00 |  | 810205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Борский район, п. Ч.Борское, ул. Октябрьская, д.8 |  |  | 587341 |  | 587341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Борский район, с. Редькино, д. 12 |  |  | 1018240 |  |  | 706,00 |  | 1018240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Борский район, с. Болльшеорловское, ул. Микрорайон, д. 10 |  |  | 273724 |  |  | 171,00 |  | 273724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Борскому району |  |  | 34546208 |  | 5957104 | 14843,70 |  | 20870313 |  | 2 | 2822783 |  | 0 |  | 0 |  | 2987,30 |  | 4896008 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к решению Совета депутатов №33 от 30.08.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реестр протоколов общих собраний собственников жилья многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта МКД на территории Борского муниципального района Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Адрес многоквартирного дома | Управление МКД |  |  |  |  | Результаты голосования о участии в программе собственниками |  |  |  |  |  |  |  |  | Реквизиты протокола |  |  |  |  | Ссылка на 15 приложение |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ управления МКД |  | Наименование управляющей компании, ТСЖ, ЖСК и т.д. |  |  | Общее количество голосов собственников помещений в МКД |  | Количество голосов собственников помещений, принявших положительное решение об участии в программе |  |  | Количество голосов собственников помещений, принявших положительное решение об участии в программе |  | Номер |  | Дата |  | Номер тома |  | Номер страницы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м. |  | кв.м. |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 1 |  | ул. Ленина, д. 159 | Управляющая компания |  | ООО «Объединение ЖКХ» |  |  | 3990,60 |  | 2917,93 |  |  | 73,12 |  | б/н |  | 19.11.09 |  | 1 |  | 3 |  |
| 2 |  | ул. Крупской, д. 20 | Управляющая компания |  | ООО «Объединение ЖКХ» |  |  | 3277,83 |  | 2315,79 |  |  | 70,65 |  | б/н |  | 19.11.09 |  | 1 |  | 10 |  |
| 3 |  | ул. Фрунзе, д. 73 | Управляющая компания |  | ООО «Объединение ЖКХ» |  |  | 3435,60 |  | 2410,77 |  |  | 70,17 |  | б/н |  | 19.11.09 |  | 1 |  | 17 |  |
| 4 |  | ул. Махалова, д. 7 | Управляющая компания |  | ООО «Объединение ЖКХ» |  |  | 379,90 |  | 379,90 |  |  | 100,00 |  | б/н |  | 19.11.09 |  | 1 |  | 24 |  |
| 5 |  | ул. Чугунова, д. 5 | Управляющая компания |  | ООО «Объединение ЖКХ» |  |  | 3756,59 |  | 2994,38 |  |  | 79,71 |  | б/н |  | 19.11.09 |  | 1 |  | 31 |  |
| 6 |  | ул. Чугунова, д. 7 | Управляющая компания |  | ООО «Объединение ЖКХ» |  |  | 4614,98 |  | 3243,87 |  |  | 70,29 |  | б/н |  | 19.11.09 |  | 1 |  | 38 |  |
| 7 |  | ул. 2-ой Микрорайон, д. 28 | Управляющая компания |  | ООО «Объединение ЖКХ» |  |  | 4328,90 |  | 3072,23 |  |  | 70,97 |  | б/н |  | 19.11.09 |  | 1 |  | 45 |  |
| 8 |  | ул. 2-ой Микрорайон, д. 7 | Управляющая компания |  | ООО «Объединение ЖКХ» |  |  | 3105,60 |  | 2233,24 |  |  | 71,91 |  | б/н |  | 19.11.09 |  | 1 |  | 52 |  |
| 9 |  | ул. Мира, д. 11 | Управляющая компания |  | ООО «Объединение ЖКХ» |  |  | 385,20 |  | 385,20 |  |  | 100,00 |  | б/н |  | 19.11.09 |  | 1 |  | 59 |  |
| 10 |  | ул. Лихачева, д. 3А | Управляющая компания |  | ООО «Объединение ЖКХ» |  |  | 409,90 |  | 409,90 |  |  | 100,00 |  | б/н |  | 19.11.09 |  | 1 |  | 66 |  |
| 11 |  | ул. Рослякова, д. 34 | Управляющая компания |  | ООО «Объединение ЖКХ» |  |  | 2006,10 |  | 1400,86 |  |  | 69,83 |  | б/н |  | 19.11.09 |  | 1 |  | 73 |  |
| 12 |  | ул. М. Горького, д. 104 | Управляющая компания |  | ООО «Объединение ЖКХ» |  |  | 3282,80 |  | 2265,47 |  |  | 69,01 |  | б/н |  | 19.11.09 |  | 1 |  | 80 |  |
| 13 |  | ул. С. Везломцева, д. 15 | Управляющая компания |  | ООО «Объединение ЖКХ» |  |  | 1295,40 |  | 933,44 |  |  | 72,03 |  | б/н |  | 19.11.09 |  | 1 |  | 87 |  |
| 14 |  | ул. Ленина, д. 163 | Управляющая компания |  | ООО «Объединение ЖКХ» |  |  | 3894,50 |  | 3191,16 |  |  | 81,94 |  | б/н |  | 19.11.09 |  | 1 |  | 94 |  |
| 15 |  | ул. Свободы, д. 2 | ТСЖ |  | ТСЖ «Свобода» |  |  | 2694,40 |  | 2162,26 |  |  | 80,25 |  | б/н |  | 19.11.09 |  | 1 |  | 101 |  |
| 16 |  | ул. Тургенева, д. 105 | ТСЖ |  | ТСЖ № 16 «Домострой» |  |  | 2865,20 |  | 2865,20 |  |  | 100,00 |  | б/н |  | 19.11.09 |  | 1 |  | 117 |  |
| 17 |  | п. Октябрьский, ул. Победы, д. 18 | Управляющая компания |  | ООО «Объединение ЖКХ» |  |  | 3878,00 |  | 2965,12 |  |  | 76,46 |  | б/н |  | 19.11.09 |  | 1 |  | 135 |  |
| 18 |  | п. Октябрьский, ул. Победы, д. 20 | Управляющая компания |  | ООО «Объединение ЖКХ» |  |  | 1395,80 |  | 1093,20 |  |  | 78,32 |  | б/н |  | 19.11.09 |  | 1 |  | 142 |  |
| 19 |  | п. Октябрьский, ул. Некрасова, д. 2А | Управляющая компания |  | ООО «Объединение ЖКХ» |  |  | 2964,10 |  | 2327,71 |  |  | 78,53 |  | б/н |  | 19.11.09 |  | 1 |  | 149 |  |
| 20 |  | п. Железнодорожный, ул. Новостройка д. 18 | Управляющая компания |  | ООО «Объединение ЖКХ» |  |  | 787,70 |  | 682,07 |  |  | 86,59 |  | б/н |  | 19.11.09 |  | 1 |  | 156 |  |
| 21 |  | п. Память Парижской Коммуны, ул. Школьная, д. 22 | Управляющая компания |  | ООО «Объединение ЖКХ» |  |  | 859,80 |  | 859,80 |  |  | 100,00 |  | б/н |  | 19.11.09 |  | 1 |  | 163 |  |
| 22 |  | с. Ямново, ул. Школьная д. 2 | Управляющая компания |  | ООО «Объединение ЖКХ» |  |  | 699,20 |  | 630,96 |  |  | 90,24 |  | б/н |  | 19.11.09 |  | 1 |  | 170 |  |
| 23 |  | с. Большие Орлы, ул. Микрорайон, д. 5 | Управляющая компания |  | ООО «Объединение ЖКХ» |  |  | 1416,27 |  | 1160,21 |  |  | 81,92 |  | б/н |  | 19.11.09 |  | 1 |  | 177 |  |
| 24 |  | п. Ч. Борское, ул. Октябрьская, д. 8 | Управляющая компания |  | ООО «Объединение ЖКХ» |  |  | 531,00 |  | 388,80 |  |  | 73,22 |  | б/н |  | 19.11.09 |  | 1 |  | 184 |  |
| 25 |  | с. Редькино, д. 12 | Управляющая компания |  | ООО «Объединение ЖКХ» |  |  | 1560,70 |  | 1338,46 |  |  | 85,76 |  | б/н |  | 19.11.09 |  | 2 |  | 2 |  |
| 26 |  | с. Большие Орлы, ул. Микрорайон, д. 10 | Управляющая компания |  | ООО «Объединение ЖКХ» |  |  | 174,10 |  | 174,10 |  |  | 100,00 |  | б/н |  | 19.11.09 |  | 2 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 57990,17 |  | 44802,03 |  |  | 2130,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |