#### Администрация городского округа город Бор

#### Нижегородской области

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### от 16.03.2016                                                                                                № 1130

О внесении изменений в  краткосрочный план реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа г.Бор на 2014-2016 годы, утвержденный постановлением администрации городского округа г.Бор

от 28.07.2014 № 5076

В связи с уточнением стоимости работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и рекомендациями НКО «Фонд капитального ремонта МКД» администрация городского округа Бор  постановляет:

1. Внести в краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа г.Бор на 2014-2016 годы, утвержденный постановлением администрации городского округа г.Бор от 28.07.2014                                                                                   № 5076 (в редакции постановления от 11.11.2015 № 5700), следующие изменения:

1.2. Приложения  1,2,3 к краткосрочному плану изложить в новой редакции согласно приложениям  1,2,3 к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского округа г.Бор обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «БОР сегодня» и размещение на официальном сайте www.borcity.ru.

Глава администрации                                                                          А.В.Киселев

О.М.Гурьяшова, 90245

|  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации городского округа г.Бор от 16.03.2016 № 1130 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Приложение № 1 |
| к Краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа г.Бор на 2014-2016 годы, утвержденного Постановлением администрации городского округа г.Бор от 28.07.2014 № 5076, в редакции Постановления администрации городского округа г.Бор от 11.11.2015 № 5700 |  |  |  |  |  |

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области.

Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа г.Бор Нижегородской области, общего имущества которых подлежит капитальному ремонта в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план

| №п/п | Наименование муниципального образования (далее-МО) (муниципального района, городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах (далее - МКД), учавствующих в государственной программе |  |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений выбывших из государственной программы кап. ремонта | Общая площадь жилых и нежилых помещений вновь включенных в программу кап. ремонта | размер взноса на капитальный ремонт МКД | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт | Доля направленная на капитальный ремонт в соотвествии со ст. 32 Закона Нижегородской областного от 28.11.2013 № 159-З | Средства государственной и муниципальной поддержки |  |  |  | Всего средств на капитальный ремонт (столбец 10 х столбец 11 х столбец 12х 12 мес) + столбец 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе* |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | у регионального оператора | на спецеальном счете у реионального оператора | на специальном счете товарицествасобственников жилья так далее |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | % | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по городскому округу город Бор на 2014 -2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 354 581 |
| по МО на 2014 год |  | 1 569 642,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по МО на 2015 год |  | 1 396 366,91 | 1381456,28* | 4 602,50 | 10 308,13 |  |  | 6,30 | 8 703 175 | 51 | 50 |  |  |  |  | 19 973 787 |
| по МО на 2016 год |  | 1 396 366,91 | 1 381 456,28 | 4 602,50 | 10 308,13 |  |  | 6,30 | 8 703 175 | 79 | 95 |  |  |  |  | 78 380 794 |

________________________________________________

|  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации городского округа г.Бор от 16.03.2016 № 1130 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| к Краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа г.Бор на 2014-2016 годы, утвержденного Постановлением администрации городского округа г.Бор от 28.07.2014 № 5076, в редакции Постановления администрации городского округа г.Бор от 11.11.2015 № 5700 |  |  |  |  |  |

Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Бор Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годы, включенных в краткосрочный план

| № п/п |  | Адрес МКД | Количество домов (шт) | Год ввода в эксплуатацию | Дата завершения последнего капитального ремонта | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. оператора - РО | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего: | жилых помещений | нежилых помещений | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областногобюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  | стоимость СМР | стоимость ПИР | стоимость затрат на технический надзор |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Всего по городскому округу город Бор на 2014-2016 годы |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 95935,17 | 85915,73 | 84133,73 | 1782,00 | 77736,68 | 3354 | 98 354 581 |  |  |  | 98 354 581 | 98 354 581 | 90 117 770 | 6 308 267 | 1 928 544 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2014 - 2015 годы |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2015 - 2016 годы |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 15872,60 | 14450,90 | 14218,60 | 232,30 | 11889,25 | 551 | 23 498 592 |  |  |  | 23 498 592 | 23 498 592 | 21 530 676 | 1 507 153 | 460 763 |  |  |  |
| 1 | с.Кантаурово, ул.Совхозная, д.17 |  |  | 1975 | не было | РО | К | 3 | 2 | 1181,20 | 1095,00 | 1095,00 |  | 1046,55 | 39 | 2 337 162 |  |  |  | 2 337 162 | 2 337 162 | 2 141 434 | 149 901 | 45 827 | 2134 | 3474 | 12.2016 |
| 2 | г.Бор, ул.Луначарского, д.187 |  |  | 1955 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 385,80 | 355,10 | 355,10 |  | 300,10 | 15 | 769 087 |  |  |  | 769 087 | 769 087 | 704 678 | 49 328 | 15 081 | 2166 | 3474 | 12.2016 |
| 3 | г.Бор, ул.Махалова, д.11 |  |  | 1953 | не было | РО | К | 2 | 1 | 419,90 | 379,90 | 379,90 |  | 379,90 | 16 | 963 000 |  |  |  | 963 000 | 963 000 | 882 352 | 61 765 | 18 883 | 2535 | 3474 | 12.2016 |
| 4 | г.Бор, ул.Фрунзе, д.77 |  |  | 1982 | не было | РО | К | 5 | 4 | 3116,70 | 2811,30 | 2811,30 |  | 2713,40 | 104 | 3 254 533 |  |  |  | 3 254 533 | 3 254 533 | 2 981 979 | 208 739 | 63 815 | 1158 | 3474 | 12.2016 |
| 5 | г.Бор, ул.Нахимова, д.1а |  |  | 1986 | не было | РО | К | 3 | 1 | 1029,40 | 909,30 | 873,60 | 35,70 | 829,40 | 38 | 2 001 496 |  |  |  | 2 001 496 | 2 001 496 | 1 833 879 | 128 372 | 39 245 | 2201 | 3474 | 12.2016 |
| 6 | сп.Железнодорожный, ул.Новостройка, д.5 |  |  | 1970 | не было | РО | К | 2 | 2 | 780,60 | 722,70 | 722,70 |  | 682,30 | 30 | 1 659 140 |  |  |  | 1 659 140 | 1 659 140 | 1 520 193 | 106 414 | 32 533 | 2296 | 3474 | 12.2016 |
| 7 | д.Красная Слобода, ул.Центральная, д.14 |  |  | 1977 | не было | РО | ШБ | 3 | 3 | 1557,40 | 1433,00 | 1433,00 |  | 1332,70 | 74 | 2 465 974 |  |  |  | 2 465 974 | 2 465 974 | 2 259 458 | 158 163 | 48 353 | 1721 | 3474 | 12.2016 |
| 8 | г.Бор, ул.Ленина, д.146 |  |  | 1967 | не было | РО | К | 5 | 4 | 3763,90 | 3493,90 | 3297,30 | 196,60 | 3128,00 | 117 | 2 907 542 |  |  |  | 2 907 542 | 2 907 542 | 2 664 047 | 186 484 | 57 011 | 832 | 3474 | 12.2016 |
| 9 | г.Бор, ул.Плеханова, д.17 |  |  | 1980 | не было | РО | К | 2 | 3 | 936,80 | 852,90 | 852,90 |  | 803,30 | 34 | 2 950 774 |  |  |  | 2 950 774 | 2 950 774 | 2 703 658 | 189 257 | 57 859 | 3460 | 3474 | 12.2016 |
| 10 | п.Октябрьский, ул.Октябрьская, д.11 |  |  | 1932 | не было | РО | К | 2 | 3 | 1203,90 | 1103,40 | 1103,40 |  | 79,90 | 6 | 1 713 561 |  |  |  | 1 713 561 | 1 713 561 | 1 570 057 | 109 904 | 33 600 | 1553 | 3474 | 12.2016 |
| 11 | пос.Сормовский Пролетарий, ул.Центральная, д.3 |  |  | 1977 | не было | РО | П | 3 | 2 | 1497,00 | 1294,40 | 1294,40 |  | 593,70 | 78 | 2 476 323 |  |  |  | 2 476 323 | 2 476 323 | 2 268 941 | 158 826 | 48 556 | 1913 | 3474 | 12.2016 |
| Итого по МО на 2016 год |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  | 80062,57 | 71464,83 | 69915,13 | 1549,70 | 65847,43 | 2803 | 74 855 989 |  |  |  | 74 855 989 | 74 855 989 | 68 587 094 | 4 801 114 | 1 467 781 |  |  |  |
| 12 | г.Бор, ул.Луначарского, д.187 |  |  | 1955 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 385,80 | 355,10 | 355,10 |  | 300,10 | 15 | 1 009 479 |  |  |  | 1 009 479 | 1 009 479 | 924 939 | 64 746 | 19 794 | 2843 |  | 12.2016 |
| 13 | г.Бор, ул.Ленина, д.163 |  |  | 1988 | не было | РО | К | 12 | 1 | 4949,00 | 4215,50 | 3783,30 | 432,20 | 3710,10 | 127 | 1 233 619 |  |  |  | 1 233 619 | 1 233 619 | 1 130 308 | 79 122 | 24 189 | 293 |  | 12.2016 |
| 14 | г.Бор, ул.Мира, д.30 |  |  | 1972 | не было | РО | ШБ | 5 | 4 | 3860,60 | 3528,80 | 3528,80 |  | 3380,50 | 158 | 4 361 677 |  |  |  | 4 361 677 | 4 361 677 | 3 996 404 | 279 749 | 85 524 | 1236 |  | 12.2016 |
| 15 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 47 |  |  | 1983 | не было | РО | П | 5 | 6 | 4297,90 | 3879,40 | 3879,40 |  | 3656,10 | 154 | 4 186 367 |  |  |  | 4 186 367 | 4 186 367 | 3 835 776 | 268 505 | 82 086 | 1079 |  | 12.2016 |
| 16 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 24 |  |  | 1987 | не было | РО | К | 5 | 8 | 6171,00 | 5558,40 | 5302,60 | 255,80 | 5084,20 | 199 | 7 552 939 |  |  |  | 7 552 939 | 7 552 939 | 6 920 413 | 484 429 | 148 097 | 1359 |  | 12.2016 |
| 17 | г.Бор, ул.М.Горького, д.99 |  |  | 1959 | не было | РО | К | 2 | 2 | 656,60 | 600,40 | 600,40 |  | 524,90 | 23 | 1 356 475 |  |  |  | 1 356 475 | 1 356 475 | 1 242 875 | 87 002 | 26 598 | 2259 |  | 12.2016 |
| 18 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.15 |  |  | 1929 | не было | РО | Д | 2 | 2 | 462,40 | 418,00 | 418,00 |  | 418,00 | 12 | 855 317 |  |  |  | 855 317 | 855 317 | 783 687 | 54 859 | 16 771 | 2046 |  | 12.2016 |
| 19 | с.Линда, ул.Школьная, д.3 |  |  | 1975 | не было | РО | П | 5 | 6 | 5027,90 | 4600,80 | 4600,80 |  | 3630,40 | 209 | 4 592 312 |  |  |  | 4 592 312 | 4 592 312 | 4 207 725 | 294 541 | 90 046 | 998 |  | 12.2016 |
| 20 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Квартал 7, д.3 |  |  | 1967 | не было | РО | К | 2 | 2 | 525,40 | 464,40 | 464,40 |  | 464,40 | 17 | 1 296 328 |  |  |  | 1 296 328 | 1 296 328 | 1 187 765 | 83 144 | 25 419 | 2791 |  | 12.2016 |
| 21 | г.Бор, ул.Короткова, д.37 |  |  | 1960 | не было | РО | К | 2 | 1 | 310,70 | 286,30 | 286,30 |  | 253,80 | 15 | 1 215 341 |  |  |  | 1 215 341 | 1 215 341 | 1 113 560 | 77 950 | 23 831 | 4245 |  | 12.2016 |
| 22 | г.Бор, ул.Свободы, д.2 |  |  | 1982 | не было | РО | К | 5 | 4 | 3335,50 | 2694,40 | 2694,40 |  | 2694,40 | 118 | 5 855 858 |  |  |  | 5 855 858 | 5 855 858 | 5 365 455 | 375 582 | 114 821 | 2173 |  | 12.2016 |
| 23 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 101 |  |  | 1988 | не было | РО | К | 5 | 4 | 3099,00 | 2779,30 | 2760,50 | 18,80 | 2624,20 | 100 | 2 395 740 |  |  |  | 2 395 740 | 2 395 740 | 2 195 106 | 153 658 | 46 976 | 862 |  | 12.2016 |
| 24 | г.Бор, ул.Нахимова, д.41 |  |  | 1963 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 361,20 | 335,10 | 335,10 |  | 258,80 | 22 | 1 171 346 |  |  |  | 1 171 346 | 1 171 346 | 1 073 250 | 75 128 | 22 968 | 3496 |  | 12.2016 |
| 25 | г.Бор, ул.Плеханова, д.19 |  |  | 1982 | не было | РО | К | 6 | 1 | 987,30 | 891,80 | 788,80 | 103,00 | 694,00 | 23 | 868 467 |  |  |  | 868 467 | 868 467 | 795 736 | 55 702 | 17 029 | 974 |  | 12.2016 |
| 26 | сп.Большеорловское, ул.Микрорайон, д.8 |  |  | 1978 | не было | РО | К | 2 | 3 | 1053,90 | 933,90 | 933,90 |  | 757,60 | 28 | 1 628 637 |  |  |  | 1 628 637 | 1 628 637 | 1 492 244 | 104 458 | 31 935 | 1744 |  | 12.2016 |
| 27 | с.Чистое Поле, д.23 |  |  | 1989 | не было | РО | П | 3 | 3 | 1548,50 | 1361,30 | 1361,30 |  | 1139,40 | 61 | 1 115 439 |  |  |  | 1 115 439 | 1 115 439 | 1 022 025 | 71 542 | 21 872 | 819 |  | 12.2016 |
| 28 | с.Чистое Поле, д.24 |  |  | 1981 | не было | РО | П | 3 | 3 | 1543,20 | 1418,40 | 1418,40 |  | 1054,50 | 81 | 1 082 308 |  |  |  | 1 082 308 | 1 082 308 | 991 669 | 69 417 | 21 222 | 763 |  | 12.2016 |
| 29 | с.Чистое Поле, пос.Заречный, д.1 |  |  | 1975 | не было | РО | К | 2 | 2 | 785,40 | 727,80 | 727,80 |  | 577,00 | 34 | 957 669 |  |  |  | 957 669 | 957 669 | 877 468 | 61 423 | 18 778 | 1316 |  | 12.2016 |
| 30 | с.Спасское, ул.Центральная, д.28 |  |  | 1984 | не было | РО | П | 3 | 2 | 932,90 | 788,10 | 788,10 |  | 738,70 | 30 | 694 192 |  |  |  | 694 192 | 694 192 | 636 056 | 44 524 | 13 612 | 881 |  | 12.2016 |
| 31 | с.Спасское, ул.Центральная, д.12 |  |  | 1983 | не было | РО | П | 3 | 2 | 922,40 | 837,30 | 837,30 |  | 748,10 | 34 | 694 192 |  |  |  | 694 192 | 694 192 | 636 056 | 44 524 | 13 612 | 829 |  | 12.2016 |
| 32 | п.Шпалозавод, ул.Заводская, д.20 |  |  | 1983 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1996,30 | 1851,30 | 1851,30 |  | 1677,00 | 68 | 2 442 764 |  |  |  | 2 442 764 | 2 442 764 | 2 238 192 | 156 674 | 47 898 | 1319 |  | 12.2016 |
| 33 | д. Каликино, ул.Новая, д.8А |  |  | 1960 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1728,70 | 1613,00 | 1613,00 |  | 1556,50 | 69 | 1 724 276 |  |  |  | 1 724 276 | 1 724 276 | 1 579 874 | 110 592 | 33 810 | 1069 |  | 12.2016 |
| 34 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.34 |  |  | 1962 | не было | РО | Д | 2 | 2 | 382,70 | 347,30 | 347,30 |  | 306,70 | 12 | 639 116 |  |  |  | 639 116 | 639 116 | 585 592 | 40 992 | 12 532 | 1840 |  | 12.2016 |
| 35 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.36 |  |  | 1962 | не было | РО | К | 2 | 2 | 426,90 | 358,90 | 358,90 |  | 322,10 | 16 | 652 177 |  |  |  | 652 177 | 652 177 | 597 559 | 41 830 | 12 788 | 1817 |  | 12.2016 |
| 36 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Мира, д.49 |  |  | 1978 | не было | РО | К | 2 | 2 | 766,60 | 702,20 | 702,20 |  | 702,20 | 16 | 1 110 339 |  |  |  | 1 110 339 | 1 110 339 | 1 017 352 | 71 215 | 21 772 | 1581 |  | 12.2016 |
| 37 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Переулок 3, д.4 |  |  | 1962 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 340,40 | 312,20 | 312,20 |  | 312,20 | 8 | 631 063 |  |  |  | 631 063 | 631 063 | 578 214 | 40 475 | 12 374 | 2021 |  | 12.2016 |
| 38 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Плеханова, д.61 |  |  | 1975 | не было | РО | К | 2 | 2 | 828,40 | 764,00 | 764,00 |  | 718,90 | 24 | 1 263 589 |  |  |  | 1 263 589 | 1 263 589 | 1 157 768 | 81 044 | 24 777 | 1654 |  | 12.2016 |
| 39 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Садовая, д.68 |  |  | 1972 | не было | РО | К | 2 | 2 | 529,90 | 481,20 | 481,20 |  | 427,30 | 17 | 861 427 |  |  |  | 861 427 | 861 427 | 789 286 | 55 250 | 16 891 | 1790 |  | 12.2016 |
| 40 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Садовая, д.70 |  |  | 1975 | не было | РО | П | 2 | 2 | 678,50 | 624,90 | 624,90 |  | 624,90 | 15 | 866 973 |  |  |  | 866 973 | 866 973 | 794 367 | 55 606 | 17 000 | 1387 |  | 12.2016 |
| 41 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Терентьева, д.8 |  |  | 1989 | не было | РО | К | 9 | 1 | 1633,03 | 1614,83 | 1614,83 |  | 1614,83 | 70 | 2 600 467 |  |  |  | 2 600 467 | 2 600 467 | 2 382 688 | 166 789 | 50 990 | 1610 |  | 12.2016 |
| 42 | п.Неклюдово, ул.Неклюдово, д.27 |  |  | 1975 | не было | ТСЖ/ЖК | К | 5 | 4 | 3655,64 | 2783,90 | 2783,90 |  | 2783,90 | 113 | 2 495 728 |  |  |  | 2 495 728 | 2 495 728 | 2 286 721 | 160 071 | 48 936 | 896 |  | 12.2016 |
| 43 | п.Большое Пикино, ул.Кооперативная, д.28 |  |  | 1991 | не было | ТСЖ/ЖК | К | 4 | 3 | 2574,60 | 2387,20 | 2387,20 |  | 2387,20 | 115 | 477 817 |  |  |  | 477 817 | 477 817 | 437 801 | 30 647 | 9 369 | 200 |  | 12.2016 |
| 44 | п.Октябрьский, ул.К.Маркса, д.3а |  |  | 1998 | не было | РО | К | 5 | 6 | 4513,70 | 4020,70 | 4011,50 | 9,20 | 4020,70 | 184 | 3 009 846 |  |  |  | 3 009 846 | 3 009 846 | 2 757 784 | 193 045 | 59 017 | 749 |  | 12.2016 |
| 45 | г.Бор, ул. Первомайская д.11а |  |  | 1988 | не было | РО | К | 9 | 1 | 3521,50 | 3081,60 | 2907,40 | 174,20 | 2910,10 | 119 | 1 411 132 |  |  |  | 1 411 132 | 1 411 132 | 1 292 955 | 90 507 | 27 670 | 458 |  | 12.2016 |
| 46 | г.Бор, ул.Октябрьская, д.78 |  |  | 1957 | не было | РО | К | 4 | 3 | 2808,00 | 2526,50 | 2055,70 | 470,80 | 2007,10 | 70 | 254 642 |  |  |  | 254 642 | 254 642 | 233 316 | 16 333 | 4 993 | 101 |  | 12.2016 |
| 47 | г.Бор, ул.Чайковского, д.18 |  |  | 1973 | не было | РО | П | 5 | 6 | 4819,60 | 4399,60 | 4399,60 |  | 4311,50 | 155 | 4 396 012 |  |  |  | 4 396 012 | 4 396 012 | 4 027 865 | 281 951 | 86 196 | 999 |  | 12.2016 |
| 48 | г.Бор, ул.Чугунова, д.6 |  |  | 1968 | не было | РО | К | 5 | 4 | 3528,20 | 3278,00 | 3192,30 | 85,70 | 3014,00 | 139 | 2 762 845 |  |  |  | 2 762 845 | 2 762 845 | 2 531 468 | 177 203 | 54 174 | 843 |  | 12.2016 |
| 49 | г.Бор, ул.Чугунова, д.18 |  |  | 1993 | не было | РО | К | 5 | 6 | 4113,30 | 3643,00 | 3643,00 |  | 3441,10 | 133 | 3 132 074 |  |  |  | 3 132 074 | 3 132 074 | 2 869 775 | 200 885 | 61 414 | 860 |  | 12.2016 |

________________________________________________________

|  |  |  |  |  | Приложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации городского округа г.Бор от 16.03.2016 № 1130 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| к Краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа г.Бор на 2014-2016 годы, утвержденного Постановлением администрации городского округа г.Бор от 28.07.2014 № 5076, в редакции Постановления администрации городского округа г.Бор от 11.11.2015 № 5700 |  |  |  |  |  |

# Реестр многоквартирных домов, находящихся на территории Нижегородской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту по видам работ и услуг на 2014 - 2016 годы,  включенных в краткосрочный план

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ и услуг, подлежащих выполнению при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасадов |  | утепление фасадов |  | ремонт фундамента |  | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю |  | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта коммунальных ресурсов (ПУ) | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления коммунальных ресурсов (УУ, УР) | Ремонт системы дымоудаления | другие виды |
|  |  |  |  | холодное водоснабжение |  | горячее водоснабжение |  | система отопления |  | система электроснабжения |  | система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. |  | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Всего по городскому округу город Бор на 2014-2016 годы |  | 98 354 581 | 1 669 769 |  |  |  |  |  |  | 2 406,00 | 1 415 127 | 211,00 | 254 642 | 1 | 1 411 132,00 | 30 125,55 | 87 357 715 |  |  | 740,20 | 930 027 | 305,70 | 577 584 | 31,10 | 552 496 | 1 043,00 | 5 855 858 |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2014 - 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2015 - 2016 годы |  | 23 498 592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6771,85 | 23 498 592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Кантаурово, ул.Совхозная, д.17 | 2 337 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558,00 | 2 337 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г.Бор, ул.Луначарского, д.187 | 769 087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306,50 | 769 087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г.Бор, ул.Махалова, д.11 | 963 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,65 | 963 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г.Бор, ул.Фрунзе, д.77 | 3 254 533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 857,00 | 3 254 533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г.Бор, ул.Нахимова, д.1а | 2 001 496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,70 | 2 001 496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | сп.Железнодорожный, ул.Новостройка, д.5 | 1 659 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590,90 | 1 659 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | д.Красная Слобода, ул.Центральная, д.14 | 2 465 974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645,80 | 2 465 974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г.Бор, ул.Ленина, д.146 | 2 907 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 959,30 | 2 907 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г.Бор, ул.Плеханова, д.17 | 2 950 774 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760,00 | 2 950 774 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п.Октябрьский, ул.Октябрьская, д.11 | 1 713 561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,00 | 1 713 561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | пос.Сормовский Пролетарий, ул.Центральная, д.3 | 2 476 323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,00 | 2 476 323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2016 год |  | 74 855 989 | 1 669 769 |  |  |  |  |  |  | 2 406,00 | 1 415 127 | 211,00 | 254 642 | 1 | 1 411 132 | 23 353,70 | 63 859 123 |  |  | 740,20 | 930 027 | 305,70 | 577 584 | 31,10 | 552 496 | 1 043,00 | 5 855 858 |  |  |  |  |
| 12 | г.Бор, ул.Луначарского, д.187 | 1 009 479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,10 | 456 983 |  |  | 31,10 | 552 496 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г.Бор, ул.Ленина, д.163 | 1 233 619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,20 | 1 233 619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г.Бор, ул.Мира, д.30 | 4 361 677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 959,40 | 4 361 677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 47 | 4 186 367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1045,50 | 4 186 367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 24 | 7 552 939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1492,00 | 7 552 939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г.Бор, ул.М.Горького, д.99 | 1 356 475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524,50 | 1 356 475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.15 | 855 317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,00 | 855 317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | с.Линда, ул.Школьная, д.3 | 4 592 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1033,90 | 4 592 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Квартал 7, д.3 | 1 296 328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,00 | 1 296 328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г.Бор, ул.Короткова, д.37 | 1 215 341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,40 | 742 297 |  |  | 376,10 | 473 044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г.Бор, ул.Свободы, д.2 | 5 855 858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1043,00 | 5 855 858 |  |  |  |  |
| 23 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 101 | 2 395 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,00 | 2 395 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г.Бор, ул.Нахимова, д.41 | 1 171 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,00 | 593 762 |  |  |  |  | 305,70 | 577 584 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г.Бор, ул.Плеханова, д.19 | 868 467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,70 | 868 467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | сп.Большеорловское, ул.Микрорайон, д.8 | 1 628 637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 953,30 | 1 628 637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | с.Чистое Поле, д.23 | 1 115 439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,00 | 1 115 439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | с.Чистое Поле, д.24 | 1 082 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,00 | 1 082 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | с.Чистое Поле, пос.Заречный, д.1 | 957 669 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,00 | 957 669 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | с.Спасское, ул.Центральная, д.28 | 694 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,00 | 694 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | с.Спасское, ул.Центральная, д.12 | 694 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,00 | 694 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | п.Шпалозавод, ул.Заводская, д.20 | 2 442 764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 959,30 | 2 442 764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | д. Каликино, ул.Новая, д.8А | 1 724 276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738,70 | 1 724 276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.34 | 639 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,90 | 639 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.36 | 652 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,40 | 652 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Мира, д.49 | 1 110 339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,00 | 1 110 339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Переулок 3, д.4 | 631 063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,60 | 631 063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Плеханова, д.61 | 1 263 589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,80 | 1 263 589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Садовая, д.68 | 861 427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353,00 | 861 427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Садовая, д.70 | 866 973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,00 | 866 973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Терентьева, д.8 | 2 600 467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150,00 | 2 600 467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | п.Неклюдово, ул.Неклюдово, д.27 | 2 495 728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980,10 | 2 495 728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | п.Большое Пикино, ул.Кооперативная, д.28 | 477 817 | 477 817 |  |  |  |  |  |  | 769,00 | 477 817,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | п.Октябрьский, ул.К.Маркса, д.3а | 3 009 846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1182,00 | 3 009 846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | г.Бор, ул. Первомайская д.11а | 1 411 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1411132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | г.Бор, ул.Октябрьская, д.78 | 254 642 | 254 642 |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,00 | 254 642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | г.Бор, ул.Чайковского, д.18 | 4 396 012 | 937 310 |  |  |  |  |  |  | 1637,00 | 937 310,00 |  |  |  |  | 1445,00 | 3 458 702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | г.Бор, ул.Чугунова, д.6 | 2 762 845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1085,00 | 2 762 845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | г.Бор, ул.Чугунова, д.18 | 3 132 074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1230,00 | 3 132 074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________________________________