Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 28.02.2018 | № 1163 |
| --- | --- |

### Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья

### на территории городского округа г.Бор в 2018 году

### В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Нижегородской области от 04.01.1996 № 17-З «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья и своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения нормальной экологической обстановки на территории округа администрация городского округа г. Бор постановляет:

- Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по снижению возможного ущерба в период паводка (половодья) 2018 года.

2. Начальникам территориальных отделов администрации городского округа г. Бор совместно с подведомственными бюджетными учреждениями по обеспечению и содержанию территорий:

-   проверить готовность мотопомп к работе по откачке воды, создать запас горюче-смазочных материалов, обучить персонал работе с мотопомпами;

-  определить порядок и место сбора при эвакуации населения из зон возможного затопления;

- обеспечить подготовку к возможной эвакуации, организацию жизнеобеспечения, определить места на подведомственной территории для  приема  и размещения  эвакуированного  населения из районов подтопления (затопления);

- в срок до  20.03.2018  проверить готовность сил и средств,  привлекаемых в период прохождения паводка, и представить данные в  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор»;

- в период  прохождения  паводка организовать круглосуточное  дежурство оперативных групп и патрулирование  мест  возможного  затопления;

-  установить запрещающие аншлаги в местах массового выхода рыбаков на лёд;

- совместно с руководителями организаций, за которыми закреплены гидротехнические сооружения (далее - ГТС), проверить состояние  ГТС, находящихся на подведомственной территории, их готовность к пропуску половодья, исправность оборудования водосбросных и водовыпускных сооружений ГТС,  состояние откосов и несущих конструкций дорог, мостов, других сооружений инженерной инфраструктуры и их готовность к пропуску паводковых вод. Акты проверки ГТС предоставить в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор»  в срок до 26.03.2018.

3. Начальнику Линдовского территориального отдела администрации городского округа г.Бор  Н.Ф.Колесникову:

3.1. Спланировать и изучить с личным составом подразделений добровольной пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований кратчайшие маршруты объезда возможных или подверженных затоплению участков дорог к населенным пунктам.

3.2. В населенных пунктах, которые могут быть отрезаны паводковыми водами (в соответствии с прогнозом и по многолетним показателям):

- обеспечить противопожарную защищенность населенных пунктов, совместно с начальниками гарнизонов пожарной охраны организовать дежурство автоцистерн подразделений добровольной пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований;

- организовать дежурство подразделений добровольной пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований с учетом размещения личного состава и техники в отапливаемом помещении, а также обеспечить данные подразделения постоянной связью с гарнизоном пожарной охраны муниципального образования;

- обеспечить доставку личного состава подразделений добровольной пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований в места дислокации при приёме-сдаче дежурства;

- организовать профилактическую работу по предупреждению пожаров силами подразделений добровольной пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований;

- организовать переправы с использованием плавательных средств, выставить информационные аншлаги об объезде и о порядке организации и функционирования переправ.

4. Начальникам спасательных служб городского округа:

4.1. Коммунально-технической службы (А.Г.Ворошилов):

-  организовать работу с водоснабжающими организациями и организациями благоустройства по очистке входных и выходных отверстий водопропускных труб, дождеприемных решеток от снега, наледи и других предметов; расчистке водоотводных канав, ливнеприемников, промывке труб ливневой канализации и водоотводов;

- в срок до 26.03.2018 привести в готовность технику службы со сроком готовности 3 часа, определить порядок и место ее сбора, представить данные о результатах проверки в МКУ «Управление по делам  ГО и ЧС городского округа г.Бор»;

- в срок до  04.04.2018 представить сведения об укомплектованности службы дорожной, землеройной, водооткачивающей и другой техникой в МКУ «Управление по делам  ГО и ЧС городского округа г.Бор», обеспечить ее готовность к действиям по защите населенных пунктов и хозяйственных объектов;

- определить состав сил  и средств,  необходимых  для  укрепления существующих,  а также  создания  искусственных  дамб  в критических местах;

-  организовать контроль за вывозом твердых бытовых отходов с придомовых территорий в соответствии с утвержденным графиками и их санитарным содержанием.

4.2. Службы  оповещения  и  связи  (А.В.Щепров):

- проверить и подготовить к работе систему оповещения населения,  обеспечить надежность доведения информации  до 100% населения;

- иметь резерв сил  и средств для  обеспечения  управления работами  по ликвидации  ЧС,  связанных  с прохождением паводка.

4.3. Автотранспортной службы (О.В.Шувалов):

- уточнить расчет транспортных средств (автобусов, грузовых автомобилей), необходимых для эвакуации населения и перевозки  материальных и культурных ценностей;

- в срок до 26.03.2018 определить количество и сроки поставки транспортных средств, график представить на утверждение главе администрации городского округа г.Бор через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор».

4.4. Автодорожной  службы (Д.В.Зайцев):

- организовать мониторинг состояния дорог областного подчинения;

- в срок до  26.03.2018  организовать проверку  готовности  водопропускных  сооружений  на дорогах  городского округа г.Бор.

4.5. Службы  торговли  и питания (О.П.Алешина):

- подготовить к развертыванию  в местах временного размещения  эвакуируемого  населения  подвижные  пункты  питания  и вещевого  снабжения.

4.6.  Медицинской службы (А.В.Смирнов):

- определить ближайшие  к местам возможного подтопления  лечебные  учреждения  для  приема населения,  нуждающегося  в медицинской помощи;

- обеспечить фельдшерско-акушерские пункты необходимыми медикаментами;

- определить состав сил  и средств  для оказания  первой  медицинской  помощи  пострадавшим  от  наводнения  и лицам,  участвующим  в ликвидации последствий паводка.

4.7. Службы  защиты  животных  и  растений (И.Н.Храмов):

- проверить  состояние  сельскохозяйственных складских  помещений  и  предоставить в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС  городского округа г.Бор» информацию о возможности  попадания минеральных  удобрений, ядохимикатов  и кормов  в реки,  водоемы  в  паводковый  период, и мерах по предотвращению таких последствий;

- определить места  для  временного  размещения  скота  из  возможных  подтопляемых  районов.

4.8. Службы  энергоснабжения (В.В.Миролюбов):

- определить состав  сил  и  средств,  необходимых  для  ликвидации ЧС при прохождении  паводка,  из  расчета проведения  посменной  круглосуточной  работы;

- определить и подготовить автономные  источники  энергоснабжения  для  подачи  электроэнергии в места аварий и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- провести ревизию и устранить дефекты трансформаторных подстанций, подземных коммуникаций.

4.9. Службы материально-технического снабжения (Д.В.Голубин):

- согласовать  с транспортной  службой    вопрос  выделения транспорта  для  перевозки  средств  материально-технического  снабжения.

5. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по г.Бор  Е.Н.Грибанову:

- организовать контроль в местах традиционного подъезда (подхода) к водоемам для ловли рыбы в период паводка;

- определить состав  сил  и средств для обеспечения общественного порядка при выводе населения из зон затопления (подтопления), охраны имущества  граждан.

6. Начальнику управления народного образования администрации городского округа г.Бор (далее – УНО) Л.А.Алексеевой проверить документацию и возможность развертывания пунктов временного размещения на базе подведомственных учреждений согласно постановлению администрации Борского района от 04.06.2010 № 63  «Об утверждении Положения о пунктах временного размещения эвакуируемого населения Борского района» (с изменениями от 14.02.2018 № 849).

7. Рекомендовать  руководителям организаций и предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа город Бор Нижегородской области, принять необходимые меры по выполнению противопаводковых  мероприятий.

8. Департаменту финансов администрации городского округа г.Бор (Г.Д.Симакова) в случае возникновения чрезвычайной ситуации во время прохождения весеннего половодья обеспечить выделение финансовых средств на организацию и проведение противопаводковых мероприятий и ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда  администрации городского округа г.Бор.

9. Рекомендовать директору АО «Борский Водоканал» А.В.Иванову:

- провести обследование состояния и готовности к пропуску паводка подводных переходов трубопроводов через р.Волга (канализационный коллектор), иметь в готовности силы и средства для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;

-  в срок до 26.03.2018 провести смотр готовности водооткачивающей техники и информацию о результатах представить в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор».

10. Рекомендовать начальнику аварийно-спасательного отряда г.Бор ГКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области» А.П.Никифорову  обеспечить готовность сил и средств аварийно-спасательного отряда со специальным оборудованием  и  имуществом  к ликвидации последствий  прохождения паводковых вод.

11. Начальнику МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» Е.Н.Дорощенко:

- уточнить населенные пункты и количество населения, проживающего в них, объекты (промышленные, сельскохозяйственные, социально-значимые, объекты жизнедеятельности), участки автомобильных и железных дорог, линии электропередач, связи и прочие объекты, попадающие в зону возможного затопления;

- проверить систему оповещения членов противопаводковой комиссии;

- провести корректировку плана действий по ликвидации ЧС, связанных с весенними  паводками;

- организовать постоянный контроль (мониторинг) за развитием ледовой и паводковой обстановки.

12. Директору департамента имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Бор А.Н.Щенникову:

- в соответствии с Положением об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечения безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано (в том числе гидротехнического сооружения, находящегося в аварийном состоянии), гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен, либо от права собственности на которое собственник отказался, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 1999 года № 327 - при выявлении гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался (далее – бесхозяйное ГТС), в 30-дневный срок со дня выявления направлять данные о нем в Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и в министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области для решения вопроса об обеспечении безопасности этих гидротехнических сооружений;

- оказать содействие министерству экологии и природных ресурсов Нижегородской области в проведении обследования бесхозяйных ГТС;

- обеспечить ликвидацию бесхозяйности ГТС путем закрепления бесхозяйных ГТС за ответственными лицами и оформления на указанные ГТС права муниципальной собственности в соответствии с порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 22 ноября 2013 года № 701, и статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, с передачей их в эксплуатацию на правах оперативного управления или хозяйственного ведения либо сдачей в аренду с обеспечением их безопасной эксплуатации.

13. Первому заместителю председателя эвакуационной комиссии городского округа город Бор Нижегородской области   А.Г.Ворошилову:

- уточнить план эвакуации при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- произвести расчеты необходимого количества транспорта для эвакуации населения, материальных и культурных  ценностей, организовать подготовку списков эвакуируемого населения при наихудшем развитии обстановки;;

- спланировать эвакуационные мероприятия в населенных пунктах городского округа г.Бор, подверженных риску затопления;

- определить места размещения эвакуируемого населения и порядок возвращения в места  постоянного проживания;

- провести заседание эвакуационной комиссии с рассмотрением вопросов планирования эвакуационных мероприятий на период весеннего половодья.

14. Начальникам территориальных отделов администрации городского округа г. Бор ежедневно  к  9.00 с начала  паводкового  периода  представлять информацию  в ЕДДС городского округа г.Бор (тел.23456, ф.99113) об обстановке и прохождении  паводка  на подведомственной  территории.

15. Генеральному директору МУП «Борское информационное агентство» С.Е.Куликовой организовать размещение в средствах массовой информации:

-  информации о складывающейся паводковой обстановке;

- информации о принимаемых мерах по минимизации последствий (смягчению риска) прохождения паводка, имеющихся в распоряжении силах и средствах, а также правилах безопасного поведения;

-  информации о правилах безопасного поведения на водных объектах и об опасности выхода на лёд с извлечениями из Правил охраны жизни людей на водных объектах в Нижегородской области, утвержденных постановлением Правительства Нижегородской области от 14 мая 2005 года № 120.

16. Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Е.А.Копцова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа г.Бор А.В.Федорова.

| Глава администрации | А.В.Киселев |
| --- | --- |

Е.Н.Дорощенко

99-117

И.П.Скузоваткина

2-34-34

|  | # Утвержден # постановлением администрации # городского округа г.Бор # от 28.02.2018 № 1163 |
| --- | --- |

ПЛАН

организационных мероприятий по снижению возможного ущерба

в период паводка (половодья) 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение состава противопаводковой комиссии в целях координации работ по предупреждению и ликвидации последствий половодья | 01.03.2018 | Федоров А.В. Дорощенко Е.Н. |
| 2. | Проведение заседания КЧС с ОПБ в целях координации работ по предупреждению и ликвидации ЧС в период половодья | 10.03.2018 | Федоров А.В. Дорощенко Е.Н. |
| 3. | Определение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий | 10.03.2018 | Дорощенко Е.Н. |
| 4. | Уточнение зоны возможного подтопления и повышения уровня паводковых вод в населенных пунктах городского округа г.Бор на основе имеющихся прогнозов | 15.03.2018 | Начальники территориальных отделов администрации городского округа г.Бор |
| 5. | Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем, и плана эвакуации и жизнеобеспечения населения | 15.03.2018 | Дорощенко Е.Н. |
| 6. | Доведение памяток населению по подготовке и безаварийному пропуску весеннего половодья | 15.03.2018 | Начальники территориальных отделов |
| 7. | Проведение постоянного контроля за паводковой обстановкой и информирование противопаводковой комиссии о работе по защите наиболее важных объектов, жилых домов, коммуникаций | Постоянно | Начальники территориальных отделов, Ворошилов А.Г. Хорьков А.А. (по согласованию) |
| 8. | Проверка подготовленности объектов сельскохозяйственного назначения к прохождению паводковых вод, предупреждению смыва загрязняющих веществ, запасов кормов, материалов | 04.04.2018 | Храмов И.Н. Волков С.В. (по согласованию) Иванова Е.В. (по согласованию) |
| 9. | Выделение средств согласно поступающим заявкам для выполнения противопаводковых работ и организовать проведение процедур в соответствии с законодательством о закупках по созданию запаса материалов | По заявкам | Симакова Г.Д. Голубин Д.В. |
| 10. | Проведение анализа качества питьевой воды в паводковый период и информирование о необходимости принятия мер по обеспечению населения качественной водой | Постоянно | Ворошилов А.Г. |
| 11. | Подготовка реестра технических средств, способных откачивать воду в случае подтопления домов, учреждений и проведение их осмотра на предмет технического состояния | 26.03.2018 | Дорощенко Е.Н. Ворошилов А.Г. |
| 12. | Организация постоянного дежурства техники для откачки талых вод по городскому округу г.Бор | Постоянно | Ворошилов А.Г. |
| 13. | Подготовка мест на подведомственной территории для приема и размещения эвакуируемого населения | до 30.03.2018 | Ворошилов А.Г. Алексеева Л.А. Начальники территориальных отделов администрации городского округа г.Бор |
| 14. | Организация обследования скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления в период половодья | в период половодья | Иванова Е.В. (по согласованию) |
| 15. | Организация информирования населения о мероприятиях по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья, порядке действия при затоплении (подтоплении) через средства массовой информации | Апрель | С.Е.Куликова |

___________________________