Администрация городского округа города Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 03.03.2014 | № 1267 |
| --- | --- |

О внесении изменений в Программу поддержки предприятий жилищно-коммунального хозяйства на 2014 год, утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 26.12.2013 № 8412

Администрация городского округа г. Бор  п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в Программу поддержки предприятий жилищно-коммунального хозяйства на 2014 год, утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 26.12.2013 № 8412, изложив ее  в новой прилагаемой редакции.

2.Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Ю.Г.Зырянов) обеспечить размещение настоящего постановления  на официальном сайте www.borcity.ru.

| Глава администрации | А.В.Киселев |
| --- | --- |

В.П.Кулюгина

3-71-96

Приложение

к постановлению администрации

городского округа г. Бор

от 03.03.2014 № 1267

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа г. Бор

от 26.12.2013 № 8412

# П Р О Г Р  А М М А

ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2014 ГОД

(новая редакция)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа поддержки предприятий жилищно-коммунального хозяйства на 2014 год |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Бюджетный кодекс РФ Жилищный кодекс РФ Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Постановление Правительства РФ от 28.08.2009 № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа город Бор Нижегородской области |
| Основной разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа г. Бор (далее - Управление ЖКХ) |
| Основные цели Программы | 1. Гарантированное покрытие потребности в коммунальных услугах для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения потребителей ресурсами. Охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 2.Достижение баланса интересов потребителей услуг организаций жилищно-коммунального хозяйства и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих услуг и эффективное функционирование организаций жилищно-коммунального хозяйства при полном возмещении затрат организаций жилищно-коммунального хозяйства, связанных с реализацией их услуг. 3.Обеспечение сохранности жилищного фонда муниципального образования и безопасных, комфортных условий проживания граждан. 4.Выполнение требований действующего законодательства в сфере ЖКХ относительно функций и полномочий органов местного самоуправления. |
| Основные задачи Программы | 1.Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг надлежащего качества, повышение надежности снабжения потребителей услугами путем снижения износа оборудования (замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования, уменьшение протяженности ветхих сетей), аварийности систем коммунальной инфраструктуры, потерь в сетях. 2.Оптимизация работы систем тепло-, водоснабжения и водоотведения за счет модернизации, реконструкции и капитального ремонта, повышения энергетической эффективности объектов инженерной инфраструктуры предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 3.Обеспечение системного решения проблем, связанных с социальной защитой населения, обеспечением доступности приобретения и оплаты потребителями жилищно-коммунальных услуг, проблем сохранения устойчивого функционирования и развития организаций жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа в условиях сдерживания роста платы за жилищно-коммунальные услуги. 4.Создание условий для обеспечения сохранности жилищного фонда муниципального образования, безопасного и комфортного проживания граждан. 5.Обеспечение реализации требований действующего законодательства в сфере ЖКХ относительно функций и полномочий органов местного самоуправления. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 год Программа реализуется в один этап |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Управление ЖКХ |
| Объемы и источники финансирования Программы: |  |

| Наименование муниципальных заказчиков | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год |
| 1.Администрация городского округа г. Бор | Бюджет городского округа город Бор | 89637,3 |

| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация городского округа г. Бор |
| --- | --- |

| Управление Программой и механизм ее реализации | - Для получения бюджетного финансирования (субсидий) юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица (далее - получатели субсидий): - заключают соглашения с исполнителем Программы; -предоставляют заявки на получение субсидии исполнителю Программы; - представляют отчеты исполнителю Программы об использовании субсидии. Субсидии имеют целевое назначение и должны быть направлены получателями на выполнение мероприятий Программы. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность предоставляемой информации. |
| --- | --- |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

2.1.1. Содержание проблемы в сфере теплоснабжения

Теплоснабжение городского округа  город Бор представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, обеспечивающих выработку и  транспортировку тепловой энергии до потребителей: в жилые дома, на предприятия и объекты соцкультбыта городского округа город Бор.

Основными проблемами теплоснабжающих предприятий городского округа город Бор являются:

1. Высокая степень физического износа действующих основных фондов,  аварийность, низкий коэффициент полезного действия мощностей и большие потери ресурсов.

2. Ограниченность финансовых средств, необходимых для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений.  В связи с дефицитом финансовых средств снижается объем плановых ремонтов и  увеличивается объем аварийно-восстановительных работ, стоимость которых в 2-3 раза выше.

3. Высокие энергетические затраты по выработке и доставке тепловой энергии потребителям.

4. Несоответствие существующего приборного учета современным требованиям.

5. В некоторых котельных в связи  ограниченным количеством потребителей требуется проведение работ по снижению мощности и энергоемкости тепло- и электромеханического оборудования.

6.Теплоэнергетическое хозяйство слабо обеспечено транспортом и техническими средствами, испытывает недостаток в землеройной технике, современных сварочных и металлорежущих аппаратах, технике для промывки инженерных сетей, новых теплоизоляционных материала

7. Развитие центральных районов города и уплотнение застройки в настоящее время сдерживается из-за дефицита мощности котельных. В соответствии с Программой перспективного развития территории по генплану     города  Бор необходимо строительство новых котельных.

Наиболее актуальными  являются проблемы, связанные с высокой степенью физического износа действующих основных фондов, в том числе тепловых сетей. Общая протяженность тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, составляет 157,75 км, из них ветхих 10,382  км. Удельный вес ветхих  тепловых сетей, нуждающихся в замене, составляет 6,6% от общей протяженности тепловых сетей.

Для решения вышеуказанных проблем в целях  обеспечения безаварийной надежной эксплуатации систем теплоснабжения, снижения протяженности ветхих сетей, нуждающихся в замене,  необходимо провести работы по реконструкции и капитальному ремонту сетей теплоснабжения. В целях оптимизации теплоснабжения требуется изменение   пропускной способности трубопроводов на  отдельных участках существующих сетей теплоснабжения.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов,  определенных по показаниям приборов учета используемых энергетических ресурсов. В ряде котельных, оснащенных приборами учета газа,  необходимо провести работы по техническому перевооружению  узлов учета газа.

В целях оптимизации затрат на выработку тепловой энергии, создания условий для более эффективного управления и контроля за котельными необходимо выполнить работы по автоматизации котельной больницы в селе Кантаурово и внедрению системы диспетчеризации в центральной котельной села Кантаурово.

Включение мероприятий по капитальному ремонту основных фондов в объеме, необходимом для поддержания их в надлежащем состоянии, в производственные программы теплоснабжающих предприятий приведет к значительному росту размера финансовых потребностей, необходимых для реализации производственных программ, и, следовательно, к значительному росту тарифов на тепловую энергию и недоступности платы граждан за коммунальные услуги.

В целях достижения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей, обеспечивающего доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих услуг и эффективное функционирование теплоснабжающих организаций, а также в целях соблюдения предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги в 2014 году  затраты теплоснабжающих организаций в части, не учтенной при расчете финансовых потребностей, необходимых для реализации производственных программ  организаций коммунального комплекса на 2014 год, в том числе на восстановление  основных средств, частично будут финансироваться за счет средств местного бюджета.

2.1.2. Ресурсное обеспечение в сфере теплоснабжения

Объем бюджетного финансирования (субсидий) на  возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения приведен в таблице 1.

Таблица 1

Субсидия на возмещение затрат, связанных с  оказанием услуг  в сфере теплоснабжения

| Наименование мероприятия | № строки | Получатель субсидии | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Обоснование сумм финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Субсидия на возмещение затрат, связанных с проведением работ по реконструкции и капитальному ремонту сетей теплоснабжения, в том числе: | 01 | Управление ЖКХ | 19839,0 | Бюджет городского округа город Бор | Сметный расчет |
| 1.1. Участок теплотрассы г. Бор, ул. Свободы ТК13-ТК34-ТК36-ТК37-ТК38 (ГВС) | 02 |  | 3812,7 |  |  |
| 1.2. Участок теплотрассы г. Бор, ул. Коммунистическая, д.7 ТК1-ТК7 | 03 |  | 4127,4 |  |  |
| 1.3. Участок теплотрассы г. Бор, 2 микрорайон, котельная - ТК1-ТК2 | 04 |  | 4584,9 |  |  |
| 1.4. Участок теплотрассы г. Бор, профилакторий - ПНИ - городская больница: объединение сетей трех котельных городской больницы в единый коллектор | 05 |  | 5307,5 |  |  |
| 1.5.Участок теплотрассы от колодца № 6 до колодца № 8 по ул. Совхозной села Кантаурово | 06 |  | 1519,7 |  |  |
| 1.6.Участок теплотрассы к домам 8,9 по ул. Новой д. Каликино | 07 |  | 101,3 |  |  |
| 1.7.Участок теплотрассы от центральной теплотрассы до Каликинской средней школы | 08 |  | 101,8 |  |  |
| 1.8.Участок теплотрассы от центральной теплотрассы до дома № 13 по ул.Октябрьской, д. Каликино | 09 |  | 80,8 |  |  |
| 1.9.Участок теплотрассы от центральной теплотрассы до д.№ 43 по ул. Центральной с. Кантаурово | 10 |  | 101,6 |  |  |
| 1.10.Участок теплотрассы от д.№ 19 до д. № 21а по ул. Октябрьской д. Каликино | 11 |  | 101,3 |  |  |
| 2. Субсидия на возмещение затрат, связанных с проведением работ по техническому перевооружению узла учета газа в котельной д. Каликино | 12 | Управление ЖКХ | 656,2 | Бюджет городского округа город Бор | Сметный расчет |
| 3. Субсидия на возмещение затрат, связанных с проведением работ по модернизации котельных села Кантаурово - автоматизация котельной больницы и наладка системы диспетчеризации в центральной котельной | 13 | Управление ЖКХ | 692,5 | Бюджет городского округа город Бор | Сметный расчет |
| 4. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и капитальному ремонту объектов и сетей теплоснабжения | 14 | Управление ЖКХ | 228,7 | Бюджет городского округа город Бор | Рыночная цена |
| Всего субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения | 15 |  | 21416,4 |  |  |

2.1.3. Индикаторы достижения цели в сфере теплоснабжения

Индикаторы достижения целей настоящей Программы в сфере теплоснабжения приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование индикаторов целей программы | № строки | Единица измере- ния | Значения индикаторов целей программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без программного вмешательства | по окончании реализации Программы |
| 1.Протяженность ветхих сетей теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского округа г. Бор, нуждающихся в замене, в том числе: | 01 | м | 10382 | 8882 |
| 1.1. г. Бор | 02 | м | 9140 | 7945 |
| 1.2 с.Кантаурово | 03 | м | 190 | 45 |
| 1.3. д.Каликино | 04 | м | 160 | 0 |
| 2.Удельный вес ветхих сетей теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности, нуждающихся в замене | 05 | % | 6,6 | 5,6 |
| 2.1. г. Бор | 06 | % | 7,5 | 6,5 |
| 2.2 с.Кантаурово | 07 | % | 6,0 | 1,4 |
| 2.3. д.Каликино | 08 | % | 6,9 | 0 |
| 3. Снижение потерь тепловой энергии на отдельных участках тепловых сетей (Бор, ул. Свободы, 2 микрорайон) | 09 | % | 0 | 98 |
| 4.Годовая экономия расходов на выработку тепловой энергии (ОАО ЖКХ «Каликинское») | 10 | тыс. руб. | 0 | 1992,0 |
| 5.Финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций | 11 | тыс. руб. | -21416,4 | 0 |

2.1.4.Оценка эффективности реализации мероприятий по теплоснабжению

Реализация мероприятий по теплоснабжению  позволит:

- обеспечить безубыточную работу теплоснабжающих предприятий, повысить устойчивость их финансового состояния,

- снизить износ  тепловых сетей,

- оптимизировать схему теплоснабжения городского округа г. Бор,

- повысить качество и надежность услуг теплоснабжения,

- обеспечить физическую и экономическую доступность услуг теплоснабжения всем категориям потребителей.

2.1. 5.Содержание проблемы в сфере водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение и водоотведение городского округа  г. Бор представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, обеспечивающих транспортировку природных вод до станций водоподготовки, подготовку воды до требований санитарных правил и норм, транспортировку питьевой воды до потребителя и отведение сточных вод от населения и предприятий города.

Основными проблемами в сфере водоснабжения городского округа город Бор являются следующие:

1.Высокая степень физического и морального износа основных фондов, в том числе сетей водоснабжения. Общая протяженность сетей водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, составляет 359,896 км, из них ветхих - 62,9 км. Удельный вес ветхих сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, составляет 17,4%.

Изношенность сетей ведет к высокой аварийности на системах коммунальной инфраструктуры, росту потерь воды и снижению уровня надежности обеспечения водой потребителей, ухудшению качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Средний показатель аварийности на городских сетях водоснабжения составляет 0,23 аварии на 1 км сети. Уровень   потерь воды приближается к 30%.

В целях снижения показателей аварийности необходима замена существующих трубопроводов на трубопроводы из современных энергоэффективных материалов.

В целях бесперебойного  обеспечения водой вновь подключаемых к сетям водоснабжения абонентов требуется увеличение  пропускной способности трубопроводов. Для увеличения  пропускной способности трубопроводов  необходимо провести работы по реконструкции отдельных участков существующих сетей водоснабжения.

2.Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным требованиям к качеству воды и к  нормативному давлению в системах водоснабжения.

Подземные воды на территории городского округа г. Бор отличаются повышенным содержанием железа, органолептические показатели (мутность, цветность) не соответствуют нормам СанПиН.  Так, например, содержание железа в воде составляет:

в д.Ямново - 6,2 мг/л (превышение нормы в 20 и более раз),

в с. Городищи - 4,2-5,0 мг/л (превышение нормы в 16,6 раз),

в п.ППК -  1,9-2,3 мг/л (превышение нормы составляет 7,6 раз).

Для  обеспечения потребителей хозяйственно-питьевой  водой соответствующей всем нормам СанПиН необхомо установить локальные очистные сооружения.

3.Высокая энергоемкость технологических процессов.

4.Ограниченность в финансовых средствах, необходимых для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта объектов и сетей водоснабжения.

Основными проблемами в сфере водоотведения и очистки сточных вод городского округа город Бор являются следующие:

1. Высокая степень физического и морального износа объектов и сетей водоотведения.

Общая протяженность сетей водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, составляет 246,584 км, из них ветхих 42,7 км. Удельный вес ветхих сетей водоотведения, нуждающихся в замене, составляет 17,32 %.

Большинство магистральных коллекторов введены в эксплуатацию в 60-х годах 20 века и имеют износ 55% - 100%.

Более половины дворовых и внутриквартальных сетей имеют износ свыше 50%.

Развитие центральных районов города и уплотнение застройки в настоящее время сдерживается из-за перегрузки и аварийного состояния ряда  магистральных коллекторов и канализационных насосных станций (далее - КНС).

Старение сетей водоотведения, высокий уровень износа коллекторов, построенных из железобетонных и чугунных труб, КНС ведет к росту аварийности, значительному увеличению объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на КНС, недостаточной пропускной способности сетей водоотведения в районах уплотнения застройки.

2.Необходимость  модернизации и реконструкции очистных сооружений в сельских населенных пунктах по следующим причинам:

- существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки по органическим загрязнениям, качество очищенных сточных вод не соответствуют  нормативам целевых показателей качества воды в водных объектах;

- неудовлетворительное техническое состояние сооружений механической очистки (решеток и песколовок), биологической очистки (аэротенков и минерализаторов);

- существующие технологии обработки осадков не обеспечивают решение проблемы утилизации осадков без создания техногенной нагрузки на окружающую среду;

- отсутствуют сооружения доочистки сточных вод от биогенных веществ;

- не соответствуют правилам безопасности сооружения по обеззараживанию стоков (хлораторные).

На всех сельских очистных сооружениях (кроме п. ППК) отсутствует обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водные объекты и на рельеф местности, что создает экологическую опасность окружающей природной среде.

Для решения вышеуказанных проблем в целях  обеспечения безаварийной, надежной эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры, снижения протяженности сетей, нуждающихся в замене, увеличения охвата потребителей коммунальными услугами необходимо проводить работы по реконструкции и  капитальному ремонту  систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Включение в производственные программы организаций коммунального комплекса мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры в объеме, необходимом для поддержания их в надлежащем состоянии, приведет к значительному росту размера финансовых потребностей, необходимых для реализации производственных программ, и, следовательно, к значительному росту тарифов на соответствующие услуги и недоступности платы граждан за коммунальные услуги.

В целях достижения баланса экономических интересов  организаций коммунального комплекса и интересов потребителей, а также в целях соблюдения предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги в 2014 году и обеспечения доступности для граждан  платы за коммунальные услуги затраты организаций коммунального комплекса на капитальный ремонт основных фондов в части, не учтенной при расчете финансовых потребностей, необходимых для реализации производственных программ  организаций коммунального комплекса на 2014 год,  финансируются за счет средств местного бюджета.

В целях обеспечения физической доступности услуги  централизованного обеспечения водой для населения и прочих потребителей и дальнейшей эксплуатации водозаборных сооружений в селе Линда, а также во исполнение условий лицензионного соглашения необходимо провести работы по оценке эксплуатационных запасов подземных вод. Оценка эксплуатационных запасов подземных вод является одним из основных критериев возможности и целесообразности рационального использования ресурсов и охране недр на прогнозный период  25 лет.

2.1.6. Ресурсное обеспечение в сфере  водоснабжения и водоотведения

Объем бюджетного финансирования (субсидий) на  возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере водоснабжения и водоотведения приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование мероприятия | № строки | Получатель субсидии | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Обоснование сумм финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Субсидия на возмещение затрат, связанных с проведением работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов и сетей водоснабжения и водоотведения, в том числе: | 01 | Управление ЖКХ | 7594,4 | Бюджет городского округа город Бор | Сметный расчет |
| 1.1.Капитальный ремонт участка водопровода от скважины № 1 до колодца № 1 в селе Кантаурово | 02 | Управление ЖКХ | 80,44 |  |  |
| 1.2. Реконструкция водопровода к дому №2 на территории ГБУЗ НО "Киселихинский областной терапевтический госпиталь для ветеранов войны" | 03 | Управление ЖКХ | 306,46 |  |  |
| 1.3. Реконструкция водопровода к детским садам по ул. Фигнер | 04 | Управление ЖКХ | 1115,87 |  |  |
| 1.4.Реконструкция локальной установки для очистки питьевой воды в селе Городищи | 05 | Управление ЖКХ | 1112,62 |  |  |
| 1.5. Реконструкция локальной установки для очистки питьевой воды в селе Ямново | 06 | Управление ЖКХ | 858,55 |  |  |
| 1.6. Реконструкция канализации к жилым домам № 2,3 по ул. Клубной п. Неклюдово | 07 | Управление ЖКХ | 813,55 |  |  |
| 1.7.Капитальный ремонт напорного коллектора пос. Сормовский Пролетарий | 08 | Управление ЖКХ | 3161,91 |  |  |
| 1.8.Капитальный ремонт очистных сооружений пос. Сормовский Пролетарий - замена воздуходувки | 09 | Управление ЖКХ | 145,0 |  |  |
| 2.Субсидия на возмещение расходов на проведение работ по оценке запасов подземных вод в с. Линда | 10 | МП «Линдовский ККП и Б» | 2100 | Бюджет городского округа город Бор | Сметный расчет |
| 3. Разработка схемы водоснабжения городского округа город Бор | 11 | Управление ЖКХ | 3000 | Бюджет городского округа город Бор | Рыночная цена |
| 4.Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов и сетей водоснабжения и водоотведения | 12 | Управление ЖКХ | 83,6 | Бюджет городского округа город Бор | Рыночная цена |
| Всего субсидии в сфере водоснабжения и водоотведения | 13 |  | 12778,0 |  |  |

2.1.7.Индикаторы достижения цели в сфере водоснабжения и водоотведения

Индикаторы достижения организациями коммунального комплекса целей настоящей Программы в сфере водоснабжения и водоотведения приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование индикаторов целей программы | № строки | Ед. изм. | Значения индикаторов целей программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без программного вмешательства | по окончании реализации Программы |
| 1.Протяженность ветхих сетей водоснабжения городского округа г. Бор, нуждающихся в замене, в том числе | 01 | м | 62900 | 62137 |
| г. Бор | 02 | м | 59800 | 59387 |
| село Кантаурово | 03 | м | 600 | 250 |
| 2.Удельный вес ветхих сетей водоснабжения городского округа г. Бор, нуждающихся в замене | 04 | % | 19,1 | 18,9 |
| 2.1.г. Бор | 05 | % | 21,0 | 20,8 |
| 2.2.село Кантаурово | 06 | % | 7,3 | 3,0 |
| 3.Пропускная способность сетей водоснабжения на территории ГБУЗ НО "Киселихинский областной терапевтический госпиталь для ветеранов войны" | 07 | м3/час | 8,5 | 33,9 |
| 4.Пропускная способность водопровода к детским садам по ул. Фигнер | 08 | м3/час | 33,9 | 76,3 |
| 5.Показатели качества воды | 09 |  |  |  |
| 5.1.Количество проб на системах водоснабжения в д. Ямново и Городищи, соответствующих СанПиН | 10 | ед. | 0 | 141 |
| 5.2.Удельный вес проб на системах водоснабжения в д. Ямново и Городищи, соответствующих СанПиН | 11 | % | 0 | 100 |
| 6. Увеличение охвата потребителей городского округа г. Бор, обеспеченных питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН | 12 | чел. | 0 | 421 |
| 7.Увеличение охвата потребителей городского округа г. Бор, обеспеченных доступом к услуге централизованного водоснабжения | 13 | чел. | 0 | 4885 |
| 8. Финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения | 14 | тыс. руб. | -5573,94 | 0 |
| 9.Протяженность ветхих сетей водоотведения городского округа г. Бор, нуждающихся в замене | 15 | м | 42700 | 40455 |
| 9.1.г. Бор | 16 | м | 39800 | 39555 |
| 9.2.поселок «Сормовский Пролетарий» | 17 | м | 2000 | 0 |
| 10.Удельный вес ветхих сетей водоотведения городского округа г. Бор, нуждающихся в замене | 18 | % | 17,4 | 16,5 |
| 10.1.г. Бор | 19 | % | 17,5 | 17,35 |
| 10.2.поселок «Сормовский Пролетарий» | 20 | % | 18,5 | 18,35 |
| 11.Пропускная способность сетей водоотведения от жилых домов № 2,3 по ул.Клубная, пос.Неклюдово | 21 | м3/час | 19,8 | 44,5 |
| 12.Показатели качества сточных вод: удельный вес проб на очистных сооружениях поселка Сормовский Пролетарий, соответствующих нормативам | 22 | % | 91,7 | 100,0 |
| 13. Финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса в сфере водоотведения. | 23 | тыс. руб. | - 4120,46 | 0 |

2.1.8.Оценка эффективности реализации мероприятий по водоснабжению и водоотведению

Реализация мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения  позволит:

- обеспечить безубыточную работу организаций коммунального комплекса, повысит устойчивость их финансового состояния,

- снизить степень физического износ объектов и сетей водоснабжения и водоотведения,

- повысить уровень доступности услуг централизованного водоснабжения и водоотведения для потребителей,

- обеспечить надежность и бесперебойность предоставления услуг  водоснабжения и водоотведения надлежащего качества,

- повысить  эффективность очистки сточных вод и довести их до нормативов предельно допустимой  концентрации сбросов.

2.1.9.Содержание проблемы в сфере газоснабжения (газ сжиженный из групповых газовых резервуарных установок)

Население ряда населенных пунктов городского округа г. Бор: п. Керженец, с.Городищи, д. Плотинки, для приготовления пищи и на нужды горячего водоснабжения использует сжиженный газ из групповых газовых резервуарных установок.

В целях социальной защиты граждан и обеспечения доступности для граждан  платы за жилищно-коммунальные услуги управляющим организациям за счет средств местного бюджета возмещаются недополученные от населения доходы, связанные с  оплатой ресурсоснабжающей организации сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок, потребленного населением сверх установленных нормативов потребления.

2.1.10. Ресурсное обеспечение в сфере  газоснабжения (газ сжиженный из групповых газовых резервуарных установок)

Объем  субсидий на обеспечение выполнения  мероприятий настоящей Программы в сфере газоснабжения приведен в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование мероприятия | Получатель субсидии | Объем финансирования, тыс. руб | Источник финансирования | Обоснование сумм финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидия на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по снабжению населения сжиженным газом из групповых газовых резервуарных установок | ООО «Объединение ЖКХ» | 819,5 | Бюджет городского округа город Бор | Расчет недополученных доходов |

2.1.11. Индикаторы достижения цели в сфере газоснабжения

Индикаторы достижения целей настоящей Программы в сфере газоснабжения  приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование индикаторов целей программы | № строки | Единица измерения | Значения индикаторов целей программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без программного вмешательства | по окончании реализации Программы |
| 1.Финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности управляющей организации | 01 | тыс. руб. | - 819,5 | 0 |
| 2.Увеличение охвата потребителей, обеспеченных доступом к услуге газоснабжения (газ сжиженный из групповых газовых резервуарных установок) | 02 | Чел. | 0 | 408 |

2.1.8.Оценка эффективности реализации мероприятий по газоснабжению

Реализация мероприятий в сфере газоснабжения (газ сжиженный из групповых газовых резервуарных установок) позволит:

- обеспечить безубыточную работу управляющей организации, повысит устойчивость ее финансового состояния,

- обеспечить физическую и экономическую доступность услуги  для потребителей.

2.2. ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ

2.2.1.Содержание проблемы

В соответствии с ч. 2 ст. 30  Жилищного кодекса РФ (далее - ЖК) собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме.

Из определения договора социального найма жилого помещения следует, что собственник жилого помещения, от имени которого стороной в договоре выступает уполномоченное органом местного самоуправления лицо, является наймодателем жилого помещения (ч.1 ст. 60 ЖК).

Как наймодатель жилого помещения орган местного самоуправления обязан (ч.2 ст. 65 ЖК):

- принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором находится сданное в наем жилое помещение,

- осуществлять капитальный ремонт жилого помещения.

Во исполнение требований ч.2 ст. 65 ЖК за счет средств бюджета городского округа г. Бор осуществляется финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества, в том числе работ по установке коллективных (общедомовых) и индивидуальных (внутриквартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирном доме,  в котором находится сданное внаем жилое помещение,  соразмерно доле муниципального образования городской округ г. Бор в праве общей собственности на общее имущество, а также работ по капитальному ремонту и установке (замене) приборов учета коммунальных ресурсов в  жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности.

В соответствии с ч.3 ст. 153 ЖК   до заселения жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов в установленном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммунальные услуги несут соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправления или управомоченные ими лица.

Во исполнение требований ч.3 ст. 153 ЖК   за счет средств бюджета городского округа г. Бор осуществляется возмещение  расходов управляющих организаций за отопление,  содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов в части временно пустующих жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

В целях обеспечения сохранности жилищного фонда, безопасных условий проживания граждан, а также в целях системного решения проблем, связанных с социальной защитой граждан городского округа г. Бор, в рамках настоящей Программы предусматривается финансирование за счет средств местного бюджета ряда мероприятий, направленных на снижение финансовой нагрузки на граждан по оплате капитального ремонта и прочих жилищных услуг.

В соответствии с ч.3 ст. 166 ЖК   в случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения, по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме может использоваться на финансирование любых услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

При принятии  собственниками помещений в многоквартирном доме вышеуказанного решения настоящей Программой предусматривается ряд мероприятий, направленных на снижение финансовой нагрузки на граждан по оплате капитального ремонта:

-рассрочка собственникам жилых помещений многоквартирного дома за счет средств местного бюджета по выплате средств на капитальный ремонт на 36 месяцев,

- софинансирование затрат на капитальный ремонт в размере 50% за счет средств местного бюджета.

В соответствии с ч.4 ст. 155 ЖК   наниматели жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, вносят плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги этой управляющей организации. Если размер вносимой нанимателем жилого помещения платы меньше, чем размер платы, установленный договором управления, оставшаяся часть платы вносится наймодателем этого жилого помещения в согласованном с управляющей организацией порядке.

Во исполнение требований ч.4 ст. 155 ЖК   за счет средств бюджета городского округа г. Бор возмещаются недополученные от населения доходы, связанные с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых  помещений в случае превышения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленного договором управления многоквартирным домом в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в данном доме, над платой, установленной администрацией городского округа г. Бор  для нанимателей помещений по договору социального найма или договору найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

В целях системного решения проблем, связанных с социальной защитой населения, обеспечением доступности приобретения и оплаты потребителями жилищно-коммунальных услуг, проблем сохранения устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа в условиях сдерживания роста платы за жилищно-коммунальные услуги управляющим организациям за счет средств местного бюджета возмещаются недополученные от населения доходы, связанные:

- с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых помещений в общежитиях муниципального жилищного фонда;

- с оказанием услуг по содержанию и ремонту лифтов;

- с оказанием услуг населению многоквартирных домов по вывозу жидких бытовых отходов.

В целях осуществления своевременного  вывоза твердых бытовых отходов с территории Линдовского территориального управления необходимо приобретение контейнеров для твердых бытовых отходов.  В рамках настоящей программы для обеспечения доступности услуги по вывозу твердых бытовых отходов для потребителей, проживающих на территории Линдовского территориального управления, за счет средств местного бюджета  предусматривается приобретение  контейнеров для твердых бытовых отходов.

2.2.2. Ресурсное обеспечение Программы в сфере жилищных услуг

Объем  бюджетного финансирования по жилищным услугам  приведен в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование мероприятия | № строки | Получатель субсидии | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Обоснование сумм финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Субсидия на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме соразмерно доле муниципального образования городской округ г. Бор в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме (в том числе на работы по установке приборов учета коммунальных ресурсов) | 01 | Управление ЖКХ | 1694,0 | Бюджет городского округа город Бор | План выполнения работ по капремонту МКД, решение общего собрания собственников, сметные расчеты |
|  | 02 | ООО «Линдовский ККП» | 64,13 |  |  |
|  | 03 | ОАО «ЖКХ «Каликинское» | 163,2 |  |  |
|  | 04 | всего | 1921,33 |  |  |
| 2.Субсидия на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по отоплению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов в части временно пустующих жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 05 | ООО «Объединение ЖКХ» | 1818,7 | Бюджет городского округа город Бор | Расчет недополученных доходов |
| 3.Субсидия на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме при условии софинансирования затрат на ремонт в размере 50% со стороны собственников жилых помещений в доме | 06 | ООО «Объединение ЖКХ» | 1992,16 | Бюджет городского округа город Бор | Решение общего собрания собственников, сметные расчеты |
| 4.Субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов в случае предоставления собственникам жилых помещений рассрочки по оплате капитального ремонта | 07 | ООО «Линдовский ККП» | 316,21 | Бюджет городского округа город Бор | Решение общего собрания собственников, сметные расчеты |
| 5.Субсидия на возмещение недополученных доходов по услуге за содержание и ремонт жилого помещения, предоставляемой нанимателям жилых помещений многоквартирных домов, в которых размер вносимой нанимателями платы меньше, чем размер платы, установленный договором управления | 08 | ОАО «ЖКХ «Каликинское» | 106,7 | Бюджет городского округа город Бор | Расчет недополученных доходов |
| 6.Субсидия на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых помещений в общежитиях муниципального жилищного фонда | 09 | ООО «Объединение ЖКХ» | 3612,4 | Бюджет городского округа город Бор | Расчет недополученных доходов |
|  | 10 | ООО ДУК «Стеклозаводец-Бор» | 2524,2 |  |  |
|  | 11 | ЗАО «Волга-Бор» | 1539,3 |  |  |
|  | 12 | ООО «Фрегат» | 1436,0 |  |  |
|  | 13 | всего | 9111,9 |  |  |
| 7.Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по содержанию и ремонту лифтов | 14 | ООО «Объединение ЖКХ» | 3033,6 | Бюджет городского округа город Бор | Расчет недополученных доходов |
|  | 15 | ТСЖ «Монолит» | 118,6 |  |  |
|  | 16 | ТСЖ «Радуга» | 861,7 |  |  |
|  | 17 | всего | 4013,9 |  |  |
| 8.Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием жителям многоквартирных домов услуги по вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО) | 18 | ООО «Объединение ЖКХ» | 10890,7 | Бюджет городского округа город Бор | Расчет недополученных доходов |
|  | 19 | ООО «Фрегат» | 1315,5 |  |  |
|  | 20 | всего | 12206,2 |  |  |
| 9. Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов в селе Линда | 21 | Управление ЖКХ | 480,0 | Бюджет городского округа город Бор | Рыночная цена |
| Всего субсидии в сфере жилищных услуг | 22 |  | 31967,1 |  |  |

2.2.3. Индикаторы достижения цели Программы в сфере жилищных услуг

Индикаторы достижения целей настоящей Программы в сфере жилищных услуг приведены в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование индикаторов целей программы | № строки | Ед. изм. | Значения индикаторов целей программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без программного вмешательства | по окончании реализации Программы |
| 1.Объем работ по капитальному ремонту жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования городской округ г. Бор | 01 | м2 | 0 | 3231 |
| 2. Объем работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. | 02 | м2 | 0 | 23376,4 |
| 3.Рост платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах с. Кантаурово и д. Каликино | 03 | % | 106-137 | 104,2 |
| 4. Рост платы за содержание и ремонт жилого помещения в общежитиях муниципального жилищного фонда | 04 | % | 246,3 | 104,2 |
| 5.Рост платы за содержание и обслуживание лифтов | 05 | % | 223,2 | 104,2 |
| 6.Рост платы населения за вывоз жидких бытовых отходов | 06 | % | 344,8 | 103,7 |
| 7.Финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности управляющей организации | 07 | тыс. руб. | -1818,7 | 0 |
| 8.Численность населения в жилых домах Линдовского территориальных управлений, обеспеченных доступом к услуге вывоз твердых бытовых отходов | 08 | чел. | 0 | 4885 |

2.2.4.Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений муниципального жилищного фонда состоит в том, что  в результате проведения ремонтных работ повысятся характеристики надежности и безопасности жилых помещений муниципального жилищного фонда и общего имущества многоквартирных домов, снизятся показатели физического износа или разрушения элементов общего имущества, будут созданы более комфортные условия проживания для граждан.

Реализация мероприятий по оснащению многоквартирных домов приборами учета коммунальных ресурсов обеспечит создание действенного механизма стимулирования энергосбережения, сокращение потребления тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах до уровня технически и экономически обоснованных величин,  снижение финансовой нагрузки на потребителей коммунальных услуг за счет сокращения объемов потребления энергоресурсов.

Реализация мероприятий по возмещению недополученных доходов от населения за услуги: содержание и ремонт жилого помещения, содержание и ремонт лифтов,  вывоз ЖБО, сжиженный газ, обеспечит финансовую стабильность работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства, сдержит высокий темп роста платы  населения за вышеуказанные услуги, обеспечит физическую и экономическую доступность жилищных услуг для населения, обеспечит выполнение объема работ по содержанию и ремонту жилого помещения в соответствии с Перечнями работ многоквартирных домов,  в которых размер вносимой нанимателем платы меньше, чем размер платы, установленный договором управления.

2.3. ПРОЧИЕ УСЛУГИ

2.3.1 Содержание проблемы

Социально-экономическое развитие общества зависит от функционирования системы удовлетворения многообразных потребностей. На качество жизни населения влияют обеспеченность жильем, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, транспортного, культурного обслуживания. К таким услугам относятся также услуги бань и услуги санитарно-гигиенического объекта, расположенного на территории, прилегающей к ЦВР "Алиса".

Плата за вышеуказанные услуги, оказываемые муниципальными предприятиями, устанавливается с учетом социальной значимости и доступности данной услуги для всех категорий населения.

Установленный размер платы  для населения составляет 15-35% от уровня экономически обоснованного тарифа предприятия и не возмещает всех расходов муниципальных предприятий  на выполнение соответствующей услуги. Для обеспечения безубыточной работы муниципальных предприятий разница между экономически обоснованным тарифом предприятия и размером установленной для населения платы за соответствующие услуги  возмещается за счет средств местного бюджета.

2.3.2. Ресурсное обеспечение Программы

Объем бюджетного финансирования на прочие услуги приведен в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование мероприятия | № строки | Получатель субсидии | Объем финансиро-вания, тыс. руб | Источник финансирова-ния | Обоснование сумм финансирова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Субсидии на возмещение недополученных доходов за услуги бань | 01 | МУП «Банно-прачечное» | 20482 | Бюджет городского округа город Бор | Расчет недополученных доходов |
|  | 02 | МП «Линдовский ККП и Б» | 1356 |  |  |
|  | 03 | всего | 21838 |  |  |
| 2. Субсидии на возмещение недополученных доходов за услуги санитарно-гигиенического объекта, расположенного на территории, прилегающей к ЦВР "Алиса" | 04 | МУП «Благоустройство» | 818,3 | Бюджет городского округа город Бор | Расчет недополученных доходов |
| Всего субсидии по прочим услугам | 05 |  | 22656,3 |  |  |

2.3.3. Индикаторы достижения цели Программы

Индикаторы достижения  целей настоящей Программы в сфере  реализации прочих услуг приведены в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование индикаторов целей программы | № строки | Ед. изм. | Значения индикаторов целей программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без программного вмешательства | по окончании реализации Программы |
| 1.Финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий за услуги бань | 01 | тыс. руб. | - 21838 | 0 |
| 2.Рост платы населения за услуги бань муниципальных предприятий | 02 | % | 279,1 -307,3 | 105,0 |
| 3.Финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности МУП "Благоустройство" | 03 | тыс. руб. | -953,8 | 0 |
| 4.Рост платы населения за услуги за услуги санитарно-гигиенического объекта, расположенного на территории, прилегающей к ЦВР "Алиса" | 04 | % | 704,2 | 100,0 |

2.3.4.Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации мероприятий настоящего раздела Программы  состоит в том, что  возмещение недополученных доходов за прочие услуги обеспечит достижение баланса интересов потребителей соответствующих услуг и интересов организаций, оказывающих услуги, обеспечит доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих услуг и эффективное функционирование организаций,  стабильность их финансового состояния.