Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.03.2012                                                                                       № 1382

О мерах по усилению охраны лесов и торфяных массивов

на территории городского округа город Бор Нижегородской области

от пожаров в 2012 году

В целях повышения эффективности охраны лесов и торфяников от пожаров, организации оперативного тушения лесных и торфяных пожаров администрация городского округа г. Бор постановляет:

1.	Утвердить   оперативный   план   организации   тушения   лесных   и торфяных пожаров на 2012 год на территории городского округа город Бор.

2.	Рекомендовать Борскому районному лесничеству (М.Е.Спирин):

2.1. Довести оперативный план организации тушения лесных и торфяных пожаров до исполнителей.

2.2. Обеспечить надежную охрану лесов и торфяников от пожаров, осуществлять постоянный контроль за соблюдением всеми лесопользователями правил пожарной безопасности в лесах в течение всего пожароопасного сезона.

2.3. Принимать оперативные меры по предупреждению, выявлению и ликвидации пожаров в лесах, на торфоразработках и на подведомственных объектах.

2.4. Проводить разъяснительную работу через средства массовой информации и наглядной агитации, по соблюдению правил пожарной безопасности в лесу и знакомить со способами тушения обнаруженных загораний.

2.5.  На периоды чрезвычайной пожарной опасности организовать работу в режиме круглосуточного дежурства.

2.6. Ежедневно к 17.00, а в случае повышенной пожарной опасности -немедленно передавать информацию о лесных пожарах в ЕДДС городского округа г.Бор, ДДС Борского районного лесничества, ДДС ГБУ НО «Нижегородский лесопожарный центр» для принятия оперативных решений.

3. Начальникам территориальных управлений и территориальных отделов администрации городского округа г. Бор:

3.1. Разработать план мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесопарковой зоны, расположенной в границах населенных пунктов в срок до 01.05.2012 г.

3.2. Уточнить состав сводных отрядов пожаротушения и проверить готовность водоподающей техники, подразделений добровольной пожарной охраны по обеспечению безопасности населенных пунктов в срок до 10.04.2012.

3.3. Провести инвентаризацию и учет всей имеющейся на своей территории тяжелой инженерной техники и противопожарного инвентаря, определить порядок и условия ее применения в возможных зонах чрезвычайных ситуаций в срок до 10.04.2012 г..

3.4. Организовать на территориях сельсоветов проведение противопожарной пропаганды и соблюдение правил пожарной безопасности в лесах и на торфяниках.

3.5. Организовать проведение работ по опашке на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, с целью недопущения перехода огня в лесные массивы, населенные пункты и объекты экономики.

3.6. В населенных пунктах, прилегающих к лесным и торфяным массивам в период устойчивой сухой и жаркой погоды организовать круглосуточное дежурство работников с водоподающей техникой в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности.

4. Обязать МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» (Е.Н. Дорощенко):

4.1. В целях координации действий по борьбе с пожарами создать оперативный штаб при комиссии по чрезвычайным ситуациям городского округа г. Бор и организовать его работу.

4.2. Осуществлять координацию действий по мобилизации и применению людских резервов, техники промышленных предприятий и организаций, медицинской службы при ликвидации крупных лесных пожаров.

4.3. Провести инвентаризацию и учет имеющейся на территории округа тяжелой инженерной техники, определить порядок и условия ее применения в возможных зонах чрезвычайных ситуаций.

4.4. Определить порядок привлечения населения, работников коммерческих и некоммерческих организаций, противопожарной техники, транспортных средств и инвентаря для тушения лесных пожаров.

4.5. Определить порядок по обеспечению привлекаемых к тушению лесных пожаров граждан средствами передвижения, питанием, медицинской помощью и первичными средствами пожаротушения.

4.6. Совместно с Борским районным лесничеством организовать проверку территориальных управлений и отделов, лесопользователей, сводных отрядов пожаротушения по готовности их к пожароопасному сезону.

4.7. Совместно с Борским районным лесничеством организовать мониторинг лесопожарной обстановки.

5. Рекомендовать ФГКУ «20 отряд ФПС по Нижегородской области» (О.Б. Егоров) в период высокой пожарной опасности обеспечить готовность пожарной техники к тушению пожаров в лесах и на торфяниках.

6. Рекомендовать лесопользователям: ЗАО «Борский лесхоз» (П.Г.Дунаев), ГП НО «Борский лесхоз» (А.М.Ухваткин),  ООО ЛКП «Лесной» (А.Б.Филиппов), ГП НО «Нижегородский лес» (Б.Н.Захаров):

6.1. Привести в готовность к работе пожарно-химические станции, обеспечить необходимым инвентарем, укомплектовать штат ПХС, пожарных сторожей и наблюдателей на пожарных вышках.

6.2. Рекомендовать всем лесопользователям разработать планы противопожарных мероприятий и представить их на согласование руководителю Борского районного лесничества.

6.3. В периоды чрезвычайной пожарной опасности в местах въезда в лес организовать контрольно-пропускные пункты, создать мобильные группы из наиболее подготовленных работников лесной охраны и сотрудников органов внутренних дел для проведения патрулирования в наиболее опасных в пожарном отношении лесных участках.

6.4. Обеспечить обустройство мест отдыха в лесах, разместить агитплакаты по соблюдению правил пожарной безопасности, установить аншлаги вдоль дорог.

6.5. Обеспечить выполнение комплекса мероприятий по противопожарному обустройству лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам.

7. Рекомендовать ГБУ НО «Нижегородский лесопожарный центр» (А.А. Алешин):

7.1. Обеспечить постоянное взаимодействие с Борским районным лесничеством и МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» по выявлению и оперативному тушению лесных пожаров.

8. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации городского округа г. Бор (Н.К.Шапарский):

8.1. Провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям,  на котором обсудить состояние дел и принять необходимые дополнительные меры для охраны лесов и торфяников от пожаров на территории городского округа г.Бор.

8.2. Обеспечить контроль за готовностью организаций, на которые возложена охрана лесов.

8.3. В необходимых случаях, на период высокой пожарной обстановки в лесах, запрещать посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств.

9. Рекомендовать отделу МВД России по г.Бор (В.Н. Тимофеенко), начальнику отдела ГПН по г.Бор Л.В.Ефимович:

9.1. В случае повышенной пожарной опасности совместно с Борским районным лесничеством и лесопользователями создать оперативные группы из сотрудников органов внутренних дел, работников лесничества и лесхоза для проведения патрулирования в наиболее опасных, в пожарном отношении лесных участках. Проводить работу по выявлению и пресечению нарушений гражданами правил пожарной безопасности в лесах. Виновных лиц, в возникновении лесных пожаров, привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Обеспечить оказание помощи работникам лесной охраны в осуществлении контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в местах массового отдыха населения.

10.  Признать утратившим силу постановление  администрации городского округа г.Бор от 24.02.2011 № 619 «О мерах по усилению охраны лесов и торфяных массивов района от пожаров в 2011 году».

11. Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Ю.Г.Зырянов) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Борская правда» и размещение на официальном сайте www.borcity.ru.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа г.Бор Н.К.Шапарского.

Глава администрации 						          А.В.Киселев

Е.Н.Дорощенко

2-20-65

Утвержден

постановлением администрации

городского округа г. Бор

от 21.03.2012 № 1382

оперативный план

организации тушения

лесных и торфяных пожаров на территории городского округа город бор

на 2012 год

г. Бор

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ

НА ТЕРРИТОРИИ городского округа город бор НА 2012 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия: |  |
|  | 1.1. Распоряжение «О мерах по охране лесов и торфяных массивов района от пожаров в 2012г.» довести до исполнителей; 1.2. Провести совещание с руководителями лесхозов и торфопредприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2012 г.; 1.3. Утвердить оперативные планы организации тушения лесных и торфяных пожаров в 2012 г. на предприятиях; 1.4. Организовать проверку по подготовке предприятий к пожароопасному сезону. | Администрация городского округа г.Бор Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» Администрация городского округа г.Бор Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» |
| 2. | Профилактические мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности: |  |
|  | 2.1. Обеспечить выполнение плана профилактических мероприятий по предотвращению возникновения и распространения пожаров: - систематически освещать вопросы противопожарной пропаганды по охране лесов и торфяников в местных изданиях: «Боринфо», «Борская правда»; - по местному телевидению и радио регулярно организовывать проведение бесед, лекций, выступлений на тему сбережения лесов и выполнения правил противопожарной безопасности при посещении лесных массивов; - организовать издание плакатов и листовок по соблюдению правил пожарной безопасности; - обеспечить обустройство мест отдыха в лесах с размещением агитплакатов по соблюдению правил пожарной безопасности и установить аншлаги вдоль дорог. | Администрация городского округа г. Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор», Борское районное лесничество, заповедник «Керженский», лесопользователи |
| 3. | Мероприятия по предупреждению лесных и торфяных пожаров |  |
|  | 3.1. Организовать проверку: - выполнения мероприятий по противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов; - готовности к работе пожарно-химических станций; - состояние пожарных вышек, - укомплектованность противопожарных пунктов необходимым инвентарем. | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управ-ление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор», Борское районное лесничество, лесопользователи |
|  | 3.2. Разработать и утвердить маршруты патрулирование лесной охраны и работников органов внутренних дел. | Администрация гор. округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС гор. округа г.Бор», ОУВД, Борское районное лесничество |
|  | 3.3. Провести инвентаризацию и учет всей имеющейся на территории района противопожарной техники и транспортных средств. | Администрация гор. округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС гор.округа г.Бор», Борское районное лесничество |
| 4. | Мероприятия по обеспечению своевременного обнаружения и ликвидации лесных и торфяных пожаров: |  |
|  | 4.1. В течение всего пожароопасного периода организовать круглосуточное дежурство; 4.2. Обеспечить надежную связь между УГОЧС округа, администрацией городского округа, Борским районным лесничеством и Нижегородским лесопожарным центром. 4.3. Определить порядок привлечения населения, работников коммерческих и некоммерческих организаций, противопожарной техники, транспортных и других средств для тушения лесных и торфяных пожаров; 4.4. Составить смету расходов на тушение пожаров в лесных и торфяных массивах; | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС гор. округа г.Бор», ОУВД, Борское районное лесничество, Нижегородский лесопожарный центр, территориальные управления администрации городского округа г.Бор ГБУ НО «Нижегородский лесопожарный центр», лесхозы, лесопользователи |
|  | 4.5. Создать резервный фонд денежных средств, горюче-смазочных материалов и продуктов питания на период чрезвычайной пожарной обстановки; | Администрация городского округа г.Бор |
|  | 4.6. Администрации городского округа г. Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС гор. округа г.Бор» округа совместно с лесхозами и торфопредприятиями разработать план и составить схему взаимодействия при тушении лесных и торфяных пожаров; | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС гор. округа г.Бор» |
|  | 4.7. Обеспечить ежедневный контроль за ходом тушения лесных и торфяных пожаров, использованием пожарной техники, транспортных средств, пожарного инвентаря, учета привлеченных людей. | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» |
| 5. | Мероприятия по подготовке работников предприятий и организаций, населения работающих в лесах: |  |
|  | 5.1. При выдаче разрешительных документов на лесозаготовительные работы проводить инструктаж на тему: - основные требования Правил пожарной безопасности в лесах РФ; - меры по предупреждению их нарушения; - ответственность; - требования правил пожарной безопасности и других нормативных правовых актов к организациям различных форм собственности и гражданам по тушению лесных пожаров; - простейшие приемы тушения лесных пожаров и безопасность работ. | Борское районное лесничество |

Председатель КЧС и ОПБ

городского округа город Бор				        Н.К.Шапарский

Оперативный план

обеспечения пожарной безопасности жилищного фонда, предприятий, организаций, учреждений,

лесных и торфяных массивов на территории городского округа город Бор в 2012 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за выполнение | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Жилищный фонд, предприятия и организации, учреждения городского округа г.Бор |  |  |  |  |
| 1 | Провести комплексные проверки соответствия требованиям пожарной безопасности: - жилищного фонда, - предприятий, организаций и учреждений округа, - объектов с массовым пребыванием людей. | Л.В.Ефимович | до 20.05.2012 |  |
| 2 | Ввести в действие в соответствии с нормативно-правовыми актами функционирование добровольной пожарной охраны | А.В.Федоров О.Б.Егоров Е.Н.Дорощенко | до 01.05.2012 |  |
| 3 | Создать штат инструкторов по пожарной профилактике на базе добровольной пожарной охраны для проведения профилактических мероприятий в жилищном фонде населенных пунктов | О.Б.Егоров Л.В.Ефимович Е.Н.Дорощенко | до 01.05.2012 |  |
| 4 | Организовать и провести проверку: Технического состояния противопожарного водоснабжения предприятий и организаций, своевременного ремонта неисправных гидрантов, очистки пожарных водоемов и обеспечению подъездов к ним | О.Б.Егоров Л.В.Ефимович А.Г.Ворошилов | до 20.05.2012 |  |
| 5 | Организовать агитационно-разъяснительные мероприятия пожарной безопасности: - встречи с населением, - выступления по ТВ, радио, - в средствах печати, - размещение агитплакатов в учреждениях и в местах с массовым пребыванием людей. | Н.К.Шапарский О.Б.Егоров Л.В.Ефимович М.Е.Спирин Е.Н.Дорощенко | ежемесячно |  |
| 6 | Проанализировать состояние боеготовности добровольной и ведомственной пожарной охраны и провести смотры всей водоподающей техники | Начальники территориальных управлений и территориальных отделов администрации гор. округа, Руководители объектов экономики | до 01.05.2012 |  |
| 7 | Принять дополнительные организационные меры по обеспечению телефонной и радио связи с населенными пунктами, организациями, учреждениями, предприятиями и местными противопожарными формированиями | А.В.Щепров С.Е.Клопова | до 01.05.2012 |  |
| 8 | Ввести запрещение на сжигание мусора и сухой травы | КЧС и ОПБ городского округа, А.Ю.Костин | до 01.05.2012 |  |
| 9 | Заключить договора на вывоз горючих отходов на специально отведенные площадки | А.Ю.Костин | до 01.05.2012 |  |
| 10 | Провести ревизию хозяйственных строений граждан на соответствие их требованиям норм и правил пожарной безопасности | Л.В.Ефимович, Начальники территориальных управлений администрации городского округа | до 20.05.2012 |  |
| 11 | Установить средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара | А.В.Щепров, Начальники территориальных управлений администрации городского округа | до 01.05.2012 |  |
| 12 | Разработать план по приведению объектов образования в пожаробезопасное состояние за летний период | Н.Н.Лезов | до 01.08.2012 |  |
| II. Территориальные управления администрации городского округа г.Бор |  |  |  |  |
| 1 | Провести сельские сходы на предмет подготовки к пожароопасному периоду | Начальники территориальных управлений администрации городского округа | до 01.05.2012 |  |
| 2 | Создать на подведомственной территории сводные отряды пожаротушения | Начальники территориальных управлений администрации городского округа | до 01.05.2012 |  |
| 3 | Подготовить смету расходов для обеспечения деятельности сводных отрядов пожаротушения | Начальники территориальных управлений администрации городского округа | до 01.05.2012 |  |
| 4 | Для населенных пунктов, представляющих угрозу лесным и торфяным пожарам, разработать и обеспечить выполнение мероприятий, позволяющих исключить возможность распространения огня: - устройство защитных противопожарных полос, - удаление сухой растительности, - дежурство на водоподающей технике. | Начальники территориальных управлений администрации городского округа | до 10.05.2012 |  |
| 5 | Проанализировать состояние боевой готовности добровольной пожарной охраны и провести смотры всей пожарной и водооткачивающей техники | Начальники территориальных управлений и территориальных отделов администрации гор. округа | до 01.05.2012 |  |
| 6 | Привести пожарную технику в исправное состояние. Организовать круглосуточное дежурство водителей, мотористов в местах ее размещения. Создать резерв ГСМ. | Начальники территориальных управлений и территориальных отделов администрации гор.округа | до 10.05.2012 |  |
| 7 | Организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, опавших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам | Начальники территориальных управлений и территориальных отделов администрации гор.округа | до 05.05.20120 |  |
| 8 | Провести вдоль дорог и по границе с землями сельскохозяйственного назначения контролируемое выжигание напочвенных горючих материалов. Ввести запрет на сжигание мусора и сухой травы на территориях, прилегающих к населенным пунктам | Начальники территориальных управлений и территориальных отделов администрации городского округа | до 01.05.2012 |  |
| 9 | В пределах средств, выделяемых на обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и многодетных семей, оказать финансовую помощь на ремонт печей и электропроводки, эксплуатирующихся в пожароопасном состоянии | Начальники территориальных управлений и территориальных отделов администрации гор.округа | до 01.06.2012 |  |
| 10 | В целях тушения пожаров, обеспечить сельские населенные пункты пожарной техникой, в зависимости от количества усадеб: - до 300 – переносной пожарной мотопомпой, - от 300 до 1000 – прицепной пожарной мотопомпой, - свыше 1000 – не менее 2-х прицепных мотопомп. | Начальники территориальных управлений и территориальных отделов администрации городского округа | до 01.06.2012 |  |
| III. Лесные и торфяные массивы городского округа г.Бор |  |  |  |  |
| 1 | Утвердить оперативные планы организации тушения лесных и торфяных пожаров на 2012 год | Администрация городского округа г.Бор | до 04.04.2012 |  |
| 2 | Довести оперативные планы организации тушения лесных и торфяных пожаров до исполнителей с проверкой подготовленности исполнителей к реализации этих планов | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС гор.округа г.Бор», Борское районное лесничество | до 15.04.2012 |  |
| 3 | Разработать графики дежурств личного состава противопожар-ных подразделений на период чрезвычайной пожарной опасности | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС гор.округа г.Бор» | до 15.04.2012 |  |
| 4 | Отработать схемы взаимодействия с отделом МВД России по г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС гор. округа г.Бор», администрацией округа, территориальными управлениями и территориальными отделами администрации округа, лесхозами, торфопредприятиями | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС гор.округа г.Бор», отдел МВД России по г.Бор | до 10.04.2012 |  |
| 5 | Создать оперативную группу в целях координации действий по борьбе с пожарами при КЧС | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС гор.округа г.Бор» | до 10.04.2012 |  |
| 6 | Разработать необходимые мероприятия для запрета на определенные виды работ, посещения гражданами лесов на период высокой пожарной опасности | КЧС и ОПБ гор. округа, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС гор.округа г.Бор» | до 01.05.2012 |  |
| 7 | Разработать необходимые документы для привлечения населения, работников коммерческих и некоммерческих организаций, а также противопожарной техники, транспортных и других средств для тушения пожаров | КЧС и ОПБ гор. округа, Л.В.Ефимович, О.Б.Егоров, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС гор.округа г.Бор» | до 01.05.2012 |  |
| 8 | Подготовить сметы расходов на проведение противопожарных мероприятий | Лесхозы, лесопользователи | до 01.05.2012 |  |
| 9 | Разработать порядок обеспечения граждан, привлекаемых к тушению лесных пожаров транспортом, питанием, медицинской помощью | КЧС и ОПБ гор. округа, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС гор.округа г.Бор» | до 01.05.2012 |  |
| 10 | Разработать мероприятия по обеспечению надежной охраной лесов и торфяников от пожаров | Борское районное лесничество, руководители торфопредприятий | до 01.05.2012 |  |
| 11 | Провести агитационные мероприятия с использованием средств массовой информации, изготовлением и вывешиванием (установкой) наглядной агитации по соблюдению правил пожарной безопасности | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС гор.округа г.Бор», Борское районное лесничество, ГП «Борский лесхоз», ЗАО «Борский лесхоз», ООО ЛКП «Кооператив Лесной», редакции СМИ, радио, ТВ | постоянно |  |
| 12 | Привести в готовность к работе ПХС | Борское районное лесничество, лесопользователи | до 01.05.2012 |  |
| 13 | Организовать КПП | Лесопользователи | до 01.05.2012 |  |
| 14 | Создать оперативные группы из сотрудников органов внутренних дел и работников лесной охраны для патрулирования в наиболее опасных в пожарном отношении лесных участках | Территориальные управления, отдел ГПН по г. Бор, отдел МВД России по г. Бор, лесхозы | до 01.05.2012 |  |
| 15 | Обеспечить обустройство мест отдыха в лесах | Борское районное лесничество, МАУ «Управление Благоустройства г.Бор» | до 20.05.2012 |  |

Председатель КЧС и ОПБ городского округа город Бор  							Н.К.Шапарский

Сведения по пожарным частям Борского гарнизона пожарной  охраны,

приспособленных для тушения нефтепродуктов

| № п/п | Номер пожарной части | Ведомственная принадлежность пожарной части | Адрес расположения, телефон | Руководство пожарной части | Имеющееся оборудование для тушения нефтепродуктов | Наличие П.О. на автомобилях | Наличие П.О. в резерве | Расписание выездов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51-ПЧ | ФПС МЧС России | г.Бор ул.Интернациональная д.22 т.22971 | Начальник 51-ПЧ Кадыков Андрей Владимирович | 8 стволов «ГПС-600» 1 ствол «СВП-4» | 1030 литров | 10000 литров | Городской округ г.Бор |
| 2 | 67-ПЧ | ФПС МЧС России | г.Бор ул.Чугунова д.14 т.65011 | Начальник 67-ПЧ Хорьков Андрей Алексеевич | 8 стволов «ГПС-600» 2 ствола «СВП-4» | 685 литров | 5000 литров | Городской округ г.Бор |
| 3 | 143-ПЧ | ГКУ «Управление по делам ГО и ЧС и ПБ Нижегородской области» | г.Бор ул.Кольцова д.20 т.21701 | Начальник 143-ПЧ Митяев Игорь Николаевич | 4 ствола «ГПС-600» | 650 литров | - | Городской округ г.Бор |
| 4 | 144-ПЧ | ГКУ «Управление по делам ГО и ЧС и ПБ Нижегородской области» | Нижегородская обл., город областного значения Бор, Линдовский сельсовет ул.Калинина 13 т.41101 | Начальник 144-ПЧ Музлов Сергей Анатольевич | 3 ствола «ГПС-600» | 485 литров | - | Городской округ г.Бор |
| 5 | ПЧ Линда-27 | Министерство обороны России | Нижегородская обл., город областного значения Бор, Линдовский сельсовет д.Слободское т.41647 | Начальник пожарной команды в/ч 83272 ст.л-нт В.Н.Калугин | 6 стволов «ГПС-600» | 1000 литров | 1200 литров | Городской округ г.Бор с.Линда и радиус 5 км |

ПЛАН и ПРОГРАММА

подготовки противопожарных формирований

к работам по тушению в 2012 году

на территории городского округа г.Бор

| № п/п | Тема | Всего часов | Из них |  | Время проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | практические занятия |  |
| 1 | Пожарная обстановка в районе и причиняемый ущерб району лесными и торфяными пожарами. Основные причины возникновения пожаров. | 2 | 2 | - | май |
| 2 | Правила пожарной безопасности | 4 | 4 | - | май |
| 3 | Нормы обеспечения противопожарным инвентарем, оборудованием и средствами тушения пожаров | 2 | 2 | - | май |
| 4 | Рекомендации по противопожарной профилактике и регламентация работы пожарных служб и противопожарных мероприятий | 2 | 2 | - | май |
| 5 | Методы тушения пожаров. Технические приемы и техника тушения пожаров | 8 | 4 | 4 | май |
| 6 | Основные требования безопасности работ по тушению пожаров | 2 | 2 | - | апрель, май |
| 7 | Изучение и работа с оперативными планами по предупреждению и борьбе с пожарами | 4 | 2 | 2 | апрель, май |

Председатель КЧС и ОПБ

городского округа город Бор						Н.К.Шапарский

СПИСОК

добровольных пожарных формирований и подразделений

с водооткачивающей техникой городского округа г.Бор

| № депо, подчиненность | Кол-во л/состава | Количество техники | Ф.И.О. руководителя, телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. МБУ «Останкинский центр обеспечения и содержания территории» ДПО-1 (п.Рустай) ДПО-2 (п.Б.Орлы) | 7 /7 чел. 7 /7 чел. | ГАЗ-66 – 1 ед. ЗИЛ-157 – 1 ед. Мотопомпа ГАЗ-66 – 1 ед. ГАЗ-53 – 1 ед. Мотопомпа | Коротина Любовь Николаевна тел. 3-92-65, Цивилев Владимир Юрьевич 8-9503625356 тел. 3-91-01 |
| 2. МБУ «Редькинский центр обеспечения и содержания территории» ДПО-3 (п.Ч.Борское) | 10 /10 чел. | ГАЗ-66 – 2 ед. мотопомпа Хонда – 2 шт., мотопомпа Caiman -2 шт. | Устимова Ольга Петровна 8-9049020143 тел. 3-32-89 |
| - МБУ «Большепикининский центр обеспечения и содержания территории» ДПО-4 | 14 /13 чел. | ЗИЛ-131-АЦ-40 – 2 ед. | Голдобина Наталья Павловна тел. 5-00-01, 8-9043911631 |
| - МБУ» Октябрьский центр обеспечения и содержания территории» ДПО-5 | 19 /18 чел. | ЗИЛ-131 – 2 ед. | Уткина Татьяна Ивановна тел. 4-93-04, 4-91-54, 8-9600931328 |
| - МБУ «Ситниковский центр обеспечения и содержания территории» ДПО-6 п.Ситники ДПО-7 п.Железнодорожный | 9 /9 чел 6 /6 чел. | ГАЗ-53 – 1 ед. АЦ-3,5-40 «Амур» Мотопомпа – 6 ед. ЗИЛ-130 – 1ед. ГАЗ-66 неиспр. Мотопомпа – 2 ед. | Гущин Евгений Николаевич тел . 3-00-01, 8-9519161927 # Гущина Вера Ионовна тел. 3-00-02, 8-9087623020 |
| - МБУ «Краснослободский центр обеспечения и содержания территории» ДПО-8 (п.Керженец) ДПО-12 (д.Кр.Слобода) | 15 /13чел. 9 /9 чел. | ГАЗ-66 – 1 ед. ГАЗ-3307 – 1 ед. ЗИЛ-130 – 1 ед. Мотопомпа | Батрак Татьяна Михайловна тел. 3-95-01, 8-9092855975 Федотов Иван Васильевич тел. 3-11-19, 8-9524627770 |
| - МБУ «Линдовский центр обеспечения и содержания территории» ДПК-9 (п.Сормовский пролетарий) ДПО-10 (п. Спасское) | 10/10 чел. 11/11 чел. | ЗИЛ-131 – 1 ед. ЗИЛ-130 – 1 ед. # АЦ-30 - ГАЗ-53- 1ед. | Теселкин Геннадий Викторович тел. 4-81-01, 8-9200157476 Кузнецов Алексей Алексеевич тел. – 4-71-08 |
| ДПК-15 (с. Чистое Поле) | 10 /10 чел. | ГАЗ-66 – 1 ед. Мотопомпа -1 ед. | Гусев Юрий Павлович т. 4-61-01, 89087377074 |
| - МБУ «Центр обеспечения и содержания территории Память Парижской Коммуны» ДПК-11 (п. ППК) | 23/23чел. | ЗИЛ-131 – 2 ед. Мотопомпа | Кузнецов Алексей Павлович тел. 3-43-01 |
| 9. МБУ «Ямновский центр обеспечения и содержания территории» ДПО-13 (с. Плотинка ) ДПО-14 (п.Ямново) | 5/5 чел. 11 /10 чел. | ГАЗ-66 – 1 ед. Мотопомпа ГАЗ-53 -1ед. ЗИЛ-131 – 1 Мотопомпа - 2 ед. Трактор ДТ-75 | Краев Николай Владимирович, т. 89200422171 Лезов Николай Федорович тел.3-98-01, 8-9200649061 |
| 10. МБУ «Кантауровский центр обеспечения и содержания территории» ДПД-17 (с.Кантаурово) | 3/3 чел. |  | Семенычев Владислав Валерьевич т. 89506142410 |
| 11. МБУ «Неклюдовский центр обеспечения и содержания территории» ДПО-16 (п. Неклюдово) | 10/9 чел. | ЗИЛ-130 – 1 ед. | Бугрова Римма Николаевна т. 6-85-45 |

Сводные отряды

по тушению пожаров, созданные на территории

городского округа город Бор

|  |  | Состав сводных отрядов | Наличие техники | Порядок связи и оповещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краснослободское территориальное управление администрации городского округа г.Бор |  |  |  |
|  | Начальник отряда | Елизаров А.И. | МТЗ-82 | т.31-138 т.31-145 |
|  | 1 звено –с.Городищи | Костерин Г.А. |  |  |
|  |  | Куклев Н.Ф. |  |  |
|  |  | Коробов Е.А. |  |  |
|  |  | Аксенов А.Ю. |  |  |
|  |  | Иваницкий И.Ф. |  |  |
|  | 2 звено – п.Керженец | Черагин С.С. | ГАЗ-3909 |  |
|  |  | Печекладов Н.И. |  |  |
|  |  | Молоков В.Ю. |  |  |
|  |  | Матвеев А.Ю. |  |  |
|  |  | Черагин А.А. |  |  |
|  | 3 звено –д.Красная Слобода | Лобашов А.Б. | ГАЗ-66 |  |
|  |  | Елизаров А.И. | Трактор Т-40 |  |
|  |  | Ковалев Ю.В. |  |  |
|  |  | Петров В.Е. |  |  |
|  |  | Мясников В.Н. |  |  |
| 2 | Кантауровское территориальное управление администрации городского округа г.Бор |  |  |  |
|  | 1 звено – ОАО ЖКХ | Мильчаков П.А. | а/м Ко-503 В (3,6 куб.м), а/м ГАЗ 33023, экскаватор ЭО 2202 | т. 38-117 |
|  | «Каликинское» | Халезов П.А. |  |  |
|  |  | Порядин А.В. |  |  |
|  |  | Козлов В.Н. |  |  |
|  |  | Гордеев Н.К. |  |  |
|  | 2 звено – филиал ОАО «РЖД» | Чистопольский А.В. | а/м АНЖ-3,6; | т. 38-182 |
|  | ГДРП «Рельсосварочный | Тимофеев В.В. | трактор МТЗ -82 |  |
|  | поезд №17» | Трофимов К.Г. | (2,2 куб.м) |  |
|  |  | Ходосевич В.А. |  |  |
|  |  | Малков А.В. |  |  |
|  | 3 звено – ОАО «БетЭлТранс» | Липин Д.В. | а/м АНЖ – 3,6 | т. (831) 248-28-39 |
|  | Каликинский | Курочкин Н.М. |  |  |
|  | шпалопропиточный завод | Языков К.А. |  |  |
|  |  | Ситников В.В. |  |  |
|  |  | Семенов В.Ф. |  |  |
| 3 | Линдовское территориальное управление администрации городского округа г.Бор 1 звено – ЖКХ с.Линда | Зверев А.М. | Трактор МТЗ-82 |  |
|  |  | Железнов М.А. | Автомашина АНЖ (ГАЗ-33) Автомашина УАЗ |  |
|  |  | Белов Н.Я. |  |  |
|  |  | Козлов Ю.А. |  |  |
|  |  | Кузнецов В.Е. |  |  |
|  | 2 звено – ЖКХ п.Ч.Поле | Витулин Е.С. | Трактор МТЗ-86 с бочкой Бульдозер ДТ-75 Мотопомпа -1 шт. |  |
|  |  | Баскоков Н.К. |  |  |
|  |  | Кокурин С.А. |  |  |
|  |  | Кузьмин В.Л. |  |  |
|  |  | Тихов Е.В. |  |  |
|  | 3 звено – ЖКХ п.Сормовский | Висков С.П. | Бульдозер ДТ-75 Автомашина АНЖ |  |
|  | Пролетарий | Тихов А.А. |  |  |
|  |  | Алиев Г.Н. |  |  |
|  |  | Рыжов П.Д. |  |  |
|  |  | Рябков В.А. |  |  |
|  | 4 звено – ЖКХ с.Спасское | Масленников А.Д. | Автомашина ГАЗ-53 Бульдозер ДТ-75 с бочкой Пожарная машина ЮМЗ-6 |  |
|  |  | Солдатов А.Л. |  |  |
|  |  | Зудилин М.К. |  |  |
|  |  | Смирнов В.А. |  |  |
|  |  | Крицкий П.Ф |  |  |
| 4 | Останкинское территориальное управление администрации городского округа г.Бор |  | УАЗ-31519 гос.ном.С500МТ |  |
|  | 1 звено – п.Рустай | Кашин Н.А. |  | 9047923787 |
|  |  | Чихутов Ю.В. |  | 9047973531 |
|  |  | Шумилов Н.А. |  | 9524668703 |
|  |  | Зайцев В.П. |  | 9047994975 |
|  |  | Никишков А.Ф. |  | 9524686415 |
|  | 2 звено – участок ВиК |  |  |  |
|  | Останкино ОАО «Борский | 5 чел. | а/м АНЖ -3,6 | 9503516088 |
|  | Водоканал» (Отв. нач. уч-ка |  |  |  |
|  | Люлин С.В., мастер уч-ка |  |  |  |
|  | Глушкова О.Н.) |  |  |  |
|  | 3 звено – СОАО «Останкино-С» | 6 чел. | Бульдозер ДТ-75 с |  |
|  | (Отв. гл.инженер Ильичев |  | плугом |  |
|  | А.Н. 9026803947, бригадир |  | а/м для подвоза |  |
|  | Лущик Н.. 9027886588) |  | воды |  |
| 5 | Редькинское территориальное управление администрации городского округа г.Бор |  | Трактор МТЗ-82 | т. 43-120 |
|  | Начальник отряда | Уткин А.Н. | Мотопомпа -2 шт. | т. 43-127 |
|  | 1 звено | Коринский Б.П. |  |  |
|  |  | Рябинин Н.С. |  |  |
|  |  | Агафонов Н.А. |  |  |
|  |  | Фролов Е.Н. |  |  |
|  |  | Лупандин А.Т. |  |  |
|  |  | Харинов В.П. |  |  |
|  |  | Ермолаев В.А. |  |  |
|  |  | Букашов А.А. |  |  |
|  |  | Земцов С.В. |  |  |
|  | 2 звено | Мартынов Г.Ю. |  |  |
|  |  | Климычев Н.В. |  |  |
|  |  | Ратьков А.Ю. |  |  |
|  |  | Пахомов С.М. |  |  |
|  |  | Вилков В.Б. |  |  |
|  | 3 звено | Цветков В.В. |  |  |
|  |  | Вялитов Р.А. |  |  |
|  |  | Вдовин В.Ф. |  |  |
|  |  | Емельянов С.А. |  |  |
| 6 | Ситниковское территориальное управление администрации городского округа г.Бор |  | Пожарная машина – 2 шт., мотопомпа – 2 шт. | т.3-00-49 т.3-09-72 |
|  | Начальник отряда | Гущин Е.Н. |  |  |
|  | 1 звено | Былков А.В. |  |  |
|  |  | Цветков Е.В. |  |  |
|  |  | Турусов С.Н. |  | т.3-04-68 |
|  |  | Иванов В.А. |  | т.3-04-58 |
|  |  | Брагин А.А. |  | т.3-32-10 |
|  |  | Шишканов В.В. |  |  |
|  | 2 звено | Гущина В.И. |  |  |
|  |  | Богдашев В.М. |  |  |
|  |  | Лытарь В.Г. |  |  |
|  |  | Смирнов С.К. |  |  |
|  | 3 звено | Замотин В.К. |  |  |
|  |  | Зубов Н.М. |  |  |
| 7 | Территориальное управл. администрации городского округа г.Бор в пос.Память Парижской Коммуны |  |  | 3-43-33 |
|  | Начальник отряда | Ковалев В.Г. | трактор «Беларусь» | 3-43-36 |
|  | 1 звено | Макаренко Л.Л. | с телегой |  |
|  |  | Кузнецов С.П. | УАЗ |  |
|  |  | Дормидонтов А.А. | мотопомпа – 1 шт. |  |
|  |  | Кузнецов А.П. |  |  |
|  | 2 звено | Дзядук В.С. |  |  |
|  |  | Пантелимов А.С. |  |  |
|  |  | Андронов В.И. |  |  |
|  |  | Буренин В.П. |  |  |
|  |  | Осипов В.П. |  |  |
| 8 | Ямновское территориальное управление администрации городского округа г.Бор |  |  |  |
|  | 1 звено | Чирва Г.А. | мотопомпа | 8 9047862391 |
|  |  | Чирва В.Г. |  |  |
|  |  | Никитин А.Н. |  |  |
|  | 2 звено | Буслаев А.Н. | мотопомпа | 8 9026872448 |
|  |  | Глазов А.В. |  |  |
|  |  | Игнатенко В.А. |  |  |
|  | 3 звено | Тимофеев А.А. | мотопомпа | 8 9026813312 |
|  |  | Леонов С.И. |  |  |
|  |  | Чудов С.Ю. |  |  |

Председатель КЧС и ОПБ

городского округа город Бор						Н.К.Шапарский

## УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

городского округа г.Бор от 01.02.2011  № 255                                                     (с изменениями от 18.01.2012  постановление № 147)

## СОСТАВ

комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению

пожарной безопасности городского округа город Бор

| № п/п |  | Ф.И.О. |  | Должность |  | Телефон |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель КЧС и ОПБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Шапарский Николай Константинович |  | Первый заместитель главы администрации городского округа г.Бор |  | 2-23-83 2-16-91 |  |
| Заместители председателя КЧС и ОПБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Мочкаев Алексей Валентинович |  | Заместитель главы администрации городского округа г.Бор по экономике, транспорту, связи и координации торговли |  | 2-41-93 |  |
| 3. |  | Егоров Олег Борисович |  | Начальник ФГКУ «20 отряда ФПС по Нижегородской области (по согласованию) |  | 9-01-40 |  |
| 4. |  | Дорощенко Евгений Николаевич |  | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор» |  | 2-20-65 |  |
| Начальник оперативного штаба |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Федоров Александр Викторович |  | Заместитель главы администрации городского округа г.Бор по работе с территориями и правоохранительными органами |  | 3-71-77 |  |
| Секретарь КЧС и ОПБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Сенин Александр Николаевич |  | Заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» – начальник ЕДДС гор.окр. г.Бор |  | 99-117 |  |
| Члены комиссии |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Солнышков Олег Викторович |  | Консультант-юрист администрации городского округа г.Бор |  | 3-71-09 |  |
| 8. |  | Смирнов Алексей Григорьевич |  | Заместитель главы администрации городского округа г.Бор по ЖКХ, начальник управления ЖКХ и благоустройства |  | 2-10-67 |  |
| 9. |  | Ковалев Вячеслав Григорьевич |  | Заместитель главы администрации городского округа г.Бор по промышленности, инвестиционной политике, директор департамента имущественных и земельных отношений |  | 2-16-91 3-71-07 |  |
| 10. |  | Левагин Владимир Викторович |  | Заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Бор |  | 9-99-10 |  |
| 11. |  | Галанина Татьяна Паисьевна |  | Заместитель главы администрации городского округа г.Бор по социальной политике |  | 9-27-70 |  |
| 12. |  | Шашкова Ольга Васильевна |  | Директор департамента финансов администрации городского округа г.Бор |  | 2-18-60 |  |
| 13. |  | Алешина Ольга Павловна |  | Заведующая отделом защиты прав потребителей, контролю за ценами и координации торговли администрации городского округа г.Бор |  | 3-71-58 3-71-59 |  |
| 14. | Ондрина Евгения Михайловна |  | Заведующий юридическим отделом администрации городского округа г.Бор |  | 3-71-32 3-71-10 |  |  |
| 15. | Тимофеенко Владимир Николаевич |  | Начальник отдела МВД России по г.Бор (по согласованию) |  | 2-12-45 |  |  |
| 16. | Булюлин Владимир Иванович |  | Заместитель генерального директора ЗАО СК «Декор» (по согласованию) |  | 2-27-82 |  |  |
| 17. | Зайцев Дмитрий Владимирович |  | Директор ОАО «Борское ДРСП» (по согласованию) |  | 6-79-11 |  |  |
| 18. | Спирин Михаил Евгеньевич |  | Директор ФГУ «Борское районное лесничество» (по согласованию) |  | 9-77-67 |  |  |
| 19. | Миролюбов #### Владимир Викторович |  | Начальник Борского РЭС филиала Нижегородские кабельные сети (по согласованию) |  | 9-25-43 2-39-61 |  |  |
| 20. | Щепров Александр Валентинович |  | Начальник РУС г.Бор МРУС г.Городец Нижегородского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию) |  | 9-16-34 |  |  |
| 21. | Клепцов Вадим Германович |  | Главный врач ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» |  | 6-78-95 6-75-98 |  |  |
| 22. | Голубин Валерий Михайлович |  | Директор МУП «Борское ПАП» |  | 2-10-84 |  |  |
| 23. | Чугунов Максим Васильевич |  | Первый заместитель директора ЗАО Борская ДПМК (по согласованию) |  | 2-15-73 |  |  |
| 24. | #### Ширяев #### Евгений Анатольевич |  | Директор филиала №4 ОАО «Нижегородоблгаз» (по согласованию) |  | 9-01-41 |  |  |
| 25. | Волков Сергей Владимирович |  | Консультант Нижегородского межрайонного отдела регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды (по согласованию) |  | 6-79-00 |  |  |
| 26. | Гордеева Зинаида Ивановна |  | Начальник ГБУ НО «Госветуправление городского округа г.Бор» (по согласованию) |  | 6-03-18 |  |  |
| 27. | Мамайков Александр Геннадьевич |  | Начальник отделения в г.Бор УФСБ РФ по Нижегородской области (по согласованию) |  | 2-17-54 2-10-34 |  |  |
| 28. | Ефимович Леонид Викторович |  | Начальник ОГПН по г.Бор (по согласованию) |  | 2-43-30 |  |  |
| 29. | Кочетов Александр Викторович |  | Директор ЗАО «БСМП Волгогаз» (по согласованию) |  | 2-49-67 |  |  |
| 30. | Исаева Елена Афанасьевна |  | Заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора в Канавинском, Московском, Сормовском районах г.Н.Новгорода, в Борском районе (по согласованию, член комиссии) |  | 6-79-25 |  |  |
| 31. | Мухаров Александр Викторович |  | Заместитель Главного врача филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Нижегородской области по Борскому району» (по согласованию) |  | 6-76-60 |  |  |
| 32. | Лазарев Сергей Евгеньевич |  | Начальник Борского РЭС ПО «Семеновские электросети» (по согласованию) |  |  |  |  |

Поквартальное распределение лесного фонда

Борского районного лесничества

| Участковые лесничества и сельхозформирования | №№ квартала | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Арендатор ЗАО «Борский лесхоз» |  |  |
| Борское | 1-85, 96-97, 99-103, 106-109, 111, 113-117 | 10411,92 |
| Высокоборское | 5-13, 18-27, 30-44, 47, 60-72, 78-125, 132-136, 140-145, 150-157, 159-169 | 21278 |
| Ватомское | 1-77 | 12978 |
| Останкинское | 1-54, 70-90 | 8501 |
| Ковровское | 82-85, 91-92, 99-103, 109-113, 119-124, 127-128 | 2404 |
| Большеорловское | 5, 8-17, 27-29, 39-42, 56-58, 68-72, 76-82, 85-97, 102-118, 122-128 | 14243 |
| Итого: |  | 69761,92 |
| Арендатор «ООО ЛКП Лесной» |  |  |
| Завражновское | 1-96 | 10828 |
| Затонское | 87-94, 100-106, 112-118 | 1787 |
| Итого: |  | 12615 |
| Исполнитель государственного контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов Борское лесохозяйственное отделение ГП НО «Нижегородский лес» |  |  |
| ТОО «Луговской» | 1-95 | 6450 |
| ТОО «Чистопольское» | 1-58 | 3810 |
| ТОО «Сормовский Пролетарий» | 1-36 | 2330 |
| АО «Линдовское ПТФ» | 1-64 | 4246 |
| АП «Каликино» | 1-12 | 932 |
| АО «Кантаурово» | 1-49 | 3329 |
| ГПЗ «Борская ферма» | 1-14 | 915 |
| ТОО «Борское» | 1-25 | 1853 |
| АО «Редькинское» | 1-50 | 3421 |
| ТОО «Возрождение» | 1-15 | 685 |
| ТОО «Останкинское» | 1-69 | 4704 |
| ТОО «Красная Рамень» | 1-45 | 3160 |
| ПХ «Машзавода» | 1-26 | 1593 |
| ПХ «Стеклозавода» | 1-2 | 104 |
| ТОО «Плотинковское» | 1-27 | 1808 |
| ООО «Ивановское» | 1-31 | 2219 |
| Итого: |  | 41559 |
| Исполнитель государственного контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов ГП НО «Борский лесхоз» |  |  |
| Ковровское | 1-81, 86-90, 93-98, 104-108, 114-118, 125-126, 129-151 | 16937 |
| Высокоборское | 1-4, 14-17, 48-59, 73-77, 126-131, 137-139, 146-149, 158, 28-29 | 5182 |
| Останкинское | 55-69 | 1369 |
| Краснораменское | 1-64, 67-85, 90-116 | 16790 |
| Большеорловское | 1-4, 6-7, 18-26, 30-38, 43-55, 59-67, 73-75, 83-84, 98-101, 119-121, 129-131 | 13727 |
| Затонское | 1-86, 95-99, 107-111, 119-197 | 16433 |
| Плотинковское | 4, 5, 11-15, 19-24, 29-34, 39-45, 50-58, 63-71, 76-84, 88-96, 100-173, 152-153, 156-57, 161,163 | 14492 |
| Борское | 92, 93-95, 98, 104-105, 110, 112 | 686,08 |
| Итого: |  | 85616,08 |
| Всего по Борскому районному лесничеству: |  | 209552 |

_______________________________