- Администрация городского округа город Бор                           Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.03.2015                                                                                                 № 1465

О внесении изменений в мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории  городского округа г. Бор,  утвержденные  постановлением администрации  городского округа г. Бор                                        от 30.10.2013 № 6785

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Решением Совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской области от 29.11.2011 № 109 «Об утверждении инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО «Борский Водоканал» на 2012-2015 годы»  (в редакции от 25.09.2012 № 89; 26.03.2013 № 17; 25.06.2013 № 58; 28.10.2014 № 84) и в связи с внесением значительных изменений в мероприятиях  по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа г. Бор на 2014-2033 годы  администрация городского округа г. Бор постановляет:

1.Внести изменения в мероприятия, утвержденные постановлением администрации городского округа г.Бор от 30.10.2013 № 6785 «Об утверждении мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории  городского округа город Бор Нижегородской области»,  изложив их в новой редакции согласно приложению.

2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Ю.Г. Зырянов) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru.

Глава администрации                                                                         А.В. Киселев

И.Н.Рыбакова

2-18-63

Приложение

к постановлению администрации городского округа г. Бор от 31.03.2015 № 1465

«УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации городского округа г. Бор

от 30.10.2013 № 6785

Мероприятия

по развитию систем водоснабжения и водоотведения  на территории городского округа г. Бор на 2014-2033 гг.

| Наименование мероприятий | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| - Водопровод г. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Водоснабжение г. Бор от водозабора "Ивановский Кордон" 2ая очередь 2этап (линейные объекты водоснабжения с сопутствующими сооружениями № 14, 15) | 3574,7 | 1 804,1 | 100,0 | 11 500,0 | 13 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Установка устройства плавного пуска на насосы 2-го подъема и автоматизация насосной станции 2-го подъема водозабора «Ивановский кордон» | 425,0 | 1011,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Реконструкция здания водозабора в п. Железнодорожный, ул. Центральная, участок 19а | 1 518,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.Установка узлов учета воды 3 шт | 467,2 | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода ул. М.Горького - ул. Ванеева в г. Бор 5 км |  |  |  | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.Замена насосного оборудования на скважинах водозабора "Ивановский Кордон" | 1 500,0 |  |  | 820,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.Реконструкция водопровода ул. М.Горького-ул. Ванеева 5 км. |  |  |  |  | 10 000,0 | 13 000,0 | 12 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Реконструкция сетей водопровода с устройством ПНС в г.Бор, ул. Октябрьская в р-не ж.д. № 86 |  | 1879,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.Реконструкция водопровода ул. Кольцово- ул. Луначарского (намыв) 2,5 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000,00 |
| 1.10.Реконструкция насосной станции 1-го подъема водозаборных сооружений «Ивановский Кордон» |  | 728,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.замена сетей и сооружений | 5060,0 | 2340,0 | 6751,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Канализация г. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Установка узлов учета сточных вод на канализационно-насосных станциях 1 шт | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию городского канализационного коллектора в г. Бор (2 этап протяженностью 2,8 км) |  |  |  | 3130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.Реконструкция КНС «Ласточка» мкр. Красногорка, 19 г. Бор | 300,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.Реконструкция электроснабжения КНС по ул. Кольцова, д.20 «в» | 46,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Телевизионная диагностика городского самотечного канализационного коллектора от колодца в районе ООО «ЖКХ» до колодца в райрне рынка п. Стеклозавод. | 706,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Замена горизонтального насоса № 1 и установка насоса № 3( СД 800/32) в ЦКНС , ул. Санаторная в г. Бор | 687,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.Реконструкция КНС "Теплоходская" | 850,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.Диспетчеризация канализационно-насосных станций ОАО «Борский Водоканал» | 3 720,0 | 3200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.Реконструкция КНС по адресу: г. Бор, 2-ой микрорайон, 21 |  | 1605,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.Реконструкция городского коллектора диам. 800 мм от ресторана "Алмаз" до здания ЖКХ |  |  |  |  |  |  | 26 000,0 | 25 000,0 | 10 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.Строительство коллектора от КНС "Красногорка" до городского коллектора у здания ЖКХ протяженностью 6,5 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,0 | 20 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |  |
| 2.9.Канализирование старой части п. Октябрьский. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 000,0 |  | 40 000,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |
| 2.10.замена сетей и сооружений | 2164,9 | 2420,0 | 4 340,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Водопровод п.Неклюдово район 1-ой фабрики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство водовода от п. Глубинный Ситниковского сельсовета до водозабора в п. Неклюдово, ул. Чапаева, 19». | 2,2 | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Строительство водовода от п. Глубинный Ситниковского сельсовета до водозабора в п. Неклюдово, ул. Чапаева, 19. |  | 4600,0 | 12271,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.замена сетей и сооружений | 157,1 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Канализация п.Неклюдово район 1-ой фабрики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного коллектора от п. Неклюдово район 1-ой фабрики до кв. Дружба 3 км |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.замена сетей и сооружений | 52,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Водопровод с.Останкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Обследование и разработка технических решений для реконструкции станции водоочистки в с. Останкино |  | 375,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.Реконструкция магистрального водопровода от станции водоочистки ул. Школьная до 267 дома ул. Лесная 1,6 км |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.Разработка проектно-сметной документации на расширение станции водоочистки |  |  |  |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.Строительство станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  | 15 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.замена сетей и сооружений | 232,7 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Канализация с. Останкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.замена сетей и сооружений | 112,8 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Водопровод п. Чистое Борское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.замена сетей и сооружений | 99,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.Строительство станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Канализация п. Чистое Борское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.Замена воздуходувок К-23ВФ11/13СМ2у3 2 шт |  |  | 365,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. замена сетей и сооружений | 224,3 | 100,0 | 72,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Водопровод с. Ямново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.Строительство станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. замена сетей и сооружений | 233,1 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Канализация с. Ямново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.Обследование и разработка технических решений для строительства локальных очистных сооружений в с. Ямново |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.замена сетей и сооружений | 0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.Водопровод п. Большеорловское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.замена сетей и сооружений | 200,6 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Канализация п. Большеорловское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.Строительство очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.замена сетей и сооружений | 30,7 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Водопровод с. Селище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.Строительство станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.Реконструкция артскважины в д. Селищи (установка преобразователя частоты) | 73,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4.замена сетей и сооружений | 107,1 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Канализация с. Селище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.Обследование и разработка технических решений для строительства локальных очистных сооружений в с. Селище |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.замена сетей и сооружений | 0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Водопровод д.Плотинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.Строительство станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.замена сетей и сооружений | 79,6 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Канализация д.Плотинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.Обследование и разработка технических решений для реконструкции очистных сооружений в д.Плотинка |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.замена сетей и сооружений | 1,9 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Водопровод с.Ивановское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. замена сетей и сооружений | 44,2 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Водопровод д.Тугарино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2. Строительство станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 18.3. замена сетей и сооружений | 30,6 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Водопровод п.ППК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. Бурение новых скважин 6 шт |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2. замена сетей и сооружений | 1234,1 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Канализация п.ППК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1.Замена компрессоров 4 шт |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. Замена ершовой загрузки на очистных сооружениях | 161,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3. замена сетей и сооружений | 205,0 | 200,0 | 338,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.Канализация с.Редькино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. Обследование и разработка технических решений для реконструкции очистных сооружений в с. Редькино |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2. замена сетей и сооружений | 29,6 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Водопровод с.Городищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,0 |  |  |  |  |
| 22.2. Строительство станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,0 |  |  |  |
| 22.3. замена сетей и сооружений | 13,6 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Канализация с.Городищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. Обследование и разработка технических решений для строительства локальных очистных сооружений в с. Городищи |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2. замена сетей и сооружений | 0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Канализация д.Красная Слобода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений в п. Красная Слобода | 1023,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационной насосной станции в д. Красная Слобода | 69,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. 3. Реконструкция канализационных очистных сооружений |  |  |  | 15 000,0 | 16 000,0 | 27 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.4.замена сетей и сооружений | 0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Водопровод п.Керженец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоочистки и проекта на бурение эксплуатационных скважин на новой площадке в п. Керженец | 278,9 | 1921,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2. Строительство станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.3. замена сетей и сооружений | 0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Канализация п.Керженец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1. Обследование и разработка технических решений для реконструкции очистных сооружений в п. Керженец |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2. замена сетей и сооружений | 0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Канализация д.Оманово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1. Обследование и разработка технических решений для реконструкции очистных сооружений в д. Оманово |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2. замена сетей и сооружений | 0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Водопровод п.Пионерский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1.Обследование и разработка технических решений для строительства станции водоочистки в п. Пионерский |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.2. замена сетей и сооружений | 0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Канализация п.Пионерский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1. Обследование и разработка технических решений для строительства локальных очистных сооружений в п. Пионерский |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.2. замена сетей и сооружений | 0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Канализация п.Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1. Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Железнодорожный (установка и замена оборудования, трубопроводов) | 728,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.2.замена сетей и сооружений | 144,3 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Канализация п.Ситники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1. замена сетей и сооружений | 35,7 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Канализация п.Неклюдово мкрБоталово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1. замена сетей и сооружений | 58,5 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 26 834,9 | 26 604,9 | 26 560,2 | 39 450,0 | 39 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 42 500,0 | 39 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 42 500,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |
| Всего: | 80 000,0 |  |  | 682 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

»

_______________