#### Администрация городского округа город Бор

#### Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 29.03.2013 | № 1755 |
| --- | --- |

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Реконструкция центральной части г. Бор  в соответствии с генеральным планом развития на 2013-2014 годы»

В целях реализации на территории городского округа город Бор Нижегородской области генерального плана развития городского округа, постановления Земского Собрания Борского района Нижегородской области от 14.05.2003 № 26 «Об утверждении транспортной инфраструктуры», проекта планировки центральной части г. Бор , статей 32,85,86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации администрация городского округа г. Бор  постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу "Реконструкция центральной части г. Бор в соответствии с генеральным планом развития на 2013-2014 годы".

2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Ю.Г.Зырянов) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Борская правда» и размещение на официальном сайте www.borcity.ru.

Глава администрации                                                                             А.В.Киселев

П.В. Шевяков

37165

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации городского округа город Бор Нижегородской области от 29.03.2013 № 1755 |
| --- | --- |

Муниципальная целевая программа

«Реконструкция центральной части г. Бор  в соответствии с генеральным планом развития на 2013-2014 годы»

(далее – Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Реконструкция центральной части г. Бор в соответствии с генеральным планом развития на 2013-2014 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Жилищный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 18.12.2006 № 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», - Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащем сносу или реконструкции»; - Закон Нижегородской области от 07.09.2007 № 123-З «О жилищной политике в Нижегородской области», - Постановление Земского Собрания Борского района Нижегородской области от 14.05.2003 № 26 «Об утверждении транспортной инфраструктуры»; - Генеральный план г. Бор Нижегородской области, утвержденный постановлением Земского собрания Борского района Нижегородской области от 14.05.2003 №26; - Правила землепользования и застройки, утвержденные постановлением Земского собрания Борского района Нижегородской области от 20.02.2006 №14; - Проект планировки центральной части г. Бор в границах ул.Пушкина, Октябрьской, 8 Марта; - Проект планировки «Благоустройство и реконструкция Мухинского озера и прилегающей территории»; - Решение Совета народных депутатов Нижегородской области от 25.01.1994 №30-м «Об объявлении находящихся на территории г.Бор объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры областного значения и установления границ зоны охраны г.Бор, режима ее содержания и использования»; - Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 16.09.1999 №287 «Об утверждении границ территории памятника истории и культуры - Сергиевской церкви в г.Бор Нижегородской области, режимов ее содержания и использования |
| Разработчики Программы | Отдел жилищной политики администрации городского округа г. Бор Комитет архитектуры и градостроительства администрации городского округа г. Бор Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор |
| Основная цель Программы | Финансовое и организационное обеспечение освобождения земельных участков после сноса жилых домов для реализации плана реконструкции центральной части г. Бор |
| Задачи Программы | 1.Реконструкция центральной части г. Бор, создание условий для строительства транспортной и социальной инфраструктуры. 2. Поэтапный снос диссонирующих зданий и сооружений в исторической застройки культовых зданий - Сергиевской церкви, Знаменского собора в целях последующей реставрации. Восстановление градорегулирующего значения исторических доминант - Сергиевской церкви, Знаменского собора в архитектурно- пространственной композиции города; 3. Использование освободившихся земельных участков после сноса домов под строительство транспортной инфраструктуры и новых объектов недвижимости, по итогам реализации Программы. 4. Улучшение архитектурного облика города, повышение туристической привлекательности. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2014 годы |
| Исполнители программы | 1.Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор 2.Отдел жилищной политики администрации городского округа г. Бор 3. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Бор. |
| Ресурсное обеспечение Программы | Ресурсное обеспечение выполнения мероприятий программы осуществляется в рамках исполнения Программы модернизации социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 год, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 февраля 2012 года N 90. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | 1.Площадь земельных участков, освобождённых в результате сноса домов в центральной части г. Бор. 2. Общее число снесённых домов в результате выполнения Программы. 3. Число переселенных жителей в результате выполнения Программы. |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа г. Бор |

- 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Транспортная инфраструктура исторического центра г.Бор (основные автодороги, парковочные площадки и т.д.) была сформирована во времена активной застройки центра города в 60-е - 70-е годы прошлого столетия и в настоящее время не отвечает возросшим требованиям. Сложная обстановка с пропускной способностью автодорог и аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при перераспределении объемов перевозок от общественного транспорта к личному. В результате растет количество участков дорог с критическим уровнем загрузки дорожной сети. В настоящее время уровень автомобилизации в округе составляет 330 автомобилей на 1000 жителей, тогда как дорожно-транспортная инфраструктура соответствует уровню 60-100 ед. на 1 000  населения. Ежегодный прирост уровня автомобилизации составляет 5-7%, прирост протяженности автодорог не достигает и 1 %, что свидетельствует о дальнейшем увеличении диспропорции между потребностями участников дорожного движения и возможностями дорожной сети.

Проблему движения автотранспорта в центре города Бор возможно решить только посредством радикального обновления значительно устаревшей дорожной инфраструктуры - путем расширения автодорог, строительства новых транспортных развязок и т.д. Сегодня в городе Бор основной проблемой строительства, в том числе и дорожного, является дороговизна подготовки, освобождения самой строительной площадки. Так, на реконструкцию участка автодороги по ул.Пушкина протяженностью всего 0,5 км. направлено 80 млн. рублей, из них 60 млн. рублей бюджетных средств направлено на расселение и снос нескольких индивидуальных жилых домов, в большинстве случаев ветхих и непригодных для проживания. Такие условия накладывают естественные ограничения на объемы и сроки строительства новых и реконструкции существующих автомобильных дорог.

Наибольшая доля ветхого жилого фонда, подпадающего под выполнение мероприятий по настоящей программе - это малоэтажные (до 2 этажей) индивидуальные  жилые дома, в которых граждане проживают без каких либо удобств. Проживание граждан в ветхом жилом фонде постоянно сопряжено с риском возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, ветхие строения ухудшают внешний облик и благоустройство города, сдерживают развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, снижают инвестиционную привлекательность города.

В данной программе сформированы перечни домов, требующих сноса, в зависимости от состояния каждого объекта, а также от местоположения жилого дома и потребности  в земельном участке, на котором он расположен, в  соответствии с проектом планировки центральной части г.Бор (приложение 1).

Основным источником мероприятий по сносу  жилого фонда, подпадающего под действие настоящей программы, будет являться  муниципальное имущество в виде  жилых помещений, строящихся в  рамках Программы модернизации социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 год, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21.02. 2012 года        N 90.

- 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Реконструкция центральной части г. Бор, освобождение земельных участков от домов и создание условий для строительства транспортной инфраструктуры и  новых объектов недвижимости за счёт средств местного бюджета и средств инвесторов.

В рамках реализации программы должны быть решены основные задачи:

Освобождение земельных участков, занятых многоквартирными аварийными домами и ветхими малоэтажными индивидуальными домами с высоким процентом износа.

Переселение граждан, проживающих в многоквартирных аварийных и ветхих индивидуальных домах, повышение уровня обеспеченности населения города жильём, комфортности условий проживания и улучшения жилищных условий жителей г. Бор.

Создание инженерной, коммунально-бытовой и социальной инфраструктур, отвечающих современным требованиям и потребностям города.

Создание условий для реализации проекта планировки центральной части по строительству транспортной инфраструктуры и новых объектов недвижимости.

Сохранение красных линий исторически сложившейся планировочной структуры, воссоздание ранее утраченных ее элементов и параметров. Восстановление градорегулирующего значения исторических доминант - Сергиевской церкви, Знаменского собора, Успенской церкви в архитектурно-пространственной композиции города. Воссоздание исторически сложившейся планировочной структуры в архитектурно-пространственной композиции города.

Поэтапный снос диссонирующих зданий и сооружений в исторической застройки культовых зданий - Сергиевской церкви, Знаменского собора в целях их последующей реставрации.

Сохранение преобладающего исторического типа и ансамблевого единства застройки. Принятие габаритов новой застройки, обеспечивающих масштабное соответствие с окружающей исторической средой, исключающих закрытие видовых точек на пространственные доминанты и памятники архитектуры, а также исключающих создание фона, неблагоприятного для восприятия памятников.

Осуществление нового строительства по индивидуальным проектам.

Постановка новых зданий по историческим красным линиям.        Сохранение исторического ландшафта.

- 3. СРОКИ И ЭТАПЫ.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые должны быть проведены в течение 2013 - 2014 годов. Реализация программы проводится поэтапно.

В течение первого этапа, рассчитанного на 2013 год, должны быть созданы необходимые организационные, нормативно-методические и правовые условия для обеспечения реализации основных задач программы, в том числе определение нормативов градостроительного проектирования (или расчетных показателей обеспечения территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры);

Исходя из этого на основе имеющейся нормативно-методической базы должно проведено обследование и уточнение объема сносимых домов и, соответственно, численности проживающих в них семей и граждан.

Администрацией городского округа проведен предварительный анализ площадок перспективного строительства с целью выявления территорий, к которым может быть применена данная программа.

В соответствии с действующим законодательством  решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на такой территории расположены жилые дома, снос или реконструкция которых планируется на основании муниципальных адресных программ, утверждённых органами местного самоуправления.

Второй этап программы 2014 г. будет направлен на реализацию программных задач по переселению граждан, освобождение земельных участков от домов и созданию условий для реализации проекта планировки центральной части г. Бор, привлечение и аккумулирование финансовых ресурсов для реализации программы, подготовка освобожденных земельных участков для новой застройки.

Мероприятиями  программы предусматриваются в соответствии с  действующим законодательством:

утверждение администрацией проектов планировки территории;

принятие решения об изъятии путем выкупа жилых помещений или мены на новые жилые помещения у собственников, расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии;

принятие решения о переселении граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде по договорам социального найма в новые жилые помещения;

предоставление земельного участка в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии;

возможные условия и объем участия органа местного самоуправления в развитии застроенной территории;

Расселение жителей с территорий производится в соответствии с Жилищным и Гражданским кодексом, путем изъятия земельных участков и жилых помещений для муниципальных нужд.

В указанные программой сроки планируется полное и комплексное расселение жителей, проживающих в домах, расположенных в центральной части г. Бор и включённых в программу.

- 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение выполнения мероприятий программы осуществляется в рамках исполнения Программы модернизации социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 год, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 февраля 2012 года N 90.

- 5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Успешная реализация программы в 2014 году позволит обеспечить:

- Переселение граждан, проживающих в домах и снос домов, находящихся в центральной части г. Бор, а также освобождение земельных участков путём сноса расселённых домов,

- Создание условий для реализации проекта планировки центральной части по строительству транспортной инфраструктуры и новых объектов недвижимости,

- Подготовку к развитию освобождённых земельных участков,

- Воссоздание исторически сложившейся планировочной структуры в архитектурно-пространственной композиции города.

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Вся информация, связанная с разработкой и реализацией Программы, размещается во всех доступных средствах массовой информации, включая:

а) официальный сайт  городского округа город Бор Нижегородской области в сети Интернет;

б) официальные печатные издания городского округа город Бор Нижегородской области;

г) телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа г. Бор.

В целях исполнения мероприятий по  реализации Программы  структурные подразделения администрации осуществляют следующие действия:

департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Бор:

- заключает  договоры мены благоустроенных жилых помещений на изымаемые дома и земельные участки, включенные в Программу;

- осуществляет действия по получению свидетельств о государственной регистрации права собственности муниципального образования на сносимые дома и освобождённые земельные участки;

- осуществляет действия по получению свидетельств о государственной регистрации права собственности муниципального образования на обмененные (изъятые) дома и земельные участки;

Отдел жилищной политики администрации городского округа г.Бор:

- подготавливает проект постановления администрации о предоставлении благоустроенных жилых помещений гражданам, проживающим в домах, подлежащих сносу и подпадающих под действие настоящей Программы;

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

- заключает договоры социального найма на предоставленные жилые помещения.

Контроль за освобождением земельных участков осуществляет Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации городского округа г. Бор; контроль за оформлением документов, необходимых для проведения мероприятий по изъятию земельных участков и объектов, расположенных на них, осуществляет Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Бор.

_________________________________________________________________________________

|  |  |  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень жилых домов подлежащих сносу. |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного жилого дома, подлежащего расселению | № жилого помещения (квартиры) | Кол-во зарегистрированных граждан | Общая площадь расселяемого жилого помещения (квартиры) (кв.м) |
| 1 | г. Бор, ул. Луначарского, д. 7 |  | 4 | 43,20 |
| 2 | г. Бор, ул. Ленина, д. 78 |  | 6 | 82,70 |
| 3 | г. Бор, ул. Ленина, д.80 |  | 4 | 98,30 |
| 4 | г. Бор, ул. Ленина, д. 82 |  | 15 | 220,20 |
| 5 | г. Бор, ул. Луначарского, д. 11 |  | 2 | 35,60 |
| 6 | г. Бор, ул. Луначарского, д. 13 |  | 5 | 45,20 |
| 7 | г. Бор, ул. Фрунзе, д.12 |  | 4 | 42,60 |
| 8 | г. Бор, ул. Воровского, д. 21 |  | 2 | 31,50 |
| 9 | г. Бор, ул. Воровского, д. 23 |  | 8 | 124,30 |
| 10 | г. Бор, ул. Воровского, д. 24 |  | 2 | 24,40 |
| 11 | г. Бор, ул. Пушкина, д.113 | 1 | 2 | 54,10 |
|  |  | 2 | 1 | 18,70 |
|  |  | 2 | 7 | 37,50 |
|  |  | 3 | 1 | 30,70 |
|  |  | 4 | 4 | 34,80 |
|  |  | 5 | 3 | 32,20 |
|  |  | 6 | 3 | 29,80 |
| ИТОГО |  | 7 | 21 | 237,80 |
| 12 | г. Бор, ул. Пушкина, д. 115 |  | 3 | 89,90 |
| 13 | г. Бор, ул. Пушкина, д. 117 | 1 | 3 | 29,10 |
|  |  | 2 | 1 | 21,50 |
|  |  | 3 | 3 | 26,40 |
|  |  | 4 | 6 | 26,40 |
|  |  | 5 | 2 | 14,30 |
|  |  | 6 | 3 | 29,90 |
| 14 |  | 6 | 18 | 147,60 |
| 14 | г. Бор, пер. Молокова, д. 7 (а, б) |  | 2 | 169,60 |
| 15 | г. Бор, ул. 8 Марта, д. 4 |  | 2 | 53,60 |
| 16 | г. Бор, ул. 8 Марта, д. 6 |  | 1 | 34,30 |
| 17 | г. Бор, ул. 8 Марта, д. 8 |  | 2 | 45,00 |
| 18 | г. Бор, ул. 8 Марта, д. 10 |  | 2 | 41,10 |
| 19 | г. Бор, ул. 8 Марта, д. 12 (три квартиры) |  | 4 | 88,50 |
| 20 | г. Бор, ул. 8 Марта, д. 14 | 1 | 1 | 23,20 |
|  |  | 2 | 1 | 23,15 |
|  |  | 3 | 1 | 23,15 |
|  |  | 4 | 1 | 23,20 |
| ИТОГО |  | 4 | 4 | 92,70 |
| 21 | г. Бор, ул. Интернациональная д. 16 |  | 3 | 109,00 |
| ВСЕГО по домам |  |  | 114,00 | 1 857,10 |

|  |  |  | Приложение № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень жилых домов подлежащих сносу. |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного жилого дома, подлежащего расселению | № жилого помещения (квартиры) | Кол-во зарегистрированных граждан | Общая площадь расселяемого жилого помещения (квартиры) (кв.м) |
| 1 | г. Бор, ул. Луначарского, д. 7 |  | 4 | 43,20 |
| 2 | г. Бор, ул. Ленина, д. 78 |  | 6 | 82,70 |
| 3 | г. Бор, ул. Ленина, д.80 |  | 4 | 98,30 |
| 4 | г. Бор, ул. Ленина, д. 82 |  | 15 | 220,20 |
| 5 | г. Бор, ул. Луначарского, д. 11 |  | 2 | 35,60 |
| 6 | г. Бор, ул. Луначарского, д. 13 |  | 5 | 45,20 |
| 7 | г. Бор, ул. Фрунзе, д.12 |  | 4 | 42,60 |
| 8 | г. Бор, ул. Воровского, д. 21 |  | 2 | 31,50 |
| 9 | г. Бор, ул. Воровского, д. 23 |  | 8 | 124,30 |
| 10 | г. Бор, ул. Воровского, д. 24 |  | 2 | 24,40 |
| 11 | г. Бор, ул. Пушкина, д.113 | 1 | 2 | 54,10 |
|  |  | 2 | 1 | 18,70 |
|  |  | 2 | 7 | 37,50 |
|  |  | 3 | 1 | 30,70 |
|  |  | 4 | 4 | 34,80 |
|  |  | 5 | 3 | 32,20 |
|  |  | 6 | 3 | 29,80 |
| ИТОГО |  | 7 | 21 | 237,80 |
| 12 | г. Бор, ул. Пушкина, д. 115 |  | 3 | 89,90 |
| 13 | г. Бор, ул. Пушкина, д. 117 | 1 | 3 | 29,10 |
|  |  | 2 | 1 | 21,50 |
|  |  | 3 | 3 | 26,40 |
|  |  | 4 | 6 | 26,40 |
|  |  | 5 | 2 | 14,30 |
|  |  | 6 | 3 | 29,90 |
| ИТОГО |  | 6 | 18 | 147,60 |
| 14 | г. Бор, ул. Молокова, д. 7 (а, б) |  | 2 | 169,60 |
| 15 | г. Бор, ул. 8 Марта, д. 4 |  | 2 | 53,60 |
| 16 | г. Бор, ул. 8 Марта, д. 6 |  | 1 | 34,30 |
| 17 | г. Бор, ул. 8 Марта, д. 8 |  | 2 | 45,00 |
| 18 | г. Бор, ул. 8 Марта, д. 10 |  | 2 | 41,10 |
| 19 | г. Бор, ул. 8 Марта, д. 12 (три квартиры) |  | 4 | 88,50 |
| 20 | г. Бор, ул. 8 Марта, д. 14 | 1 | 1 | 23,20 |
|  |  | 2 | 1 | 23,15 |
|  |  | 3 | 1 | 23,15 |
|  |  | 4 | 1 | 23,20 |
| ИТОГО |  | 4 | 4 | 92,70 |
| 21 | г. Бор, ул. Интернациональная д. 16 |  | 3 | 109,00 |
| ВСЕГО по домам |  |  | 114,00 | 1 857,10 |

_____________________________________________