#### Администрация городского округа город Бор

#### Нижегородской области

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### от 17.05.2017                                                                                                   № 2539

О внесении изменений в  краткосрочный план реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа г.Бор на 2014-2016 годы, утвержденный постановлением администрации городского округа г.Бор

от 28.07.2014 № 5076

В связи с уточнением стоимости работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и рекомендациями НКО «Фонд капитального ремонта МКД» администрация городского округа г.Бор  постановляет:

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа г.Бор на 2014-2016 годы, утвержденный постановлением администрации городского округа г.Бор от 28.07.2014 № 5076 (в редакции постановлений от 11.11.2015 № 5700; от 16.03.2016  №1130;  от 17.06.2016  №2854; от 12.12.2016 №5899), изложив  приложения  1,2,3 к краткосрочному плану в новой редакции согласно приложениям  1,2,3 к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского округа г.Бор обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «БОР сегодня» и размещение на официальном сайте www.borcity.ru.

Глава администрации                                                                          А.В.Киселев

О.М.Гурьяшова, 90245

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к постановлению администрации городского округа г.Бор от От 17.05.2017 № 2539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | к Краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа г.Бор на 2014-2016 годы, утвержденному Постановлением администрации городского округа г.Бор от 28.07.2014 № 5076, в редакции Постановлений администрации городского округа г.Бор от 11.11.2015 № 5700, от 16.03.2016 № 1130, от 17.06.2016 № 2854, от 12.12.2016 № 5899. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа г.Бор Нижегородской области, общее имущество  которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план

| № | Наименование муниципального района (городского округа) |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области |  |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы | Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу | размер взноса на капитальный ремонт МКД | Планируемый объем начислений в месяц |  |  |  | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт |  |  |  |  | Доля, направленная на капитальный ремонт в соответствии со ст. 32 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З (счет у регионального оператора РО) |  | Планируемые средства государственной и муниципальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году |  |  |  | Планируемые средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего средств на капитальный ремонт по Нижегородской области (столбец 18+столбец 24 + столбец 25 + столбец 26) |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у регионального оператора (РО) | на спец. счете у регионального оператора (СчРО) | на спец. счете ТСЖ/ЖК/УО |  |  |  |  | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) (счет у регионального оператора РО) | Объем начисления (столбец 5 х столбец 9) (спец.счет у регионального оператра СчРО) | Объем начисления (столбец 6 х столбец 9) (спец.счета ТСЖ/ЖК/УО) | На счете у регионального оператора (РО) | На спец.счете у регионального оператора (СчРО) |  | На спец. счетах ТСЖ/ЖК/УО |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | На счете у регионального оператора (РО) (столбец 11 х столбец 14 х столбец 17 х 12 мес.) + столбец 22 |  |  |  |  | На спец. счете у регионального оператора (СчРО) (столбец 12 х столбец 15 х 12 мес.) (по МКД, включенных в краткосрочный план) | На специальных счетах ТСЖ/ЖК/УО (столбец 13 х столбец 16 х 12 мес.) ( поМКД включенных в краткосрочный план) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | % | % |  | % |  | % |  | руб. |  |  | руб. |  | руб. |  |  |  | руб. | руб. |  |  |  | руб. |  |  |  | руб. |  |  |  |  | руб. | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  | 19 |  | 20 |  |  |  | 21 | 22 |  |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 25 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по МО на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 887 113 |  |  |  | 105 887 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2014-2015 годы |  |  | 1 569 642,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2015-2016 годы |  |  | 1 396 366,91 | 1 381 456,28 | 4602,50 | 10 308,13 |  |  | 6,30 | 8 797 112 | 8 703175 | 28 995, 75 | 64 941, 22 | 50,6 |  |  | 73 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 001 626 |  |  |  | 22 001 626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2016 год |  |  | 1 396 366,91 | 1 381 456,28 | 4602,50 | 10 308,13 |  |  | 6,30 | 8 797 112 | 8 703175 | 28995, 75 | 64 941, 22 | 62,4 |  |  | 73 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 004 349 |  |  |  | 83 885 487 |  |  |  | 83 885 487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | _________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к постановлению администрации городского округа г.Бор от От 17.05.2017 № 2539 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к Краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа г.Бор на 2014-2016 годы, утвержденному Постановлением администрации городского округа г.Бор от 28.07.2014 № 5076, в редакции Постановлений администрации городского округа г.Бор от 11.11.2015 № 5700, от 16.03.2016 № 1130, от 17.06.2016 № 2854, от 12.12.2016 № 5899. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Перечень технико-экономических показателей многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа г.Бор Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК/УО;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. Оператора - РО | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  |  |  |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | Жилых помещений |  | Нежилых помещений |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | Всего: |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |  | За счет средств местного бюджета |  | За счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) |  | Стоимость проектных работ (ПИР) |  | Стоимость затрат на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м |  | кв.м |  | кв.м |  | чел. | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м | мм.гггг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего по МО на 2014-2016 годы |  | Х |  |  |  |  |  | 90 055,23 | 80 946,13 | 79 090,33 |  | 1 855,80 |  | 70 070,48 |  | 3 144 | 94 858 325 |  |  |  |  |  |  |  | 94 858 325 |  | 94 858 325 |  | 91 299 988 |  | 1 869 576 |  | 1 688 761 |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2015-2016 годы |  | Х |  |  |  |  |  | 14 375,60 | 13 156,50 | 12 924,20 |  | 232,30 |  | 11 295,55 |  | 473 | 20 377 478 |  |  |  |  |  |  |  | 20 377 478 |  | 20 377 478 |  | 19 612 928 |  | 452 292 |  | 312 258 |  |  |  |  |
| 1 | с.Кантаурово, ул.Совхозная, д.17 | 1975 | не было | РО | К | 3 | 2 | 1181,20 | 1095,00 | 1095,00 |  |  |  | 1046,55 |  | 39 | 2 257 778 |  |  |  |  |  |  |  | 2 257 778 |  | 2 257 778 |  | 2169532 |  | 41818 |  | 46428 |  | 2062 | 15616 | 12.2016 |
| 2 | г.Бор, ул.Луначарского, д.187 | 1955 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 385,80 | 355,10 | 355,10 |  |  |  | 300,10 |  | 15 | 709 803 |  |  |  |  |  |  |  | 709 803 |  | 709 803 |  | 644118 |  | 58599 |  | 7086 |  | 1999 | 15616 | 12.2016 |
| 3 | г.Бор, ул.Махалова, д.11 | 1953 | не было | РО | К | 2 | 1 | 419,90 | 379,90 | 379,90 |  |  |  | 379,90 |  | 16 | 973 118 |  |  |  |  |  |  |  | 973 118 |  | 973 118 |  | 931634 |  | 21547 |  | 19937 |  | 2562 | 15616 | 12.2016 |
| 4 | г.Бор, ул.Фрунзе, д.77 | 1982 | не было | РО | К | 5 | 4 | 3116,70 | 2811,30 | 2811,30 |  |  |  | 2713,40 |  | 104 | 3 021 659 |  |  |  |  |  |  |  | 3 021 659 |  | 3 021 659 |  | 2930845 |  | 58574 |  | 32240 |  | 1075 | 15616 | 12.2016 |
| 5 | г.Бор, ул.Нахимова, д.1а | 1986 | не было | РО | К | 3 | 1 | 1029,40 | 909,30 | 873,60 |  | 35,70 |  | 829,40 |  | 38 | 1 897 856 |  |  |  |  |  |  |  | 1 897 856 |  | 1 897 856 |  | 1848342 |  | 29182 |  | 20332 |  | 2087 | 15616 | 12.2016 |
| 6 | сп.Железнодорожный, ул.Новостройка, д.5 | 1970 | не было | РО | К | 2 | 2 | 780,60 | 722,70 | 722,70 |  |  |  | 682,30 |  | 30 | 1 653 363 |  |  |  |  |  |  |  | 1 653 363 |  | 1 653 363 |  | 1579080 |  | 40490 |  | 33793 |  | 2288 | 15617 | 12.2016 |
| 7 | д.Красная Слобода, ул.Центральная, д.14 | 1977 | не было | РО | ШБ | 3 | 3 | 1557,40 | 1433,00 | 1433,00 |  |  |  | 1332,70 |  | 74 | 2 296 041 |  |  |  |  |  |  |  | 2 296 041 |  | 2 296 041 |  | 2224773 |  | 46795 |  | 24473 |  | 1602 | 16734 | 12.2016 |
| 8 | г.Бор, ул.Ленина, д.146 | 1967 | не было | РО | К | 5 | 4 | 3763,90 | 3493,90 | 3297,30 |  | 196,60 |  | 3128,00 |  | 117 | 3 061 930 |  |  |  |  |  |  |  | 3 061 930 |  | 3 061 930 |  | 2933908 |  | 65236 |  | 62786 |  | 876 | 16734 | 12.2016 |
| 9 | г.Бор, ул.Плеханова, д.17 | 1980 | не было | РО | К | 2 | 3 | 936,80 | 852,90 | 852,90 |  |  |  | 803,30 |  | 34 | 2 762 240 |  |  |  |  |  |  |  | 2 762 240 |  | 2 762 240 |  | 2684920 |  | 47785 |  | 29535 |  | 3239 | 16734 | 12.2016 |
| 10 | п.Октябрьский, ул.Октябрьская, д.11 | 1932 | не было | РО | К | 2 | 3 | 1203,90 | 1103,40 | 1103,40 |  |  |  | 79,90 |  | 6 | 1 743 690 |  |  |  |  |  |  |  | 1 743 690 |  | 1 743 690 |  | 1665776 |  | 42266 |  | 35648 |  | 1580 | 16734 | 12.2016 |
| Итого по МО на 2016 год |  |  |  |  |  |  |  | 75679,63 | 67789,63 | 66166,13 |  | 1623,50 |  | 58774,93 |  | 2671 | 74480847 |  |  |  |  |  |  |  | 74480847 |  | 74480847 |  | 71687060 |  | 1417284 |  | 1376503 |  |  |  |  |
| 11 | пос.Сормовский Пролетарий, ул.Центральная, д.3 | 1977 | не было | РО | П | 3 | 2 | 1497,00 | 1294,40 | 1294,40 |  |  |  | 593,70 |  | 78 | 2 419 117 |  |  |  |  |  |  |  | 2 419 117 |  | 2 419 117 |  | 2339120 |  | 29939 |  | 50058 |  | 1869 | 16734 | 12.2016 |
| 12 | г.Бор, ул.Ленина, д.163 | 1988 | не было | РО | К | 12 | 1 | 4949,00 | 4215,50 | 3783,30 |  | 432,20 |  | 3710,10 |  | 127 | 1 143 386 |  |  |  |  |  |  |  | 1 143 386 |  | 1 143 386 |  | 1075233 |  | 45143 |  | 23010 |  | 271 | 16734 | 12.2016 |
| 13 | г.Бор, ул.Мира, д.30 | 1972 | не было | РО | ШБ | 5 | 4 | 3860,60 | 3528,80 | 3528,80 |  |  |  | 3380,50 |  | 158 | 4 084 926 |  |  |  |  |  |  |  | 4 084 926 |  | 4 084 926 |  | 3975620 |  | 65574 |  | 43732 |  | 1158 | 16734 | 12.2016 |
| 14 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 47 | 1983 | не было | РО | П | 5 | 6 | 4297,90 | 3879,40 | 3879,40 |  |  |  | 3656,10 |  | 154 | 3 967 262 |  |  |  |  |  |  |  | 3 967 262 |  | 3 967 262 |  | 3815637 |  | 69970 |  | 81655 |  | 1023 | 16734 | 12.2016 |
| 15 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 24 | 1987 | не было | РО | К | 5 | 8 | 6171,00 | 5558,40 | 5302,60 |  | 255,80 |  | 5084,20 |  | 199 | 7 045 455 |  |  |  |  |  |  |  | 7 045 455 |  | 7 045 455 |  | 6860399 |  | 109591 |  | 75465 |  | 1268 | 16734 | 12.2016 |
| 16 | г.Бор, ул.М.Горького, д.99 | 1959 | не было | РО | К | 2 | 2 | 656,60 | 600,40 | 600,40 |  |  |  | 524,90 |  | 23 | 1 289 044 |  |  |  |  |  |  |  | 1 289 044 |  | 1 289 044 |  | 1242274 |  | 33104 |  | 13666 |  | 2147 | 16734 | 12.2016 |
| 17 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.15 | 1929 | не было | РО | Д | 2 | 2 | 462,40 | 418,00 | 418,00 |  |  |  | 418,00 |  | 12 | 849 173 |  |  |  |  |  |  |  | 849 173 |  | 849 173 |  | 819873 |  | 20281 |  | 9019 |  | 2032 | 16734 | 12.2016 |
| 18 | с.Линда, ул.Школьная, д.3 | 1975 | не было | РО | П | 5 | 6 | 5027,90 | 4600,80 | 4600,80 |  |  |  | 3630,40 |  | 209 | 4 490 873 |  |  |  |  |  |  |  | 4 490 873 |  | 4 490 873 |  | 4350795 |  | 46971 |  | 93107 |  | 976 | 16734 | 12.2016 |
| 19 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Квартал 7, д.3 | 1967 | не было | РО | К | 2 | 2 | 525,40 | 464,40 | 464,40 |  |  |  | 464,40 |  | 17 | 1 270 280 |  |  |  |  |  |  |  | 1 270 280 |  | 1 270 280 |  | 1230718 |  | 26024 |  | 13538 |  | 2735 | 16734 | 12.2016 |
| 20 | г.Бор, ул.Короткова, д.37 | 1960 | не было | РО | К | 2 | 1 | 310,70 | 286,30 | 286,30 |  |  |  | 253,80 |  | 15 | 1 070 020 |  |  |  |  |  |  |  | 1 070 020 |  | 1 070 020 |  | 1026636 |  | 32091 |  | 11293 |  | 3737 | 16734 | 12.2016 |
| 21 | г.Бор, ул.Свободы, д.2 | 1982 | не было | РО | К | 5 | 4 | 3335,50 | 2694,40 | 2694,40 |  |  |  | 2694,40 |  | 118 | 3 157 378 |  |  |  |  |  |  |  | 3 157 378 |  | 3 157 378 |  | 3056891 |  | 35069 |  | 65418 |  | 1172 | 16734 | 12.2016 |
| 22 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 101 | 1988 | не было | РО | К | 5 | 4 | 3099,00 | 2779,30 | 2760,50 |  | 18,80 |  | 2624,20 |  | 100 | 2 717 486 |  |  |  |  |  |  |  | 2 717 486 |  | 2 717 486 |  | 2626652 |  | 34623 |  | 56211 |  | 978 | 16734 | 12.2016 |
| 23 | г.Бор, ул.Плеханова, д.19 | 1982 | не было | РО | К | 6 | 1 | 987,30 | 891,80 | 788,80 |  | 103,00 |  | 694,00 |  | 23 | 1 109 140 |  |  |  |  |  |  |  | 1 109 140 |  | 1 109 140 |  | 1037965 |  | 48962 |  | 22213 |  | 1244 | 16734 | 12.2016 |
| 24 | сп.Большеорловское, ул.Микрорайон, д.8 | 1978 | не было | РО | К | 2 | 3 | 1053,90 | 933,90 | 933,90 |  |  |  | 757,60 |  | 28 | 1 690 927 |  |  |  |  |  |  |  | 1 690 927 |  | 1 690 927 |  | 1612768 |  | 43645 |  | 34514 |  | 1811 | 16734 | 12.2016 |
| 25 | с.Чистое Поле, д.23 | 1989 | не было | РО | П | 3 | 3 | 1548,50 | 1361,30 | 1361,30 |  |  |  | 1139,40 |  | 61 | 2 036 652 |  |  |  |  |  |  |  | 2 036 652 |  | 2 036 652 |  | 1975385 |  | 18993 |  | 42274 |  | 1496 | 16734 | 12.2016 |
| 26 | с.Чистое Поле, д.24 | 1981 | не было | РО | П | 3 | 3 | 1543,20 | 1418,40 | 1418,40 |  |  |  | 1054,50 |  | 81 | 2 036 635 |  |  |  |  |  |  |  | 2 036 635 |  | 2 036 635 |  | 1975385 |  | 18976 |  | 42274 |  | 1436 | 16734 | 12.2016 |
| 27 | с.Чистое Поле, пос.Заречный, д.1 | 1975 | не было | РО | К | 2 | 2 | 785,40 | 727,80 | 727,80 |  |  |  | 577,00 |  | 34 | 1 224 631 |  |  |  |  |  |  |  | 1 224 631 |  | 1 224 631 |  | 1159072 |  | 40754 |  | 24805 |  | 1683 | 16734 | 12.2016 |
| 28 | с.Спасское, ул.Центральная, д.28 | 1984 | не было | РО | П | 3 | 2 | 932,90 | 788,10 | 788,10 |  |  |  | 738,70 |  | 30 | 1 348 494 |  |  |  |  |  |  |  | 1 348 494 |  | 1 348 494 |  | 1303538 |  | 17060 |  | 27896 |  | 1711 | 16734 | 12.2016 |
| 29 | с.Спасское, ул.Центральная, д.12 | 1983 | не было | РО | П | 3 | 2 | 922,40 | 837,30 | 837,30 |  |  |  | 748,10 |  | 34 | 1 360 604 |  |  |  |  |  |  |  | 1 360 604 |  | 1 360 604 |  | 1315426 |  | 17027 |  | 28151 |  | 1625 | 16734 | 12.2016 |
| 30 | п.Шпалозавод, ул.Заводская, д.20 | 1983 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1996,30 | 1851,30 | 1851,30 |  |  |  | 1677,00 |  | 68 | 3 278 273 |  |  |  |  |  |  |  | 3 278 273 |  | 3 278 273 |  | 3189616 |  | 20399 |  | 68258 |  | 1771 | 16734 | 12.2016 |
| 31 | д. Каликино, ул.Новая, д.8А | 1960 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1728,70 | 1613,00 | 1613,00 |  |  |  | 1556,50 |  | 69 | 2 785 088 |  |  |  |  |  |  |  | 2 785 088 |  | 2 785 088 |  | 2707586 |  | 19559 |  | 57943 |  | 1727 | 16734 | 12.2016 |
| 32 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.34 | 1962 | не было | РО | Д | 2 | 2 | 382,70 | 347,30 | 347,30 |  |  |  | 306,70 |  | 12 | 553 546 |  |  |  |  |  |  |  | 553 546 |  | 553 546 |  | 506292 |  | 36419 |  | 10835 |  | 1594 | 16734 | 12.2016 |
| 33 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.36 | 1962 | не было | РО | К | 2 | 2 | 426,90 | 358,90 | 358,90 |  |  |  | 322,10 |  | 16 | 779 202 |  |  |  |  |  |  |  | 779 202 |  | 779 202 |  | 726755 |  | 36894 |  | 15553 |  | 2171 | 16734 | 12.2016 |
| 34 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Мира, д.49 | 1978 | не было | РО | К | 2 | 2 | 766,60 | 702,20 | 702,20 |  |  |  | 702,20 |  | 16 | 1 361 263 |  |  |  |  |  |  |  | 1 361 263 |  | 1 361 263 |  | 1293040 |  | 40551 |  | 27672 |  | 1939 | 16734 | 12.2016 |
| 35 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Переулок 3, д.4 | 1962 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 340,40 | 312,20 | 312,20 |  |  |  | 312,20 |  | 8 | 465 846 |  |  |  |  |  |  |  | 465 846 |  | 465 846 |  | 420876 |  | 35963 |  | 9007 |  | 1492 | 16734 | 12.2016 |
| 36 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Плеханова, д.61 | 1975 | не было | РО | К | 2 | 2 | 828,40 | 764,00 | 764,00 |  |  |  | 718,90 |  | 24 | 1 268 474 |  |  |  |  |  |  |  | 1 268 474 |  | 1 268 474 |  | 1201543 |  | 41217 |  | 25714 |  | 1660 | 16734 | 12.2016 |
| 37 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Садовая, д.68 | 1972 | не было | РО | К | 2 | 2 | 529,90 | 481,20 | 481,20 |  |  |  | 427,30 |  | 17 | 940 557 |  |  |  |  |  |  |  | 940 557 |  | 940 557 |  | 883643 |  | 38004 |  | 18910 |  | 1955 | 16734 | 12.2016 |
| 38 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Садовая, д.70 | 1975 | не было | РО | П | 2 | 2 | 678,50 | 624,90 | 624,90 |  |  |  | 624,90 |  | 15 | 1 284 195 |  |  |  |  |  |  |  | 1 284 195 |  | 1 284 195 |  | 1245981 |  | 11550 |  | 26664 |  | 2055 | 16734 | 12.2016 |
| 39 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Терентьева, д.8 | 1989 | не было | РО | К | 9 | 1 | 1633,03 | 1614,83 | 1614,83 |  |  |  | 1614,83 |  | 70 | 1 966 062 |  |  |  |  |  |  |  | 1 966 062 |  | 1 966 062 |  | 1761576 |  | 166788 |  | 37698 |  | 1218 | 16734 | 12.2016 |
| 40 | г.Бор, ул. Октябрьская, д.88 | 1973 | не было | РО | К | 6 | 9 | 5916,9 | 5291,3 | 5217,5 |  | 73,80 |  | 2387,20 |  | 210 | 1 657 253 |  |  |  |  |  |  |  | 1 657 253 |  | 1 657 253 |  | 1622530 |  | 0 |  | 34723 |  | 313 | 16734 | 12.2016 |
| 41 | п.Октябрьский, ул.К.Маркса, д.3а | 1998 | не было | РО | К | 5 | 6 | 4513,70 | 4020,70 | 4011,50 |  | 9,20 |  | 4011,50 |  | 184 | 4 164 322 |  |  |  |  |  |  |  | 4 164 322 |  | 4 164 322 |  | 3951905 |  | 127846 |  | 84571 |  | 1036 | 16734 | 12.2016 |
| 42 | г.Бор, ул. Первомайская д.11а | 1988 | не было | РО | К | 9 | 1 | 3521,50 | 3081,60 | 2907,40 |  | 174,20 |  | 2907,40 |  | 119 | 1 657 253 |  |  |  |  |  |  |  | 1 657 253 |  | 1 657 253 |  | 1622530 |  | 0 |  | 34723 |  | 538 | 16734 | 12.2016 |
| 43 | г.Бор, ул.Октябрьская, д.78 | 1957 | не было | РО | К | 4 | 3 | 2808,00 | 2526,50 | 2055,70 |  | 470,80 |  | 2007,10 |  | 70 | 359 762 |  |  |  |  |  |  |  | 359 762 |  | 359 762 |  | 336234 |  | 16332 |  | 7196 |  | 142 | 16734 | 12.2016 |
| 44 | г.Бор, ул.Чугунова, д.6 | 1968 | не было | РО | К | 5 | 4 | 3528,20 | 3278,00 | 3192,30 |  | 85,70 |  | 3014,00 |  | 139 | 3 508 267 |  |  |  |  |  |  |  | 3 508 267 |  | 3 508 267 |  | 3400074 |  | 35431 |  | 72762 |  | 1070 | 16734 | 12.2016 |
| 45 | г.Бор, ул.Чугунова, д.18 | 1993 | не было | РО | К | 5 | 6 | 4113,30 | 3643,00 | 3643,00 |  |  |  | 3441,10 |  | 133 | 4 140 001 |  |  |  |  |  |  |  | 4 140 001 |  | 4 140 001 |  | 4017492 |  | 36534 |  | 85975 |  | 1136 | 16734 | 12.2016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к постановлению администрации городского округа г.Бор от От 17.05.2017 № 2539 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к Краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа г.Бор на 2014-2016 годы, утвержденному Постановлением администрации городского округа г.Бор от 28.07.2014 № 5076, в редакции Постановлений администрации городского округа г.Бор от 11.11.2015 № 5700, от 16.03.2016 № 1130, от 17.06.2016 № 2854, от 12.12.2016 № 5899. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Реестр видов работ и услуг многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа г.Бор Нижегородской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Виды работ и услуг, подлежащих выполнению при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (столбец 4 +столбец 31+ столбец 36 + столбец 37) | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР |  |  |  |  |  |  |  | Осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия |  | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |  |  |
|  |  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативный срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД |  |  | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада |  |  |  | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (ПУ) |  | Ремонт фундамента МКД |  |  | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (УУ, УР) | Ремонт системы дымоудаления | Всего ПИР |  | Разработка проектной, научено-проектной (применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ) документации для капитального ремонта, сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Проведение экспертизы проектной и (или) сметной документации в соответствии с законодательством РФ | Обследование технического состояния МКДи (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД |  | Инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | электроснабжение |  | теплоснабжение |  | газоснабжение |  | холодное водоснабжение |  | горячее водоснабжение |  |  | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. |  | м | руб. |  | м | руб. |  | ед. | руб. |  | кв.м. |  |  | руб. |  | кв.м. |  | руб. | кв.м. |  | руб. |  | руб. |  | куб.м. |  | руб. | руб. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  |  | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  |  |
| Всего по МО на 2014-2016 годы |  | 94 858 325 | 91 299 988 | 336 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,00 | 336 234 |  | 2 | 3 245 060 |  | 28393,45 |  |  | 87 309 921 |  |  |  |  | 376,10 |  | 408 773 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 869 576 |  | 1 869 576 |  |  |  |  |  | 1 688 761 |  |  |  |  |
| Всего по МО на 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2015-2016 годы |  | 20 377 478 | 19 612 928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6111,85 |  |  | 19 612 928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452 292 |  | 452 292 |  |  |  |  |  | 312 258 |  |  |  |  |
| 1 | с.Кантаурово, ул.Совхозная, д.17 | 2257778 | 2169532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558,00 |  |  | 2 169 532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41818 |  | 41818 |  |  |  |  |  | 46428 |  |  |  |  |
| 2 | г.Бор, ул.Луначарского, д.187 | 709803 | 644118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306,50 |  |  | 644118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58599 |  | 58599 |  |  |  |  |  | 7086 |  |  |  |  |
| 3 | г.Бор, ул.Махалова, д.11 | 973118 | 931634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,65 |  |  | 931 634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21547 |  | 21547 |  |  |  |  |  | 19937 |  |  |  |  |
| 4 | г.Бор, ул.Фрунзе, д.77 | 3021659 | 2930845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 857,00 |  |  | 2930845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58574 |  | 58574 |  |  |  |  |  | 32240 |  |  |  |  |
| 5 | г.Бор, ул.Нахимова, д.1а | 1897856 | 1848342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,70 |  |  | 1848342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29182 |  | 29182 |  |  |  |  |  | 20332 |  |  |  |  |
| 6 | сп.Железнодорожный, ул.Новостройка, д.5 | 1653363 | 1579080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590,90 |  |  | 1 579 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40490 |  | 40490 |  |  |  |  |  | 33793 |  |  |  |  |
| 7 | д.Красная Слобода, ул.Центральная, д.14 | 2296041 | 2224773 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645,80 |  |  | 2224773 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46795 |  | 46795 |  |  |  |  |  | 24473 |  |  |  |  |
| 8 | г.Бор, ул.Ленина, д.146 | 3061930 | 2933908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 959,30 |  |  | 2 933 908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65236 |  | 65236 |  |  |  |  |  | 62786 |  |  |  |  |
| 9 | г.Бор, ул.Плеханова, д.17 | 2762240 | 2684920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760,00 |  |  | 2684920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47785 |  | 47785 |  |  |  |  |  | 29535 |  |  |  |  |
| 10 | п.Октябрьский, ул.Октябрьская, д.11 | 1743690 | 1665776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,00 |  |  | 1 665 776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42266 |  | 42266 |  |  |  |  |  | 35648 |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2016 год |  | 74480847 | 71687060 | 336234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,00 | 336234 |  | 2 | 3245060 |  | 22281,60 |  |  | 67696993 |  |  |  |  | 376,10 |  | 408773 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417284 |  | 1417284 |  |  |  |  |  | 1376503 |  |  |  |  |
| 11 | пос.Сормовский Пролетарий, ул.Центральная, д.3 | 2419117 | 2339120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,00 |  |  | 2339120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29939 |  | 29 939 |  |  |  |  |  | 50058 |  |  |  |  |
| 12 | г.Бор, ул.Ленина, д.163 | 1143386 | 1075233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,20 |  |  | 1075233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45143 |  | 45 143 |  |  |  |  |  | 23010 |  |  |  |  |
| 13 | г.Бор, ул.Мира, д.30 | 4084926 | 3975620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 959,40 |  |  | 3975620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65574 |  | 65 574 |  |  |  |  |  | 43732 |  |  |  |  |
| 14 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 47 | 3967262 | 3815637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1045,50 |  |  | 3815637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69970 |  | 69 970 |  |  |  |  |  | 81655 |  |  |  |  |
| 15 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 24 | 7045455 | 6860399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1492,00 |  |  | 6860399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109591 |  | 109 591 |  |  |  |  |  | 75465 |  |  |  |  |
| 16 | г.Бор, ул.М.Горького, д.99 | 1289044 | 1242274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524,50 |  |  | 1242274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33104 |  | 33 104 |  |  |  |  |  | 13666 |  |  |  |  |
| 17 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.15 | 849173 | 819873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,00 |  |  | 819873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20281 |  | 20 281 |  |  |  |  |  | 9019 |  |  |  |  |
| 18 | с.Линда, ул.Школьная, д.3 | 4490873 | 4350795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1033,90 |  |  | 4350795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46971 |  | 46 971 |  |  |  |  |  | 93107 |  |  |  |  |
| 19 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Квартал 7, д.3 | 1270280 | 1230718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,00 |  |  | 1230718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26024 |  | 26 024 |  |  |  |  |  | 13538 |  |  |  |  |
| 20 | г.Бор, ул.Короткова, д.37 | 1070020 | 1026636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,40 |  |  | 617863 |  |  |  |  | 376,10 |  | 408773 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32091 |  | 32 091 |  |  |  |  |  | 11293 |  |  |  |  |
| 21 | г.Бор, ул.Свободы, д.2 | 3157378 | 3056891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1043,00 |  |  | 3056891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35069 |  | 35 069 |  |  |  |  |  | 65418 |  |  |  |  |
| 22 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 101 | 2717486 | 2626652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,00 |  |  | 2626652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34623 |  | 34 623 |  |  |  |  |  | 56211 |  |  |  |  |
| 23 | г.Бор, ул.Плеханова, д.19 | 1109140 | 1037965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,70 |  |  | 1037965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48962 |  | 48 962 |  |  |  |  |  | 22213 |  |  |  |  |
| 24 | сп.Большеорловское, ул.Микрорайон, д.8 | 1690927 | 1612768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 953,30 |  |  | 1612768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43645 |  | 43 645 |  |  |  |  |  | 34514 |  |  |  |  |
| 25 | с.Чистое Поле, д.23 | 2036652 | 1975385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,00 |  |  | 1975385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18993 |  | 18 993 |  |  |  |  |  | 42274 |  |  |  |  |
| 26 | с.Чистое Поле, д.24 | 2036635 | 1975385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,00 |  |  | 1975385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18976 |  | 18 976 |  |  |  |  |  | 42274 |  |  |  |  |
| 27 | с.Чистое Поле, пос.Заречный, д.1 | 1224631 | 1159072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,00 |  |  | 1159072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40754 |  | 40 754 |  |  |  |  |  | 24805 |  |  |  |  |
| 28 | с.Спасское, ул.Центральная, д.28 | 1348494 | 1303538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,00 |  |  | 1303538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17060 |  | 17 060 |  |  |  |  |  | 27896 |  |  |  |  |
| 29 | с.Спасское, ул.Центральная, д.12 | 1360604 | 1315426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,00 |  |  | 1315426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17027 |  | 17 027 |  |  |  |  |  | 28151 |  |  |  |  |
| 30 | п.Шпалозавод, ул.Заводская, д.20 | 3278273 | 3189616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 959,30 |  |  | 3189616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20399 |  | 20 399 |  |  |  |  |  | 68258 |  |  |  |  |
| 31 | д. Каликино, ул.Новая, д.8А | 2785088 | 2707586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738,70 |  |  | 2707586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19559 |  | 19 559 |  |  |  |  |  | 57943 |  |  |  |  |
| 32 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.34 | 553546 | 506292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,90 |  |  | 506292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36419 |  | 36 419 |  |  |  |  |  | 10835 |  |  |  |  |
| 33 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.36 | 779202 | 726755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,40 |  |  | 726755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36894 |  | 36 894 |  |  |  |  |  | 15553 |  |  |  |  |
| 34 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Мира, д.49 | 1361263 | 1293040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,00 |  |  | 1293040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40551 |  | 40 551 |  |  |  |  |  | 27672 |  |  |  |  |
| 35 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Переулок 3, д.4 | 465846 | 420876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,60 |  |  | 420876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35963 |  | 35 963 |  |  |  |  |  | 9007 |  |  |  |  |
| 36 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Плеханова, д.61 | 1268474 | 1201543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,80 |  |  | 1201543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41217 |  | 41 217 |  |  |  |  |  | 25714 |  |  |  |  |
| 37 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Садовая, д.68 | 940557 | 883643 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353,00 |  |  | 883643 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38004 |  | 38 004 |  |  |  |  |  | 18910 |  |  |  |  |
| 38 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Садовая, д.70 | 1284195 | 1245981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,00 |  |  | 1245981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11550 |  | 11 550 |  |  |  |  |  | 26664 |  |  |  |  |
| 39 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Терентьева, д.8 | 1966062 | 1761576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150,00 |  |  | 1761576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166788 |  | 166 788 |  |  |  |  |  | 37698 |  |  |  |  |
| 40 | г.Бор, ул. Октябрьская, д.88 | 1657253 | 1622530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1622530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34723 |  |  |  |  |
| 41 | п.Октябрьский, ул.К.Маркса, д.3а | 4164322 | 3951905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1182,00 |  |  | 3951905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127846 |  | 127 846 |  |  |  |  |  | 84571 |  |  |  |  |
| 42 | г.Бор, ул. Первомайская д.11а | 1657253 | 1622530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1622530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34723 |  |  |  |  |
| 43 | г.Бор, ул.Октябрьская, д.78 | 359762 | 336234 | 336 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,00 | 336 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16332 |  | 16 332 |  |  |  |  |  | 7196 |  |  |  |  |
| 44 | г.Бор, ул.Чугунова, д.6 | 3508267 | 3400074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1085,00 |  |  | 3400074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35431 |  | 35 431 |  |  |  |  |  | 72762 |  |  |  |  |
| 45 | г.Бор, ул.Чугунова, д.18 | 4140001 | 4017492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1230,00 |  |  | 4017492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36534 |  | 36 534 |  |  |  |  |  | 85975 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |