Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.06.2020                                                                                                   № 2657

Об утверждении Комплекса мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы городского округа город Бор Нижегородской области

в 2020 году

- В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики  в городском округе город Бор», утвержденной постановлением администрации городского округа г.Бор, от 10 ноября 2016 года № 5284 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования  в городском округе г. Бор», администрация городского округа г.Бор постановляет:

- Утвердить прилагаемый Комплекс мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы городского округа город Бор Нижегородской области в 2020 году.

- Утвердить прилагаемый перечень образовательных организаций городского округа город Бор Нижегородской области, в которых планируется выполнение работ по капитальному ремонту в 2020 году.

- Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Е.А.Копцова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru.

Глава администрации                                                                                А.В.Киселев

Казимирова С.В.2-19-13

- Утвержден

постановлением  администрации

городского округа г.Бор

от 25.06.2020  № 2657

Комплекс мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы городского округа город Бор Нижегородской области в 2020 году

(далее - Комплекс мероприятий)

Комплекс мероприятий включает в себя реализацию подпрограммы 6 «Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области» государственной программы «Развитие образования Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 301, по следующему направлению: капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, а также выполнение работ, обеспечивающих их эксплуатацию согласно действующим нормам и правилам.

Проведение капитального ремонта образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы городского округа город Бор Нижегородской области (далее образовательные организации), будет способствовать повышению доступности качественного общего образования:

- позволит образовательным организациям обеспечить организацию всех видов учебной деятельности обучающихся;

- обеспечит возможность организации внеурочной деятельности обучающихся по направлениям развития личности в различных формах в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования;

- будет способствовать повышению качества предоставления услуг дополнительного образования детей;

- расширит возможности для посещения обучающимися музеев учреждений библиотечной системы, культурных центров; участия в массовых мероприятиях, праздниках, театрализованных программах и мастер-классах,  проводимых данными учреждениями, в соответствии с индивидуальными потребностями и запросами обучающихся;

- будет способствовать снижению утомляемости обучающихся.

Задачи на 2020 год:

- выполнить ремонтные работы капитального характера в 11 образовательных организациях;

- обеспечить соблюдение предъявляемых к образовательным организациям требований санитарно-эпидемиологического законодательства и норм пожарной безопасности, необходимых для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса в 11 образовательных организациях.

Сведения о показателях результативности реализации Комплекса мероприятий

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения значения показателя результативно сти | Значения показателя результатов ности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - количество образовательных организаций , в которых выполнены работы по капитальному ремонту | шт. | 11 |
| 2 | - количество образовательных организаций , в которых выполнены работы по капитальному ремонту, согласно требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и нормам пожарной безопасности, необходимых для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса | шт. | 11 |

Утвержден

постановлением администрации

городского округа г.Бор

от 25.06.2020  № 2657

ПЕРЕЧЕНЬ

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы городского округа город Бор Нижегородской области, в которых планируется выполнение работ по капитальному ремонту в 2020 году

| № п/п • | Наименование муниципальной обще образовательной организации (далее - объект) | Месторасположение (адрес) объекта (городской округ, город Бор) | Наименование мероприятия | Кол-во Обучающих ся | Срок окончания проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МАОУ СШ № 12 (Кванториум)) | Нижегородская область, г. Бор, п. Неклюдово, квартал Дружба, 1 а | капитальный ремонт кровли | 424 | 31.12.2020 |
| 2 | МАОУ Чистопольская СН | Нижегородская область, г. Бор, село Чистое Поле (Линдовский с/с), 5 | капитальный ремонт кровли | 95 | 31.12.2020 |
| 3 | МБОУ Затонская СШ | Нижегородская область, г. Бор, посёлок Память Парижской Коммуны, ул. Школьная, 11 | капитальный ремонт системы электроснабжения | 307 | 31.12.2020 |
| 4 | МАОУ СШ № 22 | Нижегородская область, г. Бор, ул. Суворова, 15 | капитальный ремонт кровли, системы водоснабжения, системы водоотведения, системы электроснабжения | 478 | 31.12.2020 |
| 5 | МАОУ СШ № 2 | Нижегородская область, г. Бор, ул. Октябрьская, 82 | капитальный ремонт внутренних помещений | 845 | 31.12.2020 |
| 6 | МБОУ НШ № 17 | Нижегородская область, г. Бор, ул. Баринова, 6 | капитальный ремонт внутренних помещений | 203 | 31.12.2020 |
|  | МАОУ ОШ № 5 | Нижегородская область, г. Бор, ул. Фигнер, 1 корп.1 | капитальный ремонт внутренних помещений | 374 | 31.12.2020 |
|  | МАОУ Лицей г.Бор | Нижегородская область, г. Бор, ул. Коммунистическая, 11 | капитальный ремонт внутренних помещений | 692 | 31.12.2020 |
|  | МБОУ ОШ № 20 | Нижегородская область, г. Бор, п. Неклюдово, ул. Новая, 10 | капитальный ремонт внутренних помещений | 377 | 31.12.2020 |
|  | МАОУ СШ № 8 | Нижегородская область, г. Бор, II микрорайон, 1 | капитальный ремонт внутренних помещений | 989 | 31.12.2020 |
|  | МАДОУ детский сад № 16 "Былина" | Нижегородская область, г. Бор, ул. Коммунистическая, 10 | капитальный ремонт фасада | 138 | 31.12.2020 |
| ИТОГО |  |  |  | 4922 |  |