Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 13.01.2021 № 26

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 07.11.2016 № 5202**

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=C73E06D7EB4D11C4FDE4FB9AEA23285B7F69E4B33E56205CC21696787AF8AA27326842FB33B15930S8n1M) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=C73E06D7EB4D11C4FDE4E597FC4F775E7964BCBE3D57220F9B49CD252DF1A07075271BB977BF5A38807EA0S9nFM) администрации городского округа г. Бор от 16.10.2014 N 7124 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Бор», а также в целях совершенствования программно-целевого планирования администрация городского округа г. Бор постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную [программу](#Par28) "Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор", утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 07.11.2016 № 5202 (в редакции постановлений от 03.02.2017 № 522, от 31.03.2017 № 1578, от 28.04.2017 № 2161, от 31.05.2017 № 2919, от 30.06.2017 № 3627, от 28.07.2017 № 4192, от 01.09.2017 № 4958, от 29.09.2017 № 5633, от 30.10.2017 № 6327, от 08.11.2017 № 6534, от 30.11.2017 № 7112, от 26.12.2017 № 7800, от 05.02.2018 № 601, от 06.03.2018 № 1256, от 03.04.2018 № 1805, от 28.04.2018 № 2464, от 01.06.2018 № 3143, от 02.07.2018 № 3749, от 30.07.2018 № 4398, от 03.09.2018 № 5158, от 01.10.2018 № 5708, от 06.11.2018 № 6321, от 09.11.2018 № 6450, от 04.12.2018 № 6910, от 25.12.2018 № 7541, от 04.02.2019 № 525, от.02.04.2019 № 1763, от 08.05.2019 № 2541, от 03.06.2019 № 2974, от 01.07.2019 № 3505, от 05.08.2019 г. № 4256, от 02.09.2019 № 4784, от 30.09.2019 № 5314, от 05.11.2019 №5981, от 02.12.2019 № 6480, от 26.12.2019 № 7076, от 20.01.2020 № 160, № 493 от 03.02.2020, № 1034 от 03.03.2020, от 07.04.2020 № 1668, от 29.05.2020 № 2258, от 31.07.2020 № 3212, от 31.08.2020 № 3745, от 29.09.2020 № 4338, от 02.11.2020 № 4995), изложив ее в новой прилагаемой редакции.

2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Е.А.Копцова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте [www.borcity.ru](http://www.borcity.ru).

Глава местного самоуправления А.В. Боровский

Хнуев Д.И.

9-13-87

Приложение

к постановлению администрации

городского округа г.Бор

от 13.01.2021 № 26

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу

«Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор»,

утвержденную постановлением администрации городского округа г.Бор от 07.11.2016 № 5202

1. В разделе 1 «Паспорт программы»:
   1. Позиции 7 и 8 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | | | Объемы финансирования Программы в разрезе источников и сроков реализации | | Источники финансирования программы | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам реализации программы, тыс.руб. | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | | 2023 год |
| **Всего по муниципальной программе** | **1 846 703,6** | **311 351,2** | **483 528,5** | **560 951,1** | | **490 872,8** |
| (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 245 789,8 | 47 235,0 | 107 887,4 | 59 615,4 | | 31 052,0 |
| (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 1 309 569,7 | 88 631,9 | 259 781,3 | 501 335,7 | | 459 820,8 |
| (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 291 344,1 | 175 484,3 | 115 859,8 | 0 | | 0 |
| (4)прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **Всего по Подпрограмме 1** | **1 798 459,4** | **298 351,2** | **471 729,0** | **549 499,0** | | **478 880,2** |
| (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 197 545,6 | 34 235,0 | 96 087,9 | 48 163,3 | | 19 059,4 |
| (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 1 309 569,7 | 88 631,9 | 259 781,3 | 501 335,7 | | 459 820,8 |
| (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 291 344,1 | 175 484,3 | 115 859,8 | 0 | | 0 |
| (4)прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **Всего по Подпрограмме 2** | **48 244,2** | **13 000,0** | **11 799,5** | **11 452,1** | | **11 992,6** |
| (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 48 244,2 | 13 000,0 | 11 799,5 | 11 452,1 | | 11 992,6 |
| (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (4)прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 8. | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы | | Индикаторы достижения цели: | | | | | | | |
| Увеличение уровня газификации сетевым газом домов и квартир в городском округе г.Бор до | | | | | | % | 91,5 |
| Увеличение доли земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, от общего количества земельных участков, необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в городском округе город Бор поставленных на учет многодетным семьям до | | | | | | % | 73,6 |
| Увеличение доли обеспеченности населения услугами водоотведения до | | | | | | % | 80 |
| Снижение доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в МДОУ, от общего числа детей в возрасте 1-6 лет до | | | | | | % | 14,8 |
| Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов до | | | | | | % | 68,05\* |
| Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и теплоснабжения до | | | | | | % | 70,2\* |
| Увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры до | | | | | | % | 63\* |
| Увеличение численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций до | | | | | | % | 91,9 |
| Готовность проектной документации | | | | | | % | 100 |
| Увеличение количества сотрудников МКУ «Борстройзаказчик», состоящих в Национальном реестре специалистов в области строительства, от общего числа человек технического состава до | | | | | | % | 89 |
| Непосредственные результаты:  1. Строительство объектов газоснабжения – 15 шт.:  2020 год - 3 (д.Малое Ситниково и п.Нагорный, д.Межуйки, д.Побегайки и д.Княжево, д.Березовка);  2021 год – 5 (с.Ивановское, д.Плотинка, газоснабжение котельной мощностью 0,8 МВт в д.Плотинка, д.Николино-Кулига, д.Дубенки и д.М.Уткино);  2022 год – 3 (д.Молостово, д.Линдо-Усад, д.Большое Уткино).  2023 год- 4 (газопровод высокого давления д.Филиповское-п.Красная Слобода, газопровод д.Кресты, д.Афанасово и д.Валки, д.Першино и д.Санда).  2. Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории у д.Оманово городского округа г.Бор Нижегородской области - 1 шт.:  2020 год - 0, 2021 год - 0, 2022 год – 0, 2023-1.  3. Строительство объектов водоотведения - 4 шт.:  2020 год - 1 (реконструкция канализационных очистных сооружений в д.Красная Слобода),  2021 год - 2 (наружные сети канализации пос.Октябрьский Борского района Нижегородской области, канализационные очистные сооружения пр-ю 150м3/сут. в п.Большеорловское).  2022 год – 1 (канализационные очистные сооружения пр-ю 400м3/сут. в п.Чистое Борское).  2023 год – 0.  4. Строительство детского сада на 240 мест в м-не "Красногорка", 2 пристроя к детским садам - 3 шт.:  2020 год – 1 (пристрой на 60 мест к существующему МАДОУ детскому саду №13 «Дельфинчик», расположенному по адресу: Нижегородская область, г.Бор, микрорайон Прибрежный, д.12);  2021 год – 2 (детский сад на 240 мест по адресу г. Бор м-н “Красногорка”, пристрой на 60 мест к существующему МАДОУ детскому саду "Боровичок");  2022 год – 0 .  2023 год – 0.  5. Строительство пешеходного моста в г.Бор, строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками, временный мостовой переход через р.Везлома в д.Шерстнево, гидротехническое сооружение в г.Бор, строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками - 5 шт.:  2020 год – 3\* (строительство пешеходного моста в г.Бор, временный мостовой переход через р.Везлома в д.Шерстнево, гидротехническое сооружение в г.Бор);  2021 год – 1(строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками); 2022 год – 1 (строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками); 2023 год -0.  6. Строительство станции водоочистки, котельной по ул.Воровского г.Бор - 2\* шт.:  2020 год – 1 (станция водоочистки в с. Ямново);  2021 год – 1 (котельная по ул. Воровского г.Бор);  2022 год - 0.  2023 год-0.  7. Строительство дома культуры - 1\* шт.:  2020 год - 0; 2021 год - 1(дом культуры в с.Останкино); 2022 год – 0; 2023 год – 0;  8.Строительство школы на 1000 мест в жилом районе "Боталово-4", строительство пристроя МАОУ СШ №3 город Бор - 2\* шт.:  2020 год - 0; 2021 год - 0; 2022 год – 2; 2023 год – 0.  9. Разработка проектно-сметной документации - 26 шт:  (- 3 объекта газоснабжения - газопровод высокого давления д.Филиповское-п.Красная Слобода, газоснабжение котельной мощностью 0,8 МВт в д.Плотинка, котельная по ул.Воровского г.Бор;  - 8 объектов образования - пристрой к детскому саду на 60 мест, «Школа на 1000 мест в жилом районе “Боталово-4” г.Бор Нижегородской области», «Строительство школы на 1000 мест в центре г.Бор», строительство нового здания МАОУ СШ №6 городского округа город Бор, строительство нового здания МБОУ СШ № 10 городского округа город Бор, Строительство нового здания МАОУ СШ № 12 городского округа город Бор, Строительство нового здания МАОУ СОШ № 5 городского округа город Бор, Реконструкция МАУ ЦППМСП”Иволга”;  - 2 подъездная дорога с парковками к детсаду на 240 мест по адресу г.Бор, м-н “Красногорка” Нижегородской области, устройство проезда по ул.Московская в жилом районе “Боталово-4”;  - 6 объектов благоустройства - строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками, строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками, комплексное благоустройство территории”Волжского причала” в г.Бор, инженерная защита участка Борской поймы. Берегоукрепление, Пожарный съезд к объекту: «Тепличный комплекс площадью 17 га, г.Бор, Ситниковский с/с, южнее д.Телятьево», Подъезд к объекту: «Тепличный комплекс площадью 17 га, г.Бор, Ситниковский с/с, южнее д.Телятьево» ;  - 7 объектов коммунального хозяйства - наружные сети канализации пос.Октябрьский Борского района Нижегородской области, канализационные очистные сооружения в п.Железнодорожный, котельная по ул.Воровского г.Бор, канализационные очистные сооружения пр-ю 400м3/сут. в п.Чистое Борское, канализационные очистные сооружения пр-ю 150м3/сут. в п.Большеорловское, Канализационные очистные сооружения производительностью 2500 куб.м/сут. в д.Оманово Краснослободского с/с, Канализационные очистные сооружения производительностью 400 куб.м/сут. в д.Каликино).  10. Ведение технического надзора на объектах капитального строительства:  2020 - 9 шт., 2021 - 12 шт., 2022 – 7 шт., 2023 год – 5 шт.  \*при условии обеспечения финансирования из областного бюджета | | | | | | | |

1. В разделе 2 текстовой части Программы:

2.1. В подразделе 2.3. слова “Действие Программы предусмотрено на 2019 – 2022 годы, без разделения на этапы” заменить на слова “Действие Программы предусмотрено на 2020 – 2023 годы, без разделения на этапы”

2.2. В подразделе 2.4 таблицу 1 изложить в **новой редакции:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия ( в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) Наименование | Всего по муниципальной программе за весь период реализации, тыс.руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | |
| 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г |
| **1.** | **Всего по муниципальной программе: «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор»:** | **02 0 00 00000** | **2019-2022** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **1 846 703,6** | **311 351,2** | **483 528,5** | **560 951,1** | **490 872,8** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **федеральный бюджет** |  |  | 291 344,1 | 175 484,3 | 115 859,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | **областной бюджет** |  |  | 1 309 569,7 | 88 631,9 | 259 781,3 | 501 335,7 | 459 820,8 |
|  | **местный бюджет** |  |  | 245 789,8 | 47 235,0 | 107 887,4 | 59 615,4 | 31 052,0 |
|  | **прочие источники** |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Подпрограмма 1** **«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Бор»**, **всего :** | **02 1 00 00000** | **2019-2022** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **1 798 459,4** | **298 351,2** | **471 729,0** | **549 499,0** | **478 880,2** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 291 344,1 | 175 484,3 | 115 859,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 1 309 569,7 | 88 631,9 | 259 781,3 | 501 335,7 | 459 820,8 |
|  | местный бюджет |  |  | 197 545,6 | 34 235,0 | 96 087,9 | 48 163,3 | 19 059,4 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | **Основное мероприятие 1.** «Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну» | **02 1 01 00000** | **2019-2022** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **10 983,3** | **1 992,6** | **3 010,0** | **2 921,3** | **3 059,4** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 10 983,3 | 1 992,6 | 3 010,0 | 2 921,3 | 3 059,4 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | **Основное мероприятие 2.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика» | **02 1 02 00000** | **2019-2022** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **1 083 894,7** | **35 153,2** | **139 521,0** | **508 399,7** | **400 820,8** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 1 050 435,6 | 24 113,1 | 125 166,0 | 501 335,7 | 399 820,8 |
|  | местный бюджет |  |  | 33 459,1 | 11 040,1 | 14 355,0 | 7 064,0 | 1 000,0 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | **Основное мероприятие 3.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» | **02 1 03 00000** | **2019-2022** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **135 219,5** | **32 692,0** | **65 349,5** | **23 178,0** | **14 000,0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 26 284,7 | 18 536,8 | 7 748 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 108 934,8 | 14 155,2 | 57 601,6 | 23 178,0 | 14 000,0 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | **Основное мероприятие 4.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование» | **02 1 04 00000** | **2019-2022** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **250 283,8** | **40 585,8** | **134 698,0** | **14 000,0** | **61 000,0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 217 503,3 | 35 463,4 | 122 039,9 | 0 | 60 000,0 |
|  | местный бюджет |  |  | 32 780,5 | 5 122,4 | 12 658,1 | 14 000,0 | 1 000,0 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | **Основное мероприятие 5.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Культура» | **02 1 05 00000** | **2019-2022** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **4 000,0** | **0** | **4 000,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  |  | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0 | 0,0 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.6 | **Основное мероприятие 6 (Р2).** Строительство, реконструкция, дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов в рамках реализации федерального проекта”Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет” | **02 1 Р2 00000** | **2019-2022** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **252 212,0** | **130 199,3** | **122 012,7** | **0** | **0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 239 601,2 | 123 741,4 | 115 859,8 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 9 983,4 | 5 155,9 | 4 827,5 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 2 627,4 | 1 302,0 | 1 325,4 | 0 | 0 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | **Основное мероприятие 7.** Сокращение доли загрязнения сточных вод | **02 1 G6 00000** | **2019-2022** | Администрация городского округа г.Бор  (МКУ «Борстройзаказчик») | **60 728,3** | **57 728,3** | **2 000,0** | **1 000,0** | **0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 51 742,9 | 51 742,9 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 5 362,7 | 5 362,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 3 622,7 | 622,7 | 2 000,0 | 1 000,0 | 0 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | **Основное мероприятие 8.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли "Культура" в рамках реализации федерального проекта "Культурная среда" | **02 1 А1 00000** | **2020-2022** | Администрация городского округа г.Бор  (МКУ «Борстройзаказчик») | **1 137,8** | **0** | **1 137,8** | **0** | **0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 1 138 | 0 | 1 137,8 | 0 | 0 |
|  | прочие источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Подпрограмма 2**«Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы»**, всего:** | **02 2 00 00000** | **2019-2022** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **48 244,2** | **13 000,0** | **11 799,5** | **11 452,1** | **11 992,6** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 48 244,2 | 13 000,0 | 11 799,5 | 11 452,1 | 11 992,6 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | **Основное мероприятие 1** «Обеспечение реализации муниципальной программы» | **02 2 01 00000** | **2019-2022** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **48 244,2** | **13 000,0** | **11 799,5** | **11 452,1** | **11 992,6** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 48 244,2 | 13 000,0 | 11 799,5 | 11 452,1 | 11 992,6 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.3. В подразделе 2.5 таблицу 2 изложить в **новой редакции:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора / непосредственного результата** | **Индикаторы достижения цели** | | | | |
| **Ед. измерения** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| И1.1. | Увеличение уровня газификации сетевым газом домов и квартир в городском округе г.Бор до | % | 90,6 | 91,18 | 91,24 | 91,5 |
| И1.2. | Увеличение доли земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, от общего количества земельных участков, необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в городском округе город Бор поставленных на учет многодетным семьям до | % | - | 66,9 | 70,2 | 73,6 |
| И1.3. | Увеличение доли обеспеченности населения услугами водоотведения до | % | 78,5 | 78,9 | 80 | - |
| И14. | Снижение доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в МДОУ, от общего числа детей в возрасте 1-6 лет до | % | 14,5 | 14,8 | - | - |
| И1.5. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов до | % | 67,95\* | 68\* | 68,05 | - |
| И1.6. | Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и теплоснабжения до | % | 70,0\* | 70,2\* | - | - |
| И1.7. | Увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры до | % | - | 63\* | - | - |
| И1.8. | Увеличение численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций до | % | 91,1 | 91,5 | 91,9 | - |
| И1.9. | Готовность проектной документации | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| И2.1. | Увеличение количества сотрудников МКУ «Борстройзаказчик», состоящих в Национальном реестре специалистов в области строительства, от общего числа человек технического состава до | % | 89 | 89 | - | - |
|  | **Непосредственные результаты**: |  |
| Р1.1. | Строительство объектов газоснабжения | шт | 3 | 5 | 3 | 4 |
| Р1.2. | «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории у д.Оманово городского округа г.Бор Нижегородской области» | шт | - | - | - | 1 |
| Р1.3. | Строительство объектов водоотведения | шт | 1 | 2 | 1 | - |
| Р1.4. | Строительство детского сада на 240 мест в м-не “Красногорка”, 2 пристроя к детским садам | шт | 1 | 2 | - | - |
| Р1.5. | Строительство пешеходного моста в г.Бор, строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками, временный мостовой переход через р.Везлома в д.Шерстнево, гидротехническое сооружение в г.Бор, строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками; | шт | 3 | 1 | 1\* | - |
| Р1.6. | Строительство станции водоочистки, котельной по ул.Воровского г.Бор | шт | 1 | 1 | - | - |
| Р1.7. | Строительство дома культуры | шт | - | 1\* | - | - |
| Р1.8. | Строительство школы на 1000 мест в жилом районе”Боталово-4” | шт | - | - | 2 | - |
| Р1.9. | Разработка проектно-сметной документации | шт | 12 | 13 | 1 | - |
| Р2.1. | Ведение технического надзора на объектах капитального строительства | шт | 13 | 9 | 6 | 5 |

3. В разделе 3.1 «Паспорт подпрограммы 1»:

3.1. Позиции 6 и 7 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Объемы финансирования Подпрограммы в разрезе источников и сроков реализации | | Источники финансирования программы | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам реализации программы, тыс.руб. | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | | 2023 год | |
| **Всего по Подпрограмме 1** | **1 798 459,4** | **298 351,2** | **471 729,0** | **549 499,0** | | **478 880,2** | |
| (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 197 545,6 | 34 235,0 | 96 087,9 | 48 163,3 | | 19 059,4 | |
| (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 1 309 569,7 | 88 631,9 | 259 781,3 | 501 335,7 | | 459 820,8 | |  | | |
| (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 291 344,1 | 175 484,3 | 115 859,8 | 0 | | 0 | |
| (4)прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 7. | | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы | Индикаторы достижения цели: | | | | | | | | | |
| Увеличение уровня газификации сетевым газом домов и квартир в городском округе г.Бор до | | | | | % | | 91 | |
| Увеличение доли земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, от общего количества земельных участков, необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в городском округе город Бор поставленных на учет многодетным семьям до | | | | | % | | 73,6 | |
| Увеличение доли обеспеченности населения услугами водоотведения до | | | | | % | | 78,6 | |
| Снижение доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в МДОУ, от общего числа детей в возрасте 1-6 лет до | | | | | % | | 14,8 | |
| Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов до | | | | | % | | 68\* | |
| Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и теплоснабжения до | | | | | % | | 70,2\* | |
| Увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры до | | | | | % | | 63\* | |
| Увеличение численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций до | | | | | % | | 91,5 | |
| Готовность проектной документации | | | | | % | | 100 | |
| Непосредственные результаты:  1. Строительство объектов газоснабжения – 15 шт.:  2020 год - 3 (д.Малое Ситниково и п.Нагорный, д.Межуйки, д.Побегайки и д.Княжево, д.Березовка);  2021 год – 5 (с.Ивановское, д.Плотинка, газоснабжение котельной мощностью 0,8 МВт в д.Плотинка, д.Николино-Кулига, д.Дубенки и д.М.Уткино);  2022 год – 3 (д.Молостово, д.Линдо-Усад, д.Большое Уткино).  2023 год- 4 (газопровод высокого давления д.Филиповское-п.Красная Слобода, газопровод д.Кресты, д.Афанасово и д.Валки, д.Першино и д.Санда).  2. Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории у д.Оманово городского округа г.Бор Нижегородской области - 1 шт.:  2020 год - 0, 2021 год - 0, 2022 год – 0, 2023-1.  3. Строительство объектов водоотведения - 4 шт.:  2020 год - 1 (реконструкция канализационных очистных сооружений в д.Красная Слобода),  2021 год - 2 (наружные сети канализации пос.Октябрьский Борского района Нижегородской области, канализационные очистные сооружения пр-ю 150м3/сут. в п.Большеорловское).  2022 год – 1 (канализационные очистные сооружения пр-ю 400м3/сут. в п.Чистое Борское).  2023 год – 0.  4. Строительство детского сада на 240 мест в м-не "Красногорка", 2 пристроя к детским садам - 3 шт.:  2020 год – 1 (пристрой на 60 мест к существующему МАДОУ детскому саду №13 «Дельфинчик», расположенному по адресу: Нижегородская область, г.Бор, микрорайон Прибрежный, д.12);  2021 год – 2 (детский сад на 240 мест по адресу г. Бор м-н “Красногорка”, пристрой на 60 мест к существующему МАДОУ детскому саду "Боровичок");  2022 год – 0 .  2023 год - 0  5. Строительство пешеходного моста в г.Бор, строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками, временный мостовой переход через р.Везлома в д.Шерстнево, гидротехническое сооружение в г.Бор, строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками - 5 шт.:  2020 год – 3\* (строительство пешеходного моста в г.Бор, временный мостовой переход через р.Везлома в д.Шерстнево, гидротехническое сооружение в г.Бор);  2021 год – 1(строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками); 2022 год – 1 (строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками).  2023 год -0.  6. Строительство станции водоочистки, котельной по ул.Воровского г.Бор - 2\* шт.:  2020 год – 1 (станция водоочистки в с. Ямново);  2021 год – 1 (котельная по ул. Воровского г.Бор);  2022 год - 0.  2023 год-0.  7. Строительство дома культуры - 1\* шт.:  2020 год - 0; 2021 год - 1(дом культуры в с.Останкино); 2022 год – 0; 2023 год – 0.  8.Строительство школы на 1000 мест в жилом районе "Боталово-4", строительство пристроя МАОУ СШ №3 город Бор - 2\* шт.:  2020 год - 0; 2021 год - 0; 2022 год – 2; 2023 год – 0.  9. Разработка проектно-сметной документации - 26 шт:  (- 3 объекта газоснабжения - газопровод высокого давления д.Филиповское-п.Красная Слобода, газоснабжение котельной мощностью 0,8 МВт в д.Плотинка, котельная по ул.Воровского г.Бор;  - 8 объектов образования - пристрой к детскому саду на 60 мест, «Школа на 1000 мест в жилом районе “Боталово-4” г.Бор Нижегородской области», «Строительство школы на 1000 мест в центре г.Бор», строительство нового здания МАОУ СШ №6 городского округа город Бор, строительство нового здания МБОУ СШ № 10 городского округа город Бор, Строительство нового здания МАОУ СШ № 12 городского округа город Бор, Строительство нового здания МАОУ СОШ № 5 городского округа город Бор, Реконструкция МАУ ЦППМСП”Иволга”;  - 2 подъездная дорога с парковками к детсаду на 240 мест по адресу г.Бор, м-н “Красногорка” Нижегородской области, устройство проезда по ул.Московская в жилом районе “Боталово-4”;  - 6 объектов благоустройства - строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками, строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками, комплексное благоустройство территории”Волжского причала” в г.Бор, инженерная защита участка Борской поймы. Берегоукрепление, Пожарный съезд к объекту: «Тепличный комплекс площадью 17 га, г.Бор, Ситниковский с/с, южнее д.Телятьево», Подъезд к объекту: «Тепличный комплекс площадью 17 га, г.Бор, Ситниковский с/с, южнее д.Телятьево» ;  - 7 объектов коммунального хозяйства - наружные сети канализации пос.Октябрьский Борского района Нижегородской области, канализационные очистные сооружения в п.Железнодорожный, котельная по ул.Воровского г.Бор, канализационные очистные сооружения пр-ю 400м3/сут. в п.Чистое Борское, канализационные очистные сооружения пр-ю 150м3/сут. в п.Большеорловское, Канализационные очистные сооружения производительностью 2500 куб.м/сут. в д.Оманово Краснослободского с/с, Канализационные очистные сооружения производительностью 400 куб.м/сут. в д.Каликино).  10. Ведение технического надзора на объектах капитального строительства:  2020 - 9 шт., 2021 - 12 шт., 2022 – 7 шт., 2023 год – 5 шт.  \*при условии обеспечения финансирования из областного бюджета | | | | | | | | | |

3.2. В подразделе 3.1.2.4. «Перечень основных мероприятий Подпрограммы»:

- Основное мероприятие 1.«Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну» цифры «7 008,9» заменить на цифры «10 983,3»;

- Основное мероприятие 2. «Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика» цифры «1 422 991,8» заменить на цифры «1 083 894,7»;

- Основное мероприятие 3. «Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «126 588,5» заменить на цифры «135 219,5»;

- Основное мероприятие 4. «Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование»» цифры «197 070,8» заменить на цифры «250 283,8»;

- Основное мероприятие 5. «Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Культура» цифры «19 101,5» заменить на цифры «4 000,0»;

- Основное мероприятие 6 (Р2**).** Строительство, реконструкция, дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов в рамках реализации федерального проекта”Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет” цифры «235 009,4» заменить на цифры «252 212,0»;

- Основное мероприятие 7. «Сокращение доли загрязнения сточных вод» цифры «205 459,0» заменить на цифры «60 728,3»;

- Основное мероприятие 8.« Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли "Культура" в рамках реализации федерального проекта "Культурная среда"» цифры «18 642,3» заменить на цифры «1 137,8».

4. В разделе 3.2 «Паспорт подпрограммы 2» позицию 6 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Объемы финансирования Подпрограммы в разрезе источников и сроков реализации | Источники финансирования программы | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам реализации подпрограммы, тыс.руб. | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| **Всего по Подпрограмме 2** | **48 244,2** | **13 000,0** | **11 799,5** | **11 452,1** | **11 992,6** |
| (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 48 244,2 | 13 000,0 | 11 799,5 | 11 452,1 | 11 992,6 |
| (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4)прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |