Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 01.07.2019 | № 3505 |
| --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу

«Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 07.11.2016  № 5202

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа г. Бор от 16.10.2014 N 7124 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных (ведомственных) программ городского округа город Бор и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных (ведомственных) программ городского округа город Бор» (в редакции постановления от 29.09.2017 №5628), а также в целях совершенствования программно-целевого планирования администрация городского округа г. Бор постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу "Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор",  утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 07.11.2016 № 5202 (в редакции постановлений от 03.02.2017 № 522, от 31.03.2017 №1578, от 28.04.2017 №2161, от 31.05.2017 №2919, от 30.06.2017 №3627, от 28.07.2017 №4192, от 01.09.2017 №4958, от 29.09.2017 №5633, от 30.10.2017 №6327, от 08.11.2017 №6534, от 30.11.2017 №7112, от 26.12.2017 №7800, от 05.02.2018 №601, от 06.03.2018 №1256, от 03.04.2018 №1805, от 28.04.2018 №2464, от 01.06.2018 №3143, от 02.07.2018 №3749, от 30.07.2018 №4398, от 03.09.2018 №5158, от 01.10.2018 №5708, от 06.11.2018 №6321, от 09.11.2018 №6450, от 04.12.2018 №6910, от 25.12.2018 № 7541, от 04.02.2019 №525, от.02.04.2019 № 1763, от 08.05.2019 №2541, от 03.06.2019 № 2974), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Е.А.Копцова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru.

Глава администрации                                                                               А.В. Киселев

Хнуев Д.И.

9-13-87

Приложение

к постановлению администрации

городского округа г.Бор

от 01.07.2019  № 3505

Изменения, которые вносятся  в муниципальную  программу

«Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор»,

утвержденную постановлением администрации городского округа г.Бор от 07.11.2016 № 5202

- В разделе 1 «Паспорт программы»:

1.1. Позицию 7 изложить в новой редакции:

| 7. | Объемы финансирования Программы в разрезе источников и сроков реализации | Объем финансирования Программы за счет средств местного и областного бюджетов составит в тыс.руб. Объемы финансирования Программы подлежат корректировке на текущий финансовый год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования программы | Всего | В том числе по годам реализации программы |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  |  | Всего по муниципальной программе | 1037820,016 | 401021,8279 | 383759,63852 | 206679,750 | 46358,8 |
|  |  | (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 238885,90 | 99023,45 | 84 794,70 | 30972,55 | 24095,2 |
|  |  | (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 443050,8451 | 238279,9973 | 182 507,24782 | 0 | 22263,6 |
|  |  | (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 355883,2713 | 63718,3806 | 116457,6907 | 175707,2 | 0 |
|  |  | (4)прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Всего по Подпрограмме 1 | 1002907,638 | 389622,0999 | 371986,53852 | 206654,20 | 34644,8 |
|  |  | (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 203973,5220 | 87623,722 | 73 021,6 | 30947 | 12381,2 |
|  |  | (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 443050,8451 | 238279,9973 | 182 507,24782 | 0 | 22263,6 |
|  |  | (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 355883,2713 | 63718,3806 | 116457,6907 | 175707,2 | 0 |
|  |  | (4)прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Всего по Подпрограмме 2 | 34912,378 | 11399,728 | 11773,1 | 25,55 | 11714 |
|  |  | (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 34912,378 | 11399,728 | 11773,1 | 25,55 | 11714 |
|  |  | (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (4)прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.2. Позицию 8 изложить в новой редакции:

| 8. | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы | Индикаторы достижения цели: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уровень газификации сетевым газом домов и квартир в городском округе г.Бор до | % | 90,8 |  |
|  |  | Ввод жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 |  |
|  |  | Увеличение доли обеспеченности населения услугами водоотведения до | % | 78,5 |  |
|  |  | Увеличение доли благоустроенных территорий, в общей площади общественных зон отдыха до | % | 41,3 |  |
|  |  | Снижение доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в МДОУ, от общего числа детей в возрасте 1-6 лет до | % | 14,14 |  |
|  |  | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов до | % | 67,74 |  |
|  |  | Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения до | % | 70,2 |  |
|  |  | Увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры до | % | 63 |  |
|  |  | Обеспеченность граждан жильем, чьи дома попадают под снос в ходе строительства | % | 100 |  |
|  |  | Готовность проектной документации | % | 100 |  |
|  |  | Непосредственные результаты: 1.Ввод в действие 24 объектов строительства, в том числе: - 11 объектов газоснабжения общей протяженностью 65,43 км (д.Белкино, д.Апраксино, д.Соловково, д.Шехонка и д.Селищи, д.Пикино, д.Королево, д.Комарово, д.Слободское, Д.Ивановское и Плотинка, д.Малое Ситниково и п.Нагорный, д.Межуйки); - 3 объекта жилищного строительства - 12-квартирные жилые дома по ул.Московской и ул.Смоленской в ж/р «Боталово-4», 39 квартирный дом в пос.Неклюдово* ; - 1 объект образования –детский сад на 160 мест; - 4 объект водоотведения (напорная канализация города Бор) – 9,149 км, реконструкция канализационных очистных сооружений в д.Красная Слобода, наружные сети канализации пос.Октябрьский Борского района Нижегородской области, строительство сетей наруж.хоз-быт. канализации и КНС по ул.Рабочая, Подлужная, 1,2,3,4,5 переулок Подлужный г.Бор. - 1 объект благоустройства (сквер) – 0,74 га; - 2 объект коммунального хозяйства* – станция водоочистки в с.Ямново, строительство теплотрассы к жилому дому в п.Неклюдово, ул.Трудовая; -1 объект транспортной инфраструктуры – реконструкция транспортной развязки*; - 1 объект культуры* – дом культуры в с.Останкино. 2. Проведение проектно-изыскательских работ и обеспечение разработки проектно-сметной документации по 13 объектам: - 2 объекта жилищного строительства ( 2 дома в ж\р «Боталово-4»); - 4 объекта образования (2 пристроя к детскому саду на 60 мест, детсад на 240 мест в м-не «Красногорка», «Школа на 1000 мест в жилом районе “Боталово-4” г.Бор Нижегородской области»); - 1 объект МЧС (достройка); - 1 объект дорожного хозяйства (дорога с парковками к детсаду на 160 мест в ж/р «Боталово-4»); - 2 объект благоустройства (сквер), надземный пешеходный переход на территории общественного пространства “Борское Волгоречье”; - 1 объект инженерной и дорожной инфраструктуры (2020 земельных участков для многодетных семей у д.Оманово); - 2 объекта коммунального хозяйства (реконструкция канализационных очистных сооружений в д.Красная Слобода, наружные сети канализации пос.Октябрьский Борского района Нижегородской области) *при условии обеспечения финансирования из областного бюджета |  |  |  |

2. В разделе  2 текстовой части Программы:

2.1. В подразделе 2.4 таблицу 1 изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия ( в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) Наименование | Всего по муниципальной программе за весь период реализации, тыс.руб. | В том числе по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г |
| 1. | Всего по муниципальной программе: «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор»: | 02 0 00 00000 | 2018-2021 | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | 1037820,016 | 401021,82791 | 383759,63852 | 206679,75 | 46358,8 |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 355883,2713 | 63718,3806 | 116 457,6907 | 175707,2 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 443050,8451 | 238279,9973 | 182 507,24782 | 0 | 22263,6 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 238885,9 | 99023,45 | 84 794,700 | 30972,55 | 24095,2 |
|  | прочие источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Бор», всего : | 02 1 00 00000 | 2018-2021 | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | 1002907,638 | 389622,09991 | 371986,53852 | 206654,20 | 34644,8 |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 355883,2713 | 63718,3806 | 116 457,6907 | 175707,2 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 443050,8451 | 238279,9973 | 182 507,24782 | 0 | 22263,6 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 203973,522 | 87623,722 | 73 021,600 | 30947 | 12381,2 |
|  | прочие источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. «Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну» | 02 1 01 00000 | 2018-2021 | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | 6895,2 | 2153,6 | 2175,6 | 90 | 2476 |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 6895,2 | 2153,6 | 2175,6 | 90 | 2476 |
|  | прочие источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика» | 02 1 02 00000 | 2018-2021 | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | 39893,105 | 358,705 | 39 534,40 | 0 | 0 |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 19 159,40 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 20733,705 | 358,705 | 20 375,00 | 0 | 0 |
|  | прочие источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 3. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 02 1 03 00000 | 2018-2021 | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | 476366,8948 | 320697,2948 | 98500,8 | 25000 | 32168,8 |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 20613,4806 | 17250,4806 | 3363 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 299980,7834 | 221179,3834 | 56537,8 | 0 | 22263,6 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 155772,6308 | 82267,4308 | 38600 | 25000 | 9905,2 |
|  | прочие источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование» | 02 1 04 00000 | 2018-2021 | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | 87745,42208 | 66412,50009 | 21332,92199 | 0 | 0 |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 55564,6907 | 46467,9 | 9 096,7907 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 20296,76258 | 17100,61389 | 3 196,14869 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 11883,9688 | 2843,9862 | 9039,9826 | 0 | 0 |
|  | прочие источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Основное мероприятие 5. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Культура» | 02 1 05 00000 | 2018-2021 | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | 738,9 | 0 | 738,90 | 0 | 0 |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 738,9 | 0 | 738,9 | 0 | 0 |
|  | прочие источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Основное мероприятие 6 (Р2). Строительство, реконструкция, дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов в рамках реализации федерального проекта”Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет” | 02 1 Р2 00000 | 2018-2021 | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | 131 261,71653 | 0 | 131 261,71653 | 0 | 0 |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 28 694,00 | 0 | 28 694 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 101 103,79913 | 0 | 101 103,79913 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 1463,91740 | 0 | 1463,91740 | 0 | 0 |
|  | прочие источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Основное мероприятие 7. Сокращение доли загрязнения сточных вод | 02 1 G6 00000 | 2018-2021 | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | 260006,4 | 0 | 78442,2 | 181564,2 |  |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 251011,1 | 0 | 75303,9 | 175707,2 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 8367,1 | 0 | 2510,1 | 5857 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 628,2 | 0 | 628,2 | 0 | 0 |
|  | прочие источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма 2«Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы», всего: | 02 2 00 00000 | 2018-2021 | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | 34912,378 | 11399,728 | 11773,1 | 25,55 | 11714 |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 34912,378 | 11399,728 | 11773,1 | 25,55 | 11714 |
|  | прочие источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 02 2 01 00000 | 2018-2021 | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | 34912,378 | 11399,728 | 11773,1 | 25,55 | 11714 |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | ё | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 34912,378 | 11399,728 | 11773,1 | 25,55 | 11714 |
|  | прочие источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2. В подразделе 2.5 таблицу 2 изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование индикатора / непосредственного результата | Индикаторы достижения цели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| И1.1. | Уровень газификации сетевым газом домов и квартир в городском округе г.Бор | % | 90,5 | 90,7 | - | 90,8 |
| И1.2. | Ввод жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | - | - | - |
| И1.3. | Увеличение доли обеспеченности населения услугами водоотведения до | % | 78,2 | - | 78,5 | - |
| И1.4. | Увеличение доли благоустроенных территорий, в общей площади общественных зон отдыха до | % | 41,3 | - | - | - |
| И1.5. | Снижение доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в МДОУ, от общего числа детей в возрасте 1-6 лет до | % | - | 14,14 | - | - |
| И1.6. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов до | % | - | 67,74* | - | - |
| И1.7. | Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и теплоснабжения до | % | - | 70,2* |  | - |
| И1.8. | Увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры до | % | - | 63* | - | - |
| И1.9. | Обеспеченность граждан жильем, чьи дома попадают под снос в ходе строительства | % | - | 100* | - | - |
| И1.10. | Готовность проектной документации | % | 100 | 100 | - | - |
|  | Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |
| Р1.1. | Строительство объектов газоснабжения | шт | 4 | 5 | - | 2 |
| Р1.2. | Строительство 12-квартирных домов | шт | 2 | - | - | - |
| Р1.3. | Строительство объектов водоотведения | шт | 1 | 3 | - | - |
| Р1.4. | Строительство сквера | шт | 1 | - | - | - |
| Р1.5. | Строительство детского сада на 160 мест | шт | - | 1 | - | - |
| Р1.6. | Реконструкция транспортной развязки и строительство временного мостового перехода | шт | - | 1* | - | - |
| Р1.7. | Строительство станции водоочистки, теплотрассы | шт | - | 2* | - | - |
| Р1.8. | Строительство дома культуры | шт | - | 1* | - | - |
| Р1.9. | Строительство 39-квартирного дома | шт | - | 1* | - | - |
| Р1.10. | Разработка проектно-сметной документации | шт | 6 | 7 | - | - |

3. В разделе 3.1 «Паспорт подпрограммы 1»:

3.1. Позицию 6 изложить в новой редакции:

| 6. | Объемы финансирования Подпрограммы в разрезе источников и сроков реализации | Объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного ,областного и федерального бюджетов составит в тыс.руб. Объемы финансирования Программы подлежат корректировке на текущий финансовый год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования программы | Всего | В том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
|  |  | Всего по Подпрограмме 1 | 1002907,638 | 389622,0999 | 371986,53852 | 206654,20 | 34644,8 |  |
|  |  | (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 203973,5220 | 87623,722 | 73 021,6 | 30947 | 12381,2 |  |
|  |  | (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 443050,8451 | 238279,9973 | 182 507,24782 | 0 | 22263,6 |  |
|  |  | (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 355883,2713 | 63718,3806 | 116457,6907 | 175707,2 | 0 |  |
|  |  | (4)прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

3.2. Позицию 7 изложить в новой редакции:

| 7. | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы | Индикаторы достижения цели: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уровень газификации сетевым газом домов и квартир в городском округе г.Бор до | % | 90,8 |
|  |  | Ввод жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 |
|  |  | Увеличение доли обеспеченности населения услугами водоотведения до | % | 78,5 |
|  |  | Увеличение доли благоустроенных территорий, в общей площади общественных зон отдыха до | % | 41,3 |
|  |  | Снижение доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в МДОУ, от общего числа детей в возрасте 1-6 лет до | % | 14,14 |
|  |  | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов до | % | 67,74 |
|  |  | Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения до | % | 70,2 |
|  |  | Увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры до | % | 63 |
|  |  | Обеспеченность граждан жильем, чьи дома попадают под снос в ходе строительства | % | 100 |
|  |  | Готовность проектной документации | % | 100 |
|  |  | Непосредственные результаты: 1.Ввод в действие 24 объектов строительства, в том числе: - 11 объектов газоснабжения общей протяженностью 65,43 км (д.Белкино, д.Апраксино, д.Соловково, д.Шехонка и д.Селищи, д.Пикино, д.Королево, д.Комарово, д.Слободское, Д.Ивановское и Плотинка, д.Малое Ситниково и п.Нагорный, д.Межуйки); - 3 объекта жилищного строительства - 12-квартирные жилые дома по ул.Московской и ул.Смоленской в ж/р «Боталово-4», 39 квартирный дом в пос.Неклюдово* ; - 1 объект образования –детский сад на 160 мест; - 4 объект водоотведения (напорная канализация города Бор) – 9,149 км, реконструкция канализационных очистных сооружений в д.Красная Слобода, наружные сети канализации пос.Октябрьский Борского района Нижегородской области, строительство сетей наруж.хоз-быт. канализации и КНС по ул.Рабочая, Подлужная, 1,2,3,4,5 переулок Подлужный г.Бор. - 1 объект благоустройства (сквер) – 0,74 га; - 2 объект коммунального хозяйства* – станция водоочистки в с.Ямново, строительство теплотрассы к жилому дому в п.Неклюдово, ул.Трудовая; -1 объект транспортной инфраструктуры – реконструкция транспортной развязки*; - 1 объект культуры* – дом культуры в с.Останкино. 2. Проведение проектно-изыскательских работ и обеспечение разработки проектно-сметной документации по 13 объектам: - 2 объекта жилищного строительства ( 2 дома в ж\р «Боталово-4»); - 4 объекта образования (2 пристроя к детскому саду на 60 мест, детсад на 240 мест в м-не «Красногорка», «Школа на 1000 мест в жилом районе “Боталово-4” г.Бор Нижегородской области»); - 1 объект МЧС (достройка); - 1 объект дорожного хозяйства (дорога с парковками к детсаду на 160 мест в ж/р «Боталово-4»); - 2 объект благоустройства (сквер), надземный пешеходный переход на территории общественного пространства “Борское Волгоречье”; - 1 объект инженерной и дорожной инфраструктуры (2020 земельных участков для многодетных семей у д.Оманово); - 2 объекта коммунального хозяйства (реконструкция канализационных очистных сооружений в д.Красная Слобода, наружные сети канализации пос.Октябрьский Борского района Нижегородской области) *при условии обеспечения финансирования из областного бюджета |  |  |

3.3. В подразделе 3.1.2.4. «Перечень основных мероприятий Подпрограммы»:

- Основное мероприятие 2. «Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика» цифры «34 893,105» заменить на цифры «39 893,105»;

- Основное мероприятие 3. «Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «476 842,8948» заменить на цифры «476 366,8948»;

- Основное мероприятие 4. «Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование»» цифры «87845,42208» заменить на цифры «87745,42208»;

- Основное мероприятие 5. «Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Культура» цифры «791,1» заменить на цифры «738,9»;

- Основное мероприятие 7. «Сокращение доли загрязнения сточных вод» цифры «259 378,2» заменить на цифры «260 006,4»;

4. В разделе 3.2 «Паспорт подпрограммы 2» позиции 6 и 7 изложить в новой редакции:

| 6. | Объемы финансирования Подпрограммы в разрезе источников и сроков реализации | Объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета составит в тыс.руб. Объемы финансирования Подпрограммы подлежат корректировке на текущий финансовый год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования программы | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
|  |  | Всего по Подпрограмме 2 | 34912,378 | 11399,728 | 11773,1 | 25,55 | 11714 |  |
|  |  | (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 34912,378 | 11399,728 | 11773,1 | 25,55 | 11714 |  |
|  |  | (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | (4)прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| 7. | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы | Индикаторы достижения цели: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество сотрудников МКУ «Борстройзаказчик», состоящих в Национальном реестре специалистов в области строительства, от общего числа человек технического состава. | % | 89 |
|  |  | Непосредственные результаты: 1.Ввод в действие 24 объектов строительства, в том числе: - 11 объектов газоснабжения общей протяженностью 65,43 км (д.Белкино, д.Апраксино, д.Соловково, д.Шехонка и д.Селищи, д.Пикино, д.Королево, д.Комарово, д.Слободское, Д.Ивановское и Плотинка, д.Малое Ситниково и п.Нагорный, д.Межуйки); - 3 объекта жилищного строительства - 12-квартирные жилые дома по ул.Московской и ул.Смоленской в ж/р «Боталово-4», 39 квартирный дом в пос.Неклюдово* ; - 1 объект образования –детский сад на 160 мест; - 4 объект водоотведения (напорная канализация города Бор) – 9,149 км, реконструкция канализационных очистных сооружений в д.Красная Слобода, наружные сети канализации пос.Октябрьский Борского района Нижегородской области, строительство сетей наруж.хоз-быт. канализации и КНС по ул.Рабочая, Подлужная, 1,2,3,4,5 переулок Подлужный г.Бор. - 1 объект благоустройства (сквер) – 0,74 га; - 2 объект коммунального хозяйства* – станция водоочистки в с.Ямново, строительство теплотрассы к жилому дому в п.Неклюдово, ул.Трудовая; -1 объект транспортной инфраструктуры – реконструкция транспортной развязки*; - 1 объект культуры* – дом культуры в с.Останкино. 2. Проведение проектно-изыскательских работ и обеспечение разработки проектно-сметной документации по 13 объектам: - 2 объекта жилищного строительства ( 2 дома в ж\р «Боталово-4»); - 4 объекта образования (2 пристроя к детскому саду на 60 мест, детсад на 240 мест в м-не «Красногорка», «Школа на 1000 мест в жилом районе “Боталово-4” г.Бор Нижегородской области»); - 1 объект МЧС (достройка); - 1 объект дорожного хозяйства (дорога с парковками к детсаду на 160 мест в ж/р «Боталово-4»); - 2 объект благоустройства (сквер), надземный пешеходный переход на территории общественного пространства “Борское Волгоречье”; - 1 объект инженерной и дорожной инфраструктуры (2020 земельных участков для многодетных семей у д.Оманово); - 2 объекта коммунального хозяйства (реконструкция канализационных очистных сооружений в д.Красная Слобода, наружные сети канализации пос.Октябрьский Борского района Нижегородской области) *при условии обеспечения финансирования из областного бюджета |  |  |