#### Администрация городского округа город Бор

#### Нижегородской области

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### от 20.06.2018                                                                                                     № 3509

О внесении изменений в  краткосрочный план реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа г.Бор на 2014-2016 годы, утвержденный постановлением администрации городского округа г.Бор

от 28.07.2014 № 5076

В связи с рекомендациями НКО «Фонд капитального ремонта МКД» и согласованием министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области проекта краткосрочного плана капитального ремонта на 2014-2016 годы в отношении многоквартирных домов городского округа г.Бор от 31.05.2018 № 329-01-5805/18 администрация городского округа г.Бор  постановляет:

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа г.Бор на 2014-2016 годы, утвержденный постановлением администрации городского округа г.Бор от 28.07.2014 № 5076 (в редакции постановлений от 11.11.2015 №5700; от 16.03.2016  №1130;  от 17.06.2016  №2854; от 12.12.2016 №5899; от 17.05.2017 №2539), изложив  приложения  1,2,3 к краткосрочному плану в новой редакции согласно приложениям  1,2,3 к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского округа г.Бор обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «БОР сегодня» и размещение на официальном сайте www.borcity.ru.

Глава администрации                                                                             А.В.Киселев

О.М.Гурьяшова,

90245

Приложение 1

к Постановлению администрации

городского округа г.Бор

от 20.06.2018 № 3509

Приложение 1

к Краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа г.Бор на 2014-2016 годы, утвержденному Постановлением администрации городского округа г.Бор от 28.07.2014 № 5076, в редакции Постановлений администрации городского округа г.Бор от 11.11.2015 № 5700, от 16.03.2016 № 1130, от 17.06.2016 № 2854, от 12.12.2016 № 5899, от 17.05.2017 № 2539

Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа г.Бор Нижегородской области, общее имущество  которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план

| №п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы | Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу | размер взноса на капитальный ремонт МКД | Планируемый объем начислений в месяц | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт | Доля, направленная на капитальный ремонт в соотвествии со ст. 32 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З (счет у регионального оператора РО) | Планируемые средства государственной и муниципальной поддержки | Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году | Планируемые средва на капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего средств на капитальный ремонт по Нижегородской области (столбец 18+столбец 24 + столбец 25 + столбец 26) | в том числе |
|  |  |  | у регионального оператора (РО) | на спец. счете у реионального оператора (СчРО) | на спец. счете ТСЖ/ЖК/УО |  |  |  |  | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) (счет у регионального оператора РО) | Объем начисления (столбец 5 х столбец 9) (спец.счет у регионального оператора СчРО | Объем начисления (столбец 6 х столбец 9) (спец.счета ТСЖ/ЖК/УО) | На счете у регионального оператора (РО) | На спец.счете у регионального оператора (СчРО) | На спец. счетах ТСЖ/ЖК/УО |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  | На счете у регионального оператора (РО) (столбец 11 х столбец 14 х столбец 17 х 12 мес) + столбец 22 | На спец. счете у регионального оператора (СчРО) (столбец 12 х столбец 15 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) | На специальных счетах ТСЖ/ЖК/УО (столбец 13 х столбец 16 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | % | % | % | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 45 | Городской округ город Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по городскому округу город Бор на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 004 349 | 105887116 | 105887116 |  |  |
| по МО на 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по МО на 2015 год | 1 396 366,91 | 1 381 456,28 | 4 602,50 | 10 308,13 |  |  | 6,30 | 8 703 175 | 8 703 175 |  |  | 50,56 |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 22 001 626 | 22 001 626 |  |  |
| по МО на 2016 год | 1 396 366,91 | 1 381 456,28 | 4 602,50 | 10 308,13 |  |  | 6,30 | 8 703 175 | 8 703 175 |  |  | 62,37 |  |  | 95 |  |  |  |  | 22 004 349 | 83 885 490 | 83 885 490 |  |  |

Приложение 2

к Постановлению администрации

городского округа г.Бор

от 20.06.2018 № 3509

Приложение 2

к Краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа г.Бор на 2014-2016 годы, утвержденному Постановлением администрации городского округа г.Бор от 28.07.2014 № 5076, в редакции Постановлений администрации городского округа г.Бор от 11.11.2015 № 5700, от 16.03.2016 № 1130, от 17.06.2016 № 2854, от 12.12.2016 № 5899, от 17.05.2017 № 2539

Перечень технико-экономических показателей многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа г.Бор Нижегородской области,  общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016  годах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК/УО;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. Оператора - РО | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | Жилых помещений | Нежилых помещений | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | Стоимость проектных работ (ПИР) | Стоимость затрат на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м | мм.гггг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего по городскому округу город Бор на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  | 86533,73 | 77810,33 | 76182,93 | 1627,40 | 67163,08 | 3025 | 94 284 778 | 0 | 0 | 0 | 94 284 778 | 94 284 778 | 90 846 824 | 1 869 575 | 1 568 379 |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2015-2016 годы |  |  |  |  |  |  | 14375,60 | 13168,90 | 12924,20 | 244,70 | 11295,55 | 473 | 20 698 337 | 0 | 0 | 0 | 20 698 337 | 20 698 337 | 20 025 758 | 452 291 | 220 288 |  |  |  |  |
| 1 | с.Кантаурово, ул.Совхозная, д.17 | 1975 | не было | РО | К | 3 | 2 | 1181,20 | 1095,00 | 1095,00 |  | 1046,55 | 39 | 2 471 646 |  |  |  | 2 471 646 | 2 471 646 | 2 403 390 | 41 818 | 26 438 | 0,00 | 2257 | 15616 | 12.2016 |
| 2 | г.Бор, ул.Луначарского, д.187 | 1955 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 385,80 | 355,10 | 355,10 |  | 300,10 | 15 | 709 802 |  |  |  | 709 802 | 709 802 | 644 118 | 58 598 | 7 086 | 0,00 | 1999 | 15616 | 12.2016 |
| 3 | г.Бор, ул.Махалова, д.11 | 1953 | не было | РО | К | 2 | 1 | 419,90 | 379,90 | 379,90 |  | 379,90 | 16 | 889 046 |  |  |  | 889 046 | 889 046 | 858 060 | 21 547 | 9 439 | 0,00 | 2340 | 15616 | 12.2016 |
| 4 | г.Бор, ул.Фрунзе, д.77 | 1982 | не было | РО | К | 5 | 4 | 3116,70 | 2811,30 | 2811,30 |  | 2713,40 | 104 | 3 597 678 |  |  |  | 3 597 678 | 3 597 678 | 3 500 597 | 58 574 | 38 507 | 0,00 | 1280 | 15616 | 12.2016 |
| 5 | г.Бор, ул.Нахимова, д.1а | 1986 | не было | РО | К | 3 | 1 | 1029,40 | 921,70 | 873,60 | 48,10 | 829,40 | 38 | 1 897 856 |  |  |  | 1 897 856 | 1 897 856 | 1 848 342 | 29 182 | 20 332 | 0,00 | 2059 | 15616 | 12.2016 |
| 6 | сп.Железнодорожный, ул.Новостройка, д.5 | 1970 | не было | РО | К | 2 | 2 | 780,60 | 722,70 | 722,70 |  | 682,30 | 30 | 1 658 546 |  |  |  | 1 658 546 | 1 658 546 | 1 600 451 | 40 490 | 17 605 | 0,00 | 2295 | 15616 | 12.2016 |
| 7 | д.Красная Слобода, ул.Центральная, д.14 | 1977 | не было | РО | ШБ | 3 | 3 | 1557,40 | 1433,00 | 1433,00 |  | 1332,70 | 74 | 2 310 737 |  |  |  | 2 310 737 | 2 310 737 | 2 239 309 | 46 795 | 24 633 | 0,00 | 1613 | 15616 | 12.2016 |
| 8 | г.Бор, ул.Ленина, д.146 | 1967 | не было | РО | К | 5 | 4 | 3763,90 | 3493,90 | 3297,30 | 196,60 | 3128,00 | 117 | 2 845 439 |  |  |  | 2 845 439 | 2 845 439 | 2 749 953 | 65 236 | 30 250 | 0,00 | 814 | 15616 | 12.2016 |
| 9 | г.Бор, ул.Плеханова, д.17 | 1980 | не было | РО | К | 2 | 3 | 936,80 | 852,90 | 852,90 |  | 803,30 | 34 | 2 762 240 |  |  |  | 2 762 240 | 2 762 240 | 2 684 920 | 47 785 | 29 535 | 0,00 | 3239 | 15616 | 12.2016 |
| 10 | п.Октябрьский, ул.Октябрьская, д.11 | 1932 | не было | РО | К | 2 | 3 | 1203,90 | 1103,40 | 1103,40 |  | 79,90 | 6 | 1 555 347 |  |  |  | 1 555 347 | 1 555 347 | 1 496 618 | 42 266 | 16 463 | 0,00 | 1410 | 15616 | 12.2016 |
| Итого по МО на 2016 год |  |  |  |  |  |  | 72158,13 | 64641,43 | 63258,73 | 1382,70 | 55867,53 | 2552 | 73 586 441 | 0 | 0 | 0 | 73 586 441 | 73 586 441 | 70 821 066 | 1 417 284 | 1 348 091 |  |  |  |  |
| 11 | пос.Сормовский Пролетарий, ул.Центральная, д.3 | 1977 | не было | РО | П | 3 | 2 | 1497,00 | 1294,40 | 1294,40 |  | 593,70 | 78 | 2 399 599 |  |  |  | 2 399 599 | 2 399 599 | 2 343 877 | 29 939 | 25 783 | 0,00 | 1854 | 16734 | 12.2016 |
| 12 | г.Бор, ул.Ленина, д.163 | 1988 | не было | РО | К | 12 | 1 | 4949,00 | 4151,10 | 3783,30 | 367,80 | 3710,10 | 127 | 1 143 386 |  |  |  | 1 143 386 | 1 143 386 | 1 075 233 | 45 143 | 23 010 | 0,00 | 275 | 16734 | 12.2016 |
| 13 | г.Бор, ул.Мира, д.30 | 1972 | не было | РО | ШБ | 5 | 4 | 3860,60 | 3528,80 | 3528,80 |  | 3380,50 | 158 | 4 368 030 |  |  |  | 4 368 030 | 4 368 030 | 4 255 643 | 65 574 | 46 813 | 0,00 | 1238 | 16734 | 12.2016 |
| 14 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 47 | 1983 | не было | РО | П | 5 | 6 | 4297,90 | 3879,40 | 3879,40 |  | 3656,10 | 154 | 3 967 262 |  |  |  | 3 967 262 | 3 967 262 | 3 815 637 | 69 970 | 81 655 | 0,00 | 1023 | 16734 | 12.2016 |
| 15 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 24 | 1987 | не было | РО | К | 5 | 8 | 6171,00 | 5556,20 | 5302,60 | 253,60 | 5084,20 | 199 | 6 314 709 |  |  |  | 6 314 709 | 6 314 709 | 6 137 604 | 109 591 | 67 514 | 0,00 | 1137 | 16734 | 12.2016 |
| 16 | г.Бор, ул.М.Горького, д.99 | 1959 | не было | РО | К | 2 | 2 | 656,60 | 600,40 | 600,40 |  | 524,90 | 23 | 1 301 963 |  |  |  | 1 301 963 | 1 301 963 | 1 242 274 | 33 104 | 26 585 | 0,00 | 2168 | 16734 | 12.2016 |
| 17 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.15 | 1929 | не было | РО | Д | 2 | 2 | 462,40 | 418,00 | 418,00 |  | 418,00 | 12 | 811 688 |  |  |  | 811 688 | 811 688 | 782 796 | 20 281 | 8 611 | 0,00 | 1942 | 16734 | 12.2016 |
| 18 | с.Линда, ул.Школьная, д.3 | 1975 | не было | РО | П | 5 | 6 | 5027,90 | 4600,80 | 4600,80 |  | 3630,40 | 209 | 4 490 873 |  |  |  | 4 490 873 | 4 490 873 | 4 350 795 | 46 971 | 93 107 | 0,00 | 976 | 16734 | 12.2016 |
| 19 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Квартал 7, д.3 | 1967 | не было | РО | К | 2 | 2 | 525,40 | 464,40 | 464,40 |  | 464,40 | 17 | 1 064 385 |  |  |  | 1 064 385 | 1 064 385 | 1 027 063 | 26 024 | 11 298 | 0,00 | 2292 | 16734 | 12.2016 |
| 20 | г.Бор, ул.Короткова, д.37 | 1960 | не было | РО | К | 2 | 1 | 310,70 | 286,30 | 286,30 |  | 253,80 | 15 | 1 070 020 |  |  |  | 1 070 020 | 1 070 020 | 1 026 636 | 32 091 | 11 293 | 0,00 | 3737 | 16734 | 12.2016 |
| 21 | г.Бор, ул.Свободы, д.2 | 1982 | не было | РО | К | 5 | 4 | 3335,50 | 2694,40 | 2694,40 |  | 2694,40 | 118 | 3 664 584 |  |  |  | 3 664 584 | 3 664 584 | 3 553 471 | 35 069 | 76 044 | 0,00 | 1360 | 16734 | 12.2016 |
| 22 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 101 | 1988 | не было | РО | К | 5 | 4 | 3099,00 | 2779,30 | 2760,50 | 18,80 | 2624,20 | 100 | 3 240 782 |  |  |  | 3 240 782 | 3 240 782 | 3 138 985 | 34 623 | 67 174 | 0,00 | 1166 | 16734 | 12.2016 |
| 23 | г.Бор, ул.Плеханова, д.19 | 1982 | не было | РО | К | 6 | 1 | 987,30 | 891,80 | 788,80 | 103,00 | 694,00 | 23 | 1 103 621 |  |  |  | 1 103 621 | 1 103 621 | 1 032 562 | 48 962 | 22 097 | 0,00 | 1238 | 16734 | 12.2016 |
| 24 | сп.Большеорловское, ул.Микрорайон, д.8 | 1978 | не было | РО | К | 2 | 3 | 1053,90 | 933,90 | 933,90 |  | 757,60 | 28 | 1 542 796 |  |  |  | 1 542 796 | 1 542 796 | 1 467 741 | 43 645 | 31 410 | 0,00 | 1652 | 16734 | 12.2016 |
| 25 | с.Чистое Поле, д.23 | 1989 | не было | РО | П | 3 | 3 | 1548,50 | 1361,30 | 1361,30 |  | 1139,40 | 61 | 2 036 651 |  |  |  | 2 036 651 | 2 036 651 | 1 975 385 | 18 993 | 42 273 | 0,00 | 1496 | 16734 | 12.2016 |
| 26 | с.Чистое Поле, д.24 | 1981 | не было | РО | П | 3 | 3 | 1543,20 | 1418,40 | 1418,40 |  | 1054,50 | 81 | 2 036 634 |  |  |  | 2 036 634 | 2 036 634 | 1 975 385 | 18 976 | 42 273 | 0,00 | 1436 | 16734 | 12.2016 |
| 27 | с.Чистое Поле, пос.Заречный, д.1 | 1975 | не было | РО | К | 2 | 2 | 785,40 | 727,80 | 727,80 |  | 577,00 | 34 | 1 224 630 |  |  |  | 1 224 630 | 1 224 630 | 1 159 072 | 40 754 | 24 804 | 0,00 | 1683 | 16734 | 12.2016 |
| 28 | с.Спасское, ул.Центральная, д.28 | 1984 | не было | РО | П | 3 | 2 | 932,90 | 788,10 | 788,10 |  | 738,70 | 30 | 1 348 494 |  |  |  | 1 348 494 | 1 348 494 | 1 303 538 | 17 060 | 27 896 | 0,00 | 1711 | 16734 | 12.2016 |
| 29 | с.Спасское, ул.Центральная, д.12 | 1983 | не было | РО | П | 3 | 2 | 922,40 | 837,30 | 837,30 |  | 748,10 | 34 | 1 360 603 |  |  |  | 1 360 603 | 1 360 603 | 1 315 426 | 17 027 | 28 150 | 0,00 | 1625 | 16734 | 12.2016 |
| 30 | п.Шпалозавод, ул.Заводская, д.20 | 1983 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1996,30 | 1851,30 | 1851,30 |  | 1677,00 | 68 | 3 278 273 |  |  |  | 3 278 273 | 3 278 273 | 3 189 616 | 20 399 | 68 258 | 0,00 | 1771 | 16734 | 12.2016 |
| 31 | д. Каликино, ул.Новая, д.8А | 1960 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1728,70 | 1613,00 | 1613,00 |  | 1556,50 | 69 | 2 785 087 |  |  |  | 2 785 087 | 2 785 087 | 2 707 586 | 19 559 | 57 942 | 0,00 | 1727 | 16734 | 12.2016 |
| 32 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.34 | 1962 | не было | РО | Д | 2 | 2 | 382,70 | 347,30 | 347,30 |  | 306,70 | 12 | 597 263 |  |  |  | 597 263 | 597 263 | 549 093 | 36 419 | 11 751 | 0,00 | 1720 | 16734 | 12.2016 |
| 33 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.36 | 1962 | не было | РО | К | 2 | 2 | 426,90 | 358,90 | 358,90 |  | 322,10 | 16 | 816 581 |  |  |  | 816 581 | 816 581 | 763 351 | 36 894 | 16 336 | 0,00 | 2275 | 16734 | 12.2016 |
| 34 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Мира, д.49 | 1978 | не было | РО | К | 2 | 2 | 766,60 | 702,20 | 702,20 |  | 702,20 | 16 | 1 493 245 |  |  |  | 1 493 245 | 1 493 245 | 1 422 258 | 40 551 | 30 436 | 0,00 | 2127 | 16734 | 12.2016 |
| 35 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Переулок 3, д.4 | 1962 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 340,40 | 312,20 | 312,20 |  | 312,20 | 8 | 554 576 |  |  |  | 554 576 | 554 576 | 507 747 | 35 963 | 10 866 | 0,00 | 1776 | 16734 | 12.2016 |
| 36 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Плеханова, д.61 | 1975 | не было | РО | К | 2 | 2 | 828,40 | 764,00 | 764,00 |  | 718,90 | 24 | 1 325 744 |  |  |  | 1 325 744 | 1 325 744 | 1 257 614 | 41 217 | 26 913 | 0,00 | 1735 | 16734 | 12.2016 |
| 37 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Садовая, д.68 | 1972 | не было | РО | К | 2 | 2 | 529,90 | 481,20 | 481,20 |  | 427,30 | 17 | 1 002 238 |  |  |  | 1 002 238 | 1 002 238 | 944 032 | 38 004 | 20 202 | 0,00 | 2083 | 16734 | 12.2016 |
| 38 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Садовая, д.70 | 1975 | не было | РО | П | 2 | 2 | 678,50 | 624,90 | 624,90 |  | 624,90 | 15 | 1 386 854 |  |  |  | 1 386 854 | 1 386 854 | 1 346 489 | 11 550 | 28 815 | 0,00 | 2219 | 16734 | 12.2016 |
| 39 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Терентьева, д.8 | 1989 | не было | РО | К | 9 | 1 | 1633,03 | 1614,83 | 1614,83 |  | 1614,83 | 70 | 2 145 727 |  |  |  | 2 145 727 | 2 145 727 | 1 937 477 | 166 788 | 41 462 | 0,00 | 1329 | 16734 | 12.2016 |
| 40 | г.Бор, ул. Октябрьская, д.88 | 1973 | не было | РО | К | 6 | 9 | 5916,90 | 5291,30 | 5217,50 | 73,80 | 2387,20 | 210 | 1 651 736 |  |  |  | 1 651 736 | 1 651 736 | 1 622 530 | 0 | 29 206 | 0,00 | 312 | 16734 | 12.2016 |
| 41 | п.Октябрьский, ул.К.Маркса, д.3а | 1998 | не было | РО | К | 5 | 6 | 4513,70 | 4020,70 | 4011,50 | 9,20 | 4011,50 | 184 | 3 977 814 |  |  |  | 3 977 814 | 3 977 814 | 3 769 305 | 127 846 | 80 663 | 0,00 | 989 | 16734 | 12.2016 |
| 42 | г.Бор, ул.Октябрьская, д.78 | 1957 | не было | РО | К | 4 | 3 | 2808,00 | 2526,50 | 2055,70 | 470,80 | 2007,10 | 70 | 359 761 |  |  |  | 359 761 | 359 761 | 336 234 | 16 332 | 7 195 | 0,00 | 142 | 16734 | 12.2016 |
| 43 | г.Бор, ул.Чугунова, д.6 | 1968 | не было | РО | К | 5 | 4 | 3528,20 | 3278,00 | 3192,30 | 85,70 | 3014,00 | 139 | 3 381 630 |  |  |  | 3 381 630 | 3 381 630 | 3 276 091 | 35 431 | 70 108 | 0,00 | 1032 | 16734 | 12.2016 |
| 44 | г.Бор, ул.Чугунова, д.18 | 1993 | не было | РО | К | 5 | 6 | 4113,30 | 3643,00 | 3643,00 |  | 3441,10 | 133 | 4 339 202 |  |  |  | 4 339 202 | 4 339 202 | 4 212 520 | 36 534 | 90 148 | 0,00 | 1191 | 16734 | 12.2016 |

Приложение 3

к Постановлению администрации городского округа г.Бор от 20.06.2018 № 3509

Приложение 3

к Краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа г.Бор на 2014-2016 годы, утвержденному Постановлением администрации городского округа г.Бор от 28.07.2014 № 5076, в редакции Постановлений администрации городского округа г.Бор от 11.11.2015 № 5700, от 16.03.2016 № 1130, от 17.06.2016 № 2854, от 12.12.2016 № 5899, от 17.05.2017 № 2539

Реестр видов работ и услуг многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа г.Бор  Нижегородской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту  в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес МКД | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (столбец 4 +столбец 31+ столбец 36 + столбец 37) | СМР | ПИР | Осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | в том числе | Всего ПИР | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативный срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (ПУ) | Ремонт фундамента МКД | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставлениякоммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (УУ, УР) | Ремонт системы дымоудаления |  | Разработка проектной, научено-проектной (применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ) документации для капитального ремонта, сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Проведение экспертизы проектной и (или) сметной документации в соответствии с законодательством РФ | Обследование технического состояния МКДи (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД | Инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией |  |  |
|  |  |  |  |  | электроснабжение | теплоснабжение | газоснабжение | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Всего по городскому округу город Бор на 2014-2016 годы | 94 284 778 | 90 846 824 | 336 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 336 234 | 1 | 1 622 530 | 28 393 | 88 479 287 | 0 | 0 | 376 | 408 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 869 575 | 1 869 575 | 0 | 0 | 0 | 1 568 379 | 0 |
| Итого по МО на 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2015-2016 годы | 20 698 337 | 20 025 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 112 | 20 025 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 291 | 452 291 | 0 | 0 | 0 | 220 288 | 0 |
| 1 | с.Кантаурово, ул.Совхозная, д.17 | 2 471 646 | 2 403 390 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558,00 | 2 403 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 818 | 41 818 |  |  |  | 26 438 |  |
| 2 | г.Бор, ул.Луначарского, д.187 | 709 802 | 644 118 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306,50 | 644 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 598 | 58 598 |  |  |  | 7 086 |  |
| 3 | г.Бор, ул.Махалова, д.11 | 889 046 | 858 060 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,65 | 858 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 547 | 21 547 |  |  |  | 9 439 |  |
| 4 | г.Бор, ул.Фрунзе, д.77 | 3 597 678 | 3 500 597 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 857,00 | 3 500 597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 574 | 58 574 |  |  |  | 38 507 |  |
| 5 | г.Бор, ул.Нахимова, д.1а | 1 897 856 | 1 848 342 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,70 | 1 848 342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 182 | 29 182 |  |  |  | 20 332 |  |
| 6 | сп.Железнодорожный, ул.Новостройка, д.5 | 1 658 546 | 1 600 451 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590,90 | 1 600 451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 490 | 40 490 |  |  |  | 17 605 |  |
| 7 | д.Красная Слобода, ул.Центральная, д.14 | 2 310 737 | 2 239 309 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645,80 | 2 239 309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 795 | 46 795 |  |  |  | 24 633 |  |
| 8 | г.Бор, ул.Ленина, д.146 | 2 845 439 | 2 749 953 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 959,30 | 2 749 953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 236 | 65 236 |  |  |  | 30 250 |  |
| 9 | г.Бор, ул.Плеханова, д.17 | 2 762 240 | 2 684 920 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760,00 | 2 684 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 785 | 47 785 |  |  |  | 29 535 |  |
| 10 | п.Октябрьский, ул.Октябрьская, д.11 | 1 555 347 | 1 496 618 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,00 | 1 496 618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 266 | 42 266 |  |  |  | 16 463 |  |
| Итого по МО на 2016 год | 73 586 441 | 70 821 066 | 336 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 336 234 | 1 | 1 622 530 | 22 282 | 68 453 529 | 0 | 0 | 376 | 408 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 417 284 | 1 417 284 | 0 | 0 | 0 | 1 348 091 | 0 |
| 11 | пос.Сормовский Пролетарий, ул.Центральная, д.3 | 2 399 599 | 2 343 877 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,00 | 2 343 877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 939 | 29 939 |  |  |  | 25 783 |  |
| 12 | г.Бор, ул.Ленина, д.163 | 1 143 386 | 1 075 233 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,20 | 1075233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 143 | 45 143 |  |  |  | 23 010 |  |
| 13 | г.Бор, ул.Мира, д.30 | 4 368 030 | 4 255 643 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 959,40 | 4 255 643 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 574 | 65 574 |  |  |  | 46 813 |  |
| 14 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 47 | 3 967 262 | 3 815 637 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1045,50 | 3 815 637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 970 | 69 970 |  |  |  | 81 655 |  |
| 15 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 24 | 6 314 709 | 6 137 604 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1492,00 | 6 137 604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 591 | 109 591 |  |  |  | 67 514 |  |
| 16 | г.Бор, ул.М.Горького, д.99 | 1 301 963 | 1 242 274 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524,50 | 1 242 274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 104 | 33 104 |  |  |  | 26 585 |  |
| 17 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.15 | 811 688 | 782 796 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,00 | 782 796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 281 | 20 281 |  |  |  | 8 611 |  |
| 18 | с.Линда, ул.Школьная, д.3 | 4 490 873 | 4 350 795 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1033,90 | 4 350 795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 971 | 46 971 |  |  |  | 93 107 |  |
| 19 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Квартал 7, д.3 | 1 064 385 | 1 027 063 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,00 | 1 027 063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 024 | 26 024 |  |  |  | 11 298 |  |
| 20 | г.Бор, ул.Короткова, д.37 | 1 070 020 | 1 026 636 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,40 | 617 863 |  |  | 376,10 | 408 773 |  |  |  |  |  | 32 091 | 32 091 |  |  |  | 11 293 |  |
| 21 | г.Бор, ул.Свободы, д.2 | 3 664 584 | 3 553 471 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1043,00 | 3 553 471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 069 | 35 069 |  |  |  | 76 044 |  |
| 22 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 101 | 3 240 782 | 3 138 985 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,00 | 3 138 985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 623 | 34 623 |  |  |  | 67 174 |  |
| 23 | г.Бор, ул.Плеханова, д.19 | 1 103 621 | 1 032 562 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,70 | 1 032 562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 962 | 48 962 |  |  |  | 22 097 |  |
| 24 | сп.Большеорловское, ул.Микрорайон, д.8 | 1 542 796 | 1 467 741 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 953,3 | 1 467 741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 645 | 43 645 |  |  |  | 31 410 |  |
| 25 | с.Чистое Поле, д.23 | 2 036 651 | 1 975 385 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,00 | 1 975 385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 993 | 18 993 |  |  |  | 42 273 |  |
| 26 | с.Чистое Поле, д.24 | 2 036 634 | 1 975 385 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,00 | 1 975 385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 976 | 18 976 |  |  |  | 42 273 |  |
| 27 | с.Чистое Поле, пос.Заречный, д.1 | 1 224 630 | 1 159 072 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,00 | 1 159 072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 754 | 40 754 |  |  |  | 24 804 |  |
| 28 | с.Спасское, ул.Центральная, д.28 | 1 348 494 | 1 303 538 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,00 | 1 303 538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 060 | 17 060 |  |  |  | 27 896 |  |
| 29 | с.Спасское, ул.Центральная, д.12 | 1 360 603 | 1 315 426 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,00 | 1 315 426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 027 | 17 027 |  |  |  | 28 150 |  |
| 30 | п.Шпалозавод, ул.Заводская, д.20 | 3 278 273 | 3 189 616 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 959,30 | 3 189 616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 399 | 20 399 |  |  |  | 68 258 |  |
| 31 | д. Каликино, ул.Новая, д.8А | 2 785 087 | 2 707 586 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738,70 | 2 707 586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 559 | 19 559 |  |  |  | 57 942 |  |
| 32 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.34 | 597 263 | 549 093 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,90 | 549 093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 419 | 36 419 |  |  |  | 11 751 |  |
| 33 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.36 | 816 581 | 763 351 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,40 | 763 351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 894 | 36 894 |  |  |  | 16 336 |  |
| 34 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Мира, д.49 | 1 493 245 | 1 422 258 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,00 | 1 422 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 551 | 40 551 |  |  |  | 30 436 |  |
| 35 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Переулок 3, д.4 | 554 576 | 507 747 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,60 | 507 747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 963 | 35 963 |  |  |  | 10 866 |  |
| 36 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Плеханова, д.61 | 1 325 744 | 1 257 614 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,80 | 1 257 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 217 | 41 217 |  |  |  | 26 913 |  |
| 37 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Садовая, д.68 | 1 002 238 | 944 032 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353,00 | 944 032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 004 | 38 004 |  |  |  | 20 202 |  |
| 38 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Садовая, д.70 | 1 386 854 | 1 346 489 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,00 | 1 346 489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 550 | 11 550 |  |  |  | 28 815 |  |
| 39 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Терентьева, д.8 | 2 145 727 | 1 937 477 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150,00 | 1 937 477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 788 | 166 788 |  |  |  | 41 462 |  |
| 40 | г.Бор, ул. Октябрьская, д.88 | 1 651 736 | 1 622 530 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 622 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 29 206 |  |
| 41 | п.Октябрьский, ул.К.Маркса, д.3а | 3 977 814 | 3 769 305 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1182,00 | 3 769 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 846 | 127 846 |  |  |  | 80 663 |  |
| 42 | г.Бор, ул.Октябрьская, д.78 | 359 761 | 336 234 | 336 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,00 | 336 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 332 | 16 332 |  |  |  | 7 195 |  |
| 43 | г.Бор, ул.Чугунова, д.6 | 3 381 630 | 3 276 091 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1085,00 | 3 276 091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 431 | 35 431 |  |  |  | 70 108 |  |
| 44 | г.Бор, ул.Чугунова, д.18 | 4 339 202 | 4 212 520 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1230,00 | 4 212 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 534 | 36 534 |  |  |  | 90 148 |  |

_____________________