Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 01.07.2019 | № 3509 |
| --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу

«Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от  08.11.2016 № 5215

В соответствии с постановлением администрации городского округа г.Бор от 16.10.2014 № 7124 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных (ведомственных) программ городского округа г. Бор и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных (ведомственных)программ городского округа г. Бор» (в редакции постановления от 29.09.2017 № 5628)  администрация городского округа г. Бор постановляет:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 08.11.2016 № 5215 (в редакции постановлений от 06.02.2017 № 525, от 07.03.2017 № 1081, от  31.03.2017 № 1566, от 28.04.2017 № 2163, от 31.05.2017 № 2915, от 08.06.2017 № 3085, от 30.06.2017 №3625, от 31.07.2017 № 4234, от 04.09.2017 № 5014,  от 02.10.2017 № 5663, от 31.10.2017 № 6389, от 07.11.2017 № 6512, от 30.11.2017 № 7099,  от 26.12.2017 № 7795, от 06.02.2018 № 610, от 06.03.2018 № 1248, от 02.04.2018 № 1772, от 03.05.2018 № 2470, от 04.06.2018 № 3174, от 03.07.2018 № 3777, от 31.07.2018 № 4449, от 04.09.2018№ 5163, от 02.10.2018 № 5732, от 01.11.2018 №6287, от 09.11.2018 №6446, от 05.12.2018 № 6921, от 26.12.2018 № 7601, от 31.01.2019 № 448, от 29.03.2019 № 1722, от 06.05.2019 №2476, 03.06.2019 № 2983) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Е.А.Копцова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru .

| Глава администрации |  | А.В.Киселев |
| --- | --- | --- |
| Рыбакова И.Н. 2-18-63 |  |  |

Приложение

к постановлению администрации

городского округа г. Бор

от 01.07.2019  № 3509

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от  08.11.2016 № 5215(в редакции постановления от 06.02.2017 № 525, от 07.03.2017 № 1081, 31.03.2017 № 1566, от 28.04.2017 № 2163, от 31.05.2017 № 2915, от 08.06.2017 № 3085, от 30.06.2017 №3625, от 31.07.2017 № 4234, от 04.09.2017 № 5014 от 02.10.2017 № 5663,  от 31.10.2017 № 6389, от 07.11.2017 № 6512,  от 30.11.2017 № 7099,  от 26.12.2017 № 7795, от 06.02.2018 № 610, от 06.03.2018 № 1248, от 02.04.2018 № 1772, от 03.05.2018 № 2470, от 04.06.2018 № 3174, от 03.07.2018 № 3777, от 31.07.2018 № 4449,  от 04.09.2018№ 5163,от  02.10.2018 № 5732, от 01.11.2018 №6287, от 09.11.2018 №6446 от 05.12.2018 № 692, от 26.12.2018 № 760, от 31.01.2019 № 448, от 29.03.2019 № 1722, от 06.05.2019 №2476).

1. В разделе 1 « Паспорт программы»:

1.1. В  позиции 7 таблицу изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования программы | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам реализации программы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019год | 2020год | 2021 год |
| Всего по муниципальной программе «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор» (1) + (2) + (3) + (4) | 223084,4 | 81912,4 | 70586,0 | 70586,0 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 220004,6 | 78832,6 | 70586,0 | 70586,0 |
| В том числе за счет муниципального дородного фонда | 151230,0 | 48298,7 | 50456,6 | 52474,7 |
| (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (3) расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор |  |  |  |  |
| 4) прочие источники | 3079,8 | 3079,8 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| 1 Подпрограмма «Содержание дорог общего пользования, тротуаров» (1) + (2) + (3) + (4) | 140743,5 | 32901,6 | 52911,9 | 54930,0 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 140743,5 | 32901,6 | 52911,9 | 54930,0 |
| В том числе за счет муниципального дородного фонда | 125394,8 | 28863,5 | 47256,6 | 49274,7 |
| (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор |  |  |  |  |
| (3) расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор |  |  |  |  |
| 4) прочие источники |  |  |  |  |
| 2 Подпрограмма «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий» (1) + (2) + (3) + (4) | 57176,0 | 26415,7 | 16389,2 | 14371,1 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 54220,6 | 23460,3 | 16389,2 | 14371,1 |
| В том числе за счет муниципального дородного фонда | 19563,6 | 13163,6 | 3200,0 | 3200,0 |
| (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (3) расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор |  |  |  |  |
| 4) прочие источники | 2955,4 | 2955,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор» (1) + (2) + (3) + (4) | 3822,8 | 1253,0 | 1284,9 | 1284,9 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 3822,8 | 1253,0 | 1284,9 | 1284,9 |
| (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор |  |  |  |  |
| (3) расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор |  |  |  |  |
| 4) прочие источники |  |  |  |  |
| 4 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" (1) + (2) + (3) + (4) | 21342,1 | 21342,1 | 0,0 | 0,0 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 21217,7 | 21217,7 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе за счет муниципального дородного фонда | 6271,6 | 6271,6 |  |  |
| (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор |  |  |  |  |
| (3) расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор |  |  |  |  |
| 4) прочие источники | 124,4 | 124,4 |  |  |

2. В  муниципальной программе цифры  «2018-2021»заменить  цифрами «2019-2021» по тексту.

3. В разделе 2.4. «Перечень основных мероприятий программы»:

3.1.   Таблицу 1 изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование прогаммы, подпрограммы, основного мероприятия ( в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Всего по муниципальной программе за весь период реализации | В том числе по источникам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета ГО г. Бор (без передаваемых в бюджет ГО г. Бор средств из областного и федерального бюджетов) | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор) | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор) | Прочие источники |
| 1 | - 2 | 3 | 4 | - 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | - Всего по муниципальной программе: - «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор». | 08 0 00 00000 | 2018-2021г |  | 223084,4 | 220004,6 | 0,0 |  | 3079,8 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 |  | 08 0 00 00000 |  | - Управление ЖКХ | 206517,9 | 203438,1 | 0,0 |  | 3079,8 |
| 0.2 |  | 08 0 00 00000 |  | Кантауровский ТО | 3682,4 | 3682,4 | 0,0 |  |  |
| 0.3 |  | 08 0 00 00000 |  | Краснослободский ТО | 1987,8 | 1987,8 | 0,0 |  |  |
| 0.4 |  | 08 0 00 00000 |  | Линдовский ТО | 3159,8 | 3159,8 | 0,0 |  |  |
| 0.5 |  | 08 0 00 00000 |  | Останкинский ТО | 1570,5 | 1570,5 |  |  |  |
| 0.6 |  | 08 0 00 00000 |  | ТО п.ППК | 221,7 | 221,7 |  |  |  |
| 0.7 |  | 08 0 00 00000 |  | Редькинский ТО | 1366,2 | 1366,2 | 0,0 |  |  |
| 0.8 |  | 08 0 00 00000 |  | Ситниковский ТО | 3004,2 | 3004,2 | 0,0 |  |  |
| 0.9 |  | 08 0 00 00000 |  | Ямновский ТО | 906,0 | 906,0 |  |  |  |
| 0.10 |  | 08 0 00 00000 |  | Большепикинский ТО | 90,1 | 90,1 |  |  |  |
| 0.11 |  | 08 0 00 00000 |  | Неклюдовский ТО | 99,7 | 99,7 |  |  |  |
| 0.12 |  | 08 0 00 00000 |  | - Октябрьский ТО | 98,5 | 98,5 |  |  |  |
| 0.13 |  | 08 0 00 00000 |  | Управление народного образования | 379,6 | 379,6 |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 - «Содержание дорог общего пользования, тротуаров» всего : | 08 1 00 00000 | 2018-2021г |  | 140743,5 | 140743,5 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0.1 |  | 08 1 00 00000 |  | - Управление ЖКХ | 130272,6 | 130272,6 |  |  |  |
| 1.0.2 |  | 08 1 00 00000 |  | Кантауровский ТО | 2522,1 | 2522,1 |  |  |  |
| 1.0.3 |  | 08 1 00 00000 |  | Краснослободский ТО | 1987,8 | 1987,8 |  |  |  |
| 1.0.4 |  | 08 1 00 00000 |  | Линдовский ТО | 2505,8 | 2505,8 |  |  |  |
| 1.0.5 |  | 08 1 00 00000 |  | Останкинский ТО | 593,7 | 593,7 |  |  |  |
| 1.0.6 |  | 08 1 00 00000 |  | ТО п.ППК | 221,7 | 221,7 |  |  |  |
| 1.0.7 |  | 08 1 00 00000 |  | Редькинский ТО | 738,4 | 738,4 |  |  |  |
| 1.0.8 |  | 08 1 00 00000 |  | Ситниковский ТО | 995,4 | 995,4 |  |  |  |
| 1.0.9 |  | 08 1 00 00000 |  | Ямновский ТО | 906,0 | 906,0 |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Мероприятия по содержанию дорог общего пользования, тротуаров | 08 1 01 00000 | 2018-2021г |  | 140743,5 | 140743,5 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | 08 1 01 00000 |  | - Управление ЖКХ | 130272,6 | 130272,6 |  |  |  |
| 1.1.2 |  | 08 1 01 00000 |  | Кантауровский ТО | 2522,1 | 2522,1 |  |  |  |
| 1.1.3 |  | 08 1 01 00000 |  | Краснослободский ТО | 1987,8 | 1987,8 |  |  |  |
| 1.1.4 |  | 08 1 01 00000 |  | Линдовский ТО | 2505,8 | 2505,8 |  |  |  |
| 1.1.5 |  | 08 1 01 00000 |  | Останкинский ТО | 593,7 | 593,7 |  |  |  |
| 1.1.6 |  | 08 1 01 00000 |  | ТО п.ППК | 221,7 | 221,7 |  |  |  |
| 1.1.7 |  | 08 1 01 00000 |  | Редькинский ТО | 738,4 | 738,4 |  |  |  |
| 1.1.8 |  | 08 1 01 00000 |  | Ситниковский ТО | 995,4 | 995,4 |  |  |  |
| 1.1.9 |  | 08 1 01 00000 |  | Ямновский ТО | 906,0 | 906,0 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий» всего : | 08 2 00 00000 | 2018-2021г |  | 57176,0 | 54220,6 | 0,0 |  | 2955,4 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0.1 |  | 80 2 00 00000 |  | - Управление ЖКХ | 51928,0 | 48972,6 | 0,0 |  | 2955,4 |
| 2.0.2 |  | 80 2 00 00000 |  | Кантауровский ТО | 980,6 | 980,6 | 0,0 |  |  |
| 2.0.3 |  | 80 2 00 00000 |  | Краснослободский ТО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.0.4 |  | 80 2 00 00000 |  | Линдовский ТО | 654,0 | 654,0 | 0,0 |  |  |
| 2.0.5 |  | 80 2 00 00000 |  | Редькинский ТО | 627,8 | 627,8 | 0,0 |  |  |
| 2.0.6 |  | 80 2 00 00000 |  | Ситниковский ТО | 2008,8 | 2008,8 | 0,0 |  |  |
| 2.0.7. |  | 80 2 00 00000 |  | Останкинский ТО | 976,8 | 976,8 |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий | 08 2 01 00000 | 2018-2021г |  | 27056,6 | 27056,6 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | 08 2 01 00000 |  | - Управление ЖКХ | 25982,8 | 25982,8 |  |  |  |
| 2.1.2 |  | 08 2 01 00000 |  | Кантауровский ТО | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1.3. |  |  |  | Ситниковский ТО | 1073,8 | 1073,8 |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив | 08 2 02 00000 | 2018-2021г |  | 9025,1 | 9025,1 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | 08 2 02 00000 |  | - Управление ЖКХ | 4850,9 | 4850,9 |  |  |  |
| 2.2.2 |  | 08 2 02 00000 |  | Кантауровский ТО | 980,6 | 980,6 | 0,0 |  |  |
| 2.2.3 |  | 08 2 02 00000 |  | Краснослободский ТО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2.4 |  | 08 2 02 00000 |  | Линдовский ТО | 654,0 | 654,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2.5 |  | 08 2 02 00000 |  | Редькинский ТО | 627,8 | 627,8 | 0,0 |  |  |
| 2.2.6 |  | 08 2 02 00000 |  | Ситниковский ТО | 935,0 | 935,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2.7. |  | 80 2 00 00000 |  | Останкинский ТО | 976,8 | 976,8 |  |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 5 Мероприятие по ремонту дорог на территории городского округа г.Бор, основанные на инициативах граждан | 08 2 05 00000 | 2018-2021г |  | 21094,3 | 18138,9 |  |  | 2955,4 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. |  | 08 2 05 00000 |  | - Управление ЖКХ | 21094,3 | 18138,9 |  |  | 2955,4 |
| 3.4.2. |  | 08 2 05 00000 |  | - Краснослободский ТО | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.4.3. |  | 08 2 05 00000 |  | - Кантауровский ТО | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор» Всего: | 08 3 00 00000 | 2018-2021г |  | 3822,8 | 3822,8 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0.1 |  | 08 3 00 00000 |  | - Управление ЖКХ | 2975,2 | 2975,2 |  |  |  |
| 3.0.2 |  | 08 3 00 00000 |  | Кантауровский ТО | 179,7 | 179,7 |  |  |  |
| 3.0.3 |  | 08 3 00 00000 |  | Большепикинский ТО | 90,1 | 90,1 |  |  |  |
| 3.0.4 |  | 08 3 00 00000 |  | Неклюдовский ТО | 99,7 | 99,7 |  |  |  |
| 3.0.5 |  | 08 3 00 00000 |  | - Октябрьский ТО | 98,5 | 98,5 |  |  |  |
| 3.0.6 |  | 08 3 00 00000 |  | Управление народного образования | 379,6 | 379,6 |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 Мероприятия в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор» | 08 3 01 00000 | 2018-2021г |  | 3822,8 | 3822,8 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | 08 3 01 00000 |  | - Управление ЖКХ | 2975,2 | 2975,2 |  |  |  |
| 3.1.2 |  | 08 3 01 00000 |  | Кантауровский ТО | 179,7 | 179,7 |  |  |  |
| 3.1.3 |  | 08 3 01 00000 |  | Большепикинский ТО | 90,1 | 90,1 |  |  |  |
| 3.1.4 |  | 08 3 01 00000 |  | Неклюдовский ТО | 99,7 | 99,7 |  |  |  |
| 3.1.5 |  | 08 3 01 00000 |  | - Октябрьский ТО | 98,5 | 98,5 |  |  |  |
| 3.1.6 |  | 08 3 01 00000 |  | Управление народного образования | 379,6 | 379,6 |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 08 4 00 0000 |  |  | 21342,1 | 21217,7 |  |  | 124,4 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0.1 |  |  |  | Управление ЖКЖ | 21342,1 | 21217,7 |  |  | 124,4 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством» | 08 4 01 00000 |  |  | 15070,5 | 14946,1 |  |  | 124,4 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  |  | Управление ЖКЖ | 15070,5 | 14946,1 |  |  | 124,4 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 «Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством, за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа г.Бор» | 08 4 02 00000 |  |  | 6271,6 | 6271,6 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление ЖКЖ | 6271,6 | 6271,6 |  |  |  |

3.2. Таблицу 1.1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы за 2018 год исключить.

3.3. Таблицу 1.2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы за 2019 год  считать таблицей 1.1. и некоторые строки изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование прогаммы, подпрограммы, основного мероприятия ( в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Всего по муниципальной программе за весь период реализации | В том числе по источникам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета ГО г. Бор (без передаваемых в бюджет ГО г. Бор средств из областного и федерального бюджетов) | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор) | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор) | Прочие источники |
| 1 | - 2 | 3 | 4 | - 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | - Всего по муниципальной программе: - «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор». | 08 0 00 00000 | 2019г |  | 81912,4 | 78832,6 |  |  | 3079,8 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 |  | 08 0 00 00000 |  | - Управление ЖКХ | 72555,3 | 69475,5 |  |  | 3079,8 |
| 0.2 |  | 08 0 00 00000 |  | Кантауровский ТО | 1866,2 | 1866,2 |  |  |  |
| 0.4 |  | 08 0 00 00000 |  | Линдовский ТО | 1542,6 | 1542,6 |  |  |  |
| 0.5 |  | 08 0 00 00000 |  | Останкинский ТО | 1248,3 | 1248,3 |  |  |  |
| 0.7 |  | 08 0 00 00000 |  | Редькинский ТО | 925,0 | 925,0 |  |  |  |
| 0.8 |  | 08 0 00 00000 |  | Ситниковский ТО | 2327,4 | 2327,4 |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 - «Содержание дорог общего пользования, тротуаров» всего : | 08 1 00 00000 | 2019г |  | 32901,6 | 32901,6 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0.8 |  | 08 1 00 00000 |  | Ситниковский ТО | 318,6 | 318,6 |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Мероприятия по содержанию дорог общего пользования, тротуаров | 08 1 01 00000 | 2019г |  | 32901,6 | 32901,6 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 |  | 08 1 01 00000 |  | Ситниковский ТО | 318,6 | 318,6 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий» всего : | 08 2 00 00000 | 2019г |  | 26415,7 | 23460,3 |  |  | 2955,4 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0.1 |  | 08 2 00 00000 |  | - Управление ЖКХ | 21167,7 | 18212,3 |  |  | 2955,4 |
| 2.0.2. |  |  |  | - Ситниковский ТО | 2008,8 | 2008,8 |  |  |  |
| 2.0.3. |  |  |  | - Останкинский ТО | 976,8 | 976,8 |  |  |  |
| 2.0.4. |  |  |  | Редькинский ТО | 627,8 | 627,8 |  |  |  |
| 2.0.5. |  |  |  | - Кантауровский ТО | 980,6 | 980,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | - Линдовский ТО | 654,0 | 654,0 |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий | 08 2 01 00000 | 2019г |  | 13096,3 | 13096,3 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | 08 2 01 00000 |  | - Управление ЖКХ | 12022,5 | 12022,5 |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив | 08 2 02 00000 | 2019г |  | 5025,1 | 5025,1 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | 08 2 02 00000 |  | - Управление ЖКХ | 850,9 | 850,9 |  |  |  |
| 2.2.2. |  | 08 2 02 00000 |  | - Кантауровский ТО | 980,6 | 980,6 |  |  |  |
| 2.2.3. |  | 08 2 02 00000 |  | - Линдовский ТО | 654,0 | 654,0 |  |  |  |
| 2.2.4. |  | 08 2 02 00000 |  | - Останкинский ТО | 976,8 | 976,8 |  |  |  |
| 2.2.5. |  | 08 2 02 00000 |  | Редькинский ТО | 627,8 | 627,8 |  |  |  |
| 2.2.6. |  | 08 2 02 00000 |  | Ситниковский ТО | 935,0 | 935,0 |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 5 Мероприятие по ремонту дорог на территории городского округа г.Бор, основанные на инициативах граждан | 08 2 05 00000 |  |  | 8294,3 | 5338,9 |  |  | 2955,4 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. |  | 08 2 05 00000 |  | - Управление ЖКХ | 8294,3 | 5338,9 |  |  | 2955,4 |

3.3. Таблицу 1.3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы за 2020 год считать таблицей 1.2.

3.4. Таблицу 1.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы за 2021 год считать таблицей 1.3.

4. В разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы»:

4.1. В разделе 1.1. «Паспорт подпрограммы» в позиции 7 «Объемы финансирования подпрограммы» цифры «193391,1» заменить цифрами «140743,5».

4.2. В разделе 2.1. «Паспорт подпрограммы» в позиции 7 «Объемы финансирования подпрограммы» цифры «85047,2» заменить цифрами «57176,0», цифры «73445,8» заменить цифрами «54220,6», цифры «7557,6» заменить цифрами «0,0» и цифры «4043,8 » заменить цифрами «2955,4»  .

4.3. В разделе 3.1. «Паспорт подпрограммы» в позиции 7 «Объемы финансирования подпрограммы» цифры «8640,0» заменить цифрами «3822,8».

_____________________________