#### Администрация городского округа город Бор

#### Нижегородской области

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### от 13.07.2012                                                                                         № 3640

Об утверждении Муниципальной адресной программы

«Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах

на территории городского округа  город Бор Нижегородской области»

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан и реализации Федерального закона от 21.07.2007 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»   администрация городского округа   г.Бор  постановляет:

1. Утвердить  прилагаемую Муниципальную адресную программу «Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах на территории городского округа  город Бор Нижегородской области».

2. Контроль за выполнением данной программы  возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор А.Г.Смирнова.

3. Общему отделу администрации городского округа г.Бор обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Борская правда» и размещение на официальном сайте www.borcity.ru.

Глава администрации                                                                          А.В.Киселев

С.В.Сухарева

90245

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации

городского округа г.Бор

от 13.07.2012 № 3640

#### Муниципальная адресная программа

#### «Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах на территории городского округа город Бор Нижегородской области»

#### ПАСПОРТ

муниципальной адресной программы

«Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах на территории  городского округа город Бор

Нижегородской области»

| 1. | ###### Наименование | Муниципальная адресная программа «Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах на территории городского округа город Бор Нижегородской области» (далее - Программа). |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О разработке Программы Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; - Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Технический регламент о безопасности лифтов (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 года №782 г. Москва «Об утверждении технического регламента о безопасности лифтов»; - Федеральный закон от 21 июля 19977 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 29 декабря 2004 года №188-ФЗ «Жилищный Кодекс Российской Федерации» |
| 3. | Заказчик Программы | # Администрация городского округа город Бор Нижегородской области |
| 4. | Разработчик Программы | Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа город Бор Нижегородской области |
| 5 | # Исполнитель Программы | Администрация городского округа город Бор Нижегородской области в лице Управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г. Бор совместно с управляющими организациями |
| 6 | Цели Программы | 1) Обеспечение безопасной и эффективной эксплуатации лифтов в многоквартирных домах; |
|  |  | 2) Повышение уровня безопасности граждан и их комфортного передвижения при пользовании лифтами; |
|  |  | 3) Обеспечение надлежащего состояния общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170; |
|  |  | 4) Внедрение ресурсосберегающих технологий. |
| 7 | Задачи Программы | • Проведение диагностического обследования лифтов, срок эксплуатации которых приближается или достиг предельного нормативного срока; |
|  |  | • Замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации; |
|  |  | • Вовлечение собственников помещений в многоквартирных домах в решение вопросов капитального ремонта общего имущества; |
|  |  | • Повышение уровня безопасности граждан при пользовании лифтами; |
|  |  | • Внедрение ресурсосберегающих технологий. |
| 8 | Сроки реализации Программы | 2012 — 2015 г.г. |

9. Целевые индикаторы.

| Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Базовый показатель (Кол-во лифтов, требующих замены за период реализации программы) | ПРОГНОЗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной финансовый год | Планируемый период |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Доля лифтов, отработавших нормативный срок службы, в жилищном фонде, расположенном на территории городского округа г. Бор без программного вмешательства | % | 5 | - | - | 20% | 40% | 100% |
| Доля лифтов, отработавших нормативный срок службы, в жилищном фонде, расположенном на территории городского округа г. Бор при реализации программы |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |

10. Перечень многоквартирных домов,

в которых лифты подлежат замене (модернизации)

| № | ## Адрес многоквартирного дома | ## Год проведения работ по замене (модернизации) лифта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | г. Бор, ул. Первомайская д. 11-а | 2013 |
|  | г. Бор, ул. II-ой Микрорайон д.27 | 2014 |
|  | г. Бор, ул. Фрунзе, д.93 — 1,2,3 подъезды | 2015 |

11.  Объемы и источники финансирования Программы

| Источники финансирования | ## Всего тыс. руб. | ## Стоимость замены (модернизации) лифтов с разбивкой по годам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2012г. | ## 2013г. | ## 2014г. | ## 2015г. |
| Собственники жилых и нежилых помещений многоквартирных домов | 5719,8 | - | 1133,4 | 1162,0 | 3424,4 |
| Местный бюджет — средства найма за не приватизированные жилые помещения, находящиеся в многоквартирном жилом доме, в котором запланирована замена лифта | 272,5 | - | 65,0 | 36,4 | 171,1 |
| ВСЕГО: | 5992,3 | - | 1198,4 | 1198,4 | 3595,5 |

12. Система организации контроля за исполнением  Программы. Реализацию  Программы  осуществляет администрация городского округа город Бор Нижегородской области в лице Управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г. Бор при взаимодействии с управляющими организациями и при взаимодействии с министерством жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.

Контроль за реализацией Программы осуществляет  администрация городского округа город Бор Нижегородской области в лице Управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г. Бор.

13. Планируемые показатели.

1)   Общая, площадь   многоквартирных   домов,   в   которых  должна быть произведена замена (модернизация) лифтов на условиях, предусмотренных Программой:

  - в 2013 г. – 3161,2 м2 общей площади помещений в многоквартирных домах;

  - в 2014 г. – 3307,6 м2 общей площади помещений в многоквартирных домах.

  - в 2015 г. – 5812,4 м2 общей площади помещений в многоквартирных домах.

2) Количество многоквартирных домов, в которых должна быть произведена замена (модернизация) лифтов на условиях, предусмотренных Программой:

  - в 2013 г. - в 1 многоквартирном доме;

  - в 2014 г. - в 1 многоквартирном доме;

  - в 2015 г. - в 1 многоквартирном доме.

3)   Число граждан,  проживающих в многоквартирных домах, в которых должна быть произведена замена (модернизация) лифтов на условиях, предусмотренных Программой:

  - в 2013 г. – 143 человека;

  - в 2014 г. -  171 человек;

  - в 2015 г. -  266 человек.

14. Предельная стоимость капитального ремонта.

Размер удельной стоимости замены лифтов отражен в таблице Приложение 1.

I. Содержание проблемы

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Новые способы управления многоквартирными домами ориентированы на главенствующую роль собственников помещений в многоквартирных домах.

Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 154, пункт 3 статьи 158) возложил обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов на собственников помещений. Одновременно Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 249) и постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (далее - постановление Правительства Российской Федерации № 491) устанавливают обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирном доме.

В соответствии с действующим законодательством собственники помещений в многоквартирных домах помимо прав и обязанностей в отношении принадлежащих им помещений в таких домах несут обязанности по содержанию /в надлежащем состоянии/ общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов и замене (модернизации) лифтов в многоквартирных домах.

### II. Анализ технического состояния лифтов

На сегодняшний день на территории городского округа город Бор Нижегородской области в 16 многоквартирных домах находится 20 пассажирских лифтов.

По выработке нормативного срока эксплуатации лифтов - 25 лет, необходимость их замены потребуется:

в 2013 году — в 1доме — 1 лифт;

в 2014 году — в 1 доме — 1 лифт;

в 2015 году — в 1 доме — 3 лифта.

### III. Основные цели и задачи Программы

Основной целью программы является обеспечение безаварийного и безопасного функционирования лифтов в жилом фонде путем полной замены и модернизации лифтов, отработавших нормативный	 срок службы, в многоквартирных домах в период 2012-2015 г.г., а также создание правовых, экономических и организационных основ для реализации программы.

Целями Программы являются:

1) Обеспечение безопасной и эффективной эксплуатации лифтов в многоквартирных домах.

2) Повышение уровня безопасности граждан и их комфортного передвижения при пользовании лифтами.

3)  Обеспечение  надлежащего состояния общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Правилами и  нормами  технической  эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170.

4)  Внедрение ресурсосберегающих технологий.

Для достижения целей намечается решить следующие задачи:

•  Проведение диагностического обследования лифтов, срок эксплуатации которых приближается или достиг предельного нормативного срока.

• Замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации.

•   Вовлечение собственников помещений в многоквартирных домах в решение вопросов капитального ремонта общего имущества.

•    Повышение уровня безопасности граждан при пользовании лифтами.

•    Внедрение ресурсосберегающих технологий.

III. Срок реализации Программы

Настоящая Программа рассчитана на период – 2012-2015 гг.

IV. Механизм реализации Программы

Анализ технического состояния лифтового хозяйства осуществляется организацией, обеспечивающей его техническое обслуживание. При достижении предельных нормативных сроков работы оборудования, а также в случаях повышения частоты возникновения отказов и сбоев в работе лифта организации, обеспечивающие его техническое обслуживание, вносят в управляющую организацию или товарищество собственников жилья  (или иной формы жилищную организацию) предложение о проведении его замены. Финансирование анализа технического состояния производится за счет платы, собираемой с собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме за техническое обслуживание многоквартирного дома.

Перечень объектов, включаемых в заявку, формируется на основе заявок, поданных управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными кооперативами, составленные с учетом результатов диагностирования технического состояния лифтов.

Отбор подрядных организаций для выполнения работ по замене (модернизации) лифтов в многоквартирных домах осуществляется товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией в порядке, установленном органами исполнительной власти Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством.

Оплата работ по замене (модернизации) лифтов в многоквартирных домах производится на  основании    актов    приемки    работ,    согласованных    с администрацией городского округа город Бор Нижегородской области в лице Управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г. Бор и подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации.

V. Ожидаемые результаты реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы приведет к обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации лифтов в 3 многоквартирных домах, повысит уровень безопасности граждан и их комфортного передвижения при пользовании лифтами,   что   позволит  повысить   степень   обеспеченности  комфортным жильем и соответствующими высоким стандартам качества коммунальными услугами жителей, проживающих в данных многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Бор Нижегородской области.

VI. Основные критерии отбора многоквартирных домов, в которых необходимо проведение замены (модернизации) лифтов

- Технические критерии:

- продолжительность эксплуатации лифта после ввода в эксплуатацию (срок службы);

- техническое (аварийное) состояние лифтов;

- заключение органа по сертификации о предельных сроках эксплуатации лифтов.

- Организационные критерии:

- высокая степень готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению замены (модернизации) лифтов;

- степень готовности многоквартирного дома к проведению работ по замене лифтов (наличие проектной документации, включая смету расходов).

- Финансовые критерии:

Доля софинансирования расходов собственниками помещений в многоквартирных домах.

VII. Порядок привлечения подрядных организаций

- Подрядные организации привлекаются либо ТСЖ, либо управляющей компанией на конкурсной основе.

- Количество подрядчиков для выполнения капитального ремонта не ограничивается.

- Применяются договоры подряда, обеспечивающие защиту интересов ТСЖ и управляющих организаций.

- Минимальное количество предложений – 1.

- Полное наименование организации, местонахождение, государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика.

- Учитывается опыт, репутация, надежность, профессионализм подрядчика.

- Отсутствие участника конкурса в реестре недобросовестных подрядных организаций.

8. Цена; технология; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние не безопасность объектов капитального строительства; сметная документация.

#### VIII. Информационное обеспечение

Информационное обеспечение о ходе подготовки и реализации Программы «Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах на территории городского округа город Бор Нижегородской области» осуществляется в средствах массовой информации городского округа город Бор  на официальном сайте www.borcity.ru.

IX. Система организации управления и контроль за ходом реализации

Программы

Контроль за ходом реализации  Программы осуществляет  администрация городского округа город Бор Нижегородской области в лице Управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г. Бор.

Приложение

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | № подъезда | Год ввода лифта в эксплуатацию | Количество повторных обследований/ дата последнего обследования | Площадь помещений в многоквартирных домах, кв.м. |  |  | Количество лифтов подлежащих замене (модернизации) |  | Коли-чество остановок лифта | Коли-чество планируемых к устано-вке комплексов диспетчерского контроля | Стоимость замены (модернизации) лифтов, тыс. рублей |  |  |  |  | Удельная стоимость замены (модернизации) одного лифта, тыс. рублей/кв. м (стлб.13/стлб.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений | В том числе жилых |  | грузовой | пассажирский |  |  | всего | За счет средств Федерального бюджета | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За чет средств бюджета муниципального образования | За счет средств ТСЖ, других специализированных кооперативов, собственников помещений в МКД |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | Находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | ул. Первомайская, д.11-а |  | 01.08.89 | 0 / 02.2011 | 3161.2 | 2987.0 | 2815.5 |  | 1 | 9 |  | 1198.4 | 0 | 0 | 65.0 | 1133.4 | 0.379 |
| 2 | ул. II-ой Микрорайон, д.27 |  | 01.08.89 | 0 / 09.2010 | 3307.6 | 3307.6 | 3207.1 |  | 1 | 9 |  | 1198.4 | 0 | 0 | 36.4 | 1162.0 | 0.362 |
| 3 | ул. Фрунзе, д.93 | 1 | 01.05.90 | 0 / 03.2011 | 1937.46 | 1932.56 | 1845.22 |  | 1 | 9 |  | 1198.5 | 0 | 0 | 57.05 | 1141.45 | 0.619 |
| 4 | ул. Фрунзе, д.93 | 2 | 01.05.90 | 0 / 03.2011 | 1937.46 | 1932.56 | 1845.22 |  | 1 | 9 |  | 1198.5 | 0 | 0 | 57.05 | 1141.45 | 0.619 |
| 5 | ул. Фрунзе, д.93 | 3 | 01.05.90 | 0 / 03.2011 | 1937.46 | 1932.56 | 1845.22 |  | 1 | 9 |  | 1198.5 | 0 | 0 | 57.05 | 1141.45 | 0.619 |
| х | х | х | х | х | 12281.0 | 12092.3 | 11558.3 |  | 5 | х |  | 5992.3 | 0 | 0 | 272.5 | 5719.8 | 0.520 |