#### Администрация городского округа город Бор

#### Нижегородской области

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### От  07.08.2012                                                                                        № 4178

О внесении изменений в  муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Бор Нижегородской области на             2012 год».

В связи с уточнением стоимости запланированных работ и перезаключением  договоров  на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов администрация городского округа г.Бор  постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Бор  Нижегородской области на 2012 год» ( далее - Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа г.Бор от 15.02.2012 № 796, изложив её в новой редакции.

2. Признать постановление администрации городского округа г.Бор от 20.07.2012 № 3787 «О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа  город Бор Нижегородской области на 2012 год» утратившим силу.

3. Общему отделу администрации городского округа г.Бор обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Борская правда» и размещение на официальном сайте www.borcity.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор  А.Г.Смирнова.

Глава администрации                                                                         А.В.Киселев

О.М.Гурьяшова. , 9-02-45

##### УТВЕРЖДЕНА:

##### Постановлением администрации

городского округа г.Бор

от 15.02.2012 № 796

(в редакции постановления администрации городского округа г.Бор

от 07.08.2012 № 4178

Муниципальная  адресная программа

«Проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Бор Нижегородской области»

#### ПАСПОРТ

муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории

городского округа город Бор

Нижегородской области»

| 1. | Наименование | Муниципальная адресная программа «Проведение Программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Бор Нижегородской области» (далее -Программа). |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| 3. | Заказчик Программы | # Администрация городского округа город Бор |
| 4. | Разработчик Программы | Управление ЖКХ администрации городского округа город Бор |
| 5. | Цели Программы | 1) Обеспечение населения комфортным жильем и соответствующими высоким стандартам качества коммунальными услугами. |
|  |  | 2) Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; |
|  |  | 3) Обеспечение надлежащего состояния общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170; |
|  |  | 4) Развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства. |
| 6. | Задачи Программы | • реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме; |
|  |  | • организация адресной поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах за счет средств федерального и областного бюджетов для проведения капитального ремонта многоквартирных домов; |
|  |  | • создание условий для управления многоквартирными домами на территории городского округа город Бор Нижегородской области. |
| 7. | Сроки реализации Программы | 2012 г. |
| 8. | Перечень основных направлений Программы | • меры государственной поддержки капитального ремонта многоквартирных домов |
|  |  | • развитие общественного самоуправления в жилищной сфере на территории городского округа город Бор Нижегородской области |
| 9. | Исполнитель программы | Администрация городского округа город Бор |

10. Перечень многоквартирных домов, подлежащих ремонту:

| № | ## Адрес многоквартирного дома |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | г. Бор, ул. Октябрьская д.90 |
|  | г. Бор, ул. 2-ой Микрорайон д.2 |
|  | г. Бор, ул.С.Везломцева д.17 |
|  | г. Бор, ул.Интернациональная д.66 |
|  | г.Бор, п.Неклюдово, кв.Дружба д.10а |
|  | г. Бор, ул. Фрунзе д.93 |
|  | г. Бор, мкр. Красногорка д.13 |
|  | г.Бор, ул. Махалова д.25 |
|  | г.Бор, ул. Махалова д.20 |
|  | г.Бор, ул. Советская д.4 |
|  | г.Бор, п.Большое Пикино, ул. Сосновая д.27 |
|  | г.Бор, п.Неклюдово, ул.Вокзальная д.99 |
|  | г.Бор, п.Неклюдово, ул.Трудовая д.1 |
|  | г.Бор, п.Октябрький, ул. К.Марка д.2 |
|  | г.Бор, п.Октябрьский, ул. Победы д.22 |
|  | г.Бор, п.Октябрьский, ул. Победы д.2 |
|  | г.Бор, п.Октябрьский, ул. Победы д.16 |
|  | Город областного значения Бор, Останкинский с/с, сп.Останкино, ул. Школьная д.23 |
|  | Город областного значения Бор, Останкинский с/с, сп.Останкино, ул. Школьная д.44 |
|  | Город областного значения Бор, Останкинский с/с, сп.Останкино, ул. Школьная д.32 |
|  | Город областного значения Бор, Редькинский с/с, сп.Ч.Борское, ул. Октябрьская д.17 |
|  | Город областного значения Бор, Память Парижской Коммуны с/с, сп. Память Парижской Коммуны, ул. Мира д.9 |
|  | Город областного значения Бор, Ситниковский с/с, сп. Железнодорожный, ул. Новостройка д.1 |
|  | Город областного значения Бор, Ситниковский с/с, сп. Железнодорожный, ул. Центральная д.16 |
|  | Город областного значения Бор, Ситниковкий с/с, сп.Ситники, ул. Центральная д.25 |
|  | Город областного значения Бор, Кантауровский с/с , с.Кантаурово, ул. Совхозная д.22 |
|  | Город областного значения Бор, Линдовский с/с, с.Линда, ул. Школьная д.2 |
|  | Город областного значения Бор, Линдовский с/с, с.Линда, ул. Школьная д.11 |
|  | Город областного значения Бор, Линдовский с/с, с.Чистое поле, д.22 |

11. Объемы и источники финансирования Программы

| Источники финансирования | ## 2012 г. |
| --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 34787,827 тыс. руб. |
| Областной бюджет | 8535,000 тыс. руб. |
| Федеральный бюджет | 22362,000 тыс. руб. |
| (средства Фонда содействия |  |
| реформированию ЖКХ) |  |
| Местный бюджет | 2134,042 тыс. руб. |
| Собственники жилых и нежилых помещений многоквартирных домов | 1756,785 тыс. руб. |

12. Планируемые показатели.

1)   Общая, площадь   многоквартирных   домов,   в   которых  должен   быть произведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Программой:

1.1) в 2012 г.  66,88  тыс. м2 общей площади жилых помещений.

2) Количество многоквартирных домов, в которых должен быть произведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Программой:

2.1) в 2012 г.  29 многоквартирных домов.

3)   Число граждан,  проживающих в многоквартирных домах, в которых должен быть произведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Программой:

3.1) в 2012 гг. 3248 человек.

13. Предельная стоимость капитального ремонта.

- Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления

- Ремонт крыш

- Утепление и ремонт фасадов

Размер предельной стоимости отражен в таблице Приложения № 1.

I. Содержание проблемы

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Новые способы управления многоквартирными домами ориентированы на главенствующую роль собственников помещений в многоквартирных домах.

Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 154, пункт 3 статьи 158) возложил обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов на собственников помещений. Одновременно Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 249) и постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (далее - постановление Правительства Российской Федерации № 491) устанавливают обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирном доме.

В соответствии с действующим законодательством собственники помещений в многоквартирных домах помимо прав и обязанностей в отношении принадлежащих им помещений в таких домах несут обязанности по содержанию /в надлежащем состоянии/ общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов. В связи с высокой стоимостью капитального ремонта необходимо оказание государственной поддержки для его введения с учетом степени износа домов, с привлечением средств граждан - Собственников помещений в многоквартирных домах.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, предоставления качественных коммунальных услуг   гражданам,   проживающим   в   многоквартирных   домах,   на  территории городского округа город Бор должны быть созданы условия для управления многоквартирными домами.

Независимо от формы собственности жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах должны выбрать один из следующих способов управления:

1)      непосредственное     управление      собственниками      помещений     в многоквартирном доме;

2)  управление товариществом собственников жилья (далее - ТСЖ) либо жилищным   кооперативом   или   иным   специализированным   потребительским кооперативом;

3) управление управляющей организацией.

Наиболее значимыми препятствиями при выборе способа управления многоквартирными домами, а особенно создания товариществ собственников жилья является неудовлетворительное техническое состояние многоквартирных домов в связи с многолетним неустранением неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

### II. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

1.  Обеспечение населения комфортным жильем и коммунальными услугами, соответствующими высоким стандартам качества.

2.  Устранение   неисправностей   изношенных   конструктивных   элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

3.  Обеспечение      надлежащего      состояния      общего      имущества      в многоквартирных домах в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного  фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170.

4.  Создание   условий   для   управления   многоквартирными   домами   на

территории городского округа город Бор Нижегородской области и развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства.

Создание условий для управления многоквартирными домами и развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства осуществляется для:

-    удовлетворения    жилищных    потребностей    собственников    помещений    в многоквартирных домах, защиты их потребительских интересов и прав;

- развития самоуправления в жилищной сфере;

-  де монополизации и развития конкурентных отношений на рынке управления многоквартирными домами.

Создание условий для управления многоквартирными домами и развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства осуществляется на основе принципов:

- добровольности создания и деятельности объединений собственников помещений в    многоквартирных     домах    (ТСЖ,     жилищных,     жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов);

- обеспечения равных условий деятельности организаций в сфере управления многоквартирными домами независимо от их организационно-правовой формы.

Создание условий для управления многоквартирными домами и развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства может осуществляться в таких формах, как:

-  обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, ранее находившихся в государственной (муниципальной) собственности, в которых избран способ управления;

-  предоставление государственной поддержки управляющим организациям, ТСЖ, жилищным,  жилищно-строительным  кооперативам  или иным специализированным  потребительским   кооперативам      для      проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Для достижения целей намечается решить следующие задачи:

• Организовать       адресную      поддержку       собственников      помещений

многоквартирных  домов городского округа город Бор Нижегородской  области     за счет  средств  федерального,  областного, местного бюджетов для проведения капитального ремонта.

• Реализовать механизм софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме.

• Создать условия для управления многоквартирными домами, их содержания

и ремонта на территории  городского округа город Бор Нижегородской области.

III. Срок реализации Программы

Настоящая Программа рассчитана на период – 2012 г.

IV. Ожидаемые результаты реализации Программы

| Виды работ | Количество домов | Объем |
| --- | --- | --- |
| Ремонт кровли, тыс.кв.м | 27 | 21,16 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, тыс.п.м | 2 | 3,21 |
| Установка приборов учета потребления ресурсов и (или) узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), штук. | 27 | 58 |
| Ремонт и замена лифтового оборудования, ед. | - | - |
| Ремонт подвальных помещений, тыс.кв.м | - | - |
| Утепление и ремонт фасадов, тыс.кв.м | 4 | 4,52 |

Ожидаемые результаты реализации Программы отражены в таблицах Приложений  №2, № 3.

Выполнение мероприятий Программы приведет к улучшению технического состояния 29 многоквартирных домов городского округа город Бор,   что   позволит  повысить   степень   обеспеченности  комфортным жильем и соответствующими высоким стандартам качества коммунальными услугами.

V. Основные критерии отбора многоквартирных домов для проведения капитального ремонта.

- Технические критерии:

1.1. год ввода в эксплуатацию ;

1.2. продолжительность эксплуатации многоквартирного дома:

1.3.техническое состояние объектов общего имущества в многквартирном доме ;

  - комплексность капитального ремонта ( включение в него всех или части установленных Федеральным законом видов работ при условии объективной потребности в их проведении):

- в перечень работ должны включаться те виды работ, капитальный ремонт по которым осуществлялся не ранее чем за 10 лет до включения дома в муниципального адресную программу. Данное условие не применяется при наличии угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме ;1.5.качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта ( приоритет-повышение энергоэффективности).

- Организационные критерии:

2.1. высокая степень готовности собственников помещений в многоквартирных домах  к проведению капитального ремонта:

- выбор способа управления многоквартирным домом, и выбранный способ реализован посредством управления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо управления управляющей организацией ;

- наличие протоколов общих собраний собственников об участии в муниципальной программе капитального ремонта.

2.2. готовность дома к капитальному ремонту ( наличие проектной документации, включая смету расходов).

- Финансовые критерии:

3.1. доля финансирования собственников помещений –не менее  5%;

VI. Механизм реализации Программы

Средства из Фонда содействия реформированию ЖКХ, средства бюджета Нижегородской области полученные в виде финансовой поддержки на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов  включенных в региональную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2012 году на территории Нижегородской области»( далее региональная адресная программа), поступают в местный бюджет.

Денежные средства полученные из Фонда, бюджета Нижегородской области, а так же денежные средства, предусмотренные в бюджете муниципального образования на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год и денежные средства по оплате  капитального ремонта  многоквартирного дома в доле помещений находящихся в муниципальной собственности, распределяются  между домами включенными в региональную адресную программу в соответствии с таблицей Приложения № 1.

Денежные средства  из бюджета городского округа г.Бор направляются на отдельные банковские счета товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, которые осуществляют управление многоквартирным домом.	Условием финансовой поддержки является решение (протокол) внеочередного общего собрания собственников помещений  в многоквартирном доме об участии многоквартирного дома в Программе и о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома собственниками жилых помещений в размере не менее чем пять процентов от общего объема средств, предоставленных на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии действующим законодательством.

Отбор подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о порядке привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом и иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений  в многоквартирном доме управляющей организацией подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставленных  в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 30.03.2011 № 216 (с учетом изменений внесенных Постановлением Правительства Нижегородской области от 19.12.2011 №1053) и «Методическими рекомендациями по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с

использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», утвержденными Правлением Фонда 5 октября 2010 года протокол № 194.

Оплата работ по капитальному ремонту многоквартирных домов  производится на основании актов о приемке выполненных работ ( КС-2), согласованных администрацией и подписанных уполномоченными лицами от товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива и иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений  в многоквартирном доме управляющей организацией.

Приемка в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома подтверждается подписанием акта приемки комиссией. Акт приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома утверждается общим собранием  собственников помещений в многоквартирном доме большинством ( не менее двух третей) голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме оформляется протоколом.

VII. Система организации контроля за исполнением  Программы.

Организацию реализации Программы  осуществляет Управление ЖКХ  администрации городского округа город Бор при взаимодействии с управляющими организациями, обслуживающими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, жилищно-строительными кооперативами, иными специализированными потребительскими кооперативами и при взаимодействии с министерством жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Управление ЖКХ  администрации городского округа город Бор Нижегородской области.

Приложения к муниципальной адресной программе:

Приложение 1 «Перечень многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Бор Нижегородской области в 2012 году»;

Приложение  2 «Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Бор Нижегородской области в 2012 году»;

Приложение  3 «Реестр многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу  проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Бор Нижегородской области в 2012 году»;

Приложение  4 «Выписка из технических паспортов многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Бор Нижегородской области в 2012 году ».

__________________________________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 К муниципальной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Бор Нижегородской области на 2012 год», утвержденную постановлению администрации городского округа город Бор от 15.02.2012 № 796, в редакции постановления администрации городского округа г.Бор от 07.08.2012 № 4178 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| включенных в муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Бор Нижегородской области в 2012 году». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Адрес многоквартирных домов | Год |  |  |  | Материал стен |  | Количество этажей | Количество подъездов |  | Общая площадь МКД, всего |  | Площадь помещений МКД |  |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы |  | Вид работ |  | Стоимость капитального ремонта, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта, тыс.руб./кв.метр общей площади помещений в МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | Ввода в эксплуатацию |  | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств Фонда |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |  | предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование | ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  | руб. |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73358.00 |  | 66881.10 |  | 59783.19 |  |  | 3248 |  |  |  | 34787827 |  | 22362000 |  | 8535000 |  | 2134042 | 1756785 |  |  |  |
| 1 | г. Бор, ул. Октябрьская д. 90 | 1975 |  | не было |  | кирпич |  | 5 | 5 |  | 3720.00 |  | 3405.00 |  | 3121.90 |  |  | 164 |  | ЧАСТ |  | 1476382 |  | 949036 |  | 362232 |  | 90559 | 74555 | 434 | 2665 | 09.2012 |
| 2 | г. Бор, ул. 2-й микрорайон д.2 | 1968 |  | не было |  | кирпич |  | 5 | 4 |  | 3866.50 |  | 3602.10 |  | 2549.10 |  |  | 178 |  | ЧАСТ |  | 1478698 |  | 950526 |  | 362799 |  | 90702 | 74671 | 411 | 2665 | 09.2012 |
| 3 | г.Бор, ул. С. Везломцева д.17 | 1963 |  | не было |  | кирпич |  | 4 | 2 |  | 1355.20 |  | 1252.20 |  | 1112.80 |  |  | 54 |  | ЧАСТ |  | 1314349 |  | 844878 |  | 322476 |  | 80620 | 66375 | 1050 | 2665 | 09.2012 |
| 4 | г. Бор, ул. Интернациональная д. 66 | 1958 |  | не было |  | кирпич |  | 2 | 1 |  | 304.40 |  | 279.00 |  | 279.00 |  |  | 26 |  | ЧАСТ |  | 380440 |  | 244551 |  | 93341 |  | 23336 | 19212 | 1364 | 2665 | 09.2012 |
| 5 | г. Бор п. Неклюдово, кв. Дружба д. 10А | 1972 |  | не было |  | кирпич |  | 5 | 4 |  | 3553.70 |  | 3286.20 |  | 2979.50 |  |  | 160 |  | ЧАСТ |  | 1485855 |  | 955124 |  | 364555 |  | 91140 | 75036 | 452 | 2665 | 09.2012 |
| 6 | г. Бор, ул. Фрунзе д. 93 | 1989 |  | не было |  | панель |  | 9 | 3 |  | 6684.94 |  | 5843.94 |  | 5567.24 |  |  | 274 |  | ЧАСТ |  | 1590263 |  | 1022239 |  | 390172 |  | 97544 | 80308 | 272 | 2665 | 09.2012 |
| 7 | г. Бор, мкр. Красногорка, д. 13 | 1996 |  | не было |  | панель |  | 5 | 3 |  | 3706.41 |  | 3298.31 |  | 2369.81 |  |  | 140 |  | ЧАСТ |  | 930283 |  | 597996 |  | 228246 |  | 57062 | 46979 | 282 | 2665 | 09.2012 |
| 8 | г.Бор, ул.Махалова д.25 | 1972 |  | не было |  | панель |  | 5 | 4 |  | 3859.40 |  | 3581.00 |  | 3467.80 |  |  | 191 |  | ЧАСТ |  | 1747675 |  | 1123425 |  | 428793 |  | 107199 | 88258 | 488 | 2665 | 09.2012 |
| 9 | г.Бор, ул.Махалова д.20 | 1967 |  | не было |  | панель |  | 5 | 3 |  | 2819.92 |  | 2610.82 |  | 2522.32 |  |  | 123 |  | ЧАСТ |  | 1170961 |  | 752706 |  | 287296 |  | 71825 | 59135 | 449 | 2665 | 09.2012 |
| 10 | г. Бор, ул. Советская д. 4 | 1985 |  | не было |  | панель |  | 5 | 8 |  | 6637.80 |  | 5966.00 |  | 5721.10 |  |  | 238 |  | ЧАСТ |  | 2456031 |  | 1578764 |  | 602588 |  | 150649 | 124030 | 412 | 2665 | 09.2012 |
| 11 | г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Сосновая д. 27 | 1985 |  | не было |  | кирпич |  | 3 | 3 |  | 2051.40 |  | 1933.40 |  | 1411.60 |  |  | 75 |  | ЧАСТ |  | 1563941 |  | 1005319 |  | 383714 |  | 95929 | 78979 | 809 | 2665 | 09.2012 |
| 12 | г. Бор, п. Неклюдово, ул. Вокзальная д. 99 | 1986 |  | не было |  | кирпич |  | 3 | 3 |  | 1987.80 |  | 1839.10 |  | 1663.70 |  |  | 112 |  | ЧАСТ |  | 1109503 |  | 713201 |  | 272217 |  | 68055 | 56030 | 603 | 2665 | 09.2012 |
| 13 | г. Бор, п. Неклюдово, ул. Трудовая д. 1 | 1964 |  | не было |  | кирпич |  | 4 | 2 |  | 1362.60 |  | 1264.70 |  | 1139.30 |  |  | 74 |  | ЧАСТ |  | 934115 |  | 600459 |  | 229186 |  | 57297 | 47173 | 739 | 2665 | 09.2012 |
| 14 | г. Бор, п. Октябрьский, ул. К. Маркса д.2 | 1989 |  | не было |  | панель |  | 3 | 3 |  | 1423.69 |  | 1294.39 |  | 1202.59 |  |  | 66 |  | ЧАСТ |  | 916606 |  | 589204 |  | 224890 |  | 56223 | 46289 | 708 | 2665 | 09.2012 |
| 15 | г. Бор, п. Октябрьский, ул.Победы д.22 | 1996 |  | не было |  | кирпич |  | 5 | 7 |  | 5501.42 |  | 4966.02 |  | 4634.21 |  |  | 243 |  | ЧАСТ |  | 1254273 |  | 806260 |  | 307737 |  | 76935 | 63341 | 253 | 2665 | 09.2012 |
| 16 | г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы д. 2 | 1965 |  | не было |  | кирпич |  | 2 | 3 |  | 611.90 |  | 552.50 |  | 453.10 |  |  | 20 |  | ЧАСТ |  | 438211 |  | 281686 |  | 107515 |  | 26880 | 22130 | 793 | 2665 | 09.2012 |
| 17 | г. Бор, п. Октябрьский, ул.Победы д.16 | 1979 |  | не было |  | панель |  | 5 | 6 |  | 4422.90 |  | 3920.90 |  | 3920.90 |  |  | 185 |  | ЧАСТ |  | 3839712 |  | 2468211 |  | 942076 |  | 235520 | 193905 | 979 | 2665 | 09.2012 |
| 18 | Город областного значения Бор, Останкинский с/с, сп. Останкино, ул.Школьная д.23 | 1977 |  | не было |  | кирпич |  | 3 | 3 |  | 1611.10 |  | 1441.10 |  | 1256.00 |  |  | 78 |  | ЧАСТ |  | 877569 |  | 564111 |  | 215312 |  | 53829 | 44317 | 609 | 2665 | 09.2012 |
| 19 | Город областного значения Бор, Останкинский с/с, сп. Останкино, ул.Школьная д. 44 | 1988 |  | не было |  | панель |  | 3 | 3 |  | 1402.00 |  | 1274.10 |  | 717.50 |  |  | 76 |  | ЧАСТ |  | 838268 |  | 538847 |  | 205670 |  | 51418 | 42333 | 658 | 2665 | 09.2012 |
| 20 | Город областного значения Бор, Останкинский с/с, сп. Останкино, ул.Школьная д.32 | 1982 |  | не было |  | кирпич |  | 3 | 3 |  | 1661.80 |  | 1547.10 |  | 1247.30 |  |  | 67 |  | ЧАСТ |  | 948554 |  | 609740 |  | 232728 |  | 58184 | 47902 | 613 | 2665 | 09.2012 |
| 21 | Город областного значения Бор, Редькинский с/с, сп.Ч.Борское, ул.Октябрьская д.17 | 1986 |  | не было |  | кирпич |  | 3 | 3 |  | 1932.50 |  | 1803.20 |  | 1673.40 |  |  | 89 |  | ЧАСТ |  | 1071968 |  | 689073 |  | 263008 |  | 65753 | 54134 | 594 | 2665 | 09.2012 |
| 22 | Город областного значения Бор, Память Парижской Коммуны с/с, сп. Память Парижской Коммуны, ул.Мира д.9 | 1994 |  | не было |  | кирпич |  | 5 | 6 |  | 4740.75 |  | 4462.35 |  | 4147.25 |  |  | 242 |  | ЧАСТ |  | 814252 |  | 523410 |  | 199777 |  | 49945 | 41120 | 182 | 2665 | 09.2012 |
| 23 | Город областного значения Бор, Ситниковский с/с, сп.Железнодорожный, ул. Новостройка д.1 | 1969 |  | не было |  | кирпич |  | 2 | 2 |  | 786.40 |  | 727.70 |  | 576.70 |  |  | 42 |  | ЧАСТ |  | 842127 |  | 541329 |  | 206616 |  | 51655 | 42527 | 1157 | 2665 | 09.2012 |
| 24 | Город областного значения Бор, Ситниковский с/с, сп.Железнодорожный, ул.Центральная д.16 | 1959 |  | не было |  | кирпич |  | 2 | 1 |  | 439.50 |  | 397.20 |  | 397.20 |  |  | 18 |  | ЧАСТ |  | 836451 |  | 537680 |  | 205223 |  | 51307 | 42241 | 2106 | 2665 | 09.2012 |
| 25 | Город областного значения Бор, Ситниковский с/с, сп.Ситники, ул. Центральная д. 25 | 1959 |  | не было |  | кирпич |  | 2 | 2 |  | 574.57 |  | 540.27 |  | 540.27 |  |  | 24 |  | ЧАСТ |  | 945168 |  | 607564 |  | 231898 |  | 57975 | 47731 | 1749 | 2665 | 09.2012 |
| 26 | Город областного значения Бор, Кантауровский с/с, с. Кантаурово, ул.Совхозная д.22 | 1982 |  | не было |  | кирпич |  | 3 | 3 |  | 1985.50 |  | 1837.00 |  | 1672.00 |  |  | 95 |  | ЧАСТ |  | 1280000 |  | 822798 |  | 314049 |  | 78513 | 64640 | 697 | 2665 | 09.2012 |
| 27 | Город областного значения Бор, Линдовский с/с, с.Линда, ул. Школьная д.2 | 1986 |  | не было |  | кирпич |  | 3 | 3 |  | 1726.00 |  | 1575.70 |  | 1358.60 |  |  | 68 |  | ЧАСТ |  | 1006309 |  | 646866 |  | 246899 |  | 61725 | 50819 | 639 | 2665 | 09.2012 |
| 28 | Город областного значения Бор, Линдовский с/с, с.Линда, ул. Школьная д.11 | 1973 |  | не было |  | панель |  | 3 | 2 |  | 1058.20 |  | 968.90 |  | 925.40 |  |  | 50 |  | ЧАСТ |  | 582497 |  | 374436 |  | 142916 |  | 35730 | 29415 | 601 | 2665 | 09.2012 |
| 29 | Город областного значения Бор, Линдовский с/с, с.Чистое поле, д.22 | 1978 |  | не было |  | панель |  | 3 | 3 |  | 1569.70 |  | 1410.90 |  | 1155.60 |  |  | 76 |  | ЧАСТ |  | 657366 |  | 422561 |  | 161071 |  | 40536 | 33198 | 466 | 2665 | 09.2012 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | К муниципальной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Бор Нижегородской области на 2012 год», утвержденную постановлению администрации городского округа город Бор от 15.02.2012 № 796, в редакции постановления администрации городского округа г.Бор от 07.08.2012 № 4178 |  |  |  |  |  |  |
|  | Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Бор Нижегородской области в 2012 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | всего | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  | 4 квартал | всего |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. |  | руб | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| 1. | город Бор | 73358.00 | 3248 |  |  | 29 |  | 29 |  |  | 34787827 |  |  | 34787827 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 К муниципальной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Бор Нижегородской области на 2012 год», утвержденную постановлению администрации городского округа город Бор от 15.02.2012 № 796, в редакции постановления администрации городского округа г.Бор От 07.08.2012 № 4178 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реестр многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Бор Нижегородской области в 2012 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД |  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт крыши |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт подвальных помещений |  | Утепление и ремонт фасадов |  | Ремонт фундаментов |  |  | Энергетическое обследование дома |
|  |  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб. м. |  | руб. | руб. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
|  | ИТОГО: |  | 34787827 | 1693400 | 4605072 | 21 168.10 | 27143587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 529.00 | 1345768 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1 | г. Бор, ул. Октябрьская д. 90 |  | 1476382 |  | 300753 | 1011.50 | 1175629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Бор, ул. 2-й микрорайон д.2 |  | 1478698 |  | 34082 | 896.00 | 1444616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г.Бор, ул. С. Везломцева д.17 |  | 1314349 | 1089901 | 224448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Бор, ул. Интернациональная д. 66 |  | 380440 |  | 112276 | 274.00 | 268164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Бор п. Неклюдово, кв. Дружба д. 10А |  | 1485855 |  | 172383 | 1096.00 | 1313472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Бор, ул. Фрунзе д. 93 |  | 1590263 |  | 251328 | 898.00 | 1338935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Бор, мкр. Красногорка, д. 13 |  | 930283 |  | 247357 | 829.50 | 682926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г.Бор, ул.Махалова д.25 |  | 1747675 |  |  | 987.00 | 1190751 |  |  |  |  | 2380.00 | 556924 |  |  |  |  |
| 9 | г.Бор, ул.Махалова д.20 |  | 1170961 |  | 152943 | 747.00 | 1018018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г.Бор, ул. Советская д.4 |  | 2456031 |  | 227865 | 1456.20 | 2228166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Сосновая д. 27 |  | 1563941 |  | 151931 | 922.00 | 1412010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Бор, п. Неклюдово, ул. Вокзальная д. 99 |  | 1109503 |  | 170451 | 855.00 | 939052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Бор, п. Неклюдово, ул. Трудовая д. 1 |  | 934115 |  | 171447 | 545.00 | 762668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Бор, п. Октябрьский, ул. К. Маркса д.2 |  | 916606 |  | 194029 | 712.70 | 552794 |  |  |  |  | 1030.00 | 169783 |  |  |  |  |
| 15 | г. Бор, п. Октябрьский, ул.Победы д.22 |  | 1254273 |  | 329794 | 1349.00 | 924479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы д. 2 |  | 438211 |  | 146499 | 490.20 | 291712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Бор, п. Октябрьский, ул.Победы д.16 |  | 3839712 |  | 120390 | 1310.00 | 3719322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Город областного значения Бор, Останкинский с/с, сп. Останкино, ул.Школьная д.23 |  | 877569 |  | 168847 | 507.00 | 708722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Город областного значения Бор, Останкинский с/с, сп. Останкино, ул.Школьная д.44 |  | 838268 |  | 137914 | 550.20 | 700354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Город областного значения Бор, Останкинский с/с, сп. Останкино, ул.Школьная д.32 |  | 948554 |  | 131310 | 658.00 | 817244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Город областного значения Бор, Редькинский с/с, сп.Ч.Борское, ул.Октябрьская д.17 |  | 1071968 |  | 158406 | 978.00 | 913562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Город областного значения Бор, Память Парижской Коммуны с/с, сп.Память Парижской Коммуны, ул. Мира д.9 |  | 814252 | 603499 | 210753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Город областного значения Бор, Ситниковский с/с, сп.Железнодорожный, ул. Новостройка д.1 |  | 842127 |  | 144420 | 596.80 | 697707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Город областного значения Бор, Ситниковский с/с, сп.Железнодорожный, ул.Центральная д.16 |  | 836451 |  | 146056 | 315.00 | 391965 |  |  |  |  | 430.00 | 298430 |  |  |  |  |
| 25 | Город областного значения Бор, Ситниковский с/с, сп.Ситники, ул. Центральная д. 25 |  | 945168 |  | 62645 | 472.00 | 561892 |  |  |  |  | 689.00 | 320631 |  |  |  |  |
| 26 | Город областного значения Бор, Кантауровский с/с, с.Кантаурово, ул. Совхозная д. 22 |  | 1280000 |  | 133591 | 947.00 | 1146409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Город областного значения Бор, Линдовский с/с, с.Линда, ул. Школьная д. 2 |  | 1006309 |  | 167664 | 732.00 | 838645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Город областного значения Бор, Линдовский с/с, с.Линда, ул. Школьная д. 11 |  | 582497 |  | 135490 | 468.00 | 447007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Город областного значения Бор, Линдовский с/с, с.Чистое поле д. 22 |  | 657366 |  |  | 565.00 | 657366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | К муниципальной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Бор Нижегородской области на 2012 год», утвержденную постановлению администрации городского округа город Бор от 15.02.2012 № 796, в редакции постановления администрации городского округа г.Бор от 07.08.2012 № 4178 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выписка из технических паспортов многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Бор Нижегородской области в 2012 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД | отопление |  | ХВС |  | ГВС |  | Электроснабжение |  |  | Удельная тепловая энергия на отопление и вентиляцию за отопительный период фактический |  |
|  |  |  | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ |  |  |  |
|  |  | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вт/[куб.м*С] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| Итого по городу Бор |  | 73358 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |
| 1 | г. Бор, ул. Октябрьская д.90 | 3720.00 | центральное | нет | центральное | нет | центральное | нет | центральное | Меркурий 230АМ-02 |  | 2684.50 |  |
| 2 | г. Бор, ул. 2-й микрорайон д.2 | 3866.50 | индивидуальное | нет | центральное | нет | индивидуальное | нет | центральное | Меркурий 230АМ-02 |  | 3217.60 |  |
| 3 | г.Бор, ул. С. Везломцева д.17 | 1355.20 | центральное | нет | центральное | нет | центральное | нет | центральное | Меркурий 201,5 |  | 3265.70 |  |
| 4 | г. Бор, ул. Интернациональная д. 66 | 304.40 | центральное | нет | центральное | нет | индивидуальное | нет | центральное | Меркурий 230 АМ-01 |  | 3481.30 |  |
| 5 | г. Бор, п. Неклюдово, кв. Дружба д. 10А | 3553.70 | центральное | нет | центральное | нет | индивидуальное | нет | центральное | Меркурий 230 АМ-03 |  | 2905.70 |  |
| 6 | г. Бор, ул. Фрунзе д. 93 | 6684.94 | центральное | нет | центральное | нет | центральное | нет | центральное | Меркурий 231-АМ-01 |  | 2684.90 |  |
| 7 | г. Бор, мкр. Красногорка, д. 13 | 3706.41 | центральное | нет | центральное | нет | центральное | нет | центральное | Меркурий 231 АМ-01 |  | 2685.30 |  |
| 8 | г.Бор, ул.Махалова д.25 | 3859.40 | центральное | ВСТН-50 | центральное | ОСВУ-40 | индивидуальное | нет | центральное | Меркурий 201,5 |  | 3033.50 |  |
| 9 | г.Бор, ул.Махалова д.20 | 2819.92 | центральное | нет | центральное | нет | индивидуальное | нет | центральное | Меркурий 230 АМ-02 |  | 2901.80 |  |
| 10 | г. Бор, ул. Советская д. 4 | 6637.80 | центральное | ВСТН-65 | центральное | ВСХН д40 | центральное | ВСТН-50 | центральное | нет |  | 2370.50 |  |
| 11 | г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Сосновая д. 27 | 2051.40 | центральное | нет | центральное | нет | индивидуальное | нет | центральное | Меркурий 230 АМ-02 |  | 3023.80 |  |
| 12 | г. Бор, п. Неклюдово, ул. Вокзальная д. 99 | 1987.80 | центральное | нет | центральное | нет | индивидуальное | нет | центральное | Меркурий 230 АМ-02 |  | 3265.80 |  |
| 13 | г. Бор, п. Неклюдово, ул. Трудовая д. 1 | 1362.60 | центральное | нет | центральное | нет | индивидуальное | нет | центральное | Меркурий 230 АМ-02 |  | 3184.30 |  |
| 14 | г. Бор, п. Октябрьский, ул. К. Маркса д.2 | 1423.69 | центральное | нет | центральное | нет | центральное | нет | центральное | Меркурий 230 АМ-02 |  | 3001.20 |  |
| 15 | г. Бор, п. Октябрьский, ул.Победы д.22 | 5501.42 | центральное | нет | центральное | нет | центральное | нет | центральное | Меркурий 230 АМ-02 |  | 2684.50 |  |
| 16 | г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы д. 2 | 611.90 | центральное | нет | центральное | нет | центральное | нет | центральное | Меркурий 230 |  | 3776.45 |  |
| 17 | г. Бор, п. Октябрьский, ул.Победы д.16 | 4422.90 | центральное | нет | центральное | ВМХ-50 | индивидуальное | нет | центральное | ЦЭ 6805 (5-7,5) |  | 2684.30 |  |
| 18 | Город областного значения Бор, Останкинский с/с, сп. Останкино, ул.Школьная д.23 | 1611.10 | центральное | нет | центральное | нет | индивидуальное | нет | центральное | Меркурий 230 АМ-02 |  | 3121.30 |  |
| 19 | Город областного значения Бор, Останкинский с/с, сп. Останкино, ул.Школьная д. 44 | 1402.00 | центральное | нет | центральное | нет | индивидуальное | нет | центральное | Меркурий 230 |  | 3224.65 |  |
| 20 | Город областного значения Бор, Останкинский с/с, сп. Останкино, ул.Школьная д.32 | 1661.80 | центральное | нет | центральное | нет | индивидуальное | нет | центральное | Меркурий 230 АМ-02 |  | 3120.70 |  |
| 21 | Город областного значения Бор, Редькинский с/с, сп.Ч.Борское, ул.Октябрьская д.17 | 1932.50 | центральное | нет | центральное | нет | индивидуальное | нет | центральное | Меркурий 230 АМ-02 |  | 2975.80 |  |
| 22 | Город областного значения Бор, Память Парижской Коммуны с/с, сп. Память Парижской Коммуны, ул.Мира д.9 | 4740.75 | центральное | нет | центральное | нет | индивидуальное | нет | центральное | Меркурий 230АRT-03 |  | 2684.90 |  |
| 23 | Город областного значения Бор, Ситниковский с/с, сп.Железнодорожный, ул.Новостройка д.1 | 786.40 | центральное | нет | центральное | нет | индивидуальное | нет | центральное | Меркурий 230 АМ-01 |  | 3638.20 |  |
| 24 | Город областного значения Бор, Ситниковский с/с, сп.Железнодорожный, ул.Центральная д.16 | 439.50 | центральное | нет | центральное | нет | индивидуальное | нет | центральное | Меркурий 230 АМ-01 |  | 3914.70 |  |
| 25 | Город областного значения Бор, Ситниковский с/с, сп.Ситники, ул. Центральная д. 25 | 574.57 | центральное | нет | центральное | нет | индивидуальное | нет | центральное | Меркурий 230 АМ-01 |  | 3698.00 |  |
| 26 | Город областного значения Бор, Кантауровский с/с, с. Кантаурово, ул.Совхозная д.22 | 1985.50 | центральное | нет | центральное | нет | нет | нет | центральное | Меркурий 230 АМ |  | 2264.62 |  |
| 27 | Город областного значения Бор, Линдовский с/с, с.Линда, ул. Школьная д.2 | 1726.00 | центральное | нет | центральное | СКБ-40 | центральное | нет | центральное | Меркурий 230 |  | 2633.28 |  |
| 28 | Город областного значения Бор, Линдовский с/с, с.Линда, ул. Школьная д.11 | 1058.20 | центральное | нет | центральное | СКБ-40 | центральное | нет | центральное | Меркурий 230 |  | 3038.4 |  |
| 29 | Город областного значения Бор, Линдовский с/с, с.Чистое поле, д.22 | 1569.70 | индивидуальное | нет | центральное | СКБ-32 | нет | нет | центральное | Меркурий 230 |  | 2357.87 |  |

________________________________________