#### Администрация городского округа город Бор

#### Нижегородской области

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### От 01.08.2019                                                                                                     № 4179

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Бор от 01.09.2015 № 4393

Администрация городского округа Бор  постановляет:

1. В связи с внесением изменений в Закон Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», внести изменения в Порядок проведения согласования актов приемки выполненных услуг и (или) работ администрацией городского округа г.Бор Нижегородской области при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Бор, утвержденный постановлением администрации от 01.09.2015 № 4393(в редакции постановления № 5249 от 10.11.2016), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Внести в состав комиссии по согласованию актов приемки выполненных услуг и (или) работ администрацией городского округа город Бор Нижегородской области при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г.Бор, утвержденной постановлением администрации от 01.09.2015 № 4393 (в редакции  постановления № 5249 от 10.11.2016), следующие изменения:

2.1. Ввести в состав комиссии:

- Кувтыреву О.А.- ведущего специалиста службы капитального ремонта многоквартирных домов  Управления ЖКХ администрации городского округа г.Бор и назначить секретарем комиссии;

- Косовских Е.А.- директора ООО УК «Волга-Бор»;

- Сингатулина И.Г.-генерального директора ООО «Мередиан»

2.2. Вывести из состава комиссии:

- Тихонова М.С.; Чекушину Н.В.; Гурьяшову О.М..

3. Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Е.А.Копцова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru.

Глава администрации                                                                              А.В.Киселев

О.М.Гурьяшова

9-02-45

# Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа г.Бор

от 01.08.2019  № 4179

Утвержден

постановлением администрации

городского округа г.Бор от 01.09.2015 № 4393

ПОРЯДОК

проведения согласования актов приемки выполненных услуг и (или)

работ администрацией городского округа г.Бор Нижегородской области

при проведении капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г.Бор Нижегородской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  статьей 23 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – Закон), в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 N 208.

2. Настоящий Порядок регламентирует деятельность комиссии по согласованию актов приемки выполненных услуг и (или) работ администрацией городского округа город Бор Нижегородской области при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г.Бор, созданной постановлением администрации городского округа г.Бор от 01.09.2015 № 4393 (далее-Комиссия) на период выполнения краткосрочных планов реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области.

3. Настоящий Порядок определяет процедуру согласования актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г.Бор Нижегородской области, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора и на специальных счетах владельцами которых являются региональный оператор, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости и жилищно-строительные кооперативы (далее соответственно- РО, ТСЖ, ТСН, ЖСК).

4. Приёмка оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме организуется лицом, осуществляющим по договору оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее - договор выполнения работ) функции заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту (далее - заказчик):

в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, - региональным оператором  и (или) техническим заказчиком в рамках заключенного договора по передаче функций технического заказчика в целях реализации краткосрочного плана региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в отношении многоквартирных домов расположенных на территории городского округа город Бор Нижегородской области и формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора;

в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, владельцами специальных счетов являются, -РО, ТСЖ, ТСН, ЖСК.

5. Результаты приемки работ оформляются:

5.1. актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100 (далее – форм  КС-2 и справка КС-3);

5.2. актом приемки работ и оказанных услуг, выполненных в процессе капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (далее - Акт приемки);

5.3. актом приемки выполненных работ по разработке проектной и сметной документации на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома (далее - Акт приемки работ по разработке проектной документации).

5.4. комплектом исполнительной документации оформленной в соответствии с нормами СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и требованиями утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 № 54 «Положение об осуществлении государственного строительного надзора».

6. Заказчик уведомляет членов комиссии, а также лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме производится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), министерство строительства и ЖКХ Нижегородской области, организацию, осуществляющую строительный контроль, и регионального оператора, не менее чем за пять дней до предполагаемой даты приемки работ по капитальному ремонту о месте и времени их приемки.

7. К работе комиссии могут привлекаться лица, уполномоченные действовать от имени собственников помещений многоквартирного дома (по согласованию), лица, осуществляющие управление многоквартирным домом и (или) оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в данном доме, представители владельца счета по формированию фонда капитального ремонта (по согласованию), а также представители специализированных и проектно-изыскательских организаций (при необходимости).

8. К компетенции Комиссии относится:

- проведение фактических осмотров с учетом требований безопасности результатов оказанных услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее - фактический осмотр);

- проверка соответствия оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме видам услуг и (или) работ, предусмотренным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Бор Нижегородской области;

- ознакомление с исполнительной и технической документацией на капитальный ремонт до начала приемки работ;

- оформление акта выявленных дефектов по результатам проведенного фактического осмотра с указанием сроков их устранения (при необходимости).

9. По итогам фактического осмотра Комиссией оформляется акт, в котором фиксируется принятое Комиссией решение о возможности согласования актов либо об отказе в согласовании. Решение подписывается членами комиссии и принимается простым большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих при фактическом осмотре.

10.	При наличии претензий со стороны лиц, участвующих в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, мотивированный отказ от подписания актов направляется Исполнителю и Заказчику. Исполнитель устраняет замечания в согласованные сроки и повторно предъявляет работы к сдаче.

11. Согласование актов выполненных работ, указанных в пунктах 5.2; 5.3., в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, подписанных исполнителем, осуществляется путем их подписания следующими лицами:

- представителем  организации, осуществляющей строительный контроль;

- лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом и (или) оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в данном доме;

- лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений на основании решения общего собрания собственников в таком доме;

- представителем от администрации городского округа г.Бор;

- представителем министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области;

- представителем  регионального оператора;

- представителем заказчика.

12. Согласование акта выполненных работ указанного в пункте 5.1. осуществляется исполнителем работ по договору, представителем организации, осуществляющей строительный контроль и представителем заказчика.

13. Согласование актов приемки работ по капитальному ремонту, указанных в пункте 5, в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, подписанные исполнителем и заказчиком, осуществляется путем их подписания лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений на основании решения общего собрания собственников в таком доме. Комплект документов на выполненные работы по капитальному ремонту, после их согласования, предоставляется владельцами специальных счетов в адрес Управления ЖКХ администрации городского округа г.Бор.

14. При согласовании актов выполненных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования или иного оборудования, эксплуатация которого осуществляется с привлечением специализированных организаций, согласование осуществляется с привлечением представителей данных организаций.

15. Согласование актов приемки работ и (или) оказанных услуг при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах от имени администрации городского округа г.Бор осуществляет заместитель главы администрации, начальник Управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор (председатель комиссии).

16. Согласование актов приемки работ и (или) оказанных услуг при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Бор не может превышать 5 (пять) рабочих дней с даты предоставления в адрес администрации городского округа г.Бор подписанного исполнителем по договору выполнения работ акта приемки работ и (или) оказанных услуг при проведении капитального ремонта  .

17. Отказ в согласовании Актов допускается в следующих случаях:

- фактически выполненные объемы работ не соответствуют объемам, указанным в актах;

- наличие замечаний к качеству выполненных работ;

- выявление отклонений при производстве капитального ремонта от утвержденной проектной документации, если отклонения не согласованы проектной организацией и организацией строительного контроля;

- несоответствия видов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме видам услуг и (или) работ, предусмотренных краткосрочным планом реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в отношении многоквартирных домов городского округа город Бор Нижегородской области;

- отсутствие возможности ознакомления с исполнительной и сметной документацией на капитальный ремонт до начала приемки работ;

- необеспечение исполнителем возможности фактического осмотра оказанных услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме с учетом требований безопасности.

_________________________________