Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 01.08.2019 | № 4184 |
| --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа

г. Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 08.11.2016 № 5214

В соответствии с постановлением администрации городского округа г.Бор от 16.10.2014 № 7124 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных (ведомственных) программ городского округа г. Бор и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных (ведомственных)программ городского округа г. Бор» (в редакции постановления от 29.09.2017 № 5628)  администрация городского округа г. Бор постановляет:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 08.11.2016 № 5214 (в редакции постановлений от 06.02.2017 № 526, от 07.03.2017 № 1082, от 31.03.2017 № 1565, от 28.04.2014 № 2164, от 31.05.2017 № 2916,от 30.06.2017 № 3624, от 28.07.2017 № 4196, от 05.09.2017 №5044, от 02.10.2017 № 5662, от 31.10.2017 № 6350, от 07.11.2017 № 6513, от 30.11.2017 №7093, от 25.12.17 №7768, от 06.02.2018 № 607, от 06.03.2018 № 1247, от 02.04.2018 № 1773, от 28.04.2018 № 2459,  от 04.06.2018 № 3169, от 03.07.2018 № 3776, от 31.07.2018 №4444, от 04.09.2018 № 5164, от 02.10.2018 № 5727, от 01.11.2018 № 6286, от 09.11.2018 № 6445, от 05.12.2018 №6922, от 26.12.2018 № 7602, от 04.02.2019 № 526, от 29.03.2019 № 1723, от 06.05.2019 № 2475, от 03.06.2019 № 2984, от 01.07.2019 № 3511), согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Е.А. Копцова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru .

| Глава администрации |  | А.В. Киселев |
| --- | --- | --- |
| И.Н. Рыбакова 2-18-63 |  |  |

Приложение

к постановлению администрации

городского округа г. Бор

от 01.08.2019  № 4184

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 08.11.2016 № 5214 (в редакции постановлений от 06.02.2017 № 526, от 07.03.2017 № 1082, от 31.03.2017 № 1565, от 28.04.2014 № 2164, от 31.05.2017 № 2916,  от 30.06.2017 № 3624, от 28.07.2017 № 4196, от 05.09.2017 №5044, от 02.10.2017 № 5662, от 31.10.2017                № 6350, от 07.11.2017 № 6513,  от 30.11.2017 №7093, от 25.12.17 №7768, от 06.02.2018 № 607, от 06.03.2018 № 1247, от 02.04.2018 № 1773, от 28.04.2018 № 2459,  от 04.06.2018 № 3169, от 03.07.2018 № 3776, от 31.07.2018 №4444, от 04.09.2018 № 5164, от 02.10.2018 № 5727, от 01.11.2018 № 6286, от 09.11.2018 № 6445, от 05.12.2018 №6922, от 26.12.2018 № 7602, от 04.02.2019 № 526,  от 29.03.2019 № 1723,  от 06.05.2019 № 2475,  от 03.06.2019 № 2984, от 01.07.2019 № 3511).

1. В разделе 1 « Паспорт программы»:

1.1. В  позиции 7 некоторые строки изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования программы | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам реализации программы, тыс. рублей | Источники финансирования программы | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего по муниципальной программе (1) + (2) + (3) + (4) | 716545,7 | 253322,0 | 231140,8 | 232082,9 |
| (1)расходы бюджета ГО г.Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 678419,4 | 225560,4 | 226429,5 | 226429,5 |
| (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 23735,3 | 20629,0 | 1082,1 | 2024,2 |
| (4) прочие источники | 14391,0 | 7132,6 | 3629,2 | 3629,2 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| 1 подпрограмма (1)+(2)+(3)+(4) | 31167,6 | 9263,7 | 10480,9 | 11423,0 |
| (1)расходы бюджета ГО г.Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 29672,9 | 8868,5 | 10402,2 | 10402,2 |
| 2 подпрограмма (1)+(2)+(3)+(4) | 137534,7 | 46753,7 | 45390,5 | 45390,5 |
| (1)расходы бюджета ГО г.Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 137534,7 | 46753,7 | 45390,5 | 45390,5 |
| 3 подпрограмма (1)+(2)+(3)+(4) | 12710,0 | 5342,8 | 3683,6 | 3683,6 |
| (1)расходы бюджета ГО г.Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 12710,0 | 5342,8 | 3683,6 | 3683,6 |
| 4 подпрограмма (1)+(2)+(3)+(4) | 490252,7 | 177072,5 | 156590,1 | 156590,1 |
| (1)расходы бюджета ГО г.Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 453621,1 | 149706,1 | 151957,5 | 151957,5 |
| (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 22240,6 | 20233,8 | 1003,4 | 1003,4 |
| (4) прочие источники | 14391,0 | 7132,6 | 3629,2 | 3629,2 |
| 5подпрограмма (1)+(2)+(3)+(4) | 44880,7 | 14889,3 | 14995,7 | 14995,7 |
| (1)расходы бюджета ГО г.Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 44880,7 | 14889,3 | 14995,7 | 14995,7 |

1.2. Позицию 8 «Индикаторы достижения цели» дополнить п. 20,21,22 следующего содержания:

«20. Доля благоустроенных контейнерных площадок от общего количества контейнерных площадок- 28,6%.

21.Процент увеличения контейнерного парка 45,6%.

22.Процент увеличения благоустроенных детских площадок от общего количества площадок -7,6%.»,  и  «Непосредственные результаты» дополнить п. 20,21,22 следующего содержания:

«20.Количество благоустроенных контейнерных площадок -136 шт.

21.Количество приобретенных контейнеров - 399 шт.

22. Количество благоустроенных детских и спортивных площадок - 16 шт.»

2. В разделе 2.4. «Перечень основных мероприятий программы»:

2.1. В таблице 1 некоторые строки изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) Наименование | Всего по муниципальной программе за весь период реализации | В том числе по источникам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор) | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор) | Средства бюджета ГО г. Бор (без передаваемых в бюджет ГО г. Бор средств из областного и федерального бюджетов) | Прочие источники |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | Муниципальная программа "Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор" | 05 0 00 00000 | 2019-2021 годы | Управление ЖКХ и соисполнители | 716545,7 |  | 23735,3 | 678419,4 | 14391,0 |
| 0.1. |  |  |  | Управление ЖКХ | 502057,3 |  | 18965,2 | 468701,1 | 14391,0 |
| 0.2. |  |  |  | Соисполнители | 214488,4 |  | 4770,1 | 209718,3 |  |
| 0.5. |  |  |  | Краснослободский ТО | 25411,2 |  | 1293,1 | 24118,1 |  |
| 0.6. |  |  |  | Линдовский ТО | 31956,3 |  | 1532,4 | 30423,9 |  |
| 0.9. |  |  |  | Редькинский ТО | 27038,9 |  | 275,0 | 26763,9 |  |
| 0.10. |  |  |  | Ситниковский ТО | 24820,8 |  | 157,5 | 24663,3 |  |
| 0.11. |  |  |  | Ямновский ТО | 27081,0 |  | 588,4 | 26492,6 |  |
| 1 | Подпрограмма 1. "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г. Бор" | 05 1 00 00000 | 2019-2021 годы |  | 31167,6 |  | 1494,7 | 29672,9 |  |
| 1.1. | Обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г. Бор | 05 1 01 00000 |  |  | 29506,4 |  | 1494,7 | 28011,7 |  |
| 1.1.1. |  |  |  | Управление ЖКХ | 28129,4 |  | 1494,7 | 26634,7 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 "Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор" | 05 2 00 00000 | 2019-2021 годы. |  | 137534,7 |  |  | 137534,7 |  |
| 2.1 | Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор | 05 2 01 00000 |  |  | 137534,7 |  |  | 137534,7 |  |
| 2.1.1 |  | 05 2 01 00000 |  | Управление ЖКХ | 137534,7 |  |  | 137534,7 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение населения городского округа г. Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства" | 05 3 00 00000 | 2019-2021 годы |  | 12710,0 |  |  | 12710,0 |  |
| 3.1. | Обеспечение населения городского округа г. Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства | 05 3 01 00000 |  |  | 12710,0 |  |  | 12710,0 |  |
| 3.1.1 |  | 05 3 01 00000 |  | Управление ЖКХ | 12710,0 |  |  | 12710,0 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 "Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа г. Бор" | 05 4 00 00000 | 2019-2021 годы |  | 490252,7 |  | 22240,6 | 453621,1 | 14391,0 |
| 4.1. | Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа г. Бор | 05 4 01 00000 |  |  | 483726,5 |  | 21175,6 | 448530,3 | 14020,6 |
| 4.1.1. |  |  |  | Управление ЖКХ | 272654,9 |  | 17470,5 | 241163,8 | 14020,6 |
| 4.1.2. |  |  |  | Соисполнители | 211071,6 |  | 3705,1 | 207366,5 |  |
| 4.1.4. |  |  |  | Краснослободский ТО | 24911,2 |  | 1018,1 | 23893,1 |  |
| 4.1.5 |  |  |  | Линдовский ТО | 31956,3 |  | 1532,4 | 30423,9 |  |
| 4.2. | Мероприятия, направленное на благоустройство в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив | 05 4 02 00000 | 2019-2021 годы |  | 2299,8 |  | 1065,0 | 1112,4 | 122,4 |
| 4.2.1. |  |  |  | Краснослободский ТО | 500,0 |  | 275,0 | 225,0 |  |
| 4.2.2. |  |  |  | Редькинский ТО | 500,0 |  | 275,0 | 225,0 |  |
| 4.2.3. |  |  |  | Ситниковский ТО | 286,4 |  | 157,5 | 128,9 |  |
| 4.2.4. |  |  |  | Ямновский ТО | 650,0 |  | 357,5 | 292,5 |  |
| 4.2.5. |  |  |  | Управление ЖКХ | 363,4 |  |  | 241,0 | 122,4 |
| 4.3. | Мероприятия по приобретению и установке элементов детских и спортивных площадок на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан | 05 4 03 00000 | 2019-2021 годы |  | 893,4 |  |  | 645,4 | 248,0 |
| 4.3.1. |  |  |  | Управление ЖКХ | 790,0 |  |  | 542,0 | 248,0 |
| 4.3.2. |  |  |  | Ситниковский ТО | 103,4 |  |  | 103,4 |  |
| 4.4. | Мероприятия по благоустройству общественного пространства «Борское Волгоречье» | 05 4 04 00000 |  |  | 3333,0 |  |  | 3333,0 |  |
| 5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 05 5 00 00000 | 2019-2021 годы |  | 44880,7 |  |  | 44880,7 |  |
| 5.2. | Прочие мероприятия в рамках реализации программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 05 5 02 00000 |  |  | 5049,2 |  |  | 5049,2 |  |
| 5.2.1 |  |  |  | Управление ЖКХ | 5049,2 |  |  | 5049,2 |  |

2.2. В таблице 1.1. некоторые строки изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) Наименование | Всего по муниципальной программе за весь период реализации | В том числе по источникам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор) | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор) | Средства бюджета ГО г. Бор (без передаваемых в бюджет ГО г. Бор средств из областного и федерального бюджетов) | Прочие источники |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | Муниципальная программа «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор» | 05 0 00 00000 | 2019 год |  | 253322,0 |  | 20629,0 | 225560,4 | 7132,6 |
| 0.1. |  |  |  | Управление ЖКХ | 179628,8 |  | 15858,9 | 156637,3 | 7132,6 |
| 0.2. |  |  |  | Соисполнители | 73693,2 |  | 4770,1 | 68923,1 |  |
| 0.5. |  |  |  | Краснослободский ТО | 9407,4 |  | 1293,1 | 8114,3 |  |
| 0.6. |  |  |  | Линдовский ТО | 11693,9 |  | 1532,4 | 10161,5 |  |
| 0.9. |  |  |  | Редькинский ТО | 9210,1 |  | 275,0 | 8935,1 |  |
| 0.10. |  |  |  | Ситниковский ТО | 8110,0 |  | 157,5 | 7952,5 |  |
| 0.11. |  |  |  | Ямновский ТО | 9239,6 |  | 588,4 | 8651,2 |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г. Бор» | 05 1 00 00000 | 2019 год |  | 9263,7 |  | 395,2 | 8868,5 |  |
| 1.1. | Обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г. Бор | 05 1 01 00000 | 2019 год |  | 7602,5 |  | 395,2 | 7207,3 |  |
| 1.1.1. |  |  |  | Управление ЖКХ | 7143,5 |  | 395,2 | 6748,3 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор» | 05 2 00 00000 | 2019 год |  | 46753,7 |  |  | 46753,7 |  |
| 2.1 | Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор | 05 2 01 00000 | 2019 год |  | 46753,7 |  |  | 46753,7 |  |
| 2.1.1 |  |  |  | Управление ЖКХ | 46753,7 |  |  | 46753,7 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение населения городского округа г. Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства» | 05 3 00 00000 | 2019 год |  | 5342,8 |  |  | 5342,8 |  |
| 3.1. | Обеспечение населения городского округа г. Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства | 05 3 01 00000 | 2019 год |  | 5342,8 |  |  | 5342,8 |  |
| 3.1.1 |  |  |  | Управление ЖКХ | 5342,8 |  |  | 5342,8 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа г. Бор» | 05 4 00 00000 | 2019 год |  | 177072,5 |  | 20233,8 | 149706,1 | 7132,6 |
| 4.1. | Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа г. Бор | 05 4 01 00000 | 2019 год |  | 170546,3 |  | 19168,8 | 144615,3 | 6762,2 |
| 4.1.1. |  |  |  | Управление ЖКХ | 99351,9 |  | 15463,7 | 77126,0 | 6762,2 |
| 4.1.2. |  |  |  | Соисполнители | 71194,4 |  | 3705,1 | 67489,3 |  |
| 4.1.4. |  |  |  | Краснослободский ТО | 8907,4 |  | 1018,1 | 7889,3 |  |
| 4.1.5 |  |  |  | Линдовский ТО | 11693,9 |  | 1532,4 | 10161,5 |  |
| 4.2. | Мероприятия, направленное на благоустройство в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив | 05 4 02 00000 | 2019год |  | 2299,8 |  | 1065,0 | 1112,4 | 122,4 |
| 4.2.1. |  |  |  | Краснослободский ТО | 500,0 |  | 275,0 | 225,0 |  |
| 4.2.2. |  |  |  | Редькинский ТО | 500,0 |  | 275,0 | 225,0 |  |
| 4.2.3. |  |  |  | Ситниковский ТО | 286,4 |  | 157,5 | 128,9 |  |
| 4.2.4. |  |  |  | Ямновский ТО | 650,0 |  | 357,5 | 292,5 |  |
| 4.2.5. |  |  |  | Управление ЖКХ | 363,4 |  |  | 241,0 | 122,4 |
| 4.3. | Мероприятия по приобретению и установке элементов детских и спортивных площадок на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан | 05 4 03 00000 | 2019год |  | 893,4 |  |  | 645,4 | 248,0 |
| 4.3.1. |  |  |  | Управление ЖКХ | 790,0 |  |  | 542,0 | 248,0 |
| 4.3.2. |  |  |  | Ситниковский ТО | 103,4 |  |  | 103,4 |  |
| 4.4. | Мероприятия по благоустройству общественного пространства «Борское Волгоречье» | 05 4 04 00000 |  |  | 3333,0 |  |  | 3333,0 |  |
|  |  |  |  | Управление ЖКХ | 3333,0 |  |  | 3333,0 |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 05 5 00 00000 | 2019 год | Управление ЖКХ | 14889,3 |  |  | 14889,3 |  |
| 5.2. | Прочие мероприятия в рамках реализации программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 05 5 02 00000 |  | Управление ЖКХ | 1830,8 |  |  | 1830,8 |  |
| 5.2.1 |  |  |  | Управление ЖКХ | 1830,8 |  |  | 1830,8 |  |

3. В разделе 2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации  программы» в таблице 2 строку «Подпрограмма 4» дополнить пунктами И4.5., И4.6,. И4.7., Р4.5., Р4.6., Р4.7. следующего содержания:

| И4.5. | Доля благоустроенных контейнерных площадок от общего количества контейнерных площадок | % | - | 28,6 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И4.6. | Процент увеличения контейнерного парка | % | - | 45,6 | 0 | 0 |
| И4.7. | Процент увеличения благоустроенных детских площадок от общего количества площадок | % | - | 7,6 | 0 | 0 |
| Р4.5. | Количество благоустроенных контейнерных площадок | шт | - | 136 | 0 | 0 |
| Р4.6. | Количество приобретенных контейнеров | шт | - | 399 | 0 | 0 |
| Р4.7. | Количество благоустроенных детских и спортивных площадок | шт | - | 16 | 0 | 0 |

4. В разделе 2.6 «Меры правового регулирования» в таблице 3 в п. 1.1.4 в графе 2 слова «администрации городского округа г.Бор» заменить словами «Правительства Нижегородской области».

5. В приложении 1 в разделе «Паспорт подпрограммы» в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» цифры «29775,6» заменить цифрами «31167,6», цифры «28280,9» заменить цифрами «29672,9».

6. В приложении 2 в разделе «Паспорт подпрограммы» в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» цифры «137453,9» заменить цифрами «137534,7».

7. В приложении 3 в разделе  «Паспорт подпрограммы» в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» цифры «12666,0» заменить цифрами «12710,0 »

8.В приложении 4 в разделе «Паспорт подпрограммы» в позиции 6 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» цифры «473615,4» заменить цифрами «490252,7», цифры «447394,8» заменить цифрами «453621,1», цифры «12550,0» заменить цифрами «22240,6», цифры «13670,6» заменить цифрами «14391,0», позицию 7 дополнить индикаторами и непосредственными результатами следующего содержания:

Индикаторы достижения цели:

«5. Доля благоустроенных контейнерных площадок от общего количества контейнерных площадок- 28,6%.

6.Процент увеличения контейнерного парка 45,6%.

7. Процент увеличения благоустроенных детских площадок от общего количества площадок -7,6%.»;

Непосредственные результаты:

«5.Количество благоустроенных контейнерных площадок -136 шт.

6.Количество приобретенных контейнеров - 399 шт.

7. Количество благоустроенных детских и спортивных площадок  - 16 шт».

9. В приложении 5 в разделе  «Паспорт подпрограммы» в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» цифры «44619,2» заменить цифрами «44880,7».

________________