Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 30.01.2020 |  | № 431 |
| --- | --- | --- |
|  | О внесении изменений в муниципальную программу “Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор”, утверждённую постановлением администрации городского округа г. Бор от 03.11.2016 № 5180 |  |

На основании постановления администрации городского округа  г. Бор от 16.10.2014 № 7124 “Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Бор” (в редакции постановлений от 29.09.2017 № 5628, от 28.11.2017 № 7028, от 28.10.2019 № 5822) администрация городского округа г. Бор постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу “Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор”, утверждённую постановлением администрации городского округа г. Бор от 03.11.2016 № 5180 (в редакции постановлений от 31.03.2017 № 1577, от 04.05.2017 № 2313, от 30.06.2017 № 3599, от 31.07.2017 № 4235, от 01.09.2017 № 4975, от 31.10.2017 № 6392, от 07.11.2017 № 6514, от 30.11.2017 № 7114, от 26.12.2017 № 7804, от 06.02.2018 № 614, от 06.03.2018 № 1253, от 30.03.2018 № 1742, от 05.06.2018 № 3214, от 30.07.2018 № 4389, от 01.10.2018 № 5666, от 16.10.2018 № 5993, от 06.11.2018 № 6323, от 12.11.2018 № 6520, от 07.12.2018 № 7063, от 26.12.2018 № 7605, от 31.01.2019 № 452, от 06.06.2019 № 3068, от 01.07.2019 № 3508, от 06.11.2019 № 5998, от 29.11.2019 № 6430, от 26.12.2019 № 7067), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Е.А.Копцова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru.

| Глава администрации | А.В. Киселев |
| --- | --- |

О.В.Потапова 3-71-65

Приложение

к постановлению администрации

городского округа г. Бор

от 30.01.2020 № 431

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу “Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор”, утверждённую постановлением администрации

городского округа г. Бор от 03.11.2016 № 5180 (в редакции постановлений от 31.03.2017 № 1577, от 04.05.2017 № 2313, от 30.06.2017 № 3599, от 31.07.2017 № 4235, от 01.09.2017 № 4975, от 31.10.2017 № 6392, от 07.11.2017 № 6514, от 30.11.2017 № 7114, от 26.12.2017 № 7804, от 06.02.2018 № 614, от 06.03.2018 № 1253, от 30.03.2018 № 1742, от 05.06.2018 № 3214, от 30.07.2018 № 4389, от 01.10.2018 № 5666, от 16.10.2018 № 5993, от 06.11.2018 № 6323, от 12.11.2018 № 6520, от 07.12.2018 № 7063, от 26.12.2018 № 7605, от 31.01.2019 № 452, от 06.06.2019 № 3068, от 01.07.2019 № 3508, от 06.11.2019 № 5998,    от 29.11.2019 № 6430, от 26.12.2019 № 7067)

- В разделе «1. Паспорт Программы»:

1.1 Позицию 7 «Объёмы финансирования Программы в разрезе источников и сроков реализации» изложить в следующей редакции:

| 7. | Объёмы финансирования Программы в разрезе источников и сроков реализации | Источники финансирования Программы; Всего, тыс. руб.; в том числе по годам реализации Программы, тыс. руб.. 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год. Всего по Программе: (1)+(2)+(3)+(4); 385 883,4; 114 336,8; 83 816,1; 90 393,6; 97 336,9. (1) расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов); - 19 880,2; - 6 115,1; - 4 860,1; - 4 455,4; - 4 449,6. (2) расходы за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор; - 265 156,9; - 78 805,6; - 58 887,7; - 62 174,1; - 65 289,5. (3) расходы за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор; - 100 846,3; - 29 416,1; - 20 068,3; - 23 764,1; - 27 597,8. (4) прочие источники; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. В том числе:. Подпрограмма 1 (1)+(2)+(3)+(4); - 89 310,0; - 27 699,6; - 20 125,9; - 20 737,8; - 20 746,7. (1) расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов); - 12 310,4; - 4 860,5; - 2 456,0; - 2 474,0; - 2 519,9. (2) за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор; - 50 528,0; - 19 441,7; - 9 977,4; - 10 584,9; - 10 524,0. (3) за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор; - 26 471,6; - 3 397,4; - 7 692,5; - 7 678,9; - 7 702,8. (4) прочие источники; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. Подпрограмма 2 (1)+(2)+(3)+(4); - 256 675,4; - 54 915,7; - 61 183,5; - 67 111,7; - 73 464,5. (1) расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов); - 2 193,0; - 0; - 1 137,5; - 660,0; - 395,5. |
| --- | --- | --- |
|  |  | (2) расходы за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор; - 180 107,7; - 28 897,0; - 47 670,2; - 50 366,5; - 53 174,0. (3) расходы за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор; - 74 374,7; - 26 018,7; - 12 375,8; - 16 085,2; - 19 895,0. (4) прочие источники; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. Подпрограмма 3 (1)+(2)+(3)+(4); - 35 769,8; - 30 337,5; - 1 416,1; - 1 523,5; - 2 492,7. (1) расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов); - 2 642,5; - 391,6; - 649,7; - 700,0; - 901,2. (2) расходы за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор; - 33 127,3; - 29 945,9; - 766,4; - 823,5; - 1 591,5. (3) расходы за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. (4) прочие источники; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. Подпрограмма 4 (1)+(2)+(3)+(4); - 4 128,2; - 1 384,0; - 1 090,6; - 1 020,6; - 633,0. (1) расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов); - 2 734,3; - 863,0; - 616,9; - 621,4; - 633,0. (2) расходы за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор; - 1 393,9; - 521,0; - 473,7; - 399,2; - 0. (3) расходы за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. (4) прочие источники; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. |

1.2 Позицию 8 «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы» изложить в следующей редакции:

| 8. | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы | Индикатор 1: доля граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным законодательством, улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих в списке), к концу 2022 года – 35 %. Индикатор 2: обеспеченность социальными выплатами молодых семей (к общему количеству молодых семей, включенных в список участников Подпрограммы 1) к концу 2022 года – 30 %. Индикатор 3: доля аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, к концу 2022 года – 64 %. Непосредственные результаты: 1. количество семей - участников Программы, улучшивших жилищные условия, - 243 семьи; 2. количество граждан – участников Программы, улучшивших жилищные условия, - 449 человек; 3. площадь приобретённых (построенных) жилых помещений участниками Программы – 10 266 кв. м; 4. количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда – 146 человек; 5. площадь аварийных домов, жители которых расселены в рамках Программы – 2 413 кв. м.; 6. количество жилых помещений, жители которых расселены в рамках Программы, – 75 штук |
| --- | --- | --- |

- 2. По тексту Программы некоторые строки таблицы 1 «Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Программы за весь период реализации», таблицы 1.1 «Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Программы на 2019 год» и таблицу 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

- Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Программы за весь период реализации

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия (в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование) | Всего по Программе за весь период реализации, тыс. руб. | В том числе по источникам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа г. Бор (без передаваемых в бюджет городского округа г. Бор средств из областного и федерального бюджетов), тыс. руб. | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет городского округа г. Бор), тыс. руб. | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет городского округа г. Бор), тыс. руб. | Прочие источники, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | Всего по Программе «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор» | 04 0 00 00000 | 2019 – 2022 годы | Администрация городского округа г. Бор | 385 883,4 | 19 880,2 | 265 156,9 | 100 846,3 | 0 |
| 0.1 |  |  |  | Администрация городского округа г. Бор | 128 664,0 | 14 284,9 | 51 921,9 | 62 457,2 | 0 |
| 0.3 |  |  |  | Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 256 459,6 | 4 835,5 | 213 235,0 | 38 389,1 | 0 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильём молодых семей», всего | 04 1 00 00000 | 2019 – 2022 годы | Администрация городского округа г. Бор | 89 310,0 | 12 310,4 | 50 528,0 | 26 471,6 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение жильём молодых семей» | 04 1 01 00000 | 2019 – 2022 годы | Администрация городского округа г. Бор | 89 310,0 | 12 310,4 | 50 528,0 | 26 471,6 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан», всего | 04 2 00 00000 | 2019 – 2022 годы | Администрация городского округа г. Бор / Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 256 675,4 | 2 193,0 | 180 107,7 | 74 374,7 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 «Обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан» | 04 2 01 00000 | 2019 - 2022 годы | Администрация городского округа г. Бор | 35 985,6 | 0 | 0 | 35 985,6 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 3 «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» | 04 2 03 00000 | 2019 – 2022 годы | Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 209 724,9 | 0 | 171 335,8 | 38 389,1 | 0 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», всего | 04 3 00 00000 | 2019 - 2022 годы | Администрация городского округа г. Бор / Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 35 769,8 | 2 642,5 | 33 127,3 | 0 | 0 |
| 3.2 | Основное мероприятие F3 «Мероприятия по реализации государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы» | 04 3 F3 00000 | 2019 - 2022 годы | Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 34 213,3 | 1 086,0 | 33 127,3 | 0 | 0 |

- Таблица 1.1

- Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Программы на 2019 год

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия (в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование) | Всего по Программе, тыс. руб. | В том числе по источникам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа г. Бор (без передаваемых в бюджет городского округа г. Бор средств из областного и федерального бюджетов), тыс. руб. | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет городского округа г. Бор), тыс.руб. | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет городского округа г. Бор), тыс. руб. | Прочие источники, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | Всего по Программе «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор» | 04 0 00 00000 | 2019 год | Администрация городского округа г. Бор | 114 336,8 | 6 115,1 | 78 805,6 | 29 416,1 | 0 |
| 0.1 |  |  |  | Администрация городского округа г. Бор | 47 448,7 | 5 379,3 | 19 962,7 | 22 106,7 | 0 |
| 0.3 |  |  |  | Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 66 543,9 | 391,6 | 58 842,9 | 7 309,4 | 0 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильём молодых семей», всего | 04 1 00 00000 | 2019 год | Администрация городского округа г. Бор | 27 699,6 | 4 860,5 | 19 441,7 | 3 397,4 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение жильём молодых семей» | 04 1 01 00000 | 2019 год | Администрация городского округа г. Бор | 27 699,6 | 4 860,5 | 19 441,7 | 3 397,4 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан городского округа город Бор», всего | 04 2 00 00000 | 2019 год | Администрация городского округа г. Бор / Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 54 915,7 | 0 | 28 897,0 | 26 018,7 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 «Обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан» | 04 2 01 00000 | 2019 год | Администрация городского округа г. Бор | 18 709,3 | 0 | 0 | 18 709,3 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 3 «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» | 04 2 03 00000 | 2019 год | Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 36 206,4 | 0 | 28 897,0 | 7 309,4 | 0 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», всего | 04 3 00 00000 | 2019 год | Администрация городского округа г. Бор / Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 30 337,5 | 391,6 | 29 945,9 | 0 | 0 |
| 3.2 | Основное мероприятие F3 «Мероприятия по реализации государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы» | 04 3 F3 00000 | 2019 год | Департамент имущества администрации городского округа г. Бор | 30 236,5 | 290,6 | 29 945,9 | 0 | 0 |

- Таблица 2

- Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Программы

| № п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Единица измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |  |
| И1. | Доля граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным законодательством, улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих в списке) | % | 21 | 22 | 27 | 35 |
| И2. | Обеспеченность социальными выплатами молодых семей (к общему количеству молодых семей, включенных в список участников Подпрограммы) | % | 35 | 33 | 30 | 30 |
| И.3 | Доля аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, к концу 2022 года | % | 91 | 83 | 75 | 64 |
|  | Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |
| Р1. | Количество семей – участников Программы, улучшивших жилищные условия | семей | 63 | 56 | 59 | 65 |
| Р2. | Количество граждан – участников Программы, улучшивших жилищные условия | человек | 134 | 105 | 103 | 107 |
| Р3. | Площадь приобретённых (построенных) жилых помещений участниками Программы | кв. м | 2916 | 2 370 | 2 418 | 2562 |
| Р4. | Количество граждан, переселённых из аварийного жилищного фонда | человек | 36 | 45 | 23 | 42 |
| Р5. | Площадь аварийных домов, жители которых расселены в рамках Программы | кв. м | 601 | 534 | 542 | 736 |
| Р6. | Количество жилых помещений, жители из которых расселены в рамках Программы | штук | 14 | 21 | 17 | 23 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жильём молодых семей» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |  |
| И1.1 | Обеспеченность социальными выплатами молодых семей (к общему количеству молодых семей, включенных в список участников Подпрограммы) | % | 35 | 33 | 30 | 30 |
|  | Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |
| Р1.1 | Количество молодых семей – участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия | семей | 23 | 16 | 12 | 12 |
| Р1.2 | Количество граждан – участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия | человек | 94 | 65 | 56 | 54 |
| Р1.3 | Площадь приобретённых (построенных) жилых помещений участниками Подпрограммы | кв. м | 1 692 | 1170 | 1 008 | 972 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |  |
| И2.1 | Доля граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным законодательством, улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих в списке) | % | 21 | 22 | 27 | 35 |
|  | Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |
| Р2.1 | Количество семей – участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия | семей | 40 | 40 | 47 | 53 |
| Р2.2 | Количество граждан – участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия | человек | 40 | 40 | 47 | 53 |
| Р2.3 | Площадь приобретённых (построенных) жилых помещений участниками Подпрограммы | кв. м | 1 224 | 1 200 | 1 410 | 1 590 |
| Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |  |
| И3.1 | Доля аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, к концу 2022 года | % | 91 | 83 | 75 | 64 |
|  | Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |
| Р3.1 | Количество граждан, переселённых из аварийного жилищного фонда | человек | 36 | 45 | 23 | 42 |
| Р3.2 | Площадь аварийных домов, жители которых расселены в рамках Подпрограммы | кв. м | 601 | 534 | 542 | 736 |
| Р3.3 | Количество жилых помещений, жители из которых расселены в рамках Подпрограммы | штук | 14 | 21 | 17 | 23 |

»

3. В Подпрограмме 1 “Обеспечение жильём молодых семей”:

3.1 В разделе «1. Паспорт Подпрограммы» позицию 5 изложить в следующей редакции:

«

| 5. | Объёмы финансирования Подпрограммы в разрезе источников и сроков реализации | Источники финансирования Подпрограммы; Всего, тыс. руб.; в том числе по годам реализации Подпрограммы, тыс. руб.. 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год. Всего по Подпрограмме: (1)+(2)+(3)+(4); - 89 310,0; - 27 699,6; - 20 125,9; - 20 737,8; - 20 746,7. (1) расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов); - 12 310,4; - 4 860,5; - 2 456,0; - 2 474,0; - 2 519,9. (2) расходы за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор; - 50 528,0; - 19 441,7; - 9 977,4; - 10 584,9; - 10 524,0. (3) расходы за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор; - 26 471,6; - 3 397,4; - 7 692,5; - 7 678,9; - 7 702,8. (4) прочие источники; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. |
| --- | --- | --- |

»

4. В Подпрограмме 2 “Обеспечение жильём отдельных категорий граждан”:

4.1 В разделе «1. Паспорт Подпрограммы» позиции 5 и 6 изложить в следующей редакции:

«

| 5. | Объёмы финансирования Подпрограммы в разрезе источников и сроков реализации | Источники финансирования Подпрограммы; Всего, тыс. руб.; в том числе по годам реализации Подпрограммы, тыс. руб.. 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год. Всего по Подпрограмме: (1)+(2)+(3)+(4); - 256 675,4; - 54 915,7; - 61 183,5; - 67 111,7; - 73 464,5. (1) расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов); - 2 193,0; - 0; - 1 137,5; - 660,0; - 395,5. (2) расходы за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор; - 180 107,7; - 28 897,0; - 47 670,2; - 50 366,5; - 53 174,0. (3) расходы за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор; - 74 374,7; - 26 018,7; - 12 375,8; - 16 085,2; - 19 895,0. (4) прочие источники; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. |
| --- | --- | --- |
| 6. | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикатор достижения цели: доля граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным законодательством, улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан указанной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих в списке), к концу 2022 года – 35%. Показатели непосредственных результатов: 1. количество семей – участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия, к 2022 году – 180 семей; 2. количество граждан, участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия, к 2022 году – 180 человек; 3. площадь приобретённых (построенных) жилых помещений участниками Подпрограммы – 5 424 кв. м |

»

5. В Подпрограмме 3 “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда”:

5.1 В разделе «1. Паспорт Подпрограммы» позиции 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«

| 6. | Объёмы финансирования Подпрограммы в разрезе источников и сроков реализации | Источники финансирования Подпрограммы; Всего, тыс. руб.; в том числе по годам реализации Подпрограммы, тыс. руб.. 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год. Всего по Подпрограмме: (1)+(2)+(3)+(4); - 35 769,8; - 30 337,5; - 1 416,1; - 1 523,5; - 2 492,7. (1) расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов); - 2 642,5; - 391,6; - 649,7; - 700,0; - 901,2. (2) расходы за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор; - 33 127,3; - 29 945,9; - 766,4; - 823,5; - 1 591,5. (3) расходы за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. (4) прочие источники; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. |
| --- | --- | --- |
| 7. | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикатор достижения цели: доля аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, к концу 2022 года – 64%. Показатели непосредственных результатов: 1. количество граждан, переселённых из аварийного жилищного фонда – 146 человек; 2. площадь аварийных домов, жители которых расселены в рамках Подпрограммы – 2 413 кв. м; 3. количество жилых помещений, жители из которых расселены в рамках Подпрограммы, – 75 штук |

»

_________