Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 31.07.2018 |  | № 4449 |  |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу

«Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор

от  08.11.2016 № 5215

В соответствии с постановлением администрации  городского округа г.Бор   от 16.10.2014 № 7124 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных (ведомственных) программ городского округа г. Бор и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных (ведомственных)программ городского округа г. Бор» (в редакции постановления от 29.09.2017 № 5628)  администрация городского округа  г. Бор       п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 08.11.2016 № 5215 (в редакции постановлений от 06.02.2017 № 525, от 07.03.2017 № 1081, от  31.03.2017 № 1566, от 28.04.2017 № 2163, от 31.05.2017 № 2915, от 08.06.2017 № 3085, от 30.06.2017 №3625, от 31.07.2017 № 4234, от 04.09.2017 № 5014,  от 02.10.2017 № 5663, от 31.10.2017 № 6389, от 07.11.2017 № 6512, от 30.11.2017 № 7099,  от 26.12.2017 № 7795, от 06.02.2018 № 610, от 06.03.2018 № 1248, от 02.04.2018 № 1772, от 03.05.2018 № 2470, от 04.06.2018 № 3174, от 03.07.2018 № 3777), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор  (Е.А.Копцова) обеспечить размещение настоящего постановления  на официальном сайте www.borcity.ru .

| Глава администрации |  | А.В.Киселев |
| --- | --- | --- |
| И.Н. Рыбакова 2-18-63 |  |  |

Приложение

к постановлению администрации

городского округа г. Бор

от 31.07.2018 № 4449

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от  08.11.2016                    № 5215(в редакции постановления от 06.02.2017 № 525, от 07.03.2017 № 1081, 31.03.2017 № 1566, от 28.04.2017 № 2163, от 31.05.2017 № 2915, от 08.06.2017 № 3085, от 30.06.2017 №3625, от 31.07.2017 № 4234, от 04.09.2017 № 5014 от 02.10.2017 № 5663,  от 31.10.2017 № 6389, от 07.11.2017 № 6512,  от 30.11.2017 № 7099,  от 26.12.2017 № 7795, от 06.02.2018 № 610, от 06.03.2018 № 1248, от 02.04.2018 № 1772, от 03.05.2018 № 2470, от 04.06.2018 № 3174, от 03.07.2018 № 3777).

1. В разделе 1 « Паспорт программы»:

1.1. Строки в позиции 7изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования программы | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам реализации программы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Всего по муниципальной программе «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор» (1) + (2) + (3) + (4) | 281407,3 | 81720,5 | 88317,7 | 55567,4 | 55801,7 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 262816,9 | 70981,0 | 80466,8 | 55567,4 | 55801,7 |
| (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | 16474,5 | 10739,5 | 5735,0 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 Подпрограмма «Содержание дорог общего пользования, тротуаров» (1) + (2) + (3) + (4) | 201791,7 | 48302,2 | 55704,0 | 48788,6 | 48996,9 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 201791,7 | 48302,2 | 55704,0 | 48788,6 | 48996,9 |
| 2 Подпрограмма «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий» (1) + (2) + (3) + (4) | 73823,7 | 32136,1 | 30920,9 | 5373,0 | 5393,7 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 55233,3 | 21396,6 | 23070,0 | 5373,0 | 5393,7 |
| (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | 16474,5 | 10739,5 | 5735,0 |  |  |

2.В разделе 2.4. «Перечень основных мероприятий Муниципальной программы»:

2.1. В таблице 1  некоторые строки изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование прогаммы, подпрограммы, основного мероприятия ( в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Всего по муниципальной программе за весь период реализации | В том числе по источникам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета ГО г. Бор (без передаваемых в бюджет ГО г. Бор средств из областного и федерального бюджетов) | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор) | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор) | Прочие источники |
| 1 | - 2 | 3 | 4 | - 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | - Всего по муниципальной программе: - «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор». | 08 0 00 00000 | 2017-2020г | - Управление ЖКХ | 281407,3 | 262816,9 | 16474,5 |  | 2115,9 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 |  | 08 0 00 00000 |  | - Управление ЖКХ | 239875,4 | 236555,2 | 1204,3 |  | 2115,9 |
| 0.2 |  | 08 0 00 00000 |  | Кантауровский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; | 9171,3 | 6660,3 | 2511,0 |  |  |
| 0.3 |  | 08 0 00 00000 |  | Краснослободский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; | 2794,0 | 2014,1 | 779,9 |  |  |
| 0.4 |  | 08 0 00 00000 |  | Линдовский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; | 14456,3 | 6016,8 | 8439,5 |  |  |
| 0.8 |  | 08 0 00 00000 |  | Ситниковский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; | 8859,0 | 5319,2 | 3539,8 |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 - «Содержание дорог общего пользования, тротуаров» всего : | 08 1 00 00000 | 2017-2020г | - Управление ЖКХ | 201791,7 | 201791,7 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0.1 |  | 08 1 00 00000 |  | - Управление ЖКХ | 189463,9 | 189463,9 |  |  |  |
| 1.0.3 |  | 08 1 00 00000 |  | Краснослободский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; | 1479,1 | 1479,1 |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Мероприятия по содержанию дорог общего пользования, тротуаров | 08 1 01 00000 | 2017-2020г | - Управление ЖКХ | 201791,7 | 201791,7 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | 08 1 01 00000 |  | - Управление ЖКХ | 189463,9 | 189463,9 |  |  |  |
| 1.1.3 |  | 08 1 01 00000 |  | Краснослободский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; | 1479,1 | 1479,1 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий» всего : | 08 2 00 00000 | 2017-2020г | - Управление ЖКХ | 73823,7 | 55233,3 | 16474,5 |  | 2115,9 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0.1 |  | 80 2 00 00000 |  | - Управление ЖКХ | 46145,2 | 42825,0 | 1204,3 |  | 2115,9 |
| 2.0.2 |  | 80 2 00 00000 |  | Кантауровский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; | 6688,4 | 4177,4 | 2511,0 |  |  |
| 2.0.4 |  | 80 2 00 00000 |  | Линдовский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; | 11034,8 | 2595,3 | 8439,5 |  |  |
| 2.0.8 |  | 80 2 00 00000 |  | Ситниковский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; | 7499,1 | 3959,3 | 3539,8 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий | 08 2 01 00000 | 2017-2020г | - Управление ЖКХ | 34393,7 | 34393,7 |  |  | 0,0 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | 08 2 01 00000 |  | - Управление ЖКХ | 32494,1 | 32494,1 |  |  | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив | 08 2 02 00000 | 2017-2020г | - Управление ЖКХ | 22575,9 | 13785,7 | 8790,2 |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  | 08 2 02 00000 |  | Кантауровский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; | 4873,8 | 2362,8 | 2511,0 |  |  |
| 2.2.4 |  | 08 2 02 00000 |  | Линдовский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; | 3785,0 | 1825,5 | 1959,5 |  |  |
| 2.2.8 |  | 08 2 02 00000 |  | Ситниковский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; | 7499,1 | 3959,3 | 3539,8 |  |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3 Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» | 08 2 03 00000 | 2017-2020г | - Управление ЖКХ | 8466,3 | 782,0 | 7684,3 |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | 08 2 03 00000 |  | - Управление ЖКХ | 1216,5 | 12,2 | 1204,3 |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 5 Мероприятие по ремонту дорог на территории городского округа г.Бор, основанные на инициативах граждан | 08 2 05 00000 |  | - Управление ЖКХ | 8387,8 | 6271,9 |  |  | 2115,9 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. |  | 08 2 05 00000 |  | - Управление ЖКХ | 8387,8 | 6271,9 |  |  | 2115,9 |

2.2.   В таблице 1.2.  некоторые строки изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование прогаммы, подпрограммы, основного мероприятия ( в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Всего по муниципальной программе за весь период реализации | В том числе по источникам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета ГО г. Бор (без передаваемых в бюджет ГО г. Бор средств из областного и федерального бюджетов) | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор) | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор) | Прочие источники |
| 1 | - 2 | 3 | 4 | - 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | - Всего по муниципальной программе: - «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор». | 08 0 00 00000 | 2018г | - Управление ЖКХ | 88317,7 | 80466,8 | 5735,0 |  | 2115,9 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 |  | 08 0 00 00000 |  | - Управление ЖКХ | 73560,1 | 70239,9 | 1204,3 |  | 2115,9 |
| 0.2 |  | 08 0 00 00000 |  | Кантауровский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; | 3286,9 | 2688,5 | 598,4 |  |  |
| 0.3 |  | 08 0 00 00000 |  | Краснослободский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; | 1686,8 | 906,9 | 779,9 |  |  |
| 0.4 |  | 08 0 00 00000 |  | Линдовский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; | 3043,2 | 1890,8 | 1152,4 |  |  |
| 0.8 |  | 08 0 00 00000 |  | Ситниковский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; | 4634,4 | 2634,4 | 2000,0 |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 - «Содержание дорог общего пользования, тротуаров» всего : | 08 1 00 00000 | 2018г | - Управление ЖКХ | 55704,0 | 55704,0 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0.1 |  | 08 1 00 00000 |  | - Управление ЖКХ | 52855,7 | 52855,7 |  |  |  |
| 1.0.3 |  | 08 1 00 00000 |  | Краснослободский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; | 456,9 | 456,9 |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Мероприятия по содержанию дорог общего пользования, тротуаров | 08 1 01 00000 | 2018г | - Управление ЖКХ | 55704,0 | 55704,0 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | 08 1 01 00000 |  | - Управление ЖКХ | 52855,7 | 52855,7 |  |  |  |
| 1.1.3 |  | 08 1 01 00000 |  | Краснослободский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; | 456,9 | 456,9 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий» всего : | 08 2 00 00000 | 2018г | - Управление ЖКХ | 30920,9 | 23070,0 | 5735,0 |  | 2115,9 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0.1 |  | 08 0 00 00000 |  | - Управление ЖКХ | 19294,8 | 15974,6 | 1204,3 |  | 2115,9 |
| 2.0.2 |  | 08 0 00 00000 |  | Кантауровский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; | 2703,8 | 2105,4 | 598,4 |  |  |
| 2.0.4 |  | 08 0 00 00000 |  | Линдовский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; | 2251,5 | 1099,1 | 1152,4 |  |  |
| 2.0.8 |  | 08 0 00 00000 |  | Ситниковский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; | 4299,6 | 2299,6 | 2000,0 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий | 08 2 01 00000 | 2018г | - Управление ЖКХ | 11243,5 | 11243,5 |  |  | 0,0 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | 08 2 01 00000 |  | - Управление ЖКХ | 9690,5 | 9690,5 |  |  | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив | 08 2 02 00000 | 2018г | - Управление ЖКХ | 10073,1 | 5542,4 | 4530,7 |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  | 08 2 02 00000 |  | Кантауровский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; | 1150,8 | 552,4 | 598,4 |  |  |
| 2.2.4 |  | 08 2 02 00000 |  | Линдовский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; | 2251,5 | 1099,1 | 1152,4 |  |  |
| 2.2.8 |  | 08 2 02 00000 |  | Ситниковский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; | 4299,6 | 2299,6 | 2000,0 |  |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3 Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» | 08 2 03 00000 |  | - Управление ЖКХ | 1216,5 | 12,2 | 1204,3 |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | 08 2 03 00000 |  | - Управление ЖКХ | 1216,5 | 12,2 | 1204,3 |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 5 Мероприятие по ремонту дорог на территории городского округа г.Бор, основанные на инициативах граждан | 08 2 05 00000 |  | - Управление ЖКХ | 8387,8 | 6271,9 |  |  | 2115,9 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. |  | 08 2 05 00000 |  | - Управление ЖКХ | 8387,8 | 6271,9 |  |  | 2115,9 |

3. В разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы»:

3.1. В разделе 1.1. «Паспорт подпрограммы» в  позиции 7  «Объемы финансирования подпрограммы» некоторые строки  в таблице изложить в новой редакции:

| Источники финансирования подпрограммы | Всего, тыс.рублей | В том числе по годам реализации подпрограммы Тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020год |
| Всего по Подпрограмме «Содержание дорог общего пользования, тротуаров» (1) + (2) + (3) + (4) | 201791,7 | 48302,2 | 55704,0 | 48788,6 | 48996,9 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 201791,7 | 48302,2 | 55704,0 | 48788,6 | 48996,9 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Мероприятия по содержанию дорог общего пользования, тротуаров» | 201791,7 | 48302,2 | 55704,0 | 48788,6 | 48996,9 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 201791,7 | 48302,2 | 55704,0 | 48788,6 | 48996,9 |

3.2. В разделе 2.1. «Паспорт подпрограммы» в  позиции 7  «Объемы финансирования подпрограммы» некоторые строки  в таблице изложить в новой редакции:

| Источники финансирования подпрограммы | Всего, тыс.рублей | В том числе по годам реализации подпрограммы тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Всего по Подпрограмме «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий» (1) + (2) + (3) + (4) | 73823,7 | 32136,1 | 30920,9 | 5373,0 | 5393,7 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 55233,3 | 21396,6 | 23070,0 | 5373,0 | 5393,7 |
| (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | 16474,5 | 10739,5 | 5735,0 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий» (1) + (2) + (3) + (4) | 34393,7 | 16430,4 | 11243,5 | 3353,5 | 3366,4 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 34393,7 | 16430,4 | 11243,5 | 3353,5 | 3366,4 |
| Основное мероприятие 2 «Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив» (1) + (2) + (3) + (4) | 22575,9 | 8456,0 | 10073,1 | 2019,5 | 2027,3 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 13785,7 | 4196,5 | 5542,4 | 2019,5 | 2027,3 |
| Основное мероприятие 3 Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» | 8466,3 | 7249,8 | 1216,5 | 0,0 | 0,0 |
| (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | 7684,3 | 6480,0 | 1204,3 |  |  |
| Основное мероприятие 5 Мероприятие по ремонту дорог на территории городского округа г.Бор, основанные на инициативах граждан | 8387,8 |  | - 8387,8 |  |  |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 6271,9 |  | - 6271,9 |  |  |

___________________________