Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 31.01.2019 |  | № 452 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | О внесении изменений в муниципальную программу “Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор”, утверждённую постановлением администрации городского округа г. Бор от 03.11.2016 № 5180 |  |  |

На основании постановления администрации городского округа  г. Бор от 16.10.2014 № 7124 “Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Бор” (с последующими изменениями) администрация городского округа г. Бор постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу “Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор”, утверждённую постановлением администрации городского округа г. Бор от 03.11.2016 № 5180 (в редакции постановлений от 31.03.2017  № 1577, от 04.05.2017 № 2313, от 30.06.2017 № 3599, от 31.07.2017 № 4235, от 01.09.2017 № 4975, от 31.10.2017 № 6392, от 07.11.2017 № 6514, от 30.11.2017 № 7114, от 26.12.2017 № 7804, от 06.02.2018 № 614, от 06.03.2018 № 1253, от 30.03.2018 № 1742, от 05.06.2018 № 3214, от 30.07.2018 № 4389, от 01.10.2018 № 5666, от 16.10.2018 № 5993, от 06.11.2018 № 6323, от 12.11.2018 № 6520, от 07.12.2018 № 7063, от 26.12.2018 № 7605), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Е.А.Копцова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru.

| Глава администрации | А.В.Киселев |
| --- | --- |

О.В.Потапова 3-71-65

Приложение

к постановлению администрации

городского округа г. Бор

от 31.01.2019 № 452

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу “Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор”, утверждённую постановлением администрации

городского округа г. Бор от 03.11.2016 № 5180

(в редакции постановлений от 31.03.2017 № 1577, от 04.05.2017 № 2313, от 30.06.2017 № 3599, от 31.07.2017 № 4235, от 01.09.2017 № 4975, от 31.10.2017 № 6392, от 07.11.2017 № 6514, от 30.11.2017 № 7114, от 26.12.2017 № 7804, от 06.02.2018 № 614, от 06.03.2018 № 1253, от 30.03.2018 № 1742, от 05.06.2018 № 3214, от 30.07.2018 № 4389, от 01.10.2018 № 5666, от 16.10.2018 № 5993, от 06.11.2018 № 6323,  от 12.11.2018 № 6520, от 07.12.2018 № 7063, от 26.12.2018 № 7605)

- В разделе «1. Паспорт Программы» позицию 7 «Объёмы финансирования Программы в разрезе источников и сроков реализации» изложить в следующей редакции:

| 7. | Объёмы финансирования Программы в разрезе источников и сроков реализации | Источники финансирования Программы; Всего, тыс. руб.; в том числе по годам реализации Программы, тыс. руб.. 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год. Всего по Программе: (1)+(2)+(3)+(4); 209 199,3; 21 462,7; 61 885,7; 61 002,7; 64 848,2. (1) расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов); - 26 830,1; - 6 142,7; - 3 558,5; - 8 591,7; - 8 537,2. (2) расходы за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор; - 127 367,7; - 10 173,5; - 35 029,7; - 40 008,5; - 42 156,0. (3) расходы за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор; - 55 001,5; - 5 146,5; - 23 297,5; - 12 402,5; - 14 155,0. (4) прочие источники; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. В том числе:. Подпрограмма 1 (1)+(2)+(3)+(4); - 43 286,8; - 10 054,9; - 12 806,3; - 10 212,8; - 10 212,8. (1) расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов); - 22 970,3; - 5 237,3; - 1 933,0; - 7 900,0; - 7 900,0. (2) за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор; - 14 602,4; - 2 244,9; - 7 731,9; - 2 312,8; - 2 312,8. (3) за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор; - 5 714,1; - 2 572,7; - 3 141,4; - 0; - 0. (4) прочие источники; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. Подпрограмма 2 (1)+(2)+(3)+(4); - 157 559,0; - 7 397,3; - 46 938,2; - 49 624,5; - 53 599,0. (1) расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов); - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. |
| --- | --- | --- |
|  |  | (2) расходы за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор; - 108 271,6; - 4 823,5; - 26 782,1; - 37 222,0; - 39 444,0. (3) расходы за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор; - 49 287,4; - 2 573,8; - 20 156,1; - 12 402,5; - 14 155,0. (4) прочие источники; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. Подпрограмма 3 (1)+(2)+(3)+(4); - 3 411,0; - 2 533,3; - 877,7; - 0; - 0. (1) расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов); - 881,8; - 4,1; - 877,7; - 0; - 0. (2) расходы за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор; - 2 529,2; - 2 529,2; - 0; - 0; - 0. (3) расходы за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. (4) прочие источники; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. Подпрограмма 4 (1)+(2)+(3)+(4); - 4 942,5; - 1 477,2; - 1 263,5; - 1 165,4; - 1 036,4. (1) расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов); - 2 978,0; - 901,3; - 747,8; - 691,7; - 637,2. (2) расходы за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор; - 1 964,5; - 575,9; - 515,7; - 473,7; - 399,2. (3) расходы за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. (4) прочие источники; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. |

- 2. По тексту Программы некоторые строки таблицы 1 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за 2018 – 2021 годы», таблицы 1.3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за 2020 год» и таблицы 1.4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за 2021 год» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

- Ресурсное обеспечение реализации Программы за 2018 – 2021 годы

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия (в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Всего по Программе | В том числе по источникам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа г. Бор (без передаваемых в бюджет городского округа г. Бор средств из областного и федерального бюджетов) | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет городского округа г. Бор) | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет городского округа г. Бор) | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | Всего по Программе «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор» | 04 0 00 00000 | 2018 – 2021 годы | Администрация городского округа г. Бор | 209 199,3 | 26 830,1 | 127 367,7 | 55 001,5 | 0 |
| 0.1 |  |  |  | Администрация городского округа г. Бор | 74 076,3 | 24 924,8 | 16 566,9 | 32 584,6 | 0 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильём молодых семей», всего | 04 1 00 00000 | 2018 – 2021 годы | Администрация городского округа г. Бор | 43 286,8 | 22 970,3 | 14 602,4 | 5 714,1 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение жильём молодых семей» | 04 1 01 00000 | 2018 – 2021 годы | Администрация городского округа г. Бор | 43 286,8 | 22 970,3 | 14 602,4 | 5 714,1 | 0 |

- Таблица 1.3

- Ресурсное обеспечение реализации Программы за 2020 год

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия (в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Всего по Программе | В том числе по источникам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа г. Бор (без передаваемых в бюджет городского округа г. Бор средств из областного и федерального бюджетов) | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет городского округа г. Бор) | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет городского округа г. Бор) | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | Всего по Программе «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор» | 04 0 00 00000 | 2020 год | Администрация городского округа г. Бор | 61 002,7 | 8 591,7 | 40 008,5 | 12 402,5 | 0 |
| 0.1 |  |  |  | Администрация городского округа г. Бор | 17 995,0 | 8 353,7 | 2786,5 | 6 854,8 | 0 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильём молодых семей», всего | 04 1 00 00000 | 2020 год | Администрация городского округа г. Бор | 10 212,8 | 7 900,0 | 2 312,8 | 0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение жильём молодых семей» | 04 1 01 00000 | 2020 год | Администрация городского округа г. Бор | 10 212,8 | 7 900,0 | 2 312,8 | 0 | 0 |

- Таблица 1.4

- Ресурсное обеспечение реализации Программы за 2021 год

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия (в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Всего по Программе | В том числе по источникам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа г. Бор (без передаваемых в бюджет городского округа г. Бор средств из областного и федерального бюджетов) | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет городского округа г. Бор) | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет городского округа г. Бор) | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | Всего по Программе «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор» | 04 0 00 00000 | 2021 год | Администрация городского округа г. Бор | 64 848,2 | 8 537,2 | 42 156,0 | 14 155,0 | 0 |
| 0.1 |  |  |  | Администрация городского округа г. Бор | 18 174,6 | 8 299,2 | 2 712,0 | 7 163,4 | 0 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильём молодых семей», всего | 04 1 00 00000 | 2021 год | Администрация городского округа г. Бор | 10 212,8 | 7 900,0 | 2 312,8 | 0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение жильём молодых семей» | 04 1 01 00000 | 2021 год | Администрация городского округа г. Бор | 10 212,8 | 7 900,0 | 2 312,8 | 0 | 0 |

»

3. В приложении 1 к программе “Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор”:

3.1 В разделе «1. Паспорт Подпрограммы» позицию 5 «Объёмы финансирования Подпрограммы в разрезе источников и сроков реализации» изложить в следующей редакции: «Общий объём бюджетных ассигнований Подпрограммы составит 43 286,8 тыс. руб., из них средства бюджета городского округа город Бор – 22 970,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 14 602,4 тыс. руб., средства федерального бюджета – 5 714,1 тыс. руб., в том числе:

- в 2018 году – 10 054,9 тыс. руб., из них средства бюджета городского округа город Бор –  5 237,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 2 244,9 тыс. руб., средства федерального бюджета  - 2 572,7 тыс. руб.,

- в 2019 году – 12 806,3 тыс. руб., из них средства бюджета городского округа город Бор –  1 933,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 7 731,9 тыс. руб., средства федерального бюджета  - 3 141,4 тыс. руб.,

- в 2020 году – 10 212,8 тыс. руб., из них средства бюджета городского округа город Бор –  7 900,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 2 312,8 тыс. руб.,

- в 2021 году – 10 212,8 тыс. руб., из них средства бюджета городского округа город Бор –  7 900,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 2 312,8 тыс. руб.».

_____________