#### Администрация городского округа город Бор

#### Нижегородской области

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### От 03.08.2018                                                                                                     № 4558

О внесении изменений в Краткосрочный план, утвержденный постановлением администрации городского округа г.Бор

от 14.11.2016 № 5337

В связи с рекомендациями НКО «Фонд капитального ремонта МКД» и согласованием министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области проекта краткосрочного плана капитального ремонта на 2014-2016 годы в отношении многоквартирных домов городского округа г.Бор от 23.07.2018 № 329-01-7977/18 администрация городского округа Бор  постановляет:

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа г.Бор на 2017-2019 годы, утвержденный постановлением администрации городского округа г.Бор от 14.11.2016 № 5337 (в редакции постановления от 30.06.2017 №3600), изложив приложения  1,2,3 к краткосрочному плану в новой редакции согласно приложениям  1,2,3 к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского округа г.Бор обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru.

Глава администрации                                                                              А.В.Киселев

О.М.Гурьяшова

90245

Приложение 1

к постановлению администрации

городского округа г.Бор от 03.08.2018 № 4558

Приложение 1

к Краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории

Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов

городского округа г.Бор на 2017-2019 годы, утвержденному постановлением

администрации городского округа г.Бор от 14.11.2016 № 5337, в редакции

постановления администрации городского округа г. Бор от 30.06.2017 № 3600

Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа г.Бор Нижегородской области, общее имущество  которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2019 годах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области |  |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы | Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу | размер взноса на капитальный ремонт МКД | Планируемый объем начислений в месяц |  |  |  | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт |  |  | Доля, направленная на капитальный ремонт в соответствии со ст. 32 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З (счет у регионального оператора РО) | Планируемые средства государственной и муниципальной поддержки |  |  |  | Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году | Планируемые средства на капитальный ремонт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего средств на капитальный ремонт по Нижегородской области (столбец 18+столбец 24 + столбец 25 + столбец 26) | в том числе: |  |  |
|  |  |  | у регионального оператора (РО) | на спец. счете у регионального оператора (СчРО) | на спец. счете ТСЖ/ЖК/УО |  |  |  |  | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) (счет у регионального оператора РО) | Объем начисления (столбец 5 х столбец 9) (спец.счет у регионального оператра СчРО) | Объем начисления (столбец 6 х столбец 9) (спец.счета ТСЖ/ЖК/УО) | На счете у регионального оператора (РО) | На спец.счете у регионального оператора (СчРО) | На спец. счетах ТСЖ/ЖК/УО |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  | На счете у регионального оператора (РО) (столбец 11 х столбец 14 х столбец 17 х 12 мес.) + столбец 22 | На спец. счете у регионального оператора (СчРО) (столбец 12 х столбец 15 х 12 мес.) (по МКД, включенных в краткосрочный план) | На специальных счетах ТСЖ/ЖК/УО (столбец 13 х столбец 16 х 12 мес.) ( поМКД включенных в краткосрочный план) |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | % | % | % | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Всего по городскому округу город Бор на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 050 573 | 295 264 775 | 271 808 294 |  | 23 456 481 |
| по МО на 2017 год |  | 1 545 576,06 | 1 382 009,70 | 7 790,10 | 155 776,26 |  |  | 6,30 | 9 737 129 | 8 706 661 | 49 078 | 981 390 | 83,63 |  | 73 | 95 |  |  |  |  | 13 063 650 | 100 484 818 | 96 071 399 |  | 4 413 419 |
| по МО на 2018 год |  | 1 560 167,79 | 1 382 009,70 | 7 790,10 | 170 367,99 |  |  | 6,30 | 9 829 057 | 8 706 661 | 49 078 | 1 073 318 | 84 |  | 73 | 95 |  |  |  |  | 4 368 828 | 106 177 174 | 87 743 814 |  | 18 433 360 |
| по МО на 2019 год |  | 1 560 167,79 | 1 382 009,70 | 7 790,10 | 170 367,99 |  |  | 6,30 | 9 829 057 | 8 706 661 | 49 078 | 1 073 318 | 84 |  | 73 | 95 |  |  |  |  | 4 618 095 | 88 602 783 | 87 993 081 |  | 609 702 |

Приложение 2

к постановлению администрации

городского округа г.Бор от 03.08.2018 № 4558

Приложение 2

к Краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории

Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов

городского округа г.Бор на 2017-2019 годы, утвержденному постановлением

администрации городского округа г.Бор от 14.11.2016 № 5337, в редакции

постановления администрации городского округа г. Бор от 30.06.2017 № 3600

Перечень технико-экономических показателей многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа г.Бор Нижегородской области,  общее имущество которых подлежит капитальному ремонту  в 2017-2019  годах, включенных в краткосрочный план

| № п/п |  | Адрес МКД |  | Год ввода в эксплуатацию |  | Завершение последнего капитального ремонта | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК/УО;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. Оператора - РО | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | Жилых помещений | Нежилых помещений | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего: | в том числе: |  |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | Стоимость проектных работ (ПИР) | Стоимость затрат на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./ кв.м | руб./кв.м | мм.гггг |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего по городскому округу город Бор на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243522,89 | 213154,69 | 210793,42 | 2361,27 | 198107,24 | 9485 | 258427001 |  |  |  | 258427001 | 258427001 | 247279344 | 5950377 | 5197280 |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51958,20 | 43729,70 | 43601,70 | 128,00 | 43070,20 | 1960 | 16205964 |  |  |  | 16205964 | 16205964 | 15771580 | 191320 | 243064 |  |  |  |  |
| 1 |  | г.Бор, ул.Луначарского, д.187 |  | 1955 |  | не было | РО | Д | 2 | 1 | 385,80 | 355,10 | 355,10 |  | 300,10 | 15 | 976 650 |  |  |  | 976 650 | 976 650 | 956 188 | 0 | 20 462 | 0,00 | 2750 | 17 400 | 12.2017 |
| 2 |  | г.Бор, ул.Нахимова, д.41 |  | 1963 |  | не было | РО | Д | 2 | 1 | 361,20 | 335,10 | 335,10 |  | 258,80 | 22 | 1 391 574 |  |  |  | 1 391 574 | 1 391 574 | 1 307 352 | 56 245 | 27 977 | 0,00 | 4153 | 17 400 | 12.2017 |
| 3 |  | г.Бор, ул.Чайковского, д.18 |  | 1973 |  | не было | РО | П | 5 | 6 | 4819,60 | 4399,60 | 4399,60 |  | 4311,50 | 155 | 5 155 288 |  |  |  | 5 155 288 | 5 155 288 | 4 939 593 | 109 988 | 105 707 | 0,00 | 1172 | 17 400 | 12.2017 |
| 4 |  | п.Большое Пикино, ул.Кооперативная, д.28 |  | 1991 |  | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 3 | 4 | 2574,60 | 2387,20 | 2387,20 |  | 2387,20 | 101 | 780 008 |  |  |  | 780 008 | 780 008 | 780 008 | 0 | 0 | 0,00 | 327 | 17 400 | 12.2017 |
| 5 |  | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 27 |  | 1989 |  | не было | РО | К | 1 | 9 | 3673,40 | 3230,50 | 3230,50 |  | 3130,00 | 142 | 1 105 043 |  |  |  | 1 105 043 | 1 105 043 | 1 075 750 | 6 272 | 23 021 | 0,00 | 342 | 17 400 | 12.2017 |
| 6 |  | г.Бор, ул.Фрунзе, д.93 |  | 1989 |  | не было | РО | П | 3 | 9 | 6505,60 | 5664,60 | 5650,90 | 13,70 | 5439,30 | 248 | 3 163 990 |  |  |  | 3 163 990 | 3 163 990 | 3 079 278 | 18 815 | 65 897 | 0,00 | 559 | 17 400 | 12.2017 |
| 7 |  | г.Бор, ул.Максима Горького, д.106 |  | 1972 |  | не было | ТСЖ/ЖК/УО | П | 4 | 5 | 4808,00 | 3512,00 | 3512,00 |  | 3512,00 | 184 | 358 409 |  |  |  | 358 409 | 358 409 | 358 409 | 0 | 0 | 0,00 | 102 | 17 400 | 12.2017 |
| 8 |  | п.Октябрьский, ул.Молодежная, д.5 |  | 1999 |  | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 9 | 5 | 6463,60 | 5766,80 | 5766,80 |  | 5766,80 | 264 | 528 364 |  |  |  | 528 364 | 528 364 | 528 364 | 0 | 0 | 0,00 | 92 | 17 400 | 12.2017 |
| 9 |  | г.Бор, ул. Первомайская, д.3а |  | 1986 |  | не было | ТСЖ/ЖК/УО | П | 8 | 5 | 6612,10 | 6000,10 | 5948,70 | 51,40 | 5948,70 | 274 | 630 000 |  |  |  | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 0 | 0 | 0,00 | 105 | 17 400 | 12.2017 |
| 10 |  | г.Бор, ул.Максима Горького, д.108 |  | 1975 |  | не было | ТСЖ/ЖК/УО | П | 6 | 5 | 5171,20 | 3903,70 | 3903,70 |  | 3903,70 | 207 | 367 334 |  |  |  | 367 334 | 367 334 | 367 334 | 0 | 0 | 0,00 | 94 | 17 400 | 12.2017 |
| 11 |  | п.Большое Пикино, ул. Кооперативная, д.6 |  | 1997 |  | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 3 | 4 | 2576,40 | 2394,80 | 2394,80 |  | 2394,80 | 101 | 426 846 |  |  |  | 426 846 | 426 846 | 426 846 | 0 | 0 | 0,00 | 178 | 17 400 | 12.2017 |
| 12 |  | п.Большое Пикино, ул.1 Мая, д.9 |  | 2002 |  | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 4 | 4 | 3991,70 | 2977,30 | 2977,30 |  | 2977,30 | 129 | 589 000 |  |  |  | 589 000 | 589 000 | 589 000 | 0 | 0 | 0,00 | 198 | 17 400 | 12.2017 |
| 13 |  | п.Октябрьский, ул.Победы, д.23 |  | 2008 |  | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 5 | 1 | 2323,50 | 1246,10 | 1246,10 |  | 1246,10 | 58 | 487 000 |  |  |  | 487 000 | 487 000 | 487 000 | 0 | 0 | 0,00 | 391 | 17 400 | 12.2017 |
| 14 |  | п.Неклюдово, ул.Вокзальная, д.101 |  | 1997 |  | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 3 | 3 | 1691,50 | 1556,80 | 1493,90 | 62,90 | 1493,90 | 60 | 246 458 |  |  |  | 246 458 | 246 458 | 246 458 | 0 | 0 | 0,00 | 158 | 17 400 | 12.2017 |
| Итого по МО на 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131026 | 114765 | 113724 | 1041 | 105919 | 5151 | 182127419 |  |  |  | 182127419 | 182127419 | 175391022 | 2983066 | 3753331 |  |  |  |  |
| 15 |  | г.Бор, ул. Первомайская д.11а |  | 1988 |  | не было | РО | К | 9 | 1 | 3521,50 | 3081,60 | 2907,40 | 174,20 | 2907,40 | 119 | 1 772 939 |  |  |  | 1 772 939 | 1 772 939 | 1 703 916 | 32 560 | 36 463 | 0,00 | 575 | 17879 | 12.2018 |
| 16 |  | г.Бор, ул.Щербакова, д.4 |  | 1935 |  | не было | РО | К | 3 | 3 | 1186,70 | 1017,40 | 1017,40 |  | 966,90 | 35 | 4 385 285 |  |  |  | 4 385 285 | 4 385 285 | 4 253 917 | 40 335 | 91 033 | 0,00 | 4310 | 17879 | 12.2018 |
| 17 |  | г.Бор, ул.Щербакова, д.5 |  | 1940 |  | не было | РО | К | 4 | 3 | 1660,20 | 1417,80 | 1364,50 | 53,30 | 1091,40 | 54 | 5 098 211 |  |  |  | 5 098 211 | 5 098 211 | 4 941 151 | 51 320 | 105 740 | 0,00 | 3596 | 17879 | 12.2018 |
| 18 |  | г.Бор, ул.Махалова, д.10 |  | 1952 |  | не было | РО | К | 2 | 2 | 407,80 | 364,20 | 364,20 |  | 364,20 | 10 | 3 016 628 |  |  |  | 3 016 628 | 3 016 628 | 2 804 310 | 152 306 | 60 012 | 0,00 | 8283 | 17879 | 12.2018 |
| 19 |  | д.Красная Слобода, ул.Центральная, д.15 |  | 1977 |  | не было | РО | ШБ | 3 | 3 | 1557,40 | 1433,00 | 1433,00 |  | 1332,70 | 74 | 2 804 874 |  |  |  | 2 804 874 | 2 804 874 | 2 726 353 | 20 178 | 58 343 | 0,00 | 1957 | 17879 | 12.2018 |
| 20 |  | д.Оманово, д.5 |  | 1983 |  | не было | РО | К | 3 | 3 | 1698,10 | 1552,90 | 1552,90 |  | 1266,90 | 62 | 3 742 587 |  |  |  | 3 742 587 | 3 742 587 | 3 643 208 | 21 415 | 77 964 | 0,00 | 2410 | 17879 | 12.2018 |
| 21 |  | п.Неклюдово, ул.Клубная, д.9 |  | 1988 |  | не было | РО | П | 5 | 6 | 4905,30 | 4487,80 | 4487,80 |  | 4057,90 | 177 | 3 604 864 |  |  |  | 3 604 864 | 3 604 864 | 3 489 490 | 40 699 | 74 675 | 0,00 | 803 | 17879 | 12.2018 |
| 22 |  | п.Неклюдово, ул.Клубная, д.9а |  | 1989 |  | не было | РО | П | 5 | 2 | 1646,90 | 1484,70 | 1484,70 |  | 1273,20 | 43 | 1 255 807 |  |  |  | 1 255 807 | 1 255 807 | 1 196 657 | 33 542 | 25 608 | 0,00 | 846 | 17879 | 12.2018 |
| 23 |  | п.Неклюдово, ул.Лесная, д.1 |  | 1959 |  | не было | РО | К | 2 | 2 | 779,40 | 650,30 | 650,30 |  | 416,10 | 18 | 1 525 564 |  |  |  | 1 525 564 | 1 525 564 | 1 480 634 | 13 245 | 31 685 | 0,00 | 2346 | 17879 | 12.2018 |
| 24 |  | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.15 |  | 1964 |  | не было | РО | Д | 2 | 1 | 357,20 | 330,30 | 330,30 |  | 280,20 | 10 | 879 037 |  |  |  | 879 037 | 879 037 | 829 182 | 32 111 | 17 744 | 0,00 | 2661 | 17879 | 12.2018 |
| 25 |  | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.16 |  | 1961 |  | не было | РО | Д | 2 | 1 | 370,60 | 343,40 | 343,40 |  | 262,40 | 20 | 304 033 |  |  |  | 304 033 | 304 033 | 276 563 | 21 552 | 5 918 | 0,00 | 885 | 17879 | 12.2018 |
| 26 |  | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.17 |  | 1961 |  | не было | РО | Д | 2 | 1 | 361,60 | 334,70 | 334,70 |  | 295,90 | 15 | 301 306 |  |  |  | 301 306 | 301 306 | 274 180 | 21 259 | 5 867 | 0,00 | 900 | 17879 | 12.2018 |
| 27 |  | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.18 |  | 1961 |  | не было | РО | Д | 2 | 1 | 352,30 | 325,70 | 325,70 |  | 162,80 | 11 | 834 461 |  |  |  | 834 461 | 834 461 | 785 345 | 32 310 | 16 806 | 0,00 | 2562 | 17879 | 12.2018 |
| 28 |  | п.Октябрьский, ул.Октябрьская, д.5 |  | 1932 |  | не было | РО | К | 3 | 3 | 1284,00 | 1177,80 | 1177,80 |  | 916,80 | 34 | 1 560 922 |  |  |  | 1 560 922 | 1 560 922 | 1 507 696 | 20 962 | 32 264 | 0,00 | 1325 | 17879 | 12.2018 |
| 29 |  | с.Редькино, д.11 |  | 1983 |  | не было | РО | К | 3 | 3 | 1669,60 | 1555,00 | 1555,00 |  | 1250,20 | 52 | 3 428 461 |  |  |  | 3 428 461 | 3 428 461 | 3 335 746 | 21 331 | 71 384 | 0,00 | 2205 | 17879 | 12.2018 |
| 30 |  | с.Ямново, ул.Школьная, д.17 |  | 1990 |  | не было | РО | К | 3 | 2 | 860,80 | 831,90 | 831,90 |  | 742,70 | 37 | 905 306 |  |  |  | 905 306 | 905 306 | 869 213 | 17 492 | 18 601 | 0,00 | 1088 | 17879 | 12.2018 |
| 31 |  | сп.Большеорловское, ул.Микрорайон, д. 9 |  | 1986 |  | не было | РО | К | 2 | 3 | 1019,30 | 906,60 | 906,60 |  | 858,00 | 35 | 1 513 056 |  |  |  | 1 513 056 | 1 513 056 | 1 467 741 | 13 906 | 31 409 | 0,00 | 1669 | 17879 | 12.2018 |
| 32 |  | сп.Железнодорожный, ул.Новостройка, д.3 |  | 1968 |  | не было | РО | К | 2 | 2 | 798,30 | 738,70 | 738,70 |  | 654,90 | 25 | 1 263 549 |  |  |  | 1 263 549 | 1 263 549 | 1 224 332 | 13 017 | 26 200 | 0,00 | 1711 | 17879 | 12.2018 |
| 33 |  | сп.Железнодорожный, ул.Новостройка, д.13 |  | 1973 |  | не было | РО | К | 2 | 3 | 1018,00 | 937,00 | 937,00 |  | 889,60 | 35 | 1 583 925 |  |  |  | 1 583 925 | 1 583 925 | 1 536 718 | 14 322 | 32 885 | 0,00 | 1690 | 17879 | 12.2018 |
| 34 |  | сп.Чистое Борское, ул.Ленина, д.4 |  | 1951 |  | не было | РО | К | 2 | 1 | 422,50 | 374,50 | 374,50 |  | 227,30 | 6 | 945 454 |  |  |  | 945 454 | 945 454 | 914 361 | 11 526 | 19 567 | 0,00 | 2525 | 17879 | 12.2018 |
| 35 |  | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д.43 |  | 1990 |  | не было | РО | К | 5 | 6 | 4257,90 | 3851,30 | 3715,80 | 135,50 | 3264,50 | 146 | 3 881 171 |  |  |  | 3 881 171 | 3 881 171 | 3 767 725 | 32 817 | 80 629 | 0,00 | 1008 | 17879 | 12.2018 |
| 36 |  | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д.102 |  | 1989 |  | не было | РО | К | 5 | 4 | 3017,50 | 2705,30 | 2623,30 | 82,00 | 2399,00 | 105 | 4 450 089 |  |  |  | 4 450 089 | 4 450 089 | 4 326 904 | 30 590 | 92 595 | 0,00 | 1645 | 17879 | 12.2018 |
| 37 |  | п.Октябрьский, ул. Победы, д.15 |  | 1988 |  | не было | РО | К | 6 | 5 | 4197,50 | 3749,70 | 3749,70 |  | 3571,30 | 179 | 5 300 408 |  |  |  | 5 300 408 | 5 300 408 | 5 157 138 | 32 908 | 110 362 | 0,00 | 1414 | 17879 | 12.2018 |
| 38 |  | д.Овечкино, д.9 |  | 1994 |  | не было | РО | К | 3 | 3 | 1325,60 | 805,00 | 805,00 |  | 805,00 | 36 | 3 569 465 |  |  |  | 3 569 465 | 3 569 465 | 3 446 480 | 49 231 | 73 754 | 0,00 | 4434 | 17879 | 12.2018 |
| 39 |  | с.Линда, ул.Школьная, д.20 |  | 1977 |  | не было | РО | К | 3 | 3 | 1398,20 | 1274,10 | 1274,10 |  | 1168,20 | 207 | 4 724 192 |  |  |  | 4 724 192 | 4 724 192 | 4 605 719 | 19 911 | 98 562 | 0,00 | 3708 | 17879 | 12.2018 |
| 40 |  | Железнодорожный, ул. Новостройка, д.6 |  | 1974 |  | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 2 | 2 | 780,30 | 721,40 | 721,40 |  | 721,40 | 37 | 1 024 419 |  |  |  | 1 024 419 | 1 024 419 | 956 150 | 47 808 | 20 461 | 0,00 | 1420 | 17879 | 12.2018 |
| 41 |  | п.Сормовский Пролетарий, ул.Центральная, д.6 |  | 1978 |  | не было | РО | П | 3 | 3 | 1536,50 | 1415,40 | 1415,40 |  | 1086,30 | 60 | 3 639 782 |  |  |  | 3 639 782 | 3 639 782 | 3 544 381 | 19 552 | 75 849 | 0,00 | 2572 | 17879 | 12.2018 |
| 42 |  | с.Спасское, ул.Центральная, д.21 |  | 1978 |  | не было | РО | К | 3 | 2 | 983,80 | 911,80 | 911,80 |  | 877,40 | 39 | 3 484 471 |  |  |  | 3 484 471 | 3 484 471 | 3 366 535 | 45 893 | 72 043 | 0,00 | 3822 | 17879 | 12.2018 |
| 43 |  | с.Линда, ул.Школьная, д.14 |  | 1972 |  | не было | РО | К | 2 | 2 | 788,50 | 729,70 | 729,70 |  | 647,50 | 36 | 2 758 710 |  |  |  | 2 758 710 | 2 758 710 | 2 658 516 | 43 302 | 56 892 | 0,00 | 3781 | 17879 | 12.2018 |
| 44 |  | п.Сормовский Пролетарий, ул.Центральная, д.2 |  | 1976 |  | не было | РО | П | 2 | 3 | 1064,20 | 980,70 | 980,70 |  | 516,70 | 55 | 2 643 981 |  |  |  | 2 643 981 | 2 643 981 | 2 571 087 | 17 873 | 55 021 | 0,00 | 2696 | 17879 | 12.2018 |
| 45 |  | с.Спасское, ул.Центральная, д.20 |  | 1976 |  | не было | РО | К | 3 | 2 | 965,00 | 794,80 | 743,00 | 51,80 | 693,20 | 34 | 3 236 210 |  |  |  | 3 236 210 | 3 236 210 | 3 124 021 | 45 335 | 66 854 | 0,00 | 4072 | 17879 | 12.2018 |
| 46 |  | с.Спасское, ул.Центральная, д.81 |  | 1985 |  | не было | РО | П | 3 | 3 | 1410,60 | 1281,30 | 1281,30 |  | 1222,70 | 62 | 4 164 726 |  |  |  | 4 164 726 | 4 164 726 | 4 058 573 | 19 300 | 86 853 | 0,00 | 3250 | 17879 | 12.2018 |
| 47 |  | с. Кантаурово, ул.Совхозная, д.21 |  | 1983 |  | не было | РО | К | 2 | 2 | 934,90 | 850,90 | 850,90 |  | 850,90 | 41 | 3 720 627 |  |  |  | 3 720 627 | 3 720 627 | 3 629 653 | 13 300 | 77 674 | 0,00 | 4373 | 17879 | 12.2018 |
| 48 |  | с.Кантаурово, ул.Кооперативная, д.52Б |  | 1895 |  | не было | РО | К | 1 | 2 | 560,20 | 525,20 | 525,20 |  | 216,90 | 38 | 1 940 667 |  |  |  | 1 940 667 | 1 940 667 | 1 857 750 | 43 162 | 39 755 | 0,00 | 3695 | 17879 | 12.2018 |
| 49 |  | п.Память Парижской Коммуны, ул.Квартал 8, д.4 |  | 1972 |  | не было | РО | К | 2 | 2 | 542,10 | 517,20 | 517,20 |  | 517,20 | 23 | 1 979 424 |  |  |  | 1 979 424 | 1 979 424 | 1 898 209 | 40 594 | 40 621 | 0,00 | 3827 | 17879 | 12.2018 |
| 50 |  | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.24 |  | 1956 |  | не было | РО | Д | 2 | 1 | 375,70 | 345,60 | 345,60 |  | 345,60 | 10 | 1 264 666 |  |  |  | 1 264 666 | 1 264 666 | 1 201 618 | 37 334 | 25 714 | 0,00 | 3659 | 17879 | 12.2018 |
| 51 |  | п. Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.30 |  | 1959 |  | не было | РО | Д | 2 | 1 | 333,90 | 303,90 | 303,90 |  | 251,10 | 15 | 1 059 093 |  |  |  | 1 059 093 | 1 059 093 | 1 000 455 | 37 229 | 21 409 | 0,00 | 3485 | 17879 | 12.2018 |
| 52 |  | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.31 |  | 1960 |  | не было | РО | Д | 2 | 1 | 363,40 | 335,40 | 335,40 |  | 335,40 | 13 | 1 078 936 |  |  |  | 1 078 936 | 1 078 936 | 1 020 160 | 36 945 | 21 831 | 0,00 | 3217 | 17879 | 12.2018 |
| 53 |  | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.40 |  | 1965 |  | не было | РО | К | 2 | 2 | 471,90 | 403,90 | 403,90 |  | 403,90 | 27 | 2 001 857 |  |  |  | 2 001 857 | 2 001 857 | 1 919 334 | 41 450 | 41 073 | 0,00 | 4956 | 17879 | 12.2018 |
| 54 |  | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.44 |  | 1963 |  | не было | РО | К | 2 | 2 | 473,17 | 405,17 | 405,17 |  | 367,57 | 25 | 2 040 824 |  |  |  | 2 040 824 | 2 040 824 | 1 959 285 | 39 611 | 41 928 | 0,00 | 5037 | 17879 | 12.2018 |
| 55 |  | г.Бор, п.Неклюдово, ул.Новая, д.8 |  | 1968 |  | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 4 | 5 | 3151,20 | 2874,60 | 2874,60 |  | 2874,60 | 161 | 2 733 181 |  |  |  | 2 733 181 | 2 733 181 | 2 551 037 | 127 552 | 54 592 | 0,00 | 951 | 17879 | 12.2018 |
| 56 |  | г.Бор, ул.2-ой микрорайон, д.45 |  | 1984 |  | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 6 | 5 | 4180,00 | 2600,00 | 2600,00 |  | 2600,00 | 184 | 2 076 788 |  |  |  | 2 076 788 | 2 076 788 | 1 938 388 | 96 919 | 41 481 | 0,00 | 799 | 17879 | 12.2018 |
| 57 |  | г.Бор, ул.Тургенева, д.105 |  | 1986 |  | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 4 | 5 | 3166,40 | 2879,10 | 2879,10 |  | 2879,10 | 138 | 1 569 768 |  |  |  | 1 569 768 | 1 569 768 | 1 465 156 | 73 258 | 31 354 | 0,00 | 545 | 17879 | 12.2018 |
| 58 |  | г.Бор, ул.Чугунова, д.8 |  | 1967 |  | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 4 | 5 | 3684,10 | 2842,10 | 2842,10 |  | 2842,10 | 184 | 2 368 858 |  |  |  | 2 368 858 | 2 368 858 | 2 210 993 | 110 550 | 47 315 | 0,00 | 833 | 17879 | 12.2018 |
| 59 |  | г.Бор, ул.2-ой микрорайон, д.37 |  | 1981 |  | не было | РО | П | 5 | 6 | 3886,00 | 2600,00 | 2600,00 |  | 2600,00 | 180 | 4 207 979 |  |  |  | 4 207 979 | 4 207 979 | 4 088 449 | 32 038 | 87 492 | 0,00 | 1618 | 17879 | 12.2018 |
| 60 |  | с.Кантаурово, ул.Совхозная, д.20 |  | 1984 |  | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 2 | 3 | 1298,60 | 1181,00 | 1181,00 |  | 1118,10 | 55 | 2 588 660 |  |  |  | 2 588 660 | 2 588 660 | 2 416 148 | 120 807 | 51 705 | 0,00 | 2192 | 17879 | 12.2018 |
| 61 |  | с.Кантаурово, ул.Совхозная, д.25 |  | 1984 |  | не было | РО | К | 2 | 2 | 803,70 | 743,70 | 743,70 |  | 743,70 | 36 | 1 632 471 |  |  |  | 1 632 471 | 1 632 471 | 1 538 737 | 60 806 | 32 928 | 0,00 | 2195 | 17879 | 12.2018 |
| 62 |  | г.Бор, ул.Красногорка, д.12 |  | 2001 |  | не было | ТСЖ/ЖК/УО | П | 5 | 5 | 5934,60 | 5265,40 | 5265,40 |  | 5265,40 | 230 | 1 161 786 |  |  |  | 1 161 786 | 1 161 786 | 967 744 | 173 333 | 20 709 | 0,00 | 221 | 17879 | 12.2018 |
| 63 |  | г.Бор, ул.Тургенева, д.103 |  | 1986 |  | не было | ТСЖ/ЖК/УО | П | 4 | 5 | 4151,80 | 3020,80 | 3020,80 |  | 3020,80 | 120 | 1 647 026 |  |  |  | 1 647 026 | 1 647 026 | 1 537 266 | 76 863 | 32 897 | 0,00 | 545 | 17879 | 12.2018 |
| 64 |  | г.Бор, ул.2-ой микрорайон, д.48 |  | 1994 |  | не было | ТСЖ/ЖК/УО | П | 4 | 5 | 4882,30 | 4371,80 | 4371,80 |  | 4371,80 | 160 | 2 383 630 |  |  |  | 2 383 630 | 2 383 630 | 2 224 781 | 111 239 | 47 610 | 0,00 | 545 | 17879 | 12.2018 |
| 65 |  | г.Бор, ул.3-й микрорайон, д.2 |  | 1993 |  | не было | РО | П | 5 | 3 | 3675,30 | 3288,20 | 3288,20 |  | 3050,30 | 126 | 3 783 920 |  |  |  | 3 783 920 | 3 783 920 | 3 674 250 | 31 042 | 78 628 | 0,00 | 1151 | 17879 | 12.2018 |
| 66 |  | г.Бор, ул.Белинского, д.1 |  | 1988 |  | не было | РО | К | 3 | 1 | 1010,10 | 904,00 | 823,10 | 80,90 | 816,90 | 50 | 2 449 853 |  |  |  | 2 449 853 | 2 449 853 | 2 382 896 | 15 964 | 50 993 | 0,00 | 2710 | 17879 | 12.2018 |
| 67 |  | г.Бор, ул.Интернациональная, д.140 |  | 1986 |  | не было | РО | К | 3 | 3 | 1659,00 | 1548,90 | 1548,90 |  | 1198,90 | 62 | 3 719 347 |  |  |  | 3 719 347 | 3 719 347 | 3 624 186 | 17 604 | 77 557 | 0,00 | 2401 | 17879 | 12.2018 |
| 68 |  | г.Бор, ул.Коммунистическая, д.9 |  | 1933 |  | не было | РО | К | 3 | 2 | 2078,10 | 1941,30 | 1781,50 | 159,80 | 1607,50 | 94 | 9 974 115 |  |  |  | 9 974 115 | 9 974 115 | 9 670 946 | 96 211 | 206 958 | 0,00 | 5138 | 17879 | 12.2018 |
| 69 |  | г.Бор, ул.Коммунистическая, д.30 |  | 1979 |  | не было | РО | П | 3 | 3 | 1562,20 | 1438,30 | 1438,30 |  | 1270,70 | 54 | 3 790 616 |  |  |  | 3 790 616 | 3 790 616 | 3 679 881 | 31 986 | 78 749 | 0,00 | 2635 | 17879 | 12.2018 |
| 70 |  | г.Бор, ул.Красногорка, д.10 |  | 1994 |  | не было | РО | К | 5 | 4 | 2914,70 | 2628,60 | 2628,60 |  | 2374,20 | 126 | 3 686 159 |  |  |  | 3 686 159 | 3 686 159 | 3 579 351 | 30 210 | 76 598 | 0,00 | 1402 | 17879 | 12.2018 |
| 71 |  | г.Бор, ул.Крупской, д.2 |  | 1976 |  | не было | РО | К | 5 | 4 | 3547,07 | 3276,87 | 3172,00 | 104,87 | 3058,77 | 140 | 5 039 371 |  |  |  | 5 039 371 | 5 039 371 | 4 828 440 | 107 603 | 103 328 | 0,00 | 1538 | 17879 | 12.2018 |
| 72 |  | г.Бор, ул.Луначарского, д.197 |  | 1988 |  | не было | РО | К | 5 | 1 | 2975,20 | 2465,10 | 2465,10 |  | 2286,50 | 147 | 3 515 168 |  |  |  | 3 515 168 | 3 515 168 | 3 355 088 | 88 282 | 71 798 | 0,00 | 1426 | 17879 | 12.2018 |
| 73 |  | г.Бор, ул.Луначарского, д.202 |  | 2002 |  | не было | РО | К | 6 | 4 | 5541,00 | 5117,70 | 5117,70 |  | 5117,70 | 165 | 3 394 997 |  |  |  | 3 394 997 | 3 394 997 | 3 274 074 | 50 858 | 70 065 | 0,00 | 663 | 17879 | 12.2018 |
| 74 |  | г.Бор, ул.Махалова, д.34 |  | 1973 |  | не было | РО | П | 5 | 3 | 2794,50 | 2586,60 | 2586,60 |  | 2421,50 | 121 | 2 984 672 |  |  |  | 2 984 672 | 2 984 672 | 2 893 564 | 29 186 | 61 922 | 0,00 | 1154 | 17879 | 12.2018 |
| 75 |  | г.Бор, ул.мкр. Прибрежный, д.1 |  | 1994 |  | не было | РО | П | 5 | 4 | 3341,50 | 2938,70 | 2938,70 |  | 2688,70 | 138 | 1 915 992 |  |  |  | 1 915 992 | 1 915 992 | 1 846 496 | 29 981 | 39 515 | 0,00 | 652 | 17879 | 12.2018 |
| 76 |  | г.Бор, ул.Октябрьская, д.75 |  | 1962 |  | не было | РО | К | 4 | 3 | 2107,20 | 1965,30 | 1824,70 | 140,60 | 1965,30 | 101 | 3 394 096 |  |  |  | 3 394 096 | 3 394 096 | 3 241 226 | 83 508 | 69 362 | 0,00 | 1727 | 17879 | 12.2018 |
| 77 |  | п. Неклюдово, ул. Трудовая, д.9 |  | 1974 |  | не было | РО | К | 5 | 4 | 3280,90 | 3007,90 | 3007,90 |  | 2743,00 | 127 | 4 763 186 |  |  |  | 4 763 186 | 4 763 186 | 4 628 149 | 35 995 | 99 042 | 0,00 | 1584 | 17879 | 12.2018 |
| 78 |  | п.Сормовский Пролетарий, ул. Центральная д.7 |  | 1981 |  | не было | РО | К | 2 | 2 | 720,70 | 604,00 | 604,00 |  | 411,50 | 28 | 3 739 229 |  |  |  | 3 739 229 | 3 739 229 | 3 648 644 | 12 505 | 78 080 | 0,00 | 6191 | 17879 | 12.2018 |
| 79 |  | с.Спасское, ул. Центральная, д.82 |  | 1986 |  | не было | РО | П | 3 | 3 | 1399,00 | 1271,00 | 1213,00 | 58,00 | 961,70 | 60 | 4 037 320 |  |  |  | 4 037 320 | 4 037 320 | 3 933 902 | 19 233 | 84 185 | 0,00 | 3176 | 17879 | 12.2018 |
| 80 |  | г.Бор, мкр. Прибрежный, д.4 |  | 2005 |  | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 4 | 5 | 2734,30 | 2642,10 | 2642,10 |  | 2642,10 | 104 | 504 727 |  |  |  | 504 727 | 504 727 | 494 153 | 0 | 10 574 | 0,00 | 191 | 17879 | 12.2018 |
| 81 |  | г.Бор, ул. 2-й микрорайон, д.41 |  | 1997 |  | не было | ТСЖ/ЖК/УО | П | 5 | 3 | 2 887,80 | 2 508,80 | 2 508,80 |  | 2508,80 |  | 374 517 |  |  |  | 374 517 | 374 517 | 366 671 | 0 | 7 846 | 0,00 | 149 | 17879 | 12.2018 |
| Итого по МО на 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60539,05 | 54660,05 | 53467,75 | 1192,30 | 49118,10 | 2374 | 60 093 618 |  |  |  | 60 093 618 | 60 093 618 | 56 116 742 | 2 775 991 | 1 200 885 |  |  |  |  |
| 81 |  | г.Бор, ул. 2-й микрорайон, д.18 |  | 1985 |  | не было | РО | П | 5 | 4 | 3340,40 | 3010,10 | 3010,10 |  | 2702,50 | 120 | 4 158 360 |  |  |  | 4 158 360 | 4 158 360 | 3 881 240 | 194 062 | 83 058 | 0,00 | 1381 | 18353 | 12.2019 |
| 82 |  | г.Бор, ул.Махалова, д.20 |  | 1967 |  | не было | РО | П | 5 | 3 | 2794,80 | 2585,70 | 2585,70 |  | 2541,30 | 138 | 2 294 822 |  |  |  | 2 294 822 | 2 294 822 | 2 141 891 | 107 095 | 45 836 | 0,00 | 888 | 18353 | 12.2019 |
| 83 |  | п.Октябрьский, ул.Некрасова, д.18 |  | 1952 |  | не было | РО | Д | 2 | 4 | 1324,85 | 1209,05 | 1209,05 |  | 540,00 | 37 | 1 343 535 |  |  |  | 1 343 535 | 1 343 535 | 1 254 000 | 62 700 | 26 835 | 0,00 | 1111 | 18353 | 12.2019 |
| 84 |  | с.Останкино, ул. Школьная, д.41 |  | 1993 |  | не было | РО | П | 3 | 3 | 1400,30 | 1270,40 | 1270,40 |  | 1220,20 | 62 | 2 167 977 |  |  |  | 2 167 977 | 2 167 977 | 2 023 500 | 101 175 | 43 302 | 0,00 | 1707 | 18353 | 12.2019 |
| 85 |  | г.Бор, ул. Воровского д.64 |  | 1988 |  | не было | РО | П | 5 | 4 | 3313,30 | 2982,90 | 2941,30 | 41,60 | 2888,80 | 59 | 3 385 088 |  |  |  | 3 385 088 | 3 385 088 | 3 159 500 | 157 975 | 67 613 | 0,00 | 1135 | 18353 | 12.2019 |
| 86 |  | г.Бор, ул.Махалова, д.38 |  | 1973 |  | не было | РО | П | 5 | 4 | 3346,00 | 3067,30 | 3067,30 |  | 3028,50 | 129 | 2 386 186 |  |  |  | 2 386 186 | 2 386 186 | 2 227 167 | 111 358 | 47 661 | 0,00 | 778 | 18353 | 12.2019 |
| 87 |  | г.Бор, ул. Тургенева, д.104 |  | 1987 |  | не было | РО | П | 5 | 6 | 5086,80 | 4578,60 | 4578,60 |  | 4286,50 | 207 | 5 256 395 |  |  |  | 5 256 395 | 5 256 395 | 4 906 100 | 245 305 | 104 990 | 0,00 | 1148 | 18353 | 12.2019 |
| 88 |  | г.Бор,ул. Фрунзе, д.113 |  | 1988 |  | не было | РО | П | 5 | 6 | 4835,20 | 4428,40 | 4428,40 |  | 4223,50 | 205 | 5 104 256 |  |  |  | 5 104 256 | 5 104 256 | 4 764 100 | 238 205 | 101 951 | 0,00 | 1153 | 18353 | 12.2019 |
| 89 |  | г.Бор, ул.Чугунова, д.15 |  | 1989 |  | не было | РО | П | 5 | 4 | 3305,40 | 2973,00 | 2973,00 |  | 2816,20 | 138 | 2 216 472 |  |  |  | 2 216 472 | 2 216 472 | 2 068 763 | 103 438 | 44 271 | 0,00 | 746 | 18353 | 12.2019 |
| 90 |  | п.Б.Пикино, ул. Больничная, д.20 |  | 1978 |  | не было | РО | К | 3 | 3 | 1993,20 | 1841,70 | 1841,70 |  | 1841,70 | 83 | 3 278 591 |  |  |  | 3 278 591 | 3 278 591 | 3 060 100 | 153 005 | 65 486 | 0,00 | 1780 | 18353 | 12.2019 |
| 91 |  | с.Чистое Поле, д.32 |  | 1984 |  | не было | РО | П | 3 | 3 | 1476,10 | 1355,90 | 1355,90 |  | 1271,10 | 57 | 2 167 977 |  |  |  | 2 167 977 | 2 167 977 | 2 023 500 | 101 175 | 43 302 | 0,00 | 1599 | 18353 | 12.2019 |
| 92 |  | д. Каликино, ул.Октябрьская, д.15 |  | 1982 |  | не было | РО | К | 3 | 2 | 1109,40 | 1035,10 | 1035,10 |  | 1035,10 | 41 | 1 932 162 |  |  |  | 1 932 162 | 1 932 162 | 1 803 400 | 90 170 | 38 592 | 0,00 | 1867 | 18353 | 12.2019 |
| 93 |  | г.Бор, ул. Коммунистическая, д.13а |  | 1975 |  | не было | РО | К | 5 | 2 | 1973,10 | 1819,90 | 1489,80 | 330,10 | 1489,80 | 55 | 1 356 796 |  |  |  | 1 356 796 | 1 356 796 | 1 266 377 | 63 319 | 27 100 | 0,00 | 746 | 18353 | 12.2019 |
| 94 |  | г.Бор, ул.Октябрьская, д.78 |  | 1957 |  | не было | РО | К | 4 | 3 | 2808,00 | 2526,50 | 2055,70 | 470,80 | 2007,10 | 70 | 2 655 812 |  |  |  | 2 655 812 | 2 655 812 | 2 478 825 | 123 941 | 53 046 | 0,00 | 1051 | 18353 | 12.2019 |
| 95 | п.Октябрьский, ул. Молодежная, д.2 |  | 1989 |  | не было |  | РО | К | 5 | 6 | 4620,60 | 4156,60 | 4111,10 | 45,50 | 4001,60 | 205 | 2 393 535 |  |  |  | 2 393 535 | 2 393 535 | 2 234 026 | 111 701 | 47 808 | 0,00 | 576 | 18353 | 12.2019 |
| 96 |  | с.Линда, ул. Школьная, д.30 |  | 1990 |  | не было | РО | К | 3 | 1 | 970,50 | 823,40 | 823,40 |  | 823,40 | 55 | 1 033 901 |  |  |  | 1 033 901 | 1 033 901 | 965 000 | 48 250 | 20 651 | 0,00 | 1256 | 18353 | 12.2019 |
| 97 |  | г.Бор, ул. Фрунзе, д.91 |  | 1993 |  | не было | РО | К | 5 | 6 | 4197,30 | 3722,30 | 3418,00 | 304,30 | 3418,00 | 147 | 4 849 424 |  |  |  | 4 849 424 | 4 849 424 | 4 526 250 | 226 313 | 96 861 | 0,00 | 1303 | 18353 | 12.2019 |
| 98 |  | г.Бор, ул.Островского, д.19 |  | 1957 |  | не было | РО | Д | 2 | 1 | 570,20 | 545,80 | 545,80 |  | 316,50 | 28 | 1 188 908 |  |  |  | 1 188 908 | 1 188 908 | 1 109 677 | 55 484 | 23 747 | 0,00 | 2178 | 18353 | 12.2019 |
| 99 |  | г.Бор, ул. Филиппова д.5 |  | 1957 |  | не было | РО | КД | 2 | 2 | 358,00 | 295,40 | 295,40 |  | 179,20 | 18 | 202 861 |  |  |  | 202 861 | 202 861 | 189 343 | 9 467 | 4 051 | 0,00 | 687 | 18353 |  |
| 100 |  | п.Большое Пикино, ул. Больничная д.5 |  | 1987 |  | не было | РО | К | 3 | 3 | 1885,10 | 1736,60 | 1736,60 |  | 153,50 | 76 | 3 700 776 |  |  |  | 3 700 776 | 3 700 776 | 3 454 150 | 172 708 | 73 918 | 0,00 | 2131 | 18353 |  |
| 101 |  | п.Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 39 |  | 1961 |  | не было | РО | К | 2 | 2 | 557,20 | 490,80 | 490,80 |  | 490,80 | 28 | 889 262 |  |  |  | 889 262 | 889 262 | 830 000 | 41 500 | 17 762 | 0,00 | 1812 | 18353 |  |
| 102 |  | п.Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 40 |  | 1963 |  | не было | РО | К | 2 | 2 | 520,70 | 459,00 | 459,00 |  | 459,00 | 28 | 1 343 535 |  |  |  | 1 343 535 | 1 343 535 | 1 254 000 | 62 700 | 26 835 | 0,00 | 2927 | 18353 |  |
| 103 |  | п.Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 43 |  | 1963 |  | не было | РО | К | 2 | 2 | 529,80 | 469,10 | 469,10 |  | 431,90 | 28 | 1 343 535 |  |  |  | 1 343 535 | 1 343 535 | 1 254 000 | 62 700 | 26 835 | 0,00 | 2864 | 18353 |  |
| 104 |  | п.Октябрьский, ул. Некрасова, д. 7 |  | 1959 |  | не было | РО | Д | 2 | 1 | 379,70 | 353,60 | 353,60 |  | 274,40 | 18 | 889 262 |  |  |  | 889 262 | 889 262 | 830 000 | 41 500 | 17 762 | 0,00 | 2515 | 18353 |  |
| 105 |  | п.Октябрьский, ул. Некрасова, д. 10 |  | 1957 |  | не было | РО | Д | 2 | 1 | 395,10 | 365,50 | 365,50 |  | 274,30 | 9 | 889 262 |  |  |  | 889 262 | 889 262 | 830 000 | 41 500 | 17 762 | 0,00 | 2433 | 18353 |  |
| 106 |  | г. Бор, пер. Островского, д.1 |  | 1959 |  | не было | РО | К | 2 | 2 | 984,40 | 790,60 | 790,60 |  | 636,40 | 69 | 1 055 226 |  |  |  | 1 055 226 | 1 055 226 | 984 905 | 49 245 | 21 076 | 0,00 | 1335 | 18353 |  |
| 107 |  | п.Октябрьский, ул.Молодежная, д.5 |  | 1999 |  | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 9 | 5 | 6463,60 | 5766,80 | 5766,80 |  | 5766,80 | 264 | 609 702 |  |  |  | 609 702 | 609 702 | 596 928 | 0 | 12 774 | 0,00 | 106 | 18353 |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

городского округа г.Бор от 03.08.2018 № 4558

Приложение 3

к Краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории

Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов

городского округа г.Бор на 2017-2019 годы, утвержденному постановлением

администрации городского округа г.Бор от 14.11.2016 № 5337, в редакции

постановления администрации городского округа г. Бор от 30.06.2017 № 3600

Реестр видов работ и услуг многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа г.Бор  Нижегородской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту  в 2017-2019 годах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес МКД | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (столбец 4 +столбец 31+ столбец 36 + столбец 37) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР |  |  |  |  | Осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего ПИР | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативный срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД |  | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада |  | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (ПУ) | Ремонт фундамента МКД |  | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставлениякоммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (УУ, УР) | Ремонт системы дымоудаления |  | Разработка проектной, научено-проектной (применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ) документации для капитального ремонта, сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Проведение экспертизы проектной и (или) сметной документации в соответствии с законодательством РФ | Обследование технического состояния МКДи (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД | Инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией |  |  |
|  |  |  |  |  | электроснабжение |  | теплоснабжение |  | газоснабжение |  | холодное водоснабжение |  | горячее водоснабжение |  | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Всего по городскому округу город Бор на 2017-2019 годы |  | 258 427 001 | 247 279 344 | 33 763 611 | 13 771 | 13 237 149 | 4 211 | 11 545 312 | 0 | 0 | 938 | 1 109 393 | 350 | 528 364 | 0 | 7 343 393 | 5 | 5 858 944 | 52 304 | 180 280 843 | 179 | 366 671 | 17 444 | 25 058 939 | 0 | 84 | 1 950 336 | 0 | 0 | 5 950 377 | 5 845 941 | 0 | 8 186 | 96 250 | 5 197 280 | 0 |
| Итого по МО на 2017 год |  | 16 205 964 | 15 771 580 | 2 884 051 | 4 601 | 2 355 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 528 364 | 0 | 0 | 4 | 4 155 028 | 2 719 | 5 306 607 | 0 | 0 | 4 018 | 2 804 791 | 0 | 31 | 621 103 | 0 | 0 | 191 320 | 191 320 | 0 | 0 | 0 | 243 064 | 0 |
| 1 | г.Бор, ул.Луначарского, д.187 | 976 650 | 956 188 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,00 | 335 085 |  | 31,10 | 621 103 |  |  | 0 |  |  |  |  | 20 462 |  |
| 2 | г.Бор, ул.Нахимова, д.41 | 1 391 574 | 1 307 352 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,00 | 526 680 |  |  | 257,18 | 780 672 |  |  |  |  |  | 56 245 | 56 245 |  |  |  | 27 977 |  |
| 3 | г.Бор, ул.Чайковского, д.18 | 5 155 288 | 4 939 593 | 1 544 541 | 1 934,00 | 1 544 541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 011,50 | 3 395 052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 988 | 109 988 |  |  |  | 105 707 |  |
| 4 | п.Большое Пикино, ул.Кооперативная, д.28 | 780 008 | 780 008 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 | 780 008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 5 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 27 | 1 105 043 | 1 075 750 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 075 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 272 | 6 272 |  |  |  | 23 021 |  |
| 6 | г.Бор, ул.Фрунзе, д.93 | 3 163 990 | 3 079 278 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 079 278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 815 | 18 815 |  |  |  | 65 897 |  |
| 7 | г.Бор, ул.Максима Горького, д.106 | 358 409 | 358 409 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,00 | 358 409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 8 | п.Октябрьский, ул.Молодежная, д.5 | 528 364 | 528 364 | 528 364 |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,00 | 528 364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 9 | г.Бор, ул. Первомайская, д.3а | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 2 492,00 | 630 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 10 | г.Бор, ул.Максима Горького, д.108 | 367 334 | 367 334 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 373,60 | 367 334 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 11 | п.Большое Пикино, ул. Кооперативная, д.6 | 426 846 | 426 846 | 181 146 | 175,00 | 181 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,00 | 245 700 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 12 | п.Большое Пикино, ул.1 Мая, д.9 | 589 000 | 589 000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475,00 | 589 000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 13 | п.Октябрьский, ул.Победы, д.23 | 487 000 | 487 000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,00 | 487 000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 14 | п.Неклюдово, ул.Вокзальная, д.101 | 246 458 | 246 458 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,00 | 246 458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по МО на 2018 год |  | 182 127 419 | 175 391 022 | 19 824 864 | 7 770 | 9 384 886 | 2 161 | 8 239 192 | 0 | 0 | 938 | 1 109 393 | 0 | 0 | 0 | 1 091 393 | 1 | 1 703 916 | 36 303 | 133 108 044 | 179 | 366 671 | 8 583 | 19 058 294 | 0 | 53 | 1 329 233 | 0 | 0 | 2 983 066 | 2 878 630 | 0 | 8 186 | 96 250 | 3 753 331 | 0 |
| 15 | г.Бор, ул. Первомайская д.11а | 1 772 939 | 1 703 916 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 703 916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 560 | 32 560 |  |  |  | 36 463 |  |
| 16 | г.Бор, ул.Щербакова, д.4 | 4 385 285 | 4 253 917 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 695,00 | 4 253 917 |  |  |  |  |  | 40 335 | 40 335 |  |  |  | 91 033 |  |
| 17 | г.Бор, ул.Щербакова, д.5 | 5 098 211 | 4 941 151 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 333,00 | 4 941 151 |  |  |  |  |  | 51 320 | 51 320 |  |  |  | 105 740 |  |
| 18 | г.Бор, ул.Махалова, д.10 | 3 016 628 | 2 804 310 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 756,85 | 1 475 077 |  | 52,50 | 1 329 233,0 |  |  | 152 306 | 47 870 |  | 8 186 | 96 250 | 60 012 |  |
| 19 | д.Красная Слобода, ул.Центральная, д.15 | 2 804 874 | 2 726 353 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686,00 | 2 726 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 178 | 20 178 |  |  |  | 58 343 |  |
| 20 | д.Оманово, д.5 | 3 742 587 | 3 643 208 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833,00 | 3 643 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 415 | 21 415 |  |  |  | 77 964 |  |
| 21 | п.Неклюдово, ул.Клубная, д.9 | 3 604 864 | 3 489 490 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 339,00 | 3 489 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 699 | 40 699 |  |  |  | 74 675 |  |
| 22 | п.Неклюдово, ул.Клубная, д.9а | 1 255 807 | 1 196 657 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 | 1 196 657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 542 | 33 542 |  |  |  | 25 608 |  |
| 23 | п.Неклюдово, ул.Лесная, д.1 | 1 525 564 | 1 480 634 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,00 | 1 480 634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 245 | 13 245 |  |  |  | 31 685 |  |
| 24 | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.15 | 879 037 | 829 182 | 266 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 470 |  |  | 350,00 | 562 712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 111 | 32 111 |  |  |  | 17 744 |  |
| 25 | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.16 | 304 033 | 276 563 | 276 563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 552 | 21 552 |  |  |  | 5 918 |  |
| 26 | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.17 | 301 306 | 274 180 | 274 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 259 | 21 259 |  |  |  | 5 867 |  |
| 27 | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.18 | 834 461 | 785 345 | 274 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 180 |  |  | 350,00 | 511 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 310 | 32 310 |  |  |  | 16 806 |  |
| 28 | п.Октябрьский, ул.Октябрьская, д.5 | 1 560 922 | 1 507 696 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 | 1 507 696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 962 | 20 962 |  |  |  | 32 264 |  |
| 29 | с.Редькино, д.11 | 3 428 461 | 3 335 746 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860,00 | 3 335 746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 331 | 21 331 |  |  |  | 71 384 |  |
| 30 | с.Ямново, ул.Школьная, д.17 | 905 306 | 869 213 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,00 | 869 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 492 | 17 492 |  |  |  | 18 601 |  |
| 31 | сп.Большеорловское, ул.Микрорайон, д. 9 | 1 513 056 | 1 467 741 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 542,00 | 1 467 741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 906 | 13 906 |  |  |  | 31 409 |  |
| 32 | сп.Железнодорожный, ул.Новостройка, д.3 | 1 263 549 | 1 224 332 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631,30 | 1 224 332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 017 | 13 017 |  |  |  | 26 200 |  |
| 33 | сп.Железнодорожный, ул.Новостройка, д.13 | 1 583 925 | 1 536 718 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749,00 | 1 536 718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 322 | 14 322 |  |  |  | 32 885 |  |
| 34 | сп.Чистое Борское, ул.Ленина, д.4 | 945 454 | 914 361 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,00 | 914 361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 526 | 11 526 |  |  |  | 19 567 |  |
| 35 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д.43 | 3 881 171 | 3 767 725 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 259,00 | 3 767 725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 817 | 32 817 |  |  |  | 80 629 |  |
| 36 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д.102 | 4 450 089 | 4 326 904 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,00 | 4 326 904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 590 | 30 590 |  |  |  | 92 595 |  |
| 37 | п.Октябрьский, ул. Победы, д.15 | 5 300 408 | 5 157 138 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 259,00 | 5 157 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 908 | 32 908 |  |  |  | 110 362 |  |
| 38 | д.Овечкино, д.9 | 3 569 465 | 3 446 480 | 258 765 | 135,00 | 258 765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,00 | 3 187 715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 231 | 49 231 |  |  |  | 73 754 |  |
| 39 | с.Линда, ул.Школьная, д.20 | 4 724 192 | 4 605 719 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 698,70 | 4 605 719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 911 | 19 911 |  |  |  | 98 562 |  |
| 40 | Железнодорожный, ул. Новостройка, д.6 | 1 024 419 | 956 150 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,00 | 956 150 |  |  |  |  |  | 47 808 | 47 808 |  |  |  | 20 461 |  |
| 41 | п.Сормовский Пролетарий, ул.Центральная, д.6 | 3 639 782 | 3 544 381 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682,10 | 3 544 381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 552 | 19 552 |  |  |  | 75 849 |  |
| 42 | с.Спасское, ул.Центральная, д.21 | 3 484 471 | 3 366 535 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 751,00 | 3 366 535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 893 | 45 893 |  |  |  | 72 043 |  |
| 43 | с.Линда, ул.Школьная, д.14 | 2 758 710 | 2 658 516 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 684,70 | 2 658 516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 302 | 43 302 |  |  |  | 56 892 |  |
| 44 | п.Сормовский Пролетарий, ул.Центральная, д.2 | 2 643 981 | 2 571 087 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471,20 | 2 571 087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 873 | 17 873 |  |  |  | 55 021 |  |
| 45 | с.Спасское, ул.Центральная, д.20 | 3 236 210 | 3 124 021 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 732,00 | 3 124 021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 335 | 45 335 |  |  |  | 66 854 |  |
| 46 | с.Спасское, ул.Центральная, д.81 | 4 164 726 | 4 058 573 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,00 | 4 058 573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 300 | 19 300 |  |  |  | 86 853 |  |
| 47 | с. Кантаурово, ул.Совхозная, д.21 | 3 720 627 | 3 629 653 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,00 | 3 629 653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 300 | 13 300 |  |  |  | 77 674 |  |
| 48 | с.Кантаурово, ул.Кооперативная, д.52Б | 1 940 667 | 1 857 750 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530,00 | 1 857 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 162 | 43 162 |  |  |  | 39 755 |  |
| 49 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Квартал 8, д.4 | 1 979 424 | 1 898 209 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,10 | 1 898 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 594 | 40 594 |  |  |  | 40 621 |  |
| 50 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.24 | 1 264 666 | 1 201 618 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,00 | 1 201 618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 334 | 37 334 |  |  |  | 25 714 |  |
| 51 | п. Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.30 | 1 059 093 | 1 000 455 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,00 | 1 000 455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 229 | 37 229 |  |  |  | 21 409 |  |
| 52 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.31 | 1 078 936 | 1 020 160 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,00 | 1 020 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 945 | 36 945 |  |  |  | 21 831 |  |
| 53 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.40 | 2 001 857 | 1 919 334 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,00 | 1 919 334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 450 | 41 450 |  |  |  | 41 073 |  |
| 54 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.44 | 2 040 824 | 1 959 285 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,00 | 1 959 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 611 | 39 611 |  |  |  | 41 928 |  |
| 55 | г.Бор, п.Неклюдово, ул.Новая, д.8 | 2 733 181 | 2 551 037 | 2 551 037 | 770,64 | 899 952 | 576,00 | 1 651 085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 552 | 127 552 |  |  |  | 54 592 |  |
| 56 | г.Бор, ул.2-ой микрорайон, д.45 | 2 076 788 | 1 938 388 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 045,00 | 1 938 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 919 | 96 919 |  |  |  | 41 481 |  |
| 57 | г.Бор, ул.Тургенева, д.105 | 1 569 768 | 1 465 156 | 1 465 156 | 1 245,03 | 1 465 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 258 | 73 258 |  |  |  | 31 354 |  |
| 58 | г.Бор, ул.Чугунова, д.8 | 2 368 858 | 2 210 993 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 959,30 | 2 210 993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 550 | 110 550 |  |  |  | 47 315 |  |
| 59 | г.Бор, ул.2-ой микрорайон, д.37 | 4 207 979 | 4 088 449 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 150,00 | 4 088 449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 038 | 32 038 |  |  |  | 87 492 |  |
| 60 | с.Кантаурово, ул.Совхозная, д.20 | 2 588 660 | 2 416 148 | 2 416 148 | 500,00 | 709 363 | 400,00 | 697 081 |  |  | 576,40 | 1 009 704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 807 | 120 807 |  |  |  | 51 705 |  |
| 61 | с.Кантаурово, ул.Совхозная, д.25 | 1 632 471 | 1 538 737 | 1 538 737 | 500,00 | 319 628 | 384,50 | 1 119 420 |  |  | 361,26 | 99 689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 806 | 60 806 |  |  |  | 32 928 |  |
| 62 | г.Бор, ул.Красногорка, д.12 | 1 161 786 | 967 744 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,00 | 967 744 |  |  |  |  |  | 173 333 | 173 333 |  |  |  | 20 709 |  |
| 63 | г.Бор, ул.Тургенева, д.103 | 1 647 026 | 1 537 266 | 1 537 266 | 1 317,28 | 1 537 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 863 | 76 863 |  |  |  | 32 897 |  |
| 64 | г.Бор, ул.2-ой микрорайон, д.48 | 2 383 630 | 2 224 781 | 2 224 781 | 1 891,00 | 2 224 781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 239 | 111 239 |  |  |  | 47 610 |  |
| 65 | г.Бор, ул.3-й микрорайон, д.2 | 3 783 920 | 3 674 250 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864,00 | 3 674 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 042 | 31 042 |  |  |  | 78 628 |  |
| 66 | г.Бор, ул.Белинского, д.1 | 2 449 853 | 2 382 896 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,70 | 2 382 896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 964 | 15 964 |  |  |  | 50 993 |  |
| 67 | г.Бор, ул.Интернациональная, д.140 | 3 719 347 | 3 624 186 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 737,00 | 3 624 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 604 | 17 604 |  |  |  | 77 557 |  |
| 68 | г.Бор, ул.Коммунистическая, д.9 | 9 974 115 | 9 670 946 | 4 771 606 |  |  | 800,00 | 4 771 606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 | 4 899 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 211 | 96 211 |  |  |  | 206 958 |  |
| 69 | г.Бор, ул.Коммунистическая, д.30 | 3 790 616 | 3 679 881 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 117,80 | 3 679 881 |  |  |  |  |  | 31 986 | 31 986 |  |  |  | 78 749 |  |
| 70 | г.Бор, ул.Красногорка, д.10 | 3 686 159 | 3 579 351 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 175,40 | 3 579 351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 210 | 30 210 |  |  |  | 76 598 |  |
| 71 | г.Бор, ул.Крупской, д.2 | 5 039 371 | 4 828 440 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 067,00 | 4 828 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 603 | 107 603 |  |  |  | 103 328 |  |
| 72 | г.Бор, ул.Луначарского, д.197 | 3 515 168 | 3 355 088 | 1 513 123 | 903,40 | 1 513 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 939,00 | 1 841 965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 282 | 88 282 |  |  |  | 71 798 |  |
| 73 | г.Бор, ул.Луначарского, д.202 | 3 394 997 | 3 274 074 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 989,80 | 3 274 074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 858 | 50 858 |  |  |  | 70 065 |  |
| 74 | г.Бор, ул.Махалова, д.34 | 2 984 672 | 2 893 564 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632,50 | 2 893 564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 186 | 29 186 |  |  |  | 61 922 |  |
| 75 | г.Бор, ул.мкр. Прибрежный, д.1 | 1 915 992 | 1 846 496 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832,10 | 1 846 496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 981 | 29 981 |  |  |  | 39 515 |  |
| 76 | г.Бор, ул.Октябрьская, д.75 | 3 394 096 | 3 241 226 | 456 852 | 507,80 | 456 852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 280,00 | 2 784 374 |  |  |  |  |  | 83 508 | 83 508 |  |  |  | 69 362 |  |
| 77 | п. Неклюдово, ул. Трудовая, д.9 | 4 763 186 | 4 628 149 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 766,20 | 4 628 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 995 | 35 995 |  |  |  | 99 042 |  |
| 78 | п.Сормовский Пролетарий, ул. Центральная д.7 | 3 739 229 | 3 648 644 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,00 | 3 648 644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 505 | 12 505 |  |  |  | 78 080 |  |
| 79 | с.Спасское, ул. Центральная, д.82 | 4 037 320 | 3 933 902 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,00 | 3 933 902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 233 | 19 233 |  |  |  | 84 185 |  |
| 80 | г.Бор, мкр. Прибрежный, д.4 | 504 727 | 494 153 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 008,00 | 494 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 574 |  |
| 81 | г.Бор, ул. 2-й микрорайон, д.41 | 374 517 | 366 671 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,66 | 366 671 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7 846 |  |
| Итого по МО на 2019 год |  | 60 093 618 | 56 116 742 | 11 054 696 | 1 400 | 1 496 576 | 2 050 | 3 306 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 252 000 | 0 | 0 | 13 282 | 41 866 192 | 0 | 0 | 4 844 | 3 195 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 775 991 | 2 775 991 | 0 | 0 | 0 | 1 200 885 | 0 |
| 82 | г.Бор, ул. 2-й микрорайон, д.18 | 4 158 360 | 3 881 240 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 817,00 | 3 881 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 062 | 194 062 |  |  |  | 83 058 |  |
| 83 | г.Бор, ул.Махалова, д.20 | 2 294 822 | 2 141 891 | 2 141 891 | 450,00 | 733 046 | 850,00 | 1 408 845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 095 | 107 095 |  |  |  | 45 836 |  |
| 84 | п.Октябрьский, ул.Некрасова, д.18 | 1 343 535 | 1 254 000 | 1 254 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 254 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 700 | 62 700 |  |  |  | 26 835 |  |
| 85 | с.Останкино, ул. Школьная, д.41 | 2 167 977 | 2 023 500 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,00 | 2 023 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 175 | 101 175 |  |  |  | 43 302 |  |
| 86 | г.Бор, ул. Воровского д.64 | 3 385 088 | 3 159 500 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890,00 | 3 159 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 975 | 157 975 |  |  |  | 67 613 |  |
| 87 | г.Бор, ул.Махалова, д.38 | 2 386 186 | 2 227 167 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 774,20 | 2 227 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 358 | 111 358 |  |  |  | 47 661 |  |
| 88 | г.Бор, ул. Тургенева, д.104 | 5 256 395 | 4 906 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 382,00 | 4 906 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 305 | 245 305 |  |  |  | 104 990 |  |
| 89 | г.Бор,ул. Фрунзе, д.113 | 5 104 256 | 4 764 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 342,00 | 4 764 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 205 | 238 205 |  |  |  | 101 951 |  |
| 90 | г.Бор, ул.Чугунова, д.15 | 2 216 472 | 2 068 763 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 894,00 | 2 068 763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 438 | 103 438 |  |  |  | 44 271 |  |
| 91 | п.Б.Пикино, ул. Больничная, д.20 | 3 278 591 | 3 060 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 862,00 | 3 060 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 005 | 153 005 |  |  |  | 65 486 |  |
| 92 | с.Чистое Поле, д.32 | 2 167 977 | 2 023 500 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,00 | 2 023 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 175 | 101 175 |  |  |  | 43 302 |  |
| 93 | д. Каликино, ул.Октябрьская, д.15 | 1 932 162 | 1 803 400 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508,00 | 1 803 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 170 | 90 170 |  |  |  | 38 592 |  |
| 94 | г.Бор, ул. Коммунистическая, д.13а | 1 356 796 | 1 266 377 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 721,00 | 1 266 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 319 | 63 319 |  |  |  | 27 100 |  |
| 95 | г.Бор, ул.Октябрьская, д.78 | 2 655 812 | 2 478 825 | 2 478 825 | 600,00 | 581 550 | 1 200,00 | 1 897 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 941 | 123 941 |  |  |  | 53 046 |  |
| 96 | п.Октябрьский, ул. Молодежная, д.2 | 2 393 535 | 2 234 026 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 551,80 | 2 234 026 |  |  |  |  |  | 111 701 | 111 701 |  |  |  | 47 808 |  |
| 97 | с.Линда, ул. Школьная, д.30 | 1 033 901 | 965 000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 965 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 250 | 48 250 |  |  |  | 20 651 |  |
| 98 | г.Бор, ул. Фрунзе, д.91 | 4 849 424 | 4 526 250 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 275,00 | 4 526 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 313 | 226 313 |  |  |  | 96 861 |  |
| 99 | г.Бор, ул.Островского, д.19 | 1 188 908 | 1 109 677 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 484,00 | 934 120 |  |  | 464,00 | 175 557 |  |  |  |  |  | 55 484 | 55 484 |  |  |  | 23 747 |  |
| 100 | г.Бор, ул. Филиппова д.5 | 202 861 | 189 343 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,00 | 189 343 |  |  |  |  |  | 9 467 | 9 467 |  |  |  | 4 051 |  |
| 101 | п.Большое Пикино, ул. Больничная д.5 | 3 700 776 | 3 454 150 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 973,00 | 3 454 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 708 | 172 708 |  |  |  | 73 918 |  |
| 102 | п.Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 39 | 889 262 | 830 000 | 830 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 830 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 500 | 41 500 |  |  |  | 17 762 |  |
| 103 | п.Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 40 | 1 343 535 | 1 254 000 | 1 254 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 254 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 700 | 62 700 |  |  |  | 26 835 |  |
| 104 | п.Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 43 | 1 343 535 | 1 254 000 | 1 254 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 254 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 700 | 62 700 |  |  |  | 26 835 |  |
| 105 | п.Октябрьский, ул. Некрасова, д. 7 | 889 262 | 830 000 | 830 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 830 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 500 | 41 500 |  |  |  | 17 762 |  |
| 106 | п.Октябрьский, ул. Некрасова, д. 10 | 889 262 | 830 000 | 830 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 830 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 500 | 41 500 |  |  |  | 17 762 |  |
| 107 | г. Бор, пер. Островского, д.1 | 1 055 226 | 984 905 | 181 980 | 350,00 | 181 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,00 | 802 925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 245 | 49 245 |  |  |  | 21 076 |  |
| 108 | п.Октябрьский, ул.Молодежная, д.5 | 609 702 | 596 928 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 596 928 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 774 |  |

________________