#### Администрация городского округа город Бор

#### Нижегородской области

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### от 14.07.2014                                                                                                 № 4685

Об утверждении краткосрочного плана по проведению капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа город Бор Нижегородской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»,  Постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 № 208 «Об утверждении государственной региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» и Постановлением Правительства Нижегородской области от 20 июня 2014 года № 409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (2 календарных года) планов реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»  администрация городского округа  Бор  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа г.Бор Нижегородской области,  на 2015-2016 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор А.Г.Ворошилова.

3. Общему отделу администрации городского округа г.Бор обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Борская правда» и размещение на официальном сайте www.borcity.ru.

Глава администрации                                                                          А.В.Киселев

О.М.Гурьяшова,90245

##### УТВЕРЖДЕН

##### постановлением администрации

городского округа город Бор

от 14.07.2014 № 4685

Краткосрочный план по проведению капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа г.Бор Нижегородской области

Паспорт

Краткосрочного плана по проведению капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа г.Бор Нижегородской области

| Наименование | Краткосрочный план по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа город Бор Нижегородской области (далее – Краткосрочный план) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Краткосрочного плана | Жилищный кодекс Российской Федерации (далее - ЖК РФ), Закон Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – Закон), Постановление Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 года № 208 « Об утверждении государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», Постановление Правительства Нижегородской области от 20 июня 2014 года № 409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (2 календарных года) планов реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области». |
| Заказчик Краткосрочного плана | Администрация городского округа г.Бор |
| Разработчик Краткосрочного плана | Управление ЖКХ и благоустройства городского округа г.Бор |
| Цели Краткосрочного плана | Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа г.Бор; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий; улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа г.Бор; |
| Задачи Краткосрочного плана | Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; уточнение стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; определение объема государственной и ( или) муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного и ( или) местного бюджетов ( далее – поддержка); своевременное внесение изменений в государственную программу. |
| Сроки реализации Краткосрочного плана | 2015 – 2016 годы |
| Исполнители и участники Краткосрочного плана | Администрация городского округа город Бор, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы. Государственная жилищная инспекция Нижегородской области, некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – региональный оператор). |
| Источники финансирования Краткосрочного плана | Взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Краткосрочного плана | Повышение комфортности проживания граждан; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. |

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

1.1. Мониторинг состояния жилищного фонда по проведению капитального ремонта многоквартирных домов показал, что большая часть домов находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в капитальном ремонте.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется оптимизация процессов планирования капитального ремонта. Очередность проведения капитального ремонта определяется исходя из критериев, регламентированных статьей 16 Закона.

1.2. Краткосрочный план предусматривает проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа г.Бор, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

1.3. Основными критериями при формировании адресного перечня многоквартирных домов общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту и определение очередности проведения капитального ремонта, являются:

- год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома;

- многоквартирные дома, управление которыми осуществляется товариществами собственников жилья, и многоквартирные дома, в которых сформирован (избран) совет многоквартирного дома;

- фактическое состояние общего имущества многоквартирного дома: наличие акта обследования многоквартирного дома, заключение о необходимости срочного производства работ (угроза безопасности жизни или здоровью граждан, сохранность общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан, наличие предписаний государственной жилищной инспекции об устранении выявленных нарушений);

- доля помещений в многоквартирном доме, оборудованных индивидуальными приборами учета горячей и холодной воды, электроэнергии, в общем количестве помещений в многоквартирном доме (по каждому виду ресурса).

1.4. Реализация указанных принципов должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда на основе анализа фактических и технических показателей состояния конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов.

1.5 Администрация городского округа г.Бор в лице Управления ЖКХ администрации городского округа г.Бор для уточнения данных и (или) определения приоритетности в необходимости проведения капитального ремонта формирует комиссию с участием представителей Управления ЖКХ администрации городского округа г.Бор, представителей лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, с обязательным участием органа исполнительной власти Нижегородской области осуществляющего государственный жилищный надзор.

1.6.  В соответствии со статьей 158 ЖК РФ собственники помещения в многоквартирном доме обязаны нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы на содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

2. Адресный перечень многоквартирных домов

Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа город Бор, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2015-2016 г.г., представлен в приложении к Краткосрочному плану.

3. Цели и задачи краткосрочного плана

Краткосрочный план разрабатывается и утверждается в целях:

1) обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

2) конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

3) уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

4) уточнения стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

5) определения объема государственной и (или) муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного и ( или) местного бюджетов ( далее – поддержка);

6) своевременное внесение изменений в государственную программу.

Краткосрочный план должен быть утвержден до начала финансового года, в котором планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

4. Сроки реализации краткосрочного плана

4.1. Краткосрочный план проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа город Бор, разрабатывается сроком на 2 календарных года (период 2015-2016г.г.).

4.2.  Краткосрочный план подлежит актуализации не реже чем один раз в год.

4.3. Утвержденный краткосрочный план по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов расположенных на территории городского округа г.Бор, направляется в министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области для включения в краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области.

________________________________

|  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| к Краткосрочному плану проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа г.Бор Нижегородской области, утвержденного Постановлением администрации городского округа г.Бор от 14.07.2014 № 4685 |  |  |  |  |

Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа г.Бор Нижегородской области,

общее имущество  которых подлежит капитальному ремонту в 2015 - 2016 годах, включенных в краткосрочный план

| №п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах (далее-МКД), учавствующих в государственной программе |  |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений выбывших из государственной программы кап. ремонта | Общая площадь жилых и нежилых помещений вновь включенных в государственную программу | размер взноса на капитальный ремонт МКД | Объем начисления (столбец 3 х столбец 9) |  | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт |  |  | Доля направленная на капитальный ремонт в соответствии со статьей 32 Закона |  | Средства государственной и муниципальной поддержки |  |  |  |  | Всего средств на капитальный ремонт (столбец 10 х столбец 11 х столбец 12х 12 мес) + столбец 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | у регионального оператора | на специальном счете у регионального оператора | на специальном счете товарищества собственников жилья и так далее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. |  | % |  |  | % |  | руб. |  | руб. | руб | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Всего по МО на 2015 -2016 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по МО на 2015 год |  | 1559024 |  |  |  | 88.5 | 7346.8 | 6.3 | 9821851 |  | 70 |  |  | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41 251 775 |  |
| по МО на 2016 год |  | 1559024 |  |  |  |  |  | 6.3 | 9821851 |  | 70 |  |  | 95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78 378 373 |  |
| * - Сведения указываются после принятия собственниками помещений в МКД решения о способе формирования фонда капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Краткосрочному плану проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа г.Бор Нижегородской области, утвержденного Постановлением администрации городского округа г.Бор от 14.07.2014 № 4685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень многоквартирных домов,  находящихся на территории городского округа город Бор Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2015-2016 годы, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес МКД |  | Год ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Способ формирования фонда капитального ремонта: специальный счет ( далее- ССч); специальный счет у регионального оператора (далее - ССчРО); счет регионального оператора ( далее - СчРО) * | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего: | жилых помещений | нежилых помещений | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  | стоимость СМР | стоимость ПИР | стоимость затрат на технический надзор | Удельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб | руб | руб | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Всего по МО |  |  | Х |  |  |  |  |  | 127 090 | 113 848 | 111 952 | 1 896 | 101 571 | 4 387 | 119 630 148 |  |  |  | 119 630 148 | 119 630 148 | 115 007 476 | 3 357 588 | 1 265 084 |  |  |  |
| Итого по МО на 2015 год |  |  | Х |  |  |  |  |  | 45 779.70 | 40 894.90 | 40 503.60 | 391.30 | 36 225.45 | 1 615 | 41 251 775 |  |  |  | 41251775 | 41251775 | 39586438 | 1229886 | 435451 |  |  |  |
| 1 |  | с.Линда, ул.Школьная, д.3 | 1975 |  |  | П | 5 | 6 | 5027.90 | 4600.80 | 4600.80 | 0.00 | 3630.4 | 209 | 1715147 |  |  |  | 1715147 | 1715147 | 1647596 | 49427 | 18124 | 341.13 |  | 2015 |
| 2 |  | пос.Сормовский Пролетарий, ул.Центральная, д.3 | 1977 |  |  | П | 3 | 2 | 1497.00 | 1294.40 | 1294.40 | 0.00 | 593.7 | 78 | 1092865 |  |  |  | 1092865 | 1092865 | 1049822 | 31495 | 11548 | 730.04 |  | 2015 |
| 3 |  | с.Кантаурово, ул.Совхозная, д.17 | 1975 |  |  | К | 3 | 2 | 1181.20 | 1095.00 | 1095.00 | 0.00 | 1046.6 | 39 | 1526835 |  |  |  | 1526835 | 1526835 | 1466700 | 44001 | 16134 | 1292.61 |  | 2015 |
| 4 |  | п.Память Парижской Коммуны, ул.Квартал 7, д.3 | 1967 |  |  | К | 2 | 2 | 525.40 | 464.40 | 464.40 | 0.00 | 464.4 | 17 | 950537 |  |  |  | 950537 | 950537 | 913100 | 27393 | 10044 | 1809.17 |  | 2015 |
| 5 |  | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.15 | 1929 |  |  | Д | 2 | 2 | 462.40 | 418.00 | 418.00 | 0.00 | 418.0 | 12 | 740797 |  |  |  | 740797 | 740797 | 711620 | 21349 | 7828 | 1602.07 |  | 2015 |
| 6 |  | г.Бор, ул.Свободы, д.2 | 1982 |  |  | К | 5 | 4 | 3335.50 | 2694.40 | 2694.40 | 0.00 | 2694.4 | 118 | 4934993 |  |  |  | 4934993 | 4934993 | 4700000 | 183293 | 51700 | 1479.54 |  | 2015 |
| 7 |  | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 24 | 1987 |  |  | К | 5 | 8 | 6171.00 | 5558.40 | 5302.60 | 255.80 | 5084.2 | 199 | 4009932 |  |  |  | 4009932 | 4009932 | 3852000 | 115560 | 42372 | 649.80 |  | 2015 |
| 8 |  | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 47 | 1983 |  |  | П | 5 | 6 | 4297.90 | 3879.40 | 3879.40 | 0.00 | 3656.1 | 154 | 2530671 |  |  |  | 2530671 | 2530671 | 2431000 | 72930 | 26741 | 588.82 |  | 2015 |
| 9 |  | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 101 | 1988 |  |  | К | 5 | 4 | 3099.00 | 2779.30 | 2760.50 | 18.80 | 2624.2 | 100 | 2350578 |  |  |  | 2350578 | 2350578 | 2258000 | 67740 | 24838 | 758.50 |  | 2015 |
| 10 |  | г.Бор, ул.Короткова, д.37 | 1960 |  |  | К | 2 | 1 | 310.70 | 286.30 | 286.30 | 0.00 | 253.8 | 15 | 1172166 |  |  |  | 1172166 | 1172166 | 1126000 | 33780 | 12386 | 3772.66 |  | 2015 |
| 11 |  | г.Бор, ул.Луначарского, д.187 | 1955 |  |  | Д | 2 | 1 | 385.80 | 355.10 | 355.10 | 0.00 | 300.1 | 15 | 1234209 |  |  |  | 1234209 | 1234209 | 1185600 | 35568 | 13041 | 3199.09 |  | 2015 |
| 12 |  | г.Бор, ул.Махалова, д.11 | 1953 |  |  | К | 2 | 1 | 419.90 | 379.90 | 379.90 | 0.00 | 379.9 | 16 | 786996 |  |  |  | 786996 | 786996 | 756000 | 22680 | 8316 | 1874.25 |  | 2015 |
| 13 |  | г.Бор, ул.Мира, д.30 | 1972 |  |  | ШБ | 5 | 4 | 3860.60 | 3528.80 | 3528.80 | 0.00 | 3380.5 | 158 | 2396382 |  |  |  | 2396382 | 2396382 | 2302000 | 69060 | 25322 | 620.73 |  | 2015 |
| 14 |  | г.Бор, ул.Плеханова, д.19 | 1982 |  |  | К | 6 | 1 | 987.30 | 891.80 | 788.80 | 103.00 | 694.0 | 23 | 814062 |  |  |  | 814062 | 814062 | 782000 | 23460 | 8602 | 824.53 |  | 2015 |
| 15 |  | г.Бор, ул.Фрунзе, д.77 | 1982 |  |  | К | 5 | 4 | 3116.70 | 2811.30 | 2811.30 | 0.00 | 2713.4 | 104 | 2141337 |  |  |  | 2141337 | 2141337 | 2057000 | 61710 | 22627 | 687.05 |  | 2015 |
| 16 |  | д.Красная Слобода, ул.Центральная, д.14 | 1977 |  |  | ШБ | 3 | 3 | 1557.40 | 1433.00 | 1433.00 | 0.00 | 1332.7 | 74 | 1713486 |  |  |  | 1713486 | 1713486 | 1646000 | 49380 | 18106 | 1100.22 |  | 2015 |
| 17 |  | п.Октябрьский, ул.Октябрьская, д.11 | 1932 |  |  | К | 2 | 3 | 1203.90 | 1103.40 | 1103.40 | 0.00 | 79.9 | 6 | 1543803 |  |  |  | 1543803 | 1543803 | 1483000 | 44490 | 16313 | 1282.33 |  | 2015 |
| 18 |  | сп.Большеорловское, ул.Микрорайон, д.8 | 1978 |  |  | К | 2 | 3 | 1053.90 | 933.90 | 933.90 | 0.00 | 757.6 | 28 | 3967251 |  |  |  | 3967251 | 3967251 | 3811000 | 114330 | 41921 | 3764.35 |  | 2015 |
| 19 |  | сп.Железнодорожный, ул.Новостройка, д.5 | 1970 |  |  | К | 2 | 2 | 780.60 | 722.70 | 722.70 | 0.00 | 682.3 | 30 | 1476138 |  |  |  | 1476138 | 1476138 | 1418000 | 42540 | 15598 | 1891.03 |  | 2015 |
| 20 |  | г.Бор, ул.Фрунзе, д.93 | 1989 |  |  | П | 9 | 3 | 6505.60 | 5664.60 | 5650.90 | 13.70 | 5439.3 | 220.00 | 4153590 |  |  |  | 4153590 | 4153590 | 3990000 | 119700 | 43890 | 638.46 |  | 2015 |
| Итого по МО на 2016 год |  |  | Х |  |  |  |  |  | 81 310.47 | 72 953.53 | 71 448.63 | 1 504.90 | 65 345.43 | 2 772 | 78 378 373 |  |  |  | 78378373 | 78378373 | 75421038 | 2127702 | 829633 |  |  |  |
| 1 |  | с.Чистое Поле, д.23 | 1989 |  |  | П | 3 | 3 | 1548.50 | 1361.30 | 1361.30 | 0.00 | 1139.4 | 61 | 1083899 |  |  |  | 1083899 | 1083899 | 1051309 | 21026 | 11564 | 699.97 |  | 2016 |
| 2 |  | с.Чистое Поле, д.24 | 1981 |  |  | П | 3 | 3 | 1543.20 | 1418.40 | 1418.40 | 0.00 | 1054.5 | 81 | 1051705 |  |  |  | 1051705 | 1051705 | 1020082 | 20402 | 11221 | 681.51 |  | 2016 |
| 3 |  | с.Чистое Поле, пос.Заречный, д.1 | 1975 |  |  | К | 2 | 2 | 785.40 | 727.80 | 727.80 | 0.00 | 577.0 | 34 | 930590 |  |  |  | 930590 | 930590 | 902609 | 18052 | 9929 | 1184.86 |  | 2016 |
| 4 |  | с.Спасское, ул.Центральная, д.28 | 1984 |  |  | П | 3 | 2 | 932.90 | 788.10 | 788.10 | 0.00 | 738.7 | 30 | 674563 |  |  |  | 674563 | 674563 | 654280 | 13086 | 7197 | 723.08 |  | 2016 |
| 5 |  | с.Спасское, ул.Центральная, д.12 | 1983 |  |  | П | 3 | 2 | 922.40 | 837.30 | 837.30 | 0.00 | 748.1 | 34 | 674563 |  |  |  | 674563 | 674563 | 654280 | 13086 | 7197 | 731.31 |  | 2016 |
| 6 |  | п.Шпалозавод, ул.Заводская, д.20 | 1983 |  |  | К | 3 | 3 | 1996.30 | 1851.30 | 1851.30 | 0.00 | 1677.0 | 68 | 2373692 |  |  |  | 2373692 | 2373692 | 2302320 | 46046 | 25326 | 1189.05 |  | 2016 |
| 7 |  | д. Каликино, ул.Новая, д.8А | 1960 |  |  | К | 3 | 3 | 1728.70 | 1613.00 | 1613.00 | 0.00 | 1556.5 | 69 | 1675519 |  |  |  | 1675519 | 1675519 | 1625140 | 32502 | 17877 | 969.24 |  | 2016 |
| 8 |  | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.34 | 1962 |  |  | Д | 2 | 2 | 382.70 | 347.30 | 347.30 | 0.00 | 306.7 | 12 | 621043 |  |  |  | 621043 | 621043 | 602370 | 12047 | 6626 | 1622.79 |  | 2016 |
| 9 |  | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.36 | 1962 |  |  | К | 2 | 2 | 426.90 | 358.90 | 358.90 | 0.00 | 322.1 | 16 | 792169 |  |  |  | 792169 | 792169 | 768350 | 15367 | 8452 | 1855.63 |  | 2016 |
| 10 |  | п.Память Парижской Коммуны, ул.Мира, д.49 | 1978 |  |  | К | 2 | 2 | 766.60 | 702.20 | 702.20 | 0.00 | 702.2 | 16 | 1078942 |  |  |  | 1078942 | 1078942 | 1046500 | 20930 | 11512 | 1407.44 |  | 2016 |
| 11 |  | п.Память Парижской Коммуны, ул.Переулок 3, д.4 | 1962 |  |  | Д | 2 | 1 | 340.40 | 312.20 | 312.20 | 0.00 | 312.2 | 8 | 613219 |  |  |  | 613219 | 613219 | 594780 | 11896 | 6543 | 1801.47 |  | 2016 |
| 12 |  | п.Память Парижской Коммуны, ул.Плеханова, д.61 | 1975 |  |  | К | 2 | 2 | 828.40 | 764.00 | 764.00 | 0.00 | 718.9 | 24 | 1227859 |  |  |  | 1227859 | 1227859 | 1190940 | 23819 | 13100 | 1482.21 |  | 2016 |
| 13 |  | п.Память Парижской Коммуны, ул.Садовая, д.68 | 1972 |  |  | К | 2 | 2 | 529.90 | 481.20 | 481.20 | 0.00 | 427.3 | 17 | 837069 |  |  |  | 837069 | 837069 | 811900 | 16238 | 8931 | 1579.67 |  | 2016 |
| 14 |  | п.Память Парижской Коммуны, ул.Садовая, д.70 | 1975 |  |  | П | 2 | 2 | 678.50 | 624.90 | 624.90 | 0.00 | 624.9 | 15 | 842438 |  |  |  | 842438 | 842438 | 817128 | 16322 | 8988 | 1241.62 |  | 2016 |
| 15 |  | п.Неклюдово, ул.Неклюдово, д.27 | 1975 |  |  | К | 5 | 4 | 3655.64 | 2783.90 | 2783.90 | 0.00 | 2783.9 | 113 | 2448682 |  |  |  | 2448682 | 2448682 | 2352240 | 70567 | 25875 | 669.84 |  | 2016 |
| 16 |  | п.Б.Пикино, ул.Кооперативная, д.28 | 1991 |  |  | К | 4 | 3 | 2574.60 | 2387.20 | 2387.20 | 0.00 | 2387.2 | 115 | 468809.28 |  |  |  | 468809 | 468809 | 450345 | 13510 | 4954 | 182.09 |  | 2016 |
| 17 |  | п.Октябрьский, ул.К.Маркса, д.3а | 1998 |  |  | К | 5 | 6 | 4513.70 | 4020.70 | 4011.50 | 9.20 | 4020.7 | 184 | 2953109 |  |  |  | 2953109 | 2953109 | 2836800 | 85104 | 31205 | 654.25 |  | 2016 |
| 18 |  | г.Бор, ул.Ленина, д.146 | 1967 |  |  | К | 5 | 4 | 3763.90 | 3493.90 | 3297.30 | 196.60 | 3128.00 | 117.00 | 2382849 |  |  |  | 2382849 | 2382849 | 2289000 | 68670 | 25179 | 633.08 |  | 2016 |
| 19 |  | г.Бор, ул.Ленина, д.163 | 1988 |  |  | К | 12 | 1 | 4949.00 | 4215.50 | 3783.30 | 432.20 | 3710.10 | 127.00 | 1648944 |  |  |  | 1648944 | 1648944 | 1584000 | 47520 | 17424 | 333.19 |  | 2016 |
| 20 |  | г.Бор, ул.М.Горького, д.99 | 1959 |  |  | К | 2 | 2 | 656.60 | 600.40 | 600.40 | 0.00 | 524.90 | 23.00 | 1209642 |  |  |  | 1209642 | 1209642 | 1162000 | 34860 | 12782 | 1842.28 |  | 2016 |
| 21 |  | г.Бор, ул.Нахимова, д.1а | 1986 |  |  | К | 3 | 1 | 1029.40 | 909.30 | 873.60 | 35.70 | 829.40 | 38.00 | 1063902 |  |  |  | 1063902 | 1063902 | 1022000 | 30660 | 11242 | 1033.52 |  | 2016 |
| 22 |  | г.Бор, ул.Нахимова, д.41 | 1963 |  |  | Д | 2 | 1 | 361.20 | 335.10 | 335.10 | 0.00 | 258.80 | 22.00 | 566304 |  |  |  | 566304 | 566304 | 544000 | 16320 | 5984 | 1567.84 |  | 2016 |
| 23 |  | г.Бор, ул.Октябрьская, д.78 | 1957 |  |  | К | 4 | 3 | 2808.00 | 2526.50 | 2055.70 | 470.80 | 2007.10 | 70.00 | 249840 |  |  |  | 249840 | 249840 | 240000 | 7200 | 2640 | 88.97 |  | 2016 |
| 24 |  | г.Бор, ул.Плеханова, д.17 | 1980 |  |  | К | 2 | 3 | 936.80 | 852.90 | 852.90 | 0.00 | 803.30 | 34.00 | 1748880 |  |  |  | 1748880 | 1748880 | 1680000 | 50400 | 18480 | 1866.87 |  | 2016 |
| 25 |  | г.Бор, ул.Чайковского, д.18 | 1973 |  |  | П | 5 | 6 | 4819.60 | 4399.60 | 4399.60 | 0.00 | 4311.50 | 155.00 | 4479423 |  |  |  | 4479423 | 4479423 | 4303000 | 129090 | 47333 | 929.42 |  | 2016 |
| 26 |  | г.Бор, ул.Чугунова, д.6 | 1968 |  |  | К | 5 | 4 | 3528.20 | 3278.00 | 3192.30 | 85.70 | 3014.00 | 139.00 | 2710764 |  |  |  | 2710764 | 2710764 | 2604000 | 78120 | 28644 | 768.31 |  | 2016 |
| 27 |  | г.Бор, ул.Чугунова, д.18 | 1993 |  |  | К | 5 | 6 | 4113.30 | 3643.00 | 3643.00 | 0.00 | 3441.10 | 133.00 | 3073032 |  |  |  | 3073032 | 3073032 | 2952000 | 88560 | 32472 | 747.10 |  | 2016 |
| 28 |  | г.Бор, ул.Щербакова, д.4 | 1935 |  |  | К | 3 | 3 | 1186.70 | 1017.40 | 1017.40 | 0.00 | 966.90 | 35.00 | 3244797 |  |  |  | 3244797 | 3244797 | 3117000 | 93510 | 34287 | 2734.30 |  | 2016 |
| 29 |  | г.Бор, ул.Щербакова, д.5 | 1940 |  |  | К | 4 | 3 | 1660.20 | 1417.80 | 1364.50 | 53.30 | 1091.40 | 54.00 | 4465890 |  |  |  | 4465890 | 4465890 | 4290000 | 128700 | 47190 | 2689.97 |  | 2016 |
| 30 |  | г.Бор, ул.Махалова, д.10 | 1952 |  |  | К | 2 | 2 | 407.80 | 364.20 | 364.20 | 0.00 | 364.20 | 10.00 | 292480 |  |  |  | 292480 | 292480 | 275665 | 13783 | 3032 | 717.21 |  | 2016 |
| 31 |  | д.Красная Слобода, ул.Центральная, д.15 | 1977 |  |  | ШБ | 3 | 3 | 1557.40 | 1433.00 | 1433.00 | 0.00 | 1332.70 | 74.00 | 1713486 |  |  |  | 1713486 | 1713486 | 1646000 | 49380 | 18106 | 1100.22 |  | 2016 |
| 32 |  | д.Оманово, д.5 | 1983 |  |  | К | 3 | 3 | 1698.10 | 1552.90 | 1552.90 | 0.00 | 1266.90 | 62.00 | 2080959 |  |  |  | 2080959 | 2080959 | 1999000 | 59970 | 21989 | 1225.46 |  | 2016 |
| 33 |  | п.Неклюдово, ул.Клубная, д.9 | 1988 |  |  | П | 5 | 6 | 4905.30 | 4487.80 | 4487.80 | 0.00 | 4057.90 | 177.00 | 3345774 |  |  |  | 3345774 | 3345774 | 3214000 | 96420 | 35354 | 682.07 |  | 2016 |
| 34 |  | п.Неклюдово, ул.Клубная, д.9а | 1989 |  |  | П | 5 | 2 | 1646.90 | 1484.70 | 1484.70 | 0.00 | 1273.20 | 43.00 | 1124280 |  |  |  | 1124280 | 1124280 | 1080000 | 32400 | 11880 | 682.66 |  | 2016 |
| 35 |  | п.Неклюдово, ул.Лесная, д.1 | 1959 |  |  | К | 2 | 2 | 779.40 | 650.30 | 650.30 | 0.00 | 416.10 | 18.00 | 576714 |  |  |  | 576714 | 576714 | 554000 | 16620 | 6094 | 739.95 |  | 2016 |
| 36 |  | п.Неклюдово, ул.Трудовая, д.16 | 1937 |  |  | Д | 2 | 2 | 558.33 | 495.43 | 495.43 | 0.00 | 246.33 | 13.00 | 969171 |  |  |  | 969171 | 969171 | 931000 | 27930 | 10241 | 1735.84 |  | 2016 |
| 37 |  | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.15 | 1964 |  |  | Д | 2 | 1 | 357.20 | 330.30 | 330.30 | 0.00 | 280.20 | 10.00 | 1353300 |  |  |  | 1353300 | 1353300 | 1300000 | 39000 | 14300 | 3788.63 |  | 2016 |
| 38 |  | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.16 | 1961 |  |  | Д | 2 | 1 | 370.60 | 343.40 | 343.40 | 0.00 | 262.40 | 20.00 | 478860 |  |  |  | 478860 | 478860 | 460000 | 13800 | 5060 | 1292.12 |  | 2016 |
| 39 |  | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.17 | 1961 |  |  | Д | 2 | 1 | 361.60 | 334.70 | 334.70 | 0.00 | 295.90 | 15.00 | 478860 |  |  |  | 478860 | 478860 | 460000 | 13800 | 5060 | 1324.28 |  | 2016 |
| 40 |  | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.18 | 1961 |  |  | Д | 2 | 1 | 352.30 | 325.70 | 325.70 | 0.00 | 162.80 | 11.00 | 478860 |  |  |  | 478860 | 478860 | 460000 | 13800 | 5060 | 1359.24 |  | 2016 |
| 41 |  | п.Октябрьский, ул.Октябрьская, д.5 | 1932 |  |  | К | 3 | 3 | 1284.00 | 1177.80 | 1177.80 | 0.00 | 916.80 | 34.00 | 1873800 |  |  |  | 1873800 | 1873800 | 1800000 | 54000 | 19800 | 1459.35 |  | 2016 |
| 42 |  | с.Редькино, д.11 | 1983 |  |  | К | 3 | 3 | 1669.60 | 1555.00 | 1555.00 | 0.00 | 1250.20 | 52.00 | 2148624 |  |  |  | 2148624 | 2148624 | 2064000 | 61920 | 22704 | 1286.91 |  | 2016 |
| 43 |  | с.Ямново, ул.Школьная, д.17 | 1990 |  |  | К | 3 | 2 | 860.80 | 831.90 | 831.90 | 0.00 | 742.70 | 37.00 | 1106583 |  |  |  | 1106583 | 1106583 | 1063000 | 31890 | 11693 | 1285.53 |  | 2016 |
| 44 |  | сп.Большеорловское, ул.Микрорайон, д. 9 | 1986 |  |  | К | 2 | 3 | 1019.30 | 906.60 | 906.60 | 0.00 | 858.00 | 35.00 | 3851700 |  |  |  | 3851700 | 3851700 | 3700000 | 111000 | 40700 | 3778.77 |  | 2016 |
| 45 |  | сп.Железнодорожный, ул.Новостройка, д.3 | 1968 |  |  | К | 2 | 2 | 798.30 | 738.70 | 738.70 | 0.00 | 654.90 | 25.00 | 1470933 |  |  |  | 1470933 | 1470933 | 1413000 | 42390 | 15543 | 1842.58 |  | 2016 |
| 46 |  | сп.Железнодорожный, ул.Новостройка, д.13 | 1973 |  |  | К | 2 | 3 | 1018.00 | 937.00 | 937.00 | 0.00 | 889.60 | 35.00 | 1871718 |  |  |  | 1871718 | 1871718 | 1798000 | 53940 | 19778 | 1838.62 |  | 2016 |
| 47 |  | сп.Чистое Борское, ул.Ленина, д.4 | 1951 |  |  | К | 2 | 1 | 422.50 | 374.50 | 374.50 | 0.00 | 227.30 | 6.00 | 776586 |  |  |  | 776586 | 776586 | 746000 | 22380 | 8206 | 1838.07 |  | 2016 |
| 48 |  | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д.43 | 1990 |  |  | К | 5 | 6 | 4257.90 | 3855.20 | 3715.80 | 139.40 | 3264.50 | 146.00 | 3144861 |  |  |  | 3144861 | 3144861 | 3021000 | 90630 | 33231 | 738.59 |  | 2016 |
| 49 |  | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д.102 | 1989 |  |  | К | 5 | 4 | 3017.50 | 2705.30 | 2623.30 | 82.00 | 2399.00 | 105.00 | 2048687 |  |  |  | 2048687 | 2048687 | 1968000 | 59039 | 21648 | 678.94 |  | 2016 |

* - Сведения указываются после принятия собственниками помещений в МКД решения о способе  формирования фонда капитального ремонта

|  |  |  |  | Приложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| к Краткосрочному плану проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа г.Бор Нижегородской области, утвержденного Постановлением администрации городского округа г.Бор от 14.07.2014 № 4685 |  |  |  |  |

Реестр многоквартирных домов, находящихся на территории  городского округа город Бор Нижегородской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту по видам работ и услуг на 2015-2016 годы, включенных в краткосрочный план

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ и услуг, подлежащих выполнению при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт и (или) утепление фасада |  | ремонт фундамента |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | Установка или замена коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |  | другие |  |  |
|  |  |  |  | холодное водоснабжение |  | горячее водоснабжение |  | система отопления |  | система электроснабжения |  |  | система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. |  | м | руб | м | руб | м | руб | м | руб. | м |  | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м | руб | кв.м. | руб. | куб.м | руб | кв.м. | руб. |  | руб. |  | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 |  | 28 |  |
| Всего по МО на 2015 -2016 г.г. |  | 119 630 148 | 3 548 519 |  |  |  |  |  |  | 2 406 | 1 377 539 | 211 |  | 2 170 980 | 3 | 4 153 590 | 40738 | 97274788 |  |  | 5680 | 9718258 |  |  | 1 043 | 4 934 993 |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2015 год |  | 41 251 775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 153 590 | 13043 | 31014405 |  |  | 599 | 1148787 |  |  | 1 043 | 4 934 993 |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Линда, ул.Школьная, д.3 | 1715147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1033.9 | 1715147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | пос.Сормовский Пролетарий, ул.Центральная, д.3 | 1092865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 | 1092865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с.Кантаурово, ул.Совхозная, д.17 | 1526835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590 | 1526835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Квартал 7, д.3 | 950537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397 | 950537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.15 | 740797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309.4 | 740797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г.Бор, ул.Свободы, д.2 | 4934993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1043 | 4934993 |  |  |  |  |  |
| 7 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 24 | 4009932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1605 | 4009932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 47 | 2530671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1013 | 2530671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 101 | 2350578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 952 | 2350578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г.Бор, ул.Короткова, д.37 | 1172166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 | 599235 |  |  | 299 | 572931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г.Бор, ул.Луначарского, д.187 | 1234209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 | 658353 |  |  | 300 | 575856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г.Бор, ул.Махалова, д.11 | 786996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 | 786996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г.Бор, ул.Мира, д.30 | 2396382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 959 | 2396382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г.Бор, ул.Плеханова, д.19 | 814062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 | 814062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г.Бор, ул.Фрунзе, д.77 | 2141337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 857 | 2141337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | д.Красная Слобода, ул.Центральная, д.14 | 1713486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686 | 1713486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | п.Октябрьский, ул.Октябрьская, д.11 | 1543803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618 | 1543803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | сп.Большеорловское, ул.Микрорайон, д.8 | 3967251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1588 | 3967251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | сп.Железнодорожный, ул.Новостройка, д.5 | 1476138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 | 1476138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г.Бор, ул. Фрунзе д.93 | 4153590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 153 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2016 год |  | 78378373 | 3548519 |  |  |  |  |  |  | 2406 | 1377539 | 211 |  | 2170980 |  |  | 27695 | 66260383 |  |  | 5081 | 8569471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Чистое Поле, д.23 | 1083899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565 | 1083899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с.Чистое Поле, д.24 | 1051705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565 | 1051705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с.Чистое Поле, пос.Заречный, д.1 | 930590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 | 930590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с.Спасское, ул.Центральная, д.28 | 674563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 | 674563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с.Спасское, ул.Центральная, д.12 | 674563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 | 674563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п.Шпалозавод, ул.Заводская, д.20 | 2373692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 959.3 | 2373692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | д. Каликино, ул. Новая д.8а | 1675519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738.7 | 1675519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.34 | 621043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261.9 | 621043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.36 | 792169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279.4 | 792169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Мира, д.49 | 1078942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455 | 1078942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Переулок 3, д.4 | 613219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258.6 | 613219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Плеханова, д.61 | 1227859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517.8 | 1227859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Садовая, д.68 | 837069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 | 837069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Садовая, д.70 | 842438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424 | 842438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | п.Неклюдово, ул.Неклюдово, д.27 | 2448682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980.1 | 2448682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | п.Б.Пикино, ул.Кооперативная, д.28 | 468809 | 468809 |  |  |  |  |  |  | 769 | 468809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | п.Октябрьский, ул.К.Маркса, д.3а | 2953109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1182 | 2953109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г.Бор, ул.Ленина, д.146 | 2382849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 954 | 2382849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г.Бор, ул.Ленина, д.163 | 1648944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 | 1648944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г.Бор, ул.М.Горького, д.99 | 1209642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 484 | 1209642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г.Бор, ул.Нахимова, д.1а | 1063902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426 | 1063902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г.Бор, ул.Нахимова, д.41 | 566304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296 | 566304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г.Бор, ул.Октябрьская, д.78 | 249840 | 249840 |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 |  | 249840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г.Бор, ул.Плеханова, д.17 | 1748880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 | 1748880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г.Бор, ул.Чайковского, д.18 | 4479423 | 908730 |  |  |  |  |  |  | 1637 | 908730 |  |  |  |  |  | 1445 | 3570693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г.Бор, ул.Чугунова, д.6 | 2710764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1085 | 2710764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г.Бор, ул.Чугунова, д.18 | 3073032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1230 | 3073032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г.Бор, ул.Щербакова, д.4 | 3244797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1695 | 3244797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г.Бор, ул.Щербакова, д.5 | 4465890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2333 | 4465890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г.Бор, ул.Махалова, д.10 | 292480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 756.85 | 292480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | д.Красная Слобода, ул.Центральная, д.15 | 1713486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686 | 1713486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | д.Оманово, д.5 | 2080959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833 | 2080959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | п.Неклюдово, ул.Клубная, д.9 | 3345774 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1339 | 3345774 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | п.Неклюдово, ул.Клубная, д.9а | 1124280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 | 1124280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | п.Неклюдово, ул.Лесная, д.1 | 576714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231 | 576714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | п.Неклюдово, ул.Трудовая, д.16 | 969171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388 | 969171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.15 | 1353300 | 484560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 484560 |  |  | 350 | 868740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.16 | 478860 | 478860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.17 | 478860 | 478860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.18 | 478860 | 478860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | п.Октябрьский, ул.Октябрьская, д.5 | 1873800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 | 1873800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | с.Редькино, д.11 | 2148624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860 | 2148624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | с.Ямново, ул.Школьная, д.17 | 1106583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443 | 1106583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | сп.Большеорловское, ул.Микрорайон, д. 9 | 3851700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1542 | 3851700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | сп.Железнодорожный, ул.Новостройка, д.3 | 1470933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631.3 | 1470933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | сп.Железнодорожный, ул.Новостройка, д.13 | 1871718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749 | 1871718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | сп.Чистое Борское, ул.Ленина, д.4 | 776586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 | 776586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | г.Бор 2-й микрорайон 043 | 3144861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1259 | 3144861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | г.Бор 2-й микрорайон 102 | 2048687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820 | 2048687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________