Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| От 03.10.2022 | № 5041 |
|  |  |

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 07.11.2016 № 5202**

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=C73E06D7EB4D11C4FDE4FB9AEA23285B7F69E4B33E56205CC21696787AF8AA27326842FB33B15930S8n1M) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=C73E06D7EB4D11C4FDE4E597FC4F775E7964BCBE3D57220F9B49CD252DF1A07075271BB977BF5A38807EA0S9nFM) администрации городского округа г. Бор от 16.10.2014 N 7124 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Бор», а также в целях совершенствования программно-целевого планирования администрация городского округа г. Бор постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную [программу](#Par28) "Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор", утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 07.11.2016 № 5202 (в редакции постановлений от 03.02.2017 № 522, от 31.03.2017 №1578, от 28.04.2017 №2161, от 31.05.2017 №2919, от 30.06.2017 №3627, от 28.07.2017 №4192, от 01.09.2017 №4958, от 29.09.2017 №5633, от 30.10.2017 №6327, от 08.11.2017 №6534, от 30.11.2017 №7112, от 26.12.2017 №7800, от 05.02.2018 №601, от 06.03.2018 №1256, от 03.04.2018 №1805, от 28.04.2018 №2464, от 01.06.2018 №3143, от 02.07.2018 №3749, от 30.07.2018 №4398, от 03.09.2018 №5158, от 01.10.2018 №5708, от 06.11.2018 №6321, от 09.11.2018 №6450, от 04.12.2018 №6910, от 25.12.2018 № 7541, от 04.02.2019 №525, от.02.04.2019 № 1763, от 08.05.2019 №2541, от 03.06.2019 № 2974, от 01.07.2019 №3505, от 05.08.2019 г. № 4256, от 02.09.2019 №4784, от 30.09.2019 № 5314, от 05.11.2019 №5981, от 02.12.2019 № 6480, от 26.12.2019 №7076, от 20.01.2020 №160, №493 от 03.02.2020, №1034 от 03.03.2020, от 07.04.2020 №1668, от 29.05.2020 №2258, от 31.07.2020 №3212, от 31.08.2020 №3745, от 29.09.2020 №4338, от 02.11.2020 №4995, от 13.01.2021 №26, от 01.02.2021 № 428, от 03.03.2021 № 1070, от 11.05.2021 № 2368, от 28.05.2021 № 2735, от 02.07.2021 № 3344, от 02.08.2021 № 3867, от 06.09.2021 № 4496, от 04.10.2021 № 4952, от 01.11.2021 № 5526, от 06.12.2021 № 6127, от 28.12.2021 № 6774, от 31.01.2022 № 442, от 04.03.2022 №1071, от 04.04.2022 № 1673, от 29.04.2022 № 2289, от 04.07.2022 № 3427, от 29.07.2022 № 3900, от 05.09.2022 № 4467), согласно приложению.

2.Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Е.А.Копцова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте [www.borcity.ru](http://www.borcity.ru).

Глава местного самоуправления А.В. Боровский

Хнуев Д.И.

9-13-87

Приложение

к постановлению администрации

городского округа г.Бор

от 03.10.2022 № 5041

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу

«Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор»,

утвержденную постановлением администрации городского округа г.Бор от 07.11.2016 № 5202

1. В разделе 1 «Паспорт программы»:

1.1.Позиции 7и 8 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Объемы финансирования Программы в разрезе источников и сроков реализации | Источники финансирования программы | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам реализации программы, тыс.руб. | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **Всего по муниципальной программе** | **2 133 184,5** | **392 984,0** | **873 109,2** | **635 309,3** | **231 782,0** |
| (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 336 746,6 | 46 979,2 | 84 453,9 | 95 099,3 | 110 214,2 |
| (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 1 195 161,5 | 242 128,0 | 291 255,7 | 540 210,0 | 121 567,8 |
| (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 601 276,4 | 103 876,8 | 497 399,6 | 0 | 0 |
| (4)прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по Подпрограмме 1** | **2 079 234,2** | **378 805,1** | **858 328,5** | **622 861,3** | **219 239,3** |
| (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 282 796,3 | 32 800,3 | 69 673,2 | 82 651,3 | 97 671,5 |
| (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 1 195 161,5 | 242 128,0 | 291 255,7 | 540 210,0 | 121 567,8 |
| (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 601 276,4 | 103 876,8 | 497 399,6 | 0 | 0 |
| (4)прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по Подпрограмме 2** | **53 950,3** | **14 178,9** | **14 780,7** | **12 448,0** | **12 542,7** |
| (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 53 950,3 | 14 178,9 | 14 780,7 | 12 448,0 | 12 542,7 |
| (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4)прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы | Индикаторы достижения цели: | | |
| Увеличение уровня газификации сетевым газом домов и квартир в городском округе г.Бор к 2024 году до | % | 91,78 |
| Увеличение доли земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, от общего количества земельных участков, необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в городском округе город Бор поставленных на учет многодетным семьям к 2024 г. до | % | 73,6 |
| Увеличение доли обеспеченности населения услугами водоотведения к 2024 г. до | % | 80,4 |
| Увеличение мест в дошкольных образовательных учреждениях городского округа г.Бор за счет строительства новых объектов на  2022 год – 240 мест, 2024 год – 60 мест | мест | 300 |
| Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов в 2022 году до | % | 67,95 |
| Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и теплоснабжения к 2022 г. до | % | 70,2\* |
| Увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры 2024 г. до | % | 63\* |
| Увеличение мест в общеобразовательных учреждениях городского округа г.Бор за счет строительства новых объектов к 2024 г на | мест | 1900 |
| Увеличение доли обеспечения граждан жильем, чьи дома попадают под снос к 2023 г. до | % | 100 |
| Готовность проектной документации к 2023 г. | % | 100 |
| Увеличение количества сотрудников МКУ «Борстройзаказчик», состоящих в Национальном реестре специалистов в области строительства, от общего числа человек технического состава до | % | 90 |
| Непосредственные результаты:  1. Строительство объектов газоснабжения – 7 шт.:  2021 год – 1 (газоснабжение дд.Дубенки, М.Уткино);  2022 год – 2 (газоснабжение д.Ивановское, д.Плотинка).  2023 год – 1 (газоснабжение д.Большое Уткино).  2024 год - 3 (газопровод высокого давления д.Филиповское-п.Красная Слобода (закольцовка), газопровод высокого давления к п.Рустай, газоснабжение д.Тугарино).  2. Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории у д.Оманово городского округа г.Бор Нижегородской области - 1 шт.:  2021 год - 0, 2022 год - 0, 2023 год – 0, 2024-1.  3. Строительство объектов водоотведения и очистные сооружения - 3 шт.:  2021 год – 0.  2022 год – 0.  2023 год – 2 (канализационные очистные сооружения пр-ю 400м3/сут. в п.Чистое Борское, канализационные очистные сооружения пр-ю 150м3/сут. в п.Большеорловское).  2024 год – 1 (Канализационные очистные сооружения производительностью 2600 м3/сут в д.Оманово Краснослободского с/с г.о.г.Бор НО).  4. Строительство детского сада на 240 мест в м-не "Красногорка", пристрой на 60 мест к существующему МАДОУ детскому саду "Боровичок"); - 2 шт.:  2021 год – 0;  2022 год – 1 (детский сад на 240 мест по адресу г. Бор м-н “Красногорка) ;  2023 год – 0 .  2024 год – 1 (Пристрой на 60 мест к существующему МАДОУ детскому саду "Боровичок");).  5. Строительство пешеходного моста в г.Бор, строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками, гидротехническое сооружение в г.Бор, строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками - 2 шт.:  2021 год – 0; 2022 год – 1 (строительство пешеходного моста в г.Бор,), 2023 год – 1 (строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками), 2024 - 0  6. Строительство станции водоочистки - 1\* шт.:  2021 год – 0 ;  2022 год - 1 (станция водоочистки в с. Ямново);  2023 год-0.  2024 – 0.  7. Строительство дома культуры - 1\* шт.:  2021 год - 0; 2022 год – 0; 2023 – 0; 2024 год – 1(дом культуры в с.Останкино);.  8.Строительство школы на 1000 мест центре г.Бор, пристрой начальной школы на территории СОШ № 3 по адресу: Нижегородская область, г.Бор, ул.Воровского, д.73 на 100 посадочных мест, строительство нового здания МАОУ СШ № 6 г.Бор Нижегородской области - 3\* шт.:  2021 год - 0; 2022 год – 0; 2023 год – 0, 2024 год – 3.  9. Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Нижегородская область, г.Бор, жилой район "Боталово-4", ул.Московская, участок № 49, троительство многоквартирного жилого дома по адресу: Нижегородская область, г.Бор, п.Чистое Борское (Редькинский с/с), ул.Садовая – 2 шт.  2021 - 0; 2022- 0; 2023 – 2; 2024 – 0;  10. Разработка проектно-сметной документации - 19 шт:  (- 4 объекта газоснабжения - газопровод высокого давления д.Филиповское-п.Красная Слобода, газопровод высокого давления к п.Рустай, газоснабжение д.Вязовка, газоснабжение д.Большое Уткино;  - 6 объектов образования - «Пристрой на 60 мест к существующему МАДОУ №14“Боровичок”», «Строительство школы на 1000 мест в центре г.Бор», Пристрой начальной школы на территории СОШ № 3 по адресу: Нижегородская область, г.Бор, ул.Воровского, д.73 на 100 посадочных мест, Строительство нового здания МАОУ СШ № 6 г.Бор Нижегородской области, Детский сад на 240 мест, расположенный по адресу: ул.М.Горького, г.Бор, Нижегородская область, Детский сад на 90 мест в районе с.Городищи;  - 2 объекта жилищного хозяйства (Многоквартирный жилой дом по адресу: Нижегородская область, г.Бор, п.Чистое Борское (Редькинский с/с), ул.Садовая, Многоквартирный жилой дом по адресу: Нижегородская область, г.Бор, жилой район "Боталово-4", ул.Московская, участок № 49)  - 2 объекта благоустройства - строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками, строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками;  - 5 объектов коммунального хозяйства - канализационные очистные сооружения в п.Железнодорожный, канализационные очистные сооружения пр-ю 400м3/сут. в п.Чистое Борское, канализационные очистные сооружения пр-ю 150м3/сут. в п.Большеорловское, Канализационные очистные сооружения производительностью 2600 куб.м/сут. в д.Оманово Краснослободского с/с, Строительство магистрального водопровода по адресу: д.Ивановское, д.Мякотинское Краснослободского с/с, городского округа г.Бор).  10. Ведение технического надзора на объектах капитального строительства:  2021 - 1 шт., 2022 - 5 шт., 2023 – 6 шт., 2024 год – 10 шт.  \*при условии обеспечения финансирования из областного бюджета | | |

1. В разделе 2 текстовой части Программы:

2.1. В подразделе 2.4 таблицу 1 изложить в **новой редакции:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия ( в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) Наименование | Всего по муниципальной программе за весь период реализации, тыс.руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | |
| 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| **1.** | **Всего по муниципальной программе: «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор»:** | **02 0 00 00000** | **2021-2024** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **2 133 184,5** | **392 984,0** | **873 109,2** | **635 309,3** | **231 782,0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **федеральный бюджет** |  |  | 601 276,4 | 103 876,8 | 497 400 | 0 | 0 |
|  | **областной бюджет** |  |  | 1 195 161,5 | 242 128,0 | 291 255,7 | 540 210,0 | 121 567,8 |
|  | **местный бюджет** |  |  | 336 746,6 | 46 979,2 | 84 453,9 | 95 099,3 | 110 214,2 |
|  | **прочие источники** |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Подпрограмма 1** **«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Бор»**, **всего :** | **02 1 00 00000** | **2021-2024** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **2 079 234,2** | **378 805,1** | **858 328,5** | **622 861,3** | **219 239,3** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 601 276,4 | 103 876,8 | 497 399,6 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 1 195 161,5 | 242 128,0 | 291 255,7 | 540 210,0 | 121 567,8 |
|  | местный бюджет |  |  | 282 796,3 | 32 800,3 | 69 673,2 | 82 651,3 | 97 671,5 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | **Основное мероприятие 1.** Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну | **02 1 01 00000** | **2021-2024** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **9 544,2** | **1 691,4** | **2 530,0** | **2 651,3** | **2 671,5** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 9 544,2 | 1 691,4 | 2 530,0 | 2 651,3 | 2 671,5 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | **Основное мероприятие 2.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика» | **02 1 02 00000** | **2021-2024** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **188 699,7** | **133 308,2** | **50 891,5** | **4 500,0** | **0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 170 249,2 | 125 166,0 | 45 083,2 | 0,0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 18 450,5 | 8 142,2 | 5 808,3 | 4 500,0 | 0 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | **Основное мероприятие 3.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» | **02 1 03 00000** | **2021-2024** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **296 041,3** | **27 084,2** | **184 288,5** | **50 901,6** | **33 767,0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 140 937,8 | 9 884,8 | 131 053,0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 8 820,2 | 3 359,5 | 5 460,7 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 146 283,3 | 13 839,9 | 47 774,8 | 50 901,6 | 33 767,0 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | **Основное мероприятие 4.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование» | **02 1 04 00000** | **2021-2024** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **278 751,0** | **115 720,5** | **92 527,5** | **16 000,0** | **54 503,0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 192 653,9 | 107 687,9 | 84 966,0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 86 097,1 | 8 032,6 | 7 561,5 | 16 000,0 | 54 503,0 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | **Основное мероприятие 5.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Культура» | **02 1 05 00000** | **2021-2024** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **10 500,0** | **0** | **3 000,0** | **2000,0** | **5 500,0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 10 500,0 | 0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 5 500,0 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | **Основное мероприятие 6 (Р2).** Строительство, реконструкция, дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов в рамках реализации федерального проекта”Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет” | **02 1 Р2 00000** | **2021-2024** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **138 509,7** | **98 897,3** | **39 612,4** | **0** | **0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 131 639,6 | 93 992,0 | 37 647,6 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 5 485,0 | 3 916,3 | 1 568,7 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 1 385,1 | 989,0 | 396,1 | 0 | 0 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2.7 | **Основное мероприятие 7.** Сокращение доли загрязнения сточных вод | **02 1 G6 00000** | **2021-2024** | Администрация городского округа г.Бор  (МКУ «Борстройзаказчик») | **2 103,5** | **2 103,5** | **0** | **0** | **0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 1 998,3 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 0 | 105,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | **Основное мероприятие 8.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские  работы в рамках реализации Национального проекта " Жилье и городская  среда", федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения  непригодного для проживания жилищного фонда" | **02 1 F3 00000** | **2021-2024** | Администрация городского округа г.Бор  (МКУ «Борстройзаказчик») | **223 865,7** | **0** | **143 076,5** | **80 789,2** | **0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 221 947,3 | 0 | 143 076,5 | 78 870,8 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 1 918,4 | 0 | 0 | 1 918,4 | 0 |
|  | прочие источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | **Основное мероприятие 9.** Мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области в рамках федерального проект "Жилье" | **02 1 F1 00000** | **2021-2024** | Администрация городского округа г.Бор  (МКУ «Борстройзаказчик») | **931 219,1** | **0** | **342 402,1** | **466 019,2** | **122 797,8** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 328 699,0 | 0 | 328 699,0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 594 007,6 | 0 | 11 100,6 | 461 339,2 | 121 567,8 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 8 512,5 | 0 | 2 602,5 | 4 680,0 | 1 230,0 |
|  | прочие источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Подпрограмма 2**«Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы»**, всего:** | **02 2 00 00000** | **2021-2024** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **53 950,3** | **14 178,9** | **14 780,7** | **12 448,0** | **12 542,7** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 53 950,3 | 14 178,9 | 14 780,7 | 12 448,0 | 12 542,7 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | **Основное мероприятие 1** «Обеспечение реализации муниципальной программы» | **02 2 01 00000** | **2021-2024** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **53 950,3** | **14 178,9** | **14 780,7** | **12 448,0** | **12 542,7** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 53 950,3 | 14 178,9 | 14 780,7 | 12 448,0 | 12 542,7 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2. в подразделе 2.5. таблицу 2 изложить **в новой редакции:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора / непосредственного результата** | **Индикаторы достижения цели** | | | | | |
| Ед. измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| И1.1. | Увеличение уровня газификации сетевым газом домов и квартир в городском округе г.Бор до | % | 91,18 | 91,3 | 91,6 | 91,78 | |
| И1.2. | Увеличение доли земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, от общего количества земельных участков, необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в городском округе город Бор поставленных на учет многодетным семьям до | % | - | 66,9 | 70,2 | 73,6 | |
| И1.3. | Увеличение доли обеспеченности населения услугами водоотведения до | % | - | 78,5 | 80,2 | 80,4 | |
| И14. | Увеличение мест в дошкольных образовательных учреждениях городского округа г.Бор за счет строительства новых объектов на | мест | - | 240 | - | 60 | |
| И1.5. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов до | % | 68\* | 67,95 | - | - | |
| И1.6. | Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и теплоснабжения до | % | - | 70,2\* | - | - | |
| И1.7. | Увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры до | % | - | - | - | 63\* | |
| И1.8. | Увеличение мест в общеобразовательных учреждениях городского округа г.Бор за счет строительства новых объектов на | мест | - | - | - | 1900 | |
| И1.9. | Обеспеченность граждан жильем, чьи дома попадают под снос в ходе строительства | % | - | - | 100\* | - | |
| И1.10. | Готовность проектной документации | % | 100 | 100 | 100 |  | |
| И2.1. | Увеличение количества сотрудников МКУ «Борстройзаказчик», состоящих в Национальном реестре специалистов в области строительства, от общего числа человек технического состава до | % | 89 | 90 | - | - | |
|  | **Непосредственные результаты**: |  |
| **Основное мероприятие 1.** Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну | |  | | | | |
| P1.0. | Уменьшение количества объектов незавершенного строительства и передача в муниципальную казну | шт. | 3 | 10 | 4 | 10 |
| **Основное мероприятие 2.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика» | |  | | | | |
| Р1.2. | «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории у д.Оманово городского округа г.Бор Нижегородской области» | шт | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Р1.5. | Строительство пешеходного моста в г.Бор, строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками, гидротехническое сооружение в г.Бор, строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками; | шт | 0 | 1 | 1\* | 0 |
| **Основное мероприятие 3.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» | |  | | | | |
| Р1.1. | Строительство объектов газоснабжения | шт | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Р1.3. | Строительство объектов водоотведения | шт | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Р1.6. | Строительство станции водоочистки | шт | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 4.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование» | |  | | | | |
| Р1.4. | Строительство детского сада на 240 мест в м-не “Красногорка”, пристрой на 60 мест к существующему МАДОУ детскому саду "Боровичок" | шт | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Р1.8. | Строительство школы на 1000 мест центре г.Бор, пристрой начальной школы на территории СОШ № 3 по адресу: Нижегородская область, г.Бор, ул.Воровского, д.73 на 100 посадочных мест, строительство нового здания МАОУ СШ № 6 г.Бор Нижегородской | шт | 0 | 0 | 0 | 3 |
| **Основное мероприятие 5.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Культура» | |  | | | | |
| Р1.7. | Строительство дома культуры | шт | 0 | 0 | 0 | 1\* |
| **Основное мероприятие 6.** Строительство, реконструкция, дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов в рамках реализации федерального проекта”Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до | |  | | | | |
| Р1.4. | Строительство детского сада на 240 мест в м-не “Красногорка”, пристрой на 60 мест к существующему МАДОУ детскому саду "Боровичок" | шт | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **Основное мероприятие 7.** Сокращение доли загрязнения сточных вод | |  | | | | |
| Р1.3. | Строительство объектов водоотведения | шт | 0 | 1 | 2 | 0 |
| **Основное мероприятие 7.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы в рамках реализации Национального проекта " Жилье и городская среда", федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | |  | | | | |
| P1.9. | Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Нижегородская область, г.Бор, п.Чистое Борское (Редькинский с/с), ул.Садовая, и многоквартирного жилого дома по адресу: Нижегородская область, г.Бор, жилой район "Боталово-4", ул.Московская, участок № 49 | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Р1.10. | Разработка проектно-сметной документации | шт | 6 | 10 | 3 | 0 |
| Р2.1. | Ведение технического надзора на объектах капитального строительства | шт | 1 | 5 | 6 | 10 |

3. В разделе 3.1 «Паспорт подпрограммы 1»:

3.1. Позиции 6 и 7 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Объемы финансирования Подпрограммы в разрезе источников и сроков реализации | Источники финансирования программы | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам реализации программы, тыс.руб. | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **Всего по Подпрограмме 1** | **2 079 234,2** | **378 805,1** | **858 328,5** | **622 861,3** | **219 239,3** |
| (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 282 796,3 | 32 800,3 | 69 673,2 | 82 651,3 | 97 671,5 |
| (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 1 195 161,5 | 242 128,0 | 291 255,7 | 540 210,0 | 121 567,8 |  |
| (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 601 276,4 | 103 876,8 | 497 399,6 | 0 | 0 |
| (4)прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы | Индикаторы достижения цели: | | |
| Увеличение уровня газификации сетевым газом домов и квартир в городском округе г.Бор к 2024 году до | % | 91,78 |
| Увеличение доли земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, от общего количества земельных участков, необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в городском округе город Бор поставленных на учет многодетным семьям к 2024 г. до | % | 73,6 |
| Увеличение доли обеспеченности населения услугами водоотведения к 2024 г. до | % | 80,4 |
| Увеличение мест в дошкольных образовательных учреждениях городского округа г.Бор за счет строительства новых объектов на  2021 год – 240 мест, 2024 год – 60 мест | мест | 300 |
| Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов в 2021 году до | % | 67,95 |
| Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и теплоснабжения к 2022 г. до | % | 70,2\* |
| Увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры 2024 г. до | % | 63\* |
| Увеличение мест в общеобразовательных учреждениях городского округа г.Бор за счет строительства новых объектов к 2024 гна | мест | 1900 |
| Увеличение доли обеспечения граждан жильем, чьи дома попадают под снос к 2023 г. до | % | 100 |
| Готовность проектной документации к 2023 г. | % | 100 |
| Непосредственные результаты:  1. Строительство объектов газоснабжения – 7 шт.:  2021 год – 1 (газоснабжение дд.Дубенки, М.Уткино);  2022 год – 2 (газоснабжение д.Ивановское, д.Плотинка).  2023 год – 1 (газоснабжение д.Большое Уткино).  2024 год - 3 (газопровод высокого давления д.Филиповское-п.Красная Слобода (закольцовка), газопровод высокого давления к п.Рустай, газоснабжение д.Тугарино).  2. Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории у д.Оманово городского округа г.Бор Нижегородской области - 1 шт.:  2021 год - 0, 2022 год - 0, 2023 год – 0, 2024-1.  3. Строительство объектов водоотведения и очистные сооружения - 3 шт.:  2021 год – 0.  2022 год – 0.  2023 год – 2 (канализационные очистные сооружения пр-ю 400м3/сут. в п.Чистое Борское, канализационные очистные сооружения пр-ю 150м3/сут. в п.Большеорловское).  2024 год – 1 (Канализационные очистные сооружения производительностью 2600 м3/сут в д.Оманово Краснослободского с/с г.о.г.Бор НО).  4. Строительство детского сада на 240 мест в м-не "Красногорка", пристрой на 60 мест к существующему МАДОУ детскому саду "Боровичок"); - 2 шт.:  2021 год – 0;  2022 год – 1 (детский сад на 240 мест по адресу г. Бор м-н “Красногорка) ;  2023 год – 0 .  2024 год – 1 (Пристрой на 60 мест к существующему МАДОУ детскому саду "Боровичок");).  5. Строительство пешеходного моста в г.Бор, строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками, гидротехническое сооружение в г.Бор, строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками - 2 шт.:  2021 год – 0; 2022 год – 1 (строительство пешеходного моста в г.Бор,), 2023 год – 1 (строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками), 2024 - 0  6. Строительство станции водоочистки - 1\* шт.:  2021 год – 0 ;  2022 год - 1 (станция водоочистки в с. Ямново);  2023 год-0.  2024 – 0.  7. Строительство дома культуры - 1\* шт.:  2021 год - 0; 2022 год – 0; 2023 – 0; 2024 год – 1(дом культуры в с.Останкино);.  8.Строительство школы на 1000 мест центре г.Бор, пристрой начальной школы на территории СОШ № 3 по адресу: Нижегородская область, г.Бор, ул.Воровского, д.73 на 100 посадочных мест, строительство нового здания МАОУ СШ № 6 г.Бор Нижегородской области - 3\* шт.:  2021 год - 0; 2022 год – 0; 2023 год – 0, 2024 год – 3.  9. Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Нижегородская область, г.Бор, жилой район "Боталово-4", ул.Московская, участок № 49, троительство многоквартирного жилого дома по адресу: Нижегородская область, г.Бор, п.Чистое Борское (Редькинский с/с), ул.Садовая – 2 шт.  2021 - 0; 2022- 0; 2023 – 2; 2024 – 0;  10. Разработка проектно-сметной документации - 19 шт:  (- 4 объекта газоснабжения - газопровод высокого давления д.Филиповское-п.Красная Слобода, газопровод высокого давления к п.Рустай, газоснабжение д.Вязовка, газоснабжение д.Большое Уткино;  - 6 объектов образования - «Пристрой на 60 мест к существующему МАДОУ №14“Боровичок”», «Строительство школы на 1000 мест в центре г.Бор», Пристрой начальной школы на территории СОШ № 3 по адресу: Нижегородская область, г.Бор, ул.Воровского, д.73 на 100 посадочных мест, Строительство нового здания МАОУ СШ № 6 г.Бор Нижегородской области, Детский сад на 240 мест, расположенный по адресу: ул.М.Горького, г.Бор, Нижегородская область, Детский сад на 90 мест в районе с.Городищи;  - 2 объекта жилищного хозяйства (Многоквартирный жилой дом по адресу: Нижегородская область, г.Бор, п.Чистое Борское (Редькинский с/с), ул.Садовая, Многоквартирный жилой дом по адресу: Нижегородская область, г.Бор, жилой район "Боталово-4", ул.Московская, участок № 49)  - 2 объекта благоустройства - строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками, строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками;  - 5 объектов коммунального хозяйства - канализационные очистные сооружения в п.Железнодорожный, канализационные очистные сооружения пр-ю 400м3/сут. в п.Чистое Борское, канализационные очистные сооружения пр-ю 150м3/сут. в п.Большеорловское, Канализационные очистные сооружения производительностью 2600 куб.м/сут. в д.Оманово Краснослободского с/с, Строительство магистрального водопровода по адресу: д.Ивановское, д.Мякотинское Краснослободского с/с, городского округа г.Бор).  10. Ведение технического надзора на объектах капитального строительства:  2021 - 1 шт., 2022 - 5 шт., 2023 – 6 шт., 2024 год – 10 шт.  \*при условии обеспечения финансирования из областного бюджетафинансирования из областного бюджета | | |

4. В разделе 3.2 «Паспорт подпрограммы 2»:

4.1.Позицию 6 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Объемы финансирования Подпрограммы в разрезе источников и сроков реализации | Источники финансирования программы | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам реализации подпрограммы, тыс.руб. | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **Всего по Подпрограмме 2** | **53 950,3** | **14 178,9** | **14 780,7** | **12 448,0** | **12 542,7** |
| (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 53 950,3 | 14 178,9 | 14 780,7 | 12 448,0 | 12 542,7 |
| (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4)прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.2. В подразделе 3.1.2.4. «Перечень основных мероприятий Подпрограммы»:

- Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика» цифры «193 099,7» заменить на цифры «188 699,7»;

- Основное мероприятие 3. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «302 241,3» заменить на цифры «296 041,3»;

- Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование» цифры «280 148,5» заменить на цифры «278 751,0»;

5. В подразделе 3.2.1. «Паспорт программы»:

5.1. Позицию 6 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования программы | Всего | В том числе по годам реализации подпрограммы | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **Всего по Подпрограмме 2** | **53 950,3** | **14 178,9** | **14 780,7** | **12 448,0** | **12 542,7** |
| (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 53 950,3 | 14 178,9 | 14 780,7 | 12 448,0 | 12 542,7 |
| (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4)прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_