Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 07.11.2016 | № 5202 |
| --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы

" Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор "

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа город Бор от 16.10.2014 N 7124 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных (ведомственных) программ городского округа город Бор и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных (ведомственных) программ городского округа город Бор» (в редакции постановления администрации городского округа г. Бор от 13.11.2015  № 5778), а также в целях совершенствования программно-целевого планирования администрация городского округа г. Бор постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор " (далее - программа).

2. Департаменту финансов администрации городского округа г. Бор (Г.Д.Симаковой) предусмотреть финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

4.Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Ю.Г.Зырянов) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru.

Глава администрации                                                               А.В. Киселев

Бородина М.А.

9-13-87

Утверждена

постановлением администрации

городского округа г.Бор

от 07.11.2016  № 5202

Муниципальная программа

«Адресная инвестиционная программа капитальных вложений

городского округа г. Бор»

- 1.Паспорт программы

(далее - Программа)

| 1. | Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского округа город Бор Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Борстройзаказчик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограммы Программы | - «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Бор» - «Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Цели Программы | Создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения городского округа город Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задачи Программы | 1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры как городского, так и сельского населения городского округа город Бор; 2. Повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Этапы и сроки реализации Программы | Муниципальная программа «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор» реализуется в 3 этапа в 2017,2018 и 2019 годах. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Объемы финансирования Программы в разрезе источников и сроков реализации | Объем финансирования Программы за счет средств местного и областного бюджетов составит в тыс.руб. Объемы финансирования Программы подлежат корректировке на текущий финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники финансирования программы | Всего |  | В том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год | 2019 год |  |
|  |  | Всего по муниципальной программе | 1 171119,41 |  | 555 280,84 |  |  | 396 514,60 | 219 323,97 |  |
|  |  | (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 855 477,11 |  | 434 182,34 |  |  | 208 945,10 | 212 349,67 |  |
|  |  | (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 315 642,30 |  | 121 098,50 |  |  | 187 569,50 | 6 974,30 |  |
|  |  | (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | (4)прочие источники | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Всего по Подпрограмме 1 | 1 131007,31 |  | 541 167,04 |  |  | 382 960,80 | 206 879,47 |  |
|  |  | (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 815 365,01 |  | 420 068,54 |  |  | 195 391,30 | 199 905,17 |  |
|  |  | (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 315 642,30 |  | 121 098,50 |  |  | 187 569,50 | 6 974,30 |  |
|  |  | (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | (4)прочие источники | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Всего по Подпрограмме 2 | 40 112,10 |  | 14 113,80 |  |  | 13 553,80 | 12 444,50 |  |
|  |  | (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 40 112,10 |  | 14 113,80 |  |  | 13 553,80 | 12 444,50 |  |
|  |  | (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | (4)прочие источники | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 8. | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы | По окончании реализации Программы будут достигнуты следующие значения индикаторов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование индикаторов цели Программы |  | Един. измер. индикаторов |  | По оконч-и реализ-и Программы |  |  |  |  |
|  |  | Удельный вес численности населения в возрасте 6-18 лет, охваченных образованием и обучающихся в две смены, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет |  | % |  | 95,5 |  |  |  |  |
|  |  | Снижение доли детей в возрасте 1-6 лет состоящих на учете для определения в МДОУ |  | % |  | 15,38 |  |  |  |  |
|  |  | Уровень обеспеченности населения питьевой водой надлежащего качества |  | % |  | 69,0 |  |  |  |  |
|  |  | Снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающим нормативным требованиям |  | % |  |  | 67,75 |  |  |  |
|  |  | Уровень газификации сетевым газом домов и квартир во всех сельских населенных пунктах |  | % |  |  | 90,9 |  |  |  |
|  |  | Ввод жилья в городском округе для детей сирот при участии федерального бюджета |  | кв.м. |  |  | 1 116 |  |  |  |
|  |  | Доля стоков, подаваемых на очистные сооружения городского округа |  | % |  |  | 87,6 |  |  |  |
|  |  | В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов: 1.Ввод в действие 19 объектов строительства и реконструкции, в том числе : -4 объекта коммунального строительства (сети водоснабжения, водоотведения и станция водоочистки); - 8 объектов газоснабжения общей протяженностью 56,86 км (д.Макарово, д.Ватома, д.Белкино, д.Соловково, д.Комарово, д.Пикино, д.Слободское, с.Ивановское и д.Плотинка); - 1 объект дорожного хозяйства общей протяженностью 0,24 км (проезд в ж/р «Боталово-4»); - 1 объект жилищного строительства - 12-квартирный жилой дом; - 1 объект водного хозяйства – временный мостовой переход; - 1 здание многофункционального центра; - 3 объекта образования – школа на 1000 мест и 100 мест, детский сад на 160 мест. 2. Проведение проектно-изыскательских работ и обеспечение разработки проектно-сметной документации по 2 объектам: - 1 объект водного хозяйства (инженерная защита участка Борской поймы протяженностью 4 км); - 1 объект инженерная инфраструктура и генплан участка площадью 149 га |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Муниципальная программа

«Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор»

2.1. Характеристика текущего состояния.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры, разработка проектной документации), повышающих обеспеченность населения городского округа город Бор объектами социальной и коммунальной инфраструктуры и оснащенность системами водо- и газоснабжения, водоотведения.

Социально-экономическое развитие общества в целом и в частности населения зависит от функционирования системы удовлетворения многообразных потребностей. На качество жизни населения влияют многие факторы: обеспеченность жильем, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, транспортного и культурного обслуживания.

Недостаточный уровень обеспеченности территорий городского округа город Бор объектами социальной и инженерной инфраструктуры – одна из основных проблем социально-экономической дифференциации развития территорий.

На основании анализа уровня обеспеченности городского округа город Бор объектами социальной и инженерной инфраструктуры выявлены следующие проблемы:

1) объекты социальной и инженерной инфраструктуры в ряде территорий имеют высокую степень физического и морального износа;

2) объекты социальной и инженерной инфраструктуры неравномерно размещены по территории городского округа город Бор и не полностью соответствуют современным требованиям.

3) несоответствие уровня развития сети автомобильных дорог на территории городского округа г.Бор растущим потребностям в транспортных сообщениях;

В первоочередном порядке в Программу включаются:

- объекты, включенные в утвержденную адресную инвестиционную программу Нижегородской области, предполагаемые к реализации на текущий и плановый период и при обеспечении софинансирования из местного бюджета;

- объекты, обеспеченные софинансированием из федерального бюджета;

- объекты городского округа город Бор, имеющих низкий уровень обеспеченности объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и высокую степень их изношенности;

- переходящие объекты, подлежащие завершению и вводу в эксплуатацию в планируемом году;

- объекты высокой степени технической готовности (более 70 %).

В рамках Программы приоритетным является решение социальных и транспортных задач. Наибольший объем средств местного бюджета направляется на:

- строительство объектов газификации и коммунальной инфраструктуры в сельской местности,

- строительство объектов транспортной инфраструктуры,

- строительство и проектирования объектов образования.

Строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа будет способствовать повышению уровня обеспеченности муниципального образования этими объектами и значительно улучшит качество жизни населения.

В рамках Программы приоритетным является решение социальных задач, наибольший объем средств направляется на:

- объекты газификации;

-объекты водоснабжения и водоотведения;

- строительство объектов образования;

- дорожная инфраструктура.

Своевременное финансирование и осознанный выбор приоритетности строительства объектов необходимы для создания системы социальной и инженерной инфраструктуры с учетом потребностей городского округа.

Настоящая Программа позволит увеличить число действующих в настоящее время важных социальных и инфраструктурных объектов, наиболее востребованных населением.

- 2.2. Цели, задачи.

Главной целью реализации Программы является создание материальной базы для развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения городского округа город Бор.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры городского и сельского населения округа.

2. Повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры городского округа инженерными коммуникациями.

3. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшения качества жизни населения.

- 2.3. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа реализуется в 2017-2019 годах.

- 2.4. Основные мероприятия Программы.

- Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражается по форме согласно таблице 1.

|  | Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за весь период реализации.. № п/п; Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия ( в разрезе источников финансирования); КЦСР; Сроки выполнения; Ответственный исполнитель (соисполнитель) Наименование; Всего по муниципальной программе за весь период реализации; В том числе по годам реализации. 2017 г; 2018 г; 2019 г. 1.; Всего по муниципальной программе: «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор»:; 02 0 00 00000; 2017-2019; Администрация городского округа город Бор (МКУ «Борстройзаказчик»); 1 171119,41; 555 280,84; 396 514,60; 219 323,97. в том числе в разрезе источников:. федеральный бюджет; 0; 0; 0; 0. областной бюджет; 315 642,30; 121 098,50; 187 569,50; 6 974,30. местный бюджет; 815 365,01; 420 068,54; 195 391,30; 199 905,17. прочие источники; 0; 0; 0; 0. 2.; Подпрограмма 1 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Бор», всего :; 02 1 00 00000; 2017-2019; Администрация городского округа город Бор (МКУ «Борстройзаказчик»); 1 131007,31; 541 167,04; 382 960,80; 206 879,47. в том числе в разрезе источников:. федеральный бюджет; 0; 0; 0; 0. областной бюджет; 315 642,30; 121 098,50; 187 569,50; 6 974,30. местный бюджет; 815 365,01; 420 068,54; 195 391,30; 199 905,17. прочие источники; 0; 0; 0; 0. 2.1; Основное мероприятие 1. «Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну»; 02 1 01 00000; 2017-2019; Администрация городского округа город Бор (МКУ «Борстройзаказчик»); 5 580,00; 1 800,00; 1 800,00; 1980,00. в том числе в разрезе источников:. федеральный бюджет; 0; 0; 0; 0. областной бюджет; 0; 0; 0; 0. местный бюджет; 5 580,00; 1 800,00; 1 800,00; 1980,00. прочие источники; 0; 0; 0; 0. 2.2; Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика»; 02 1 02 00000; 2017-2019; Администрация городского округа город Бор (МКУ «Борстройзаказчик»); 61 000,00; 61 000,00; 0; 0. в том числе в разрезе источников:. федеральный бюджет; 0; 0; 0; 0. областной бюджет; 0; 0; 0; 0. местный бюджет; 61 000,00; 61 000,00; 0; 0. прочие источники; 0; 0; 0; 0. 2.3; Основное мероприятие 3. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»; 02 1 03 00000; 2017-2019; Администрация городского округа город Бор (МКУ «Борстройзаказчик»); 687 013,21; 350 572,94; 145 437,00; 191 003,27. в том числе в разрезе источников:. федеральный бюджет; 0; 0; 0; 0. областной бюджет; 36 827,10; 12 473,50; 17 379,30; 6 974,30. местный бюджет; 650 186,11; 338 099,44; 128 057,70; 184 028,97. прочие источники; 0; 0; 0; 0. 2.4; Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»; 02 1 04 00000; 2017-2019; Администрация городского округа город Бор (МКУ «Борстройзаказчик»); 377 414,10; 127 794,10; 235 723,80; 13 896,20. в том числе в разрезе источников:. федеральный бюджет; 0; 0; 0; 0. областной бюджет; 278 815,20; 108 625,00; 170 190,20; 0. местный бюджет; 98 598,90; 19 169,10; 65 533,60; 13 896,20. прочие источники; 0; 0; 0; 0. 3.; Подпрограмма 2«Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы», всего:; 02 2 00 00000; 2017-2019; Администрация городского округа город Бор (МКУ «Борстройзаказчик»); 40 112,10; 14 113,80; 13 553,80; 12 444,50. в том числе в разрезе источников:. федеральный бюджет; 0; 0; 0; 0. областной бюджет; 0; 0; 0; 0. местный бюджет; 40 112,10; 14 113,80; 13 553,80; 12 444,50. прочие источники; 0; 0; 0; 0. 3.1; Основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы»; 02 2 01 00000; 2017-2019; Администрация городского округа город Бор (МКУ «Борстройзаказчик»); 40 112,10; 14 113,80; 13 553,80; 12 444,50. в том числе в разрезе источников:. федеральный бюджет; 0; 0; 0; 0. областной бюджет; 0; 0; 0; 0. местный бюджет; 40 112,10; 14 113,80; 13 553,80; 12 444,50. прочие источники; 0; 0; 0; 0. |
| --- | --- |

- 2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.

Состав показателей (индикаторов) программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации настоящей программы приведены в таблице 2.

- Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Программы

- Таблица 2.

| № п/п | Наименование индикатора / непосредственного результата |  |  | Ед. измерения |  |  | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Бор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И1.1. | Удельный вес численности населения в возрасте 6-18 лет, охваченных образованием и обучающихся в две смены, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет |  |  | % |  |  | 99,5 |  |  |  | 96,5 |  |  |  | 95,5 |  |  |  |  |  | 95,5 |  |  |  |  |
| И1.2 | Снижение доли детей в возрасте 1-6 лет состоящих на учете для определения в МДОУ |  |  | % |  |  | 16,38 |  |  |  | 16,38 |  |  |  | 16,38 |  |  |  |  |  | 15,38 |  |  |  |  |
| И1.3. | Уровень обеспеченности населения питьевой водой надлежащего качества |  |  | % |  |  | 68 |  |  |  | 68,3 |  |  |  | 68,3 |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |
| И1.4. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающим нормативным требованиям |  |  | % |  |  | 67,85 |  |  |  | 67,75 |  |  |  | 67,75 |  |  |  |  |  | 67,75 |  |  |  |  |
| И1.5. | Уровень газификации сетевым газом домов и квартир во всех сельских населенных пунктах |  |  | % |  |  | 89,9 |  |  |  | 90,2 |  |  |  | 90,6 |  |  |  |  |  | 90,9 |  |  |  |  |
| И1.6. | Ввод жилья в городском округе для детей сирот при участии федерального бюджета |  |  | кв.м. |  |  | 372 |  |  |  | 372 |  |  |  | 372 |  |  |  |  |  | 372 |  |  |  |  |
| И1.7. | Доля стоков, подаваемых на очистные сооружения городского округа |  |  | % |  |  | 85,6 |  |  |  | 86,6 |  |  |  | 87,6 |  |  |  |  |  | 87,6 |  |  |  |  |
|  | Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р1.1. | Строительство школы в микрорайоне Красногорка и начальной школы на ул.Воровского |  |  | Количество мест |  |  | - |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Р1.2. | Строительство детского сада |  |  | Количество мест |  |  | 240 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 160 |  |  |  |  |
| Р1.3. | Ввод в действие сетей водоснабжения и станции водоочистки |  |  | шт |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Р1.4. | Строительство объектов дорожного хозяйства |  |  | шт |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Р1.5. | Строительство объектов газоснабжения |  |  | шт |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Р1.6. |  | Строительство 12-квартирных домов |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Р1.7. |  | Строительство напорного коллектора и реконструкция канализационных сетей | шт |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И2.1. | Уровень участия МКУ «Борстройзаказчик» в реализации муниципальной программы (наличие в городском округе город Бор Нижегородской области муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор») |  |  | % |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  | Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р2.1. | Соответствие законченного строительством объектов строительным нормам и правилам |  |  | шт |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 5 |  |

- 2.6. Меры правового регулирования.

Нормативно-правовые акты, направленные на достижение цели программы указаны в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответств. исполнит-ль и соиспол-и | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Бор» |  |  |  |  |
| 1.1.Основное мероприятие «Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну» |  |  |  |  |
| 1 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ | «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |  |  |
| 2 | Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ | “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд” |  |  |
| 3. | Постановление Правительства Нижегородской области от 30.01.2008 г. № 22 | “О формировании рекомендуемых предельных (максимальны) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области” |  |  |
| 4. | Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, принят Государственной Думой ФС РФ, одобрен Советом Федерации | “Градостроительный кодекс” |  |  |
| 1.2.Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика» |  |  |  |  |
| 1 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ | «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |  |  |
| 2 | Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ | “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд” |  |  |
| 3. | Постановление Правительства Нижегородской области от 30.01.2008 г. № 22 | “О формировании рекомендуемых предельных (максимальны) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области” |  |  |
| 4. | Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, принят Государственной Думой ФС РФ, одобрен Советом Федерации | “Градостроительный кодекс” |  |  |
| 1.3.Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |
| 1 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ | «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |  |  |
| 2 | Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ | “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд” |  |  |
| 3. | Постановление Правительства Нижегородской области от 30.01.2008 г. № 22 | “О формировании рекомендуемых предельных (максимальны) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области” |  |  |
| 4. | Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, принят Государственной Думой ФС РФ, одобрен Советом Федерации | “Градостроительный кодекс” |  |  |
| 1.4. Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование» |  |  |  |  |
| 1 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ | «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |  |  |
| 2 | Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ | “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд” |  |  |
| 3. | Постановление Правительства Нижегородской области от 30.01.2008 г. № 22 | “О формировании рекомендуемых предельных (максимальны) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области” |  |  |
| 4. | Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, принят Государственной Думой ФС РФ, одобрен Советом Федерации | “Градостроительный кодекс” |  |  |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы» |  |  |  |  |
| 2.1.Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |
| 1 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ | «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |  |  |
| 2 | Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ | “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд” |  |  |
| 3. | Постановление Правительства Нижегородской области от 30.01.2008 г. № 22 | “О формировании рекомендуемых предельных (максимальны) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области” |  |  |
| 4. | Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, принят Государственной Думой ФС РФ, одобрен Советом Федерации | “Градостроительный кодекс” |  |  |

- Подпрограммы Программы

3.1.Подпрограмма 1

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа город Бор»

(далее-Подпрограмма)

3.1.1.Паспорт Подпрограммы

| 1. | Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация городского округа город Бор Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Соисполнители Подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Борстройзаказчик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Цель Подпрограммы | Укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы и создание инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задачи Подпрограммы | 1. Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства; 2. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы; 3. Развитие жилищно-коммунального строительства; 4. Строительство объектов дорожного хозяйства; 5. Проектирование и строительство объектов образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Бор» реализуется в 3 этапа в 2017,2018 и 2019 годах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Объемы финансирования Подпрограммы в разрезе источников и сроков реализации | Объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного и областного бюджетов составит в тыс.руб. Объемы финансирования Программы подлежат корректировке на текущий финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники финансирования программы | Всего |  | В том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год |  |  |  |
|  |  | Всего по Подпрограмме 1 | 1 131007,31 |  | 541 167,04 |  | 382 960,80 | 206 879,47 |  |  |  |
|  |  | (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 815 365,01 |  | 420 068,54 |  | 195 391,30 | 199 905,17 |  |  |  |
|  |  | (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 315 642,30 |  | 121 098,50 |  | 187 569,50 | 6 974,30 |  |  |  |
|  |  | (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | (4)прочие источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 7. | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы | По окончании реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие значения индикаторов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование индикаторов цели Подпрограммы |  | Единицы измер-я индикаторов |  | По окончании реализации Подпрограммы |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельный вес численности населения в возрасте 6-18 лет, охваченных образованием и обучающихся в две смены, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет |  | % |  | 95,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Снижение доли детей в возрасте 1-6 лет состоящих на учете для определения в МДОУ |  | % |  | 15,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень обеспеченности населения питьевой водой надлежащего качества |  | % |  | 69 |  |  |  |  |  |
|  |  | Снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающим нормативным требованиям |  | % |  | 67,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень газификации сетевым газом домов и квартир во всех сельских населенных пунктах |  | % |  | 90,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод жилья в городском округе для детей сирот при участии федерального бюджета |  | кв.м. |  | 1116 |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля стоков, подаваемых на очистные сооружения городского округа |  | % |  | 87,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов: 1.Ввод в действие 19 объектов строительства и реконструкции, в том числе : -4 объекта коммунального строительства (сети водоснабжения, водоотведения и станция водоочистки); - 8 объектов газоснабжения общей протяженностью 56,86 км (д.Макарово, д.Ватома, д.Белкино, д.Соловково, д.Комарово, д.Пикино, д.Слободское, с.Ивановское и д.Плотинка); - 1 объект дорожного хозяйства общей протяженностью 0,24 км (проезд в ж/р «Боталово-4»); - 1 объект жилищного строительства - 12-квартирный жилой дом; - 1 объект водного хозяйства – временный мостовой переход; - 1 здание многофункционального центра; - 3 объекта образования – школа на 1000 мест и 100 мест, детский сад на 160 мест. 2. Проведение проектно-изыскательских работ и обеспечение разработки проектно-сметной документации по 2 объектам: - 1 объект водного хозяйства (инженерная защита участка Борской поймы протяженностью 4 км); - 1 объект инженерная инфраструктура и генплан участка площадью 149 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2. Текст Подпрограммы

3.1.2.1. Содержание проблемы.

Развитие социальной сферы населенных пунктов городского округа город Бор является одной из приоритетных задач деятельности администрации городского округа, направленной на решение важнейших социальных проблем, связанных с предоставлением жителям городского округа доступных и качественных услуг в области образования, здравоохранении, культуры, физической культуры и спорта.

Здания и сооружения учреждений социальной сферы построены в разные периоды прошлого столетия. Темпы эксплуатации зданий, значительно опережающие темпы их капитального ремонта и реконструкции, явились причиной существенного морального и физического износа несущих строительных конструкций, систем инженерного обеспечения, элементов благоустройства.

Транспортная инфраструктура исторического центра г.Бор (основные автодороги, парковочные площадки и т.д.) была сформирована во времена активной застройки центра города в 60-е - 70-е годы прошлого столетия и в настоящее время не отвечает возросшим требованиям. Сложная обстановка с пропускной способностью автодорог и аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при перераспределении объемов перевозок от общественного транспорта к личному. В результате растет количество участков дорог с критическим уровнем загрузки дорожной сети. В настоящее время уровень автомобилизации в округе составляет 330 автомобилей на 1000 жителей, тогда как дорожно-транспортная инфраструктура соответствует уровню 60-100 ед. на 1 000  населения. Ежегодный прирост уровня автомобилизации составляет 5-7%, прирост протяженности автодорог не достигает и 1 %, что свидетельствует о дальнейшем увеличении диспропорции между потребностями участников дорожного движения и возможностями дорожной сети.

С каждым годом повышаются требования комфортного проживания, оказания медицинской помощи и культурного воспитания населения городского округа. Увеличение демографического уровня населения требует ввода дополнительных площадей детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, объектов культуры.

Строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа будет способствовать повышению уровня обеспеченности муниципального образования этими объектами и значительно улучшит качество жизни населения.

3.1.2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Целью подпрограммы  является укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы и создание инженерной инфраструктуры.

Задачами подпрограммы являются:

1. Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства;

2. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы;

3. Развитие жилищно-коммунального строительства;

4. Строительство объектов дорожного хозяйства;

5. Проектирование и строительство объектов образования.

3.1.2.3. Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2017,2018 и 2019 годах в 3 этапа.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Основными условиями формирования подпрограммных мероприятий являются: социальная значимость объекта; завершение строительства объектов, имеющих высокую степень технической готовности; наличие утвержденной проектно-сметной документации.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. «Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну»

Исполнителем мероприятия является администрация городского округа город Бор (соисполнитель МКУ «Борстройзаказчик»). Общий объем средств бюджета городского округа город Бор составляет 5 580 тыс.руб.

Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика»

Исполнителем мероприятия является администрация городского округа город Бор (соисполнитель МКУ «Борстройзаказчик»). Общий объем средств бюджета городского округа город Бор составляет 61 000 тыс.руб.

Основное мероприятие 3. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Исполнителем мероприятия является администрация городского округа город Бор (соисполнитель МКУ «Борстройзаказчик»). Общий объем средств бюджета городского округа город Бор и областного бюджета  составляет 687 013,21 тыс.руб.

Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование»

Исполнителем мероприятия является администрация городского округа город Бор (соисполнитель МКУ «Борстройзаказчик»). Общий объем средств бюджета городского округа город Бор и областного бюджета составляет 377 414,10 тыс.руб.

Информация о мероприятиях Подпрограммы приведена в таблице 1 текстовой части Муниципальной программы.

- 3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации настоящей подпрограммы приведены в таблице 2 текстовой части Муниципальной программы.

3.1.2.6.Меры правового регулирования

Нормативно-правовые акты, направленные на достижение цели Подпрограммы указаны в таблице 3 текстовой части Муниципальной программы.

3.2.Подпрограмма 2.

«Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы»

(далее-Подпрограмма)

3.2.1.Паспорт Подпрограммы

| 1. | Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация городского округа город Бор Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Соисполнители Подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Борстройзаказчик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Цель Подпрограммы | Создание эффективной системы реализации мероприятий программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задачи Подпрограммы | Ресурсное обеспечение муниципального казенного учреждения «Борстройзаказчик» для создания эффективной системы управления реализацией программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Муниципальная программа «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор» реализуется в три этапа в 2017,2018 и 2019 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Объемы финансирования Подпрограммы в разрезе источников и сроков реализации | Объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета составит в тыс.руб. Объемы финансирования Подпрограммы подлежат корректировке на текущий финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы | Источники финансирования программы | Всего |  | В том числе по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год |  |  |  |
|  |  | Всего по Подпрограмме 2 | 40 112,10 |  | 14 113,80 |  | 13 553,80 | 12 444,50 |  |  |  |
|  |  | (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 40 112,10 |  | 14 113,80 |  | 13 553,80 | 12 444,50 |  |  |  |
|  |  | (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | (4)прочие источники | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | По окончании реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие значения индикаторов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование индикаторов цели Подпрограммы |  | Ед.изм. индикаторов |  | По окончании реализации Подпрограммы |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень участия МКУ «Борстройзаказчик» в реализации муниципальной программы (наличие в городском округе город Бор Нижегородской области муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор») |  | % |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | В ходе реализации Подпрограммы планируется достичь следующих результатов: 1. Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм 2. Соответствие законченного строительством 19 объектов строительства и реконструкции, в том числе : -4 объекта коммунального строительства (сети водоснабжения, водоотведения и станция водоочистки); - 8 объектов газоснабжения общей протяженностью 56,86 км (д.Макарово, д.Ватома, д.Белкино, д.Соловково, д.Комарово, д.Пикино, д.Слободское, с.Ивановское и д.Плотинка); - 1 объект дорожного хозяйства общей протяженностью 0,24 км (проезд в ж/р «Боталово-4»); - 1 объект жилищного строительства - 12-квартирный жилой дом; - 1 объект водного хозяйства – временный мостовой переход; - 1 здание многофункционального центра; - 3 объекта образования – школа на 1000 мест и 100 мест, детский сад на 160 мест. 3. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-изыскательские работы по 2 объектам: - 1 объект водного хозяйства (инженерная защита участка Борской поймы протяженностью 4 км); - 1 объект образования (здание начальной школы по ул.Воровского); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.2. Текст Подпрограммы

3.2.2.1. Содержание проблемы.

Для успешного достижения целей и решения задач муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор» необходимо обеспечить эффективное исполнение муниципальным казенным учреждением «Борстройзаказчик» функций муниципального заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы, осуществления строительного контроля по объектам.

Муниципальное казенное учреждение «Борстройзаказчик» является юридическим лицом, учредителем которого выступает администрация городского округа город Бор Нижегородской области. Учреждение осуществляет свою деятельность в рамках Устава, утвержденного постановлением администрации городского округа г.Бор от 22 декабря 2011 года № 7090.

Основными направлениями деятельности учреждения являются:

-осуществление функций Заказчика;

- получение и оформление исходных данных для проектирования объектов строительства (резервирование земельного участка, технико-экономическое обоснование, технические условия на присоединение инженерных коммуникаций, строительный паспорт);

- техническое сопровождение проектной документации (контроль за разработкой проектно-сметной документации , согласование ее в установленном законом порядке, передача в органы экспертизы, на утверждение и генподрядной организации);

-оформление разрешительной документации на строительство и реконструкцию, контроль за сроками действия выданных технических условий на присоединение коммуникаций;

- оформление земельного участка, предназначенного для строительства;

- обеспечение освобождения территории строительства;

- организация управления строительством;

- технический надзор.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Борстройзаказчик» осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Бор Нижегородской области.

3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы  является создание эффективной системы реализации мероприятий программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор».

Задачами Подпрограммы являются:

Ресурсное обеспечение муниципального казенного учреждения «Борстройзаказчик» для создания эффективной системы управления реализацией программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор»

3.2.2.3. Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2017, 2018 и 2019 годах в три этапа.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и задач. Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие. «Расходы на обеспечение реализации муниципальной программы»

Исполнителем мероприятия является администрация городского округа город Бор (соисполнитель МКУ «Борстройзаказчик»). Общий объем средств бюджета городского округа город Бор составляет 40 112,10 тыс.руб.

Информация о мероприятиях Подпрограммы приведена в таблице 1 текстовой части Муниципальной программы.

- 3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации настоящей подпрограммы приведены в таблице 2  текстовой части муниципальной программы.

3.2.2.6.Меры правового регулирования

Нормативно-правовые акты, направленные на достижение цели Подпрограммы указаны в таблице 3 текстовой части Муниципальной программы.

___________________________