#### Администрация городского округа город Бор

#### Нижегородской области

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### От 27.09.2019                                                                                                   № 5288

Об утверждении краткосрочного плана по проведению капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа город Бор Нижегородской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», Постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 № 208 «Об утверждении государственной региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», Постановлением Правительства Нижегородской области от 20 июня 2014 года № 409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», администрация городского округа  Бор  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа г.Бор Нижегородской области  на 2020-2022 годы.

2. Общему отделу администрации городского округа г.Бор обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор А.Г.Ворошилова.

Глава администрации                                                                              А.В.Киселев

Гурьяшова О.М.

9-18-50

##### Утвержден

##### постановлением администрации

городского округа город Бор

от 27.09.2019  № 5288

Краткосрочный план по проведению капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа г.Бор Нижегородской области на 2020-2022 годы

I.Общие положения

1. Основанием для разработки Краткосрочного плана является Жилищный кодекс Российской Федерации (далее - ЖК РФ), Закон Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – Закон), Постановление Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 года № 208 «Об утверждении государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», Постановление Правительства Нижегородской области от 20 июня 2014 года № 409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области».

2. Целями Краткосрочного плана являются:

- обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа г.Бор;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий;

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа г.Бор.

3. Задачами Краткосрочного плана являются:

- обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- уточнение планируемых видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

- определение объема государственной и (или) муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного и (или) местного бюджетов;

- своевременное внесение изменений в региональную программу.

II. Участники краткосрочного плана,

сроки реализации и финансовое обеспечение

4. Участниками Краткосрочного плана являются администрация городского округа город Бор, организации осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищно-строительные кооперативы, Государственная жилищная инспекция Нижегородской области, НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области».

5. Краткосрочный план реализуется в период 2020 – 2022 годов.

6. Источниками финансирования Краткосрочного плана являются взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Объем финансового обеспечения представлен в приложении № 1 к Краткосрочному плану.

7. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа город Бор, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2020-2022 г.г., и перечень запланированных видов работ капитального ремонта представлены в приложениях №2 и № 3 к Краткосрочному плану.

________________________________