#### Администрация городского округа город Бор

#### Нижегородской области

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### от 14.11.2016                                                                                                   № 5337

Об утверждении краткосрочного плана по проведению капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа город Бор Нижегородской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», Постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 № 208 «Об утверждении государственной региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», Постановлением Правительства Нижегородской области от 20 июня 2014 года № 409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» и протоколами заседаний комиссии по формированию программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г.Бор от 22.08.2016 № 7; от 12.09.2016 № 8, администрация городского округа  г.Бор  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа город Бор Нижегородской области  на 2017-2018 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор А.Г.Ворошилова.

3. Общему отделу администрации городского округа г.Бор обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru.

Глава администрации                                                                          А.В.Киселев

О.М.Гурьяшова

90245

##### УТВЕРЖДЕН:

##### постановлением администрации

городского округа г.Бор

от 14.11.2016 № 5337

Краткосрочный план по проведению капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа город Бор Нижегородской области на 2017-2018 годы

I.Общие положения

1. Основанием для разработки Краткосрочного плана является Жилищный кодекс Российской Федерации (далее - ЖК РФ), Закон Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – Закон), Постановление Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 года № 208 «Об утверждении государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», Постановление Правительства Нижегородской области от 20 июня 2014 года № 409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области».

2. Целями Краткосрочного плана являются:

- обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа г.Бор;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий;

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа г.Бор.

3. Задачами Краткосрочного плана являются:

- обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- уточнение планируемых видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

- определение объема государственной и (или) муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного и (или) местного бюджетов;

- своевременное внесение изменений в региональную программу.

II. Участники краткосрочного плана,

сроки реализации и финансовое обеспечение

4. Участниками Краткосрочного плана являются администрация городского округа г.Бор, организации осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищно-строительные кооперативы, Государственная жилищная инспекция Нижегородской области, НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области».

5. Краткосрочный план реализуется в период 2017 – 2018 годов.

6. Источниками финансирования Краткосрочного плана являются взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Объем финансового обеспечения представлен в приложении № 1 к Краткосрочному плану.

7. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа г.Бор, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2017-2018 гг., и перечень запланированных видов работ капитального ремонта представлены в приложениях № 2 и № 3 к Краткосрочному плану.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа г.Бор на 2017-2018 годы, утвержденного постановлением администрации городского округа г.Бор от 14.11.2016 № 5337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа г.Бор Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2018 годы, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования (далее-МО) (муниципального района, городского округа) |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений вновь включенных в региональную программу |  | размер взноса на капитальный ремонт МКД |  | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) |  | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт | Доля направленная на капитальный ремонт в соответствии со ст. 32 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З |  | Средства государственной и муниципальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего средств на капитальный ремонт (столбец 10 х столбец 11 х столбец 12х 12 мес) + столбец 13 + столбец 18 |  | Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году |  |  |
|  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у регионального оператора |  |  | на спец. счете у регионального оператора |  | на спец. счете ТСЖ и т. д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кв.м |  | кв.м |  |  | кв.м |  | кв.м |  | кв.м |  | кв.м |  | руб. |  | руб. |  | % | % |  | руб. |  |  | руб. |  | руб. |  |  |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  |
| Всего по городскому округу город Бор на 2017 -2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 853 030 |  |  |  |  |
| по МО на 2017 год |  |  | 1 573 769,42 |  | 1 403 790,33 |  |  | 4 723,30 |  | 165255,79 |  |  |  |  |  | 6,30 |  | 8 843 879 |  | 52 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 426 515 |  |  |  |  |
| по МО на 2018 год |  |  | 1 573 769,42 |  | 1 403 790,33 |  |  | 4 723,30 |  | 165255,79 |  |  |  |  |  | 6,30 |  | 8 843 879 |  | 52 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 426 515 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Краткосрочному плану проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа город Бор Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации городского округа г.Бор от 14.11.2016 № 5337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Бор Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2018 годах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД |  |  | Год ввода в эксплуатацию |  | Завершение последнего капитального ремонта |  | Способ формирования фонда капитального ремонта: специальный счет-ТСЖ/ЖСК ; спецсчет у рег. оператора - СчРО; счет рег. Оператора - РО |  | Материал стен | Количество этажей |  | Количество подъездов |  | Общая площадь МКД, всего |  |  | Площадь помещений МКД: |  |  |  |  |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана |  | Источники финансирования капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД |  | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего: |  | жилых помещений |  |  | нежилых помещений |  | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | всего: |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |  | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  | стоимость строительно-монтажных работ (СМР ) |  |  | стоимость проектных работ (ПИР) |  | стоимость затрат на технический надзор |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  | кв.м |  | кв.м |  |  | кв.м |  | кв.м | чел. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  |  |  | руб. |  |  | руб. |  | руб. |  | руб./кв.м |  | руб./кв.м | мм.гггг |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 | 26 |

| Всего по МО |  | Х |  |  |  |  |  | 135 881,64 | 117 678,54 | 117 137,27 | 541,27 | 110 524,34 | 5322 | 130 654 648 |  |  |  | 130 654 648 | 130 654 648 | 121947583 | 6097384 | 2609681 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по МО на 2017 год |  | Х |  |  |  |  |  | 50 269,60 | 43 696,40 | 43 629,40 | 67,00 | 40 252,60 | 1813 | 58925848 |  |  |  | 58 925 848 | 58 925 848 | 54998916 | 2749952 | 1176980 |  |  |  |
| 1 | г.Бор, ул.Нахимова, д.41 | 1963 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 361,20 | 335,10 | 335,10 | 0,00 | 258,80 | 22 | 1422742 |  |  |  | 1422742 | 1422742 | 1327928 | 66396 | 28418 | 4246 | 17085 | 12.2017 |
| 2 | г.Бор, ул.Чайковского, д.18 | 1973 | не было | РО | П | 5 | 6 | 4819,60 | 4399,60 | 4399,60 | 0,00 | 4311,50 | 155 | 5461370 |  |  |  | 5461370 | 5461370 | 5097414 | 254871 | 109085 | 1241 | 17085 | 12.2017 |
| 3 | г.Бор, ул.Щербакова, д.4 | 1935 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1186,70 | 1017,40 | 1017,40 | 0,00 | 966,90 | 35 | 3339554 |  |  |  | 3339554 | 3339554 | 3117000 | 155850 | 66704 | 3282 | 17085 | 12.2017 |
| 4 | г.Бор, ул.Щербакова, д.5 | 1940 | не было | РО | К | 4 | 3 | 1660,20 | 1417,80 | 1364,50 | 53,30 | 1091,40 | 54 | 4596306 |  |  |  | 4596306 | 4596306 | 4290000 | 214500 | 91806 | 3242 | 17085 | 12.2017 |
| 5 | г.Бор, ул.Махалова, д.10 | 1952 | не было | РО | К | 2 | 2 | 407,80 | 364,20 | 364,20 | 0,00 | 364,20 | 10 | 3775637 |  |  |  | 3775637 | 3775637 | 3524022 | 176201 | 75414 | 10367 | 17085 | 12.2017 |
| 6 | д.Красная Слобода, ул.Центральная, д.15 | 1977 | не было | РО | ШБ | 3 | 3 | 1557,40 | 1433,00 | 1433,00 | 0,00 | 1332,70 | 74 | 1763524 |  |  |  | 1763524 | 1763524 | 1646000 | 82300 | 35224 | 1231 | 17085 | 12.2017 |
| 7 | д.Оманово, д.5 | 1983 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1698,10 | 1552,90 | 1552,90 | 0,00 | 1266,90 | 62 | 2141729 |  |  |  | 2141729 | 2141729 | 1999000 | 99950 | 42779 | 1379 | 17085 | 12.2017 |
| 8 | п.Неклюдово, ул.Клубная, д.9 | 1988 | не было | РО | П | 5 | 6 | 4905,30 | 4487,80 | 4487,80 | 0,00 | 4057,90 | 177 | 3443480 |  |  |  | 3443480 | 3443480 | 3214000 | 160700 | 68780 | 767 | 17085 | 12.2017 |
| 9 | п.Неклюдово, ул.Клубная, д.9а | 1989 | не было | РО | П | 5 | 2 | 1646,90 | 1484,70 | 1484,70 | 0,00 | 1273,20 | 43 | 1157112 |  |  |  | 1157112 | 1157112 | 1080000 | 54000 | 23112 | 779 | 17085 | 12.2017 |
| 10 | п.Неклюдово, ул.Лесная, д.1 | 1959 | не было | РО | К | 2 | 2 | 779,40 | 650,30 | 650,30 | 0,00 | 416,10 | 18 | 593556 |  |  |  | 593556 | 593556 | 554000 | 27700 | 11856 | 913 | 17085 | 12.2017 |
| 11 | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.15 | 1964 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 357,20 | 330,30 | 330,30 | 0,00 | 280,20 | 10 | 1443819 |  |  |  | 1443819 | 1443819 | 1347600 | 67380 | 28839 | 4371 | 17085 | 12.2017 |
| 12 | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.16 | 1961 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 370,60 | 343,40 | 343,40 | 0,00 | 262,40 | 20 | 513051 |  |  |  | 513051 | 513051 | 478860 | 23943 | 10248 | 1494 | 17085 | 12.2017 |
| 13 | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.17 | 1961 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 361,60 | 334,70 | 334,70 | 0,00 | 295,90 | 15 | 513051 |  |  |  | 513051 | 513051 | 478860 | 23943 | 10248 | 1533 | 17085 | 12.2017 |
| 14 | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.18 | 1961 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 352,30 | 325,70 | 325,70 | 0,00 | 162,80 | 11 | 1443819 |  |  |  | 1443819 | 1443819 | 1347600 | 67380 | 28839 | 4433 | 17085 | 12.2017 |
| 15 | п.Октябрьский, ул.Октябрьская, д.5 | 1932 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1284,00 | 1177,80 | 1177,80 | 0,00 | 916,80 | 34 | 1928520 |  |  |  | 1928520 | 1928520 | 1800000 | 90000 | 38520 | 1637 | 17085 | 12.2017 |
| 16 | с.Редькино, д.11 | 1983 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1669,60 | 1555,00 | 1555,00 | 0,00 | 1250,20 | 52 | 2211370 |  |  |  | 2211370 | 2211370 | 2064000 | 103200 | 44170 | 1422 | 17085 | 12.2017 |
| 17 | с.Ямново, ул.Школьная, д.17 | 1990 | не было | РО | К | 3 | 2 | 860,80 | 831,90 | 831,90 | 0,00 | 742,70 | 37 | 1138898 |  |  |  | 1138898 | 1138898 | 1063000 | 53150 | 22748 | 1369 | 17085 | 12.2017 |
| 18 | сп.Большеорловское, ул.Микрорайон, д. 9 | 1986 | не было | РО | К | 2 | 3 | 1019,30 | 906,60 | 906,60 | 0,00 | 858,00 | 35 | 3964180 |  |  |  | 3964180 | 3964180 | 3700000 | 185000 | 79180 | 4373 | 17085 | 12.2017 |
| 19 | сп.Железнодорожный, ул.Новостройка, д.3 | 1968 | не было | РО | К | 2 | 2 | 798,30 | 738,70 | 738,70 | 0,00 | 654,90 | 25 | 1513888 |  |  |  | 1513888 | 1513888 | 1413000 | 70650 | 30238 | 2049 | 17085 | 12.2017 |
| 20 | сп.Железнодорожный, ул.Новостройка, д.13 | 1973 | не было | РО | К | 2 | 3 | 1018,00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 889,60 | 35 | 1926377 |  |  |  | 1926377 | 1926377 | 1798000 | 89900 | 38477 | 2056 | 17085 | 12.2017 |
| 21 | сп.Чистое Борское, ул.Ленина, д.4 | 1951 | не было | РО | К | 2 | 1 | 422,50 | 374,50 | 374,50 | 0,00 | 227,30 | 6 | 799264 |  |  |  | 799264 | 799264 | 746000 | 37300 | 15964 | 2134 | 17085 | 12.2017 |
| 22 | п.Большое Пикино, ул.Кооперативная, д.28 | 1991 | не было | ТСЖ/ЖСК | К | 3 | 4 | 2574,60 | 2387,20 | 2387,20 | 0,00 | 2387,2 | 101 | 814800 |  |  |  | 814800 | 814800 | 760500 | 38025 | 16275 | 341 | 17085 | 12.2017 |
| 23 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д. 27 | 1989 | не было | РО | К | 1 | 9 | 3673,40 | 3230,50 | 3230,50 | 0,00 | 3130,0 | 143 | 1773855 |  |  |  | 1773855 | 1773855 | 1655642 | 82782 | 35431 | 549 | 17085 | 12.2017 |
| 24 | г.Бор, ул.Фрунзе, д.93 | 1989 | не было | РО | П | 3 | 9 | 6505,60 | 5664,60 | 5650,90 | 13,70 | 5439,3 | 248 | 5561413 |  |  |  | 5561413 | 5561413 | 5190784 | 259546 | 111083 | 982 | 17085 | 12.2017 |
| 25 | г.Бор, ул.Максима Горького, д.106 | 1972 | не было | ТСЖ/ЖСК | П | 4 | 5 | 4808,00 | 3512,00 | 3512,00 | 0,00 | 3512,00 | 184 | 2618314 |  |  |  | 2618314 | 2618314 | 2443825 | 122191 | 52298 | 746 | 17085 | 12.2017 |
| 26 | г.Бор, ул.Максима Горького, д.108 | 1975 | не было | ТСЖ/ЖСК | П | 6 | 5 | 5171,20 | 3903,70 | 3903,70 | 0,00 | 3903,7 | 207 | 3066219 |  |  |  | 3066219 | 3066219 | 2861881 | 143094 | 61244 | 785 | 17085 | 12.2017 |
| итого по МО на период 2018 года |  |  |  |  |  |  |  | 85612,04 | 73982,14 | 73507,87 | 474,27 | 70271,74 | 3510 | 71728800 |  |  |  | 71728800 | 71728800 | 66948667 | 3347432 | 1432701 |  |  |  |
| 27 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д.43 | 1990 | не было | РО | К | 5 | 6 | 4257,90 | 3855,20 | 3715,80 | 139,40 | 3264,50 | 146 | 3236699 |  |  |  | 3236699 | 3236699 | 3021000 | 151050 | 64649 | 840 | 17554 | 12.2018 |
| 28 | г.Бор, ул.2-й микрорайон, д.102 | 1989 | не было | РО | К | 5 | 4 | 3017,50 | 2705,30 | 2623,30 | 82,00 | 2399,00 | 105 | 2108515 |  |  |  | 2108515 | 2108515 | 1968000 | 98400 | 42115 | 779 | 17554 | 12.2018 |
| 29 | п.Октябрьский, ул. Победы, д.15 | 1988 | не было | РО | К | 6 | 5 | 4197,50 | 3749,70 | 3749,70 | 0,00 | 3571,30 | 179 | 1888450 |  |  |  | 1888450 | 1888450 | 1762600 | 88130 | 37720 | 504 | 17554 | 12.2018 |
| 30 | д.Овечкино, д.9 | 1994 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1325,60 | 805,00 | 805,00 | 0,00 | 805 | 37 | 1285944 |  |  |  | 1285944 | 1285944 | 1200247 | 60012 | 25685 | 1597 | 17554 | 12.2018 |
| 31 | с.Линда, ул.Школьная, д.20 | 1977 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1398,20 | 1274,10 | 1274,10 | 0,00 | 1168,2 | 207 | 1385548 |  |  |  | 1385548 | 1385548 | 1293212 | 64661 | 27675 | 1087 | 17554 | 12.2018 |
| 32 | Железнодорожный, ул. Новостройка, д.6 | 1974 | не было | ТСЖ/ЖСК | К | 2 | 2 | 780,30 | 721,40 | 721,40 | 0,00 | 721,40 | 37 | 956150 |  |  |  | 956150 | 956150 | 892430 | 44622 | 19098 | 1325 | 17554 | 12.2018 |
| 33 | п.Сормовский Пролетарий, ул.Центральная, д.6 | 1978 | не было | РО | П | 3 | 3 | 1536,50 | 1415,40 | 1415,40 | 0,00 | 1086,3 | 60 | 1419088 |  |  |  | 1419088 | 1419088 | 1324517 | 66226 | 28345 | 1003 | 17554 | 12.2018 |
| 34 | с.Спасское, ул.Центральная, д.21 | 1978 | не было | РО | К | 3 | 2 | 983,80 | 911,80 | 911,80 | 0,00 | 877,4 | 39 | 914176 |  |  |  | 914176 | 914176 | 853253 | 42663 | 18260 | 1003 | 17554 | 12.2018 |
| 35 | с.Линда, ул.Школьная, д.14 | 1972 | не было | РО | К | 2 | 2 | 788,50 | 729,70 | 729,70 | 0,00 | 647,5 | 37 | 731601 |  |  |  | 731601 | 731601 | 682846 | 34142 | 14613 | 1003 | 17554 | 12.2018 |
| 36 | п.Сормовский Пролетарий, ул.Центральная, д.2 | 1976 | не было | РО | П | 2 | 3 | 1064,20 | 980,70 | 980,70 | 0,00 | 516,7 | 55 | 983254 |  |  |  | 983254 | 983254 | 917729 | 45886 | 19639 | 1003 | 17554 | 12.2018 |
| 37 | с.Спасское, ул.Центральная, д.20 | 1976 | не было | РО | К | 3 | 2 | 965,00 | 743,00 | 743,00 | 0,00 | 693,2 | 35 | 744936 |  |  |  | 744936 | 744936 | 695292 | 34765 | 14879 | 1003 | 17554 | 12.2018 |
| 38 | с.Спасское, ул.Центральная, д.81 | 1985 | не было | РО | П | 3 | 3 | 1410,60 | 1281,30 | 1281,30 | 0,00 | 1222,7 | 62 | 1284638 |  |  |  | 1284638 | 1284638 | 1199028 | 59951 | 25659 | 1003 | 17554 | 12.2018 |
| 39 | с. Кантаурово, ул.Совхозная, д.21 | 1983 | не было | РО | К | 2 | 2 | 934,90 | 850,90 | 850,90 | 0,00 | 850,9 | 41 | 853117 |  |  |  | 853117 | 853117 | 796264 | 39813 | 17040 | 1003 | 17554 | 12.2018 |
| 40 | с.Кантаурово, ул.Кооперативная, д.52Б | 1895 | не было | РО | К | 1 | 2 | 560,20 | 525,20 | 525,20 | 0,00 | 216,9 | 28 | 526569 |  |  |  | 526569 | 526569 | 491477 | 24574 | 10518 | 1003 | 17554 | 12.2018 |
| 41 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Квартал 8, д.4 | 1972 | не было | РО | К | 2 | 2 | 542,10 | 517,20 | 517,20 | 0,00 | 517,2 | 23 | 562440 |  |  |  | 562440 | 562440 | 524958 | 26248 | 11234 | 1087 | 17554 | 12.2018 |
| 42 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.24 | 1956 | не было | РО | Д | 2 | 2 | 375,70 | 345,60 | 345,60 | 0,00 | 345,6 | 10 | 375830 |  |  |  | 375830 | 375830 | 350784 | 17539 | 7507 | 1087 | 17554 | 12.2018 |
| 43 | п. Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.30 | 1959 | не было | РО | Д | 2 | 2 | 333,90 | 303,90 | 303,90 | 0,00 | 251,1 | 15 | 330483 |  |  |  | 330483 | 330483 | 308459 | 15423 | 6601 | 1087 | 17554 | 12.2018 |
| 44 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.31 | 1960 | не было | РО | Д | 2 | 2 | 363,40 | 335,40 | 335,40 | 0,00 | 335,4 | 13 | 364738 |  |  |  | 364738 | 364738 | 340431 | 17022 | 7285 | 1087 | 17554 | 12.2018 |
| 45 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.40 | 1965 | не было | РО | К | 2 | 2 | 471,90 | 403,90 | 403,90 | 0,00 | 403,9 | 28 | 439230 |  |  |  | 439230 | 439230 | 409959 | 20498 | 8773 | 1087 | 17554 | 12.2018 |
| 46 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина, д.44 | 1963 | не было | РО | К | 2 | 2 | 473,17 | 405,17 | 405,17 | 0,00 | 367,57 | 25 | 440611 |  |  |  | 440611 | 440611 | 411248 | 20562 | 8801 | 1087 | 17554 | 12.2018 |
| 47 | г.Бор, п.Неклюдово, ул.Новая, д.8 | 1968 | не было | ТСЖ/ЖСК | К | 4 | 5 | 3151,20 | 2874,60 | 2874,60 | 0,00 | 2874,6 | 161 | 2551037 |  |  |  | 2551037 | 2551037 | 2381031 | 119052 | 50954 | 887 | 17554 | 12.2018 |
| 48 | г.Бор, ул.2-ой микрорайон, д.45 | 1984 | не было | ТСЖ/ЖСК | К | 6 | 5 | 4180,00 | 2600,00 | 2600,00 | 0,00 | 2600 | 184 | 1938388 |  |  |  | 1938388 | 1938388 | 1809210 | 90461 | 38717 | 746 | 17554 | 12.2018 |
| 49 | г.Бор, ул.Тургенева, д.105 | 1986 | не было | ТСЖ/ЖСК | К | 4 | 5 | 3166,40 | 2879,10 | 2879,10 | 0,00 | 2879,1 | 138 | 1465156 |  |  |  | 1465156 | 1465156 | 1367515 | 68376 | 29265 | 509 | 17554 | 12.2018 |
| 50 | г.Бор, ул.Чугунова, д.8 | 1967 | не было | ТСЖ/ЖСК | К | 4 | 5 | 3684,10 | 2842,10 | 2842,10 | 0,00 | 2842,1 | 184 | 2210993 |  |  |  | 2210993 | 2210993 | 2063649 | 103182 | 44162 | 778 | 17554 | 12.2018 |
| 51 | п.Октябрьский, ул.Молодежная, д.5 | 1999 | не было | ТСЖ/ЖСК | К | 9 | 5 | 6463,60 | 5766,80 | 5766,80 | 0,00 | 5766,8 | 265 | 535700 |  |  |  | 535700 | 535700 | 500000 | 25000 | 10700 | 93 | 17554 | 12.2018 |
| 52 | г.Бор, ул.2-ой микрорайон, д.37 | 1981 | не было | РО | П | 6 | 5 | 3886,00 | 2600,00 | 2600,00 | 0,00 | 2600 | 180 | 2606774 |  |  |  | 2606774 | 2606774 | 2433054 | 121653 | 52067 | 1003 | 17554 | 12.2018 |
| 53 | с.Кантаурово, ул.Совхозная, д.20 | 1984 | не было | ТСЖ/ЖСК | К | 2 | 3 | 1298,60 | 1181,00 | 1181,00 | 0,00 | 1118,1 | 55 | 2416148 |  |  |  | 2416148 | 2416148 | 2255131 | 112757 | 48260 | 2046 | 17554 | 12.2018 |
| 54 | с.Кантаурово, ул.Совхозная, д.25 | 1984 | не было | РО | К | 2 | 2 | 803,70 | 743,70 | 743,70 | 0,00 | 743,7 | 37 | 1521498 |  |  |  | 1521498 | 1521498 | 1420103 | 71005 | 30390 | 2046 | 17554 | 12.2018 |
| 55 | г.Бор, ул.Красногорка, д.12 | 2001 | не было | ТСЖ/ЖСК | П | 5 | 5 | 5934,60 | 5265,40 | 5265,40 | 0,00 | 5265,4 | 230 | 3466666 |  |  |  | 3466666 | 3466666 | 3235641 | 161782 | 69243 | 658 | 17554 | 12.2018 |
| 56 | г.Бор, ул.Тургенева, д.103 | 1986 | не было | ТСЖ/ЖСК | П | 4 | 5 | 4151,80 | 3020,80 | 3020,80 | 0,00 | 3020,8 | 120 | 1537266 |  |  |  | 1537266 | 1537266 | 1434820 | 71741 | 30705 | 509 | 17554 | 12.2018 |
| 57 | г.Бор, ул.2-ой микрорайон, д.48 | 1994 | не было | ТСЖ/ЖСК | П | 4 | 5 | 4882,30 | 4371,80 | 4371,80 | 0,00 | 4371,8 | 160 | 2224781 |  |  |  | 2224781 | 2224781 | 2076518 | 103826 | 44437 | 509 | 17554 | 12.2018 |
| 58 | г.Бор, ул.3-й микрорайон, д.2 | 1993 | не было | РО | П | 3 | 5 | 3675,30 | 3288,20 | 3288,20 | 0,00 | 3050,3 | 126 | 2164906 |  |  |  | 2164906 | 2164906 | 2020632 | 101032 | 43242 | 658 | 17554 | 12.2018 |
| 59 | г.Бор, ул.Белинского, д.1 | 1988 | не было | РО | К | 1 | 3 | 1010,10 | 892,10 | 823,10 | 69,00 | 816,9 | 51 | 694004 |  |  |  | 694004 | 694004 | 647754 | 32388 | 13862 | 778 | 17554 | 12.2018 |
| 60 | г.Бор, ул.Интернациональная, д.140 | 1986 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1659,00 | 1548,90 | 1548,90 | 0,00 | 1198,9 | 62 | 1552935 |  |  |  | 1552935 | 1552935 | 1449445 | 72472 | 31018 | 1003 | 17554 | 12.2018 |
| 61 | г.Бор, ул.Коммунистическая, д.9 | 1933 | не было | РО | К | 2 | 3 | 2078,10 | 1941,30 | 1781,50 | 159,80 | 1607,5 | 94 | 2112334 |  |  |  | 2112334 | 2112334 | 1971565 | 98578 | 42191 | 1088 | 17554 | 12.2018 |
| 62 | г.Бор, ул.Коммунистическая, д.30 | 1979 | не было | РО | П | 3 | 3 | 1562,20 | 1438,30 | 1438,30 | 0,00 | 1270,7 | 54 | 1906334 |  |  |  | 1906334 | 1906334 | 1779292 | 88965 | 38077 | 1325 | 17554 | 12.2018 |
| 63 | г.Бор, ул.Красногорка, д.10 | 1994 | не было | РО | К | 4 | 5 | 2914,70 | 2628,60 | 2628,60 | 0,00 | 2374,2 | 126 | 1730633 |  |  |  | 1730633 | 1730633 | 1615301 | 80765 | 34567 | 658 | 17554 | 12.2018 |
| 64 | г.Бор, ул.Крупской, д.2 | 1976 | не было | РО | К | 4 | 5 | 3547,07 | 3276,87 | 3172,00 | 104,87 | 3058,77 | 140 | 2549220 |  |  |  | 2549220 | 2549220 | 2379335 | 118967 | 50918 | 778 | 17554 | 12.2018 |
| 65 | г.Бор, ул.Луначарского, д.197 | 1988 | не было | РО | К | 1 | 5 | 2975,20 | 2465,10 | 2465,10 | 0,00 | 2286,5 | 147 | 3725996 |  |  |  | 3725996 | 3725996 | 3477689 | 173884 | 74423 | 1511 | 17554 | 12.2018 |
| 66 | г.Бор, ул.Луначарского, д.202 | 2002 | не было | РО | К | 4 | 6 | 5541,00 | 5117,70 | 5117,70 | 0,00 | 5117,7 | 166 | 3369422 |  |  |  | 3369422 | 3369422 | 3144878 | 157244 | 67300 | 658 | 17554 | 12.2018 |
| 67 | г.Бор, ул.Махалова, д.34 | 1973 | не было | РО | П | 3 | 5 | 2794,50 | 2586,60 | 2586,60 | 0,00 | 2421,5 | 121 | 2593339 |  |  |  | 2593339 | 2593339 | 2420514 | 121026 | 51799 | 1003 | 17554 | 12.2018 |
| 68 | г.Бор, ул.мкр. Прибрежный, д.1 | 1994 | не было | РО | П | 4 | 5 | 3341,50 | 2938,70 | 2938,70 | 0,00 | 2688,7 | 138 | 2946356 |  |  |  | 2946356 | 2946356 | 2750006 | 137500 | 58850 | 1003 | 17554 | 12.2018 |
| 69 | г.Бор, ул.Октябрьская, д.75 | 1962 | не было | РО | К | 3 | 4 | 2107,20 | 1965,30 | 1824,70 | 140,60 | 1965,3 | 101 | 3076897 |  |  |  | 3076897 | 3076897 | 2871850 | 143589 | 61458 | 1566 | 17554 | 12.2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Краткосрочному плану проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа город Бор Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации городского округа г.Бор от 14.11.2016 № 5337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реестр многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Бор Нижегородской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту по видам работ и услуг на 2017-2018 годы, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Адрес МКД |  |  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ и услуг, подлежащих выполнению при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт |  |  |  | ремонт крыши |  |  |  | ремонт подвальных помещений |  |  | ремонт фасада и (или)осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 № 159-З утепление фасада |  |  | Замена признанных непригодными к применению коллективных ( общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (ПУ) |  | ремонт фундамента |  |  | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов (УУ,УР) |  | Ремонт системы дымоудаления | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 № 159-З |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжение |  |  |  |  | теплоснабжение |  |  |  | газоснабжение |  |  |  | холодное водоснабжение |  |  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  | м |  | руб. |  |  | м |  | руб. |  | м |  | руб. |  | м |  | руб. |  |  | м |  | руб. |  | м |  | руб. |  |  | ед. |  | руб. |  | кв.м. |  | руб. |  | кв.м. |  | руб. | кв.м. | руб. |  | руб. |  | куб.м. |  | руб. | руб. |  | руб. | руб. |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 | 23 | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 | 30 |
| Всего по МО на 2017 -2018 г.г. |  |  |  | 130654648 | 17 832 070 |  |  | 9869,15 |  | 10811498 |  |  | 1360,50 |  | 2787133 |  |  |  |  |  | 937,66 |  | 1645535 |  |  | 350,00 |  | 535700 |  | 0 |  | 2052204 |  |  | 4 |  | 7335268 |  | 32 896,00 |  | 74558126 |  |  |  |  | 9813,43 | 18796248 |  |  |  | 52,50 |  | 1071630 |  |  |  | 200 000 |
| Итого по МО на 2017 год |  |  |  | 58925848 | 3687917 |  |  | 2234,00 |  | 1635713 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2052204 |  |  | 4 |  | 7335268 |  | 12498,10 |  | 32220475 |  |  |  |  | 7415,63 | 14410558 |  |  |  | 52,50 |  | 1071630 |  |  |  | 200000 |
| 1 | г.Бор, ул.Нахимова, д.41 |  |  | 1422742 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,76 |  | 518270 |  |  |  |  | 257,18 | 904472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г.Бор, ул.Чайковского, д.18 |  |  | 5461370 | 1635713 |  |  | 2234,00 |  | 1635713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1118,04 |  | 3825657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г.Бор, ул.Щербакова, д.4 |  |  | 3339554 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1695,00 | 3339554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г.Бор, ул.Щербакова, д.5 |  |  | 4596306 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2333,00 | 4596306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г.Бор, ул.Махалова, д.10 |  |  | 3775637 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 756,85 | 2504007 |  |  |  | 52,5 |  | 1071630 |  |  |  | 200000 |
| 6 | д.Красная Слобода, ул.Центральная, д.15 |  |  | 1763524 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686,00 |  | 1763524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | д.Оманово, д.5 |  |  | 2141729 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833,00 |  | 2141729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | п.Неклюдово, ул.Клубная, д.9 |  |  | 3443480 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1339,00 |  | 3443480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | п.Неклюдово, ул.Клубная, д.9а |  |  | 1157112 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  | 1157112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п.Неклюдово, ул.Лесная, д.1 |  |  | 593556 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,00 |  | 593556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.15 |  |  | 1443819 | 513051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513051 |  |  |  |  |  |  | 350,00 |  | 930768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.16 |  |  | 513051 | 513051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.17 |  |  | 513051 | 513051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | п.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.18 |  |  | 1443819 | 513051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513051 |  |  |  |  |  |  | 350,00 |  | 930768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | п.Октябрьский, ул.Октябрьская, д.5 |  |  | 1928520 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  | 1928520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | с.Редькино, д.11 |  |  | 2211370 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860,00 |  | 2211370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | с.Ямново, ул.Школьная, д.17 |  |  | 1138898 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,00 |  | 1138898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | сп.Большеорловское, ул.Микрорайон, д. 9 |  |  | 3964180 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1542,00 |  | 3964180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | сп.Железнодорожный, ул.Новостройка, д.3 |  |  | 1513888 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631,30 |  | 1513888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | сп.Железнодорожный, ул.Новостройка, д.13 |  |  | 1926377 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749,00 |  | 1926377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | сп.Чистое Борское, ул.Ленина, д.4 |  |  | 799264 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,00 |  | 799264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | п.Большое Пикино, ул. Кооперативная, д.28 |  |  | 814800 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 |  | 814800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г.Бор, ул. 2-й микрорайон, д.27 |  |  | 1773855 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1773855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г.Бор, ул. Фрунзе д.93 |  |  | 5561413 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 5561413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г.Бор, ул. Максима Горького, д.106 |  |  | 2618314 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 |  | 2618314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г.Бор, ул. Максима Горького,д.108 |  |  | 3066219 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2373,60 | 3066219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по МО на 2018 год |  |  | 71728800 | 14144153 |  |  | 7635,15 |  | 9175785 |  |  | 1360,50 |  | 2787133 |  |  |  |  |  | 937,66 |  | 1645535 |  |  | 350,00 |  | 535700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20397,90 |  | 42337651 |  |  |  |  | 2397,80 | 4385690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г.Бор, ул. 2-й микрорайон, д.43 |  |  | 3236699 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1259,00 |  | 3236699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г.Бор, ул. 2-й микрорайон, д. 102 |  |  | 2108515 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,00 |  | 2108515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | п.Октябрьский, ул. Победы, д.15 |  |  | 1888450 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1259,00 |  | 1888450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | д.Овечкино, д.9 |  |  | 1285944 | 489784 |  |  |  |  | 489784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,00 |  | 796160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | с.Линда, ул. Школьная, д.20 |  |  | 1385548 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 698,70 |  | 1385548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Железнодорожный, ул. Новостройка, д.6 |  |  | 956150 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,00 | 956150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | п.Сормовский Пролетарий, ул. Центральная, д.6 |  |  | 1419088 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682,10 |  | 1419088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | с.Спасское, ул. Центральная, д.21 |  |  | 914176 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 751,00 |  | 914176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | с.Линда, ул. Школьная, д.14 |  |  | 731601 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 684,70 |  | 731601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | п.Сормовский Пролетарий, ул. Центральная, д.2 |  |  | 983254 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471,20 |  | 983254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | с.Спасское, ул. Центральная, д.20 |  |  | 744936 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 732,00 |  | 744936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | с.Спасское, ул. Центральная, д.81 |  |  | 1284638 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,00 |  | 1284638 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | с.Кантаурово, ул. Совхозная,д.21 |  |  | 853117 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,00 |  | 853117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | с.Кантаурово, ул. Кооперативная, д.52Б |  |  | 526569 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530,00 |  | 526569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | п.Память Парижской Коммуны,ул. Квартал 8, д.4 |  |  | 562440 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,10 |  | 562440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | п.Память Парижской Коммуны,ул. Ленина, д.24 |  |  | 375830 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,00 |  | 375830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | п.Память Парижской Коммуны, ул. Ленина д.30 |  |  | 330483 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,00 |  | 330483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | п.Память Парижской Коммуны, ул. Ленина д.31 |  |  | 364738 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,00 |  | 364738 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | п.Память Парижской Коммуны, ул. Ленина, д.40 |  |  | 439230 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,00 |  | 439230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | п.Память Парижской Коммуны, ул.Ленина д.44 |  |  | 440611 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,00 |  | 440611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | г.Бор, п.Неклюдово, ул. Новая, д.8 |  |  | 2551037 | 2551037 |  |  | 770,64 |  | 899952 |  |  | 576,00 |  | 1651085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | г.Бор, ул. 2-й микрорайон, д.45 |  |  | 1938388 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1045,00 |  | 1938388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | г.Бор, ул. Тургенева, д.105 |  |  | 1465156 | 1465156 |  |  | 1245,03 |  | 1465156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | г.Бор, ул. Чугунова, д.8 |  |  | 2210993 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 959,30 |  | 2210993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | п.Октябрьский, ул. Молодежная, д.5 |  |  | 535700 | 535700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,00 |  | 535700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | г.Бор, ул. 2-й микрорайон, д.37 |  |  | 2606774 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150,00 |  | 2606774 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | с.Кантаурово, ул. Совхозная, д.20 |  |  | 2416148 | 2416148 |  |  | 500,00 |  | 709363 |  |  | 400,00 |  | 697081 |  |  |  |  |  | 576,40 |  | 1009704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | с.Кантаурово, ул. Совхозная, д.25 |  |  | 1521498 | 1521498 |  |  | 500,00 |  | 446700 |  |  | 384,50 |  | 438967 |  |  |  |  |  | 361,26 |  | 635831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | г.Бор, ул. Красногорка, д.12 |  |  | 3466666 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300,00 |  | 3466666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | г.Бор, ул. Тургенева, д.103 |  |  | 1537266 | 1537266 |  |  | 1317,28 |  | 1537266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | г.Бор, ул. 2-й микрорайон, д.48 |  |  | 2224781 | 2224781 |  |  | 1891,00 |  | 2224781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | г.Бор, ул.3-й микрорайон, д.2 |  |  | 2164906 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864,00 |  | 2164906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | г.Бор, ул.Белинского, д.1 |  |  | 694004 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,70 |  | 694004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | г.Бор, ул.Интернациональная, д.140 |  |  | 1552935 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 737,00 |  | 1552935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | г.Бор, ул.Коммунистическая, д.9 |  |  | 2112334 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  | 2112334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | г.Бор, ул.Коммунистическая, д.30 |  |  | 1906334 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1117,80 | 1906334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | г.Бор, ул.Красногорка, д.10 |  |  | 1730633 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1175,40 |  | 1730633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | г.Бор, ул.Крупской, д.2 |  |  | 2549220 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1067,00 |  | 2549220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | г.Бор, ул.Луначарского, д.197 |  |  | 3725996 | 1295026 |  |  | 903,40 |  | 1295026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 939,00 |  | 2430970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | г.Бор, ул.Луначарского, д.202 |  |  | 3369422 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 989,80 |  | 3369422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | г.Бор, ул.Махалова, д.34 |  |  | 2593339 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632,50 |  | 2593339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | г.Бор, ул.мкр. Прибрежный, д.1 |  |  | 2946356 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832,10 |  | 2946356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | г.Бор, ул.Октябрьская, д.75 |  |  | 3076897 | 597541 |  |  | 507,80 |  | 597541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1280,00 | 2479356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________________