#### Администрация городского округа город Бор

#### Нижегородской области

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### от 15.10.2012                                                                                          № 5623

О внесении изменений в  муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Бор Нижегородской области на 2012 год»

В связи с уточнением объемов и стоимости выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов администрация городского округа г.Бор  постановляет:

1.Внести изменения в муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Бор Нижегородской области на 2012 год» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа г.Бор от 15.02.2012 № 796, в редакции постановления от 07.08.2012 № 4178, следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной адресной программы «Проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа г.Бор Нижегородской области» в таблице  раздела IV  «Ожидаемые результаты реализации Программы» по строке  «ремонт внутридомовых инженерных систем, тыс.п.м.», в графе таблицы «Объем»  цифру «3,21» заменить на цифру «0,76»;

1.2.  Приложения 1, 3 к муниципальной адресной программе  изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 3 к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского округа г.Бор обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте www.borcity.ru.

И.о.главы администрации                                                                В.Г.Ковалев

О.М.Гурьяшова

9-02-45

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К муниципальной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Бор Нижегородской области на 2012 год», утвержденную постановлению администрации городского округа город Бор от 15.02.2012 № 796, в редакции постановления администрации городского округа г.Бор От 15.10.2012 № 5623 |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| включенных в муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Бор Нижегородской области в 2012 году». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Адрес многоквартирных домов | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид работ | Стоимость капитального ремонта, руб. |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта, тыс.руб./кв.метр общей площади помещений в МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | Всего | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование | ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 73358,00 | 66881,10 | 59783,19 | 3248 |  | 34787827 | 22362000 | 8535000 | 2134042 | 1756785 |  |  |  |
| 1 | г. Бор, ул. Октябрьская д. 90 | 1975 | не было | кирпич | 5 | 5 | 3720,00 | 3405,00 | 3121,90 | 164 | ЧАСТ | 1434932 | 922392 | 352061 | 88018 | 72461 | 421 | 2665 | 09.2012 |
| 2 | г. Бор, ул. 2-й микрорайон д.2 | 1968 | не было | кирпич | 5 | 4 | 3866,50 | 3602,10 | 2549,10 | 178 | ЧАСТ | 1658232 | 1065930 | 406848 | 101713 | 83741 | 460 | 2665 | 09.2012 |
| 3 | г.Бор, ул. С. Везломцева д.17 | 1963 | не было | кирпич | 4 | 2 | 1355,20 | 1252,20 | 1112,80 | 54 | ЧАСТ | 814045 | 523277 | 199727 | 49932 | 41109 | 650 | 2665 | 09.2012 |
| 4 | г. Бор, ул. Интернациональная д. 66 | 1958 | не было | кирпич | 2 | 1 | 304,40 | 279,00 | 279,00 | 26 | ЧАСТ | 376415 | 241963 | 92354 | 23089 | 19009 | 1349 | 2665 | 09.2012 |
| 5 | г. Бор п. Неклюдово, кв. Дружба д. 10А | 1972 | не было | кирпич | 5 | 4 | 3553,70 | 3286,20 | 2979,50 | 160 | ЧАСТ | 1483857 | 953840 | 364065 | 91017 | 74935 | 452 | 2665 | 09.2012 |
| 6 | г. Бор, ул. Фрунзе д. 93 | 1989 | не было | панель | 9 | 3 | 6684,94 | 5843,94 | 5567,24 | 274 | ЧАСТ | 1583449 | 1017859 | 388499 | 97127 | 79964 | 271 | 2665 | 09.2012 |
| 7 | г. Бор, мкр. Красногорка, д. 13 | 1996 | не было | панель | 5 | 3 | 3706,41 | 3298,31 | 2369,81 | 140 | ЧАСТ | 960889 | 617670 | 235755 | 58939 | 48525 | 291 | 2665 | 09.2012 |
| 8 | г.Бор, ул.Махалова д.25 | 1972 | не было | панель | 5 | 4 | 3859,40 | 3581,00 | 3467,80 | 191 | ЧАСТ | 1768801 | 1137005 | 433977 | 108495 | 89324 | 494 | 2665 | 09.2012 |
| 9 | г.Бор, ул.Махалова д.20 | 1967 | не было | панель | 5 | 3 | 2819,92 | 2610,82 | 2522,32 | 123 | ЧАСТ | 1152930 | 741116 | 282872 | 70719 | 58223 | 442 | 2665 | 09.2012 |
| 10 | г. Бор, ул. Советская д. 4 | 1985 | не было | панель | 5 | 8 | 6637,80 | 5966,00 | 5721,10 | 238 | ЧАСТ | 2456031 | 1578764 | 602588 | 150649 | 124030 | 412 | 2665 | 09.2012 |
| 11 | г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Сосновая д. 27 | 1985 | не было | кирпич | 3 | 3 | 2051,40 | 1933,40 | 1411,60 | 75 | ЧАСТ | 1563941 | 1005319 | 383714 | 95929 | 78979 | 809 | 2665 | 09.2012 |
| 12 | г. Бор, п. Неклюдово, ул. Вокзальная д. 99 | 1986 | не было | кирпич | 3 | 3 | 1987,80 | 1839,10 | 1663,70 | 112 | ЧАСТ | 1217502 | 782624 | 298715 | 74679 | 61484 | 662 | 2665 | 09.2012 |
| 13 | г. Бор, п. Неклюдово, ул. Трудовая д. 1 | 1964 | не было | кирпич | 4 | 2 | 1362,60 | 1264,70 | 1139,30 | 74 | ЧАСТ | 942420 | 605798 | 231223 | 57807 | 47592 | 745 | 2665 | 09.2012 |
| 14 | г. Бор, п. Октябрьский, ул. К. Маркса д.2 | 1989 | не было | панель | 3 | 3 | 1423,69 | 1294,39 | 1202,59 | 66 | ЧАСТ | 916606 | 589204 | 224890 | 56223 | 46289 | 708 | 2665 | 09.2012 |
| 15 | г. Бор, п. Октябрьский, ул.Победы д.22 | 1996 | не было | кирпич | 5 | 7 | 5501,42 | 4966,02 | 4634,21 | 243 | ЧАСТ | 1336293 | 858984 | 327860 | 81966 | 67483 | 269 | 2665 | 09.2012 |
| 16 | г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы д. 2 | 1965 | не было | кирпич | 2 | 3 | 611,90 | 552,50 | 453,10 | 20 | ЧАСТ | 521664 | 335331 | 127991 | 31998 | 26344 | 944 | 2665 | 09.2012 |
| 17 | г. Бор, п. Октябрьский, ул.Победы д.16 | 1979 | не было | панель | 5 | 6 | 4422,90 | 3920,90 | 3920,90 | 185 | ЧАСТ | 3839712 | 2468211 | 942076 | 235520 | 193905 | 979 | 2665 | 09.2012 |
| 18 | Город областного значения Бор, Останкинский с/с, сп. Останкино, ул.Школьная д.23 | 1977 | не было | кирпич | 3 | 3 | 1611,10 | 1441,10 | 1256,00 | 78 | ЧАСТ | 877569 | 564111 | 215312 | 53829 | 44317 | 609 | 2665 | 09.2012 |
| 19 | Город областного значения Бор, Останкинский с/с, сп. Останкино, ул.Школьная д. 44 | 1988 | не было | панель | 3 | 3 | 1402,00 | 1274,10 | 717,50 | 76 | ЧАСТ | 838268 | 538847 | 205670 | 51418 | 42333 | 658 | 2665 | 09.2012 |
| 20 | Город областного значения Бор, Останкинский с/с, сп. Останкино, ул.Школьная д.32 | 1982 | не было | кирпич | 3 | 3 | 1661,80 | 1547,10 | 1247,30 | 67 | ЧАСТ | 948554 | 609741 | 232728 | 58183 | 47902 | 613 | 2665 | 09.2012 |
| 21 | Город областного значения Бор, Редькинский с/с, сп.Ч.Борское, ул.Октябрьская д.17 | 1986 | не было | кирпич | 3 | 3 | 1932,50 | 1803,20 | 1673,40 | 89 | ЧАСТ | 1085697 | 697898 | 266376 | 66595 | 54828 | 602 | 2665 | 09.2012 |
| 22 | Город областного значения Бор, Память Парижской Коммуны с/с, сп. Память Парижской Коммуны, ул.Мира д.9 | 1994 | не было | кирпич | 5 | 6 | 4740,75 | 4462,35 | 4147,25 | 242 | ЧАСТ | 814252 | 523410 | 199777 | 49945 | 41120 | 182 | 2665 | 09.2012 |
| 23 | Город областного значения Бор, Ситниковский с/с, сп.Железнодорожный, ул. Новостройка д.1 | 1969 | не было | кирпич | 2 | 2 | 786,40 | 727,70 | 576,70 | 42 | ЧАСТ | 841780 | 541105 | 206531 | 51634 | 42510 | 1157 | 2665 | 09.2012 |
| 24 | Город областного значения Бор, Ситниковский с/с, сп.Железнодорожный, ул.Центральная д.16 | 1959 | не было | кирпич | 2 | 1 | 439,50 | 397,20 | 397,20 | 18 | ЧАСТ | 828150 | 532344 | 203187 | 50797 | 41822 | 2085 | 2665 | 09.2012 |
| 25 | Город областного значения Бор, Ситниковский с/с, сп.Ситники, ул. Центральная д. 25 | 1959 | не было | кирпич | 2 | 2 | 574,57 | 540,27 | 540,27 | 24 | ЧАСТ | 999666 | 642596 | 245269 | 61318 | 50483 | 1850 | 2665 | 09.2012 |
| 26 | Город областного значения Бор, Кантауровский с/с, с. Кантаурово, ул.Совхозная д.22 | 1982 | не было | кирпич | 3 | 3 | 1985,50 | 1837,00 | 1672,00 | 95 | ЧАСТ | 1280000 | 822798 | 314049 | 78513 | 64640 | 697 | 2665 | 09.2012 |
| 27 | Город областного значения Бор, Линдовский с/с, с.Линда, ул. Школьная д.2 | 1986 | не было | кирпич | 3 | 3 | 1726,00 | 1575,70 | 1358,60 | 68 | ЧАСТ | 1006309 | 646866 | 246899 | 61725 | 50819 | 639 | 2665 | 09.2012 |
| 28 | Город областного значения Бор, Линдовский с/с, с.Линда, ул. Школьная д.11 | 1973 | не было | панель | 3 | 2 | 1058,20 | 968,90 | 925,40 | 50 | ЧАСТ | 582497 | 374436 | 142916 | 35730 | 29415 | 601 | 2665 | 09.2012 |
| 29 | Город областного значения Бор, Линдовский с/с, с.Чистое поле, д.22 | 1978 | не было | панель | 3 | 3 | 1569,70 | 1410,90 | 1155,60 | 76 | ЧАСТ | 657366 | 422561 | 161071 | 40535 | 33199 | 466 | 2665 | 09.2012 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К муниципальной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Бор Нижегородской области на 2012 год», утвержденную постановлению администрации городского округа город Бор от 15.02.2012 № 796, в редакции постановления администрации городского округа г.Бор от 15.10.2012 № 5623 |  |  |  |  |  |
|  | Реестр многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Бор Нижегородской области в 2012 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт крыши |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт подвальных помещений |  | Утепление и ремонт фасадов |  | Ремонт фундаментов |  | Энергетическое обследование дома |
|  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб. м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | ИТОГО: | 34787827 | 1256098 | 4554817 | 21 168,10 | 27609226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 529,00 | 1367686 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | г. Бор, ул. Октябрьская д. 90 | 1434932 |  | 296367 | 1011,50 | 1138565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Бор, ул. 2-й микрорайон д.2 | 1658232 |  | 62058 | 896,00 | 1596174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г.Бор, ул. С. Везломцева д.17 | 814045 | 652599 | 161446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Бор, ул. Интернациональная д. 66 | 376415 |  | 112276 | 274,00 | 264139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Бор п. Неклюдово, кв. Дружба д. 10А | 1483857 |  | 172383 | 1096,00 | 1311474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Бор, ул. Фрунзе д. 93 | 1583449 |  | 249260 | 898,00 | 1334189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Бор, мкр. Красногорка, д. 13 | 960889 |  | 247328 | 829,50 | 713561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г.Бор, ул.Махалова д.25 | 1768801 |  |  | 987,00 | 1167591 |  |  |  |  | 2380,00 | 601210 |  |  |  |
| 9 | г.Бор, ул.Махалова д.20 | 1152930 |  | 152943 | 747,00 | 999987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г.Бор, ул. Советская д.4 | 2456031 |  | 227865 | 1456,20 | 2228166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Бор, п. Большое Пикино, ул. Сосновая д. 27 | 1563941 |  | 151931 | 922,00 | 1412010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Бор, п. Неклюдово, ул. Вокзальная д. 99 | 1217502 |  | 170452 | 855,00 | 1047050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Бор, п. Неклюдово, ул. Трудовая д. 1 | 942420 |  | 171447 | 545,00 | 770973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Бор, п. Октябрьский, ул. К. Маркса д.2 | 916606 |  | 194029 | 712,70 | 552794 |  |  |  |  | 1030,00 | 169783 |  |  |  |
| 15 | г. Бор, п. Октябрьский, ул.Победы д.22 | 1336293 |  | 329794 | 1349,00 | 1006499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы д. 2 | 521664 |  | 146499 | 490,20 | 375165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Бор, п. Октябрьский, ул.Победы д.16 | 3839712 |  | 120390 | 1310,00 | 3719322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Город областного значения Бор, Останкинский с/с, сп. Останкино, ул.Школьная д.23 | 877569 |  | 168847 | 507,00 | 708722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Город областного значения Бор, Останкинский с/с, сп. Останкино, ул.Школьная д.44 | 838268 |  | 137914 | 550,20 | 700354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Город областного значения Бор, Останкинский с/с, сп. Останкино, ул.Школьная д.32 | 948554 |  | 131310 | 658,00 | 817244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Город областного значения Бор, Редькинский с/с, сп.Ч.Борское, ул.Октябрьская д.17 | 1085697 |  | 158406 | 978,00 | 927291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Город областного значения Бор, Память Парижской Коммуны с/с, сп.Память Парижской Коммуны, ул. Мира д.9 | 814252 | 603499 | 210753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Город областного значения Бор, Ситниковский с/с, сп.Железнодорожный, ул. Новостройка д.1 | 841780 |  | 144420 | 596,80 | 697360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Город областного значения Бор, Ситниковский с/с, сп.Железнодорожный, ул.Центральная д.16 | 828150 |  | 146056 | 315,00 | 391719 |  |  |  |  | 430,00 | 290375 |  |  |  |
| 25 | Город областного значения Бор, Ситниковский с/с, сп.Ситники, ул. Центральная д. 25 | 999666 |  | 62644 | 472,00 | 630704 |  |  |  |  | 689,00 | 306318 |  |  |  |
| 26 | Город областного значения Бор, Кантауровский с/с, с.Кантаурово, ул. Совхозная д. 22 | 1280000 |  | 133591 | 947,00 | 1146409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Город областного значения Бор, Линдовский с/с, с.Линда, ул. Школьная д. 2 | 1006309 |  | 163290 | 732,00 | 843019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Город областного значения Бор, Линдовский с/с, с.Линда, ул. Школьная д. 11 | 582497 |  | 131118 | 468,00 | 451379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Город областного значения Бор, Линдовский с/с, с.Чистое поле д. 22 | 657366 |  |  | 565,00 | 657366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |