Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 05.02.2018 | № 601 |
| --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу

«Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор» , утвержденную  постановлением   администрации городского округа г. Бор от 07.11.2016  № 5202

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа город Бор от 16.10.2014 N 7124 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных (ведомственных) программ городского округа город Бор и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных (ведомственных) программ городского округа город Бор» (в редакции постановления администрации городского округа г. Бор от 29.09.2017  №5628), а также в целях совершенствования программно-целевого планирования администрация городского округа г. Бор постановляет:

1.Внести изменения в муниципальную программу "Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор",  утвержденную  постановлением   администрации городского округа  г. Бор от 07.11.2016 № 5202 (в редакции постановлений от 03.02.2017 № 522, от 31.03.2017 №1578, от 28.04.2017 №2161, от 31.05.2017 №2919, от 30.06.2017 №3627, от 28.07.2017 №4192, от 01.09.2017 №4958, от 29.09.2017 №5633, от 30.10.2017 №6327, от 08.11.2017 №6534, от 30.11.2017 №7112, от 26.12.2017 №7800), согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Е.А.Копцова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru.

Глава администрации                                                                               А.В. Киселёв

Бородина М.А.

9-13-87

Приложение

к постановлению администрации

городского округа г.Бор

от 05.02.2018 № 601

Изменения, которые вносятся  в муниципальную  программу

«Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор»,

утвержденную постановлением администрации городского округа г.Бор от 07.11.2016 № 5202

- В разделе 1 «Паспорт программы»:

  - Позицию 5 изложить в новой редакции:

«

| 5. | Задачи Программы | 1. Увеличение протяженности газовых сетей в городском округе г.Бор.. 2. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития городского округа г.Бор. 3. Реализация запланированных мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городском округе г.Бор. 4. Повышение качества и доступности предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в городском округе г.Бор. 5. Создание в городском округе г.Бор новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. 6. Модернизация и развитие наружного освещения городского округа г.Бор. 7. Сокращение дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования местного значения в городском округе г.Бор. 8. Обеспечение населения централизованными услугами водоснабжения в городском округе г.Бор. 9. Обеспечение населения централизованными услугами водоотведения в городском округе г.Бор. 10. Создание благоприятных комфортных условий проживания и отдыха населения городского округа г.Бор. 11. Разработка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства для их включения в государственные и муниципальные программы. |
| --- | --- | --- |

»

1.2. Позицию 7 изложить в новой редакции:

«

| 7. | Объемы финансирования Программы в разрезе источников и сроков реализации | Объем финансирования Программы за счет средств местного и областного бюджетов составит в тыс.руб. Объемы финансирования Программы подлежат корректировке на текущий финансовый год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования программы | Всего | В том числе по годам реализации программы |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  | Всего по муниципальной программе | 942219,9619 | 588834,1619 | 283777,8 | 30679,6 | 38928,4 |
|  |  | (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 224600,5595 | 112155,4595 | 80362,3 | 16397 | 15685,8 |
|  |  | (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 565499,1314 | 352823,2314 | 195135,3 | 4337,5 | 13203,1 |
|  |  | (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 152120,271 | 123855,471 | 8280,2 | 9945,1 | 10039,5 |
|  |  | (4)прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Всего по Подпрограмме 1 | 896875,3619 | 576859,8619 | 272728,8 | 19540,3 | 27746,4 |
|  |  | (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 179255,9595 | 100181,1595 | 69313,3 | 5257,7 | 4503,8 |
|  |  | (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 565499,1314 | 352823,2314 | 195135,3 | 4337,5 | 13203,1 |
|  |  | (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 152120,271 | 123855,471 | 8280,2 | 9945,1 | 10039,5 |
|  |  | (4)прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Всего по Подпрограмме 2 | 45344,6 | 11974,3 | 11049 | 11139,3 | 11182 |
|  |  | (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 45344,6 | 11974,3 | 11049 | 11139,3 | 11182 |
|  |  | (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (4)прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

»

1.3. Позицию 8 изложить в новой редакции:

«

| 8. | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы | По окончании реализации Программы будут достигнуты следующие значения индикаторов: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование индикаторов цели Программы | Един. измер. Индикаторов | По оконч-и реализ-и Программы |  |
|  |  | Уровень газификации сетевым газом домов и квартир в городском округе г.Бор | % | 90,75 |  |
|  |  | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 67,75 |  |
|  |  | Ввод жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 |  |
|  |  | Обеспечение выполнения Указа Президента РФ от 07 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | % | 100 |  |
|  |  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 91,1 |  |
|  |  | Увеличение доли освещенности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 80 |  |
|  |  | Доля установленных светофорных объектов на новых дорогах общего пользования местного значения | % | 100 |  |
|  |  | Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения | % | 70 |  |
|  |  | Увеличение доли обеспеченности населения услугами водоотведения | % | 78,2 |  |
|  |  | Увеличение доли благоустроенных территорий, в общей площади общественных зон отдыха | % | 41,3 |  |
|  |  | Готовность проектной документации | % | 100 |  |
|  |  | В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов: 1.Ввод в действие 23 объекта строительства, в том числе : - 9 объектов газоснабжения общей протяженностью 30,26 км (д.Макарово, д.Ватома, д.Белкино, ж/р «Боталово-4», д.Апраксино, д.Соловково, д.Комарово, д.Пикино, д.Королево); - 2 объекта дорожного хозяйства общей протяженностью 1,51 км (проезд в ж/р «Боталово-4»и подъездная дорога к школе 1000 мест микрорайон Красногорка); - 5 объектов жилищного строительства - 12-квартирный жилой дом; - 1 здание многофункционального центра; - 1 объект образования – школа на 1000 мест; - 1 объект электроосвещения – 0,98 км; -1 светофорный объект; - 1 объект водоснабжения (д.Потемино)– 1,3 км; - 1 объект водоотведения (напорная канализация города Бор) – 9,149 км - 1 объект благоустройства (сквер) – 0,74 га 2. Проведение проектно-изыскательских работ и обеспечение разработки проектно-сметной документации по 11 объектам: - 2 объекта дорожного хозяйства (подъездная дорога к школе 1000 мест микрорайон Красногорка и реконструкция транспортной развязки в районе автовокзала) - 5 объектов жилищного строительства ( 4 дома в ж\р «Боталово-4» и 1 дом в пос.Неклюдово) - 1 объект образования (пристрой на 100 мест ул.Воровского); - 1 объект культуры (дом культуры в с.Останкино); - 1 объект МЧС (достройка); - 1 объект благоустройства (сквер) . |  |  |  |

»

2. В разделе  2 текстовой части Программы:

2.1. В подразделе 2.4 таблицу 1 изложить в новой редакции:

«

|  | № п/п; Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия ( в разрезе источников финансирования); КЦСР; Сроки выполнения; Ответственный исполнитель (соисполнитель) Наименование; Всего по муниципальной программе за весь период реализации, тыс.руб.; В том числе по годам реализации. 2017 г; 2018 г; 2019 г; 2020 г. 1.; Всего по муниципальной программе: «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор»:; 02 0 00 00000; 2017-2019; Администрация городского округа город Бор (МКУ «Борстройзаказчик»); 942219,9619; 588834,1619; 283777,8; 30679,60; 38928,4. в том числе в разрезе источников:. федеральный бюджет; 152120,271; 123855,471; 8280,2; 9945,10; 10039,5. областной бюджет; 565499,1314; 352823,2314; 195135,3; 4337,50; 13203,1. местный бюджет; 224600,5595; 112155,4595; 80362,3; 16397,00; 15685,8. прочие источники; 0; 0; 0; 0,00; 0. 2.; Подпрограмма 1 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Бор», всего :; 02 1 00 00000; 2017-2019; Администрация городского округа город Бор (МКУ «Борстройзаказчик»); 896875,3619; 576859,8619; 272728,8; 19540,3; 27746,4. в том числе в разрезе источников:. федеральный бюджет; 152120,271; 123855,471; 8280,2; 9945,1; 10039,5. областной бюджет; 565499,1314; 352823,2314; 195135,3; 4337,5; 13203,1. местный бюджет; 179255,9595; 100181,1595; 69313,3; 5257,7; 4503,8. прочие источники; 0; 0; 0; 0. 2.1; Основное мероприятие 1. «Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну»; 02 1 01 00000; 2017-2019; Администрация городского округа город Бор (МКУ «Борстройзаказчик»); 9478,15338; 3163,45338; 1822,1; 2227,7; 2264,9. в том числе в разрезе источников:. федеральный бюджет; 0; 0; 0; 0; 0. областной бюджет; 0; 0; 0; 0; 0. местный бюджет; 9478,15338; 3163,45338; 1822,1; 2227,7; 2264,9. прочие источники; 0; 0; 0; 0; 0. 2.2; Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика»; 02 1 02 00000; 2017-2019; Администрация городского округа город Бор (МКУ «Борстройзаказчик»); 93240,69999; 92740,69999; 500; 0; 0. в том числе в разрезе источников:. федеральный бюджет; 0; 0; 0; 0; 0. областной бюджет; 82185,9; 82185,9; 0; 0; 0. местный бюджет; 11054,79999; 10554,79999; 500; 0; 0. прочие источники; 0; 0; 0; 0; 0. 2.3; Основное мероприятие 3. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»; 02 1 03 00000; 2017-2019; Администрация городского округа город Бор (МКУ «Борстройзаказчик»); 370015,9458; 56815,1458; 270406,7; 17312,6; 25481,5. в том числе в разрезе источников:. федеральный бюджет; 36010,27098; 7745,47098; 8280,2; 9945,1; 10039,5. областной бюджет; 241185,669; 28509,76902; 195135,3; 4337,5; 13203,1. местный бюджет; 92820,0058; 20559,9058; 66991,2; 3030; 2238,9. прочие источники; 0; 0; 0; 0. 2.4; Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование»; 02 1 04 00000; 2017-2019; Администрация городского округа город Бор (МКУ «Борстройзаказчик»); 423790,57669; 423790,57669; 0; 0; 0. в том числе в разрезе источников:. федеральный бюджет; 116110; 116110; 0; 0; 0. областной бюджет; 242127,56241; 242127,56241; 0; 0; 0. местный бюджет; 65553,01428; 65553,01428; 0; 0; 0. прочие источники; 0; 0; 0; 0. 2.5; Основное мероприятие 5. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Культура»; 02 1 05 00000; 2017-2019; Администрация городского округа город Бор (МКУ «Борстройзаказчик»); 349,986; 349,986; 0; 0; 0. в том числе в разрезе источников:; 0; 0; 0; 0. федеральный бюджет; 0; 0; 0; 0; 0. областной бюджет; 0; 0; 0; 0; 0. местный бюджет; 349,986; 349,986; 0; 0; 0. прочие источники; 0; 0; 0; 0; 0. 3.; Подпрограмма 2«Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы», всего:; 02 2 00 00000; 2017-2019; Администрация городского округа город Бор (МКУ «Борстройзаказчик»); 45344,6; 11974,3; 11049; 11139,3; 11182. в том числе в разрезе источников:. федеральный бюджет; 0; 0; 0; 0; 0. областной бюджет; 0; 0; 0; 0; 0. местный бюджет; 45344,6; 11974,3; 11049; 11139,3; 11182. прочие источники; 0; 0; 0; 0; 0. 3.1; Основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы»; 02 2 01 00000; 2017-2019; Администрация городского округа город Бор (МКУ «Борстройзаказчик»); 45344,6; 11974,3; 11049; 11139,3; 11182. в том числе в разрезе источников:. федеральный бюджет; 0; 0; 0; 0; 0. областной бюджет; 0; 0; 0; 0; 0. местный бюджет; 45344,6; 11974,3; 11049; 11139,3; 11182. прочие источники; 0; 0; 0; 0; 0. |
| --- | --- |

»

2.2. В подразделе 2.4 таблицу 2 изложить в новой редакции:

«

| № п/п | Наименование индикатора / непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Бор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И1.1. | Уровень газификации сетевым газом домов и квартир в городском округе г.Бор | % | 89,9 |  |  | 90,2 |  |  | 90,5 |  |  | 90,6 |  |  | 90,75 |  |  |  |
| И1.2. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 67,85 |  |  | 67,75 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| И1.3. | Ввод жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| И1.4. | Обеспечение выполнения Указа Президента РФ от 07 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | % | 60 |  |  | 100 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| И1.5. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 87,5 |  |  | 91,1 |  |  | 91,1 |  |  | 91,1 |  |  | 91,1 |  |  |  |
| И1.6. | Увеличение доли освещенности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 79 |  |  | 80 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| И1.7. | Доля установленных светофорных объектов на новых дорогах общего пользования местного значения | % | - |  |  | 100 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| И1.8. | Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения | % | 68 |  |  | 70 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| И1.9. | Увеличение доли обеспеченности населения услугами водоотведения | % | - |  |  | 62,5 |  |  | 78,2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| И1.10. | Увеличение доли благоустроенных территорий, в общей площади общественных зон отдыха | % | - |  |  | 38 |  |  | 41,3 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| И1.11. | Готовность проектной документации | % | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р1.1. | Строительство объектов газоснабжения | шт | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
| Р1.2. | Строительство объектов дорожного хозяйства | шт | 2 |  | 2 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Р1.3. | Строительство 12-квартирных домов | шт | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| Р1.4. | Строительство здания многофункционального центра | шт | - |  | 1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Р1.5. | Строительство школы на 1000 мест в микрорайоне Красногорка | шт | - |  | 1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Р1.6. | Строительство объектов электроосвещения | шт | - |  | 1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Р1.7. | Строительство светофорных объектов | шт | - |  | 1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Р1.8. | Строительство объектов водоснабжения | шт | 2 |  | 1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Р1.9. | Строительство объектов водоотведения | шт | - |  | - |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Р1.10. | Строительство сквера | шт | - |  | - |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Р1.11. | Разработка проектно-сметной документации | шт | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И2.1. | Уровень участия МКУ «Борстройзаказчик» в реализации муниципальной программы (наличие в городском округе город Бор Нижегородской области муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор») | % | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р2.1. | Соответствие законченного строительством объектов строительным нормам и правилам | шт | 9 |  |  |  | 12 |  |  |  | 7 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |

»

3. В разделе 3.1 «Паспорт подпрограммы 1»:

3.1. Позицию 4 изложить в новой редакции:

«

| 4. | Задачи Подпрограммы | 1. Увеличение протяженности газовых сетей в городском округе г.Бор.. 2. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития городского округа г.Бор. 3. Реализация запланированных мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городском округе г.Бор. 4. Повышение качества и доступности предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в городском округе г.Бор. 5. Создание в городском округе г.Бор новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. 6. Модернизация и развитие наружного освещения городского округа г.Бор. 7. Сокращение дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования местного значения в городском округе г.Бор. 8. Обеспечение населения централизованными услугами водоснабжения в городском округе г.Бор. 9. Обеспечение населения централизованными услугами водоотведения в городском округе г.Бор. 10. Создание благоприятных комфортных условий проживания и отдыха населения городского округа г.Бор. 11. Разработка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства для их включения в государственные и муниципальные программы. |
| --- | --- | --- |

3.2. Позицию 6 изложить в новой редакции:

«

| 6. | Объемы финансирования Подпрограммы в разрезе источников и сроков реализации | Объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного и областного бюджетов составит в тыс.руб. Объемы финансирования Программы подлежат корректировке на текущий финансовый год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования программы | Всего | В том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  | Всего по Подпрограмме 1 | 896875,3619 | 576859,8619 | 272728,8 | 19540,3 | 27746,4 |  |
|  |  | (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 179255,9595 | 100181,1595 | 69313,3 | 5257,7 | 4503,8 |  |
|  |  | (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 565499,1314 | 352823,2314 | 195135,3 | 4337,5 | 13203,1 |  |
|  |  | (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 152120,271 | 123855,471 | 8280,2 | 9945,1 | 10039,5 |  |
|  |  | (4)прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

»

3.3. Позицию 7 изложить в новой редакции:

«

| 7. | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы | По окончании реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие значения индикаторов: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование индикаторов цели Программы | Един. измер. Индикаторов | По оконч-и реализ-и Программы |  |
|  |  | Уровень газификации сетевым газом домов и квартир в городском округе г.Бор | % | 90,75 |  |
|  |  | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 67,75 |  |
|  |  | Ввод жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 |  |
|  |  | Обеспечение выполнения Указа Президента РФ от 07 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | % | 100 |  |
|  |  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 91,1 |  |
|  |  | Увеличение доли освещенности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 80 |  |
|  |  | Доля установленных светофорных объектов на новых дорогах общего пользования местного значения | % | 100 |  |
|  |  | Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения | % | 70 |  |
|  |  | Увеличение доли обеспеченности населения услугами водоотведения | % | 78,2 |  |
|  |  | Увеличение доли благоустроенных территорий, в общей площади общественных зон отдыха | % | 41,3 |  |
|  |  | Готовность проектной документации | % | 100 |  |
|  |  | В ходе реализации Подпрограммы планируется достичь следующих результатов: 1.Ввод в действие 23 объектов строительства, в том числе : - 9 объектов газоснабжения общей протяженностью 30,26 км (д.Макарово, д.Ватома, д.Белкино, ж/р «Боталово-4», д.Апраксино, д.Соловково, д.Комарово, д.Пикино, д.Королево); - 2 объекта дорожного хозяйства общей протяженностью 1,51 км (проезд в ж/р «Боталово-4»и подъездная дорога к школе 1000 мест микрорайон Красногорка); - 5 объектов жилищного строительства - 12-квартирный жилой дом; - 1 здание многофункционального центра; - 1 объект образования – школа на 1000 мест; - 1 объект электроосвещения – 0,98 км; -1 светофорный объект; - 1 объект водоснабжения (д.Потемино)– 1,3 км; - 1 объект водоотведения (напорная канализация города Бор) – 9,149 км - 1 объект благоустройства (сквер) – 0,74 га 2. Проведение проектно-изыскательских работ и обеспечение разработки проектно-сметной документации по 11 объектам: - 2 объекта дорожного хозяйства (подъездная дорога к школе 1000 мест микрорайон Красногорка и реконструкция транспортной развязки в районе автовокзала) - 5 объектов жилищного строительства ( 4 дома в ж\р «Боталово-4» и 1 дом в пос.Неклюдово) - 1 объект образования (пристрой на 100 мест ул.Воровского); - 1 объект культуры (дом культуры в с.Останкино); - 1 объект МЧС (достройка); - 1 объект благоустройства (сквер) . |  |  |  |

»

3.4. В подразделе 3.1.2.4. «Перечень основных мероприятий Подпрограммы»:

- Основное мероприятие 2. «Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика»» цифры «92740,69999» заменить на цифры «93240,69999»;

- Основное мероприятие 3. «Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»» цифры «369087,5458» заменить на цифры «370015,9458»;

4. В разделе 3.2 «Паспорт подпрограммы 2» позицию 7 изложить в новой редакции:

«

| 7. | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы | По окончании реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие значения индикаторов: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование индикаторов цели Подпрограммы | Ед.изм. индикаторов | По окончании реализации Подпрограммы |  |
|  |  | Уровень участия МКУ «Борстройзаказчик» в реализации муниципальной программы (наличие в городском округе город Бор Нижегородской области муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор») | % | 100 |  |
|  |  | В ходе реализации Подпрограммы планируется достичь следующих результатов: 1. Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм 2. Соответствие законченного строительством 23 объектов строительства, в том числе: - 9 объектов газоснабжения общей протяженностью 30,26 км (д.Макарово, д.Ватома, д.Белкино, ж/р «Боталово-4», д.Апраксино, д.Соловково, д.Комарово,д.Королево д.Пикино); - 2 объекта дорожного хозяйства общей протяженностью 1,51 км (проезд в ж/р «Боталово-4»и подъездная дорога к школе 1000 мест микрорайон Красногорка); - 5 объектов жилищного строительства - 12-квартирный жилой дом; - 1 здание многофункционального центра; - 1 объект образования – школа на 1000 мест; - 1 объект электроосвещения – 0,98 км; -1 светофорный объект; - 1 объект водоснабжения (д.Потемино)– 1,3 км; - 1 объект водоотведения (напорная канализация города Бор) – 9,149 км - 1 объект благоустройства (сквер) – 0,74 га 3. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-изыскательские работы по 11 объектам: - 2 объекта дорожного хозяйства (подъездная дорога к школе 1000 мест микрорайон Красногорка и реконструкция транспортной развязки в районе автовокзала) - 5 объектов жилищного строительства ( 4 дома в ж\р «Боталово-4» и 1 дом в пос.Неклюдово) - 1 объект образования (пристрой на 100 мест ул.Воровского); - 1 объект культуры (дом культуры в с.Останкино); - 1 объект МЧС (достройка); - 1 объект благоустройства (сквер) |  |  |  |

»

___________________________