Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 28.11.2019 | № 6403 |
| --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу

«Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от  08.11.2016 № 5215

В соответствии с постановлением администрации  городского округа г.Бор   от 16.10.2014 № 7124 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных (ведомственных) программ городского округа г. Бор и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных (ведомственных)программ городского округа г. Бор» (в редакции постановления от 29.09.2017 № 5628)  администрация городского округа  г. Бор постановляет:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 08.11.2016 № 5215 (в редакции постановлений от 06.02.2017 № 525, от 07.03.2017 № 1081, от  31.03.2017 № 1566, от 28.04.2017 № 2163, от 31.05.2017 № 2915, от 08.06.2017 № 3085, от 30.06.2017 №3625, от 31.07.2017 № 4234, от 04.09.2017 № 5014,  от 02.10.2017 № 5663, от 31.10.2017 № 6389, от 07.11.2017 № 6512, от 30.11.2017 № 7099,  от 26.12.2017 № 7795, от 06.02.2018 № 610, от 06.03.2018 № 1248, от 02.04.2018 № 1772, от 03.05.2018 № 2470, от 04.06.2018 № 3174, от 03.07.2018 № 3777, от 31.07.2018 № 4449, от 04.09.2018№ 5163, от 02.10.2018 № 5732, от 01.11.2018 №6287, от 09.11.2018 №6446, от 05.12.2018 № 6921, от 26.12.2018 № 7601, от 31.01.2019 № 448, от 29.03.2019 № 1722, от 06.05.2019 №2476, 03.06.2019 № 2983, от 01.07.2019 № 3509, от 01.08.2019 №4183, от 29.08.2019 №4689,  от 26.09.2019 № 5219, от 07.11.2019 № 6027) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Е.А.Копцова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru .

| Глава администрации |  | А.В.Киселев |
| --- | --- | --- |
| Рыбакова И.Н. 2-18-63 |  |  |

Приложение

к постановлению администрации

городского округа г. Бор

от 28.11.2019  № 640

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от  08.11.2016                    № 5215(в редакции постановления от 06.02.2017 № 525, от 07.03.2017 № 1081, 31.03.2017 № 1566, от 28.04.2017 № 2163, от 31.05.2017 № 2915, от 08.06.2017 № 3085, от 30.06.2017 №3625, от 31.07.2017 № 4234, от 04.09.2017 № 5014 от 02.10.2017 № 5663,  от 31.10.2017 № 6389, от 07.11.2017 № 6512,  от 30.11.2017 № 7099,  от 26.12.2017 № 7795, от 06.02.2018 № 610, от 06.03.2018 № 1248, от 02.04.2018 № 1772, от 03.05.2018 № 2470, от 04.06.2018 № 3174, от 03.07.2018 № 3777, от 31.07.2018 № 4449,  от 04.09.2018№ 5163,от  02.10.2018 № 5732, от 01.11.2018 №6287, от 09.11.2018 №6446 от 05.12.2018 № 692, от 26.12.2018 № 760, от 31.01.2019 № 448, от 29.03.2019 № 1722, от 06.05.2019 №2476, от 01.07.2019 № 3509, от 01.08.2019 №4183,  от 29.08.2019 №4689, от 26.09.2019 № 5219, от 07.11.2019 № 6027).

1.	В разделе 1 « Паспорт программы»:

1.1.	В позиции  7 некоторые строки изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования программы | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019год | 2020год | 2021 год | 2022 год |
| Всего по муниципальной программе «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор»(1) + (2) + (3) + (4) | 337647,8 | 95025,5 | 80 350,5 | 80 390,2 | 81 881,6 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 324932,8 | 82310,5 | 80 350,5 | 80 390,2 | 81 881,6 |
| 4) прочие источники | 3502,3 | 3502,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 Подпрограмма «Содержание дорог общего пользования, тротуаров»(1) + (2) + (3) + (4) | 124175,9 | 33641,0 | 29 926,4 | 29 597,5 | 31 011,0 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 124175,9 | 33641,0 | 29 926,4 | 29 597,5 | 31 011,0 |
| В том числе за счет муниципального дородного фонда | 100458,3 | 27061,3 | 20560,4 | 25747,3 | 27089,3 |
| 2 Подпрограмма «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий» (1) + (2) + (3) + (4) | 121369,8 | 35157,2 | 28 422,0 | 28 629,7 | 29 160,9 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 108779,2 | 22566,6 | 28 422,0 | 28 629,7 | 29 160,9 |
| В том числе за счет муниципального дородного фонда | 80903,0 | 11237,1 | 14056,0 | 27192,0 | 28417,9 |
| 4) прочие источники | 3377,9 | 3377,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор» (1) + (2) + (3) + (4) | 3824,7 | 1156,5 | 1164,6 | 1173,1 | 330,5 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 3824,7 | 1156,5 | 1164,6 | 1173,1 | 330,5 |

2. В разделе 2.4. «Перечень основных мероприятий программы»:

2.1.   Таблицу 1  изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия ( в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) Наименование | Всего по муниципальной программе за весь период исполнения ,тыс.руб | В том числе по источникам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета ГО г. Бор (без передаваемых в бюджет ГО г. Бор средств из областного и федерального бюджетов),тыс.руб. | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор),тыс.руб. | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор),тыс.руб. | Прочие источники,тыс.руб. |
| 1 | - 2 | 3 | 4 | - 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | - Всего по муниципальной программе: - «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор». | 08 0 00 00000 | 2019-2022г |  | 337647,8 | 324932,8 | 9212,7 |  | 3502,3 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 |  |  |  | - Управление ЖКХ | 302818,3 | 297755,9 | 1560,1 |  | 3502,3 |
| 0.2 |  |  |  | Кантауровский ТО | 6827,1 | 5029,4 | 1797,7 |  |  |
| 0.3 |  |  |  | Краснослободский ТО | 2862,0 | 2862,0 |  |  |  |
| 0.8 |  |  |  | Ситниковский ТО | 5764,0 | 4049,8 | 1714,2 |  |  |
| 0.10 |  |  |  | Большепикинский ТО | 83,1 | 83,1 |  |  |  |
| 0.12 |  |  |  | - Октябрьский ТО | 91,0 | 91,0 |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 - «Содержание дорог общего пользования, тротуаров» всего : | 08 1 00 00000 | 2019-2022г |  | 124175,9 | 124175,9 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0.1 |  |  |  | - Управление ЖКХ | 107169,1 | 107169,1 |  |  |  |
| 1.0.3 |  |  |  | Краснослободский ТО | 2862,0 | 2862,0 |  |  |  |
| 1.0.8 |  |  |  | Ситниковский ТО | 2123,6 | 2123,6 |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Мероприятия по содержанию дорог общего пользования, тротуаров | 08 1 01 00000 | 2019-2022г |  | 124175,9 | 124175,9 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  | - Управление ЖКХ | 107169,1 | 107169,1 |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  | Краснослободский ТО | 2862,0 | 2862,0 |  |  |  |
| 1.1.8 |  |  |  | Ситниковский ТО | 2123,6 | 2123,6 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий» всего : | 08 2 00 00000 | 2019-2022г |  | 121369,8 | 108779,2 | 9212,7 |  | 3377,9 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0.1 |  |  |  | - Управление ЖКХ | 104511,6 | 99573,6 | 1560,1 |  | 3377,9 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив | 08 2 02 00000 | 2019-2022г |  | 29296,9 | 19658,7 | 9212,7 |  | 425,5 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 |  |  |  | - Останкинский ТО | 3120,0 | 1329,2 | 1790,8 |  |  |
| 2.2.5 |  |  |  | Редькинский ТО | 1819,6 | 668,6 | 1151,0 |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 5 Мероприятие по ремонту дорог на территории городского округа г.Бор, основанные на инициативах граждан | 08 2 05 00000 | 2019-2022г |  | 46910,4 | 43958,0 |  |  | 2952,4 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. |  |  |  | - Управление ЖКЖ | 46236,0 | 43283,6 |  |  | 2952,4 |
| 3.3.3. |  |  |  | - Редькинский ТО | 273,1 | 273,1 |  |  |  |
| 3.3.4. |  |  |  | - Останкинский ТО | 136,0 | 136,0 |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор» Всего: | 08 3 00 00000 | 2019-2022г |  | 3824,7 | 3824,7 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0.2 |  |  |  | Кантауровский ТО | 190,1 | 190,1 |  |  |  |
| 3.0.3 |  |  |  | Большепикинский ТО | 83,1 | 83,1 |  |  |  |
| 3.0.5 |  |  |  | - Октябрьский ТО | 91,0 | 91,0 |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 Мероприятия в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор» | 08 3 01 00000 | 2019-2022г |  | 3824,7 | 3824,7 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  | Кантауровский ТО | 190,1 | 190,1 |  |  |  |
| 3.1.3 |  |  |  | Большепикинский ТО | 83,1 | 83,1 |  |  |  |
| 3.1.5 |  |  |  | - Октябрьский ТО | 91,0 | 91,0 |  |  |  |

2.2.   В таблице 1.1. некоторые строки изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия ( в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) Наименование | Всего по муниципальной программе за весь период исполнения ,тыс.руб | В том числе по источникам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета ГО г. Бор (без передаваемых в бюджет ГО г. Бор средств из областного и федерального бюджетов),тыс.руб. | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор),тыс.руб. | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор),тыс.руб. | Прочие источники,тыс.руб. |
| 1 | - 2 | 3 | 4 | - 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | - Всего по муниципальной программе: - «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор». | 08 0 00 00000 | 2019г |  | 95025,5 | 82310,5 | 9212,7 |  | 3502,3 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 |  |  |  | - Управление ЖКХ | 75313,8 | 70251,4 | 1560,1 |  | 3502,3 |
| 0.2 |  |  |  | Кантауровский ТО | 4119,5 | 2321,8 | 1797,7 |  |  |
| 0.3 |  |  |  | Краснослободский ТО | 776,6 | 776,6 |  |  |  |
| 0.8 |  |  |  | Ситниковский ТО | 4202,7 | 2488,5 | 1714,2 |  |  |
| 0.10 |  |  |  | Большепикинский ТО | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 0.12 |  |  |  | - Октябрьский ТО | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 - «Содержание дорог общего пользования, тротуаров» всего : | 08 1 00 00000 | 2019г |  | 33641,0 | 33641,0 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0.1 |  |  |  | - Управление ЖКХ | 28772,1 | 28772,1 |  |  |  |
| 1.0.3 |  |  |  | Краснослободский ТО | 776,6 | 776,6 |  |  |  |
| 1.0.8 |  |  |  | Ситниковский ТО | 562,3 | 562,3 |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Мероприятия по содержанию дорог общего пользования, тротуаров | 08 1 01 00000 | 2019г | - Управление ЖКХ | 33641,0 | 33641,0 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  | - Управление ЖКХ | 28772,1 | 28772,1 |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  | Краснослободский ТО | 776,6 | 776,6 |  |  |  |
| 1.1.8 |  |  |  | Ситниковский ТО | 562,3 | 562,3 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий» всего : | 08 2 00 00000 | 2019г |  | 35157,2 | 22566,6 | 9212,7 |  | 3377,9 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0.1 |  |  |  | - Управление ЖКХ | 20495,7 | 15557,7 | 1560,1 |  | 3377,9 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив | 08 2 02 00000 | 2019г |  | 15550,3 | 5912,1 | 9212,7 |  | 425,5 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. |  |  |  | - Останкинский ТО | 3120,0 | 1329,2 | 1790,8 |  |  |
| 2.2.5. |  |  |  | Редькинский ТО | 1819,6 | 668,6 | 1151,0 |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 5 Мероприятие по ремонту дорог на территории городского округа г.Бор, основанные на инициативах граждан | 08 2 05 00000 |  |  | 7827,7 | 4875,3 |  |  | 2952,4 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. |  | 08 2 05 00000 |  | - Управление ЖКХ | 7153,3 | 4200,9 |  |  | 2952,4 |
| 3.3.3. |  |  |  | - Редькинский ТО | 273,1 | 273,1 |  |  |  |
| 3.3.4. |  |  |  | - Останкинский ТО | 136,0 | 136,0 |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор» Всего: | 08 3 00 00000 | 2019г |  | 1156,5 | 1156,5 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  | Кантауровский ТО | 24,2 | 24,2 |  |  |  |
| 3.1.3 |  |  |  | Большепикинский ТО | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1.5 |  |  |  | - Октябрьский ТО | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 Мероприятия в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор» | 08 3 01 00000 | 2019г | - Управление ЖКЖ | 1156,5 | 1156,5 |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  | Кантауровский ТО | 24,2 | 24,2 |  |  |  |
| 3.1.3 |  |  |  | Большепикинский ТО | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1.5 |  |  |  | - Октябрьский ТО | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

3. В разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы»:

3.1. В разделе 1.1. «Паспорт подпрограммы» в  позиции 7  «Объемы финансирования подпрограммы» некоторые строки изложить в новой редакции:

| Источники финансирования программы | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам реализации программы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019год | 2020год | 2021 год | 2022 год |
| 1 Подпрограмма «Содержание дорог общего пользования, тротуаров» (1) + (2) + (3) + (4) | 124175,9 | 33641,0 | 29 926,4 | 29 597,5 | 31 011,0 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 124175,9 | 33641,0 | 29 926,4 | 29 597,5 | 31 011,0 |
| В том числе за счет муниципального дородного фонда | 100458,3 | 27061,3 | 20560,4 | 25747,3 | 27089,3 |

3.2. В разделе 2.1. «Паспорт подпрограммы» в  позиции 7  «Объемы финансирования подпрограммы» некоторые строки изложить в новой редакции:

| Источники финансирования программы | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам реализации программы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019год | 2020год | 2021 год | 2022 год |
| 2 Подпрограмма «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий» (1) + (2) + (3) + (4) | 121369,8 | 35157,2 | 28 422,0 | 28 629,7 | 29 160,9 |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 108779,2 | 22566,6 | 28 422,0 | 28 629,7 | 29 160,9 |
| В том числе за счет муниципального дородного фонда | 80903,0 | 11237,1 | 14056,0 | 27192,0 | 28417,9 |
| 4) прочие источники | 3377,9 | 3377,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.3. В разделе 4.1. «Паспорт подпрограммы» в  позиции 7  «Объемы финансирования подпрограммы» цифры «3921,2» заменить цифрами «3824,7» и цифры «1253,0» заменить цифрами «1156,5».