- Администрация городского округа город Бор                           Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2013                                                                                                    № 6785

Об утверждении мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории  городского округа город Бор Нижегородской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Решением Совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской области от 29.11.2011 № 109 «Об утверждении инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО «Борский Водоканал» на 2012-2015 годы», администрация городского округа г. Бор постановляет:

1. Утвердить прилагаемые мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа г. Бор на 2014-2033 годы.

2. Департаменту имущества администрации городского округа г. Бор (А.Н.Щенников) при подготовке проведения конкурсов на право заключения договора аренды на объекты водоснабжения и водоотведения руководствоваться прилагаемыми мероприятиями.

3. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Ю.Г. Зырянов) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru.

Глава администрации                                                                             А.В. Киселев

А.Г. Ворошилов

2-20-02

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации городского округа г. Бор

от 30.10.2013 № 6785

Мероприятия

по развитию систем водоснабжения и водоотведения  на территории городского округа г. Бор на 2014-2033 гг.

|  | Наименование мероприятий | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| ВОДОПРОВОД г.Бор | Водоснабжение г. Бор от водозабора "Ивановский Кордон" 2ая очередь 2этап (линейные объекты водоснабжения с сопутствующими сооружениями № 14, 15) | 540,0 | 1 823,1 | 466,9 | 11 500,0 | 13 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка устройства плавного пуска на насосы 2-го подъема на водозаборе «Ивановский кордон» (насосы 2,3,4,6) | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция здания водозабора в п. Железнодорожный, ул. Центральная, участок 19а | 1 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка узлов учета воды 2 шт | 375,0 | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода ул. М.Горького - ул. Ванеева в г. Бор 5 км |  | 1 870,0 | 300,0 | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция насосной станции 2-го подъема водозабора "Ивановский Кордон" (разработка ПСД, замена насосов, обвязка трубопроводами, установка частотных преобразователей) |  | 3 650,0 | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена насосного оборудования на скважинах водозабора "Ивановский Кордон" | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопровода ул. М.Горького-ул. Ванеева 5 км. |  |  |  |  | 10 000,0 | 13 000,0 | 12 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопровода ул. Кольцово- ул. Луначарского (намыв) 2,5 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000,00 |
|  | замена сетей и сооружений | 4 290,0 | 3 760,0 | 4 060,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАНАЛИЗАЦИЯ г.Бор | Установка узлов учета сточных вод на канализационно-насосных станциях 9 шт | 150,0 | 150,0 | 1 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию городского канализационного коллектора в г. Бор (2 этап протяженностью 2,8 км) | 630,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена насоса СДВ 2700/26,5 на ЦКНС г. Бор, ул. Санаторная 1 шт |  | 3 010,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция КНС "Теплоходская" | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диспетчеризация КНС | 3 720,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция городского коллектора диам. 800 мм от ресторана "Алмаз" до здания ЖКХ |  |  |  |  |  |  | 26 000,0 | 25 000,0 | 10 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство коллектора от КНС "Красногорка" до городского коллектора у здания ЖКХ протяженностью 6,5 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,0 | 20 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |  |
|  | Канализирование старой части п. Октябрьский. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 000,0 |  | 40 000,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |
|  | Установка КНС в жилом микрорайоне ул. Чугунова |  |  |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена сетей и сооружений | 2 270,0 | 3 420,0 | 3 420,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДОПРОВОД п.Неклюдово район 1-ой фабрики | Разработка проектно-сметной документации на строительство водовода от п. Глубинный до 1-ой фабрики протяженность 1,8 км. |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водовода от п. Глубинный до 1-ой фабрики протяженность 1,8 км. |  |  | 7 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена сетей и сооружений | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализация п.Неклюдово район 1-ой фабрики | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного коллектора от п. Неклюдово район 1-ой фабрики до кв. Дружба 3 км |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена сетей и сооружений | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДОПРОВОД с.Останкино | Обследование и разработка технических решений для реконструкции станции водоочистки в с. Останкино |  | 375,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция магистрального водопровода от станции водоочистки ул. Школьная до 267 дома ул. Лесная 1,6 км | 1 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на расширение станции водоочистки |  |  |  |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  | 15 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена сетей и сооружений | 50,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАНАЛИЗАЦИЯ с. Останкино | замена сетей и сооружений | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод п. Чистое Борское | Реконструкция водозаборных сооружений п. Чистое-Борское |  | 1 090,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена сетей и сооружений | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализация п. Чистое Борское | Замена воздуходувок К-23ВФ11/13СМ2у3 2 шт |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена сетей и сооружений | 350,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод с. Ямново | Реконструкция водозаборных сооружений с. Ямново | 1 090,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена сетей и сооружений | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализация с. Ямново | Обследование и разработка технических решений для строительства локальных очистных сооружений в с. Ямново |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена сетей и сооружений | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод п. Большеор-ловское | замена сетей и сооружений | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализация п. Большеорловское | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена сетей и сооружений | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод с. Селище | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | замена сетей и сооружений | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализация с. Селище | Обследование и разработка технических решений для строительства локальных очистных сооружений в с. Селище |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена сетей и сооружений | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод д.Плотинка | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена сетей и сооружений | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализация д.Плотинка | Обследование и разработка технических решений для реконструкции очистных сооружений в д.Плотинка |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена сетей и сооружений | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод с.Ивановское | замена сетей и сооружений | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод д.Тугарино | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | замена сетей и сооружений | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод п.ППК | Бурение новых скважин 6 шт |  | 400,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена сетей и сооружений | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализация п.ППК | Замена компрессоров 4 шт |  |  | 500,0 | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ершовой загрузки на очистных сооружениях | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена сетей и сооружений | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализация с.Редькино | Обследование и разработка технических решений для реконструкции очистных сооружений в с. Редькино |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена сетей и сооружений | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод с.Городищи | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,0 |  |  |  |  |
|  | Строительство станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,0 |  |  |  |
|  | замена сетей и сооружений | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализация с.Городищи | Обследование и разработка технических решений для строительства локальных очистных сооружений в с. Городищи |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена сетей и сооружений | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализация д.Красная Слобода | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений в п. Красная Слобода | 2 880,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция канализационных очистных сооружений |  |  |  | 15 000,0 | 16 000,0 | 27 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена сетей и сооружений | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод п.Керженец | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоочистки в п. Керженец | 560,0 | 560,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена сетей и сооружений | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализация п.Керженец | Обследование и разработка технических решений для реконструкции очистных сооружений в п. Керженец |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена сетей и сооружений | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализация д.Оманово | Обследование и разработка технических решений для реконструкции очистных сооружений в д. Оманово |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена сетей и сооружений | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод п.Пионерский | Обследование и разработка технических решений для строительства станции водоочистки в п. Пионерский |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена сетей и сооружений | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализация п.Пионерский | Обследование и разработка технических решений для строительства локальных очистных сооружений в п. Пионерский |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена сетей и сооружений | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализация п.Железнодорожный | Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Железнодорожный (замена оборудования, трубопроводов, реконструкция сооружения по сбросу очищенных сточных вод от биопруда до иловых карт) | 700,0 | 700,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена сетей и сооружений | 300,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализация п.Ситники | замена сетей и сооружений | 300,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализация п.Неклюдово мкрБоталово | замена сетей и сооружений | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 26 925,0 | 26 608,1 | 26 466,9 | 39 400,0 | 39 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 42 500,0 | 39 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 42 500,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |
|  | Всего: | 80 000,0 |  |  | 682 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Зам.главы администрации по ЖКХ городского округа г.Бор                                                 Ворошилов А.Г.

___________________