Администрация городского округа город Бор            Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.12.2017                                                                                                         № 7257

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Бор Нижегородской области на 2018-2027 годы

В соответствии с ч. 9 ст. 8 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом городского округа г. Бор, утвержденным решением Совета депутатов городского округа г. Бор от 25.12.2012 №113 (в редакции решений от 26.03.2013 N 21, от 13.12.2013 N 95, от 26.08.2014 N 66, постановлениями Правительства Нижегородской области от 30.06.2016 N 411, от 29.03.2017 N 177, от 28.04.2017 N 280, от 20.07.2017 N 539), администрация городского округа г. Бор постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Бор Нижегородской области на 2018-2027 годы (далее – Программа).

2. Департаменту финансов администрации городского округа г. Бор (Г.Д. Симакова) при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год предусматривать  средства на реализацию Программы.

3. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Ю.Г. Зырянов) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «БОР-сегодня» и размещение на официальном сайте www.borcity.ru

Глава администрации                                                                              А.В.Киселев

А.А.Королев

(83159)37190

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа г.Бор

Нижегородской области

От 06.12.2017 № 7257

программа комплексного развития

социальной инфраструктуры

городского ОКРУГА г.Бор

нИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2018 -2027 годы

Г.Бор

Раздел I. Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа г. Бор

на 2018 – 2027 годы (далее - Программа)

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа г. Бор на 2018 – 2027 годы (далее - программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов"; Генеральный план городского округа г.Бор, утвержденный решением Совета депутатов городского округа г.Бор от ______ № ____ |
| Заказчик программы, его местонахождение | Администрация городского округа г.Бор, 606440, Российская Федерация, Нижегородская область, город Бор, улица Ленина, дом 97 |
| Основной разработчик программы, его местонахождение | Администрация городского округа г.Бор, 606440, Российская Федерация, Нижегородская область, город Бор, улица Ленина, дом 97 |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация городского округа г.Бор |
| Соисполнители программы | Управление народного образования, отдел культуры, отдел спорта и молодежной политики |
| Цели и задачи программы | 1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию городского округа, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления. 2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения. 3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта, в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма. 4. Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности. 5. Создание условий для безопасного проживания населения на территории городского округа. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - В сфере образования: 1) повышение доступности и качества образовательных услуг городского округа за счёт ввода в эксплуатацию новых объектов; 2) удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования; 3) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов. - В сфере физической культуры и спорта: - обеспечение доступности и привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения; - увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей; 3) повышение уровня обеспеченности спортивными объектами и сооружениями. - В сфере культуры: - расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей городского округа; - сохранение и развитие творческого потенциала специалистов учреждений культуры; - увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий; - увеличение количества библиотек и расширение спектра информационных услуг. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | 1. Строительство общеобразовательных учреждений на 2850 мест. 2. Строительство дошкольных учреждений на 410 мест. 3. Строительство учреждений дополнительного образования на 500 мест. 4. Строительство учреждений клубного типа – 1 объект. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации программы 2018-2027 годы. Программа реализуется в 2 этапа: - 2018-2020 годы - 2021-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Прогнозный общий объем финансирования программы на период 2018-2027 годов составляет 730,3 млн. руб., в том числе по годам: 2018 год – - тыс. руб.; 2019 год – 20,5 млн. руб.; 2020 год – 136,1 млн. руб.; 2021 - 2027 годы – 573,7 млн. руб. Финансирование входящих в программу мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа г.Бор, а также прочих источников. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение уровня жизни и качества населения, создание благоприятных условий жизнедеятельности. |

# Раздел II. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

## 1. Описание социально-экономического состояния, сведения о градостроительной деятельности на территории

Территория

Городской округ г.Бор расположен в центральной части Нижегородской области и относится к нижегородскому Заволжью. Территория округа является одной из самых больших в области (2-я по величине после г.о. Семеновский) и составляет 358,4 тыс. га.

Южная граница простирается вдоль левого берега реки Волги. На юге округ граничит с Кстовским районом, на севере - с Воскресенским районом и городским округом  Семеновский,  на востоке - с Лысковским, на северо-западе - с Городецким районом, и на юго-западе – с г. Нижним Новгородом. Численность населения округа на 01.01.2017 года составляет 122 тысячи чеовек. Округ включает в себя 1 городской населенный пункт (г. Бор) и 300 сельских. По количеству населенных пунктов и численности населения округ занимает лидирующее место среди муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.

Местное самоуправление

Административный центр округа - город Бор (численность населения - 78 тысяч человек) находится в 19 км (по автомобильной дороге) и в 800 метрах (водным путем) от областного центра.

Общая численность сельского населения округа – 44 тысячи человек. Наиболее крупные сельские населенные пункты: с. Линда – 5,5 тысяч человек, п. Память Парижской Коммуны - 3,8 тысяч человек, п. Железнодорожный – 2,3 тысячи человек, п. Кантаурово – 2,3 тысячи человек, д. Каликино – 1,8 тысяч человек, с. Ямново – 1,5 тысяч человек, с. Останкино – 1,5 тысячи человек,  п. Ситники – 1,4 тысячи человек, с. Редькино – 1,4 тысячи человек, д. Красная Слобода – 0,9 тысяч человек.

Экономика округа

Денежный оборот организаций округа – около 60 млрд. рублей (2016 год).

Инвестиции. Объем капитальных вложений  составляет 3-5 млрд. рублей в год. За 10 лет (с 2006 года) в экономику вложено более 40 млрд. рублей. Доля вновь созданных за это время производств в общем обороте округа превысила 40 %.

Промышленность. Объем отгрузки продукции составляет - 30 млрд. руб. в год.

Крупнейшими обрабатывающими производствами являются: ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод», ООО «Посуда» (Турция), ООО «Берикап» (Германия), ОАО «Борский трубный завод», Филиал ООО «Тубор», ЗАО «Юроп Фудс ГБ» (Испания). Основные виды продукции – стекло строительное и автомобильное, электросварные трубы, пищевые концентраты, стеклопосуда, аккумуляторные батареи, пластиковые пробки (колпачки), металлокрепёж, ПВБ-пленка, силикатный кирпич, чугунное и стальное литьё, продукция судостроения, войлок и пр.

Строительство. Объем СМР составляет - 1,5 млрд. руб. в год.

Крупнейшие предприятия: ОАО «Борское ДРСП», ООО «Борская ДПМК», ООО ИСК «Бор-Сити», ОАО ФСК «Поволжье». Предприятия округа выполняют широкий спектр работ (включая проектирование), производят всю необходимую в промышленном и гражданском строительстве продукцию – бетоны и железобетонные конструкции, кирпичи и газобетонные блоки, асфальт, стеклоконструкции и пр.

Сельское хозяйство .Производство продукции составляет  2 млрд. руб. в год.

Крупнейшие предприятия: ОАО «Линдовская птицефабрика – племенной завод», ООО «Племсовхоз «Линдовский», ООО «Агрофирма «Золотой колос», ООО «Землеугодие», ООО «Элитхоз». Продукция сельского хозяйства – мясо всех видов, яйцо куриное, молоко, картофель, овощи, зерновые культуры.

Торговля. Оптовый и розничный товарооборот составляет 17 млрд. руб. в год. Обеспечение жителей продуктами питания и товарами промышленной группы осуществляют 1 городской рынок, 18 торговых центров, 487 магазинов, 164 объекта мелкорозничной сети.

Малый бизнес. Деятельность ведут более 1300 малых предприятий и около 3000 индивидуальных предпринимателей. Основные виды деятельности – розничная торговля, бытовое обслуживание, грузоперевозки, строительство и ремонт.

Банковский сектор. Представлен 1 филиалом банка, 1 отделением банка, 13 дополнительными офисами банков и 33 операционными кассами.

Транспортная инфраструктура. В среднем за год автотранспортом округа, занятом в системе регулярных перевозок (около 120 автобусов), перевозится около 15 млн. пассажиров, железнодорожным транспортом (пригородными поездами ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» по маршруту «Моховые Горы – Нижний Новгород» и обратно) – около 1 млн. пассажиров, водным транспортом (паромная переправа) – около 0,3 млн. пассажиров. В 2012 году введена в эксплуатацию канатная дорога сообщением «Н.Новгород – Бор» (около 2 млн. пассажиров в год). Из-за своей протяженности объект внесен в Книгу рекордов России.

- Текущие результаты социально экономического развития

- По совокупности экономических, финансовых и социальных показателей округ стабильно находится в числе наиболее экономически развитых и привлекательных для проживания муниципальных образований Нижегородской области.

- Перспективы

Существующие прогнозы социально-экономического развития округа предусматривают стабильный сверхинфляционный рост объемов отгрузки продукции, капитальных вложений, фонда оплаты труда и прочих основных бюджетообразующих показателей. Благоприятные прогнозы основаны на планомерном развитии производительных сил (создание новых производств и модернизация существующих) и успешной реализации программ развития социальной и инженерной инфраструктуры. Округ предоставляет широкие возможности для развития инфраструктуры отдыха и туризма: благоприятная экологическая обстановка, богатство природных ресурсов, транспортная доступность.

В 2017 г. построен новый автодорожный мост через р. Волга с современными транспортными развязками (1-й этап борской транспортной системы), завершается проектирование 2-го этапа (автодорога – дублер трассы Неклюдово - Золотово), что существенно повышает привлекательность городского округа г.Бор для развития реального сектора экономики и жилищного строительства. Существующие социально-демографические тенденции и динамичное развитие территории увеличивают потребность в услугах социальной сферы, в том числе путем строительства новых объектов и реконструкции действующих.

## 2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры городского округа, сложившийся уровень обеспеченности населения городского округа услугами объектов социальной инфраструктуры

Обеспеченность городского округа г.Бор основными учреждениями социальной сферы и анализ текущей потребности в учреждениях социальной сферы приведен в таблице.

| Виды и объекты обслуживания | Единица измерения | Норматив | Текущее значение | Потреб-ность | Обеспе-ченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |  |
| Дошкольные учреждения | мест |  |  |  |  |
| Общеобразовательные учреждения | мест |  | 13846 |  |  |
| Учреждения дополнительного образования | мест |  |  |  |  |
| Спорт |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | ед | 3,5 тыс кв.м. на 10000 чел.населения | 60 (13346 м2) | 2 ед. (ср.знач 400 м2) | 38,13 |
| Плоскостные сооружения | ед | 19,5 тыс кв.м. на 10000 чел.населения | 87 (73360 м2) | 3 ед. (ср.знач 540 м2) | 37,62 |
| Бассейн крытый | ед | 750 кв.м. на 10000 чел.населения | 7 (1185 м2) | 1 ед. (ср.знач 200 м2) | 15,8 |
| Культура и искусство |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа | ед. | 22 | 22 | 22 | 100 |
| Библиотеки | ед. | 22 | 29 | 29 | 100 |

2.1. Образование

Образовательная система городского округа представлена следующими учреждениями:

- 47 дошкольных  образовательных учреждений,

- 29 школ  и

- 10 учреждений дополнительного образования.

Проблема доступности услуг дошкольного образования в 2014 году решалась за счёт строительства и ввода в эксплуатацию детского сада «Дельфинчик» на 175 мест в микрорайоне «Прибрежный», открытия после  реконструкции  МАДОУ детского сада № 11 «Пересвет» на 75 мест на ул.Ленина, 74.

В 2015  году закончено строительство детского сада «Мечта» на 240 мест в п.Октябрьский, с 01.06.2016 МАДОУ детский сад «Мечта» введен в эксплуатацию, принял воспитанников. С 01.09.2016 года на основании постановления администрации городского округа город Бор от 04.05.2016 № 2049 реорганизован МБДОУ детский сад Санаторный путем присоединения к МБДОУ детскому саду салу № 17 «Золушка».

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих программы дошкольного образования, составляет  100%.

Охват детей общим образованием -  99,70%. Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа составляет 12 330 человека, по федеральным государственным образовательным стандартам обучается 64% учащихся.

Дошкольное образование

Система образования городского округа город Бор представлена 47 дошкольными учреждениями с общим количеством мест – 6369 и общей численностью 7034 детей. 813 детей с ограниченными возможностями здоровья  посещают детские сады городского округа г. Бор. 34 группы компенсирующей направленности, из них одна тифлогруппа и 3 группы для детей с задержкой психологического развития.

Общее образование

Система образования городского округа город Бор представлена 29 общеобразовательными учреждениями с общим количеством мест – 13846. Из них, 1 лицей, 16 средних, 11 основных, 1 начальная школа. Общая численность обучающихся в городском округе город Бор составляет 12330 человек. Ежегодно численность обучающихся увеличивается на 4,5%. В городских школах обучается 9779 школьников, что превышает общее количество мест в городских школах и приводит к организации учебного процесса во вторую смену. Общая численность обучающихся во вторую смену - 841 человек в 7 общеобразовательных учреждениях. Наличие второй смены сокращает возможности организации дополнительного образования. Средняя наполняемость классов в городских школах составляет 27 человек, что превышает санитарные нормы. Подвоз обучающихся в сельские школы составляет около 1000 человек автобусным парком 13 единиц, что требует планового обновления транспортных средств. В рамках государственной программы «Доступная среда» созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями в 8 общеобразовательных учреждениях. За последние 10 лет были отремонтированы здания школ в с.Кантуарово и с.Редькино. В рамках программы по ремонту спортивных залов на территории округа отремонтированы 6 спортивных залов. В 2017 году было введено в эксплуатацию новое здание МАОУ СШ №1 по адресу г.Бор, ул. Красногорка, д.20. В новой школе функционирует бассейн, современные плоскостные сооружения. Вместе с тем, осталась необходимость капитального ремонта зданий школ с износом более 50%,  ремонт спортивных залов и плоскостных сооружений.

Дополнительное образование

Дополнительное образование представлено 10 учреждениями. Общий охват дополнительным образованием составляет более 7468 человек (кроме учреждений культуры и спорта). В 2017 году на территории округа открыто новое учреждение МБУ ДО Центр психолого-педагогическо-медицинской и социальной помощи в целях оказания психолого-педагогической помощи населению округа. Для повышения охвата объедениями технической направленности планируется создание технопарка в п.Неклюдово. 
В рамках государственной программы «Доступная среда» созданы условия для организации дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями в МБУ ДО ЦВР «Алиса». В летнее время функционирует МАОУ ДОД ДООЦ «Орленок» с общим охватом 272 человека в одну смену. Вместе с тем, материально-техническая база оздоровительно-образовательная центра «Орленок» требует вложений.

2.2. Спортивные объекты

Представлены:

- _1_ детско-юношеская спортивная школа;

- _3_ стадиона с трибунами;

- _87_ плоскостных спортивных сооружений + 3 планируемых

- _60_ спортивных залов + 2 планируемых

- _7_ бассейнов

По состоянию на 1 января 2017 года в округе работают 187 спортивных сооружений. Единовременная пропускная способность их составляет 4992 человек. Обеспеченность спортивными залами составляет 30% от федерального норматива, плоскостными сооружениями – 33%, бассейнами – 8% от федерального норматива. Число занимающихся физической культурой и спортом в городском округе составляет 41 640 человек или 34,1 %.

2.3. Учреждения культуры и искусства

В 2016 году деятельность учреждений культуры городского округа г. Бор  осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры в городском округе г. Бор». Цель данной программы - организация единого культурного пространства для обеспечения конституционного права граждан  на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию  услугами учреждений культуры и искусства всех жителей городского округа г.Бор. Программный подход позволил определить  стратегические цели культурного развития округа, выделить приоритетные направления, определить перечень программных мероприятий и организовать работу отрасли более эффективно и качественно. Реализация данной программы позволила сохранить сеть имеющихся учреждений культуры, увеличить количество библиографических записей в свободном каталоге библиотек городского округа, увеличить численность обучающихся в школах дополнительного образования детей, увеличить численность лауреатов и дипломантов международных, российских, региональных и областных конкурсов. Общий объем расходов по данной муниципальной программе составил  175 654,6 млн. рублей, из них: библиотечно-информационное обслуживание – 31,8 млн. рублей, дополнительное образование – 52,5 млн. рублей, организация досуга – 59,5 млн. рублей, сохранение объектов культурного наследия – 2,4 млн. рублей.

Сеть учреждений культуры городского округа включает в себя:

- 4 школы дополнительного образования детей (музыкальная школа, 2 школы искусств, художественная школа),

- 29 библиотек и центр комплектования библиотек,

- 23 учреждения культурно-досугового типа (Центр культуры «Октябрь», культурный центр «Теплоход», 4 городских Дома культуры, 3 сельских ДК, 1 сельский клуб, 1 Цетр досуга, 4 социально-культурных комплексов (в составе СКК: 1 Дом культуры и спорта, 8 сельских ДК, 2 сельских клуба, 1 Дом досуга),

-  1 краеведческий музей.

Учреждениями культуры клубного типа  в 2016 году было проведено 3 387 культурно-массовых мероприятий, на которых присутствовало 230 226 человека (в 2015 году 3 378 мероприятия, на которых  присутствовало 220 953 человек).

Количество различных клубных формирований в клубных  учреждениях округа составило 366, число участников в них - 5 613 человек (в 2015 году - 352 клубных формирования, число участников - 5 250 человек).

На территории округа работают 169 самодеятельных коллектива художественного творчества, в которых занимается 1 885 человека (в 2015 году работало 174 коллективов, в которых занималось 1 973 человек). 9 коллективов имеют звание «Народный», 6 – «Образцовый». Все коллективы ведут активную концертную деятельность, выступая не только на территории округа и Нижегородской области, но и участвуют  в международных, всероссийских и региональных концертах и конкурсах, занимая призовые места. В 2016 году наши коллективы приняли участие в 79 международных и всероссийских фестивалях, конкурсах и турнирах. Общая численность участников составила 813 человек, из них 614 человек стали победителями.

МАУК «Борский краеведческий музей» в течение года посетило 10 880  человек, в том числе 5,3 тыс. детей. Проведено 181 экскурсии с общим количеством экскурсантов  3411  человек.

Число читателей по всем муниципальным библиотекам городского округа г. Бор составляет 37995, в том числе детей - 13765, книговыдача - 725607 экз., в том числе детям - 283914, книжный фонд  -  460 863 экз. В течение 2016 года в библиотеках городского округа г. Бор  для своих читателей библиотекари оформили 1 139 книжно-иллюстративные выставки, провели  2 414 мероприятий, участниками которых стали 56 153 человек.

В школах дополнительного образования детей городского округа г.Бор, в 2016 году обучалось 1306 человек.

В 2016 году за счет средств местного бюджета городского округа были проведены капитальный и текущий ремонты и выполнены противопожарные мероприятия в 13 учреждениях культуры на 4,5 млн. рублей, за счет средств от оказания платных услуг – на 0,7 млн. рублей.

В течение года приобретено звуко - и светотехнического оборудования, оргтехники, компьютерной техники, музыкальных инструментов, мебели, костюмов, автомобиль и др. для школ дополнительного образования детей, культурно - досуговых учреждений на общую сумму 1, 8 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 0,3 млн. рублей, местного бюджета – 0,9 млн. рублей, внебюджетных средств – 0,4 млн. рублей.

В рамках исполнения Указов Президента РФ по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы проведен анализ работы учреждений культуры, на основании которого составлен «План мероприятий по повышению заработной платы работников учреждений культуры». Средняя заработная плата работников культуры в 2017 году изменилась следующим образом:

- основные работники учреждений культуры – с 18 935 рублей в 2015 году до 19 593 рублей в 2016 году, темп роста составил 3,5 %,

- педагогические работники учреждений дополнительного образования - с 27 245 рублей по состоянию в 2015 году  до 27 723 рублей  в 2016 году, темп роста составил  около 1 %.

Общая сумма расходов бюджета городского округа на культуру в 2016 году составил 172,6 млн. рублей, или 76,3 % к 2015 году.

## 3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры с учетом объема планируемого жилищного строительства

Жилищный фонд городского округа г.Бор составляет 3563,5 тыс. м2, из них многоквартирная застройка –  45,6 % (1624,6 тыс. м2), индивидуальная жилая застройка -  54,4  % (1938,9  тыс. м2).

Одной из основных проблем жилищного фонда на сегодняшний день является наличие ветхого и аварийного жилья, общая площадь которого составляет 10,7 тыс. м2. Численность жителей, проживающих в аварийном фонде, согласно исходным данным составляет 624 чел.

## Средняя жилищная обеспеченность по городскому округу составляет 29,2 м2 на человека. Как показывают статистические данные, жилищная обеспеченность в городском округе ежегодно увеличивается, что свидетельствует об увеличении вводимого в эксплуатацию жилья, о росте благосостояния и повышении качества жизни населения.

Динамика ввода жилья, численности населения и обеспеченности жильем

в период 2018-2027 гг.

| Год | 2016 факт | 2017 оценка | 2018 | 2019 | 2020 | Прогноз 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод жилья, тыс. м2 | 59,4 | 61,0 | 65,0 | 68,0 | 70,0 | 84,0 |
| Жилищный фонд, тыс. м2 | 3559,2 | 3620,2 | 3685,2 | 3753,2 | 3823,2 | 3907,2 |
| Количество жителей, тыс. чел. | 121,9 | 121,7 | 121,5 | 121,3 | 121,3 | 121,8 |
| Обеспеченность жильем, м2 / чел. | 29,2 | 29,7 | 30,3 | 30,9 | 31,5 | 32,1 |

Обеспеченность городского округа г.Бор основными учреждениями социальной сферы и прогноз потребности в учреждениях социальной сферы приведен в таблице.

| Виды и объекты обслуживания | Единица измерения | Норматив | Исходные данные | Потреб-ность к 2027 г. | Обеспечен-ность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |  |
| Дошкольные учреждения | мест |  | 6369 | 7416 | 85,89 |
| Общеобразовательные учреждения | мест |  | 13846 | 15000 | 92,3 |
| Учреждения дополнительного образования | мест |  | 4444 | 7500 | 59,26 |
| Спорт |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | объект | 3,5 тыс. кв.м. на 10000 чел. населения | 60 (13346 м2) | 5 (ср. знач 600 м2 ) | 46,7 |
| Плоскостные сооружения | объект | 19,5 тыс. кв.м. на 10000 чел. населения | 87 (73360 м2) | 6 (ср. знач 540 м2) | 39,2 |
| Бассейн крытый | объект | 750 кв.м. на 10000 чел. населения | 7 (1185 м2) | 1 (ср. знач 200 м2) | 18,4 |
| Культура и искусство |  |  |  |  |  |
| Учреждение культуры клубного типа | объект | 22 | 22 | 24 | 100 |
| Библиотеки | объект | 29 | 29 | 29 | 100 |

## 4. Оценка нормативной правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры городского округа

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа г.Бор разработана на период действия до 2027 года в целях реализации положений, предусмотренных Генеральным планом городского округа.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры, повысить уровень жизни населения, предотвратить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсов, повысить доступность и качество услуг образования городского округа, расширить возможности для культурно-духовного развития жителей, обеспечить доступность занятий физической культурой и спортом для всех групп населения.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа г.Бор на 2018-2027 годы определяет перечень планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории городского округа, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ.

# Раздел III. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа

## Основные технико-экономические показатели развития социальной инфраструктуры:

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Современное состояние | Первый этап (2020 год) | Расчётный срок (2027 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, всего га | га | 358 428 | 358 428 | 358 428 |
| 2 | Число населённых пунктов, всего | единиц | 301 | 301 | 301 |
| 2.1 | Городских | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Сельских | единиц | 300 | 300 | 300 |
| 3 | Площадь населённых пунктов |  |  |  |  |
| 3.1 | Городских | га |  |  |  |
| 3.2 | Сельских | га |  |  |  |
| 4 | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 4.1 | Образование |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Дошкольные учреждения | мест | 6369 |  | 1047 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 13846 | 1707 | 4571 |
| 4.1.3 | Учреждения дополнительного образования | мест | 4444 | 730 | 7500 |
| 5 | Культура и досуг |  |  |  |  |
| 5.1 | Учреждение культуры клубного типа | ед. | 22 | 1 | 1 |
| 5.2 | Библиотеки | ед. | 29 | - | 1 |
| 6 | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |
| 6.1 | Спортзалы | Объект | 60 (13346 м2) | 63 (15190 м2) | 65 (15990 м2) |
| 6.2 | Плоскостные спортивные сооружения | Объект | 87 (73360 м2) | 90 (74980 м2) | 93 (76600 м2) |
| 6.3 | Бассейны | Объект | 7 (1185 м2) | 8 (1385 м2) | 8 (1385 м2) |

Для достижения цели программы и выполнения поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, в том числе в документации по планировке территории, которые приведены в Таблице 1.

В случае, если региональными программами будет предусмотрено строительство (реконструкция) объектов капитального строительства в целях развития таких учреждений, данные сведения будут внесены в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры при дальнейшей ее актуализации.

# Раздел IV. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета городского округа г.Бор, а также прочих источников.

Прогнозный общий объем финансирования программы на период 2018-2027 годы составляет 730,3 млн. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению после принятия решения Совета депутатов о бюджете городского округа г.Бор на соответствующий год.

Ресурсное обеспечение мероприятий программы на плановый период 2018-2027 годы по строительству объектов социальной инфраструктуры приведено в Таблице 2.

# Раздел V. Целевые индикаторы программы

| № п/п | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Наименование и значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2027 год |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство общеобразовательных учреждений | Обеспеченность учебными местами в одну смену (количество мест/количество детей школьного возраста, %) |  |  |  |  |  |
|  |  | 92,3 | 93,2 | 94 | 94 | 97 | 100 |
| 2. | Строительство дошкольных образовательных учреждений | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования (количество мест/количество детей дошкольного возраста, %) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3. | Строительство учреждений дополнительного образования | Доступность услуг дополнительного образования (количество мест/количество детей школьного возраста, %) |  |  |  |  |  |
|  |  | 60,9 | 60,9 | 70 | 70 | 80 | 100 |
| Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство объектов физической культуры и массового спорта: | Уровень обеспеченности жителей спортивными объектами и сооружениями, % |  |  |  |  |  |
|  | Спортивные залы общего пользования (13346 м2 на 10000 населения, %) | 38,13 | 38,13 | 38,13 | 43,4 | 46,7 | 46,7 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения (норматив обеспеченности населения 73360 м2/ на 10000 населения, %) | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 38,4 | 39,2 | 39,2 |
|  | Бассейны (1185 м2 зеркала воды/ на 10000 населения) | 15,8 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство объектов культуры | Уровень обеспеченности жителей спортивными объектами и сооружениями, % |  |  |  |  |  |
|  | Учреждение культуры клубного типа (___ мест на 1000 населения, %) | 76% | 80% | 82% | 84% | 86% | 100% |
|  | Библиотеки (___ тыс. томов на 1000 населения, %) | 76% | 80% | 82% | 84% | 86% | 100% |

Оценка развития социальной инфраструктуры по целевым показателям (индикаторам) на расчетный период проведена на основании информации о развитии территории в соответствии с действующим Генеральным планом городского округа г.Бор.

При дальнейшей разработке новых инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры, эти сведения будут отражены в программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа г.Бор при дальнейшей ее актуализации.

# Раздел VI. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами будет способствовать увеличению численности населения, в том числе за счет миграционного прироста. Реализация демографической политики также будет способствовать росту продолжительности жизни и снижению уровня смертности населения.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения:

1) обеспечение существующей и проектируемой жилой застройки учреждениями общего и дошкольного образования в нормативном радиусе доступности таких учреждений и нормативным количеством мест;

2) увеличение числа населения занимающегося спортом, путем увеличения видов спорта, располагаемых на специализированных объектах;

3) расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей городского округа;

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения городского округа, уровня благоустройства территорий, создания комфортных и безопасных условий проживания, развития общественной инфраструктуры.

# Раздел VII. Предложения по совершенствованию нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Реализация программы осуществляется через систему программных мероприятий муниципальных программ городского округа г. Бор, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Нижегородской области, реализуемых на территории городского округа.

В соответствии с целями и задачами настоящей программы программные мероприятия будут отражаться администрацией городского округа г. Бор, в документах стратегического планирования - прогнозе социально-экономического развития и муниципальных программах округа.

Таблица 1.

1. Планируемые объекты образования

| № | Назначение или наименование объекта | Местоположение | Мероприятия (строительство, реконструкция) | Срок реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2027 годы |
| Объекты дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | МБОУ СШ № 6 | 606440 Нижегородская обл., г. Бор, ул. Профсоюзная, д. 8 а | строительство |  |  |  | X |
| 1.2.2 | МБОУ ОШ № 5 | 606440 Нижегородская обл. г. Бор, ул. Фигнера, д. 1 | строительство |  |  |  | X |
| 1.2.3 | МБОУ ОШ № 15 | 606470, Нижегородская обл. го г.Бор, пос. Ситники, ул. Центральная,д.39 | строительство |  |  |  | X |
| 1.2.4 | МБОУ СШ № 10 | 606443, Нижегородская обл. г. Бор-3, ул. Коммунистическая, д.12 | строительство |  |  |  | X |
| 1.2.5 | МБОУ ОШ №20 | 606460, Нижегородская область, городской округ город Бор, п.Неклюдово, ул. Новая, д.6а | капитальный ремонт |  | X |  |  |
| 1.2.6 | МАОУ СШ № 1 (12) | 606461, Нижегородская область, г.Бор, п.Неклюдово, ул.Дружба, д.1а | капитальный ремонт |  | X |  |  |
| 1.2.7 | МБОУ Октябрьская СШ | 606480, Нижегородская область, г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, д. 15 "А" | капитальный ремонт |  |  |  | X |
| 1.2.8 | МБОУ Большепикинская ОШ | 606452, Нижегородская область, городской округ город Бор, Большое Пикино, ул. Больничная д. 26 | капитальный ремонт |  |  |  | X |
| 1.2.9 | МАОУ Лицей | 606443, Нижегородская область, г. Бор, ул.Коммунистическая, д.11 | капитальный ремонт |  |  |  | X |
| 1.2.10 | МАОУ СШ № 8 | Нижегородская область, г. Бор, 2 микрораойн, д. 8 | капитальный ремонт |  |  |  | X |
| 1.2.11 | МБОУ Останкинская СШ | 606483, Нижегородская область, город областного значения Бор, с.Останкино, ул.Школьная, д.13 | капитальный ремонт |  |  |  | X |
| 1.2.12 | МБОУ Ямновская ОШ | 606487, Россия, Нижегородская область, город областного значения Бор, с.Ямново, ул.Школьная, д.18 | капитальный ремонт |  |  |  | X |
| 1.2.13 | МАОУ СШ №4 | 606440, Нижегородская область, г.Бор, ул. 8 Марта, д. 13 | капитальный ремонт |  |  | X |  |
| 1.2.14 | МБОУ Каликинская СШ | 606473, Нижегородская область, городской округ город Бор, Кантауровский сельсовет, д.Каликино, ул.Октябрьская, д.14-а | капитальный ремонт |  |  |  | X |
| 1.2.15 | МБОУ СШ № 22 | 606440,Нижегородская обл., г. Бор, ул. Суворова, д. 15 | Капитальный ремонт | X |  |  |  |
|  | Объекты дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

2. Планируемые объекты физической культуры и спорта

| № | Назначение и наименование объекта | Местоположение | Мероприятия (строительство, реконструкция) | Срок реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2027 годы |
| 2.1 | Стадион «Водник» | ГО г. Бор, ул. Щербакова, 6А | Реконструкция |  | + |  |  |
| 2.2 | Центр Спортивных Единоборств | Микрорайон Красногорка | Строительство |  | + |  |  |

3. Планируемые объекты культуры

| № | Назначение и наименование объекта | Местоположение | Мероприятия (строительство, реконструкция) | Срок реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2027 годы |
| 3.1 | Останкинский Дом культуры | Городской округ город Бор, с.Останкино | строительство | - | 2019 год | - | - |
| 3.2. | Городищенский Дом культуры | Городской округ город Бор, с. Городищи | строительство | - | - | - | 2021-2027 |
| 3.3. | Многоцелевой информационно-коммуникационный и просветительский центр «Дом книги» | Городской округ город Бор, центр города | строительство | - | - | - | 2021-2027 |

* Финансирование будет учтено при актуализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры в случае включения данного мероприятия в рамках государственных программ Нижегородской области.

Таблица 2.

Ресурсное обеспечение мероприятий программы на 2018-2027 годы, тыс. руб.

| № | Наименование мероприятия | Источники финансирования | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2027 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Всего по программе | всего, в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| План строительства и реконструкции объектов образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего по образованию | всего, в том числе в разрезе источников: |  |  | 136 138,5 тыс. руб | 462208,8 тыс.руб |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| 1.1.1 … |  | всего по мероприятию, в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| 1.2.1 … |  | всего по мероприятию, в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| План строительства и реконструкции объектов физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего по физической культуре и спорту | всего, в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| 2.1 |  | всего по мероприятию, в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| … |  | всего по мероприятию, в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |
|  |  | всего по мероприятию, в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| План строительства и реконструкции объектов культуры |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Всего по культуре | всего, в том числе в разрезе источников: |  | 20,5 млн.руб. |  | 111,5 млн.руб. |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство Останкинского Дома культуры | всего по мероприятию, в том числе в разрезе источников: |  | 20,5 млн.руб. |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 17 млн. руб. |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 3,5 млн.руб. |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство Городищенского Дома культуры | всего по мероприятию, в том числе в разрезе источников: |  |  |  | 21,5 млн.руб. |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 17 млн.руб. |
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 4,5 млн.руб. |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| 3.3 | Строительство Многоцелевого информационно-коммуникационного и просветительского центра «Дом книги» | всего по мероприятию, в том числе в разрезе источников: |  |  |  | 90 млн.руб. |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 90 млн.руб. |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |

* Финансирование будет учтено в дальнейшей актуализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры в случае планирования данного мероприятия региональными, государственными программами.

_________________________________________