Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2023                                                                                                        № 777

О внесении изменений в Краткосрочный план, утвержденный постановлением администрации городского округа г.Бор

от 27.09.2019 № 5288

В связи с согласованием министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области проекта краткосрочного плана капитального ремонта на 2020-2022 годы в отношении многоквартирных домов городского округа г.Бор от 06.10.2022 № Сл-329-708095/22 администрация городского округа Бор  постановляет:

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа г.Бор на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением администрации городского округа г.Бор от 27.09.2019 № 5288 (в редакции постановлений от 11.11.2019 №6081, от 06.05.2020 №1920, от 01.12.2020 № 5584, от  03.02.2021 № 499, от 22.11.2021 №5852, от 28.01.2022 №375, от 15.06.2022 №3085, от 27.10.2022 №5513), изложив приложения 1, 2 и 3 к краткосрочному плану в новой прилагаемой редакции.

2. Общему отделу администрации городского округа г.Бор обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru.

Глава местного самоуправления                                                     А.В. Боровский

О.М.Гурьяшова

91850

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации городского округа г.Бор от 07.02.2023 № 777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Краткосрочному плану по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа г.Бор Нижегородской области на 2020-2022 годы, утвержденному постановлением администрации городского округа г.Бор от 27.09.2019 № 5288, в редакции постановлений от 11.11.2019 № 6081, от 06.05.2020 № 1920, от 01.12.2020 № 5584, от 03.02.2021 № 499, от22.11.2021 №5852, от 15.06.2022 №3085, от 27.10.2022 № 5513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение краткосрочного планареализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Бор Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области |  |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы | Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу | размер взноса на капитальный ремонт МКД | Планируемый объем начислений в месяц |  |  |  | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт |  |  | Доля, направленная на капитальный ремонт в соответствии со ст. 32 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З (счет у регионального оператора РО) | Планируемые средства государственной и муниципальной поддержки |  |  |  | Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году** | Планируемые средства на капитальный ремонт |  |  |  |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего средств на капитальный ремонт по Нижегородской области (столбец 18+столбец 24 + столбец 25 + столбец 26) | в том числе |  |  |
|  |  |  | у регионального оператора (РО)* | на спец. счете у регионального оператора (СчРО) | на спец. счете ТСЖ/ЖК/УО |  |  |  |  | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) (счет у регионального оператора РО) | Объем начисления (столбец 5 х столбец 9) (спец.счет у регионального оператора СчРО | Объем начисления (столбец 6 х столбец 9) (спец.счета ТСЖ/ЖК/УО) | На счете у регионального оператора (РО) | На спец.счете у регионального оператора (СчРО) | На спец. счетах ТСЖ/ЖК/УО |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  | На счете у регионального оператора (РО) (столбец 11 х столбец 14 х столбец 17 х 12 мес) + столбец 22 | На спец. счете у регионального оператора (СчРО) (столбец 12 х столбец 15 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) | На специальных счетах ТСЖ/ЖК/УО (столбец 13 х столбец 16 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | % | % | % | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14,0 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Всего по городскому округу город Бор на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 866 969 | 314 573 239 | 311 417 292 |  | 3 155 947 |
| По МО на 2020 год |  | 1 563 828,89 | 1 361 942,37 | 9 586,19 | 192 300,33 |  |  | 6,30 | 9 852 122 | 8 580 237 | 60 393 | 1 211 492 | 84,4 | 82,0 |  | 95 |  |  |  |  | 51 041 894 | 134 515 919 | 131 689 382 |  | 2 826 537 |
| По МО на 2021 год |  | 1 560 128,99 | 1 350 663,47 | 9 586,19 | 199 879,33 |  |  | 6,55 | 10 218 846 | 8 846 846 | 62 790 | 1 309 210 | 84,4 | 82,0 |  | 95 |  |  |  |  | 4 345 032 | 88 428 364 | 88 098 954 |  | 329 410 |
| По МО на 2022 год |  | 1 564 208,09 | 1 351 244,27 | 9 586,19 | 203 377,63 |  |  | 6,83 | 10 683 541 | 9 228 998 | 65 474 | 1 389 069 | 84,4 | 82,0 |  | 95 |  |  |  |  | 4 480 043 | 91 628 956 | 91 628 956 |  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

городского округа г.Бор

от 07.02.2023 № 777

Приложение 2

к Краткосрочному плану по проведению капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа г.Бор Нижегородской области на 2020-2022 годы, утвержденному постановлением администрации городского округа г.Бор от 27.09.2019 № 5288, в редакции постановлений от 11.11.2019 №6081, от 06.05.2020 №1920, от 01.12.2020 №5584, от 03.02.2021  №499, от22.11.2021 №5852, от 28.01.2022 №375, от 15.06.2022 №3085,от 27.10.2022 №5513

Перечень  многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  городского округа город Бор Нижегородской области

| № п/п | Адрес МКД |  | Год ввода в эксплуатацию |  |  | Завершение последнего капитального ремонта |  |  | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК/УО;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. Оператора - РО |  |  | Материал стен |  |  | Количество этажей |  |  | Количество подъездов |  |  | Общая площадь МКД, всего |  |  | Площадь помещений МКД: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана |  | Источники финансирования капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  | Жилых помещений |  |  | Нежилых помещений |  |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Всего: |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |  | За счет средств местного бюджета |  | За счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) |  | Стоимость проектных работ (ПИР) | Стоимость затрат на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  | кв.м |  |  | кв.м |  |  | кв.м |  |  | кв.м |  | чел. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. | руб. | руб. | мм.гггг |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Всего по городскому округу город Бор на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 920,69 |  |  | 180 314,60 |  |  | 178 048,40 |  |  | 2 176,60 |  |  | 176 204,30 |  | 9 280,00 |  | 482 889 583,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 482 889 583,00 |  | 482 889 583,00 |  | 455 897 084,00 |  | 26 925 344,00 | 67 155,00 |  |  |
| Итого по МО на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 468,40 |  |  | 54 292,60 |  |  | 53 235,10 |  |  | 1 057,50 |  |  | 53 077,60 |  | 2 590,00 |  | 89 695 524,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 89 695 524,00 |  | 89 695 524,00 |  | 86 040 413,00 |  | 3 598 868,00 | 56 243,00 |  |  |
| 1 | г.Бор, ул.Ленина, д.163 |  | 1988 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 4 949,00 |  |  | 4 151,10 |  |  | 3 783,30 |  |  | 367,80 |  |  | 3 710,10 |  | 127,00 |  | 1 297 171,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 297 171,00 |  | 1 297 171,00 |  | 1 297 171,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| 2 | с.Останкино, ул. Школьная, д.41 |  | 1993 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 400,30 |  |  | 1 270,40 |  |  | 1 270,40 |  |  |  |  |  | 1 220,20 |  | 62,00 |  | 2 711 529,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 711 529,00 |  | 2 711 529,00 |  | 2 711 529,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| 3 | с.Чистое Поле, д.32 |  | 1984 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 476,10 |  |  | 1 355,90 |  |  | 1 355,90 |  |  |  |  |  | 1 271,10 |  | 57,00 |  | 2 684 411,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 684 411,00 |  | 2 684 411,00 |  | 2 628 168,00 |  | 0,00 | 56 243,00 |  | 12.2020 |
| 4 | г.Бор, ул.Октябрьская, д.78 |  | 1957 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 2 808,00 |  |  | 2 526,50 |  |  | 2 055,70 |  |  | 470,80 |  |  | 2 007,10 |  | 70,00 |  | 28 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 28 000,00 |  | 28 000,00 |  | 0,00 |  | 28 000,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| 5 | г Бор, ул 2-й микрорайон, д 30 |  | 1994 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 786,00 |  |  | 4 261,30 |  |  | 4 261,30 |  |  | 0,00 |  |  | 4 261,30 |  | 200,00 |  | 5 354 385,00 |  |  |  |  |  |  |  | 5 354 385,00 |  | 5 354 385,00 |  | 5 325 096,00 |  | 29 289,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| 6 | д Красная Слобода, ул Центральная, д 45 |  | 1984 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 671,00 |  |  | 1 554,30 |  |  | 1 554,30 |  |  | 0,00 |  |  | 1 554,30 |  | 67,00 |  | 3 987 938,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 987 938,00 |  | 3 987 938,00 |  | 3 972 732,00 |  | 15 206,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| 7 | г Бор, ул Тургенева, д 103 |  | 1986 |  |  | не было |  |  | ССч |  |  | П |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 4 151,80 |  |  | 3 020,80 |  |  | 3 020,80 |  |  |  |  |  | 3 020,80 |  | 150,00 |  | 546 025,00 |  |  |  |  |  |  |  | 546 025,00 |  | 546 025,00 |  | 546 025,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| 8 | г Бор, ул 2-ой микрорайон, д 48 |  | 1994 |  |  | не было |  |  | ССч |  |  | П |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 4 882,30 |  |  | 4 366,30 |  |  | 4 366,30 |  |  |  |  |  | 4 366,30 |  | 200,00 |  | 736 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 736 000,00 |  | 736 000,00 |  | 736 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| 9 | г Бор, ул Максима Горького, д 106 |  | 1972 |  |  | не было |  |  | ССч |  |  | П |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 4 038,80 |  |  | 3 512,00 |  |  | 3 512,00 |  |  |  |  |  | 3 512,00 |  | 160,00 |  | 834 512,00 |  |  |  |  |  |  |  | 834 512,00 |  | 834 512,00 |  | 834 512,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| 10 | с Спасское, ул Центральная, д 21 |  | 1978 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 983,80 |  |  | 911,80 |  |  | 845,60 |  |  | 66,20 |  |  | 911,80 |  | 43,00 |  | 2 838 971,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 838 971,00 |  | 2 838 971,00 |  | 2 763 229,00 |  | 75 742,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| 11 | с Чистое Поле, д 22 |  | 1978 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 531,80 |  |  | 1 410,10 |  |  | 1 410,10 |  |  |  |  |  | 1 410,10 |  | 67,00 |  | 924 804,00 |  |  |  |  |  |  |  | 924 804,00 |  | 924 804,00 |  | 677 886,00 |  | 246 918,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| 12 | г Бор, ул Максимова, д 20 |  | 1952 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 395,40 |  |  | 352,00 |  |  | 352,00 |  |  |  |  |  | 352,00 |  | 23,00 |  | 181 182,00 |  |  |  |  |  |  |  | 181 182,00 |  | 181 182,00 |  | 0,00 |  | 181 182,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| 13 | п Неклюдово, ул Железнодорожная, д 42 |  | 1962 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 338,00 |  |  | 308,70 |  |  | 308,70 |  |  |  |  |  | 308,70 |  | 19,00 |  | 3 369 377,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 369 377,00 |  | 3 369 377,00 |  | 3 182 782,00 |  | 186 595,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| 14 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 5 |  | 1970 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 768,20 |  |  | 711,30 |  |  | 627,60 |  |  | 83,70 |  |  | 627,60 |  | 37,00 |  | 3 695 541,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 695 541,00 |  | 3 695 541,00 |  | 3 618 734,00 |  | 76 807,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| 15 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 7 |  | 1973 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 752,20 |  |  | 693,50 |  |  | 693,50 |  |  |  |  |  | 693,50 |  | 37,00 |  | 3 969 043,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 969 043,00 |  | 3 969 043,00 |  | 3 892 060,00 |  | 76 983,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| 16 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 3 |  | 1977 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 497,00 |  |  | 1 294,40 |  |  | 1 294,40 |  |  |  |  |  | 1 294,40 |  | 60,00 |  | 5 243 961,00 |  |  |  |  |  |  |  | 5 243 961,00 |  | 5 243 961,00 |  | 4 994 908,00 |  | 249 053,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| 17 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 6 |  | 1978 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 536,50 |  |  | 1 415,40 |  |  | 1 415,40 |  |  |  |  |  | 1 415,40 |  | 67,00 |  | 4 353 525,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4 353 525,00 |  | 4 353 525,00 |  | 4 105 200,00 |  | 248 325,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| 18 | с Линда, ул Школьная, д 11 |  | 1973 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 049,80 |  |  | 968,90 |  |  | 968,90 |  |  |  |  |  | 968,90 |  | 60,00 |  | 5 041 855,00 |  |  |  |  |  |  |  | 5 041 855,00 |  | 5 041 855,00 |  | 4 776 800,00 |  | 265 055,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| 19 | с Линда, ул Школьная, д 14 |  | 1972 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 896,58 |  |  | 1 649,20 |  |  | 1 649,20 |  |  |  |  |  | 1 649,20 |  | 40,00 |  | 1 118 448,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 118 448,00 |  | 1 118 448,00 |  | 1 050 718,00 |  | 67 730,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| 20 | с Линда, ул Школьная, д 16 |  | 1973 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 765,00 |  |  | 708,30 |  |  | 708,30 |  |  |  |  |  | 708,30 |  | 40,00 |  | 2 543 995,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 543 995,00 |  | 2 543 995,00 |  | 2 447 250,00 |  | 96 745,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| 21 | с Линда, ул Школьная, д 17 |  | 1980 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 942,50 |  |  | 860,30 |  |  | 860,30 |  |  |  |  |  | 860,30 |  | 45,00 |  | 7 273 597,00 |  |  |  |  |  |  |  | 7 273 597,00 |  | 7 273 597,00 |  | 7 170 610,00 |  | 102 987,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| 22 | с Линда, ул Школьная, д 25 |  | 1980 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 4 448,20 |  |  | 3 868,00 |  |  | 3 868,00 |  |  |  |  |  | 3 868,00 |  | 225,00 |  | 4 815 065,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4 815 065,00 |  | 4 815 065,00 |  | 4 336 949,00 |  | 478 116,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| 23 | с Линда, ул Школьная, д 4 |  | 1977 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 648,87 |  |  | 1 433,80 |  |  | 1 433,80 |  |  |  |  |  | 1 433,80 |  | 67,00 |  | 3 825 027,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 825 027,00 |  | 3 825 027,00 |  | 3 528 333,00 |  | 296 694,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| 24 | с Линда, ул Школьная, д 6 |  | 1976 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 4 554,40 |  |  | 3 872,90 |  |  | 3 839,80 |  |  | 33,10 |  |  | 3 872,90 |  | 225,00 |  | 8 309 659,00 |  |  |  |  |  |  |  | 8 309 659,00 |  | 8 309 659,00 |  | 7 830 905,00 |  | 478 754,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| 25 | с Линда, ул Школьная, д 8 |  | 1977 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 539,30 |  |  | 1 418,30 |  |  | 1 418,30 |  |  |  |  |  | 1 418,30 |  | 67,00 |  | 9 186 191,00 |  |  |  |  |  |  |  | 9 186 191,00 |  | 9 186 191,00 |  | 9 041 110,00 |  | 145 081,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| 26 | с Чистое Поле, д 21 |  | 1978 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 608,05 |  |  | 1 434,20 |  |  | 1 398,30 |  |  | 35,90 |  |  | 1 398,30 |  | 65,00 |  | 834 707,00 |  |  |  |  |  |  |  | 834 707,00 |  | 834 707,00 |  | 722 383,00 |  | 112 324,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| 27 | с Чистое Поле, пос Заречный, д 1 |  | 1975 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 785,40 |  |  | 727,80 |  |  | 727,80 |  |  |  |  |  | 727,80 |  | 40,00 |  | 44 521,00 |  |  |  |  |  |  |  | 44 521,00 |  | 44 521,00 |  | 0,00 |  | 44 521,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| 28 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 6 |  | 1968 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 670,00 |  |  | 621,50 |  |  | 621,50 |  |  |  |  |  | 621,50 |  | 40,00 |  | 3 187 576,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 187 576,00 |  | 3 187 576,00 |  | 3 139 323,00 |  | 48 253,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| 29 | г Бор, ул Махалова, д 23 |  | 1970 |  |  | не было |  |  | ССч |  |  | К |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 3 984,80 |  |  | 3 068,80 |  |  | 3 068,80 |  |  |  |  |  | 3 068,80 |  | 200,00 |  | 710 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 710 000,00 |  | 710 000,00 |  | 710 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| 30 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 2 |  | 1964 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 609,30 |  |  | 544,80 |  |  | 544,80 |  |  |  |  |  | 544,80 |  | 30,00 |  | 48 508,00 |  |  |  |  |  |  |  | 48 508,00 |  | 48 508,00 |  | 0,00 |  | 48 508,00 | 0,00 |  | 12.2020 |
| Итого по МО на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 590,57 |  |  | 47 121,00 |  |  | 46 871,80 |  |  | 249,20 |  | 46 904,90 |  | 2 551,00 |  | 123 563 455,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 123 563 455,00 |  | 123 563 455,00 |  | 120 031 404,00 |  | 3 532 051,00 | 0,00 |  |  |  |
| 31 |  | г Бор, ул Максима Горького, д 108 |  | 1975 |  |  | не было |  |  | ССч |  |  | П |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 4 489,95 |  |  | 3 904,30 |  |  | 3 904,30 |  |  |  |  | 3 904,30 |  | 225,00 |  | 329 410,00 |  |  |  |  |  |  |  | 329 410,00 |  | 329 410,00 |  | 329 410,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 32 |  | с Линда, ул Школьная, д 11 |  | 1973 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 049,80 |  |  | 968,90 |  |  | 968,90 |  |  |  |  | 968,90 |  | 60,00 |  | 273 172,00 |  |  |  |  |  |  |  | 273 172,00 |  | 273 172,00 |  | 273 172,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 33 |  | с Линда, ул Школьная, д 14 |  | 1972 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 896,58 |  |  | 1 649,20 |  |  | 1 649,20 |  |  |  |  | 1 649,20 |  | 40,00 |  | 1 040 277,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 040 277,00 |  | 1 040 277,00 |  | 1 040 277,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 34 |  | с Линда, ул Школьная, д 16 |  | 1973 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 765,00 |  |  | 708,30 |  |  | 708,30 |  |  |  |  | 708,30 |  | 40,00 |  | 3 265 245,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 265 245,00 |  | 3 265 245,00 |  | 3 265 245,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 35 |  | с Чистое Поле, пос Заречный, д 1 |  | 1975 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 785,40 |  |  | 727,80 |  |  | 727,80 |  |  |  |  | 727,80 |  | 40,00 |  | 651 860,00 |  |  |  |  |  |  |  | 651 860,00 |  | 651 860,00 |  | 651 860,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 36 |  | с Чистое Поле, д 22 |  | 1978 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 531,80 |  |  | 1 410,10 |  |  | 1 410,10 |  |  |  |  | 1 410,10 |  | 67,00 |  | 3 648 784,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 648 784,00 |  | 3 648 784,00 |  | 3 648 784,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 37 |  | с Линда, ул Школьная, д 25 |  | 1980 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 4 448,20 |  |  | 3 868,00 |  |  | 3 868,00 |  |  |  |  | 3 868,00 |  | 225,00 |  | 14 990 692,00 |  |  |  |  |  |  |  | 14 990 692,00 |  | 14 990 692,00 |  | 14 990 692,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 38 |  | с Линда, ул Школьная, д 4 |  | 1977 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 648,87 |  |  | 1 433,80 |  |  | 1 433,80 |  |  |  |  | 1 433,80 |  | 67,00 |  | 4 917 376,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4 917 376,00 |  | 4 917 376,00 |  | 4 917 376,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 39 |  | с Линда, ул Школьная, д 6 |  | 1976 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 4 554,40 |  |  | 3 872,90 |  |  | 3 839,80 |  |  | 33,10 |  | 3 872,90 |  | 225,00 |  | 12 436 422,00 |  |  |  |  |  |  |  | 12 436 422,00 |  | 12 436 422,00 |  | 12 436 422,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 40 |  | с Чистое Поле, д 21 |  | 1978 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 608,05 |  |  | 1 434,20 |  |  | 1 398,30 |  |  | 35,90 |  | 1 398,30 |  | 65,00 |  | 6 113 645,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6 113 645,00 |  | 6 113 645,00 |  | 6 113 645,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 41 |  | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 2 |  | 1964 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 609,30 |  |  | 544,80 |  |  | 544,80 |  |  |  |  | 544,80 |  | 30,00 |  | 4 523 868,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4 523 868,00 |  | 4 523 868,00 |  | 4 523 868,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 42 |  | г Бор, ул Чугунова, д 8 |  | 1967 |  |  | не было |  |  | ССч |  |  | К |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 3 684,10 |  |  | 2 842,10 |  |  | 2 842,10 |  |  | 0,00 |  | 2 842,10 |  | 200 |  | 43 661 291 |  |  |  |  |  |  |  | 43 661 291 |  | 43 661 291 |  | 42 590 824 |  | 159 023 | 911 444 |  | 12.2024 |  |
| 43 |  | г Бор, ул Максимова, д 20 |  | 1952 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 395,40 |  |  | 352,00 |  |  | 352,00 |  |  |  |  | 352,00 |  | 23,00 |  | 1 335 265,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 335 265,00 |  | 1 335 265,00 |  | 1 335 265,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 44 |  | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 3 |  | 1965 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 610,54 |  |  | 530,90 |  |  | 530,90 |  |  |  |  | 530,90 |  | 30,00 |  | 946 074,00 |  |  |  |  |  |  |  | 946 074,00 |  | 946 074,00 |  | 879 236,00 |  | 66 838,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 45 |  | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 4 |  | 1967 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 682,40 |  |  | 633,50 |  |  | 633,50 |  |  |  |  | 633,50 |  | 32,00 |  | 142 125,00 |  |  |  |  |  |  |  | 142 125,00 |  | 142 125,00 |  | 0,00 |  | 142 125,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 46 |  | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 1 |  | 1975 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 1 041,90 |  |  | 957,70 |  |  | 928,10 |  |  | 29,60 |  | 928,10 |  | 57,00 |  | 4 172 610,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4 172 610,00 |  | 4 172 610,00 |  | 4 015 393,00 |  | 157 217,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 47 |  | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 2 |  | 1976 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 1 064,20 |  |  | 980,70 |  |  | 980,70 |  |  |  |  | 980,70 |  | 60,00 |  | 693 477,00 |  |  |  |  |  |  |  | 693 477,00 |  | 693 477,00 |  | 507 770,00 |  | 185 707,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 48 |  | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 4 |  | 1977 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 563,00 |  |  | 1 438,90 |  |  | 1 438,90 |  |  |  |  | 1 438,90 |  | 67,00 |  | 827 496,00 |  |  |  |  |  |  |  | 827 496,00 |  | 827 496,00 |  | 654 166,00 |  | 173 330,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 49 |  | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 5 |  | 1978 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 564,30 |  |  | 1 440,00 |  |  | 1 440,00 |  |  |  |  | 1 440,00 |  | 67,00 |  | 5 310 193,00 |  |  |  |  |  |  |  | 5 310 193,00 |  | 5 310 193,00 |  | 5 136 359,00 |  | 173 834,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 50 |  | п Шпалозавода, ул Заводская, д 11 |  | 1962 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 349,20 |  |  | 317,60 |  |  | 317,60 |  |  |  |  | 317,60 |  | 20,00 |  | 6 512 042,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6 512 042,00 |  | 6 512 042,00 |  | 6 221 204,00 |  | 290 838,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 51 |  | с Линда, ул Школьная, д 13 |  | 1973 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 1 055,40 |  |  | 974,50 |  |  | 974,50 |  |  |  |  | 974,50 |  | 60,00 |  | 11 029 702,00 |  |  |  |  |  |  |  | 11 029 702,00 |  | 11 029 702,00 |  | 10 813 035,00 |  | 216 667,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 52 |  | с Линда, ул Школьная, д 20 |  | 1977 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 398,20 |  |  | 1 274,10 |  |  | 1 274,10 |  |  |  |  | 1 274,10 |  | 67,00 |  | 9 687 012,00 |  |  |  |  |  |  |  | 9 687 012,00 |  | 9 687 012,00 |  | 9 468 075,00 |  | 218 937,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 53 |  | с Линда, ул Школьная, д 7 |  | 1972 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 1 046,90 |  |  | 963,60 |  |  | 963,60 |  |  |  |  | 963,60 |  | 67,00 |  | 4 762 763,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4 762 763,00 |  | 4 762 763,00 |  | 4 566 794,00 |  | 195 969,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 54 |  | с Линда, ул Школьная, д 9 |  | 1972 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 1 052,60 |  |  | 971,20 |  |  | 971,20 |  |  |  |  | 971,20 |  | 65,00 |  | 7 624 408,00 |  |  |  |  |  |  |  | 7 624 408,00 |  | 7 624 408,00 |  | 7 407 484,00 |  | 216 924,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 55 |  | с Спасское, ул Центральная, д 20 |  | 1976 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 962,40 |  |  | 891,00 |  |  | 740,40 |  |  | 150,60 |  | 740,40 |  | 37,00 |  | 116 288,00 |  |  |  |  |  |  |  | 116 288,00 |  | 116 288,00 |  | 0,00 |  | 116 288,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 56 |  | п Железнодорожный, ул Центральная, д 3 |  | 1950 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 499,60 |  |  | 464,40 |  |  | 464,40 |  |  |  |  | 464,40 |  | 20,00 |  | 176 657,00 |  |  |  |  |  |  |  | 176 657,00 |  | 176 657,00 |  | 0,00 |  | 176 657,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 57 |  | п Октябрьский, ул Победы, д 8 |  | 1968 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 592,60 |  |  | 543,60 |  |  | 543,60 |  |  |  |  | 543,60 |  | 30,00 |  | 151 500,00 |  |  |  |  |  |  |  | 151 500,00 |  | 151 500,00 |  | 0,00 |  | 151 500,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 58 |  | п Память Парижской Коммуны, ул Плеханова, д 57 |  | 1975 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 604,21 |  |  | 525,40 |  |  | 525,40 |  |  |  |  | 525,40 |  | 30,00 |  | 261 278,00 |  |  |  |  |  |  |  | 261 278,00 |  | 261 278,00 |  | 0,00 |  | 261 278,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 59 |  | с Кантаурово, ул Заречная, д 76, лит а |  | 1978 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 803,60 |  |  | 739,30 |  |  | 739,30 |  |  |  |  | 739,30 |  | 40,00 |  | 7 674 355,00 |  |  |  |  |  |  |  | 7 674 355,00 |  | 7 674 355,00 |  | 7 446 944,00 |  | 227 411,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 60 |  | г Бор, ул Первомайская, д 13 |  | 1996 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 5 279,88 |  |  | 4 591,20 |  |  | 4 591,20 |  |  |  |  | 4 591,20 |  | 360,00 |  | 2 419 096,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 419 096,00 |  | 2 419 096,00 |  | 2 347 232,00 |  | 71 864,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 61 |  | г Бор, ул Буденного, д 36 |  | 1995 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 2 |  |  | 9 |  |  | 4 965,90 |  |  | 4 364,90 |  |  | 4 364,90 |  |  |  |  | 4 364,90 |  | 180,00 |  | 4 838 186,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4 838 186,00 |  | 4 838 186,00 |  | 4 694 464,00 |  | 143 722,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| 62 |  | г Бор, ул 2-й микрорайон, д 40 |  | 1994 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 4 248,90 |  |  | 3 274,10 |  |  | 3 274,10 |  |  |  |  | 3 274,10 |  | 135,00 |  | 2 419 104,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 419 104,00 |  | 2 419 104,00 |  | 2 347 232,00 |  | 71 872,00 | 0,00 |  | 12.2021 |  |
| Итого по МО на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 861,73 |  |  | 78 901,00 |  |  | 77 941,50 |  |  | 869,90 |  | 76 221,80 |  | 4 139,00 |  | 269 630 604,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 269 630 604,00 |  | 269 630 604,00 |  | 249 825 267,00 | 19 794 425,00 | 10 912,00 |  |  |  |
| 63 |  | г.Бор, ул.Октябрьская, д.78 |  |  | 1957 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 2 808,00 |  |  | 2 526,50 |  |  | 2 055,70 |  |  | 470,80 |  | 2 007,10 |  | 70,00 |  | 520 792,00 |  |  |  |  |  |  |  | 520 792,00 |  | 520 792,00 |  | 509 880,00 | 0,00 | 10 912,00 |  | 12.2022 |  |
| 64 |  | с Линда, ул Школьная, д 4 |  |  | 1977 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 648,87 |  |  | 1 433,80 |  |  | 1 433,80 |  |  |  |  | 1 433,80 |  | 67,00 |  | 1 669 380,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 669 380,00 |  | 1 669 380,00 |  | 1 567 200,00 | 102 180,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 65 |  | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 3 |  |  | 1965 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 610,54 |  |  | 530,90 |  |  | 530,90 |  |  |  |  | 530,90 |  | 30,00 |  | 2 762 952,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 762 952,00 |  | 2 762 952,00 |  | 2 390 279,00 | 372 673,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 66 |  | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 4 |  |  | 1967 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 682,40 |  |  | 633,50 |  |  | 633,50 |  |  |  |  | 633,50 |  | 32,00 |  | 3 473 450,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 473 450,00 |  | 3 473 450,00 |  | 3 260 265,00 | 213 185,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 67 |  | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 1 |  |  | 1975 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 1 041,90 |  |  | 957,70 |  |  | 928,10 |  |  | 29,60 |  | 928,10 |  | 57,00 |  | 2 047 572,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 047 572,00 |  | 2 047 572,00 |  | 1 967 099,00 | 80 473,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 68 |  | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 2 |  |  | 1976 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 1 064,20 |  |  | 980,70 |  |  | 980,70 |  |  |  |  | 980,70 |  | 60,00 |  | 3 604 920,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 604 920,00 |  | 3 604 920,00 |  | 3 422 720,00 | 182 200,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 69 |  | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 4 |  |  | 1977 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 563,00 |  |  | 1 438,90 |  |  | 1 438,90 |  |  |  |  | 1 438,90 |  | 67,00 |  | 6 194 410,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6 194 410,00 |  | 6 194 410,00 |  | 6 097 165,00 | 97 245,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 70 |  | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 5 |  |  | 1978 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 564,30 |  |  | 1 440,00 |  |  | 1 440,00 |  |  |  |  | 1 440,00 |  | 67,00 |  | 2 227 586,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 227 586,00 |  | 2 227 586,00 |  | 2 130 330,00 | 97 256,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 71 |  | с Линда, ул Школьная, д 7 |  |  | 1972 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 1 046,90 |  |  | 963,60 |  |  | 963,60 |  |  |  |  | 963,60 |  | 67,00 |  | 2 691 170,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 691 170,00 |  | 2 691 170,00 |  | 2 600 570,00 | 90 600,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 72 |  | с Линда, ул Школьная, д 9 |  |  | 1972 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 1 052,60 |  |  | 971,20 |  |  | 971,20 |  |  |  |  | 971,20 |  | 65,00 |  | 2 554 244,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 554 244,00 |  | 2 554 244,00 |  | 2 470 556,00 | 83 688,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 73 |  | с Спасское, ул Центральная, д 20 |  |  | 1976 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 962,40 |  |  | 891,00 |  |  | 740,40 |  |  | 150,60 |  | 740,40 |  | 37,00 |  | 2 716 023,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 716 023,00 |  | 2 716 023,00 |  | 2 622 170,00 | 93 853,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 74 |  | г Бор, ул Махалова, д 9 |  |  | 1953 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 422,10 |  |  | 370,10 |  |  | 370,10 |  |  |  |  | 370,10 |  | 20,00 |  | 2 483 982,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 483 982,00 |  | 2 483 982,00 |  | 2 421 890,00 | 62 092,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 75 |  | п Железнодорожный, ул Центральная, д 3 |  |  | 1950 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 499,60 |  |  | 464,40 |  |  | 464,40 |  |  |  |  | 464,40 |  | 20,00 |  | 3 740 401,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 740 401,00 |  | 3 740 401,00 |  | 3 626 281,00 | 114 120,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 76 |  | п Октябрьский, ул Победы, д 8 |  |  | 1968 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 592,60 |  |  | 543,60 |  |  | 543,60 |  |  |  |  | 543,60 |  | 30,00 |  | 4 955 528,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4 955 528,00 |  | 4 955 528,00 |  | 4 793 264,00 | 162 264,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 77 |  | п Память Парижской Коммуны, ул Плеханова, д 57 |  |  | 1975 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 604,21 |  |  | 525,40 |  |  | 525,40 |  |  |  |  | 525,40 |  | 30,00 |  | 3 396 111,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 396 111,00 |  | 3 396 111,00 |  | 3 233 847,00 | 162 264,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 78 |  | д Овечкино, д 2 |  |  | 1976 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 771,30 |  |  | 712,30 |  |  | 712,30 |  |  |  |  | 556,00 |  | 40,00 |  | 2 681 594,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 681 594,00 |  | 2 681 594,00 |  | 2 482 594,00 | 199 000,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 79 |  | г Бор, ул Крупской, д 3 |  |  | 1984 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 3 108,68 |  |  | 2 703,20 |  |  | 2 703,20 |  |  |  |  | 2 703,20 |  | 150,00 |  | 5 787 664,00 |  |  |  |  |  |  |  | 5 787 664,00 |  | 5 787 664,00 |  | 5 725 080,00 | 62 584,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 80 |  | п Неклюдово, ул Трудовая, д 18 |  |  | 1992 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 4 795,90 |  |  | 4 201,50 |  |  | 4 201,50 |  |  |  |  | 3 510,30 |  | 200,00 |  | 10 724 896,00 |  |  |  |  |  |  |  | 10 724 896,00 |  | 10 724 896,00 |  | 10 513 876,00 | 211 020,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 81 |  | п Неклюдово, кв-л Дружба, д 18 |  |  | 1971 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 3 565,12 |  |  | 3 100,10 |  |  | 3 010,50 |  |  |  |  | 2 949,80 |  | 170,00 |  | 7 772 430,00 |  |  |  |  |  |  |  | 7 772 430,00 |  | 7 772 430,00 |  | 7 585 527,00 | 186 903,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 82 |  | с Спасское, ул Центральная, д 22 |  |  | 1982 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 931,40 |  |  | 845,30 |  |  | 845,30 |  |  |  |  | 684,80 |  | 45,00 |  | 2 349 745,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 349 745,00 |  | 2 349 745,00 |  | 2 134 053,00 | 215 692,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 83 |  | Линда , ул. Школьная д.21 |  |  | 1981 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 399,10 |  |  | 1 147,90 |  |  | 1 147,90 |  |  |  |  | 1 105,10 |  | 53,00 |  | 1 328 034,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 328 034,00 |  | 1 328 034,00 |  | 1 241 649,00 | 86 385,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 84 |  | с. Спасское, ул. Центральная д.130 |  |  | 1988 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 420,10 |  |  | 1 289,00 |  |  | 1 289,00 |  |  |  |  | 976,20 |  | 68,00 |  | 1 481 876,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 481 876,00 |  | 1 481 876,00 |  | 1 394 285,00 | 87 591,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 85 |  | Чистое поле, д.33 |  |  | 1993 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 450,90 |  |  | 1 289,50 |  |  | 1 289,50 |  |  |  |  | 1 041,60 |  | 60,00 |  | 1 796 659,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 796 659,00 |  | 1 796 659,00 |  | 1 761 044,00 | 35 615,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 86 |  | п Октябрьский, ул Победы, д 19 |  |  | 1987 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 3 282,60 |  |  | 2 951,90 |  |  | 2 951,90 |  |  |  |  | 2 853,70 |  | 98,00 |  | 4 621 802,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4 621 802,00 |  | 4 621 802,00 |  | 4 537 396,00 | 84 406,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 87 |  | г Бор, пер 6 Подлужный, д 6, лит а |  |  | 1967 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | КД |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 247,60 |  |  | 212,20 |  |  | 212,20 |  |  |  |  | 212,20 |  | 19,00 |  | 2 073 687,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 073 687,00 |  | 2 073 687,00 |  | 1 832 083,00 | 241 604,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 88 |  | г Бор, пер Володарского, д 1 |  |  | 1980 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 404,00 |  |  | 365,60 |  |  | 365,60 |  |  |  |  | 365,60 |  | 20,00 |  | 2 967 712,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 967 712,00 |  | 2 967 712,00 |  | 2 683 536,00 | 284 176,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 89 |  | г Бор, ул Ванеева, д 153 |  |  | 1917 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | КД |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 221,70 |  |  | 193,70 |  |  | 193,70 |  |  |  |  | 193,70 |  | 17,00 |  | 3 705 403,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 705 403,00 |  | 3 705 403,00 |  | 3 386 099,00 | 319 304,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 90 |  | г Бор, ул Державина, д 4 |  |  | 1960 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 663,50 |  |  | 614,90 |  |  | 614,90 |  |  |  |  | 614,90 |  | 40,00 |  | 1 659 581,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 659 581,00 |  | 1 659 581,00 |  | 1 437 697,00 | 221 884,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 91 |  | г Бор, ул Кольцова, д 43, лит а |  |  | 1965 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 339,50 |  |  | 310,40 |  |  | 310,40 |  |  |  |  | 310,40 |  | 20,00 |  | 3 111 775,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 111 775,00 |  | 3 111 775,00 |  | 2 820 739,00 | 291 036,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 92 |  | г Бор, ул Короткова, д 31 |  |  | 1924 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | КД |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 383,10 |  |  | 328,90 |  |  | 328,90 |  |  |  |  | 328,90 |  | 20,00 |  | 4 568 520,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4 568 520,00 |  | 4 568 520,00 |  | 4 208 115,00 | 360 405,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 93 |  | г Бор, ул Луначарского, д 187 |  |  | 1955 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | Д |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 385,80 |  |  | 355,10 |  |  | 355,10 |  |  |  |  | 355,10 |  | 20,00 |  | 457 191,00 |  |  |  |  |  |  |  | 457 191,00 |  | 457 191,00 |  | 387 801,00 | 69 390,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 94 |  | г Бор, ул Махалова, д 6 |  |  | 1959 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 408,90 |  |  | 1 302,50 |  |  | 1 302,50 |  |  |  |  | 1 302,50 |  | 67,00 |  | 9 307 472,00 |  |  |  |  |  |  |  | 9 307 472,00 |  | 9 307 472,00 |  | 8 721 402,00 | 586 070,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 95 |  | г Бор, ул Нахимова, д 38 |  |  | 1959 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | Д |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 253,40 |  |  | 228,30 |  |  | 228,30 |  |  |  |  | 228,30 |  | 21,00 |  | 2 041 573,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 041 573,00 |  | 2 041 573,00 |  | 1 801 499,00 | 240 074,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 96 |  | г Бор, ул Нахимова, д 40 |  |  | 1965 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 424,30 |  |  | 379,20 |  |  | 379,20 |  |  |  |  | 379,20 |  | 20,00 |  | 2 329 042,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 329 042,00 |  | 2 329 042,00 |  | 2 075 279,00 | 253 763,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 97 |  | г Бор, ул Нахимова, д 43 |  |  | 1965 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | Д |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 360,80 |  |  | 336,40 |  |  | 336,40 |  |  |  |  | 336,40 |  | 20,00 |  | 2 914 465,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 914 465,00 |  | 2 914 465,00 |  | 2 632 824,00 | 281 641,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 98 |  | г Бор, ул Нахимова, д 43, лит а |  |  | 1973 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 528,60 |  |  | 473,40 |  |  | 473,40 |  |  |  |  | 473,40 |  | 30,00 |  | 3 813 126,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 813 126,00 |  | 3 813 126,00 |  | 3 488 692,00 | 324 434,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 99 |  | г Бор, ул Островского, д 6, лит а |  |  | 1958 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 482,31 |  |  | 419,40 |  |  | 419,40 |  |  |  |  | 419,40 |  | 20,00 |  | 2 761 941,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 761 941,00 |  | 2 761 941,00 |  | 2 487 563,00 | 274 378,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 100 |  | г Бор, ул Свободы, д 2 |  |  | 1982 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 3 335,50 |  |  | 2 694,40 |  |  | 2 694,40 |  |  |  |  | 2 694,40 |  | 151,00 |  | 2 381 044,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 381 044,00 |  | 2 381 044,00 |  | 2 124 804,00 | 256 240,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 101 |  | г Бор, ул Суворова, д 45 |  |  | 1960 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 192,40 |  |  | 171,20 |  |  | 171,20 |  |  |  |  | 171,20 |  | 15,00 |  | 2 382 271,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 382 271,00 |  | 2 382 271,00 |  | 2 125 973,00 | 256 298,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 102 |  | г Бор, ул Суворова, д 47 |  |  | 1960 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 197,40 |  |  | 175,80 |  |  | 175,80 |  |  |  |  | 175,80 |  | 13,00 |  | 1 212 507,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 212 507,00 |  | 1 212 507,00 |  | 1 011 912,00 | 200 595,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 103 |  | г Бор, ул Суворова, д 49 |  |  | 1957 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 193,30 |  |  | 171,50 |  |  | 171,50 |  |  |  |  | 171,50 |  | 17,00 |  | 1 190 682,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 190 682,00 |  | 1 190 682,00 |  | 991 126,00 | 199 556,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 104 |  | г Бор, ул Суворова, д 51 |  |  | 1960 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 197,10 |  |  | 174,30 |  |  | 174,30 |  |  |  |  | 174,30 |  | 16,00 |  | 1 204 276,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 204 276,00 |  | 1 204 276,00 |  | 1 004 073,00 | 200 203,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 105 |  | г Бор, ул Суворова, д 55 |  |  | 1960 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 224,20 |  |  | 195,10 |  |  | 195,10 |  |  |  |  | 195,10 |  | 20,00 |  | 1 321 717,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 321 717,00 |  | 1 321 717,00 |  | 1 115 921,00 | 205 796,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 106 |  | д Варначево, д 13 |  |  | 1905 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | Д |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 267,90 |  |  | 177,90 |  |  | 177,90 |  |  |  |  | 177,90 |  | 13,00 |  | 2 803 336,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 803 336,00 |  | 2 803 336,00 |  | 2 526 987,00 | 276 349,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 107 |  | д Каликино, ул Железнодорожная, д 1 |  |  | 1962 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 339,60 |  |  | 309,00 |  |  | 309,00 |  |  |  |  | 309,00 |  | 20,00 |  | 2 439 477,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 439 477,00 |  | 2 439 477,00 |  | 2 180 455,00 | 259 022,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 108 |  | д Каликино, ул Железнодорожная, д 2 |  |  | 1961 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 346,90 |  |  | 317,60 |  |  | 317,60 |  |  |  |  | 317,60 |  | 20,00 |  | 2 512 985,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 512 985,00 |  | 2 512 985,00 |  | 2 250 462,00 | 262 523,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 109 |  | д Каликино, ул Железнодорожная, д 3 |  |  | 1960 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 344,90 |  |  | 314,50 |  |  | 314,50 |  |  |  |  | 314,50 |  | 21,00 |  | 1 437 103,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 437 103,00 |  | 1 437 103,00 |  | 1 321 051,00 | 116 052,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 110 |  | д Каликино, ул Железнодорожная, д 9 |  |  | 1965 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 395,20 |  |  | 351,20 |  |  | 351,20 |  |  |  |  | 351,20 |  | 22,00 |  | 2 762 973,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 762 973,00 |  | 2 762 973,00 |  | 2 488 546,00 | 274 427,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 111 |  | п Железнодорожный, ул Октябрьская, д 7 |  |  | 1958 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 419,30 |  |  | 385,50 |  |  | 385,50 |  |  |  |  | 385,50 |  | 23,00 |  | 2 926 250,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 926 250,00 |  | 2 926 250,00 |  | 2 644 048,00 | 282 202,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 112 |  | п Неклюдово, ул Железнодорожная, д 44 |  |  | 1963 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 362,60 |  |  | 332,00 |  |  | 332,00 |  |  |  |  | 332,00 |  | 20,00 |  | 2 718 986,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 718 986,00 |  | 2 718 986,00 |  | 2 446 654,00 | 272 332,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 113 |  | п Неклюдово, ул Полевая, д 13 |  |  | 1974 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 585,47 |  |  | 509,10 |  |  | 509,10 |  |  |  |  | 509,10 |  | 30,00 |  | 4 082 169,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4 082 169,00 |  | 4 082 169,00 |  | 3 744 923,00 | 337 246,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 114 |  | п Неклюдово, ул Полевая, д 9 |  |  | 1960 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 328,30 |  |  | 297,70 |  |  | 297,70 |  |  |  |  | 297,70 |  | 19,00 |  | 2 086 017,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 086 017,00 |  | 2 086 017,00 |  | 1 843 826,00 | 242 191,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 115 |  | п Неклюдово, ул Чапаева, д 7 |  |  | 1917 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | Д |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 287,20 |  |  | 201,50 |  |  | 201,50 |  |  |  |  | 201,50 |  | 15,00 |  | 2 245 473,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 245 473,00 |  | 2 245 473,00 |  | 1 995 689,00 | 249 784,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 116 |  | п Неклюдово, ул Чапаева, д 9 |  |  | 1958 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | КД |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 271,20 |  |  | 216,50 |  |  | 216,50 |  |  |  |  | 216,50 |  | 16,00 |  | 1 478 007,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 478 007,00 |  | 1 478 007,00 |  | 1 264 769,00 | 213 238,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 117 |  | п Октябрьский, ул Первомайская, д 1 |  |  | 1933 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 662,40 |  |  | 514,20 |  |  | 514,20 |  |  |  |  | 514,20 |  | 33,00 |  | 7 942 835,00 |  |  |  |  |  |  |  | 7 942 835,00 |  | 7 942 835,00 |  | 7 421 748,00 | 521 087,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 118 |  | п Память Парижской Коммуны, ул Ленина, д 40 |  |  | 1965 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 542,69 |  |  | 471,90 |  |  | 471,90 |  |  |  |  | 471,90 |  | 30,00 |  | 3 212 079,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 212 079,00 |  | 3 212 079,00 |  | 2 916 266,00 | 295 813,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 119 |  | п Память Парижской Коммуны, ул Плеханова, д 59 |  |  | 1975 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 733,10 |  |  | 679,50 |  |  | 679,50 |  |  |  |  | 679,50 |  | 31,00 |  | 2 749 047,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 749 047,00 |  | 2 749 047,00 |  | 2 475 283,00 | 273 764,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 120 |  | п Память Парижской Коммуны, ул Терентьева, д 13 |  |  | 1959 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | Д |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 475,18 |  |  | 413,20 |  |  | 413,20 |  |  |  |  | 413,20 |  | 19,00 |  | 3 256 308,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 256 308,00 |  | 3 256 308,00 |  | 2 958 389,00 | 297 919,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 121 |  | п Память Парижской Коммуны, ул Терентьева, д 9 |  |  | 1960 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | Д |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 670,68 |  |  | 583,20 |  |  | 583,20 |  |  |  |  | 583,20 |  | 30,00 |  | 5 759 556,00 |  |  |  |  |  |  |  | 5 759 556,00 |  | 5 759 556,00 |  | 5 342 435,00 | 417 121,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 122 |  | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 10 |  |  | 1984 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 912,30 |  |  | 811,20 |  |  | 811,20 |  |  |  |  | 811,20 |  | 32,00 |  | 5 243 533,00 |  |  |  |  |  |  |  | 5 243 533,00 |  | 5 243 533,00 |  | 4 850 984,00 | 392 549,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 123 |  | п Шпалозавода, ул Заводская, д 10 |  |  | 1962 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 349,10 |  |  | 318,60 |  |  | 318,60 |  |  |  |  | 318,60 |  | 18,00 |  | 3 403 268,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 403 268,00 |  | 3 403 268,00 |  | 3 098 351,00 | 304 917,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 124 |  | п Шпалозавода, ул Заводская, д 15 |  |  | 1964 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 406,50 |  |  | 384,20 |  |  | 384,20 |  |  |  |  | 384,20 |  | 20,00 |  | 3 707 120,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 707 120,00 |  | 3 707 120,00 |  | 3 387 734,00 | 319 386,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 125 |  | с Кантаурово, ул Совхозная, д 16 |  |  | 1971 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 776,00 |  |  | 718,10 |  |  | 718,10 |  |  |  |  | 718,10 |  | 38,00 |  | 6 798 535,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6 798 535,00 |  | 6 798 535,00 |  | 6 331 939,00 | 466 596,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 126 |  | с Кантаурово, ул Совхозная, д 18 |  |  | 1978 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 1 252,47 |  |  | 1 089,10 |  |  | 1 089,10 |  |  |  |  | 1 089,10 |  | 60,00 |  | 10 233 445,00 |  |  |  |  |  |  |  | 10 233 445,00 |  | 10 233 445,00 |  | 9 603 281,00 | 630 164,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 127 |  | с Кантаурово, ул Совхозная, д 25 |  |  | 1984 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 856,41 |  |  | 744,70 |  |  | 744,70 |  |  |  |  | 744,70 |  | 40,00 |  | 4 046 205,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4 046 205,00 |  | 4 046 205,00 |  | 3 710 672,00 | 335 533,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 128 |  | с Спасское, ул Центральная, д 21 |  |  | 1978 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 983,80 |  |  | 911,80 |  |  | 845,60 |  |  | 66,20 |  | 911,80 |  | 43,00 |  | 2 878 876,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 878 876,00 |  | 2 878 876,00 |  | 2 598 930,00 | 279 946,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 129 |  | с Чистое Поле, д 22 |  |  | 1978 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 531,80 |  |  | 1 410,10 |  |  | 1 410,10 |  |  |  |  | 1 410,10 |  | 67,00 |  | 1 129 773,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 129 773,00 |  | 1 129 773,00 |  | 1 028 356,00 | 101 417,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 130 |  | г Бор, ул Максимова, д 20 |  |  | 1952 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 395,40 |  |  | 352,00 |  |  | 352,00 |  |  |  |  | 352,00 |  | 23,00 |  | 1 669 796,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 669 796,00 |  | 1 669 796,00 |  | 1 595 657,00 | 74 139,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 131 |  | п Неклюдово, ул Железнодорожная, д 42 |  |  | 1962 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 338,00 |  |  | 308,70 |  |  | 308,70 |  |  |  |  | 308,70 |  | 19,00 |  | 196 256,00 |  |  |  |  |  |  |  | 196 256,00 |  | 196 256,00 |  | 139 292,00 | 56 964,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 132 |  | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 5 |  |  | 1970 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 768,20 |  |  | 711,30 |  |  | 627,60 |  |  | 83,70 |  | 627,60 |  | 37,00 |  | 3 109 149,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 109 149,00 |  | 3 109 149,00 |  | 2 818 238,00 | 290 911,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 133 |  | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 7 |  |  | 1973 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 752,20 |  |  | 693,50 |  |  | 693,50 |  |  |  |  | 693,50 |  | 37,00 |  | 3 419 869,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 419 869,00 |  | 3 419 869,00 |  | 3 114 161,00 | 305 708,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 134 |  | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 3 |  |  | 1977 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 1 497,00 |  |  | 1 294,40 |  |  | 1 294,40 |  |  |  |  | 1 294,40 |  | 60,00 |  | 942 520,00 |  |  |  |  |  |  |  | 942 520,00 |  | 942 520,00 |  | 850 020,00 | 92 500,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 135 |  | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 6 |  |  | 1978 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 536,50 |  |  | 1 415,40 |  |  | 1 415,40 |  |  |  |  | 1 415,40 |  | 67,00 |  | 1 025 952,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 025 952,00 |  | 1 025 952,00 |  | 929 479,00 | 96 473,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 136 |  | с Линда, ул Школьная, д 11 |  |  | 1973 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 1 049,80 |  |  | 968,90 |  |  | 968,90 |  |  |  |  | 968,90 |  | 60,00 |  | 759 375,00 |  |  |  |  |  |  |  | 759 375,00 |  | 759 375,00 |  | 675 596,00 | 83 779,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 137 |  | с Линда, ул Школьная, д 14 |  |  | 1972 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 896,58 |  |  | 1 649,20 |  |  | 1 649,20 |  |  |  |  | 1 649,20 |  | 40,00 |  | 5 303 126,00 |  |  |  |  |  |  |  | 5 303 126,00 |  | 5 303 126,00 |  | 4 907 740,00 | 395 386,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 138 |  | с Линда, ул Школьная, д 16 |  |  | 1973 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 765,00 |  |  | 708,30 |  |  | 708,30 |  |  |  |  | 708,30 |  | 40,00 |  | 3 077 664,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 077 664,00 |  | 3 077 664,00 |  | 2 788 252,00 | 289 412,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 139 |  | с Линда, ул Школьная, д 17 |  |  | 1980 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 942,50 |  |  | 860,30 |  |  | 860,30 |  |  |  |  | 860,30 |  | 45,00 |  | 3 705 935,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 705 935,00 |  | 3 705 935,00 |  | 3 386 605,00 | 319 330,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 140 |  | с Линда, ул Школьная, д 25 |  |  | 1980 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 4 448,20 |  |  | 3 868,00 |  |  | 3 868,00 |  |  |  |  | 3 868,00 |  | 225,00 |  | 3 006 131,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 006 131,00 |  | 3 006 131,00 |  | 2 815 363,00 | 190 768,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 141 |  | с Линда, ул Школьная, д 6 |  |  | 1976 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 4 554,40 |  |  | 3 872,90 |  |  | 3 839,80 |  |  | 33,10 |  | 3 872,90 |  | 225,00 |  | 3 009 874,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 009 874,00 |  | 3 009 874,00 |  | 2 818 928,00 | 190 946,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 142 |  | с Линда, ул Школьная, д 8 |  |  | 1977 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 539,30 |  |  | 1 418,30 |  |  | 1 418,30 |  |  |  |  | 1 418,30 |  | 67,00 |  | 1 736 371,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 736 371,00 |  | 1 736 371,00 |  | 1 510 830,00 | 225 541,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 143 |  | с Чистое Поле, д 21 |  |  | 1978 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 608,05 |  |  | 1 434,20 |  |  | 1 398,30 |  |  | 35,90 |  | 1 398,30 |  | 65,00 |  | 1 832 873,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 832 873,00 |  | 1 832 873,00 |  | 1 602 737,00 | 230 136,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 144 |  | с Чистое Поле, пос Заречный, д 1 |  |  | 1975 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 785,40 |  |  | 727,80 |  |  | 727,80 |  |  |  |  | 727,80 |  | 40,00 |  | 2 318 954,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 318 954,00 |  | 2 318 954,00 |  | 2 065 671,00 | 253 283,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 145 |  | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 6 |  |  | 1968 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 670,00 |  |  | 621,50 |  |  | 621,50 |  |  |  |  | 621,50 |  | 40,00 |  | 4 315 624,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4 315 624,00 |  | 4 315 624,00 |  | 3 967 261,00 | 348 363,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 146 |  | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 2 |  |  | 1964 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 609,30 |  |  | 544,80 |  |  | 544,80 |  |  |  |  | 544,80 |  | 30,00 |  | 4 175 669,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4 175 669,00 |  | 4 175 669,00 |  | 3 833 971,00 | 341 698,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 147 |  | п Шпалозавода, ул Заводская, д 11 |  |  | 1962 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 349,20 |  |  | 317,60 |  |  | 317,60 |  |  |  |  | 317,60 |  | 20,00 |  | 732 244,00 |  |  |  |  |  |  |  | 732 244,00 |  | 732 244,00 |  | 649 757,00 | 82 487,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 148 |  | с Линда, ул Школьная, д 13 |  |  | 1973 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | П |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 1 055,40 |  |  | 974,50 |  |  | 974,50 |  |  |  |  | 974,50 |  | 60,00 |  | 452 248,00 |  |  |  |  |  |  |  | 452 248,00 |  | 452 248,00 |  | 383 094,00 | 69 154,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 149 |  | с Линда, ул Школьная, д 20 |  |  | 1977 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 398,20 |  |  | 1 274,10 |  |  | 1 274,10 |  |  |  |  | 1 274,10 |  | 67,00 |  | 1 575 083,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 575 083,00 |  | 1 575 083,00 |  | 1 357 222,00 | 217 861,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |
| 150 |  | г Бор, ул Лихачева, д 3, лит а |  |  | 1956 |  |  | не было |  |  | РО |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 470,01 |  |  | 408,70 |  |  | 408,70 |  |  |  |  | 408,70 |  | 23,00 |  | 425 329,00 |  |  |  |  |  |  |  | 425 329,00 |  | 425 329,00 |  | 357 457,00 | 67 872,00 | 0,00 |  | 12.2022 |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

городского округа г.Бор

от 07.02.2023 № 777

к Краткосрочному плану по проведению капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа г.Бор Нижегородской области на 2020-2022 годы, утвержденному постановлением администрации городского округа г.Бор от 27.09.2019 № 5288, в редакции постановлений от 11.11.2019 № 6081, от 06.05.2020 № 1920, от 01.12.2020 № 5584, от 03.02.2021  № 499, от22.11.2021 №5852, от 28.01.2022 №375, от 15.06.2022 № 3085, от 27.10.2022 №5513

Перечень  видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Бор Нижегородской области

| № п/п | Адрес МКД | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (столбец 4 +столбец 31+ столбец 36 + столбец 37) | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР |  |  |  |  | Осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего ПИР | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативный срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД |  | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада |  | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (ПУ) | Ремонт фундамента МКД |  | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставлениякоммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (УУ, УР) | Ремонт системы дымоудаления |  | Разработка проектной, научено-проектной (применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ) документации для капитального ремонта, сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Проведение экспертизы проектной и (или) сметной документации в соответствии с законодательством РФ | Обследование технического состояния МКДи (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД | Инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией |  |  |
|  |  |  |  |  | электроснабжение |  | теплоснабжение |  | газоснабжение |  | холодное водоснабжение |  | горячее водоснабжение |  | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. |  | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Всего по городскому округу город Бор на 2020-2022 годы |  | 482 889 583,00 | 455 897 084,00 | 136 907 884,00 | 17 242,70 | 25 178 488,00 | 17 386,53 | 44 608 126,00 | 6 466,00 | 32 816 844,00 | 8 646,08 | 8 523 087,00 | 5 358,76 | 8 960 361,00 | 8 628,30 | 16 820 978,00 | 4,00 | 9 388 928,00 | 28 818,10 |  | 133 721 057,00 | 13 538,00 | 9 967 174,00 | 48 488,70 | 102 259 378,00 | 382 473,00 | 5 812,50 | 63 270 190,00 | 0,00 | 0,00 | 26 925 344,00 | 16 128 355,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 6 896 989,00 | 67 155,00 | 482 889 583,00 |
| Итого по МО на 2020 год |  | 89 695 524,00 | 86 040 413,00 | 37 687 319,00 | 5 151,00 | 6 415 740,00 | 7 740,53 | 18 943 216,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886,08 | 2 709 338,00 | 2 950,76 | 3 948 721,00 | 2 255,30 | 5 670 304,00 | 0,00 | 0,00 | 6 887,30 |  | 33 585 477,00 | 0,00 | 0,00 | 6 752,60 | 11 421 920,00 | 109 301,00 | 473,00 | 3 236 396,00 | 0,00 | 0,00 | 3 598 868,00 | 2 699 912,00 | 0,00 | 0,00 | 898 956,00 | 56 243,00 | 89 695 524,00 |
| 1 | г.Бор, ул.Ленина, д.163 | 1 297 171,00 | 1 297 171,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464,40 |  | 1 297 171,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 1 |
| 2 | с.Останкино, ул. Школьная, д.41 | 2 711 529,00 | 2 711 529,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592,00 |  | 2 711 529,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 2 |
| 3 | с.Чистое Поле, д.32 | 2 684 411,00 | 2 628 168,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,10 |  | 2 628 168,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 56 243,00 | 3 |
| 4 | г.Бор, ул.Октябрьская, д.78 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 000,00 | 28 000,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | г Бор, ул 2-й микрорайон, д 30 | 5 354 385,00 | 5 325 096,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 076,00 |  | 5 325 096,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 289,00 | 29 289,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 6 | д Красная Слобода, ул Центральная, д 45 | 3 987 938,00 | 3 972 732,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 722,00 |  | 3 972 732,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 206,00 | 15 206,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 7 | г Бор, ул Тургенева, д 103 | 546 025,00 | 546 025,00 | 546 025,00 | 800,00 | 546 025,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г Бор, ул 2-ой микрорайон, д 48 | 736 000,00 | 736 000,00 | 736 000,00 | 800,00 | 736 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г Бор, ул Максима Горького, д 106 | 834 512,00 | 834 512,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 350,00 | 834 512,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | с Спасское, ул Центральная, д 21 | 2 838 971,00 | 2 763 229,00 | 2 743 657,00 | 545,00 | 349 468,00 | 431,00 | 1 745 423,00 |  |  | 110,00 | 211 847,00 |  |  | 191,00 | 436 919,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 572,00 |  |  |  |  | 75 742,00 | 75 742,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 11 | с Чистое Поле, д 22 | 924 804,00 | 677 886,00 | 658 670,00 |  |  |  |  |  |  | 112,00 | 216 734,00 |  |  | 166,00 | 441 936,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 216,00 |  |  |  |  | 246 918,00 | 147 034,00 |  |  | 99 884,00 | 0,00 |  |
| 12 | г Бор, ул Максимова, д 20 | 181 182,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 182,00 | 81 298,00 |  |  | 99 884,00 |  |  |
| 13 | п Неклюдово, ул Железнодорожная, д 42 | 3 369 377,00 | 3 182 782,00 | 83 715,00 | 300,00 | 83 715,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,00 |  | 1 488 262,00 |  |  | 450,00 | 995 712,00 |  | 16,00 | 615 093,00 |  |  | 186 595,00 | 86 711,00 |  |  | 99 884,00 | 0,00 |  |
| 14 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 5 | 3 695 541,00 | 3 618 734,00 | 459 327,00 | 40,00 | 348 447,00 |  |  |  |  | 21,00 | 33 861,00 |  |  | 21,00 | 77 019,00 |  |  | 606,50 |  | 3 159 407,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 807,00 | 76 807,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 15 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 7 | 3 969 043,00 | 3 892 060,00 | 660 293,00 | 40,00 | 381 948,00 |  |  |  |  | 82,00 | 103 120,00 |  |  | 77,30 | 175 225,00 |  |  | 605,00 |  | 3 231 767,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 983,00 | 76 983,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 16 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 3 | 5 243 961,00 | 4 994 908,00 | 928 298,00 | 382,00 | 342 336,00 |  |  |  |  | 147,00 | 224 791,00 |  |  | 133,00 | 361 171,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 184,00 | 2 263 974,00 | 11 584,00 | 124,00 | 1 791 052,00 |  |  | 249 053,00 | 149 169,00 |  |  | 99 884,00 | 0,00 |  |
| 17 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 6 | 4 353 525,00 | 4 105 200,00 | 1 051 727,00 | 80,00 | 409 697,00 |  |  |  |  | 140,00 | 209 456,00 |  |  | 153,00 | 432 574,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 325,00 | 2 572 059,00 | 11 612,00 | 130,00 | 469 802,00 |  |  | 248 325,00 | 148 441,00 |  |  | 99 884,00 | 0,00 |  |
| 18 | с Линда, ул Школьная, д 11 | 5 041 855,00 | 4 776 800,00 | 2 498 391,00 | 456,00 | 298 134,00 | 681,00 | 1 207 969,00 |  |  | 123,00 | 198 296,00 | 332,00 | 452 614,00 | 121,00 | 341 378,00 |  |  |  |  |  |  |  | 853,80 | 1 917 960,00 |  | 203,00 | 360 449,00 |  |  | 265 055,00 | 165 171,00 |  |  | 99 884,00 | 0,00 |  |
| 19 | с Линда, ул Школьная, д 14 | 1 118 448,00 | 1 050 718,00 | 1 050 718,00 | 238,00 | 192 362,00 | 462,00 | 858 356,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 730,00 | 67 730,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 20 | с Линда, ул Школьная, д 16 | 2 543 995,00 | 2 447 250,00 | 2 447 250,00 | 160,00 | 415 268,00 | 390,00 | 1 035 134,00 |  |  | 107,00 | 159 864,00 | 301,00 | 472 872,00 | 62,00 | 364 112,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 745,00 | 96 745,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 21 | с Линда, ул Школьная, д 17 | 7 273 597,00 | 7 170 610,00 | 2 962 153,00 | 130,00 | 598 003,00 | 525,00 | 1 400 341,00 |  |  | 109,00 | 157 783,00 | 318,00 | 468 333,00 | 118,00 | 337 693,00 |  |  | 867,00 |  | 4 208 457,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 987,00 | 102 987,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 22 | с Линда, ул Школьная, д 25 | 4 815 065,00 | 4 336 949,00 | 4 336 949,00 |  |  | 1 796,80 | 4 336 949,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478 116,00 | 378 232,00 |  |  | 99 884,00 | 0,00 |  |
| 23 | с Линда, ул Школьная, д 4 | 3 825 027,00 | 3 528 333,00 | 3 510 114,00 | 570,00 | 684 950,00 | 694,73 | 1 821 374,00 |  |  | 260,88 | 180 054,00 | 353,76 | 497 560,00 | 148,00 | 326 176,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 219,00 |  |  |  |  | 296 694,00 | 196 810,00 |  |  | 99 884,00 | 0,00 |  |
| 24 | с Линда, ул Школьная, д 6 | 8 309 659,00 | 7 830 905,00 | 7 819 860,00 |  |  | 1 949,00 | 4 706 872,00 |  |  | 396,20 | 540 629,00 | 1 228,00 | 1 500 916,00 | 513,00 | 1 071 443,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 045,00 |  |  |  |  | 478 754,00 | 378 870,00 |  |  | 99 884,00 | 0,00 |  |
| 25 | с Линда, ул Школьная, д 8 | 9 186 191,00 | 9 041 110,00 | 3 716 731,00 | 570,00 | 701 276,00 | 811,00 | 1 830 798,00 |  |  | 128,00 | 210 509,00 | 418,00 | 556 426,00 | 180,00 | 417 722,00 |  |  | 562,00 |  | 2 751 676,00 |  |  | 1 317,00 | 2 572 703,00 |  |  |  |  |  | 145 081,00 | 145 081,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 26 | с Чистое Поле, д 21 | 834 707,00 | 722 383,00 | 704 330,00 |  |  |  |  |  |  | 150,00 | 262 394,00 |  |  | 187,00 | 441 936,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 053,00 |  |  |  |  | 112 324,00 | 112 324,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 27 | с Чистое Поле, пос Заречный, д 1 | 44 521,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 521,00 | 44 521,00 |  |  |  |  |  |
| 28 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 6 | 3 187 576,00 | 3 139 323,00 | 328 111,00 | 40,00 | 328 111,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537,30 |  | 2 811 212,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 253,00 | 48 253,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 29 | г Бор, ул Махалова, д 23 | 710 000,00 | 710 000,00 | 445 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,00 | 445 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 272,80 | 265 000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 2 | 48 508,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 508,00 | 48 508,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2021год |  | 123 563 455,00 | 120 031 404,00 | 30 563 270,00 | 3 745,70 | 11 707 151,00 | 1 578,00 | 7 618 305,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676,00 | 2 651 835,00 | 2 004,00 | 3 452 317,00 | 1 854,00 | 5 133 662,00 | 4,00 | 9 388 928,00 | 7 128,60 |  | 38 869 708,00 | 0,00 | 0,00 | 10 779,30 | 37 333 232,00 | 273 172,00 | 1 106,80 | 3 603 094,00 | 0,00 | 0,00 | 3 532 051,00 | 3 134 018,00 | 0,00 | 0,00 | 398 033,00 | 0,00 | 123 563 455,00 |
| 31 | г Бор, ул Максима Горького, д 108 | 329 410,00 | 329 410,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,00 | 329 410,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 31 |
| 32 | с Линда, ул Школьная, д 11 | 273 172,00 | 273 172,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 172,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 32 |
| 33 | с Линда, ул Школьная, д 14 | 1 040 277,00 | 1 040 277,00 | 1 040 277,00 |  |  |  |  |  |  | 107,00 | 159 864,00 | 119,00 | 525 196,00 | 71,00 | 355 217,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 34 | с Линда, ул Школьная, д 16 | 3 265 245,00 | 3 265 245,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,00 |  | 3 265 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | с Чистое Поле, пос Заречный, д 1 | 651 860,00 | 651 860,00 | 651 860,00 | 100,00 | 239 962,00 |  |  |  |  | 100,00 | 176 573,00 |  |  | 258,00 | 235 325,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | с Чистое Поле, д 22 | 3 648 784,00 | 3 648 784,00 | 470 221,00 | 130,00 | 470 221,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 | 2 674 805,00 |  | 20,00 | 503 758,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | с Линда, ул Школьная, д 25 | 14 990 692,00 | 14 990 692,00 | 4 412 480,00 | 1 075,00 | 1 338 341,00 |  |  |  |  | 472,00 | 501 577,00 | 1 260,00 | 1 579 641,00 | 567,00 | 992 921,00 |  |  | 988,00 |  | 4 008 657,00 |  |  | 2 942,20 | 5 831 438,00 |  | 441,00 | 738 117,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | с Линда, ул Школьная, д 4 | 4 917 376,00 | 4 917 376,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,70 |  | 2 710 583,00 |  |  | 796,00 | 2 206 793,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | с Линда, ул Школьная, д 6 | 12 436 422,00 | 12 436 422,00 | 1 528 007,00 | 500,00 | 1 528 007,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 108,00 |  | 4 084 860,00 |  |  | 3 027,20 | 5 849 794,00 |  | 449,00 | 973 761,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | с Чистое Поле, д 21 | 6 113 645,00 | 6 113 645,00 | 708 762,00 | 130,00 | 708 762,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,50 |  | 2 552 434,00 |  |  | 600,00 | 2 852 449,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 2 | 4 523 868,00 | 4 523 868,00 | 184 065,00 | 220,70 | 184 065,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468,00 |  | 4 339 803,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | г Бор, ул Максимова, д 20 | 1 335 265,00 | 1 335 265,00 | 1 335 265,00 | 300,00 | 238 859,00 | 150,00 | 909 110,00 |  |  |  |  |  |  | 130,00 | 187 296,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 3 | 946 074,00 | 879 236,00 | 879 236,00 | 40,00 | 298 182,00 |  |  |  |  | 240,00 | 113 535,00 |  |  | 144,00 | 467 519,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 838,00 | 66 838,00 |  |  |  |  |  |
| 44 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 4 | 142 125,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 125,00 | 142 125,00 |  |  |  |  |  |
| 45 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 1 | 4 172 610,00 | 4 015 393,00 | 659 068,00 | 60,00 | 659 068,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,00 |  | 3 356 325,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 217,00 | 157 217,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 46 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 2 | 693 477,00 | 507 770,00 | 507 770,00 | 60,00 | 507 770,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 707,00 | 185 707,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 47 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 4 | 827 496,00 | 654 166,00 | 654 166,00 | 80,00 | 654 166,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 330,00 | 173 330,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 48 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 5 | 5 310 193,00 | 5 136 359,00 | 1 771 890,00 | 80,00 | 814 660,00 |  |  |  |  | 197,00 | 399 116,00 |  |  | 134,00 | 558 114,00 |  |  | 689,00 |  | 3 364 469,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 834,00 | 173 834,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 49 | п Шпалозавода, ул Заводская, д 11 | 6 512 042,00 | 6 221 204,00 | 2 269 776,00 | 240,00 | 420 027,00 | 200,00 | 1 358 564,00 |  |  | 48,00 | 172 941,00 |  |  | 46,00 | 318 244,00 |  |  | 360,00 |  | 1 957 597,00 |  |  | 272,80 | 935 783,00 |  | 41,80 | 1 058 048,00 |  |  | 290 838,00 | 191 424,00 |  |  | 99 414,00 | 0,00 |  |
| 50 | с Линда, ул Школьная, д 13 | 11 029 702,00 | 10 813 035,00 | 4 772 639,00 | 120,00 | 784 210,00 | 476,00 | 2 475 018,00 |  |  | 110,00 | 318 235,00 | 178,00 | 742 539,00 | 93,00 | 452 637,00 |  |  | 488,00 |  | 2 732 174,00 |  |  | 536,00 | 3 308 222,00 |  |  |  |  |  | 216 667,00 | 216 667,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 51 | с Линда, ул Школьная, д 20 | 9 687 012,00 | 9 468 075,00 | 4 899 268,00 | 130,00 | 768 489,00 | 752,00 | 2 875 613,00 |  |  | 182,00 | 317 813,00 | 447,00 | 604 941,00 | 185,00 | 332 412,00 |  |  |  |  |  |  |  | 650,00 | 4 568 807,00 |  |  |  |  |  | 218 937,00 | 218 937,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 52 | с Линда, ул Школьная, д 7 | 4 762 763,00 | 4 566 794,00 | 1 258 572,00 | 120,00 | 689 126,00 |  |  |  |  | 110,00 | 275 655,00 |  |  | 93,00 | 293 791,00 |  |  |  |  |  |  |  | 536,00 | 3 308 222,00 |  |  |  |  |  | 195 969,00 | 195 969,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 53 | с Линда, ул Школьная, д 9 | 7 624 408,00 | 7 407 484,00 | 1 367 088,00 | 120,00 | 824 720,00 |  |  |  |  | 110,00 | 216 526,00 |  |  | 73,00 | 325 842,00 |  |  | 488,00 |  | 2 732 174,00 |  |  | 536,00 | 3 308 222,00 |  |  |  |  |  | 216 924,00 | 216 924,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 54 | с Спасское, ул Центральная, д 20 | 116 288,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 288,00 | 116 288,00 |  |  |  |  |  |
| 55 | г Бор, ул Махалова, д 9 | 273 073,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 073,00 | 173 659,00 |  |  | 99 414,00 |  |  |
| 56 | п Железнодорожный, ул Центральная, д 3 | 176 657,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 657,00 | 176 657,00 |  |  |  |  |  |
| 57 | п Октябрьский, ул Победы, д 8 | 151 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 500,00 | 151 500,00 |  |  |  |  |  |
| 58 | п Память Парижской Коммуны, ул Плеханова, д 57 | 261 278,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 278,00 | 161 864,00 |  |  | 99 414,00 |  |  |
| 59 | с Кантаурово, ул Заречная, д 76, лит а | 7 674 355,00 | 7 446 944,00 | 1 192 860,00 | 240,00 | 578 516,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 | 614 344,00 |  |  | 679,40 |  | 3 765 387,00 |  |  | 283,10 | 2 488 697,00 |  |  |  |  |  | 227 411,00 | 127 620,00 |  |  | 99 791,00 | 0,00 |  |
| 60 | г Бор, ул Первомайская, д 13 | 2 419 096,00 | 2 347 232,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 234232,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 864,00 | 71 864,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 61 | г Бор, ул Буденного, д 36 | 4 838 186,00 | 4 694 464,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 4694464,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 722,00 | 143 722,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 62 | г Бор, ул 2-й микрорайон, д 40 | 2 419 104,00 | 2 347 232,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 2347 232,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 872,00 | 71 872,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| Итого по МО на 2022 год |  | 269 630 604,00 | 249 825 267,00 | 68 657 295,00 | 8 346,00 | 7 055 597,00 | 8 068,00 | 18 046 605,00 | 6 466,00 | 32 816 844,00 | 5 084,00 | 3 161 914,00 | 404,00 | 1 559 323,00 | 4 519,00 | 6 017 012,00 | 0,00 | 0,00 |  | 14 802,20 | 61 265 872,00 | 13 538,00 | 9 967 174,00 | 30 956,80 | 53 504 226,00 | 0,00 | 4 232,70 | 56 430 700,00 | 0,00 | 0,00 | 19 794 425,00 | 10 294 425,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 5 600 000,00 | 10 912,00 | 0 |
| 63 | г.Бор, ул.Октябрьская, д.78 | 520 792,00 | 509 880,00 | 509 880,00 |  |  | 1 200,00 | 509 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 10 912,00 |  |
| 64 | с Линда, ул Школьная, д 4 | 1 669 380,00 | 1 567 200,00 | 646 959,00 |  |  |  |  | 160,00 | 646 959,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575,00 | 396 646,00 |  |  |  | 322,00 | 523 595,00 |  |  | 102 180,00 | 52 180,00 |  | 50 000,00 |  | 0,00 |  |
| 65 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 3 | 2 762 952,00 | 2 390 279,00 | 245 825,00 |  |  |  |  | 25,00 | 245 825,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,00 | 294 097,00 | 563,00 | 848 612,00 |  | 103,00 | 1 001 745,00 |  |  | 372 673,00 | 222 673,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 66 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 4 | 3 473 450,00 | 3 260 265,00 | 639 893,00 | 40,00 | 209 422,00 |  |  | 32,00 | 239 553,00 | 138,00 | 73 074,00 |  |  | 120,00 | 117 844,00 |  |  |  | 504,00 | 865 152,00 | 520,00 | 155 879,00 | 552,00 | 731 072,00 |  | 99,00 | 868 269,00 |  |  | 213 185,00 | 63 185,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 67 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 1 | 2 047 572,00 | 1 967 099,00 | 1 012 529,00 |  |  |  |  | 77,00 | 418 777,00 | 154,00 | 262 495,00 |  |  | 120,00 | 331 257,00 |  |  |  |  |  | 420,00 | 190 697,00 | 632,00 | 763 873,00 |  |  |  |  |  | 80 473,00 | 30 473,00 |  | 50 000,00 |  | 0,00 |  |
| 68 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 2 | 3 604 920,00 | 3 422 720,00 | 1 069 913,00 |  |  |  |  | 77,00 | 442 511,00 | 154,00 | 277 371,00 |  |  | 95,00 | 350 031,00 |  |  |  |  |  | 420,00 | 201 504,00 | 632,00 | 807 165,00 |  | 96,00 | 1 344 138,00 |  |  | 182 200,00 | 32 200,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 69 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 4 | 6 194 410,00 | 6 097 165,00 | 1 569 796,00 |  |  |  |  | 110,00 | 649 260,00 | 197,00 | 406 964,00 |  |  | 122,00 | 513 572,00 |  |  |  | 677,00 | 3 047 432,00 | 600,00 | 295 651,00 | 751,00 | 1 184 286,00 |  |  |  |  |  | 97 245,00 | 47 245,00 |  | 50 000,00 |  | 0,00 |  |
| 70 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 5 | 2 227 586,00 | 2 130 330,00 | 649 261,00 |  |  |  |  | 110,00 | 649 261,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 295 877,00 | 751,00 | 1 185 192,00 |  |  |  |  |  | 97 256,00 | 47 256,00 |  | 50 000,00 |  | 0,00 |  |
| 71 | с Линда, ул Школьная, д 7 | 2 691 170,00 | 2 600 570,00 | 2 363 467,00 |  |  | 476,00 | 1 042 297,00 | 120,00 | 574 900,00 |  |  | 178,00 | 746 270,00 |  |  |  |  |  |  |  | 402,00 | 237 103,00 |  |  |  |  |  |  |  | 90 600,00 | 40 600,00 |  | 50 000,00 |  | 0,00 |  |
| 72 | с Линда, ул Школьная, д 9 | 2 554 244,00 | 2 470 556,00 | 2 231 583,00 |  |  | 476,00 | 1 050 518,00 | 120,00 | 434 795,00 |  |  | 178,00 | 746 270,00 |  |  |  |  |  |  |  | 406,00 | 238 973,00 |  |  |  |  |  |  |  | 83 688,00 | 33 688,00 |  | 50 000,00 |  | 0,00 |  |
| 73 | с Спасское, ул Центральная, д 20 | 2 716 023,00 | 2 622 170,00 | 2 183 323,00 | 74,00 | 349 923,00 | 646,00 | 1 033 583,00 | 130,00 | 438 225,00 | 267,00 | 136 924,00 |  |  | 231,00 | 224 668,00 |  |  |  |  |  | 562,00 | 438 847,00 |  |  |  |  |  |  |  | 93 853,00 | 43 853,00 |  | 50 000,00 |  | 0,00 |  |
| 74 | г Бор, ул Махалова, д 9 | 2 483 982,00 | 2 421 890,00 | 664 741,00 |  |  | 400,00 | 368 527,00 | 60,00 | 184 414,00 | 280,00 | 38 975,00 |  |  | 150,00 | 72 825,00 |  |  |  | 500,00 | 690 806,00 |  |  | 900,00 | 559 088,00 |  | 98,00 | 507 255,00 |  |  | 62 092,00 | 12 092,00 |  | 50 000,00 |  | 0,00 |  |
| 75 | п Железнодорожный, ул Центральная, д 3 | 3 740 401,00 | 3 626 281,00 | 2 057 919,00 | 300,00 | 172 794,00 | 400,00 | 462 426,00 | 60,00 | 1 282 413,00 | 300,00 | 48 906,00 |  |  | 280,00 | 91 380,00 |  |  |  | 800,00 | 866 821,00 |  |  | 850,00 | 701 541,00 |  |  |  |  |  | 114 120,00 | 64 120,00 |  | 50 000,00 |  | 0,00 |  |
| 76 | п Октябрьский, ул Победы, д 8 | 4 955 528,00 | 4 793 264,00 | 1 442 753,00 | 300,00 | 240 114,00 | 220,00 | 709 235,00 | 45,00 | 245 283,00 | 82,00 | 93 956,00 |  |  | 45,00 | 154 165,00 |  |  |  | 240,00 | 1 455 891,00 |  |  | 1 200,00 | 868 912,00 |  | 16,00 | 1 025 708,00 |  |  | 162 264,00 | 12 264,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 77 | п Память Парижской Коммуны, ул Плеханова, д 57 | 3 396 111,00 | 3 233 847,00 | 1 402 660,00 | 300,00 | 232 074,00 | 400,00 | 685 489,00 | 60,00 | 245 284,00 | 300,00 | 90 810,00 |  |  | 250,00 | 149 003,00 |  |  |  |  |  |  |  | 900,00 | 839 820,00 |  | 50,00 | 991 367,00 |  |  | 162 264,00 | 12 264,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 78 | д Овечкино, д 2 | 2 681 594,00 | 2 482 594,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 138 569,00 |  |  | 1 344 025,00 |  |  | 199 000,00 | 199 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 79 | г Бор, ул Крупской, д 3 | 5 787 664,00 | 5 725 080,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 725 080,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 584,00 | 62 584,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 80 | п Неклюдово, ул Трудовая, д 18 | 10 724 896,00 | 10 513 876,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 458 168,00 |  |  |  | 4 055 708,00 |  |  |  |  |  | 211 020,00 | 211 020,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 81 | п Неклюдово, кв-л Дружба, д 18 | 7 772 430,00 | 7 585 527,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 111 350,00 |  |  |  | 3 474 177,00 |  |  |  |  |  | 186 903,00 | 186 903,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 82 | с Спасское, ул Центральная, д 22 | 2 349 745,00 | 2 134 053,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 975 493,00 |  |  | 1 158 560,00 |  |  | 215 692,00 | 215 692,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 83 | Линда , ул. Школьная д.21 | 1 328 034,00 | 1 241 649,00 | 1 241 649,00 |  |  |  | 1 241 649,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 385,00 | 86 385,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 84 | с. Спасское, ул. Центральная д.130 | 1 481 876,00 | 1 394 285,00 | 1 394 285,00 |  |  |  | 1 394 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 591,00 | 87 591,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 85 | Чистое поле, д.33 | 1 796 659,00 | 1 761 044,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 761 044,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 615,00 | 35 615,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 86 | п Октябрьский, ул Победы, д 19 | 4 621 802,00 | 4 537 396,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814,00 | 4 537 396,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 406,00 | 84 406,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 87 | г Бор, пер 6 Подлужный, д.6, лит а | 2 073 687,00 | 1 832 083,00 | 524 175,00 | 150,00 | 93 731,00 |  |  | 35,00 | 333 587,00 | 180,00 | 36 677,00 |  |  | 60,00 | 60 180,00 |  |  |  | 679,40 | 568 323,00 |  |  | 283,10 | 339 189,00 |  | 62,00 | 400 396,00 |  |  | 241 604,00 | 91 604,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 88 | г Бор, пер Володарского, д 1 | 2 967 712,00 | 2 683 536,00 | 430 139,00 | 180,00 | 161 489,00 |  |  | 32,00 | 164 966,00 |  |  |  |  | 100,00 | 103 684,00 |  |  |  | 700,00 | 979 164,00 |  |  | 283,10 | 584 390,00 |  | 62,00 | 689 843,00 |  |  | 284 176,00 | 134 176,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 89 | г Бор, ул Ванеева, д 153 | 3 705 403,00 | 3 386 099,00 | 1 152 839,00 | 41,00 | 99 866,00 | 52,00 | 322 441,00 | 51,00 | 730 532,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,00 | 547 371,00 | 16,00 | 14 372,00 | 103,00 | 742 561,00 |  | 31,00 | 928 956,00 |  |  | 319 304,00 | 169 304,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 90 | г Бор, ул Державина, д 4 | 1 659 581,00 | 1 437 697,00 | 277 455,00 |  |  |  |  | 82,00 | 277 455,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,00 | 1 160 242,00 |  |  | 221 884,00 | 71 884,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 91 | г Бор, ул Кольцова, д 43, лит а | 3 111 775,00 | 2 820 739,00 | 907 570,00 | 193,00 | 137 107,00 | 320,00 | 404 979,00 | 52,00 | 277 455,00 |  |  |  |  | 118,00 | 88 029,00 |  |  |  | 642,00 | 831 326,00 |  |  | 690,00 | 496 156,00 |  | 28,00 | 585 687,00 |  |  | 291 036,00 | 141 036,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 92 | г Бор, ул Короткова, д 31 | 4 568 520,00 | 4 208 115,00 | 440 473,00 | 193,00 | 169 571,00 |  |  | 52,00 | 140 059,00 |  |  |  |  | 118,00 | 130 843,00 |  |  |  | 642,00 | 929 429,00 |  |  | 690,00 | 1 260 858,00 |  | 28,00 | 1 577 355,00 |  |  | 360 405,00 | 210 405,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 93 | г Бор, ул Луначарского, д 187 | 457 191,00 | 387 801,00 | 387 801,00 | 179,00 | 132 126,00 |  |  | 40,00 | 148 406,00 | 53,00 | 37 396,00 |  |  | 68,00 | 69 873,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 390,00 | 19 390,00 |  | 50 000,00 |  | 0,00 |  |
| 94 | г Бор, ул Махалова, д 6 | 9 307 472,00 | 8 721 402,00 | 2 335 285,00 | 350,00 | 484 634,00 | 500,00 | 1 296 964,00 | 120,00 | 160 228,00 | 650,00 | 137 166,00 |  |  | 300,00 | 256 293,00 |  |  |  | 300,00 | 2 431 168,00 | 52,00 | 202 148,00 | 450,00 | 1 967 608,00 |  | 58,00 | 1 785 193,00 |  |  | 586 070,00 | 436 070,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 95 | г Бор, ул Нахимова, д 38 | 2 041 573,00 | 1 801 499,00 | 717 583,00 | 106,00 | 84 946,00 |  |  | 52,00 | 587 714,00 |  |  |  |  | 47,00 | 44 923,00 |  |  |  | 189,00 | 426 131,00 |  |  | 205,00 | 344 879,00 |  | 24,00 | 312 906,00 |  |  | 240 074,00 | 90 074,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 96 | г Бор, ул Нахимова, д 40 | 2 329 042,00 | 2 075 279,00 | 344 185,00 |  |  |  |  | 52,00 | 171 103,00 | 78,00 | 65 541,00 |  |  | 101,00 | 107 541,00 |  |  |  | 101,00 | 1 015 589,00 |  |  |  |  |  |  | 715 505,00 |  |  | 253 763,00 | 103 763,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 97 | г Бор, ул Нахимова, д 43 | 2 914 465,00 | 2 632 824,00 | 430 178,00 | 171,00 | 149 092,00 |  |  | 46,00 | 171 103,00 |  |  |  |  | 102,00 | 109 983,00 |  |  |  | 295,00 | 733 439,00 |  |  | 380,00 | 620 722,00 |  | 24,00 | 848 485,00 |  |  | 281 641,00 | 131 641,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 98 | г Бор, ул Нахимова, д 43, лит а | 3 813 126,00 | 3 488 692,00 | 556 968,00 | 193,00 | 209 105,00 |  |  | 40,00 | 213 607,00 |  |  |  |  | 104,00 | 134 256,00 |  |  |  | 505,00 | 1 267 879,00 |  |  | 405,00 | 770 596,00 |  | 24,00 | 893 249,00 |  |  | 324 434,00 | 174 434,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 99 | г Бор, ул Островского, д 6, лит а | 2 761 941,00 | 2 487 563,00 | 496 349,00 | 169,00 | 156 050,00 |  |  | 40,00 | 213 607,00 | 61,00 | 44 167,00 |  |  | 76,00 | 82 525,00 |  |  |  | 323,00 | 782 827,00 |  |  | 392,00 | 633 562,00 |  | 24,00 | 574 825,00 |  |  | 274 378,00 | 124 378,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 100 | г Бор, ул Свободы, д 2 | 2 381 044,00 | 2 124 804,00 | 1 215 767,00 |  |  |  |  | 170,00 | 1 215 767,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909 037,00 |  |  | 256 240,00 | 106 240,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 101 | г Бор, ул Суворова, д 45 | 2 382 271,00 | 2 125 973,00 | 1 313 154,00 | 97,00 | 63 700,00 |  |  | 50,00 | 1 215 767,00 |  |  |  |  | 32,00 | 33 687,00 |  |  |  | 158,00 | 319 552,00 |  |  | 180,00 | 258 622,00 |  | 52,00 | 234 645,00 |  |  | 256 298,00 | 106 298,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 102 | г Бор, ул Суворова, д 47 | 1 212 507,00 | 1 011 912,00 | 177 253,00 | 97,00 | 65 412,00 |  |  | 50,00 | 77 249,00 |  |  |  |  | 32,00 | 34 592,00 |  |  |  | 158,00 | 328 138,00 |  |  | 180,00 | 265 571,00 |  | 52,00 | 240 950,00 |  |  | 200 595,00 | 50 595,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 103 | г Бор, ул Суворова, д 49 | 1 190 682,00 | 991 126,00 | 176 883,00 | 97,00 | 63 812,00 |  |  | 50,00 | 79 325,00 |  |  |  |  | 32,00 | 33 746,00 |  |  |  | 158,00 | 320 112,00 |  |  | 180,00 | 259 075,00 |  | 52,00 | 235 056,00 |  |  | 199 556,00 | 49 556,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 104 | г Бор, ул Суворова, д 51 | 1 204 276,00 | 1 004 073,00 | 176 536,00 | 97,00 | 64 854,00 |  |  | 50,00 | 77 385,00 |  |  |  |  | 32,00 | 34 297,00 |  |  |  | 158,00 | 325 338,00 |  |  | 180,00 | 263 305,00 |  | 52,00 | 238 894,00 |  |  | 200 203,00 | 50 203,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 105 | г Бор, ул Суворова, д 55 | 1 321 717,00 | 1 115 921,00 | 189 631,00 | 97,00 | 72 593,00 |  |  | 50,00 | 78 648,00 |  |  |  |  | 32,00 | 38 390,00 |  |  |  | 158,00 | 364 162,00 |  |  | 180,00 | 294 726,00 |  | 52,00 | 267 402,00 |  |  | 205 796,00 | 55 796,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 106 | д Варначево, д 13 | 2 803 336,00 | 2 526 987,00 | 475 893,00 | 38,00 | 91 720,00 | 43,00 | 296 139,00 | 4,00 | 88 034,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,00 | 502 722,00 | 15,00 | 13 200,00 | 99,00 | 681 990,00 |  | 19,00 | 853 182,00 |  |  | 276 349,00 | 126 349,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 107 | д Каликино, ул Железнодорожная, д 1 | 2 439 477,00 | 2 180 455,00 | 275 915,00 | 92,00 | 136 488,00 |  |  | 24,00 | 139 427,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295,60 | 827 576,00 |  |  | 244,60 | 493 918,00 |  | 42,90 | 583 046,00 |  |  | 259 022,00 | 109 022,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 108 | д Каликино, ул Железнодорожная, д 2 | 2 512 985,00 | 2 250 462,00 | 283 594,00 | 92,00 | 140 287,00 |  |  | 24,00 | 143 307,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353,00 | 850 609,00 |  |  | 232,00 | 516 986,00 |  | 43,00 | 599 273,00 |  |  | 262 523,00 | 112 523,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 109 | д Каликино, ул Железнодорожная, д 3 | 1 437 103,00 | 1 321 051,00 | 258 928,00 | 92,00 | 117 019,00 |  |  | 24,00 | 141 909,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359,00 | 587 027,00 |  |  | 250,00 | 475 096,00 |  |  |  |  |  | 116 052,00 | 66 052,00 |  | 50 000,00 |  | 0,00 |  |
| 110 | д Каликино, ул Железнодорожная, д 9 | 2 762 973,00 | 2 488 546,00 | 313 596,00 | 240,00 | 155 128,00 |  |  | 24,00 | 158 468,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,10 | 940 598,00 |  |  | 301,00 | 571 680,00 |  | 51,90 | 662 672,00 |  |  | 274 427,00 | 124 427,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 111 | п Железнодорожный, ул Октябрьская, д 7 | 2 926 250,00 | 2 644 048,00 | 802 219,00 | 240,00 | 143 437,00 | 300,00 | 383 862,00 | 24,00 | 158 468,00 | 350,00 | 40 597,00 |  |  | 180,00 | 75 855,00 |  |  |  | 357,10 | 719 551,00 |  |  | 301,00 | 593 916,00 |  | 51,90 | 528 362,00 |  |  | 282 202,00 | 132 202,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 112 | п Неклюдово, ул Железнодорожная, д 44 | 2 718 986,00 | 2 446 654,00 | 390 608,00 | 300,00 | 146 648,00 |  |  | 45,00 | 149 805,00 |  |  |  |  | 60,00 | 94 155,00 |  |  |  | 260,00 | 889 176,00 |  |  | 1 200,00 | 540 426,00 |  | 16,00 | 626 444,00 |  |  | 272 332,00 | 122 332,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 113 | п Неклюдово, ул Полевая, д 13 | 4 082 169,00 | 3 744 923,00 | 607 054,00 | 300,00 | 224 875,00 |  |  | 65,00 | 149 805,00 | 120,00 | 87 993,00 |  |  | 80,00 | 144 381,00 |  |  |  | 320,00 | 1 363 492,00 |  |  | 1 600,00 | 813 766,00 |  | 24,00 | 960 611,00 |  |  | 337 246,00 | 187 246,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 114 | п Неклюдово, ул Полевая, д 9 | 2 086 017,00 | 1 843 826,00 | 430 414,00 | 300,00 | 110 768,00 |  |  | 65,00 | 229 717,00 | 120,00 | 31 351,00 |  |  | 80,00 | 58 578,00 |  |  |  | 320,00 | 555 669,00 |  |  | 1 600,00 | 449 718,00 |  | 24,00 | 408 025,00 |  |  | 242 191,00 | 92 191,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 115 | п Неклюдово, ул Чапаева, д 7 | 2 245 473,00 | 1 995 689,00 | 256 863,00 |  |  |  |  | 65,00 | 134 329,00 | 80,00 | 42 373,00 |  |  | 80,00 | 80 161,00 |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 | 772 462,00 |  | 16,00 | 966 364,00 |  |  | 249 784,00 | 99 784,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 116 | п Неклюдово, ул Чапаева, д 9 | 1 478 007,00 | 1 264 769,00 | 236 877,00 | 250,00 | 80 555,00 |  |  | 65,00 | 90 921,00 | 80,00 | 22 800,00 |  |  | 60,00 | 42 601,00 |  |  |  | 240,00 | 404 106,00 |  |  | 800,00 | 327 053,00 |  | 16,00 | 296 733,00 |  |  | 213 238,00 | 63 238,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 117 | п Октябрьский, ул Первомайская, д 1 | 7 942 835,00 | 7 421 748,00 | 1 531 444,00 | 300,00 | 265 106,00 | 320,00 | 855 958,00 | 120,00 | 97 690,00 | 120,00 | 108 131,00 |  |  | 80,00 | 204 559,00 |  |  |  | 200,00 | 1 453 062,00 |  |  | 900,00 | 1 971 216,00 |  | 20,00 | 2 466 026,00 |  |  | 521 087,00 | 371 087,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 118 | п Память Парижской Коммуны, ул Ленина, д 40 | 3 212 079,00 | 2 916 266,00 | 1 271 543,00 | 300,00 | 208 443,00 | 320,00 | 615 688,00 | 120,00 | 232 018,00 | 120,00 | 81 563,00 |  |  | 80,00 | 133 831,00 |  |  |  |  |  |  |  | 900,00 | 754 304,00 |  | 20,00 | 890 419,00 |  |  | 295 813,00 | 145 813,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 119 | п Память Парижской Коммуны, ул Плеханова, д 59 | 2 749 047,00 | 2 475 283,00 | 1 193 148,00 |  |  | 320,00 | 886 544,00 | 120,00 | 306 604,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 1 282 135,00 |  |  | 273 764,00 | 123 764,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 120 | п Память Парижской Коммуны, ул Терентьева, д 13 | 3 256 308,00 | 2 958 389,00 | 996 611,00 | 300,00 | 153 743,00 | 320,00 | 411 444,00 | 120,00 | 306 604,00 | 120,00 | 43 515,00 |  |  | 80,00 | 81 305,00 |  |  |  | 200,00 | 771 254,00 |  |  | 900,00 | 624 196,00 |  | 20,00 | 566 328,00 |  |  | 297 919,00 | 147 919,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 121 | п Память Парижской Коммуны, ул Терентьева, д 9 | 5 759 556,00 | 5 342 435,00 | 1 523 816,00 | 300,00 | 258 474,00 | 320,00 | 799 900,00 | 120,00 | 186 445,00 | 120,00 | 88 326,00 |  |  | 80,00 | 190 671,00 |  |  |  | 200,00 | 1 271 528,00 |  |  | 900,00 | 1 076 115,00 |  | 20,00 | 1 470 976,00 |  |  | 417 121,00 | 267 121,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 122 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 10 | 5 243 533,00 | 4 850 984,00 | 1 186 794,00 | 100,00 | 301 799,00 |  |  | 58,00 | 366 030,00 | 120,00 | 229 432,00 |  |  | 80,00 | 289 533,00 |  |  |  | 337,00 | 1 718 032,00 | 395,00 | 166 677,00 | 1 127,00 | 667 658,00 |  | 74,00 | 1 111 823,00 |  |  | 392 549,00 | 242 549,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 123 | п Шпалозавода, ул Заводская, д 10 | 3 403 268,00 | 3 098 351,00 | 1 134 641,00 | 240,00 | 140 729,00 | 200,00 | 415 677,00 | 24,00 | 366 030,00 | 48,00 | 55 067,00 | 48,00 | 66 783,00 | 46,00 | 90 355,00 |  |  |  | 360,00 | 853 287,00 |  |  |  | 509 263,00 |  |  | 601 160,00 |  |  | 304 917,00 | 154 917,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 124 | п Шпалозавода, ул Заводская, д 15 | 3 707 120,00 | 3 387 734,00 | 1 019 694,00 | 240,00 | 169 705,00 | 200,00 | 501 266,00 | 26,00 | 173 359,00 | 48,00 | 66 405,00 |  |  | 46,00 | 108 959,00 |  |  |  | 290,00 | 1 028 980,00 |  |  |  | 614 121,00 |  |  | 724 939,00 |  |  | 319 386,00 | 169 386,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 125 | с Кантаурово, ул Совхозная, д 16 | 6 798 535,00 | 6 331 939,00 | 1 905 887,00 | 472,00 | 317 192,00 | 250,00 | 936 905,00 | 71,00 | 324 021,00 | 153,00 | 124 116,00 |  |  | 128,00 | 203 653,00 |  |  |  | 575,00 | 1 923 244,00 |  |  |  | 1 147 840,00 |  |  | 1 354 968,00 |  |  | 466 596,00 | 316 596,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 126 | с Кантаурово, ул Совхозная, д 18 | 10 233 445,00 | 9 603 281,00 | 2 890 548,00 | 726,00 | 481 066,00 | 385,00 | 1 420 949,00 | 110,00 | 491 424,00 | 242,00 | 188 240,00 |  |  | 198,00 | 308 869,00 |  |  |  | 680,00 | 2 916 871,00 |  |  |  | 1 740 861,00 |  |  | 2 055 001,00 |  |  | 630 164,00 | 480 164,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 127 | с Кантаурово, ул Совхозная, д 25 | 4 046 205,00 | 3 710 672,00 | 702 621,00 |  |  |  |  | 74,00 | 491 424,00 |  |  |  |  | 130,00 | 211 197,00 |  |  |  |  |  |  | 412 534,00 |  | 1 190 358,00 |  |  | 1 405 159,00 |  |  | 335 533,00 | 185 533,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 128 | с Спасское, ул Центральная, д 21 | 2 878 876,00 | 2 598 930,00 | 411 422,00 |  |  |  |  | 100,00 | 411 422,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 187 347,00 | 1 084,00 | 750 457,00 |  | 218,00 | 1 249 704,00 |  |  | 279 946,00 | 129 946,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 129 | с Чистое Поле, д 22 | 1 129 773,00 | 1 028 356,00 | 638 265,00 |  |  |  |  | 109,00 | 638 265,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,00 | 390 091,00 |  |  |  |  |  |  |  | 101 417,00 | 51 417,00 |  | 50 000,00 |  | 0,00 |  |
| 130 | г Бор, ул Максимова, д 20 | 1 669 796,00 | 1 595 657,00 | 482 793,00 |  |  |  |  | 80,00 | 482 793,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,00 | 1 112 864,00 |  |  | 74 139,00 | 24 139,00 |  | 50 000,00 |  | 0,00 |  |
| 131 | п Неклюдово, ул Железнодорожная, д 42 | 196 256,00 | 139 292,00 | 139 292,00 |  |  |  |  | 45,00 | 139 292,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 964,00 | 6 964,00 |  | 50 000,00 |  | 0,00 |  |
| 132 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 5 | 3 109 149,00 | 2 818 238,00 | 283 186,00 |  |  |  |  | 40,00 | 283 186,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,00 | 347 665,00 | 586,00 | 1 003 181,00 |  | 109,00 | 1 184 206,00 |  |  | 290 911,00 | 140 911,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 133 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 7 | 3 419 869,00 | 3 114 161,00 | 312 921,00 |  |  |  |  | 37,00 | 312 921,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,00 | 384 171,00 | 593,00 | 1 108 518,00 |  | 109,00 | 1 308 551,00 |  |  | 305 708,00 | 155 708,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 134 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 3 | 942 520,00 | 850 020,00 | 584 060,00 |  |  |  |  | 109,00 | 584 060,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 635,00 | 265 960,00 |  |  |  |  |  |  |  | 92 500,00 | 42 500,00 |  | 50 000,00 |  | 0,00 |  |
| 135 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 6 | 1 025 952,00 | 929 479,00 | 638 657,00 |  |  |  |  | 110,00 | 638 657,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,00 | 290 822,00 |  |  |  |  |  |  |  | 96 473,00 | 46 473,00 |  | 50 000,00 |  | 0,00 |  |
| 136 | с Линда, ул Школьная, д 11 | 759 375,00 | 675 596,00 | 437 188,00 |  |  |  |  | 120,00 | 437 188,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,00 | 238 408,00 |  |  |  |  |  |  |  | 83 779,00 | 33 779,00 |  | 50 000,00 |  | 0,00 |  |
| 137 | с Линда, ул Школьная, д 14 | 5 303 126,00 | 4 907 740,00 | 744 153,00 |  |  |  |  | 110,00 | 744 153,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 651,00 | 1 903 210,00 |  | 147,00 | 2 260 377,00 |  |  | 395 386,00 | 245 386,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 138 | с Линда, ул Школьная, д 16 | 3 077 664,00 | 2 788 252,00 | 319 600,00 |  |  |  |  | 110,00 | 319 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 651,00 | 1 132 175,00 |  | 147,00 | 1 336 477,00 |  |  | 289 412,00 | 139 412,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 139 | с Линда, ул Школьная, д 17 | 3 705 935,00 | 3 386 605,00 | 388 184,00 |  |  |  |  | 130,00 | 388 184,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729,00 | 1 375 138,00 |  | 180,00 | 1 623 283,00 |  |  | 319 330,00 | 169 330,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 140 | с Линда, ул Школьная, д 25 | 3 006 131,00 | 2 815 363,00 | 1 745 319,00 |  |  |  |  | 410,00 | 1 745 319,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988,00 | 1 070 044,00 |  |  |  |  |  |  |  | 190 768,00 | 140 768,00 |  | 50 000,00 |  | 0,00 |  |
| 141 | с Линда, ул Школьная, д 6 | 3 009 874,00 | 2 818 928,00 | 1 747 529,00 |  |  |  |  | 410,00 | 1 747 529,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,00 | 1 071 399,00 |  |  |  |  |  |  |  | 190 946,00 | 140 946,00 |  | 50 000,00 |  | 0,00 |  |
| 142 | с Линда, ул Школьная, д 8 | 1 736 371,00 | 1 510 830,00 | 639 965,00 |  |  |  |  | 160,00 | 639 965,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,00 | 392 359,00 |  |  |  | 322,00 | 478 506,00 |  |  | 225 541,00 | 75 541,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 143 | с Чистое Поле, д 21 | 1 832 873,00 | 1 602 737,00 | 744 152,00 |  |  |  |  | 109,00 | 744 152,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 | 386 826,00 |  |  |  | 155,00 | 471 759,00 |  |  | 230 136,00 | 80 136,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 144 | с Чистое Поле, пос Заречный, д 1 | 2 318 954,00 | 2 065 671,00 | 319 599,00 |  |  |  |  | 114,00 | 319 599,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,00 | 149 541,00 | 890,00 | 599 016,00 |  | 252,00 | 997 515,00 |  |  | 253 283,00 | 103 283,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 145 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 6 | 4 315 624,00 | 3 967 261,00 | 1 456 849,00 |  |  |  |  | 34,00 | 1 173 172,00 | 109,00 | 107 420,00 |  |  | 120,00 | 176 257,00 |  |  |  |  |  | 520,00 | 344 286,00 | 518,00 | 993 430,00 |  | 99,00 | 1 172 696,00 |  |  | 348 363,00 | 198 363,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 146 | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 2 | 4 175 669,00 | 3 833 971,00 | 1 633 372,00 |  |  |  |  | 25,00 | 1 384 704,00 | 240,00 | 94 163,00 |  |  | 144,00 | 154 505,00 |  |  |  |  |  | 216,00 | 301 797,00 | 588,00 | 870 830,00 |  | 103,00 | 1 027 972,00 |  |  | 341 698,00 | 191 698,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 147 | п Шпалозавода, ул Заводская, д 11 | 732 244,00 | 649 757,00 | 649 757,00 |  |  |  |  | 26,00 | 649 757,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 487,00 | 32 487,00 |  | 50 000,00 |  | 0,00 |  |
| 148 | с Линда, ул Школьная, д 13 | 452 248,00 | 383 094,00 | 143 308,00 |  |  |  |  | 120,00 | 143 308,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406,00 | 239 786,00 |  |  |  |  |  |  |  | 69 154,00 | 19 154,00 |  | 50 000,00 |  | 0,00 |  |
| 149 | с Линда, ул Школьная, д 20 | 1 575 083,00 | 1 357 222,00 | 574 899,00 |  |  |  |  | 180,00 | 574 899,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,00 | 352 467,00 |  |  |  | 321,00 | 429 856,00 |  |  | 217 861,00 | 67 861,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 150 | г Бор, ул Лихачева, д 3, лит а | 425 329,00 | 357 457,00 | 357 457,00 |  |  |  |  | 86,00 | 357 457,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 872,00 | 17 872,00 |  | 50 000,00 |  | 0,00 |  |

_________________________________________