Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.12.2017                                                                                                         № 7862

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского округа г. Бор»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации городского округа г. Бор от 16.10.2014 №7124 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных (ведомственных) программ городского округа город Бор и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных (ведомственных) программ городского округа город Бор»  ( в редакции постановления от 29.09.2017 № 5628), руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 №651 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы»,  администрация городского округа г.Бор  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа г. Бор».

2. Департаменту финансов администрации городского округа г. Бор предусмотреть финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

4.Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Ю.Г.Зырянов) обеспечить размещение настоящего постановления  на официальном сайте www.borcity.ru .

Глава  администрации                                                                                  А.В.Киселев

С.В.Сухарева

9-02-45

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации

городского округа г.Бор

от 28.12.2017 № 7862

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА г. БОР »

(далее Программа)

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1 | Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа город Бор (далее - Управление ЖКХ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Соисполнители программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограммы муниципальной программы | 1.Формирование комфортной городской среды на территории городского округа г.Бор |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цели программы | -Улучшение качества жизни граждан путем создания комфортной среды проживания и жизнедеятельности на территории городского округа г.Бор. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задачи программы | - Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории городского округа г.Бор на основе благоустройства территорий в границах муниципального образования. - Формирование комфортной, рационально выстроенной городской среды с соблюдением принципа вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа г.Бор. Увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий в городском округе г.Бор. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Этапы и сроки реализации программы | 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Объемы финансирования Программы в разрезе источников и сроков реализации | Источники финансирования программы | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам реализации программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | Всего по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор» (1) + (2) + (3) + (4) | 65676,9 | 38219,1 | 13719,2 | 13738,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 14988,5 | 4871,5 | 5048,8 | 5068,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | 26011,2 | 8670,4 | 8670,4 | 8670,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | 24677,2 | 24677,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4) прочие источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа г.Бор» (1) + (2) + (3) + (4) | 65676,9 | 38219,1 | 13719,2 | 13738,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 14988,5 | 4871,5 | 5048,8 | 5068,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | 26011,2 | 8670,4 | 8670,4 | 8670,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | 24677,2 | 24677,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4) прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов программы | По итогам реализации муниципальной программы к 2022 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов: Индикаторы достижения цели: -Доля благоустроенных дворовых территорий к 2022 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих лагоустройству, стремится к 100%; - Доля благоустроенных общественных пространств к 2022 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству, стремится к 100%; Непосредственные результаты достижения цели: - Количество дворовых территорий, на которых проведено благоустройство к 2022 году составит 236 ед. -Количество благоустроенных территорий общего пользования к 2022 году увеличится на 3ед. |  |  |  |  |  |  |

2.1. Общая характеристика текущего состояния сферы благоустройства городского округа г.Бор

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации,  в связи с чем, создание благоприятной  для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов местного самоуправления и государственной власти при деятельном участии в её решении населения.

Общий анализ благоустройства территорий в границах муниципального образования городского округа город Бор показывает наличие проблем с оснащенностью населенных пунктов детскими, спортивными и контейнерными площадками, малыми архитектурными формами. Характерен низкий уровень благоустройства  дворовых территорий, в части неудовлетворительного состояния дворовых проездов, отсутсвия организованных парковочных мест.  Недостаточность общественных пространств, удовлетворяющих современным требованиям комфортной городской среды.

Проблема благоустройства территорий является одной из самых насущных, требующей особого внимания и эффективного решения.  Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение территорий округа в надлежащее состояние.

Ограниченность доходов бюджета городского округа г.Бор не позволяет привести техническое состояние  дворовых территорий и мест общественного пользования в состояние, отвечающее современным нормативным требованиям. В связи с этим администрацией изыскиваются возможности участия в областных и государственных программах для привлечения дополнительных средств на реализацию мероприятий направленных на повышение благоустройства территорий городского округа г.Бор.

В течение 5-и последних лет округ  участвуeт в областных и  государственных  программах на условиях долевого софинансирования, по результатам реализации которых был выполнен комплексный ремонт дворовых проездов с устройством парковочных карманов, тротуаров, контейнерных  площадок  по улицам Ленина и Первомайская г.Бор, в микрорайоне улиц Чугунова и Западная, значительная часть дворовых территорий во 2-м микрорайоне. Ремонтом были охвачены все территории города Бор: п.Октябрьский, п.Неклюдово, п.Б.Пикино, а так же объекты расположенные на территориях сельских советов.

Несмотря на выполняемые объемы работ, текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.  А именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют места для парковки автомобилей, недостаточно оборудованы детские и спортивные площадки.

На сегодняшний день в многоквартирных домах существует проблема содержания спортивных и детских игровых площадок, а также ремонта дворовых проездов и тротуаров, поскольку  жители не хотят расходовать  на эти цели средства собираемые на содержание и ремонт многоквартирного дома. Результатом данного отношения является разрушение асфальтобетонного покрытия внутри дворовых дорог, а игровые элементы, в связи с отсутствием их надлежащего содержания, приходят в негодность и демонтируются.

В целях выхода из сложившейся ситуации,  Постановлением администрации городского округа г.Бор от 07.07.2015 №3336 было утверждено Положение о порядке и условиях приобретения и установки детских и спортивных площадок на территории городского округа г.Бор.   Данное Положение предусматривает: долевое участие администрации и жителей в оборудовании площадки в соотношении: 70% средства бюджета, но не более 100 тыс.руб. и не менее 30% средства жителей, а так же условие, что собственники многоквартирных домов на общем собрании примут решение о включении элементов данной площадки в состав общего имущества дома и в дальнейшем обеспечат сохранность игровых элементов. Решение  общего собрания, на котором должен быть определен перечень игровых элементов, принято решение о долевом участии в обустройстве детской площадки и включении игровых элементов в состав общего имущества дома, в целях дальнейшего содержания, должно  предоставляться в администрацию городского округа город Бор.

Данное Положение позволяет повысить активность жителей округа в принятии решений по вопросам благоустройства территорий на которых они проживают, а так же ответственность за их содержание.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществить без комплексного подхода.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать сложившуюся инфраструктуру территории дворов и мнение жителей для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит повысить уровень благоустроенности дворов, обеспечить нормальные условия отдыха и жизни жителей, тем самым повысив качество их проживания.

Создание условий для массового отдыха жителей городского округа  и организация обустройства мест массового отдыха населения относятся к вопросам местного значения,  установленным Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Одним из факторов, формирующих положительный имидж округа, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных  и доступных условий для массового отдыха населения.

Наличие и повышение благоустроенности общественных территорий массового пребывания и отдыха населения способствует повышению туристической и инвестиционной привлекательности городского округа г.Бор.

В последние годы основной акцент в благоустройстве общественных мест отдыха г.Бор был сделан на обустройство скверов в центральной части города и рядом со строящимися микрорайонами.  Так на центральной площади города, под открытым небом, создан Музей боевой техники. В районе ул.Борская ферма обустроен сквер им.70-летия Победы, проект благоустройства которого был разработан с участием сил и средств представителей бизнеса г.Бор.

Дальнейшее развитие деятельности  направленной на благоустройство территорий городского округа г.Бор позволит добиться максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения.

Для достижения данной цели разработана программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор».  Реализация мероприятий программы осуществляется по двум основным направлениям:

- благоустройство дворовых территорий;

- благоустройство общественных пространств.

Перечень работ по благоустройству дворовых территорий на 2018-2022 годы формируется в соответствии с положениями государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы», исходя из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включаются следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включаются следующие виды работ, в случае принятия решения по их выполнению заинтересованными лицами:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора;

- обустройство площадок для выгула собак;

- ремонт дворовых тротуаров;

- озеленение дворовых территорий;

- обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях;

- установка ограждений газонов.

Адресный перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству по минимальному перечню работ представлен в приложении №1 к программе.

Перечень общественных пространств, благоустройство которых планируется в рамках реализации программы представлен в приложении №2 к программе.

# 2.2.Цели и задачи муниципальной программы

Основным приоритетом и целью муниципальной программы является:

- Улучшение качества жизни граждан путем создания комфортной среды проживания и жизнедеятельности на территории городского округа г.Бор.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории городского округа г.Бор на основе благоустройства территорий в границах муниципального образования.

- Формирование комфортной, рационально выстроенной городской среды с соблюдением принципа вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа г.Бор. Увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий в городском округе г.Бор.

Реализация цели и задач муниципальной программы будет осуществляться  за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям программы:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городской округ город Бор;

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха   населения городского округа г.Бор.

Результатом реализации муниципальной программы должно стать формирование комфортной, рационально выстроенной городской среды с соблюдением принципа вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа г.Бор, с учетом требований обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

2.3.Сроки и этапы реализации муниципальной  программы.

Муниципальная программа планируется к реализации в течение 2018 - 2022 годов.

Муниципальная программа реализуется в один этап.

При этом достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов.

# 2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за период 2018-2022 г.г. и информация об основных мероприятиях муниципальной программы представлена в таблице  1.

- Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение программы

- Таблица 1

| № п/п | Наименование прогаммы, подпрограммы, основного мероприятия ( в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Всего по муниципальной программе за весь период реализации | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| 1 | - 2 | 3 | 4 | - 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | - Всего по муниципальной программе: - «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор» - (1)+(2)+(3)+(4) | 26 0 00 00000 | 2018-2022г | - Управление ЖКХ | 65676,9 | 38219,1 | 13719,2 | 13738,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) |  |  |  | 14988,5 | 4871,5 | 5048,8 | 5068,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор |  |  |  | 26011,2 | 8670,4 | 8670,4 | 8670,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | (3) расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор |  |  |  | 24677,2 | 24677,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 4) прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 - «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа г.Бор» (1)+(2)+(3)+(4) | 26 0 00 00000 | 2018-2022г | - Управление ЖКХ | 65676,9 | 38219,1 | 13719,2 | 13738,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) |  |  |  | 14988,5 | 4871,5 | 5048,8 | 5068,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор |  |  |  | 26011,2 | 8670,4 | 8670,4 | 8670,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | (3) расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор |  |  |  | 24677,2 | 24677,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 4) прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. «Благоустройство дворовых территорий» | 26 1 01 00000 | 2018-2022г | - Управление ЖКХ | 65676,9 | 38219,1 | 13719,2 | 13738,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) |  |  |  | 14988,5 | 4871,5 | 5048,8 | 5068,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор |  |  |  | 26011,2 | 8670,4 | 8670,4 | 8670,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | (3) расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор |  |  |  | 24677,2 | 24677,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 4) прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. «Благоустройство общественных пространств» | 26 1 02 00000 | 2018-2022г | - Управление ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации  программы

Состав показателей (индикаторов) программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации настоящей программы приведены в таблице 2.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации  программы

Таблица 2

| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора / непосредственного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
| И1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству. | % | 4 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| И2. | Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству. | % |  |  |  | 50 | 100 |
|  | Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |
| Р1. | Количество дворовых территорий, на которых проведено благоустройство | ед | 8 | 23 | 46 | 115 | 236 |
| Р2. | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед |  |  |  | 2 | 3 |
| Подпрограмма 1. «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа г.Бор» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
| И1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству. | % | 4 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| И2. | Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству. | % |  |  |  | 50 | 100 |
|  | Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |
| Р1. | Количество дворовых территорий, на которых проведено благоустройство | ед | 8 | 23 | 46 | 115 | 236 |
| Р2. | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед |  |  |  | 2 | 3 |

2.6. Меры правового регулирования

Нормативно-правовые акты, направленные на достижение целей программы указаны в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор» |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа г.Бор» |  |  |  |  |
| 1.1. | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ | «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |  | . |
| 1.2. | Постановление Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 №651 | Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы» |  |  |
| 1.3. | Решение Совета депутатов городского округа г.Бор от 24.10.2017 №69 | «О внесении изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа город Бор Нижегородской области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской области от13.12.2013 №98». |  |  |
| 1.4. | Постановление администрации городского округа город Бор Нижегородской области от 07.07.2015 №3336 | «Об утверждении Положения о порядке и условиях приобретения и установки детских и спортивных площадок на территории городского округа г.Бор» |  |  |
| 1.5 | Постановление администрации городского округа город Бор Нижегородской области от 17.11.2016 №5421 | «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения ремонта дорог на территории городского округа г.Бор, основанного на местных инициативах» |  |  |

  - Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В результате реализации мероприятий Программы ожидается достижение следующих результатов:

- увеличение дворовых территорий, на которых проведено благоустройство;

- увеличение общественных пространств, на которых проведено благоустройство;

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:

где:

Э — эффективность реализации программы (в процентах);

И1ф, И2ф — фактические значения индикаторов

И1у, И2у — утвержденные значения индикаторов.

- Подпрограммы муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского округа г. Бор»

3.1. Подпрограмма 1

«Формирование комфортной городской среды на террритории городского округа г.Бор»

(далее – подпрограмма)

3.1.1.Паспорт подпрограммы

| 1 | Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа город Бор (далее - Управление ЖКХ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основные мероприятия подпрограммы | 1. Благоустройство дворовых территорий. 2. Благоустройство общественных пространств. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цели подпрограммы | -Улучшение качества жизни граждан путем создания комфортной среды проживания и жизнедеятельности на территории городского округа г.Бор. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задачи подпрограммы | - Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории городского округа г.Бор на основе благоустройства территорий в границах муниципального образования. - Формирование комфортной, рационально выстроенной городской среды с соблюдением принципа вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа г.Бор. Увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий в городском округе г.Бор. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Объемы финансирования подпрограммы в разрезе источников и сроков реализации | Источники финансирования программы | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам реализации программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | Всего по подпрограмме «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа г.Бор» (1) + (2) + (3) + (4) | 65676,9 | 38219,1 | 13719,2 | 13738,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 14988,5 | 4871,5 | 5048,8 | 5068,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | 26011,2 | 8670,4 | 8670,4 | 8670,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | 24677,2 | 24677,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4) прочие источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий» (1) + (2) + (3) + (4) | 65676,9 | 38219,1 | 13719,2 | 13738,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 14988,5 | 4871,5 | 5048,8 | 5068,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | 26011,2 | 8670,4 | 8670,4 | 8670,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | 24677,2 | 24677,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4) прочие источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных пространств» (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов программы | По итогам реализации подпрограммы к 2022 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов: Индикаторы достижения цели: -Доля благоустроенных дворовых территорий к 2022 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству, стремится к 100%; - Доля благоустроенных общественных пространств к 2022 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству, стремится к 100%; Непосредственные результаты достижения цели: - Количество дворовых территорий, на которых проведено благоустройство к 2022 году составит 236 ед. -Количество благоустроенных территорий общего пользования к 2022 году увеличится на 3 ед. Ожидаемые конечные результаты по итогам реализации подпрограммы – формирование комфортной, рационально выстроенной городской среды с соблюдением принципа вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа г.Бор. Увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий в городском округе г.Бор. |  |  |  |  |  |  |

3.1.2.1.Характеристика текущего состояния, мероприятия подпрограммы

Проблема благоустройства территорий является одной из самых насущных, требующей особого внимания и эффективного решения.  Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение территорий округа в надлежащее состояние.

Настоящая Подпрограмма 1 включает в себя мероприятия по комплексному благоустройству территорий городского округа г.Бор, направленные на улучшение качества условий жизни населения округа, благоустроенности территорий, повышение туристической и инвестиционной привлекательности округа.

В ходе реализации подпрограммы предусматривается выполнение следующих основных мероприятий:

- Благоустройство дворовых территорий;

- Благоустройство общественных пространств.

Перечень работ по благоустройству дворовых территорий на 2018-2022 годы формируется в соответствии с положениями государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы», исходя из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включаются следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включаются следующие виды работ, в случае принятия решения по их выполнению заинтересованными лицами:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора;

- обустройство площадок для выгула собак;

- ремонт дворовых тротуаров;

- озеленение дворовых территорий;

- обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях;

- установка ограждений газонов.

Адресный перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству по минимальному перечню работ представлен в приложении №1 к программе.

Перечень общественных пространств, благоустройство которых планируется в рамках реализации программы представлен в приложении №2 к программе.

- 3.1.2.2. Цели и задачи подпрограммы

Основными целями данной подпрограммы являются:

- Улучшение качества жизни граждан путем создания комфортной среды проживания и жизнедеятельности на территории городского округа г.Бор.

Основными задачами подпрограммы являются:

- Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории городского округа г.Бор на основе благоустройства территорий в границах муниципального образования.

- Формирование комфортной, рационально выстроенной городской среды с соблюдением принципа вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа г.Бор. Увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий в городском округе г.Бор.

Реализация цели и задач подпрограммы будет осуществляться  за счет выполнения основных мероприятий по направлениям подпрограммы:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городской округ город Бор;

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха   населения городского округа г.Бор.

Результатом реализации подпрограммы должно стать формирование комфортной, рационально выстроенной городской среды с соблюдением принципа вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа г.Бор, с учетом требований обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

3.1.2.3 Сроки и этапы реализации  подпрограммы.

Подпрограмма планируется к реализации в течение 2018 - 2022 годов.

Подпрограмма реализуется в один этап.

При этом достижение целей и решение задач подпрограммы будет осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов.

# Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за период 2018-2022 г.г. в разрезе  основных мероприятий представлено в таблице 1 раздела 2.4.муниципальной программы.

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации  подпрограммы

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации настоящей подпрограммы приведены в таблице 2  раздела 2.5. муниципальной программы.

3.1.2.6. Меры правового регулирования

Нормативно-правовые акты, направленные на достижение целей подпрограммы указаны в таблице 3 раздела 2.6. муниципальной программы.

Приложение №1

Адресный перечень

дворовых территорий городского округа г.Бор

подлежащих благоустройству по минимальному перечню работ

| № | Город, поселок | Адрес двора |
| --- | --- | --- |
|  | г. Бор | ул. Свободы, д. 2, 4 ул. Советская, д. 4 |
|  | г. Бор | ул. Интернациональная, д. 28, 30 ул. Крупская, д. 2 ул. Советская, д. 11 |
|  | г. Бор | ул. Интернациональная, д. 16 ул. Крупская, д. 1, 3 |
|  | г. Бор | ул. Интернациональная, д. 24 |
|  | г. Бор | ул. Интернациональная, д. 29, 31 |
|  | г. Бор | ул. Интернациональная, д. 33, 35 |
|  | г. Бор | ул. Интернациональная, д. 39, 41 |
|  | г. Бор | ул. Мичурина, д. 2 |
|  | г. Бор | ул. Фрунзе, д. 113, 112 ул. Рослякова, д. 34 |
|  | г. Бор | ул. Фрунзе, д. 109,77,75 |
|  | г. Бор | ул. Фрунзе, д. 89, 91 ул. Рослякова, д. 12 |
|  | г. Бор | ул. Спортивная, д. 2а ул. Филипова, д. 2, 4, 6, 8, 10 |
|  | г. Бор | ул. Филипова, д. 1 |
|  | г. Бор | ул. Спортивная, д. 1 ул. Буденого, д. 38 |
|  | г. Бор | ул. Спортивная д.2,3,4 |
|  | г. Бор | ул. Октябрьская д.2а, 2б |
|  | г. Бор | ул. Буденого, д. 36 |
|  | г. Бор | ул. Спортивная, д. 1б ул. Горького, д. 2 |
|  | г. Бор | ул. Интернациональная, д. 144 |
|  | г. Бор | ул. Белинского, д. 1 ул. Нахимова, д. 1а |
|  | г. Бор | ул. Интернациональная д.143 пер. Интернациональный 133а, 33 |
|  | г. Бор | ул. Республиканская д.31,33,35 (общ) |
|  | г. Бор | 2 микрорайон, д. 44, 43, 48 |
|  | г. Бор | 2 микрорайон, д. 45, 46, 47 |
|  | г. Бор | 2 микрорайон, д. 25, 26 |
|  | г. Бор | 2 микрорайон, д. 27,28,30 |
|  | г. Бор | 2 микрорайон, д. 37(ТСЖ), 38, 39 (ТСЖ) |
|  | г. Бор | 2 микрорайон, д. 41(ТСЖ) |
|  | г. Бор | 3 микрорайон, д. 1, 2 |
|  | г. Бор | 2 микрорайон, д. 2 |
|  | г. Бор п. Б.Пикино | ул. Кооперативная д.1 |
|  | г. Бор п. Б.Пикино | ул. Кооперативная д.2,4 |
|  | г. Бор п. Б.Пикино | ул. Кооперативная д.2,4 |
|  | г. Бор п. Б.Пикино | ул. Кооперативная д.26,28 (ТСЖ) 30 ул. Больничная д.5 |
|  | г. Бор п. Б.Пикино | ул. Больничная д.22,24 ул. Сосновая д.29,31 ул. Луговая д.3 |
|  | г. Бор п. Б.Пикино | ул. Больничная д.20,18 ул. Сосновая д.27 ул. Луговая д.4,6 |
|  | г. Бор п. Б.Пикино | ул. Кооперативная д.6,9 |
|  | гог. Бор, д. Овечкино | д.1,2,3 |
|  | гог. Бор, д. Овечкино | д.4,5 |
|  | гог. Бор, д. Овечкино | 6,7,9 (ТСЖ) |
|  | гог. Бор, с. Редькино | д.1,2,3,16 |
|  | гог. Бор, с. Редькино | д.6,7 |
|  | гог. Бор, с. Редькино | д.8,9,10 |
|  | гог. Бор, с. Редькино | д.14,15 |
|  | гог. Бор, с. Редькино | д.11,12,13 |
|  | гог. Бор, с. Редькино | д.5,4 |
|  | гог.Бор п. Б.Орлы | микрорайон д.1,2,3,4,5,6,7 |
|  | гог.Бор п. Б.Орлы | микрорайон д.8 |
|  | гог.Бор п. Б.Орлы | микрорайон д.10 |
|  | гог.Бор п. Б.Орлы | микрорайон д.9 |
|  | гог.Бор п. Ч.Борское | ул. Ленина д.1,1а,3 |
|  | гог.Бор п. Ч.Борское | ул. Ленина д.2,4 ул. Садовая д.4 |
|  | гог.Бор п. Ч.Борское | ул. Ленина д.8,10 |
|  | гог.Бор п. Ч.Борское | ул. Октябрьская д.1а |
|  | гог.Бор п. Ч.Борское | ул. Октябрьская д.4,4а,6 |
|  | гог.Бор п. Ч.Борское | ул. Октябрьская д.4 «б» |
|  | гог.Бор п. Ч.Борское | ул. Октябрьская д.13,11 |
|  | гог.Бор п. Ч.Борское | ул. Октябрьская д.7,9 |
|  | гог.Бор п. Ч.Борское | ул. Октябрьская д.8 |
|  | гог.Бор п. Ч.Борское | ул. Октябрьская д.10 |
|  | гог.Бор п. Ч.Борское | ул. Октябрьская д.15,17,21 |
|  | гог.Бор п. Ч.Борское | ул. Садовая д.5,6 |
|  | гог.Бор п. Ч.Борское | ул. Спортивная д.1 ул. Садовая д.7 |
|  | гог.Бор п. Ч.Борское | ул. Спортивная д.2 ул. Садовая д.9 |
|  | гог. Бор, с. Останкино | ул. Школьная д.16,17,18 |
|  | гог. Бор, с. Останкино | ул. Школьная д.41,44 |
|  | гог. Бор, с. Останкино | ул. Школьная д.12 |
|  | гог. Бор, с. Останкино | ул. Школьная д.31,32,9,10 |
|  | гог. Бор, с. Останкино | ул. Школьная д.23,22 |
|  | гог. Бор, с. Останкино | ул. Заводская д.292,294 |
|  | гог. Бор, с. Останкино | ул. Лесная д.257 |
|  | г. Бор | ул. Интернациональная, д. 54а, 56а, 56б |
|  | г. Бор | ул. Интернациональная д.62,64,60 |
|  | г. Бор | ул. Интернациональная, д. 56, 58 ул. С. Везломцева, д. 1, 3 |
|  | г. Бор | ул. С. Везломцева, д. 9, 11, 13, 7 |
|  | н. Бор | ул. Ананьева д.2,4,6 |
|  | г. Бор | ул. Везломцева д.5 |
|  | г. Бор | ул. С. Везломцева, д. 15, 17 ул. Чайковского, д. 16, 18 |
|  | г. Бор | ул. Чайковского, д. 2а, 2 ул. Интернациональная, д. 68, 70 |
|  | г. Бор | ул. Чайковского, д. 4, 6, 10, 12, 14 |
|  | г. Бор | ул. Нахимова, д. 47, 49, 51 |
|  | г. Бор | ул. Нахимова, д. 53, 55, 59 (ТСЖ) |
|  | г. Бор | ул. Октябрьская, д. 90, 92 |
|  | г. Бор | ул. Октябрьская д.57,55 |
|  | г. Бор | ул. Октябрьская, д. 75, 77 |
|  | г. Бор | ул. Октябрьская д.79, ул. Крупской д.24 |
|  | г. Бор | ул. Крупской д.22 |
|  | г. Бор | ул. Крупской, д. 20 |
|  | г. Бор | ул. Октябрьская, д. 78, 80 ул. Киселёва, д. 6 |
|  | Г. Бор | ул. Октябрьская д.53 ул. Профсоюзная д.13 |
|  | г. Бор | ул. Профсоюзная, д. 6, 8 ул. Щербакова, д. 3,5 |
|  | г. Бор | ул. Профсоюзная, д. 4 ул. Щербакова, д. 2, 4, 6 |
|  | г. Бор | ул. Октябрьская, д. 88 ул. Первомайская, д. 7а, 9а |
|  | Г. Бор | Ул. Первомайская д.11а |
|  | Г. Бор | Ул. Первомайская д.13 а |
|  | г. Бор | ул. Луначарского, д. 197 |
|  | г. Бор | м-он Прибрежный, д 2, 3 |
|  | Г. Бор | М-он Прибрежный д.4 (ТСЖ) |
|  | г. Бор | ул. Мира, д. 13, 15, 17 ул. Баринова, д. 3 |
|  | г. Бор | ул. Коммунистическая, д. 30 |
|  | г. Бор | ул. Чугунова, д. 14 |
|  | г. Бор | ул. Мира, д. 20, 22, 24, 26 |
|  | г. Бор | ул. Мира, д. 25, 23, 21, 19 |
|  | г. Бор | ул. Коммунистическая, д. 13, 13а, 15 |
|  | г. Бор | ул. Махалова, д. 6 ул. Лихачева, д. 6а, 7а |
|  | г. Бор | ул. Махалова, д. 2, 4 ул. Маяковского, д. 5, 7 ул. Лихачева, д. 2б, 1б, 1а, 2а, 3а, 4а |
|  | г. Бор | ул. Коммунистическая, д. 4 |
|  | г. Бор | ул. Коммунистическая д.6 ул. Мира д.5,3,1 ул. Маяковского д.3,4,3а |
|  | г. Бор | ул. В. Котика, д. 3, 3а, 5, 7 |
|  | г. Бор | ул. В. Котика, д. 2, 4, 4а |
|  | г. Бор | ул. В. Котика, д. 6 |
|  | г. Бор | ул. Махалова, д. 38, 34, 32, 30, 28 |
|  | г. Бор | ул. Махалова, д. 16, 18, 36 |
|  | г. Бор | ул. Махалова, д. 19, 21 |
|  | г. Бор | ул. Максимова, д. 22 ул. В. Котика, д. 9, 18 |
|  | г. Бор | ул. Баринова, д. 5 ул. Махалова, д. 15, 17 ул. Мира, д. 11, 16, 18 |
|  | г. Бор | ул. Коммунистическая, д. 9 ул.Мира, д. 8, 10 ул. Махалова, д. 7, 9 |
|  | Г. Бор | Ул. Мира д.12 Ул. Махалова 11,13 |
|  | г. Бор | ул. Махалова, д. 10, 12, 14 |
|  | г. Бор | ул. Максимова, д. 16, 18, 20 |
|  | г. Бор | ул. В. Котика, д. 1а, ул. Максимова, д. 12 |
|  | г. Бор | ул. Коммунистическая, д. 7 ул. Максимова, д. 6, 8 ул. Мира, д. 7, 9 |
|  | Г. Бор | Ул. Максимова д.10 Ул. Баринова д.2,4 Ул. Мира 11 |
|  | г. Бор | ул. Махалова, д. 25 ул. Мира, д. 28, 30 |
|  | г. Бор | ул. Махалова, д. 20, 22, 24, 26 |
|  | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Вокзальная, д. 84, 86, 86а, 90, 92, 94 |
|  | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Полевая, д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 |
|  | г. Бор | мкр. Красногорка, д. 11, 13 |
|  | г. Бор | ул. Плеханова, д. 15, 17, 19, 21 |
|  | г. Бор | ул. Плеханова, д. 9, 11, 13 |
|  | г. Бор | ул. Державина, д. 1, 3, 3а, 5 |
|  | г. Бор | ул. М. Горького, д. 94, 96, 98 |
|  | г. Бор | ул. М. Горького, д. 95, 97, 99 |
|  | Г. Бор | Ул. Горького д.101,103,105 |
|  | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Лесная, д. 1,3 |
|  | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Вокзальная, д. 99, 101 ( ТСЖ) |
|  | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Трудовая, д. 1, 3, 5 |
|  | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Трудовая, д. 7, 9 |
|  | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Клубная, д. 7, 9, 9а |
|  | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Восточная, д. 1, 3, 5 |
|  | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Новая, д. 6, 7, 8, 9 |
|  | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Нагорная, д. 8 |
|  | г. Бор, п. Неклюдово | кв-л Дружба, д. 3, 18 |
|  | г. Бор, п. Неклюдово | кв-л Дружба, д. 1, 2, 17 |
|  | г. Бор, п. Неклюдово | кв-л Дружба, д. 23, 19 |
|  | г. Бор, п. Неклюдово | кв-л Дружба, д. 22, 25 |
|  | г. Бор, п. Октябрьский | ул. К.Маркса, д. 2, 4, 1 а |
|  | Г. Бор п. Октябрьский | Ул. К. Маркса д. 3а |
|  | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 22, 19 |
|  | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 20, 18, 21 |
|  | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 15 |
|  | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 16 |
|  | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 17 |
|  | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 10 |
|  | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 11 |
|  | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 12 |
|  | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 14 |
|  | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Луговая, д. 3 |
|  | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Октябрьская, д. 37,41, 38, 39, 39а, |
|  | Г. Бор, п. Октябрьский | Ул. Октябрьская д40,42,43,44,45 |
|  | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Октябрьская, д. 33, 35 |
|  | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Некрасова, д. 2а |
|  | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Набережная, д. 9 |
|  | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Октябрьская, д. 11, 13 |
|  | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Октябрьская, д. 3, 5 |
|  | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Октябрьская, д. 7, 9 |
|  | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Кооперативная, д. 6 |
|  | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Комсомольская, д. 21, 23, 25 |
|  | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Комсомольская, д. 20, 22, 24 |
|  | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Комсомольская, д. 16, 18 |
|  | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Комсомольская, д. 15, 17, 19 |
|  | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Молодежная, д. 2 |
|  | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Молодежная, д. 3 |
|  | г. Бор, п. Октябрьский | ул. ул. Молодежная, д. 4 |
|  | гог. Бор, п. ППК | ул. Терентьева, д. 6,8 ул. Герцена, д. 12 ул. Садовая, д. 7, 9 |
|  | гог. Бор, п. ППК | ул. Ленина, д. 43, 41 |
|  | гог. Бор, п. ППК | ул. Квартал 7, д. 4,3,9 |
|  | гог. Бор, п. ППК | ул. Квартал 7, д. 5, 6, 7,8 |
|  | гог. Бор, п. ППК | ул. Школьная, д. 28, 30, квартал 8 д.1,2 |
|  | гог. Бор, п. ППК | ул. Ленина д.19 |
|  | гог. Бор, п. ППК | Квартал 8 д.4,3 |
|  | гог. Бор, п. ППК | ул. Ленина д.11 ул. Школьная д.10 |
|  | гог. Бор, п. ППК | ул. Ленина д.36 ул. Герцена д.11,13,15 |
|  | гог. Бор, п. ППК | ул. Герцена д.2 |
|  | гог. Бор, п. ППК | ул. Ленина, д. 22, 20 ул. Терентьева, д. 3 |
|  | гог. Бор, п. ППК | ул. Терентьева, д. 1 ул. Ленина, д. 18 |
|  | гог. Бор, д. Плотинка | ул. Школьная, д. 1, 2, 3 |
|  | гог. Бор, с. Ямново | ул. Школьная, д. 3, 17 |
|  | гог. Бор, с. Ямново | ул. Школьная, д. 1, 2, 4 |
|  | гог. Бор, с. Селищи | ул. Совхозная, д. 33 |
|  | гог. Бор, с. Селищи | ул. Совхозная, д. 41, 40, 30 |
|  | гог. Бор, с. Линда | ул. ул. Школьная, д. 2 (4,8) |
|  | гог. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 3,6 |
|  | гог. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 5, 7, 16 |
|  | гог. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 9,10,17 |
|  | гог. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 9а |
|  | гог. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 12 |
|  | гог. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 15,15а,19 |
|  | гог. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 18,20,13,11 |
|  | гог. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 21,24 |
|  | гог. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 22,23 |
|  | гог. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 27,29,29а |
|  | гог. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 28,25,26 |
|  | гог. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 30, 31 |
|  | гог. Бор, с. Линда | ул. Дзержинского, д. 34, д.35 (ТСЖ) ул. Школьная, д. 34а ул. Дзержинского, д. 34б |
|  | гог. Бор, п. Сормовский Пролетарий | ул. Центральная, д. 1,2,3,8,7,4,5,6 |
|  | гог. Бор, п. Сормовский Пролетарий | ул. Садовая д.5,6,4 |
|  | гог. Бор, п. Сормовский Пролетарий | ул. Садовая, д. 7 |
|  | гог. Бор, п. Сормовский Пролетарий | ул. Садовая, д. 10,11 |
|  | гог. Бор, п. Сормовский Пролетарий | ул. Садовая, д.3,2 |
|  | гог. Бор, с. Чистое Поле | д. 22, д. 37, д.32, д.21 |
|  | гог. Бор, с. Чистое Поле | д. 23, д.24 |
|  | гог. Бор, с. Чистое Поле | д. 25,26,33 |
|  | гог. Бор, с. Чистое Поле | п. Заречный, д. 1 |
|  | гог. Бор, с. Спасское | ул. Центральная, д. 130,81,82 |
|  | гог. Бор, с. Спасское | ул. Центральная д.12,28 |
|  | гог. Бор, с. Спасское | ул. Центральная д.22 (21,20 грунт) |
|  | гог. Бор, с. Кантаурово | ул. Совхозная, д. 7,28,26 |
|  | гог. Бор, с. Кантаурово | ул. Совхозная д.6,8 |
|  | гог. Бор, с. Кантаурово | ул. Совхозная д.5,7 |
|  | гог. Бор, с. Кантаурово | ул. Совхозная д.10,12,14 |
|  | гог. Бор, с. Кантаурово | ул. Совхозная, д. 13, 15, 27,25 |
|  | гог. Бор, с. Кантаурово | ул. Совхозная, д. 21,16,19,18 |
|  | гог. Бор, с. Кантаурово | ул. Совхозная, д. 22,20 (ТСЖ) |
|  | гог. Бор, с. Кантаурово | ул. Совхозная, д. 23, ул. Центральная д.43 |
|  | гог. Бор, с. Кантаурово | ул. Совхозная, д. 24, 29, 30 |
|  | гог. Бор, д. Каликино | ул. Новая, д. 8, 8а, 9 |
|  | гог. Бор, д. Каликино | ул. Октябрьская д.14,15 |
|  | гог. Бор, д. Каликино | ул. Октябрьская д.16,17 |
|  | гог. Бор, д. Каликино | ул. Октябрьская д.18 ул. Советская д.5 |
|  | гог. Бор, д. Каликино | ул. Советская д.3,1 |
|  | гог. Бор, д. Каликино | ул. Октябрьская д.19,21 |
|  | гог. Бор, п. Шпалозавод | ул. Заводская, д. 20,21 |
|  | гог. Бор, п. Шпалозавод | ул. Заводская, д. 5 |
|  | гог. Бор, п. Шпалозавод | ул. Заводская д.19,17,18 |
|  | гог. Бор, п. Шпалозавод | ул. Заводская д.10,11,12,13,14,15,16,7 |

Приложение №2

Перечень общественных пространств

городского округа г.Бор, требующих благоустройства

| Городской округ город Бор |  |
| --- | --- |
| 1. Зона отдыха "Мухинское озеро" | Зона отдыха «Мухинское озеро» располагается в центральной части города, в непосредственной близости к главной улице и примыкает к центральной площади, которая является главной транспортной развязкой и местом проведения массовых мероприятий (ярмарки, фестивали). Площадь благоустраиваемой территории 2,4га. На сегодняшний день данная территория является заброшенной и неблагоустроенной. Разработка проекта благоустройства была произведена в 2012 году, в рамках конкурсного отбора, с участием архитекторов со всей страны и ближнего зарубежья. Разработана концепция рекреационной зоны существующего озера. Композиция реконструкции имеет две части - входная и парадная группа и основной массив сквера. В парадную группу включены бульвар для прогулок, который опоясывает озеро, с закрытыми беседками. Также предусмотрены детские зоны отдыха, (большая игровая и спортивная площадки). Сквер должен стать зоной рекреации, местом массового пребывания населения разных возрастных групп, семейного отдыха, проведения различных культурно-массовых мероприятий. |
| 2. Благоустройство пляжной зоны на озере Юрасовское, г.Бор | Площадь благоустраиваемой территории пляжа 4,9га. На сегодняшний день на территории города Бор нет ни одного благоустроенного пляжа, который соответствовал бы всем нормативным требованиям. Благоустройство пляжной зоны решит проблемы отсутствия комфортной и доступной зоны отдыха для жителей города Бор. Согласно проекту пляж делится на детскую и взрослую части. В детской части предусматриваются детские площадки, спортивная площадка, кабинки для переодевания. Во взрослой части-площадка для летнего кафе, кабинки для переодевания. Предусмотрено место для объекта многофункционального назначения (спасательный пост, мед.кабинет, туалет). |
| 3. Благоустройство историко-рекреационной территории в районе памятника А.М.Горькому и Ф.И.Шаляпину (берег реки Волга) | Площадь благоустройства 2 га. Благоустройство историко-рекреационной территории в районе памятника А.М.Горькому и Ф.И.Шаляпину (берег реки Волга) включает в себя реконструкцию пешеходных связей (дорожек), организацию и формирование смотровых площадок по ходу пешеходной зоны, установку малых архитектурных форм с реконструкцией наружного освещения и оформлением подсветки. Кроме отдыха зона используется для проведения культурно-массовых мероприятий (фестивали, литературные чтения, «Последние звонки»). |

__________________________________