Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 18.11.2014 | № 8174 |
| --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы

"Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа город Бор на 2015 – 2017 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.05.2005 № 45, постановлением администрации городского округа г.Бор от 16.10.2014 № 7124 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ городского округа город Бор и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Бор», в целях удовлетворения потребностей населения и организаций городского округа город Бор Нижегородской области в услугах пассажирского транспорта  администрация городского округа г.Бор постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа город Бор на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа г.Бор www.borcity.ru.

3. Контроль за реализацией Программы возложить на заместителя главы администрации  городского округа г.Бор А.В.Мочкаева.

Глава администрации                                                                 А.В. Киселев

А.В. Боровский

37155

- Утверждена

постановлением администрации

городского округа город Бор

Нижегородской области

от 18.11.2014 № 8174

Муниципальная программа

"Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа

город Бор на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа)

| 1.1. Наименование Программы | Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г. Бор на 2015 - 2017 годы |
| --- | --- |
| 1.2. Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12.05.2005 № 45 "Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года" Постановление администрации городского округа г.Бор от 16.10.2014 № 7124 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Бор» |
| 1.3. Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского округа г.Бор |
| 1.4. Соисполнители Программы | Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Бор |
| 1.5. Цель Программы | Повышение качества услуг пассажирского транспорта городского округа г.Бор |
| 1.6. Задачи Программы | 1. Оптимизация маршрутной сети. 2. Повышение эффективности транспортного обслуживания. 3. Сохранение социально значимых перевозок. |
| 1.7. Этапы и сроки реализации Программы | 2015 - 2017 годы. Программа реализуется в один этап |
| 1.9. Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета городского округа г. Бор | Программа финансируется за счет средств бюджета городского округа г. Бор (далее - бюджет). Предполагаемый объем финансирования Программы: 60 000 тыс. рублей, в том числе: 2015 г. – 20 000 тыс. рублей; 2016 г. – 20 000 тыс. рублей; 2017 г. – 20 000 тыс. рублей |
| 1.11. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы | Повышение уровня удовлетворенности населения округа работой пассажирского транспорта. Повышение доли населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное транспортное сообщение. Сохранение социально значимых маршрутов. |

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

- 2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

- 2.1. Характеристика текущего состояния

Основными видами пассажирского транспорта на территории округа являются:

- канатная дорога сообщением Бор – Н.Новгород,

- железнодорожный транспорт Бор – Н.Новгород (пригородные поезда ОАО ВВППК),

- "водное такси" Бор – Н.Новгород ООО "Логопром – Борский перевоз" (суда на воздушной подушке),

- паромная переправа Бор – Н.Новгород (паромы проекта 736А),

- легковое такси (13 предприятий, более 80 машин).

- пассажирский автотранспорт.

Среди муниципалитетов Нижегородской области городской округ г.Бор имеет самую протяженную маршрутную сеть, которая составляет 1046 км. и включает в себя 45 маршрутов, на которых работает 98 автобусов, и практически полностью обеспечивает услугами пассажирского транспорта население 301 населенного пункта. Также округ имеет высокую долю видов транспорта, альтернативных автомобильному (17 %). Ввод в эксплуатацию канатной дороги (2012 год), работа судов на воздушной подушке, паромной переправы, увеличение подвижного состава и количества рейсов пригородных электропоездов ОАО ВВППК создали конкурентную среду в сфере пассажирских перевозок. Основным видом пассажирского транспорта округа является автомобильный (на момент разработки Программы это МУП «Борское ПАП» и 5 частных перевозчиков – индивидуальных предпринимателей).. К полномочиям городского округа согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания. Полномочия реализуются в границах городского округа, то есть на городских и пригородных маршрутах.

За три года, предшествующие разработке Программы, автотранспорт потерял в общей структуре пассажирских перевозок 14 процентных пунктов (вклад автотранспорта снизился с 97 % до 83 %, в том числе доля муниципального транспорта сократилась с 75 % до 56 %). Снижение результатов работы пассажирского транспорта произошло как по пассажирообороту, так и по валовой выручке. Кол-во пассажиров, перевезенных регулярным пассажирским автотранспортом, снизилось с 18,8 млн. пассажиров (2010 год) до 15,2 млн. пассажиров (2013 год). Пассажирооборот МУП «Борское ПАП» сократился с 14,05 млн. до 8,54 млн. пассажиров.  Значительное сокращение количества перевезенных пассажиров наблюдается на наиболее доходных межмуниципальных маршрутах, связывающих округ с областным центром. Произошло это из-за регулярных заторов на Волжском мосту и подходах к нему. В таких условиях пассажиры данного направления выбирают более дорогие виды транспорта (канатная дорога, СВП) и с большим расчетным временем в пути (электропоезд), однако это позволяет им гарантированно прибыть к месту назначения вовремя, но лишает регулярный автотранспорт значительной части доходов на прибыльных маршрутах. Часть этой прибыли расходовалась ранее на покрытие убытков от сельских перевозок. Убытки от перевозок на пригородных (сельских) маршрутах объясняются малым пассажиропотоком и высокими эксплуатационными расходами. Неблагоприятная ситуация ставит под угрозу стабильность пассажирских перевозок в округе и усугубилась в связи с сокращением объемов субсидий транспортным предприятиям. Существующий порядок расчета выпадающих доходов утвержден постановлением Правительства Нижегородской области от 28.06.12 №379). При этом размеры компенсации за перевозку «льготников» снижены в 2013-2014 годах вдвое и в настоящее время не покрывают затрат перевозчика, которые выше в среднем (на примере МУП «Борское ПАП»): по городу - в 1,5 раза, на пригороде – в 2,4 раза. В результате МУП «Борское ПАП», единственное предприятие округа, осуществляющее социальные перевозки на пригородных маршрутах округа, не имеет средств для развития, оплаты ряда текущих финансовых обязательств, и выполнения обязательных требований по модернизации подвижного состава и страхованию пассажиров. Необходимость сохранения убыточных, но социально-значимых сельских перевозок, в условиях сокращения объема дотаций из областного бюджета и роста цен на моторное топливо потребует финансовой поддержки перевозчиков, осуществляющих деятельность на сельских маршрутах, из местного бюджета. Это станет наиболее значимым и затратным мероприятием программы. В связи с тем, что около 40 % жителей округа проживает в сельской местности, но работает и (или) получает государственные и муниципальные услуги в городе Бор или в г.Н.Новгород, субсидирование основных сельских маршрутов для их сохранения является необходимой мерой.

В целом повышение эффективности работы пассажирского автотранспорта может быть достигнуто за счет:

- оптимизации маршрутной сети округа с учетом интересов жителей территорий интенсивной застройки и необходимости сокращения дублирующих и невостребованных маршрутов,

- проведения конкурсных отборов на право работы на всех маршрутах городского округа г.Бор и достижения оптимального соотношения между объемами пассажирских перевозок, выполняемых частными и муниципальными перевозчиками,

- внедрения автоматизированной системы контроля оплаты проезда (АСКОП) на пассажирском транспорте и иных перспективных и удобных для граждан форм оплаты проезда в общественном транспорте.

Часть мероприятий (проведение конкурсных отборов, работа с населением по оптимизации расписания на действующих маршрутах) выполняется в рамках повседневной работы органов местного самоуправления округа и транспортных компаний. Внедрение АСКОП на основе передовых разработок, программных комплексов и продуктов частных инвесторов требует дополнительных расчетов. Основные мероприятия, относящиеся к полномочиям городского округа и являющиеся неотложными и наиболее значимыми, будут выполнены в рамках настоящей программы.

- 2.2. Цель и задачи программы

Основной целью программы является повышение качества услуг пассажирского транспорта городского округа г.Бор. Работа этой отрасли - одна из основных составляющих качества жизни населения, повышение которого является главной задачей органов местного самоуправления.

Заявленная цель будет достигнута путем решения следующих задач:

1. Оптимизация маршрутной сети. Для выполнения задачи планируется разработка проекта новой маршрутной сети округа, определяющей новый перечень маршрутов с учетом их актуальной и перспективной загрузки, удобное для пассажиров расписание, а также необходимую пассажировместимость автотранспорта для работы на каждом из маршрутов.

2. Повышение эффективности транспортного обслуживания. Очевидно, что уже сейчас многие пригородные маршруты округа не нуждаются в их обслуживании автотранспортом большой и средней вместимости. Для сокращения эксплуатационных расходов на обслуживание маршрутов с малым пассажиропотоком планируется обновление автопарка муниципальных автобусов путем приобретения 13-местных микроавтобусов «ГАЗ». Будет также рассматриваться возможность обновления парка автобусов средней и большой вместимости, в том числе за счет прочих источников финансирования.

3. Сохранение социально значимых перевозок. Программа предусматривает выделение юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров на пригородных социально-значимых маршрутах округа, субсидии из местного бюджета.

- 2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы: 2015 - 2017 годы. Программа реализуется в 1 этап.

- 2.4. Перечень мероприятий Программы

Информация о мероприятиях Программы приведена в таблице 1.

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Программы

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приведена в таблице 2.

- Таблица 1.   Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполне-ния | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа, тыс. рублей | Краткое описание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г. Бор на 2015 - 2017 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Оптимизация маршрутной сети |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта новой маршрутной сети городского округа г.Бор | НИОКР | 2015 | Администрация городского округа г.Бор | 1 500, в т.ч.: 2015 год – 1 500 | Разработка, в том числе путем привлечения сторонних организаций, проекта новой маршрутной сети с расписанием движения и расчетом количества и характеристик подвижного состава |
| Цель 2. Повышение эффективности транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обновление подвижного состава | капвложения | 2015 - 2017 | Администрация городского округа г.Бор (Департамент имущественных и земельных отношений) | 4 800, в т.ч.: 2015 год – 1 600 2016 год – 1 600 2017 год – 1 600 | Для сокращения эксплуатационных расходов на обслуживание маршрутов с малым пассажиропотоком планируется обновление автопарка муниципальных автобусов, в том числе путем приобретения микроавтобусов |
| Цель 3. Сохранение социально значимых перевозок |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Субсидирование перевозок на социально значимых маршрутах | прочие расходы | 2015 - 2017 | Администрация городского округа г.Бор (Департамент имущественных и земельных отношений) | 53 700, в т.ч.: 2015 год – 16 900 2016 год – 18 400 2017 год – 18 400 | Выделение юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров на пригородных социально-значимых маршрутах округа, субсидии из местного бюджета |

- Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Программы

| № п/п | Наименование индикатора / непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора / непосредственного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г. Бор на 2015 - 2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение уровня удовлетворенности населения округа работой пассажирского транспорта* | % | 44 % | 43% | 44% | 50% | 55% |
| 2. | Повышение доли населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное транспортное сообщение | % | 99,25 | 99,23 | 99,29 | 99,31 | 99,33 |
| 3. | Сохранение социально значимых маршрутов | ед. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|  | Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта новой маршрутной сети | ед. | - | - | 1 | - | - |
| 2. | Количество жителей, проживающих в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения | чел. | 920 | 895 | 875 | 850 | 825 |
| 3. | Количество пригородных социально значимых маршрутов | ед. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |

* мониторинг уровня удовлетворенности организует администрация городского округа г.Бор. Проводится путем обобщения данных, представленных пассажироперевозчиками и (или) привлеченной организацией, а также проведением опросов в открытых источниках (СМИ, официальный сайт ОМСУ округа).

2.6. Меры правового регулирования приведены в таблице 3

Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятие 3.1. Субсидирование перевозок на социально значимых маршрутах |  |  |  |  |
| 1. | Постановление администрации городского округа г.Бор от 7.05.2014 № 2962 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа г.Бор на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским автомобильным транспортом на социально значимых маршрутах» | Субсидия предоставляется на безвозмездной основе перевозчикам, осуществляющим деятельность на маршрутах пригородного сообщения округа с предоставлением льгот по оплате проезда. Размер субсидии определяется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа на текущий финансовый год. | Администрация городского округа г.Бор Департамент имущественных и земельных отношений | Принято |

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств бюджета городского округа город Бор  приведена в таблицах 4 и 5.

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета городского округа город Бор

| Статус | Мероприятие Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г. Бор на 2015 - 2017 годы» | 1.1. Разработка проекта новой маршрутной сети городского округа г.Бор | Всего | 0 | 1 500 | 0 | 0 |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация городского округа г.Бор | 0 | 1 500 | 0 | 0 |
|  | 2.1. Обновление подвижного состава | Всего | 0 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация городского округа г.Бор | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель Департамент имущественных и земельных отношений | 0 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
|  | 3.1. Субсидирование перевозок на социально значимых маршрутах | Всего | 17 000 | 16 900 | 18 400 | 18 400 |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация городского округа г.Бор | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель Департамент имущественных и земельных отношений | 17 000 | 16 900 | 18 400 | 18 400 |

- Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников

| Статус | Мероприятие Программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г. Бор на 2015 - 2017 годы» | 1.1. Разработка проекта новой маршрутной сети городского округа г.Бор | Всего, в т.ч.: | 0 | 1 500 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа город Бор | 0 | 1 500 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.1. Обновление подвижного состава | Всего, в т.ч.: | 0 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
|  |  | расходы бюджета городского округа город Бор | 0 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.1. Субсидирование перевозок на социально значимых маршрутах | Всего, в т.ч.: | 17 000 | 16 900 | 18 400 | 18 400 |
|  |  | расходы бюджета городского округа город Бор | 17 000 | 16 900 | 18 400 | 18 400 |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.8. Анализ рисков реализации Программы

Расчет планируемых значений индикаторов и непосредственных результатов Программы произведен с учетом текущих показателей работы пассажирского транспорта и актуальных ценовых характеристик транспорта, комплектующих и горюче-смазочных материалов.

К возможным рискам реализации Программы относятся:

- дальнейшее снижение пассажирооборота и, как следствие, доходности работы пассажирского автотранспорта,

- рост цен на автобусы, горюче-смазочные материалы и комплектующие.

Минимизировать риски позволит как выполнение программных мероприятий (внедрение новой маршрутной сети и привлечение к перевозкам автобусов малой вместимости), так и комплекс мер, включающих в себя:

- участие в программах поддержки отечественного автопрома,

- заключение долгосрочных контрактов на моторное топливо,

- перевод автобусов на природный газ,

- снижение эксплуатационных расходов МУП «Борское ПАП» (оптимизация штата, ремонтной базы, а также мероприятия, направленные на экономию топлива и сокращение наличного денежного оборота),

- увеличение доходов от коммерческих (заказных) перевозок.

Возникновение указанных выше рисков и невыполнение комплекса мер может привести к необходимости увеличения объемов субсидирования перевозок на социально значимых маршрутах.

3. Оценка эффективности Программы

Обязательным условием оценки эффективности Программы является полное выполнение программных мероприятий в установленные сроки. Оценка эффективности Программы производится на основе использования значений индикаторов путем сравнения фактически достигнутых показателей с утвержденными значениями индикаторов. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:

И1ф     И2ф     И3ф

Э =  (   -----   +  -----   +  -----  ) /  3 x 100%,  где:

И1у     И2у      И3у

- Э - эффективность реализации Программы (в процентах),

- И1ф, И2ф, И3ф – фактически достигнутые значения индикаторов,

- И1у, И2у, И3у – утвержденные значения индикаторов.

______________________