Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 19.11.2014 | № 8229 |
| --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы

"Адресная инвестиционная программа капитальных вложений

городского округа город Бор на 2015 год "

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа город Бор от 16.10.2014 N 7124 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных (ведомственных) программ городского округа город Бор и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных (ведомственных) программ городского округа город Бор», а также в целях совершенствования программно-целевого планирования  администрация городского округа город Бор постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор на 2015 год" (далее - программа).

2. Департаменту финансов администрации городского округа г. Бор предусмотреть финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

4. Общему отделу администрации городского округа город Бор  обеспечить размещение настоящего постановления на официальном интернет-сайте городского округа город Бор www.borcity.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа г.Бор                  В.Г. Ковалева.

Глава администрации                                                                   А.В. Киселев

М.А.Бородина,91387

Утверждена:

Постановлением администрации

городского округа г. Бор

от 19.11.2014 № 8229

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР

НА 2015 ГОД»

- 1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

(далее - Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского округа город Бор |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Борстройзаказчик» |
| Подпрограммы Программы | - «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа город Бор на 2015 год» - «Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы» |
| Цели Программы | Создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения городского округа город Бор |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры как городского, так и сельского населения городского округа город Бор; 2. Повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями; |
| Этапы и сроки реализации Программы | Муниципальная программа «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор на 2015 год» реализуется в один этап в 2015 году. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета городского округа город Бор (в разбивке по подпрограммам и годам реализации) | Муниципальная программа «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор на 2015 год» тыс.руб. Всего, в том числе:; 68 776,9. 2015 г.; 68 776,9. Подпрограмма 1. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа город Бор на 2015 год» тыс.руб. Всего, в том числе:; 56 742,9. 2015 г.; 56 742,9. Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы» тыс.руб. Всего, в том числе:; 12 034,0. 2015 г.; 12 034,0. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы | По окончании реализации Программы будут достигнуты следующие значения индикаторов: Наименование индикаторов цели Программы; Единицы измерения индикаторов достижения цели Программы; По окончании реализации Программы. Снижение доли детей в возрасте 1-6 лет состоящих на учете для определения в МДОУ; %; 16,38. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой надлежащего качества; %; 66,0. Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, от общего количества земельных участков, необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в городском округе город Бор поставленным на учет многодетным семьям; %; 63,6. Снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающим нормативным требованиям; %; 69,85. Уровень газификации сетевым газом домов и квартир во всех сельских населенных пунктах; %; 88,9. В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов: 1. В период реализации Программы будет введено в действие 7 объектов строительства, в том числе: - 1 объект образования( детский сад на 240 мест); - 3 объекта коммунального хозяйства (2 объекта водоснабжения и станция водоочистки); - 2 объекта газоснабжения населенных пунктов протяженностью 14,58 км; - 1 объект дорожной инфраструктуры 9 059 м2 . - 12-квартирный жилой дом. 2. Проведение проектно-изыскательских работ и обеспечение разработки проектно-сметной документации 1 объекта газоснабжения протяженностью 28 км. |

2. Муниципальная программа

«Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор на 2015 год»

2.1. Характеристика текущего состояния.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры, разработка проектной документации), повышающих обеспеченность населения городского округа город Бор объектами социальной и коммунальной инфраструктуры и оснащенность системами водо- и газоснабжения.

Социально-экономическое развитие общества в целом и в частности населения зависит от функционирования системы удовлетворения многообразных потребностей. На качество жизни населения влияют многие факторы: обеспеченность жильем, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, транспортного и культурного обслуживания.

Недостаточный уровень обеспеченности территорий городского округа город Бор объектами социальной и инженерной инфраструктуры – одна из основных проблем социально-экономической дифференциации развития территорий. Уровень газификации в среднем по городскому округу в сельской местности составляет 88,9%.

На основании анализа уровня обеспеченности городского округа город Бор объектами социальной и инженерной инфраструктуры выявлены следующие проблемы:

1) объекты социальной и инженерной инфраструктуры в ряде территорий имеют высокую степень физического и морального износа;

2) объекты социальной и инженерной инфраструктуры неравномерно размещены по территории городского округа город Бор и не полностью соответствуют современным требованиям.

Строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа будет способствовать повышению уровня обеспеченности муниципального образования этими объектами и значительно улучшит качество жизни населения.

В рамках Программы приоритетным является решение социальных задач, наибольший объем средств направляется на:

- объекты газификации;

-объекты водоснабжения

- строительство объектов образования;

- дорожная инфраструктура.

Своевременное финансирование и осознанный выбор приоритетности строительства объектов необходимы для создания системы социальной и инженерной инфраструктуры с учетом потребностей городского округа.

- 2.2. Цели, задачи.

Главной целью реализации Программы является создание материальной базы для развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения городского округа город Бор.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры городского и сельского населения округа.

2. Повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры городского округа инженерными коммуникациями.

- 2.3. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа реализуется в 2015 году в один этап.

  - Перечень основных мероприятий Программы.

- Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражается по форме согласно таблице 1.

- Таблица 1.

- к муниципальной программе «Адресная

- инвестиционная программа капитальных

- вложений городского округа на 2015 год»

- План реализации муниципальной программы

- «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор на 2015 год»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы (перечень объектов) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала | окончания |  | Всего, в том числе: | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа город Бор на 2015 год» Всего | Администрация городского округа город Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | 2015 г. | 2015 г. | Ввод в действие 7 объектов строительства | 56 742,90 | 0 | 0 | 56 742,90 | 0 |
| 1.1. Основное мероприятие «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  | 4 576,00 | 0 | 0 | 4 576,00 | 0 |
| Мероприятие1.1.1./ объект 1.1.1. «Строительство дорожной инфраструктуры в ж/р «Боталово-4» (5 квартал) 51 участок» |  |  |  | Обеспечение дорожной инфраструктурой 51 участка предоставлен. многодетным семьям в ж/р «Боталово-4» | 4 576,00 | 0 | 0 | 4 576,00 | 0 |
| 1.2. Основное мероприятие «Газоснабжение» |  |  |  |  | 4 366,10 | 0 | 0 | 4 366,10 | 0 |
| Мероприятие1.2.1./ объект 1.2.1. «Газоснабжение д.Городищи» |  |  |  | Ввод в эксплуатацию газопровода протяженностью 13,5 км | 2 685,60 | 0 | 0 | 2 685,60 | 0 |
| Мероприятие1.2.2./ объект 1.2.2. «Газоснабжение д.Синцово» |  |  |  | Ввод в эксплуатацию газопровода протяженностью 1,084 км | 401,80 | 0 | 0 | 401,80 | 0 |
| Мероприятие1.2.3./ объект 1.2.3. «Межпоселковый газопровод выс.давл.д.Ивановское, Плотинка» |  |  |  | Проектно-сметная документация по объекту газоснабжения протяженностью 28 км | 1 278,70 | 0 | 0 | 1 278,70 | 0 |
| 1.3. Основное мероприятие «Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну» |  |  |  | Обслуживание объектов строительства до момента передачи в муниципальную казну городского округа г.Бор | 1 350,00 | 0 | 0 | 1 350,00 | 0 |
| 1.4. Основное мероприятие «Жилищное строительство» |  |  |  |  | 8 800,00 | 0 | 0 | 8 800,00 | 0 |
| Мероприятие1.4.1./ объект 1.4.1. «Строительство многоквартирного жилого дома для предоставления гражданам жилья по вступившим в силу решениям суда» |  |  |  | Ввод в эксплуатацию 12-квартирного жилого дома | 8 800,00 | 0 | 0 | 8 800,00 | 0 |
| 1.5. Основное мероприятие «Коммунальное строительство» |  |  |  |  | 30 344,30 | 0 | 0 | 30 344,30 | 0 |
| Мероприятие1.5.1./ объект 1.5.1. «Строительство станции водоочистки в с.Ямново» |  |  |  | Улучшение качества воды жителей с.Ямново | 12 344,30 | 0 | 0 | 12 344,30 | 0 |
| Мероприятие1.5.2./ объект 1.5.2. «Строительство водопровода в д.Оманово» |  |  |  | Ввод в эксплуатацию водопровода протяженностью 1,5 км | 1 000,00 | 0 | 0 | 1 000,00 | 0 |
| Мероприятие1.5.3./ объект 1.5.3. «Водоснабжение с.Кантаурово» |  |  |  | Ввод в эксплуатацию водопровода протяженностью 1 км | 16 000,00 | 0 | 0 | 16 000,00 | 0 |
| Мероприятие1.5.4./ объект 1.5.4. «Строительство магистральной напорной канализации г.Бор Нижегородской области» |  |  |  | Проектно-сметная документация по объекту водоснабжения протяженностью 6,5 км | 1 000,00 | 0 | 0 | 1 000,00 | 0 |
| 1.6. Основное мероприятие «Образование» |  |  |  |  | 7 306,50 | 0 | 0 | 7 306,50 | 0 |
| Мероприятие1.1.1./ объект 1.1.1. «Строительство детского сада на 240 мест по ул.Молодежная д.10 в пос.Октябрьский» |  |  |  | Ввод в эксплуатацию детского сада на 240 мест | 7 306,50 | 0 | 0 | 7 306,50 | 0 |
| Подпрограмма 2. ««Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы» Всего | Администрация городского округа город Бор | 2015 г. | 2015 г. |  | 12 034,00 | 0 | 0 | 12 034,00 | 0 |
| Мероприятие1. «Расходы на обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  | 12 034,00 | 0 | 0 | 12 034, 00 | 0 |
|  |  |  |  | итого | 68 776,90 | 0 | 0 | 68 776,90 | 0 |

______________________________