Администрация городского округа города Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 26.12.2013 | № 8412 |
| --- | --- |

Об утверждении Программы поддержки предприятий

жилищно-коммунального хозяйства на 2014 год

В целях обеспечения условий для стабильной работы и развития предприятий жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа администрация городского округа г. Бор п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую Программу поддержки предприятий жилищно-коммунального хозяйства на 2014 год.

2.Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Ю.Г.Зырянов) обеспечить размещение настоящего постановления  на официальном сайте www.borcity.ru.

| Глава администрации | А.В.Киселев |
| --- | --- |

В.П.Кулюгина

3-71-96

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа г. Бор

от 26.12.2013 № 8412

# П Р О Г Р  А М М А

ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2014 ГОД

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа поддержки предприятий жилищно-коммунального хозяйства на 2014 год |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Бюджетный кодекс РФ Жилищный кодекс РФ Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Постановление Правительства РФ от 28.08.2009 № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа город Бор Нижегородской области |
| Основной разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа г. Бор (далее - Управление ЖКХ) |
| Основные цели Программы | 1.Обеспечение физической и экономической доступности жилищно-коммунальных услуг для потребителей. 2.Обеспечение устойчивого финансового состояния организаций жилищно-коммунального хозяйства. 3. Гарантированное покрытие потребности в коммунальных услугах для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения ресурсами с минимальными издержками. 4.Системное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса на территории городского округа. 5. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. 6.Системное решение проблем обеспечения социальной защиты граждан. |
| Основные задачи Программы | 1.Обеспечение бесперебойного предоставления товаров и услуг надлежащего качества, повышение надежности снабжения потребителей товарами (услугами): снижение уровня потерь в сетях, износа оборудования, аварийности систем коммунальной инфраструктуры, уменьшение протяженности сетей, нуждающихся в замене. 2.Оптимизация работы систем тепло-, водоснабжения и водоотведения за счет капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры предприятий жилищно-коммунального хозяйства и ввода в эксплуатацию новых производственных объектов. 3.Социальное обеспечение населения, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния. 4.Повышение уровня обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры на всей территории городского округа. 5. Полное обеспечение финансовых потребностей, необходимых для реализации производственных и инвестиционных программ организаций жилищно-коммунального комплекса. 6.Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 год Программа реализуется в один этап |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Управление ЖКХ |
| Объемы и источники финансирования Программы: |  |

| Наименование муниципальных заказчиков | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год |
| 1.Администрация городского округа г. Бор | Бюджет городского округа город Бор | 90036 |

| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация городского округа г. Бор |
| --- | --- |

| Управление Программой и механизм ее реализации | - Для получения бюджетного финансирования (субсидий) юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица (далее - получатели субсидий): - заключают соглашения с исполнителем Программы; -предоставляют заявки на получение субсидии исполнителю Программы; - представляют отчеты исполнителю Программы об использовании субсидии. Субсидии имеют целевое назначение и должны быть направлены получателями на выполнение мероприятий Программы. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность предоставляемой информации. |
| --- | --- |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

2.1.1. Содержание проблемы в сфере теплоснабжения

Теплоснабжение городского округа  город Бор представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, обеспечивающих выработку и  транспортировку тепловой энергии до потребителей: в жилые дома, на предприятия и объекты соцкультбыта городского округа город Бор.

Основными проблемами теплоснабжающих предприятий городского округа город Бор являются:

1. Высокая степень физического износа действующих основных фондов,  аварийность, низкий коэффициент полезного действия мощностей и большие потери ресурсов.

2. Ограниченность финансовых средств, необходимых для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений.  В связи с дефицитом финансовых средств снижается объем плановых ремонтов и  увеличивается объем аварийно-восстановительных работ, стоимость которых в 2-3 раза выше.

3. Высокие энергетические затраты по выработке и доставке тепловой энергии потребителям.

4. Несоответствие существующего приборного учета современным требованиям.

5. В некоторых котельных в связи  ограниченным количеством потребителей требуется проведение работ по снижению мощности и энергоемкости тепло- и электромеханического оборудования.

6.Теплоэнергетическое хозяйство слабо обеспечено транспортом и техническими средствами, испытывает недостаток в землеройной технике, современных сварочных и металлорежущих аппаратах, технике для промывки инженерных сетей, новых теплоизоляционных материала

7. Развитие центральных районов города и уплотнение застройки в настоящее время сдерживается из-за дефицита мощности котельных. В соответствии с Программой перспективного развития территории по генплану     города  Бор необходимо строительство новых котельных.

Наиболее актуальными  являются проблемы, связанные с высокой степенью физического износа действующих основных фондов, в том числе тепловых сетей. Общая протяженность тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, составляет 182,2 км, из них 67 км нуждается в замене. Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, составляет 37% от общей протяженности тепловых сетей.

Для решения вышеуказанных проблем в целях  обеспечения безаварийной надежной эксплуатации систем теплоснабжения, снижения протяженности сетей, нуждающихся в замене,  необходимо проведение работ по реконструкции и капитальному ремонту сетей теплоснабжения. В целях оптимизации теплоснабжения требуется изменение   пропускной способности трубопроводов на  отдельных участках существующих сетей теплоснабжения.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов,  определенных по показаниям приборов учета используемых энергетических ресурсов. В ряде котельных, оснащенных приборами учета газа,  необходимо провести работы по техническому перевооружению  узлов учета газа.

В целях оптимизации затрат на выработку тепловой энергии, создания условий для более эффективного управления и контроля за котельными необходимо выполнить работы по автоматизации котельной больницы в селе Кантаурово и внедрению системы диспетчеризации в центральной котельной села Кантаурово.

Включение мероприятий по капитальному ремонту основных фондов в объеме, необходимом для поддержания их в надлежащем состоянии, в производственные программы теплоснабжающих предприятий приведет к значительному росту размера финансовых потребностей, необходимых для реализации производственных программ, и, следовательно, к значительному росту тарифов на тепловую энергию и недоступности платы граждан за коммунальные услуги.

В целях достижения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей, а также в целях соблюдения предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги в 2014 году  затраты теплоснабжающих организаций в части, не учтенной при расчете финансовых потребностей, необходимых для реализации производственных программ  организаций коммунального комплекса на 2014 год, в том числе на капитальный ремонт основных фондов, частично будут финансироваться за счет средств местного бюджета.

2.1.2. Ресурсное обеспечение в сфере теплоснабжения

Объем бюджетного финансирования (субсидий) на  возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2014 год, тыс. руб. | Источник финансирования | Обоснование сумм финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения | 21 416,4 | Бюджет городского округа город Бор | Приложение 1 |

2.1.3. Индикаторы достижения цели в сфере теплоснабжения

Индикаторы достижения целей настоящей Программы в сфере теплоснабжения приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование индикаторов целей программы | Единицы измерения индикаторов целей программы | Значения индикаторов целей программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | без программного вмешательства | по окончании реализации Программы |
| 1.Финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций | тыс.руб. | -21416,4 | 0 |
| 2.Протяженность сетей теплоснабжения городского округа г. Бор, нуждающихся в замене | км | 67,0 | 64,8 |
| 3.Удельный вес сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене | % | 37,0 | 35,6 |
| 4.Годовая экономия расходов на выработку тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 506,0 |

2.1.4.Оценка эффективности реализации мероприятий по теплоснабжению

Реализация мероприятий по теплоснабжению  позволит:

- обеспечить безубыточную работу теплоснабжающих предприятий, повысить устойчивость их финансового состояния,

- снизить износ  тепловых сетей,

- оптимизировать схему теплоснабжения городского округа г. Бор,

- повысить качество и надежность услуг теплоснабжения,

- обеспечить доступность услуг теплоснабжения всем категориям потребителей.

2.1. 5.Содержание проблемы в сфере водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение и водоотведение городского округа  г. Бор представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, обеспечивающих транспортировку природных вод до станций водоподготовки, подготовку воды до требований санитарных правил и норм, транспортировку питьевой воды до потребителя и отведение сточных вод от населения и предприятий города.

Основными проблемами в сфере водоснабжения городского округа город Бор являются следующие:

1.Высокая степень физического и морального износа основных фондов, в том числе сетей водоснабжения. Общая протяженность сетей водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, составляет 396,7 км, из них 298 км нуждается в замене. Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, составляет 75%.

Изношенность сетей ведет к высокой аварийности на системах коммунальной инфраструктуры, росту потерь воды и снижению уровня надежности обеспечения водой потребителей, ухудшению качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Средний показатель аварийности на городских сетях водоснабжения составляет 0,33 аварии на 1 км сети. Уровень   потерь воды приближается к 30%.

В целях снижения показателей аварийности необходима замена существующих трубопроводов на трубопроводы из современных энергоэффективных материалов.

В целях бесперебойного  обеспечения водой вновь подключаемых к сетям водоснабжения абонентов требуется увеличение  пропускной способности трубопроводов. Для увеличения  пропускной способности трубопроводов  необходимо провести работы по реконструкции отдельных участков существующих сетей водоснабжения.

2.Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным требованиям к качеству воды и к  нормативному давлению в системах водоснабжения.

Подземные воды на территории городского округа г. Бор отличаются повышенным содержанием железа, органолептические показатели (мутность, цветность) не соответствуют нормам СанПиН.  Так, например, содержание железа в воде составляет:

в д.Ямново - 6,2 мг/л (превышение нормы в 20 и более раз),

в с. Городищи - 4,2-5,0 мг/л (превышение нормы в 16,6 раз),

в п.ППК -  1,9-2,3 мг/л (превышение нормы составляет 7,6 раз).

Для  обеспечения потребителей хозяйственно-питьевой  водой соответствующей всем нормам СанПиН необхомо установить локальные очистные сооружения.

3.Высокая энергоемкость технологических процессов.

4.Ограниченность в финансовых средствах, необходимых для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта объектов и сетей водоснабжения.

Основными проблемами в сфере водоотведения и очистки сточных вод городского округа город Бор являются следующие:

1. Высокая степень физического и морального износа объектов и сетей водоотведения.

Общая протяженность сетей водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, составляет 249,2 км, из них 184 км нуждается в замене. Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене, составляет 74%.

Большинство магистральных коллекторов введены в эксплуатацию в 60-х годах 20 века и имеют износ 55% - 100%.

Более половины дворовых и внутриквартальных сетей имеют износ свыше 50%.

Развитие центральных районов города и уплотнение застройки в настоящее время сдерживается из-за перегрузки и аварийного состояния ряда  магистральных коллекторов и канализационных насосных станций (далее - КНС).

Старение сетей водоотведения, высокий уровень износа коллекторов, построенных из железобетонных и чугунных труб, КНС ведет к росту аварийности, значительному увеличению объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на КНС, недостаточной пропускной способности сетей водоотведения в районах уплотнения застройки.

2.Необходимость  модернизации и реконструкции очистных сооружений в сельских населенных пунктах по следующим причинам:

- существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки по органическим загрязнениям, качество очищенных сточных вод не соответствуют  нормативам целевых показателей качества воды в водных объектах;

- неудовлетворительное техническое состояние сооружений механической очистки (решеток и песколовок), биологической очистки (аэротенков и минерализаторов);

- существующие технологии обработки осадков не обеспечивают решение проблемы утилизации осадков без создания техногенной нагрузки на окружающую среду;

- отсутствуют сооружения доочистки сточных вод от биогенных веществ;

- не соответствуют правилам безопасности сооружения по обеззараживанию стоков (хлораторные).

На всех сельских очистных сооружениях (кроме п. ППК) отсутствует обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водные объекты и на рельеф местности, что создает экологическую опасность окружающей природной среде.

.

Для решения вышеуказанных проблем в целях  обеспечения безаварийной, надежной эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры, снижения протяженности сетей, нуждающихся в замене, увеличения охвата потребителей коммунальными услугами необходимо проводить работы по реконструкции и  капитальному ремонту  систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Включение в производственные программы организаций коммунального комплекса мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры в объеме, необходимом для поддержания их в надлежащем состоянии, приведет к значительному росту размера финансовых потребностей, необходимых для реализации производственных программ, и, следовательно, к значительному росту тарифов на соответствующие услуги и недоступности платы граждан за коммунальные услуги.

В целях достижения баланса экономических интересов  организаций коммунального комплекса и интересов потребителей, а также в целях соблюдения предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги в 2014 году и обеспечения доступности для граждан  платы за коммунальные услуги затраты организаций коммунального комплекса на капитальный ремонт основных фондов в части, не учтенной при расчете финансовых потребностей, необходимых для реализации производственных программ  организаций коммунального комплекса на 2014 год,  финансируются за счет средств местного бюджета.

В целях обеспечения доступности услуги  централизованного обеспечения водой для населения и прочих потребителей и дальнейшей эксплуатации водозаборных сооружений в селе Линда необходимо провести работы по оценке эксплуатационных запасов подземных вод. Оценка эксплуатационных запасов подземных вод является одним из основных критериев возможности и целесообразности рационального использования ресурсов и охране недр на прогнозный период  25 лет.

2.1.6. Ресурсное обеспечение в сфере  водоснабжения и водоотведения

Объем  субсидий на обеспечение выполнения  мероприятий настоящей Программы организациями коммунального комплекса, оказывающими услуги водоснабжения и водоотведения, приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2014 год, тыс. руб. | Источник финансирования | Обоснование сумм финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере водоснабжения и водоотведения | 12778,0 | Бюджет городского округа г.Бор | Приложение 2 |

2.1.7.Индикаторы достижения цели в сфере водоснабжения и водоотведения

Индикаторы достижения организациями коммунального комплекса целей настоящей Программы в сфере водоснабжения и водоотведения приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование индикаторов целей программы | Единица измерения | Значения индикаторов целей программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | без программного вмешательства | по окончании реализации Программы |
| 1.Финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса | тыс. руб. | -12778,0 | 0 |
| 2.Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, в том числе | км | 298 | 297,2 |
| г. Бор | км | 59,8 | 59,38 |
| село Кантаурово | км | 0,6 | 0,25 |
| 2.Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене, в том числе | км | 184 | 181,76 |
| г. Бор | км | 39,8 | 39,56 |
| поселок «Сормовский Пролетарий» | км | 2,8 | 0,8 |
| 3.Удельный вес сетей г. Бор, нуждающихся в замене | % |  |  |
| - водоснабжение | % | 17,5 | 17,35 |
| - водоотведение | % | 18,5 | 18,35 |
| 4.Удельный вес сетей водоснабжения с. Кантаурово, нуждающихся в замене | % | 7,2 | 3,0 |
| 5.Удельный вес сетей водоотведения п. «Сормовский Пролетарий», нуждающихся в замене | % | 13,7 | 3,9 |
| 6.Показатели качества сточных вод: удельный вес проб на очистных сооружениях пос.Сормовский Пролетарий, соответствующих нормативам | % | 90,48 | 100,0 |
| 7.Увеличение охвата потребителей городского округа г. Бор, обеспеченных доступом к услуге централизованного водоснабжения и водоотведения | Чел. | 0 | 4885 |
| 8.Увеличение пропускной способности отдельных участков трубопроводов (658 м) | % | 0 | 225-400 |

2.1.8.Оценка эффективности реализации мероприятий по водоснабжению и водоотведению

Реализация мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения  позволит:

- обеспечить безубыточную работу организаций коммунального комплекса, повысит устойчивость их финансового состояния,

- снизить степень физического износ объектов и сетей водоснабжения и водоотведения,

- повысить уровень доступности услуг централизованного водоснабжения и водоотведения для потребителей,

- обеспечить надежность и бесперебойность предоставления услуг  водоснабжения и водоотведения надлежащего качества,

- повысить  эффективность очистки сточных вод и довести их до нормативов предельно допустимой  концентрации сбросов.

2.1.9.Содержание проблемы в сфере газоснабжения (газ сжиженный из групповых газовых резервуарных установок)

Население ряда населенных пунктов городского округа г. Бор: п. Керженец, с.Городищи, д. Плотинки, для приготовления пищи и на нужды горячего водоснабжения использует сжиженный газ из групповых газовых резервуарных установок.

В целях социальной защиты граждан и обеспечения доступности для граждан  платы за жилищно-коммунальные услуги управляющим организациям за счет средств местного бюджета возмещаются недополученные от населения доходы, связанные с  оплатой ресурсоснабжающей организации сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок, потребленного населением сверх установленных нормативов потребления.

2.1.10. Ресурсное обеспечение в сфере  газоснабжения (газ сжиженный из групповых газовых резервуарных установок)

Объем  субсидий на обеспечение выполнения  мероприятий настоящей Программы в сфере газоснабжения приведен в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2014 год, тыс. руб. | Источник финансирования | Обоснование сумм финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере газоснабжения (газ сжиженный из групповых газовых резервуарных установок) | 884,5 | Бюджет городского округа г.Бор | Приложение 3 |

2.1.11. Индикаторы достижения цели в сфере газоснабжения

Индикаторы достижения целей настоящей Программы в сфере газоснабжения  приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование индикаторов целей программы | Единица измерения | Значения индикаторов целей программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | без программного вмешательства | по окончании реализации Программы |
| 1.Финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности управляющей организации | тыс. руб. | - 884,5 | 0 |
| 2.Увеличение охвата потребителей, обеспеченных доступом к услуге газоснабжения (газ сжиженный из групповых газовых резервуарных установок) | Чел. | 0 | 408 |

2.1.8.Оценка эффективности реализации мероприятий по газоснабжению

Реализация мероприятий в сфере газоснабжения (газ сжиженный из групповых газовых резервуарных установок) позволит:

- обеспечить безубыточную работу управляющей организации, повысит устойчивость ее финансового состояния,

- обеспечить физическую и экономическую доступность услуги  для потребителей.

2.2. ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ

2.2.1.Содержание проблемы

В соответствии с ч. 2 ст. 30  Жилищного кодекса РФ собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме.

В соответствии с ч.2 ст. 65 Жилищного кодекса РФ  орган местного самоуправления как наймодатель жилого помещения обязан:

- принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором находится сданное в наем жилое помещение,

- осуществлять капитальный ремонт жилого помещения.

Во исполнение требований ч.2 ст. 65 Жилищного кодекса РФ  за счет средств бюджета городского округа г. Бор осуществляется финансирование:

- работ по капитальному ремонту общего имущества, в том числе работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирном доме,  в котором находится сданное внаем жилое помещение,  соразмерно доле муниципального образования городской округ г. Бор в праве общей собственности на общее имущество, а также работ по капитальному ремонту и установке (замене) приборов учета коммунальных ресурсов в  жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности;

- услуг по отоплению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов в части временно пустующих жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

В целях обеспечения сохранности жилищного фонда, безопасных условий проживания граждан, а также в целях системного решения проблем, связанных с социальной защитой граждан городского округа г. Бор, в рамках настоящей Программы предусматривается финансирование за счет средств местного бюджета ряда мероприятий, направленных на снижение финансовой нагрузки на граждан по оплате капитального ремонта и прочих жилищных услуг.

При отсутствии у собственников жилых помещений в многоквартирном доме финансовых возможностей по оплате капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома единовременно или равными долями в течение года управляющим организациям при проведении неотложных (срочных) работ по  капитальному ремонту многоквартирных домов может быть предоставлена субсидия на капитальный ремонт за счет средств местного бюджета.

В целях социальной защиты граждан и обеспечения доступности для граждан  платы за жилищные услуги управляющим организациям за счет средств местного бюджета возмещаются недополученные от населения доходы, связанные:

- с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых  помещений в случае превышения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленного договором управления многоквартирным домом в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в данном доме, над платой, установленной администрацией городского округа г. Бор  для нанимателей помещений по договору социального найма или договору найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых помещений в общежитиях муниципального жилищного фонда;

- с оказанием услуг по содержанию и ремонту лифтов;

- с оказанием услуг населению многоквартирных домов по вывозу жидких бытовых отходов.

В целях осуществления своевременного  вывоза твердых бытовых отходов с территории Линдовского территориального управления необходимо приобретение контейнеров для твердых бытовых отходов.  В рамках настоящей программы для обеспечения доступности услуги по вывозу твердых бытовых отходов для потребителей, проживающих на территории Линдовского территориального управления, за счет средств местного бюджета  предусматривается приобретение  контейнеров для твердых бытовых отходов.

2.2.2. Ресурсное обеспечение Программы в сфере жилищных услуг

Объем  бюджетного финансирования по жилищным услугам  приведен в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2014 год, тыс. руб. | Источник финансирования | Обоснование сумм финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Субсидии на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме соразмерно доле муниципального образования городской округ г. Бор в праве общей собственности на общее имущество, в том числе работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирном доме | 2163,2 | Бюджет городского округа г. Бор | Приложение 4 |
| 3.Субсидия управляющим организациям на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 3232,6 | Бюджет городского округа г. Бор | Приложение 4 |
| 4.Субсидия на возмещение недополученных доходов по услугам за содержание и ремонт жилых помещений, предоставляемых нанимателям жилых помещений по договору социального найма | 106,7 | Бюджет городского округа г. Бор | Приложение 4 |
| 5. Субсидия на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых помещений в общежитиях муниципального жилищного фонда | 8782,4 | Бюджет городского округа г. Бор | Приложение 4 |
| 6. Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по содержанию и ремонту лифтов | 4013,9 | Бюджет городского округа г. Бор | Приложение 4 |
| 7. Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием жителям многоквартирных домов услуги по вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО) | 12521,6 | Бюджет городского округа г. Бор | Приложение 4 |
| 8.Субсидия на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по отоплению, содержанию и ремонту жилых помещений в части временно пустующих жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 1818,7 | Бюджет городского округа г. Бор | Приложение 4 |
| 9. Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов в селе Линда | 480,0 | Бюджет городского округа г. Бор | Приложение 4 |
| Всего бюджетное финансирование в сфере жилищных услуг | 33119,1 |  |  |

2.2.3. Индикаторы достижения цели Программы в сфере жилищных услуг

Индикаторы достижения целей настоящей Программы в сфере жилищных услуг приведены в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование индикаторов целей программы | Единица измерения | Значения индикаторов целей программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | без программного вмешательства | по окончании реализации Программы |
| 1.Объем работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | тыс. руб. | 0 | 5395,8 |
| 2. Рост платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах с. Кантаурово и д. Каликино | % | 106-137 | 104,2 |
| 3.Рост платы за содержание и ремонт жилого помещения в общежитиях муниципального жилищного фонда | % | 179 | 104,2 |
| 4.Рост платы за содержание и обслуживание лифтов | % | 223 | 104,2 |
| 6.Рост платы населения за вывоз 1 м3 ЖБО | % | 344 | 104,2 |
| 7.Финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности управляющей организации | тыс. руб. | -1818,7 | 0 |
| 8.Численность населения в жилых домах Линдовского территориальных управлений, обеспеченных доступом к услуге вывоз твердых бытовых отходов | чел. | 0 | 4885 |

2.2.4.Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений муниципального жилищного фонда состоит в том, что  в результате проведения ремонтных работ повысятся характеристики надежности и безопасности жилых помещений муниципального жилищного фонда и общего имущества многоквартирных домов, снизятся показатели физического износа или разрушения элементов общего имущества, будут созданы более комфортные условия проживания для граждан.

Реализация мероприятий по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов обеспечит создание действенного механизма стимулирования энергосбережения, сокращение потребления тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах до уровня технически и экономически обоснованных величин,  снижение финансовой нагрузки на потребителей коммунальных услуг за счет сокращения объемов потребления энергоресурсов.

Реализация мероприятий по возмещению недополученных доходов от населения за услуги: содержание и ремонт жилого помещения, содержание и ремонт лифтов,  вывоз ЖБО, сжиженный газ, обеспечит финансовую стабильность работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства, сдержит высокий темп роста платы  населения за вышеуказанные услуги, обеспечит физическую и экономическую доступность жилищных услуг для населения, обеспечит выполнение объема работ по содержанию и ремонту жилого помещения в соответствии с Перечнями работ многоквартирных домов,  в которых размер вносимой нанимателем платы меньше, чем размер платы, установленный договором управления.

2.3. УСЛУГИ БАНЬ

2.3.1 Содержание проблемы

Социально-экономическое развитие общества зависит от функционирования системы удовлетворения многообразных потребностей. На качество жизни населения влияют обеспеченность жильем, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, транспортного, культурного обслуживания. Одной из таких услуг и является услуга бань.

Плата за услуги бань муниципальных предприятий для населения устанавливается с учетом социальной значимости и доступности данной услуги для всех категорий населения. Установленный размер платы  для населения составляет 34-37% от уровня экономически обоснованного тарифа предприятия и не возмещает всех расходов бань МУП «Банно-прачечное» и МП «Линдовский ККП и Б» на выполнение данной услуги. Для обеспечения безубыточной работы муниципальных предприятий разница между экономически обоснованным тарифом предприятия и размером установленной для населения платы за услуги бань возмещается за счет средств местного бюджета.

2.3.2. Ресурсное обеспечение Программы

Объем бюджетного финансирования на услуги бань приведен в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2014 год, тыс. руб. | Источник финансирования | Обоснование сумм финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов за услуги бань | 21838 | Бюджет городского округа г.Бор | Приложение 5 |

2.3.3. Индикаторы достижения цели Программы

Индикаторы достижения  целей настоящей Программы в сфере  реализации  услуг бань приведены в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование индикаторов целей программы | Единица измерения | Значения индикаторов целей программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | без программного вмешательства | по окончании реализации Программы |
| 1.Финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий за услуги бань | тыс.руб. | - 21838 | 0 |
| 2.Рост платы населения за услуги бань муниципальных предприятий | % | 279 -307,0 | 105,0 |

2.3.4.Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации мероприятий настоящего раздела Программы  состоит в том, что  на возмещение недополученных доходов за услуги бань обеспечит стабильность финансового состояния предприятий, и  доступность услуг бань   всех категорий граждан.

Приложение 1

К программе поддержки предприятий ЖКХ на 2014 год

Субсидия на возмещение затрат, связанных с  оказанием услуг  в сфере теплоснабжения

| Наименование мероприятия | Получатель субсидии | Объем финансирования, тыс. руб. | Обоснование сумм финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Субсидия на возмещение затрат, связанных с проведением работ по реконструкции и капитальному ремонту сетей теплоснабжения | Управление ЖКХ | 20053,1 | Сметный расчет |
| 1.1. г. Бор, ул. Свободы ТК13-ТК34-ТК36-ТК37-ТК38 (ГВС) |  | 3848,4 |  |
| 1.2. г. Бор, ул. Коммунистическая, д.7 ТК1-ТК7 |  | 4170,6 |  |
| 1.3. г. Бор, 2 микрорайон, котельная - ТК1-ТК2 |  | 4637 |  |
| 1.4. г. Бор, профилакторий - ПНИ - горбольница: объединение сетей трех котельных горбольницы в единый коллектор |  | 5369,1 |  |
| 1.5.Участок теплотрассы от колодца № 6 до колодца № 8 по ул. Совхозной села Кантаурово |  | 1536,1 |  |
| 1.6.Участок теплотрассы к домам 8,9 по ул. Новой д. Каликино |  | 102,4 |  |
| 1.7.Участок теплотрассы от центральной теплотрассы до Каликинской средней школы |  | 102,9 |  |
| 1.8.Участок теплотрассы от центральной теплотрассы до дома № 13 по ул.Октябрьской, д. Каликино |  | 81,7 |  |
| 1.9.Участок теплотрассы от центральной теплотрассы до д.№ 43 по ул. Центральной с. Кантаурово |  | 102,7 |  |
| 1.10.Участок теплотрассы от д.№ 19 до д. № 21а по ул. Октябрьской д. Каликино |  | 102,4 |  |
| 2.Техническое перевооружение прибора учета газа в котельной д. Каликино | Управление ЖКХ | 663,3 | Сметный расчет |
| 3.Модернизация котельных села Кантаурово - автоматизация котельной больницы и наладка системы диспетчеризации в центральной котельной | Управление ЖКХ | 700,0 | Сметный расчет |
| Всего субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения |  | 21416,4 |  |

Приложение 2

К программе поддержки предприятий ЖКХ на 2014 год

Субсидия на возмещение затрат, связанных  с  оказанием услуг  в сфере водоснабжения и водоотведения

| Наименование мероприятия | Получатель субсидии | Объем финансирования, тыс. руб. | Обоснование сумм финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Субсидия на возмещение затрат, связанных с проведением работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов и сетей водоснабжения и водоотведения |  | 7678,0 |  |
| 1.1.Капитальный ремонт участка водопровода от скважины № 1 до колодца № 1 в селе Кантаурово | Управление ЖКХ | 82,8 | Сметный расчет |
| 1.2.Реконструкция локальной установки для очистки питьевой воды в селе Городищи | Управление ЖКХ | 1146,0 | Сметный расчет |
| 1.3. Реконструкция локальной установки для очистки питьевой воды в селе Ямново | Управление ЖКХ | 884,3 | Сметный расчет |
| 1.4. Реконструкция водопровода к дому №2 на территории ГБУЗ НО "Киселихинский областной терапевтический госпиталь для ветеранов войны" | Управление ЖКХ | 315,6 | Сметный расчет |
| 1.5. Реконструкция водопровода к детским садам по ул. Фигнер | Управление ЖКХ | 1149,3 | Сметный расчет |
| 1.6. Реконструкция канализации к жилым домам № 2,3 по ул. Клубной п. Неклюдово | Управление ЖКХ | 838,0 | Сметный расчет |
| 1.7.Капитальный ремонт напорного коллектора пос. Сормовский Пролетарий | МП "Линдовский ККП и Б" | 3161,9 | Сметный расчет |
| 1.8.Капитальный ремонт очистных сооружений пос. Сормовский Пролетарий - замена воздуходувки | МП "Линдовский ККП и Б" | 100,0 | Сметный расчет |
| 2.Субсидия на возмещение расходов на проведение работ по оценке запасов подземных вод в с. Линда | МП "Линдовский ККП и Б" | 2100 | Сметный расчет |
| 3. Разработка схемы водоснабжения городского округа город Бор | Управление ЖКХ | 3000 | Рыночная цена |
| Всего субсидии в сфере водоснабжения и водоотведения |  | 12778,0 |  |

Приложение 3

К программе поддержки предприятий ЖКХ на 2013 год

Субсидия на возмещение затрат, связанных с  оказанием услуг  в сфере газоснабжения

| Наименование мероприятия | Получатель субсидии | Объем финансирования, тыс. руб. | Обоснование сумм финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере газоснабжения (газ сжиженный из групповых газовых резервуарных установок). | ООО «Объединение ЖКХ» | 884,5 | Расчет затрат |

Приложение 4

К программе поддержки предприятий ЖКХ на 2014 год

Субсидия на возмещение затрат, связанных с  оказанием жилищных услуг

| Наименование мероприятия | Получатель субсидии | Объем финансирования, тыс. руб. | Обоснование сумм финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Субсидии на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе на работы по установке приборов учета коммунальных ресурсов, соразмерно доле муниципального образования городской округ г. Бор в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме | Управление ЖКХ | 1705,0 | План выполнения работ по капремонту МКД и установке приборов учета, сметные расчеты |
|  | ООО «Линдовский ККП» | 295,0 |  |
|  | ОАО «ЖКХ «Каликинское» | 163,2 |  |
|  | всего | 2163,2 |  |
| 2.Субсидии на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ООО «Объединение ЖКХ» | 3232,6 | План выполнения работ по капремонту МКД, сметный расчет |
| 3.Субсидия на возмещение недополученных доходов по услугам за содержание и ремонт жилого помещения, предоставляемых нанимателям жилых помещений | ОАО «ЖКХ «Каликинское» | 106,7 | Расчет выпадающих доходов |
| 4.Субсидия на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых помещений в общежитиях муниципального жилищного фонда | ООО «Объединение ЖКХ» | 7346,4 | Расчет выпадающих доходов |
|  | ООО «Фрегат» | 1436,0 |  |
|  | всего | 8782,4 |  |
| 5. Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по содержанию и ремонту лифтов | ООО «Объединение ЖКХ» | 3033,6 | Расчет выпадающих доходов |
|  | ТСЖ «Монолит» | 118,6 |  |
|  | ТСЖ «Радуга» | 861,7 |  |
|  | всего | 4013,9 |  |
| 6.Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием жителям многоквартирных домов услуги по вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО) | ООО «Объединение ЖКХ» | 11207,6 | Расчет выпадающих доходов |
|  | ООО «Фрегат» | 1314,0 |  |
|  | всего | 12521,6 |  |
| 7.Субсидия на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по отоплению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов в части временно пустующих жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | ООО «Объединение ЖКХ» | 1818,7 | Расчет выпадающих доходов |
| 8. Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов в селе Линда | Управление ЖКХ | 480,0 | Рыночная стоимость |
| Всего субсидии в сфере жилищных услуг |  | 33119,1 |  |

Приложение 5

К программе поддержки предприятий ЖКХ на 2014 год

Субсидии на возмещение недополученных доходов за услуги бань

| Наименование мероприятия | Получатель субсидии | Объем финансирования, тыс. руб. | Обоснование сумм финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов за услуги бань | МУП «Банно-прачечное» | 20482 | Расчет выпадающих доходов |
|  | МП «Линдовский ККП и Б» | 1356 |  |
|  | всего | 21838 |  |

__________________________________