Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 27.11.2014 | № 8486 |
| --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа город Бор» на 2015-2017 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской области от 24.09.2013 №74 «О создании муниципального дорожного фонда городского округа город Бор», постановлением администрации города городского округа г. Бор от 16.10.2014   №7124 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных (ведомственных) программ городского округа город Бор и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных (ведомственных) программ городского округа город Бор» администрация городского округа  г. Бор  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа город Бор» на 2015-2017 годы.

2.Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Ю.Г.Зырянов) обеспечить размещение настоящего постановления  на официальном сайте www.borcity.ru .

| Глава администрации |  | А.В.Киселев |
| --- | --- | --- |
| С.В.Сухарева 9-02-45 |  |  |

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

городского округа город Бор

от 27.11.2014 № 8486

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА г. БОР

«СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА г. БОР»

НА 2015-2017 ГОДЫ

2014 год

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа город Бор на 2015-2017 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа город Бор (далее - Управление ЖКХ) |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители программы | Останкинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; Кантауровский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; Краснослободский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; Редькинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; Линдовский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; Ямновский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; Ситниковский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; Территориальный отдел в п.ППК администрации городского округа г.Бор; Большепикинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; Октябрьский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; Неклюдовский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; Управление народного образования администрации городского округа г.Бор; Администрация городского округа г.Бор. |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.«Содержание дорог общего пользования, тротуаров городского округа г.Бор» на 2015-2017г; 2.«Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий городского округа г.Бор»; 3.«Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор на 2015 год » |  |
| Цели программы | -Улучшение качества жизни граждан и обеспечение условий их комфортного проживания, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах города; -Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение технического состояния дорожной сети, пешеходных зон, дворовых территорий многоквартирных домов городского округа г.Бор; -Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог городского округа г.Бор, предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. |  |
| Задачи подпрограммы | - формирование сети автомобильных дорог общего пользования, тротуаров отвечающей современным потребностям развивающейся экономики; - обеспечение мероприятий по надлежащему содержанию и ремонту дорог и тротуаров общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов ; - повышение эффективности функционирования системы управления обеспечением безопасности дорожного движения; -совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; - сокращение дорожно-транспортного травматизма. |  |
| Этапы и сроки реализации программы | 2015-2017 годы, в том числе: 1 этап программы 2015 год; 2 этап программы 2016 год; 3 этап программы 2017 год. |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы в 2015-2017 годах составляет 152900,9 тыс. руб., за счет бюджета городского округа г.Бор В ходе реализации программы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджета городского округа г.Бор и поступления средств из других источников. Объем финансирования программы; Всего (тыс.руб); В том числе расходы бюджета городского округа г.Бор (тыс.руб.). 2015; 2016; 2017. - Муниципальная программа - «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор» на 2015-2017г.; 152900,9; 52344,9; 50278,0; 50278,0. 1 Подпрограмма «Содержание дорог общего пользования, тротуаров городского округа г.Бор» на 2015-2017 годы; 150834,0; 50278,0; 50278,0; 50278,0. 2 Подпрограмма «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий»; 0; 0. 3 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор на 2015 год »; 2066,9; 2066,9. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов программы | Основные индикаторы достижения цели: -Доля дорог общего пользования на которых обеспечивается содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с предусмотренными мероприятиями и нормативами от общего объема дорог общего пользования – 23,7 %; - Доля площади отремонтированных дорог общего пользования, тротуаров, от общей площади дорог общего пользования, тротуаров, требующих ремонта – 1,0 %; -количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения ( социальный риск) – 11,4 чел/100 тыс.населения; -количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) – 3,0 чел/10 тыс. ТС; Непосредственные результаты достижения цели: - Протяженность дорог общего пользования на которых обеспечивается содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с предусмотренными мероприятиями и нормативами от общего объема дорог общего пользования -248,236 км.; - Площадь отремонтированных дорог общего пользования, тротуаров – тыс.м2. - Количество материалов по безопасности дорожного движения опубликованных в СМИ -7 ед; - Количество конкурсов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – 8 ед; -Установка барьерных ограждений на участках автомобильных дорог – 350 м; - Установка дорожных знаков на вновь определённых участках автомобильных дорог – 90 шт; - Установка искусственных неровностей на вновь определённых участках автомобильных дорог -12 шт. Ожидаемые конечные результаты по итогам реализации Подпрограммы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; повышение качества состояния дорог, тротуаров, дворовых проездов; объектов дорожного хозяйства; повышение безопасности дорожного движения. |  |

2. Общая характеристика текущего состояния сферы дорожного хозяйства городского округа г.Бор

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики городского округа г.Бор, от устойчивого и эффективного функционирования которого в значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия жизни населения.

Дорожная сеть  городского округа город Бор, спланированная более 50 лет назад, ранее удовлетворяла требованиям небольшого провинциального города  и района. Сегодня округ динамично развивается, развивается и улично-дорожная сеть. При проведении ремонтов дорог и дворовых территорий учитывается необходимость устройства парковок и увеличения пропускной способности дорог.

Протяжённость дорог общего пользования местного значения по городскому округу город Бор составляет 1049,15км. (256,127 км.- город, 793,022км- сельсоветы)   в том числе:

-  с усовершенствованным покрытием 211,885 км,

- с твёрдым покрытием 234,368 км,

- с грунтовым покрытием 814,783 км.

Значительная степень износа автомобильных дорог общего пользования на территории городского округа и неудовлетворительное состояние дворовых территорий многоквартирных домов - следствие недостаточного финансирования мероприятий при осуществлении дорожной деятельности в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств,

Ограниченность доходов бюджета городского округа не позволяет привести техническое состояние  улично-дорожной сети в состояние, отвечающее нормативным требованиям. В связи с этим, городским округом изыскиваются возможности участия в областных программах для привлечения дополнительных средств на ремонт дорог общего пользования.

В 2012 году округ участвовал в 2-х программах:ОЦП «Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012-2014 годы» и ОЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2012 год», по которым был выполнен комплексный ремонт дворовых проездов с устройством парковочных карманов по улицам Ленина и Первомайской в объеме 63,7 тыс.м2, а так же отремонтировано 8,79 км дорог.  Общий объем освоения средств по данным целевым программам составил 119,57 млн руб, а с учетом выполнения муниципального задания – 129,04 млн руб.

В 2013 году работа в данном направлении была продолжена.   Из средств Дорожного фонда Нижегородской области городскому округу г.Бор было выделено 31,4 млн. руб., доля местного бюджета составила 13,5 млн.руб.

Формирование перечня объектов по ремонту дорог и придомовых территорий  производилось в соответствии с требованиями Министерства строительства и Главного Управления автомобильных дорог Нижегородской области, основными из которых  являются: комплексный подход  при проведении работ по ремонту дворовых территорий,  наиболее социально значимые объекты по ремонту дорог, а так же то, что ремонтируемые объекты должны охватывать  максимальное количество жителей городского округа пользующихся ими.

В связи с этим для программы по ремонту придомовых территорий был определен микрорайон улиц Чугунова и Западная, где  по аналогии с 2012 годом,  проведен комплексный ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, проездов, парковок и тротуаров. Общий объём средств освоенных по городскому округу г. Бор на ремонт дорог и дворовых территорий в 2013 году составил 51,7 млн. руб.

Ремонтом были охвачены все территории города Бор: п.Октябрьский, п.Неклюдово, п.Б.Пикино, а так же объекты расположенные на территориях сельских советов..

В 2014 году решение вопросов по ремонту дорог общего пользования, тротуаров, дворовых территорий полностью легло на бюджет городского округа г.Бор.

Одной из острейших социально-экономических проблем является аварийность на дорогах.

Анализ основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма в городском округе в течение ряда лет остается высоким.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения (далее – БДД) со стороны участников дорожного движения;

- недостаточная поддержка со стороны общества мероприятий, направленных на обеспечение БДД;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки;

- недостатки технического обеспечения мероприятий БДД, в первую очередь, несоответствие современным требованиям технического уровня дорожно-уличной сети, транспортных средств, технических средств организации дорожного движения;

- несвоевременность обнаружения дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) и оказания медицинской помощи пострадавшим.

Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при перераспределении объемов перевозок от общественного транспорта к личному.

Одним из факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на состояние БДД, является уровень автомобилизации.

При этом наблюдается увеличение диспропорции между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки. В результате растет количество участков дорог с критическим уровнем загрузки дорожной сети, при котором вероятность совершения ДТП резко повышается.

Значительно перегружена основная магистраль, связывающая городской округ г.Бор и город Нижний Новгород, в том числе из-за ежегодно увеличивающегося потока транзитных транспортных средств.

Из-за загруженности моста через Волгу постоянно возникают многочасовые задержки в движении транспорта. Данный мост является слабым звеном в транспортной инфраструктуре городского округа и области в целом.

Решением данной транспортной проблемы является строительство нового моста через реку Волга.

В целях снижения негативных последствий автомобилизации, сокращения аварийности на автодорогах постановлением администрации Борского района от 3 июня 2008 года N 52 была утверждена районная целевая программ «Повышение безопасности дорожного движения в Борском районе Нижегородской области в 2008 – 2012 годах».

Принимаемые меры позволили добиться снижения в 2011 году количества погибших в ДТП людей, в том числе детей.

В 2011 году в городском округе зарегистрировано 183 ДТП, в результате которых 20 человек погибли и 231 получили ранения, в том числе 25 ДТП, в которых погибло 2 и ранено 25 несовершеннолетних. Количество происшествий, в которых дети и подростки участвовали в процессе движения в качестве пешеходов  и пострадали, за 2011 год возросло на 87,5%.

В 2012 году обстановка с аварийностью в городском округе оставалось напряженная, так за год было зарегистрировано 176 ДТП, в которых погибло 22 и получили ранения 220 человек, в том числе 27 ДТП, в результате которых получили ранения 29 детей-пассажиров.

За 2013 год зарегистрировано 193 ДТП, в которых погибло 33 и получили ранения 239 человек, в том числе 22 ДТП, в результате которых получили ранения 27 детей-пассажиров.

В целях дальнейшего снижения негативных последствий автомобилизации, сокращения аварийности на автодорогах, постановлением администрации городского округа г. Бор от 26.12.2012 N 7429 утверждена целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городского округа город Бор Нижегородской области в 2013 – 2015 годах».

Дальнейшая реализация мероприятий целевой программы по повышению безопасности дорожного движения в городском округе будет способствовать решению такой важной социально-экономической задачи, как сохранение жизни и здоровья людей.

Вместе с тем в целом для прогноза социально-экономического развития округа на 2015 - 2017 годы остается характерным динамичное развитие транспортной системы города, позволяющее создать условия для дальнейшего повышения уровня безопасности жизни населения.

Для разрешения существующих проблем дорожного хозяйства разработана настоящая Программа, финансирование которой будет осуществляться за счет средств бюджета городского округа г.Бор. В ходе реализации программы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджета. Программа направлена на комплексное решение проблем - улучшение технического состояния существующей улично-дорожной сети города, объектов дорожного хозяйства  и благоустроенность существующих дворовых территорий многоквартирных домов.

Комплекс программных мероприятий сформирован в виде трех подпрограмм:

1. «Содержание дорог общего пользования, тротуаров городского округа г.Бор» на 2015-2017 г.г.;

2.«Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий городского округа г.Бор»;

3.«Безопасность  дорожного движения в городском округе г.Бор  на 2015 год».

# Цели и задачи муниципальной программы

Основными целями муниципальной программы являются:

-Улучшение качества жизни граждан и обеспечение условий их комфортного проживания, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах города;

-Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение технического состояния  дорожной сети, пешеходных зон, дворовых территорий многоквартирных домов   городского округа г.Бор;

-Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог городского округа г.Бор, предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- Формирование сети автомобильных дорог общего пользования, тротуаров  отвечающей современным потребностям развивающейся экономики;

- Обеспечение мероприятий по надлежащему содержанию и ремонту дорог и тротуаров общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов;

- повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасностью дорожного движения;

-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

- сокращение дорожно-транспортного травматизма.

3.Сроки и этапы реализации муниципальной  программы.

Муниципальная программа планируется к реализации в течение 2015-2017 годов.

1-й этап – 2015 год;

2-й этап – 2016 год;

3-й этап – 2017 год.

При этом достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов.

# 4. Перечень основных мероприятий Муниципальной программы.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы представлена в таблице 1.

- Таблица 1

- Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | - Сроки выполнения | - Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа, - тыс. рублей | - Краткое описание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор» - на 2015-2017г. |  |  |  |  | - 152900,9 |  |
| Цель 1. Улучшение качества жизни граждан и обеспечение условий их комфортного проживания, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах городского округа. |  |  |  |  |  |  |
| - 1 Подпрограмма «Содержание дорог общего пользования, тротуаров городского округа г.Бор» на 2015-2017г |  |  |  |  | - 150834,0 |  |
| - 1.1. | - Реализация мероприятий направленных на содержание дорог общего пользования, тротуаров |  | - 2015-2017 | - Ответственный исполнитель - Управление ЖКХ - соисполнители - Территориальные отделы администрации городского округа г.Бор | - 150834,0 | - Механизированная уборка и текущее содержание дорог, тротуаров, площадей, остановок; вывоз мусора и снега после механизированной уборки; содержание и реконструкция светофорных объектов, текущий ремонт дорог, тротуаров и объектов дорожного хозяйства. |
| - 1.1.1. | - Управление ЖКХ |  | - 2015-2017 |  | - 140665,0 |  |
| - 1.1.2. | Кантауровский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | - 2015-2017 |  | - 1557,0 |  |
| - 1.1.3 | Краснослободский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015-2017 |  | - 750,0 |  |
| - 1.1.4. | Линдовский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015-2017 |  | - 3165,0 |  |
| - 1.1.5. | Останкинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015-2017 |  | - 750,0 |  |
| - 1.1.6. | Территориальный отдел в п.ППК администрации городского округа г.Бор; |  | 2015-2017 |  | - 216,0 |  |
| - 1.1.7. | Редькинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015-2017 |  | - 921,0 |  |
| - 1.1.8. | Ситниковский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015-2017 |  | - 1920,0 |  |
| - 1.1.9 | Ямновский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015-2017 |  | - 900,0 |  |
| - 1.1.10 | Большепикинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015-2017 |  | - 0 |  |
| - 1.1.11 | Неклюдовский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015-2017 |  | - 0 |  |
| - 1.1.12 | Октябрьский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015-2017 |  | - 0 |  |
| Цель 2. Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение качественного технического состояния дорожной сети, пешеходных зон, дворовых территорий многоквартирных домов городского округа г.Бор; |  |  |  |  |  |  |
| - 2 Подпрограмма «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий» |  |  |  |  | - 0 |  |
| - 2.1. | - Реализация мероприятий направленных на ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий |  | - 2015 | - Ответственный исполнитель - Управление ЖКХ - соисполнители - Территориальные отделы администрации городского округа г.Бор | - 0 | - Проведение работ по ремонту дорог общего пользования, тротуаров, внутриквартальных проездов и придомовых территорий, площадей. |
| - 2.1.1. | - Управление ЖКХ |  | 2015 |  | - 0 |  |
| - 2.1.2. | Кантауровский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015 |  | 0 |  |
| - 2.1.3 | Краснослободский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015 |  | 0 |  |
| - 2.1.4. | Линдовский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015 |  | 0 |  |
| - 2.1.5. | Останкинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015 |  | 0 |  |
| - 2.1.6. | Территориальный отдел в п.ППК администрации городского округа г.Бор; |  | 2015 |  | 0 |  |
| - 2.1.7. | Редькинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015 |  | 0 |  |
| - 2.1.8. | Ситниковский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015 |  | 0 |  |
| - 2.1.9 | Ямновский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015 |  | 0 |  |
| - 2.1.10 | Большепикинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015 |  | 0 |  |
| - 2.1.11 | Неклюдовский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015 |  | 0 |  |
| - 2.1.12 | Октябрьский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015 |  | 0 |  |
| Цель 3. Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог городского округа г.Бор, предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |  |  |  |
| - 3 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор на 2015 год » |  |  |  |  | - 2066,9 |  |
| - 3.1 | - Повышение эффективности функционирования системы управления обеспечением безопасности дорожного движения |  | - 2015 | - Ответственный исполнитель - Управление ЖКХ - Соисполнитель - Администрация городского округа г.Бор | - 0 | - Взаимодействие с федеральными и областными органами власти в сфере реализации мероприятий по повышению БДД и др. |
| - 3.2 | - Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  | - 2015 | - Ответственный исполнитель - Управление ЖКХ - Соисполнитель - Администрация городского округа г.Бор | - 0 | - Организация и осуществление линейного контроля за водителями автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пасажиров на городском и пригородном сообщениях и др. |
| - 3.3 | - Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения |  | - 2015 | - Ответственный исполнитель - Управление ЖКХ - Соисполнитель - Администрация городского округа г.Бор | - 69,9 | - Организация регулярных тематических теле- и радиопередач по безопасности дорожного движения, публикация тематических газетных материалов и др. |
| - 3.4 | - Сокращение детского дорожно-транспортного травмотизма |  | - 2015 | - Ответственный исполнитель - Управление ЖКХ - Соисполнитель - Управление народного образования | - 131,0 | - Работа по предупреждению детского травматизма с родителями, обучающимися и воспитаниками, педагогами и др. |
| - 3.5. | - Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |  | - 2015 | - Ответственный исполнитель - Управление ЖКХ - Соисполнители: - Администрация городского округа г.Бор - Территориальные отделы администрации городского округа г.Бор | - 1866,0 | - Установка барьерного ограждения на участках автомобильных дорог , дорожных знаков, искуственных неровностей на вновь определенных участках дорог и др. |
| - 3.5.1. | - Управление ЖКХ |  | 2015 |  | - 1167,0 |  |
| - 3.5.2. | Кантауровский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015 |  | - 207,0 |  |
| - 3.5.3. | Краснослободский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015 |  | - 70,0 |  |
| - 3.5.4. | Линдовский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015 |  | - 120,0 |  |
| - 3.5.5. | Останкинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015 |  | - 0 |  |
| - 3.5.6. | Территориальный отдел в п.ППК администрации городского округа г.Бор; |  | 2015 |  | - 98,0 |  |
| - 3.5.7. | Редькинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015 |  | - 71,0 |  |
| - 3.5.8. | Ситниковский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015 |  | - 0 |  |
| - 3.5.9. | Ямновский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015 |  | - 0 |  |
| - 3.5.10. | Большепикинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015 |  | - 47,0 |  |
| - 3.5.11. | Неклюдовский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015 |  | - 43,0 |  |
| - 3.5.12. | Октябрьский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 2015 |  | - 43,0 |  |

5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации  программы

Состав показателей (индикаторов) программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации настоящей программы приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора / непосредственного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Текущий год | 1 год реализации подпрограммы | 2 год реализации подпрограммы | 3 год реализации подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Муниципальная программа «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор» - на 2015-2017г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Подпрограмма «Содержание дорог общего пользования, тротуаров городского округа г.Бор» на 2015-2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля дорог общего пользования на которых обеспечивается содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с предусмотренными мероприятиями и нормативами от общего объема дорог общего пользования. | % |  |  | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| 2. | Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяженность дорог общего пользования на которых обеспечивается содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с предусмотренными мероприятиями и нормативами от общего объема дорог общего пользования. | Км. |  |  | 248,236 | 248,236 | 248,236 |
| 2 Подпрограмма «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля площади отремонтированных дорог общего пользования, тротуаров, от общей площади дорог общего пользования, тротуаров, требующих ремонта. | % |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Площадь отремонтированных дорог общего пользования, тротуаров. ** | Тыс.м2 |  |  | - | - | - |
| 3 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор на 2015 год » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск); | чел./100 тыс. населения | 16,29 | 13,03 | 11,40 |  |  |
| 1.2. | - количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск); | чел./10 тыс. ТС | 4,8 | 3,8 | 3,0 |  |  |
| 2. | Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - Количество материалов по безопасности дорожного движения опубликованных в СМИ; | ед. | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 2.2. | - Количество конкурсов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; | ед. | 8 | 8 | 8 |  |  |
| 2.3. | - Установка барьерных ограждений на участках автомобильных дорог; | пог.м. | - | 625 | 350* |  |  |
| 2.4. | - Установка дорожных знаков на вновь определённых участках автомобильных дорог; | шт. | 125 | 161 | 90 |  |  |
| 2.5 | - Установка искусственных неровностей на вновь определённых участках автомобильных дорог; | шт. | 20 | 16 | 12 |  |  |

* Уменьшение вследствие увеличения стоимости устройства барьерных ограждений!

** Показатель устанавливается исходя из предусмотренного объема финансирования по подпрограмме «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров, дворовых территорий»

6. Меры правового регулирования

Нормативно-правовые акты, направленные на достижение цели программы указаны в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Подпрограмма «Содержание дорог общего пользования, тротуаров городского округа г.Бор» |  |  |  |  |
| 1. | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ, | «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |  | . |
| 2. | Постановление администрации городского округа г.Бор от 08.07.2014 №4559 | «О внесении изменений в постановление администрации городского округа г.Бор от 31.12.2010 №2 и Положение о формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа г.Бор и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» |  |  |
| 3. | Решение совета депутатов городского округа г.Бор от 13.12.2013 | «Об утверждении Правил благоустройства на территории городского округа г.Бор». |  |  |
| 2 Подпрограмма «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий» |  |  |  |  |
| 1. | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ, | «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |  |  |
| 2. | Решение Совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской области от 24 сентября 2013 года № 74 | «О создании муниципального дорожного фонда городского округа город Бор» |  |  |
| 3 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор на 2015 год » |  |  |  |  |
| 1. | Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года N 864 | «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» |  |  |
| 2. | Постановление Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 года N 792 | «Об утверждении государственной программы «Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области до 2016 года» |  |  |
| 3. | Постановление администрации городского округа г. Бор от 26.12.2012 N 7429 | Об утверждении целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Бор Нижегородской области в 2013 – 2015 годах». |  |  |

7. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета городского округа г.Бор.

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы в 2015-2017 годах составляет  152900,9 тыс. руб.,

в том числе:

расходы бюджета городского округа г.Бор:

в 2015 году -  52344,9 тыс. руб.;

в 2016 году -   50278,0  тыс. руб.;

в 2017 году -   50278,0 тыс. руб.

В ходе реализации программы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджета городского округа г.Бор и поступления средств из других источников.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в таблицах 4,5.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета городского округа город Бор

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год | 1 год реализации подпрограммы | 2 год реализации подпрограммы | 3 год реализации подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | - «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор» на 2015-2017г. | Всего |  | 52344,9 | 50278,0 | 50278,0 |
|  |  | - Ответственный исполнитель - Управление ЖКХ |  | 48121,9 | 46885,0 | 46885,0 |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |  |
|  |  | Кантауровский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | - 726,0 | - 519,0 | - 519,0 |
|  |  | Краснослободский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | - 1046,0 | - 250,0 | - 250,0 |
|  |  | Линдовский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | - 1901,0 | - 1055,0 | - 1055,0 |
|  |  | Останкинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | - 250,0 | - 250,0 | - 250,0 |
|  |  | Территориальный отдел в п.ППК администрации городского округа г.Бор; |  | - 170,0 | - 72,0 | - 72,0 |
|  |  | Редькинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | - 378,0 | - 307,0 | - 307,0 |
|  |  | Ситниковский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | - 640,0 | - 640,0 | - 640,0 |
|  |  | Ямновский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | - 300,0 | - 300,0 | - 300,0 |
|  |  | Большепикинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | - 47,0 | - 0 | - 0 |
|  |  | Неклюдовский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | - 43,0 | - 0 | - 0 |
|  |  | Октябрьский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | - 43,0 | - 0 | - 0 |
|  |  | Управление народного образования администрации городского округа г.Бор |  | 131,0 | 0 | 0 |
| 1.Подпрограмма | «Содержание дорог общего пользования, тротуаров городского округа г.Бор» на 2015-2017 годы | Всего |  | 50278,0 | 50278,0 | 50278,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель Управление ЖКХ |  | 46885,0 | 46885,0 | 46885,0 |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |  |
|  |  | Кантауровский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | - 519,0 | - 519,0 | - 519,0 |
|  |  | Краснослободский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | - 250,0 | - 250,0 | - 250,0 |
|  |  | Линдовский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | - 1055,0 | - 1055,0 | - 1055,0 |
|  |  | Останкинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | - 250,0 | - 250,0 | - 250,0 |
|  |  | Территориальный отдел в п.ППК администрации городского округа г.Бор; |  | - 72,0 | - 72,0 | - 72,0 |
|  |  | Редькинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | - 307,0 | - 307,0 | - 307,0 |
|  |  | Ситниковский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | - 640,0 | - 640,0 | - 640,0 |
|  |  | Ямновский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | - 300,0 | - 300,0 | - 300,0 |
|  |  | Большепикинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | - 0 | - 0 | - 0 |
|  |  | Неклюдовский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | - 0 | - 0 | - 0 |
|  |  | Октябрьский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | - 0 | - 0 | - 0 |
| 2. Подпрограмма | «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий» | Всего |  | 0 |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Управление ЖКХ |  | 0 |  |  |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |  |
|  |  | Кантауровский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 0 |  |  |
|  |  | Краснослободский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 0 |  |  |
|  |  | Линдовский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 0 |  |  |
|  |  | Останкинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 0 |  |  |
|  |  | Территориальный отдел в п.ППК администрации городского округа г.Бор; |  | 0 |  |  |
|  |  | Редькинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 0 |  |  |
|  |  | Ситниковский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 0 |  |  |
|  |  | Ямновский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 0 |  |  |
|  |  | Большепикинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 0 |  |  |
|  |  | Неклюдовский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 0 |  |  |
|  |  | Октябрьский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 0 |  |  |
| 3.Подпрограмма | «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор на 2015 год » | Всего |  | 2066,9 |  |  |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |  |
|  |  | Управление ЖКХ |  | 1236,9 |  |  |
|  |  | Кантауровский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 207,0 |  |  |
|  |  | Краснослободский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 70,0 |  |  |
|  |  | Линдовский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 120,0 |  |  |
|  |  | Останкинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 0 |  |  |
|  |  | Территориальный отдел в п.ППК администрации городского округа г.Бор; |  | 98,0 |  |  |
|  |  | Редькинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 71,0 |  |  |
|  |  | Ситниковский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 0 |  |  |
|  |  | Ямновский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 0 |  |  |
|  |  | Большепикинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 47,0 |  |  |
|  |  | Неклюдовский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 43,0 |  |  |
|  |  | Октябрьский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор; |  | 43,0 |  |  |
|  |  | Управление народного образования городского округа г.Бор |  | 131,0 |  |  |

Таблица 5

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

| Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год | 1 год реализации подпрограммы | 2 год реализации подпрограммы | 3 год реализации подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | - «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор» на 2015-2017г. | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  | 52344,9 | 50278,0 | 50278,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа город Бор |  | 52344,9 | 50278,0 | 50278,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |
| 1 Подпрограмма | «Содержание дорог общего пользования, тротуаров городского округа г.Бор» на 2015-2017 годы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  | 50278,0 | 50278,0 | 50278,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа город Бор |  | 50278,0 | 50278,0 | 50278,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие | Реализация мероприятий направленных на содержание дорог общего пользования, тротуаров | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  | 50278,0 | 50278,0 | 50278,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа город Бор |  | 50278,0 | 50278,0 | 50278,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |
| 2.Подпрограмма | «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  | 0 |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа город Бор |  | 0 |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |
| 2.1.Основное мероприятие | Реализация мероприятий направленных на Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  | 0 |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа город Бор |  | 0 |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |
| 3.Подпрограмма | «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор на 2015 год » | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 2664,575 | 2066,9 |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа город Бор | 2664,575 | 2066,9 |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |
| 3.1.Основное мероприятие | Повышение эффективности функционирования системы управления обеспечением безопасности дорожного движения | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  | 0 |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа город Бор |  | 0 |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |
| 3.2.Основное мероприятие | - Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  | 0 |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа город Бор |  | 0 |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |
| 3.3.Основное мероприятие | Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 64,8 | 69,9 |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа город Бор | 64,8 | 69,9 |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |
| 3.4.Основное мероприятие | Сокращение детского дорожно-транспортного травмотизма | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 141,0 | 131,0 |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа город Бор | 141,0 | 131,0 |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |
| 3.5.Основное мероприятие | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 2458,775 | 1866,0 |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа город Бор | 2458,775 | 1866,0 |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |

8. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения индикаторов цели каждой из подпрограмм настоящей Программы.

Оценка общественно-экономической эффективности Программы производится по индикаторам:

- доля дорог общего пользования от общего объема дорог, на которых обеспечивается содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с предусмотренными мероприятиями и нормативами;

- Доля площади отремонтированных дорог общего пользования, тротуаров, дворовых территорий от общей площади дорог, тротуаров, дворовых территорий требующих ремонта;

- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск);

- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск).

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:

И1ф       И2ф       И3ф       И4ф

Э =  (   -----   +  -----   + ------ +  -------  )   /  4 x 100%,  где:

И1у        И2у        И3у        И4у

- Э - эффективность реализации Программы (в процентах),

- И1ф, И2ф, И3ф, И4ф – фактические значения индикаторов,

- И1у, И2у, И3у, И4у    – утвержденные значения индикаторов.