#### Администрация городского округа город Бор

#### Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 06.03.2018                                                                                                           № 100

Об утверждении плана мероприятий по организации мониторинга работы автомобильных транспортных средств, используемых для осуществления регулярных пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах городского округа г.Бор

Во исполнение Протокола совещания Губернатора с главами местного самоуправления и главами администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области №Прт-11/18-0-0 от 22 января 2018г.:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации мониторинга работы автомобильных транспортных средств, используемых для осуществления регулярных пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах городского округа г.Бор (далее – план мероприятий).

2. Назначить ответственным за реализацию плана мероприятий заместителя главы администрации городского округа город Бор Нижегородской области           А.В. Боровского.

3. Общему  отделу  администрации  городского  округа г.Бор  (Е.А.Копцова) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте www.borcity.ru.

Глава  администрации                                                                                 А.В.Киселев

Е.В. Князев

3-71-55

Утвержден

к постановлению администрации

городского округа г. Бор

от 06.03.2018 № 100

План мероприятий по организации мониторинга работы автомобильных транспортных средств, используемых для осуществления регулярных пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах городского округа г.Бор

| № п/п | Мероприятие | Срок | Исполнители | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта правового акта о назначении ответственного должностного лица администрации городского округа г. Бор за обеспечение функционирования подсистемы мониторинга и управления пассажирскими перевозками региональной навигационно-информационной системы Нижегородской области и мониторинга работы перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, организация проведения юридических процедур для его принятия | до 07.03.2018 | Отдел экономики администрации городского округа г. Бор |  |
| 2 | Представление в министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области информации об ответственном за обеспечение функционирования подсистемы мониторинга и управления пассажирскими перевозками региональной навигационно-информационной системы Нижегородской области и мониторинга работы перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | до 07.03.2018 (после принятия правового акта, указанного в пункте 1) | Отдел экономики администрации городского округа г. Бор |  |
| 3 | Проведение мероприятий по определению объемов финансирования, необходимого на оплату услуг оператора региональной навигационно-информационной системы по обеспечению передачи мониторинговой информации о местоположении автобусов МУП «Борское ПАП» в систему | до 07.03.2018 | МУП «Борское ПАП» |  |
| 4 | Тестирование бортового оборудования ГЛОНАСС, установленного в автобусах МУП «Борское ПАП» | до 16.03.2018 | МУП «Борское ПАП» |  |
| 5 | Организация проведения процедур закупки услуг обеспечения передачи мониторинговой информации о местоположении автобусов МУП «Борское ПАП» в региональную навигационно-информационную систему, заключение контракта на оказание данных услуг | до 30.04.2018 | МУП «Борское ПАП» |  |
| 6 | Организация процедуры передачи мониторинговой информации о местоположении автобусов МУП «Борское ПАП» в региональную навигационно-информационную систему в соответствии с заключенным муниципальным контрактом | до 31.05.2018 | МУП «Борское ПАП» |  |
| 7 | Включение в муниципальные контракты на осуществление перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах городского округа г.Бор обязанности перевозчика по передаче мониторинговой информации в региональную навигационно-информационную систему в режиме реального времени, соблюдение регламента РНИС и юридические последствия за невыполнение данных требований в виде расторжения контракта | до 31.07.2018 | Отдел экономики администрации городского округа г. Бор |  |
| 8 | Организация в администрации городского округа г. Бор автоматизированного рабочего места (АРМ) подсистемы мониторинга и управления пассажирскими перевозками региональной навигационно-информационной системы Нижегородской области в целях осуществления постоянного мониторинга пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок через АРМ | до 30.04.2018 | Отдел экономики администрации городского округа г. Бор |  |
| 9 | Информирование министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области о принятых мерах по выполнению мероприятий, предусмотренных настоящим планом | Еженедельно каждую пятницу до 17:00 (до завершения выполнения мероприятий плана) | Отдел экономики администрации городского округа г. Бор |  |

_________________________________