Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.06.2015                                                                                                       № 242

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы «Адресная

инвестиционная программа капитальных

вложений городского округа город Бор

на 2015 год»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа город Бор от 16.10.2014 № 7124 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных (ведомственных) программ городского округа город Бор и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных (ведомственных) программ городского округа город Бор», а также в целях совершенствования программно-целевого планирования:

1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор на 2015 год».

2.Общему отделу администрации городского округа город Бор (Ю.Г.Зырянов) обеспечить размещение  распоряжения на официальном сайте www.borcity.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа г. Бор А.В.Федорова.

И.о.главы администрации                                                                      А.В.Мочкаев

М.А.Бородина

91387

- Утвержден

распоряжением администрации

городского округа г.Бор

от 23.06.2015 № 242

План реализации муниципальной программы

«Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор на 2015 год»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы (перечень объектов) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала | окончания |  | Всего,в том числе: | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа город Бор на 2015 год» Всего | Администрация городского округа город Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | 2015 г. | 2015 г. | Ввод в действие 9 объектов строительства и 1 объект реконструкции | 222 129,00586 | 144 447,41586 | 8 000,00 | 69 681,59 | 0 |
| 1.1. Основное мероприятие «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  | 11 134,898 | 5 907,40626 | 0 | 5 227,49174 | 0 |
| Мероприятие1.1.1./ объект 1.1.1. «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в собственность для индивидуального жилищного строительства» |  | 2 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Обеспечение дорожной инфраструктурой 262 участка предоставлен. многодетным семьям в ж/р «Боталово-4» | 8 934,898 | 5 907,40626 | 0 | 3 027,49174 | 0 |
| Мероприятие1.1.2./ объект 1.1.2. «Объездная дорога города Бор от а/д Н.Новгород-Шахунья-Киров к паромной переправе в Нижегородской области» |  | 1 квартал 2015 г | 3 квартал 2015 г | Проектно-сметная докумен-ия по строительству объездной дороги г.Бор протяженностью 5 км | 2 200,00 | 0 | 0 | 2 200,00 | 0 |
| 1.2. Основное мероприятие «Национальная экономика» |  |  |  |  | 20 653,13 | 5 243,00 | 8 000 | 7 410,13 | 0 |
| Мероприятие1.2.1./ объект 1.2.1. «Расширение системы газораспределения и газопотребления. Газоснабжение д.Городищи Борского района Нижегородской области» |  | 1 квартал 2015 г | 3 квартал 2015 г | Ввод в эксплуатацию газопровода протяженностью 13,5 км | 7 272,64 | 5 243,00 | 0 | 2 029,640 | 0 |
| Мероприятие1.2.2./ объект 1.2.2. «Газоснабжение ул.Железнодорожная, ул.Зеленая д.Каликино» |  | 2 квартал 2015 г | 3 квартал 2015 г | Устройство прокола под ж/д путями | 401,770 | 0 | 0 | 401,770 | 0 |
| Мероприятие1.2.3./ объект 1.2.3. «Межпоселковый газопровод высокого давления 1 категории к дд.Ивановское, Плотинка городского округа г.Бор Нижегородской области» |  | 1 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Проектно-сметная документация по объекту газоснабжения протяженностью 28 км | 1 278,720 | 0 | 0 | 1 278,720 | 0 |
| Мероприятие1.2.4./ объект 1.2.4. «Строительство многофункционального центра» |  | 1 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Технологическое присоединение строящегося объекта; устройство фундаментов и каркаса здания | 8 500,00 | 0 | 8 000,00 | 500,00 | 0 |
| Мероприятие1.2.5./ объект 1.2.5. «Газоснабжение жилых домов в п.Керженец» |  | 1 квартал 2015 г | 3 квартал 2015 г | Газоснабжение 20 муниципальных жилых домов | 3 000,00 | 0 | 0 | 3 000,00 | 0 |
| Мероприятие1.2.6./ объект 1.2.6. «Расширение систем газораспределения и газопотребления д.Юрасово» |  | 2 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Проектно-сметная документация | 200,00 | 0 | 0 | 200,00 |  |
| 1.3. Основное мероприятие «Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну, а также мероприятия для их передачи» |  | 1 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Обслуживание объектов строительства до момента передачи в муниципальную казну городского округа г.Бор | 1 350,00 | 0 | 0 | 1 350,00 | 0 |
| 1.4. Основное мероприятие «Жилищное строительство» |  |  |  |  | 8 800,00 | 0 | 0 | 8 800,00 | 0 |
| Мероприятие1.4.1./ объект 1.4.1. «Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Нижегородская область, город област. знач. Бор, пос.Б.Пикино, ул.Больничная для предоставления гражданам жилья по вступившим в силу решениям суда» |  | 1 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Ввод в эксплуатацию 16-квартирного жилого дома | 8 800,00 | 0 | 0 | 8 800,00 | 0 |
| 1.5. Основное мероприятие «Коммунальное строительство» |  |  |  |  | 22 435, 17360 | 3375,30960 | 0 | 19 059, 864 | 0 |
| Мероприятие1.5.1./ объект 1.5.1. «Строительство станции водоочистки в с.Ямново» |  | 1 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Улучшение качества воды жителей с.Ямново | 25,00 | 0 | 0 | 25,00 | 0 |
| Мероприятие1.5.2./ объект 1.5.2. «Строительство водопровода в д.Оманово» |  | 2 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Ввод в эксплуатацию водопровода протяжен 1,7 км | 800,00 | 0 | 0 | 800,00 | 0 |
| Мероприятие1.5.3./ объект 1.5.3. «Водопровод «Ив.Кордон-Ситники-п.Железнодорожный-с.Кантаурово» - 2 очередь» |  | 2 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Ввод в эксплуатацию водопровода протяженностью 1 км | 13 300,00 | 0 | 0 | 13 300,00 | 0 |
| Мероприятие1.5.4./ объект 1.5.4. «Строительство магистральной напорной канализации г.Бор Нижегородской области» |  | 1 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Проектно-сметная документация по строительству напорной канализации протяженностью 8,0 км | 3 200,00 | 0 | 0 | 3 200,00 | 0 |
| Мероприятие1.5.5./ объект 1.5.5. «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в собственность для индивидуального жилищного строительства» |  | 1 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Обеспечение инженерной инфраструктурой 51 участка предоставлен. многодетным семьям в ж/р «Боталово-4» | 3 410,17360 | 3 375,30960 | 0 | 34,864 | 0 |
| Мероприятие1.5.6./ объект 1.5.6. «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой жилых домов для переселения граждан аварийного фонда» |  | 2 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Обеспечение наружными сетями водоснабжения и канализации 3-х этажного жилого дома в ж/р «Боталово-4» | 1 700,00 | 0 | 0 | 1 700,00 | 0 |
| 1.6. Основное мероприятие «Образование» |  |  |  |  | 157 755,80426 | 129 921,70 | 0 | 27 834,10426 | 0 |
| Мероприятие1.6.1./ объект 1.6.1. «Строительство детского сада на 240 мест по ул.Молодежная д.10 в пос.Октябрьский» |  | 1 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Ввод в эксплуатацию детского сада на 240 мест | 137 228,20 | 129 921,70 | 0 | 7 306,50 | 0 |
| Мероприятие1.6.2./ объект 1.6.2. «Реконструкция здания школы по ул.Воровского, д.73, г.Бор» |  | 1 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Проектно-сметная документация по реконстр-ии здания школы на 175 посадоч мест; реконст-ия существ. здания и строительство пристроя | 19 402,60426 | 0 | 0 | 19 402,60426 | 0 |
| Мероприятие1.6.3./ объект 1.6.3. «Строительство детского сада на 160 мест в ж/р «Боталово-4» г.Бор» |  | 1 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Проектно-сметная документ-ия по строительству детского сада на 160 мест | 1 125,00 | 0 | 0 | 1 125,00 | 0 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы» Всего | Администрация городского округа город Бор | 2015 г. | 2015 г. | Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы | 12 033,910 | 0 | 0 | 12 033,910 | 0 |
| Мероприятие1. «Расходы на обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 1 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы | 12 033,910 | 0 | 0 | 12 033, 910 | 0 |
| итого |  |  |  |  | 234 162,91586 | 144 447,41586 | 8 000,00 | 81 715,5 | 0 |

____________________________________________