**«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА г. БОР »**

(в редакции постановлений от 06.02.2018 № 611, от 06.03.2018 № 1255, от 30.03.2018 № 1749, от 05.07.2018 № 3810,

от 13.11.2018 № 6548, от 05.02.2019 №559, от 29.03.2019 №1725, от 30.04.2019 № 2453, от 01.07.2019 №3510, от 29.08.2019 №4688, от 7.10.2019 №5418, от 07.11.2019 № 6033, от 27.12.2019 №7137, от 30.06.2020 № 2709, от 10.08.2020 №3332,

от 01.09.2020 № 3773, от 06.11.2020 №5075,От 30.12.2020 №6261, от 01.02.2021 №430, от 29.04.2021 №2260, от 30.06.2021 №3277, от 25.08.2021 №4235, от 03.11.2021 №5548,от 29.12.2021 №6776, от 28.01.2022 №360, от 15.02.2022 №708,

от 02.03.2022 №999, от10.06.2022 №2986, от 05.07.2022 №3447, от 28.09.2022 №4970, от 02.11.2022 №5663, от 28.12.2022 №6961, от 24.01.2023 №338, от 28.02.2023 №1192,от 24.04.2023 №2562, от 01.06.2023 №3251, от 29.06.2023 №3834,

от 02.11.2023 №6574)

1. **ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | Ответственный исполнитель программы | | | Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор (далее - Управление ЖКХ) | | | | | | | | | | |
| 2 | | Соисполнители Программы | | | Отсутствуют | | | | | | | | | | |
| 3 | | Подпрограммы муниципальной программы | | | 1.Формирование комфортной городской среды на территории городского округа г.Бор  2. Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа г. Бор» | | | | | | | | | | |
| 4 | | Цели программы | | | 1Улучшение качества жизни граждан путем создания комфортной среды проживания и жизнедеятельности на территории городского округа г.Бор.  2Содержание благоустроенных общественных пространств на территории городского округа. | | | | | | | | | | |
| 5 | | Задачи программы | | | 1. Создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории городского округа г.Бор на основе благоустройства территорий в границах муниципального образования.  2. Формирование комфортной, рационально выстроенной городской среды с соблюдением принципа вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по содержанию общественных пространств. | | | | | | | | | | |
| 6 | | Этапы и сроки реализации программы | | | 2018-2026 годы, реализуется в один этап. | | | | | | | | | | |
| **7** | | Объемы финансирования Программы в разрезе источников и сроков реализации | Источники финансирования программы | | | Всего, тыс. рублей |  | В том числе по годам реализации программы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **Всего по муниципальной программе**  (1) + (2) + (3) + (4) | | | **761 678,6** | **44 863,6** | **65 722,2** | **139 333,0** | **50 171,0** | **80070,5** | **220207,9** | **77 135,1** | **42041,6** | **42133,7** |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | | | 119275,4 | 4 486,4 | 18 081,3 | 10140,4 | 12 241,1 | 12804,7 | 29696,7 | 13432,1 | 9150,3 | 9242,4 |
| (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | | | 224737,6 | 15 700,0 | 11 696,0 | 1 567,7 | 1517,2 | 32 660,0 | 61 690,3 | 34123,8 | 32891,3 | 32891,3 |
| (3) расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | | | 417665,6 | 24 677,2 | 35 944,9 | 127 624,9 | 36 412,7 | 34 605,8 | 128 820,9 | 29579,2 | 0,0 | 0,0 |
| (4) прочие источники | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 1**  (1) + (2) + (3) + (4) | | | **671462,5** | **44 863,6** | **65 722,2** | **139 333,0** | **50 171,0** | **62514,7** | **203 783,9** | **58 379,0** | **23 320,2** | **23 374,9** |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | | | 101210,6 | 4 486,4 | 18 081,3 | 10140,4 | 12 241,1 | 9293,5 | 26 361,1 | 9682,1 | 5435,0 | 5489,7 |
| (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | | | 152 586,3 | 15 700,0 | 11 696,0 | 1 567,7 | 1517,2 | 18 615,4 | 48 601,9 | 19 117,7 | 17885,2 | 17885,2 |
| (3) расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | | | 417665,6 | 24 677,2 | 35 944,9 | 127 624,9 | 36 412,7 | 34 605,8 | 128 820,9 | 29579,2 | 0 | 0 |
| (4) прочие источники | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2**  (1) + (2) + (3) + (4) | | | **90 216,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17 555,8** | **16 424,0** | **18756,1** | **18721,4** | **18758,8** |
| (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | | | 18064,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 511,2 | 3335,6 | 3750,0 | 3715,3 | 3752,7 |
| (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | | | 72151,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 044,6 | 13 088,4 | 15006,1 | 15006,1 | 15006,1 |
| (3) расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4) прочие источники | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов программы | | | **Индикаторы цели**:  1. Доля благоустроенных дворовых территорий к 2026 г от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы - 100%;  2. Доля благоустроенных общественных пространств к 2026 г от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы - 100%;  3.Содержание объектов благоустройства и общественных территорий - 100%  **Показатели непосредственных результатов**:  1.Количество дворовых территорий, на которых проведено благоустройство, к 2026 г составит - 242 ед.  2. Количество домов, у которых проведено благоустройство, к 2026 г составит - 618 ед.  3. Количество благоустроенных территорий общего пользования к 2026 г увеличится на 13 ед.  4. Содержание объектов благоустройства и общественных территорий в 2022 г –308,3тыс.м2; 2023 г- 330,5 тыс.м2;с 2024 г по 2026г -412,7 тыс.м2 | | | | | | | | | | | |

**Раздел 2. Текстовая часть муниципальной программы.**

**2.1. Характеристика текущего состояния**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации, в связи с чем, создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов местного самоуправления и государственной власти при деятельном участии в её решении населения.

Общий анализ благоустройства территорий в границах муниципального образования городского округа город Бор показывает наличие проблем с оснащенностью населенных пунктов детскими, спортивными и контейнерными площадками, малыми архитектурными формами. Характерен низкий уровень благоустройства дворовых территорий, в части неудовлетворительного состояния дворовых проездов, отсутствия организованных парковочных мест. Недостаточность общественных пространств, удовлетворяющих современным требованиям комфортной городской среды.

Проблема благоустройства территорий является одной из самых насущных, требующей особого внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение территорий округа в надлежащее состояние.

Ограниченность доходов бюджета городского округа г.Бор не позволяет привести техническое состояние дворовых территорий и мест общественного пользования в состояние, отвечающее современным нормативным требованиям. В связи с этим администрацией изыскиваются возможности участия в областных и государственных программах для привлечения дополнительных средств на реализацию мероприятий направленных на повышение благоустройства территорий городского округа г.Бор.

С 2013 года округ участвуeт в областных и государственных программах на условиях долевого софинансирования, по результатам реализации которых был выполнен комплексный ремонт дворовых проездов с устройством парковочных карманов, тротуаров, контейнерных площадок по улицам Ленина и Первомайская г.Бор, в микрорайоне улиц Чугунова и Западная, значительная часть дворовых территорий во 2-м микрорайоне. Ремонтом были охвачены все территории города Бор: п.Октябрьский, п.Неклюдово, п.Б.Пикино, а так же объекты расположенные на территориях сельских советов.

Несмотря на выполняемые объемы работ, текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. А именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют места для парковки автомобилей, недостаточно оборудованы детские и спортивные площадки.

На сегодняшний день в многоквартирных домах существует проблема содержания спортивных и детских игровых площадок, а также ремонта дворовых проездов и тротуаров, поскольку жители не хотят расходовать на эти цели средства собираемые на содержание и ремонт многоквартирного дома. Результатом данного отношения является разрушение асфальтобетонного покрытия внутри дворовых дорог, а игровые элементы, в связи с отсутствием их надлежащего содержания, приходят в негодность и демонтируются.

В целях выхода из сложившейся ситуации, Постановлением администрации городского округа г.Бор от 07.07.2015 №3336 было утверждено Положение о порядке и условиях софинансирования мероприятий по приобретению и установке элементов детских и спортивных площадок на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан. Данное Положение предусматривает: долевое участие администрации и жителей в оборудовании площадки в соотношении: 70% средства бюджета, но не более 100 тыс.руб. и не менее 30% средства жителей, а так же условие, что собственники многоквартирных домов на общем собрании примут решение о включении элементов данной площадки в состав общего имущества дома и в дальнейшем обеспечат сохранность игровых элементов. Решение общего собрания, на котором должен быть определен перечень игровых элементов, принято решение о долевом участии в обустройстве детской площадки и включении игровых элементов в состав общего имущества дома, в целях дальнейшего содержания, должно предоставляться в администрацию городского округа город Бор.

Данное Положение позволяет повысить активность жителей округа в принятии решений по вопросам благоустройства территорий на которых они проживают, а так же ответственность за их содержание.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществить без комплексного подхода.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать сложившуюся инфраструктуру территории дворов и мнение жителей для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит повысить уровень благоустроенности дворов, обеспечить нормальные условия отдыха и жизни жителей, тем самым повысив качество их проживания.

Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения относятся к вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Одним из факторов, формирующих положительный имидж округа, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.

Наличие и повышение благоустроенности общественных территорий массового пребывания и отдыха населения способствует повышению туристической и инвестиционной привлекательности городского округа г.Бор.

В последние годы основной акцент в благоустройстве общественных мест отдыха г.Бор был сделан на обустройство скверов в центральной части города и рядом со строящимися микрорайонами. Так на центральной площади города, под открытым небом, создан Музей боевой техники. В районе ул.Борская ферма обустроен сквер им.70-летия Победы, проект благоустройства которого был разработан с участием сил и средств представителей бизнеса г.Бор.

Дальнейшее развитие деятельности направленной на благоустройство территорий городского округа г.Бор позволит добиться максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения.

Для достижения данной цели разработана программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор». Реализация мероприятий программы осуществляется по двум основным направлениям:

- благоустройство дворовых территорий;

- благоустройство общественных пространств.

Перечень работ по благоустройству дворовых территорий на 2018-2026 годы формируется в соответствии с положениями государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2026 годы», исходя из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включаются следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включаются следующие виды работ, в случае принятия решения по их выполнению заинтересованными лицами:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора;

- обустройство площадок для выгула собак;

- ремонт дворовых тротуаров;

- озеленение дворовых территорий;

- обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях;

- установка ограждений газонов.

Адресный перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству по минимальному перечню работ представлен в приложении №1 к программе.

Перечень общественных пространств, благоустройство которых планируется в рамках реализации программы представлен в приложении №2 к программе.

Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), находящиеся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежащие благоустройству в рамках реализации программы, по итогам проведенной инвентаризации не выявлены.

**2.2. Цели и задачи муниципальной программы**

Основным приоритетом и целью муниципальной программы является:

- Улучшение качества жизни граждан путем создания комфортной среды проживания и жизнедеятельности на территории городского округа г.Бор.

Основными задачами муниципальной программы являются:

1.Создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории городского округа г.Бор на основе благоустройства территорий в границах муниципального образования.

2. Формирование комфортной, рационально выстроенной городской среды с соблюдением принципа вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по содержанию общественных пространств.

Реализация цели и задач муниципальной программы будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городской округ г.Бор;

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения городского округа г.Бор.

Соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы заключаются не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии (с участием средств федерального бюджета) – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

Благоустройство дворовых территорий, работы по благоустройству которых софинансируются из средств федерального бюджета, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Результатом реализации муниципальной программы должно стать формирование комфортной, рационально выстроенной городской среды с соблюдением принципа вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа г.Бор, с учетом требований обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

**2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа планируется к реализации в течение 2018 - 2026 годов, без разделения на этапы.

При этом достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов.

**2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.**

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за период 2018-2026г.г. и информация об основных мероприятиях муниципальной программы представлена в Таблице 1.

**Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия ( в разрезе источников финансирования)** | **КЦСР** | **Сроки выполнения** | **Ответственный исполнитель (соисполнитель) наименование** | **Всего по муниципальной программе за весь период реализации, тыс.руб** | **В том числе по годам реализации, тыс.руб** | | | | | | | | |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0 | Всего по муниципальной программе: | 26 0 00 00000 | 2018-2026 гг | Управление ЖКХ | **761678,6** | **44 863,6** | **65 722,2** | **139 333,0** | **50 171,0** | **80070,5** | **220207,9** | **77 135,1** | **42041,6** | **42133,7** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | федеральный бюджет |  |  |  | 417665,6 | 24 677,2 | 35 944,9 | 127 624,9 | 36 412,7 | 34605,8 | 128 820,9 | 29579,2 | 0,0 | 0,0 |
| 0.2 | областной бюджет |  |  |  | 224737,6 | 15 700,0 | 11 696,0 | 1 567,7 | 1517,2 | 32 660,0 | 61 690,3 | 34123,8 | 32891,3 | 32891,3 |
| 0.3 | местный бюджет |  |  |  | 119275,4 | 4 486,4 | 18 081,3 | 10140,4 | 12 241,1 | 12804,7 | 29696,7 | 13432,1 | 9150,3 | 9242,4 |
| 0.4 | прочие источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | **Подпрограмма 1**  «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа г.Бор» | 26 1 00 00000 | 2018-2026гг | Управление ЖКХ | **671462,5** | **44 863,6** | **65 722,2** | **139 333,0** | **50 171,0** | **62514,7** | **203 783,9** | **58 379,0** | **23 320,2** | **23 374,9** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 | федеральный бюджет |  |  |  | 417665,6 | 24 677,2 | 35 944,9 | 127 624,9 | 36 412,7 | 34 605,8 | 128 820,9 | 29579,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.02 | областной бюджет |  |  |  | 152 586,3 | 15 700,0 | 11 696,0 | 1 567,7 | 1517,2 | 18 615,4 | 48 601,9 | 19 117,7 | 17885,2 | 17885,2 |
| 1.03 | местный бюджет |  |  |  | 101210,6 | 4 486,4 | 18 081,3 | 10140,4 | 12 241,1 | 9293,5 | 26 361,1 | 9682,1 | 5435,0 | 5489,7 |
| 1.04 | прочие источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство дворовых территорий» | 26 1 01 00000 | 2018г | Управление ЖКХ | 29063,6 | 29063,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | федеральный бюджет |  |  |  | 14 154,4 | 14154,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | областной бюджет |  |  |  | 12 002,8 | 12 002,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | местный бюджет |  |  |  | 2906,4 | 2906,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | прочие источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Благоустройство общественных пространств» | 26 1 02 00000 | 2018г-2025 г | Управление ЖКХ | 94 170,3 | 15 800,0 | 12 787,9 | 5785,7 | 8026,7 | 994,8 | 48148,4 | 878,1 | 870,0 | 878,7 |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | федеральный бюджет |  |  |  | 10 522,8 | 10 522,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | областной бюджет |  |  |  | 33 697,2 | 3697,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | местный бюджет |  |  |  | 49 950,3 | 1 580,0 | 12787,9 | 5785,7 | 8026,7 | 994,8 | 18 148,4 | 878,1 | 870,0 | 878,7 |
| 1.2.4 | прочие источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды» | 26 1 F2 00000 | 2019-2024г | Управление ЖКХ | 437 831,5 | 0 | 52 934,3 | 133 547,3 | 42 144,3 | 40 053,0 | 134 144,6 | 35 008,0 | 0 | 0 |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | федеральный бюджет |  |  |  | 392988,4 | 0 | 35944,9 | 127 624,9 | 36 412,7 | 34 605,8 | 128 820,9 | 29579,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | областной бюджет |  |  |  | 18 864,5 | 0 | 11696,0 | 1 567,7 | 1517,2 | 1441,9 | 1409,2 | 1232,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3 | местный бюджет |  |  |  | 25978,6 | 0 | 5293,4 | 4354,7 | 4 214,4 | 4005,3 | 3914,5 | 4196,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4 | прочие источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Проведение ремонта дворовых территорий» | 26 1 03 00000 | 2022-2026г | Управление ЖКХ | 110397,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 466,9 | 21490,9 | 22492,9 | 22450,2 | 22496,2 |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | областной бюджет |  |  |  | 88 021,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 173,5 | 17 192,7 | 17 885,2 | 17 885,2 | 17 885,2 |
| 1.4.3 | местный бюджет |  |  |  | 22 375,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 293,4 | 4 298,2 | 4 607,7 | 4 565,0 | 4 611,0 |
| 1.4.4 | прочие источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Подпрограмма 2** «Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор» | 2620000000 | 2022-2025г | Управление ЖКХ | **90 216,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17 555,8** | **16 424,0** | **18756,1** | **18721,4** | **18758,8** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.02 | областной бюджет |  |  |  | 72 151,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 044,6 | 13 088,4 | 15006,1 | 15006,1 | 15006,1 |
| 2.03 | местный бюджет |  |  |  | 18 064,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 511,2 | 3 335,6 | 3 750,0 | 3 715,3 | 3 752,7 |
| 2.04 | прочие источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Содержание объектов благоустройства и общественных территорий» | 2620100000 | 2022-2026 | Управление ЖКХ | **90 216,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17 555,8** | **16 424,0** | **18756,1** | **18721,4** | **18758,8** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | областной бюджет |  |  |  | 72 151,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 044,6 | 13 088,4 | 15006,1 | 15006,1 | 15006,1 |
| 2.1.3 | местный бюджет |  |  |  | 18 064,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 511,2 | 3 335,6 | 3 750,0 | 3 715,3 | 3 752,7 |
| 1.2.4 | прочие источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы**

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов реализации настоящей программы приведена в Таблице 2.

**Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Программы**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора / непосредственного результата | | | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор»** | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1**. «**Формирование комфортной городской среды на территории городского округа г.Бор**» | | | | | | | | | | | | |
| *Индикаторы:* | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| И 1.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству. | % | 4 | 7 | 7 | 7 | | 9 | 12 | 25 | 62 | 100 |
| И 1.2. | Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству. | % | 4 | 19 | 38 | 63 | | 70 | 69 | 77 | 100 | 100 |
| *Непосредственные результаты:* | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство дворовых территорий»** | | | | | | | | | | | | |
| Р 1.1.1 | Количество дворовых территорий, на которых проведено благоустройство | ед | 8 | 17 | 17 | 17 | | 21,7 | 29,9 | 61 | 150 | 242 |
| Р 1.1.2 | Количество домов, у которых проведено благоустройство к 2026 году | ед | - | - | - | - | | 12 | 29 | 100 | 340 | 618 |
|  | **Основное мероприятие 1.2 «Благоустройство общественных пространств»** | | | | | | | | | | | |
| Р 1.2.1 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед | 0,3 | 1,5 | 3 | 5 | | 7 | 9 | 10 | 13 | 13 |
| **Подпрограмма 2**. «**Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор»** | | | | | | | | | | | | |
| *Индикаторы:* | | | | | | | | | | | | |
| И 2.1 | Содержание объектов благоустройства и общественных территорий | % | - | - | - | - | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | *Непосредственные результаты:* | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 2.1 «Содержание объектов благоустройства и общественных территорий »** | | | | | | | | | | | |
| Р 1.2.1 | Содержание объектов благоустройства и общественных территорий | тыс.м2 | - | - | - | - | 308,3 | | 330,5 | 412,7 | 412,7 | 412,7 |

**2.6. Меры правового регулирования**

Таблица 4 Сведения об основных мерахправового регулирования

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид, номер, наименование правового акта | Основные положения правового акта (свуть, кратко) | Ответственный исполнитель и соисполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ | «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» | Управление ЖКХ |
| 2 | Постановление Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 №651 | Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы» | Управление ЖКХ |
| 3 | Решение Совета депутатов городского округа г.Бор от 13.12.2013 №98 (в редакции Решений Совета депутатов от 24.02.2015 №11, от29.03.2016 №28, от 26.04.2016 №37, от 28.06.2016 №52, от 28.02.2017 №15, от 24.10.2017 №69, от26.06.2018 №42) | «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа город Бор Нижегородской области» | Управление ЖКХ |
| 4 | Постановление администрации городского округа город Бор Нижегородской области от 07.07.2015 №3336 | «Об утверждении Положения о порядке и условиях софинансирования мероприятий по приобретению и установке элементов детских и спортивных площадок на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан» | Управление ЖКХ |
| 5 | Постановление администрации городского округа город Бор Нижегородской области от 17.11.2016 №5421 | «Об утверждении Положения о порядке и условиях софинансирования мероприятий по проведению ремонта дорог на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан» | Управление ЖКХ |

* 1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В результате реализации мероприятий Программы ожидается достижение следующих результатов:

- увеличение дворовых территорий, на которых проведено благоустройство;

- увеличение общественных пространств, на которых проведено благоустройство;

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:



где:

Э — эффективность реализации программы (в процентах);

И1ф, И2ф — фактические значения индикаторов

И1у, И2у — утвержденные значения индикаторов.

**Раздел 3. Подпрограммы муниципальной программы**

**3.1. Подпрограмма 1. ««Формирование комфортной городской среды на территории городского округа г.Бор»** (далее – Подпрограмма 1)

**3.1.1.Паспорт подпрограммы 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа город Бор (далее - Управление ЖКХ) |
| 2 | Соисполнители  Подпрограммы | Отсутствуют |
| 3 | Цели Подпрограммы | Создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории городского округа г.Бор на основе благоустройства территорий в границах муниципального образования. |
| 4 | Задачи Подпрограммы | Улучшение качества жизни граждан путем создания комфортной среды проживания и жизнедеятельности на территории городского округа г.Бор. |
| 5 | Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2018-2026 годы, без разделения на этапы. |
| 6 | Объемы финансирования Подпрограммы в разрезе источников и сроков реализации | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | **Всего тыс.руб** | **В том числе по годам реализации программы (тыс. рублей)** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |  |  |  |  | **2025** |  |  | | **Подпрограмма 1**  (1) + (2) + (3) + (4) | **671462,5** | **44 863,6** | **65 722,2** | **139 333,0** | **50 171,0** | **62514,7** | **203 783,9** | **58 379,0** | **23 320,2** | **23 374,9** |  |  |  |  | **26578,9** |  |  | | (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 101210,6 | 4 486,4 | 18 081,3 | 10140,4 | 12 241,1 | 9293,5 | 26 361,1 | 9682,1 | 5435,0 | 5489,7 |  |  |  |  | 9386,2 |  |  | | (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | 152 586,3 | 15 700,0 | 11 696,0 | 1 567,7 | 1517,2 | 18 615,4 | 48 601,9 | 19 117,7 | 17885,2 | 17885,2 |  |  |  |  | 17192,7 |  |  | | (3) расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | 417665,6 | 24 677,2 | 35 944,9 | 127 624,9 | 36 412,7 | 34 605,8 | 128 820,9 | 29579,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | | (4) прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | |
| 7 | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы | **Индикаторы цели:**  1. Доля благоустроенных дворовых территорий к 2026 г от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы - 100%;  2. Доля благоустроенных общественных пространств к 2026 г от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы - 100%;  **Показатели непосредственных результатов:**  1. Количество дворовых территорий, на которых проведено благоустройство, к 2026 г составит 242 ед.  2. Количество домов, у которых проведено благоустройство, к 2026г составит 618 ед.  3.Количество благоустроенных территорий общего пользования к 2024-2026 г увеличится на 13ед. |

**3.1. 2.Характеристика текущего состояния Подпрограммы 1.**

Несмотря на выполняемые объемы работ, текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. А именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют места для парковки автомобилей, недостаточно оборудованы детские и спортивные площадки.

На сегодняшний день в многоквартирных домах существует проблема содержания спортивных и детских игровых площадок, а также ремонта дворовых проездов и тротуаров, поскольку жители не хотят расходовать на эти цели средства собираемые на содержание и ремонт многоквартирного дома. Результатом данного отношения является разрушение асфальтобетонного покрытия внутри дворовых дорог, а игровые элементы, в связи с отсутствием их надлежащего содержания, приходят в негодность и демонтируются.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществить без комплексного подхода.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать сложившуюся инфраструктуру территории дворов и мнение жителей для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит повысить уровень благоустроенности дворов, обеспечить нормальные условия отдыха и жизни жителей, тем самым повысив качество их проживания.

Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения относятся к вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Одним из факторов, формирующих положительный имидж округа, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.

Наличие и повышение благоустроенности общественных территорий массового пребывания и отдыха населения способствует повышению туристической и инвестиционной привлекательности городского округа г.Бор.

В последние годы основной акцент в благоустройстве общественных мест отдыха г.Бор был сделан на обустройство скверов в центральной части города и рядом со строящимися микрорайонами. Так на центральной площади города, под открытым небом, создан Музей боевой техники. В районе ул.Борская ферма обустроен сквер им.70-летия Победы, проект благоустройства которого был разработан с участием сил и средств представителей бизнеса г.Бор.

Дальнейшее развитие деятельности направленной на благоустройство территорий городского округа г.Бор позволит добиться максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения

**3.1.3. Цели и задачи Подпрограммы 1**

Основной целью подпрограммы является создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории городского округа г.Бор на основе благоустройства территорий в границах муниципального образования.

Для достижения данной цели необходимо решить следующую задачу качественного содержания благоустроенных общественных пространств на территории городского округа.

**3.1.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1.**

Подпрограмма планируется к реализации в течение 2018 - 2026 годов в один этап.

**3.1.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1.**

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 приведены в Таблице 1 Программы.

**3.1.6. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 1.**

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Подпрограммы 1 приведены в Таблице 2 Программы.

**Подпрограмма 2**

**«Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор» (далее – Подпрограмма 2)**

**3.2.1.Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор (далее - Управление ЖКХ) |
| 2 | Соисполнители  Подпрограммы | Отсутствуют |
| 3 | Цели Подпрограммы | Формирование комфортной, рационально выстроенной городской среды с соблюдением принципа вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по содержанию общественных пространств. |
| 4 | Задачи Подпрограммы | Содержание благоустроенных общественных пространств на территории городского округа. |
| 5 | Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2022-2026 годы, реализуется в один этап. |
| 6 | Объемы финансирования Подпрограммы в разрезе источников и сроков реализации | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования подпрограммы | **Всего тыс.руб** | **В том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | | **Подпрограмма 2**  (1) + (2) + (3) + (4) | **90216,1** | **17 555,8** | **16 424,0** | **18756,1** | **18721,4** | **18758,8** | | (1) расходы бюджета ГО г. Бор (без учета передаваемых в бюджет ГО средств из областного и федерального бюджетов) | 13785,5 | 3 511,2 | 3 335,6 | 3 750,0 | 3 715,3 | 3 752,7 | | (2) расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | 53 309,8 | 14 044,6 | 13 088,4 | 15006,1 | 15006,1 | 15006,1 | | (3) расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г. Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (4) прочие6 источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы | Индикаторы цели:  1.Содержание объектов благоустройства и общественных территорий -100%  Показатели непосредственных результатов:  Содержание объектов благоустройства и общественных территорий в 2022 г –308,3тыс.м2; 2023 г- 330,5 тыс.м2;с 2024 г по 2026г -412,7 тыс.м2 |

**3.2.2.Характеристика текущего состояния Подпрограммы 2.**

Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения относятся к вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Одним из факторов, формирующих положительный имидж округа, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.

Наличие и повышение благоустроенности общественных территорий массового пребывания и отдыха населения способствует повышению туристической и инвестиционной привлекательности городского округа г.Бор.

**3.2.3. Цели и задачи Подпрограммы 2.**

Основной целью подпрограммы является создание условий для формирование комфортной, рационально выстроенной городской среды с соблюдением принципа вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по содержанию общественных пространств.

Для достижения данной цели необходимо решить следующую задачу улучшение качества жизни граждан путем создания комфортной среды проживания и жизнедеятельности на территории городского округа г.Бор.

**3.2.4.Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2.**

Подпрограмма планируется к реализации в течение 2022 - 2026 годов, реализуется в один этап.

**3.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2.**

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 приведены в Таблице 1 Программы.

**3.2.6. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 2.**

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Подпрограммы 1 приведены в Таблице 2 Программы.

Приложение №1

«**Адресный перечень дворовых территорий городского округа г. Бор, подлежащих благоустройству по минимальному перечню работ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Город, поселок** | **Адрес двора** |
| **2018 год** | | |
|  | г. Бор | 2 микрорайон, д. 44, 43, 48 |
|  | г. Бор | 2 микрорайон, д. 45, 46, 47 |
|  | г. Бор | 2 микрорайон, д. 25, 26 |
|  | г. Бор | 2 микрорайон, д. 27,28,30 |
|  | г. Бор | 2 микрорайон, д. 37, 38, 39 |
|  | г. Бор | 2 микрорайон, д. 41 |
|  | г. Бор | 3 микрорайон, д. 1, 2 |
|  | г. Бор | 2 микрорайон, д. 2 |
| **2019 год** | | |
|  | г. Бор | ул. Нахимова, д. 45 |
|  | г. Бор | ул. Нахимова, д.47 |
|  | г. Бор | ул. Нахимова, д.49 |
|  | г. Бор | ул. Нахимова, д.51 |
|  | г. Бор | ул. Нахимова, д.53 |
|  | г. Бор | ул. Нахимова, д.55 |
|  | г. Бор | ул. Нахимова, д.59к1 |
|  | г. Бор | пер.Чехова д.44 |
|  | г. Бор | ул. Нахимова, д.57 |
| **2022 год** | | |
| 18 | г. Бор п. Б.Пикино | ул. Кооперативная д.26,28,30  ул. Больничная д.5 |
| 19 | г. Бор | ул. Коммунистическая, д. 30 |
| 20.1 | г. Бор | ул. Крупская, д. 2  ул. Советская, д. 11 |
| 21.1 | г.Бор | Ул. Чайковского д.14 |
| 22.1 | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Трудовая, д. 3, 5 |
| 23 | Г. Бор | Ул. Советская д.26 а |
| 24.1 | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Клубная, д. 5 |
| **2023 год** | | |
| 22.2 | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Трудовая, д. 1 |
| 25.1 | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Трудовая, д. 7 |
| 26.1 | г. Бор, п. Неклюдово | кв-л Дружба, д. 19 |
| 26.2 | г. Бор, п. Неклюдово | кв-л Дружба, д. 23 |
| 27.1 | г. Бор | ул. Чайковского, д. 16 |
| 27.2 | г. Бор | ул. Чайковского, д. 18 |
| 27.3 | Г. Бор | ул. С. Везломцева, д. 15 |
| 28 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 17 |
| 29.1 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Молодежная, д. 4 |
| 29.2 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Молодежная, д. 3 |
| 30.1 | г. Бор | ул. Везломцева, д. 11 |
| 30.2 | Г. Бор | ул. С. Везломцева, д. 13 |
| 31.1 | г. Бор | мкр. Красногорка, д. 11 |
| 31.2 | г. Бор | мкр. Красногорка, д. 13 |
| 32.1 | г. Бор, п. Неклюдово | кв-л Дружба, д. 18 |
| 33 | г. Бор | ул. В. Котика, д. 6 |
| 34 | г. Бор | ул. Везломцева д.5 |
| **2024-2025 год** | | |
| 20.2 | г. Бор | ул. Интернациональная, д. 28, 30 |
| 21.2 | г. Бор | ул. Чайковского, д. 4, 6, 10, 12 |
| 24.2 | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Клубная, д. 7, 9, 9а |
| 25.2 | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Трудовая, д, 9 |
| 26.2 | г. Бор, п. Неклюдово | кв-л Дружба, д. 23 |
| 27.4 | г. Бор | ул. С. Везломцева, д. 17 |
| 29.3 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Молодежная, д. 2 |
| 30.3 | г. Бор | ул. С. Везломцева, д. 9, 7 |
| 32.2 | г. Бор, п. Неклюдово | кв-л Дружба, д. 3 |
| 35 | г. Бор | ул. Свободы, д. 2, 4  ул. Советская, д. 4 |
| 36 | г. Бор | ул. Интернациональная, д. 16  ул. Крупская, д. 1, 3 |
| 37 | г. Бор | ул. Интернациональная, д. 24 |
| 38 | г. Бор | ул. Интернациональная, д. 29, 31 |
| 39 | г. Бор | ул. Интернациональная, д. 33, 35 |
| 40 | г. Бор | ул. Интернациональная, д. 39, 41 |
| 41 | г. Бор | ул. Мичурина, д. 2 |
| 42 | г. Бор | ул. Фрунзе, д. 113, 112  ул. Рослякова, д. 34 |
| 43 | г. Бор | ул. Фрунзе, д. 109,77,75 |
| 44 | г. Бор | ул. Фрунзе, д. 89, 91  ул. Рослякова, д. 12 |
| 45 | г. Бор | ул. Спортивная, д. 2а  ул. Филипова, д. 2, 4, 6, 8, 10 |
| 46 | г. Бор | ул. Филипова, д. 1 |
| 47 | г. Бор | ул. Спортивная, д. 1  ул. Буденого, д. 38 |
| 48 | г. Бор | ул. Спортивная д.2,3,4 |
| 49 | г. Бор | ул. Октябрьская д.2а, 2б |
| 50 | г. Бор | ул. Буденого, д. 36 |
| 51 | г. Бор | ул. Спортивная, д. 1б  ул. Горького, д. 2 |
| 52 | г. Бор | ул. Интернациональная, д. 144 |
| 53 | г. Бор | ул. Белинского, д. 1; ул. Нахимова, д. 1а |
| 54 | г. Бор | ул. Интернациональная д.143  пер. Интернациональный 133а, 33 |
| 55 | г. Бор | ул. Республиканская д.31,33,35 |
| 56 | г. Бор п. Б.Пикино | ул. Кооперативная д.1,2 |
| 57 | г. Бор п. Б.Пикино | ул. Кооперативная д.4 |
| 58 | г. Бор п. Б.Пикино | ул. Больничная д.22,24  ул. Сосновая д.29,31  ул. Луговая д.3 |
| 59 | г. Бор п. Б.Пикино | ул. Больничная д.20,18  ул. Сосновая д.27  ул. Луговая д.4,6 |
| 60 | г. Бор п. Б.Пикино | ул. Кооперативная д.6,9 |
| 61 | г.о.г. Бор, д. Овечкино | д.1,2,3 |
| 62 | г.о.г. Бор, д. Овечкино | д.4,5 |
| 63 | г.о.г. Бор, д. Овечкино | 6,7,9 |
| 64 | г.о.г. Бор, с. Редькино | д.1,2,3,16,6,7 |
| 65 | г.о.г. Бор, с. Редькино | д.8,9,10,14,15 |
| 66 | г.о.г. Бор, с. Редькино | д.11,12,13,5,4 |
| 67 | г.о.г. Бор п. Б.Орлы | микрорайон д.1,2,3,4,5,6,7 |
| 68 | г.о.г. Бор п. Б.Орлы | микрорайон д.8 |
| 69 | г.о.г. Бор п. Б.Орлы | микрорайон д.10 |
| 70 | г.о.г. Бор п. Б.Орлы | микрорайон д.9 |
| 71 | г.о.г. Бор п. Ч.Борское | ул. Ленина д.1,1а,3 |
| 72 | г.о.г. Бор п. Ч.Борское | ул. Ленина д.2,4  ул. Садовая д.4 |
| 73 | г.о.г. Бор п. Ч.Борское | ул. Ленина д.8,10 |
| 74 | г.о.г. Бор п. Ч.Борское | ул. Октябрьская д.1а |
| 75 | г.о.г. Бор п. Ч.Борское | ул. Октябрьская д.4,4а,4б,6 |
| 76 | г.о.г. Бор п. Ч.Борское | ул. Октябрьская д.13,11 |
| 77 | г.о.г. Бор п. Ч.Борское | ул. Октябрьская д.7,9 |
| 78 | г.о.г. Бор п. Ч.Борское | ул. Октябрьская д.8 |
| 79 | г.о.г. Бор п. Ч.Борское | ул. Октябрьская д.10 |
| 80 | г.о.г. Бор п. Ч.Борское | ул. Октябрьская д.15,17,21 |
| 81 | гог.Бор п. Ч.Борское | ул. Садовая д.5,6 |
| 82 | г.о.г. Бор п. Ч.Борское | ул. Спортивная д.1  ул. Садовая д.7 |
| 83 | г.о.г. Бор п. Ч.Борское | ул. Спортивная д.2  ул. Садовая д.9 |
| 84 | г.о.г. Бор, с. Останкино | ул. Школьная д.16,17,18 |
| 85 | г.о.г. Бор, с. Останкино | ул. Школьная д.41,44 |
| 86 | г.о.г. Бор, с. Останкино | ул. Школьная д.12 |
| 87 | г.о.г. Бор, с. Останкино | ул. Школьная д.31,32,9,10 |
| 88 | г.о.г. Бор, с. Останкино | ул. Школьная д.23,22 |
| 89 | г.о.г. Бор, с. Останкино | ул. Заводская д.292,294 |
| 90 | г.о.г. Бор, с. Останкино | ул. Лесная д.257 |
| 91 | г. Бор | ул. Интернациональная, д. 54а, 56а, 56б |
| 92 | г. Бор | ул. Интернациональная д.62,64,60 |
| 93 | г. Бор | ул. Интернациональная, д. 56, 58  ул. С. Везломцева, д. 1, 3 |
| 94 | н. Бор | ул. Ананьева д.2,4,6 |
| 95 | г. Бор | ул. Чайковского, д. 2а, 2  ул. Интернациональная, д. 68, 70 |
| 96 | г. Бор | ул. Октябрьская, д. 90, 92 |
| 97 | г. Бор | ул. Октябрьская д.57,55 |
| 98 | г. Бор | ул. Октябрьская, д. 75, 77 |
| 99 | г. Бор | ул. Октябрьская д.79,  ул. Крупской д.24 |
| 100 | г. Бор | ул. Крупской д.22 |
| 101 | г. Бор | ул. Крупской, д. 20 |
| 102 | г. Бор | ул. Октябрьская, д. 78, 80  ул. Киселёва, д. 6 |
| 103 | Г. Бор | ул. Октябрьская д.53  ул. Профсоюзная д.13 |
| 104 | г. Бор | ул. Профсоюзная, д. 6, 8  ул. Щербакова, д. 3,5 |
| 105 | г. Бор | ул. Профсоюзная, д. 4  ул. Щербакова, д. 2, 4, 6 |
| 106 | г. Бор | ул. Октябрьская, д. 88  ул. Первомайская, д. 7а, 9а |
| 107 | г. Бор | Ул. Первомайская д.11а |
| 108 | г. Бор | Ул. Первомайская д.13 а |
| 109 | г. Бор | ул. Луначарского, д. 197 |
| 110 | г. Бор | ул. Первомайская, д. 3а ул. Больничная, д. 3б |
| 111 | г. Бор | ул. Октябрьская, д. 59 |
| 112 | г. Бор | м-он Прибрежный, д 2, 3, д.4 |
| 113 | г. Бор | ул. Мира, д. 13, 15, 17  ул. Баринова, д. 3 |
| 114 | г. Бор | ул. Чугунова, д. 14 |
| 115 | г. Бор | ул. Мира, д. 20, 22, 24, 26 |
| 116 | г. Бор | ул. Мира, д. 25, 23, 21, 19 |
| 117 | г. Бор | ул. Коммунистическая, д. 13, 13а, 15 |
| 118 | г. Бор | ул. Махалова, д. 6  ул. Лихачева, д. 6а, 7а |
| 119 | г. Бор | ул. Махалова, д. 2, 4  ул. Маяковского, д. 5, 7  ул. Лихачева, д. 2б, 1б, 1а, 2а, 3а, 4а |
| 120 | г. Бор | ул. Коммунистическая, д. 4 |
| 121 | г. Бор | ул. Коммунистическая д.6  ул. Мира д.5,3,1  ул. Маяковского д.3,4,3а |
| 122 | г. Бор | ул. В. Котика, д. 3, 3а, 5, 7 |
| 123 | г. Бор | ул. В. Котика, д. 2, 4, 4а |
| 124 | г. Бор | ул. Махалова, д. 38, 34, 32, 30, 28 |
| 125 | г. Бор | ул. Махалова, д. 16, 18, 36 |
| 126 | г. Бор | ул. Махалова, д. 19, 21 |
| 127 | г. Бор | ул. Максимова, д. 22  ул. В. Котика, д. 9, 18 |
| 128 | г. Бор | ул. Баринова, д. 5  ул. Махалова, д. 15, 17  ул. Мира, д. 16, 18 |
| 129 | г. Бор | ул. Коммунистическая, д. 9  ул.Мира, д. 8, 10  ул. Махалова, д. 7, 9 |
| 130 | Г. Бор | Ул. Мира д.12  Ул. Махалова 11,13 |
| 131 | г. Бор | ул. Махалова, д. 10, 12, 14 |
| 132 | г. Бор | ул. Максимова, д. 16, 18, 20 |
| 133 | г. Бор | ул. В. Котика, д. 1а,  ул. Максимова, д. 12 |
| 134 | г. Бор | ул. Коммунистическая, д. 7  ул. Максимова, д. 6, 8  ул. Мира, д. 7, 9 |
| 135 | Г. Бор | Ул. Максимова д.10  Ул. Баринова д.2,4  Ул. Мира 11 |
| 136 | г. Бор | ул. Махалова, д. 25  ул. Мира, д. 28, 30 |
| 137 | г. Бор | ул. Махалова, д. 20, 22, 24, 26 |
| 138 | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Вокзальная, д. 84, 86, 86а, 90, 92, 94 |
| 139 | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Полевая, д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 |
| 140 | г. Бор | ул. Плеханова, д. 15, 17, 19, 21 |
| 141 | г. Бор | ул. Плеханова, д. 9, 11, 13 |
| 142 | г. Бор | ул. Державина, д. 1, 3, 3а, 5 |
| 143 | г. Бор | ул. М. Горького, д. 94, 96, 98 |
| 144 | г. Бор | ул. М. Горького, д. 95, 97, 99 |
| 145 | Г. Бор | Ул. Горького д.101,103,105 |
| 146 | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Лесная, д. 1,3 |
| 147 | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Вокзальная, д. 99, 101 |
| 148 | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Восточная, д. 1, 3, 5 |
| 149 | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Новая, д. 6, 7, 8, 9 |
| 150 | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Нагорная, д. 8 |
| 151 | г. Бор, п. Неклюдово | ул. Клубная, д. 2 |
| 152 | г. Бор, п. Неклюдово | кв-л Дружба, д. 1, 2, 17 |
| 153 | г. Бор, п. Неклюдово | кв-л Дружба, д. 22, 25 |
| 154 | г. Бор, п. Неклюдово | кв-л Дружба, д. 10а |
| 155 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. К.Маркса, д. 2, 4, 1 а |
| 156 | Г. Бор п. Октябрьский | Ул. К. Маркса д. 3а |
| 157 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 22, 19 |
| 158 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 20, 18, 21 |
| 159 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 15 |
| 160 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 16 |
| 161 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 10 |
| 162 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 11 |
| 163 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 12 |
| 164 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 14 |
| 165 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 4 |
| 166 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Победы, д. 1а |
| 167 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Луговая, д. 3 |
| 168 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Октябрьская, д. 37,41, 38, 39, 39а, |
| 169 | Г. Бор, п. Октябрьский | Ул. Октябрьская д40,42,43,44,45 |
| 170 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Октябрьская, д. 33, 35 |
| 171 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Некрасова, д. 2а |
| 172 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Набережная, д. 9 |
| 173 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Октябрьская, д. 11, 13 |
| 174 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Октябрьская, д. 3, 5 |
| 175 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Октябрьская, д. 7, 9 |
| 176 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Кооперативная, д. 6 |
| 177 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Комсомольская, д. 21, 23, 25 |
| 178 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Комсомольская, д. 20, 22, 24 |
| 179 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Комсомольская, д. 16, 18 |
| 180 | г. Бор, п. Октябрьский | ул. Комсомольская, д. 15, 17, 19 |
| 181 | г.о.г. Бор, п. ППК | ул. Терентьева, д. 6,8  ул. Герцена, д. 12  ул. Садовая, д. 7, 9 |
| 182 | г.о.г. Бор, п. ППК | ул. Ленина, д. 43, 41 |
| 183 | г.о.г. Бор, п. ППК | ул. Квартал 7, д. 4,3,9 |
| 184 | г.о.г. Бор, п. ППК | ул. Квартал 7, д. 5, 6, 7,8 |
| 185 | г.о.г. Бор, п. ППК | ул. Школьная, д. 28, 30, квартал 8 д.1,2 |
| 186 | г.о.г. Бор, п. ППК | ул. Ленина д.19 |
| 187 | г.о.г. Бор, п. ППК | Квартал 8 д.4,3 |
| 188 | г.о.г. Бор, п. ППК | ул. Ленина д.11  ул. Школьная д.10 |
| 189 | г.о.г. Бор, п. ППК | ул. Ленина д.36  ул. Герцена д.11,13,15 |
| 190 | г.о.г. Бор, п. ППК | ул. Герцена д.2 |
| 191 | г.о.г. Бор, п. ППК | ул. Ленина, д. 22, 20  ул. Терентьева, д. 3 |
| 192 | г.о.г. Бор, п. ППК | ул. Терентьева, д. 1  ул. Ленина, д. 18 |
| 193 | г.о.г. Бор, д. Плотинка | ул. Школьная, д. 1, 2, 3 |
| 194 | г.о.г. Бор, с. Ямново | ул. Школьная, д. 3, 17 |
| 195 | г.о.г. Бор, с. Ямново | ул. Школьная, д. 1, 2, 4 |
| 196 | г.о.г. Бор, с. Селищи | ул. Совхозная, д. 33 |
| 197 | г.о.г. Бор, с. Селищи | ул. Совхозная, д. 41, 40, 30 |
| 198 | г.о.г. Бор, с. Линда | ул. ул. Школьная, д. 2 (4,8) |
| 199 | г.о.г. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 3,6 |
| 200 | г.о.г. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 5, 7, 16 |
| 201 | г.о.г. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 9,10,17 |
| 202 | г.о.г. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 9а |
| 203 | г.о.г. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 12 |
| 204 | г.о.г. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 15,15а,19 |
| 205 | г.о.г. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 18,20,13,11 |
| 206 | г.о.г. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 21,24 |
| 207 | г.о.г. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 22,23 |
| 208 | г.о.г. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 27,29,29а |
| 209 | г.о.г. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 28,25,26 |
| 210 | г.о.г. Бор, с. Линда | ул. Школьная, д. 30, 31 |
| 211 | г.о.г. Бор, с. Линда | ул. Дзержинского, д. 34, д.35  ул. Школьная, д. 34а  ул. Дзержинского, д. 34б |
| 212 | г.о.г. Бор, п. Сормовский Пролетарий | ул. Центральная, д. 1,2,3,8,7,4,5,6 |
| 213 | г.о.г. Бор, п. Сормовский Пролетарий | ул. Садовая д.5,6,4 |
| 214 | г.о.г. Бор, п. Сормовский Пролетарий | ул. Садовая, д. 7 |
| 215 | г.о.г. Бор, п. Сормовский Пролетарий | ул. Садовая, д. 10,11 |
| 216 | г.о.г.. Бор, п. Сормовский Пролетарий | ул. Садовая, д.3,2 |
| 217 | г.о.г. Бор, с. Чистое Поле | д. 22, д. 37, д.32, д.21 |
| 218 | г.о.г. Бор, с. Чистое Поле | д. 23, д.24 |
| 219 | г.о.г. Бор, с. Чистое Поле | д. 25,26,33 |
| 220 | г.о.г. Бор, с. Чистое Поле | п. Заречный, д. 1 |
| 221 | г.о.г. Бор, с. Спасское | ул. Центральная, д. 130,81,82 |
| 222 | г.о.г. Бор, с. Спасское | ул. Центральная д.12,28 |
| 223 | г.о.г. Бор, с. Спасское | ул. Центральная д.22, 21,20 |
| 224 | г.о.г. Бор, с. Кантаурово | ул. Совхозная, д. 7,28,26 |
| 225 | г.о.г. Бор, с. Кантаурово | ул. Совхозная д.6,8 |
| 226 | г.о.г. Бор, с. Кантаурово | ул. Совхозная д.5,7 |
| 227 | г.о.г. Бор, с. Кантаурово | ул. Совхозная д.10,12,14 |
| 228 | г.о.г. Бор, с. Кантаурово | ул. Совхозная, д. 13, 15, 27,25 |
| 229 | г.о.г. Бор, с. Кантаурово | ул. Совхозная, д. 21,16,19,18 |
| 230 | г.о.г. Бор, с. Кантаурово | ул. Совхозная, д. 22,20 |
| 231 | г.о.г. Бор, с. Кантаурово | ул. Совхозная, д. 23,  ул. Центральная д.43 |
| 232 | г.о.г. Бор, с. Кантаурово | ул. Совхозная, д. 24, 29, 30 |
| 233 | г.о.г. Бор, д. Каликино | ул. Новая, д. 8, 8а, 9 |
| 234 | г.о.г. Бор, д. Каликино | ул. Октябрьская д.14,15 |
| 235 | г.о.г. Бор, д. Каликино | ул. Октябрьская д.16,17 |
| 236 | г.о.г. Бор, д. Каликино | ул. Октябрьская д.18  ул. Советская д.5 |
| 237 | г.о.г. Бор, д. Каликино | ул. Советская д.3,1 |
| 238 | г.о.г. Бор, д. Каликино | ул. Октябрьская д.19,21 |
| 239 | г.о.г. Бор, п. Шпалозавод | ул. Заводская, д. 20,21 |
| 240 | г.о.г. Бор, п. Шпалозавод | ул. Заводская, д. 5 |
| 241 | г.о.г. Бор, п. Шпалозавод | ул. Заводская д.19,17,18 |
| 242 | г.о.г. Бор, п. Шпалозавод | ул. Заводская д.10,11,12,13,14,15,16,7 |

**Приложение №2**

**« Перечень общественных пространств, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование общественных пространств городского округа г. Бор | Краткое описание общественного пространства и планируемых работ | | Период реализации | | Основание включения в период реализации |
| **1. Зона отдыха "Мухинское озеро", г.Бор** | Площадь благоустраиваемой территории 1,4га.  Зона отдыха «Мухинское озеро» располагается в центральной части города, в непосредственной близости к главной улице и примыкает к центральной площади, которая является главной транспортной развязкой и местом проведения массовых мероприятий (ярмарки, фестивали).  Благоустройство территории предусматривает: благоустройство береговой зоны озера с устройством пешеходных дорожек с закрытыми беседками, благоустройство и озеленение основного массива сквера, устройство освещения и парковочной площадки. Также предусмотрены детские зоны отдыха, (большая игровая и спортивная площадки). | | 2018-1 этап  2019-2 этап  2020- 3этап | | В 2020 году реализация 3 этапа проекта Зона отдыха «Мухинское озеро», согласно рейтингового голосования, которое проходило в октябре 2019 года |
| **2. Пляжная зона на озере Юрасовское, г.Бор** | Площадь благоустраиваемой территории пляжа 4,9га.  Озеро Юрасовское - это объект, который является важным элементом природной среды города Бор, комфортной и доступной зоной отдыха у воды жителей и гостей города.  Благоустройство предполагает: детскую и спортивные площадки, кабинки для переодевания, площадку для летнего кафе. Предусмотрено место для объекта многофункционального назначения (спасательный пост, медицинский кабинет, туалет) | | 2019г. | | По результатам рейтингового голосования, проведенного 18 марта 2018 г. |
| **3.Историко-рекреационная территория в районе памятника А.М.Горькому и Ф.И.Шаляпину, г.Бор** | Площадь благоустройства 15,4 га.  Излюбленное место отдыха для прогулок борчан и гостей города, молодожен и выпускников. Историко-рекреационная зона, связанная с именами А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина.  Благоустройство территории включает в себя реконструкцию пешеходных дорожек, освещения, организацию смотровых площадок по ходу пешеходной зоны, строительство парящего консольного моста, организацию открытого амфитеатра. | | 2020г.-2021г | | По результатам рейтингового голосования, проведенного в октябре 2019 года, в форме дистанционного голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| **4.«Борское Волгоречье» (2 этап)** | Площадь благоустройства 3,6 га.  Территория от канатной дороги до сквера с мемориальным комплексом в честь Георгия Победоносца. Проект предусматривает создание прогулочной дорожно-тропиночной сети, детской и спортивной площадок, освещенной велодорожки, установку МАФ . | | 2021 г. | | По результатам рейтингового голосования, которое проходило с 23 июня 2020 года по 6 июля (включительно) 2020 года |
| **5.Парк им.Максимова, г.Бор** | Площадь благоустройства 3,3 га.  Территория парка востребована как место отдыха, проведения семейного и молодежного досуга у жителей микрорайона Стекольного завода и гостей города. Парк связан с именем В.В. Максимова, который возглавлял с 1992 года Борский стекольный завод.  Благоустройство предусматривает: Ремонт тротуарного покрытия, освещения, озеленения, установка малых архитектурных форм, реконструкция главного входа. | | 2021г. | | По результатам рейтингового голосования, которое проходило с 23 июня 2020 года по 6 июля (включительно) 2020 года |
| **6.Сквер, п. Октябрьский** | Площадь благоустройства 0,72 га.  Территория вблизи МАУК «Октябрьский Дом Культуры» востребована у жителей поселка как центральное место проведения общественных и массовых мероприятий, семейного и молодежного досуга. Проект предусматривает благоустройство площади у ДК, создание прогулочной сети в зеленой зоне сквера, установку МАФ, ремонт освещения. | | 2022 г. | | По результатам рейтингового голосования, которое проходило с 26 апреля по 30 мая 2021 года |
| **7. Сквер, п. Неклюдово** | Площадь благоустройства 1,5 га.  Территория вблизи МАУК «Неклюдовский Дом Культуры» востребована у жителей поселка как центральное место проведения общественных и массовых мероприятий, семейного и молодежного досуга, спортивных мероприятий. Проект предусматривает благоустройство площади у ДК, создание прогулочной сети в зеленой зоне сквера, установку МАФ, игровых и спортивных элементов, ремонт освещения. | | 2022 г. | | По результатам рейтингового голосования, которое проходило с 26 апреля по 30 мая 2021 года |
| **8. Сквер, п. Б.Пикино** | Территория сквера вблизи МАУ СОК «Взлет». Благоустройство предусматривает ремонт пешеходных дорожек, освещения, установку МАФ, уличных тренажеров, ремонт хоккейной коробки | | 2023 г | | По результатам рейтингового голосования, которое проходило с 15 апреля по 30 мая 2022 года |
| **9. Городской парк культуры и отдыха «Семейный»** | Площадь благоустройства 6,48 га.  Территория парка расположена в центральной части города в границах ул. Спортивная, Гастелло, Филиппова. Занимает центральное положение в системе общественных пространств Бора. Благоустройство предусматривает создание таких зон как:  Амфитеатр, сцена, с подтрибунным пространством, центральная площадка для проведения локальных мероприятий, игровая зона – детская площадка для всех возрастов, зона выгула собак. | 2023 г. | | Победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022г. | |
| **10. Сквер «Аллея ветеранов», г. Бор** | Территория сквера расположена вблизи МАУК «Стеклозаводский ДК», она является центром Стеклозаводского микрорайона. Благоустройство предусматривает ремонт мемориальной зоны, где установлен Вечный огонь и Стена памяти участникам Великой Отечественной войны, пешеходной зоны для прогулок, оборудованной лавочками для отдыха, также благоустройство предусматривает замену аварийных тополей на новые лиственные и хвойные деревья. | | 2024 г. | По результатам рейтингового голосования, которое проходило с 15 апреля по 31 мая 2023 года | |
| **11. Сквер «Дружба»,**  **г. Бор, п. Неклюдово, кв. Дружба** | Территория сквера расположена вблизи МАОУ СШ №12. Благоустройство предусматривает ремонт мемориальной зоны для проведения торжественных мероприятий и создание тренировочной и детской зон для активного отдыха жителей поселка, а также озеленение территории сквера. | | 2025 г. | По результатам рейтингового голосования, которое проходило с 15 апреля по 31 мая 2023 года | |
| **12. Сквер, с. Линда** | Территория сквера вблизи МАУК «Линдовский социально-культурный комплекс», востребована у жителей, как место отдыха и для проведения торжественных мероприятий. Благоустройство предусматривает ремонт пешеходных дорожек, освещения, установку МАФ, игровых и спортивных элементов. | | 2025 г. | По результатам рейтингового голосования, которое проходило с 15 апреля по 31 мая 2023 года | |
| **13. Сквер «Молодежный»,**  **г. Бор, п. Октябрьский** | Территория сквера расположена рядом с рекой Нуженка, востребована у жителей разных возрастов, как место активного отдыха во все сезоны. Благоустройство предусматривает создание площадки для игры в волейбол и баскетбол, зону уличных тренажеров, велопарковки. | | 2025 г. | По результатам рейтингового голосования, которое проходило с 15 апреля по 31 мая 2023 года | |

»