Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 От 29.12.2023 № 7873

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы «Адресная

инвестиционная программа капитальных

вложений городского округа г. Бор»

на 2024 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа город Бор от 16.10.2014 №7124 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Бор», а также в целях совершенствования программно-целевого планирования:

1. Утвердить прилагаемый [План](#Par29) реализации муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г.Бор» на 2024 год.

2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор обеспечить размещение настоящего постановления в газете “Бор сегодня”, сетевом издании “Бор-оффициал” и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа город Бор.

Глава местного самоуправления А.В.Боровский

Хнуев Д.И.

9-13-87

 Утвержден

постановлением администрации

городского округа г.Бор

 от 29.12.2023 № 7873

**План реализации муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений**

**городского округа г. Бор» на 2024 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Муниципальная программа «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор» |
| **Реквизиты Программы** | Утверждена постановлением администрации городского округа г.Бор от 07.11.2016 №5202 |
| **Ответственный исполнитель Программы** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ”Борстройзаказчик”) |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы** | **Ответственный исполнитель (соисполнитель)** | **Срок реализации** | **Краткое описание** | **Финансирование, тыс.руб.** |
|  |  | **Всего, в том числе:** | **Средства бюджета городского округа город Бор** | **Средства из областного** **бюджета** | **Средства из федерального бюджета** | **Прочие источники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1.** «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Бор» Всего | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | январь-декабрь | Ввод в действие 16 объектов строительства, разработка проектно-сметной документации по 2 объектам  | **810481,4** | **55668,2** | **353758,2** | **401055,0** | **0** |
| **1.1.Основное мероприятие.** «Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну» | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | январь-декабрь | Обслуживание объектов строительства до момента передачи в муниципальную казну городского округа г.Бор | **2939,0** | **2939,0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.2.Основное мероприятие.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика» | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | январь-декабрь | Ввод в действие 4 объектов строительства, разработка проектно-сметной документации по 1 объекту | **12450,0** | **12450,0** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 1.2.1./ объект 1.2.1. «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории у д.Оманово городского округа г.Бор Нижегородской области» |  | январь-декабрь | Строительство дорожной инфраструктуры | 5478,0 | 5478,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.2./ объект 1.2.2. «Строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками в г.Бор» |  | январь-декабрь | Строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками в г.Бор протяженностью 22,1 м | 3900,0 | 3900,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.3./ объект 1.2.3. «Строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками в г.Бор» |  | январь-декабрь | Строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками в г.Бор площадью 505,17 м2 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.4./ объект 1.2.4. «Строительство гидротехнического сооружения в г. Бор» |  | январь-декабрь | Строительство гидротехнического сооружения (длина причальной линии 98,74 м) | 1772,0 | 1772,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.5./ объект 1.2.5. «Автомобильная дорога "Тепличный комбинат-д.Ивонькино"» |  | январь-декабрь | ПИР Автомобильная дорога "Тепличный комбинат-д.Ивонькино"» ориентировочной протяженностью 1,5 км | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.3.Основное мероприятие.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | январь-декабрь | Ввод в действие 7 объектов строительства, разработка проектно-сметной документации по 1 объекту | **41141,8** | **13925,8** | **27216,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 1.3.1./ объект 1.3.1. «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории у д.Оманово городского округа г.Бор Нижегородской области» |  | январь-декабрь | Строительство инженерной инфраструктуры | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3.2./ объект 1.3.2. «Наружные сети канализации пос.Октябрьский Борского района Нижегородской области» |  | январь-декабрь | Строительство наружных сетей канализации пос.Октябрьский Борского района Нижегородской области протяженностью 5,75 км | 28090,9 | 874,9 | 27216,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3.3./ объект 1.3.3. «Многоквартирный жилой дом в п.Керженец г.Бор (Краснослободский с/с)» |  | январь-декабрь | ПИР жилой дом в п.Керженец на 72 квартиры | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3.4./ объект 1.3.4. «Распределительный газопровод высокого и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам д.Тугарино» |  | январь-декабрь | Строительство газопровода высокого и низкого давлений протяженностью 8,5 км  | 2500,0 | 2500,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3.5./объект 1.3.5.«Наружная система водоотведения по адресу г.Бор, ул.Сосновая» |  | январь-декабрь |  | 863,7 | 863,7 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3.6./объект 1.3.6.«Наружная система водоотведения по адресу: г.Бор, ул.Ванеева, ул.Ленина, школа №3» |  | январь-декабрь |  | 3187,2 | 3187,2 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3.7./объект 1.3.7. «Канализационные очистные сооружения 150м3/cсут в п.Большеорловское Останкинского с/с г.о.г.Бор Нижегородской области» |  | январь-декабрь | Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 150м3/сут | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3.8./объект 1.3.8. «Канализационные очистные сооружения пр-ю 400 м3/сут п.Чистое Борское Редькинского с/с г.о.г.Бор, НО» |  | январь-декабрь | Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 400м3/сут | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.4.Основное мероприятие.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование» | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | январь-декабрь | Ввод в действие 3 объекта строительства | **9000,0** | **9000,0** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 1.4.1./ объект 1.4.1. «Детский сад на 240 мест, расположенный по адресу: ул.М.Горького, г.Бор, Нижегородской области» |  | январь-декабрь | Строительство детского сада на 240 мест | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.4.2./ объект 1.4.2. «Школа на 1000 мест в центре г.Бор Нижегородской области» |  | январь-декабрь | Строительство школы на 1000 мест ул.Луначарского г Бор | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.4.3./ объект 1.4.3. «Детский сад на 90 мест в г.Бор в районе с. Городищи» |  | январь-декабрь | Строительство детского сада на 90 мест | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.5.Основное мероприятие.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Культура» | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | январь-декабрь | Ввод в действие 1 объекта строительства | **300,0** | **300,0** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 1.5.1./ объект 1.5.1. «Дом культуры на 100 мест по адресу: Нижегородская область , г.о.г.Бор, с.Останкино (Останкинский с/с) , ул.Школьная, уч.3» |  | январь-декабрь | Строительство ДК на 100 мест | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.6.Основное мероприятие.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы в рамках реализации Национального проекта " Жилье и городская среда", федерального проекта «Жилье» | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | январь-декабрь | Ввод в действие 1 объекта строительства | **122795,8** | **1228,0** | **121567,8** | **0** | **0** |
| Мероприятие 1.6.1./ объект 1.6.1. «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории у д.Оманово городского округа г.Бор Нижегородской области»  |  | январь-декабрь | Строительство инженерной инфраструктуры | 122795,8 | 1228,0 | 121567,8 | 0 | 0 |
| **1.7.Основное мероприятие.** Строительство зданий общеобразовательных организаций в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | январь-декабрь | Ввод в действие 1 объекта строительства | **621029,4** | **15000,0** | **204974,4** | **401055,0** | **0** |
| Мероприятие 1.7.1./ объект 1.7.1. «Школа на 1000 мест в центре г.Бор Нижегородской области» |  | январь-декабрь |  | 621029,4 | 15000,0 | 204974,4 | 401055,0 | 0 |
| **1.8.Основное мероприятие.** Сбор исходных данных, обследование земельных участков для определения возможности строительства объекта, расходы на которые не связанны с увеличением стоимости нефинансовых активов | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | январь-декабрь | Сбор исходных данных по объектам | **825,4** | **825,4** | **0** | **0** | **0** |
| **Подпрограмма 2**. «Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы» Всего | Администрация городского округа г.Бор | январь-декабрь | Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы | **21115,6** | **21115,6** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 1. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | январь-декабрь | Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы | **21115,6** | **21115,6** | **0** | **0** | **0** |
| Итого | **831597,0** | **76783,8** | **353758,2** | **401055,0** | **0** |